АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019						                            № 273

г. Омутнинск

О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2013 № 485

Администрация Омутнинского городского  поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2013 № 485 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» Омутнинского городского поселения на 2014-2016 годы» (с изменениями от 30.06.2014 № 209, от 29.12.2014 № 465, от 30.12.2014 № 475, от 21.07.2015 № 426, от 29.12.2015 № 927, от 10.02.2016 № 80, от 10.06.2016 № 461, от 13.09.2016 № 759, от 25.11.2016 № 1016, от 17.04.2017 № 245, от 16.06.2017 № 473, от 29.08.2017 № 717, от 20.02.2018 № 174, от 16.04.2018 № 383, от 15.05.2018 № 469):

1.1. Муниципальную целевую программу «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2021годы  (далее – Программа) читать в новой редакции. Прилагается.

- 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области.

3. Постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

Глава администрации

Омутнинского городского поселения                        И.В.Шаталов

Подготовлено:

Главным специалистом

финансово-экономического отдела

администрации Омутнинского

городского поселения                                                   __________ Ю.А. Шиляева

Согласовано:

Заведующий юридическим отделом

администрации Омутнинского

городского  поселения                                     __________  Е.Б.Волкова

Заведующий финансово-экономического

отделом администрации Омутнинского

городского поселения                                   __________	Е.В.Арасланова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Омутнинское городское поселение

Омутнинского района

Кировской области

от 01.04.2019            № 273

Муниципальная программа

«Развитие дорожного хозяйства»

Омутнинского городского поселения на 2014-2021  годы

- Паспорт

- муниципальной программы

- «Развитие дорожного хозяйства»

- Омутнинского городского поселения на 2014-2021  годы

- (далее - муниципальная программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - |
| Цели муниципальной программы | Развитие дорожного хозяйства Омутнинского городского поселения с повышением уровня его безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения, а так же сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, повышение культуры и дисциплины участников дорожного движения. |
| Задачи муниципальной программы | - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям; - поддержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания дорог и искусственных сооружений на них. - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014 - 2021 годы. Реализация муниципальной программы не предусматривает разделение на этапы. |
| Источники финансирования муниципальной программы (тыс.руб.) | Общий объем финансирования – 153147,874 в том числе: Средства областного бюджета – 31091,594 Средства местного бюджета – 122056,28 |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | - протяженность сети автодорог общего пользования местного значения, км - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта, км - ремонт водопропускных труб на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенного пункта, шт - число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - К концу 2020 года за счет реализации программных мероприятий по развитию дорожного хозяйства Омутнинского городского поселения предполагается достижение следующих результатов: - - обеспечить сохранность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 168,675 км.; - - осуществить ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 3,615 км.; - отремонтировать водопропускные трубы на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенного пункта, 4 шт - - уменьшить число лиц, погибших в ДТП до 0 человек - - Сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 86,4 % |

1. Общая  характеристика  сферы  реализации  муниципальной  программы,  в  том  числе  формулировки  основных  проблем  в  указанной  сфере  и  прогноз  ее  развития

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения отнесена организация  дорожной деятельности в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление других полномочий  в области использования автомобильных дорог  и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ.

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной инфраструктуре каждого муниципального образования, это основа транспортного обслуживания,  которая оказывает огромное влияние на развитие других отраслей экономики.

Требования, предъявляемые к улично-дорожной сети – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.

Основными  проблемами  в  данной  сфере  являются:

-недостатки эксплуатационного  состояния  улично-дорожной  сети  и  искусственных  сооружений (мостов, путепроводов);

- недостаток  финансовых  средств  для  содержания  и  ремонта  улично-дорожных  сетей  в  соответствии  с  требованиями  стандартов  и  правил.

Увеличение количества транспорта на улицах города в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, организации пешеходного движения  требует комплексного подхода  к  решению  указанных  проблем и принятия неотложных мер по развитию  транспортной  системы, совершенствованию организации дорожного движения.

Для  развития  транспортной  системы необходимы реконструкции улиц и дорог, дорожных  сооружений (остановочных  комплексов, ограждений, искусственных  неровностей).

В  связи  с  ограниченным  объемом  финансовых  средств, выделяемых  из  бюджета  муниципального  образования, содержание и уборка улично-дорожной сети, ливневой канализации, искусственных сооружений проводятся не в соответствии с действующими нормативами, что приводит к их разрушению  в  связи  с  износом. Дополнительным  негативным  фактором  является изношенность объектов  коммунальной  инфраструктуры  города (водопровода, теплосетей, канализации и др.), что приводит к необходимости проведения ремонтных работ  на  инженерных  сетях, следовательно - постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий улиц  и  дорог.

Для  решения  вышеуказанных  проблем требуется увеличения объемов по содержанию  и ремонту улично-дорожной  сети  города, что может быть решено только за счет увеличения бюджетного финансирования.

Муниципальная программа должна стать механизмом для содержания и развития улично-дорожной сети города и предоставления данной услуги жителям города на надлежащем уровне.

2. Приоритеты  муниципальной  политики  в  соответствующей сфере  социально-экономического развития,  цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Муниципальная  программа  соответствует  приоритетам,  сформулированным  в  Программе  социально-экономического  развития  муниципального  образования  Омутнинское городское поселение Омутнинского района  Кировской  области на  2012 – 2016  годы  и  направлена  на  развитие  транспортной   инфраструктуры, повышение  уровня  ее  безопасности, доступности и качества  услуг  транспортного комплекса, увеличение  доли  протяженности  автомобильных  дорог,  соответствующих  нормативным  требованиям  к  транспортно-эксплуатационным  показателям.

Основной целью муниципальной программы является организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дрог местного значения на территории муниципального образования.

Для достижения цели будут решаться задачи:

- поддержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания дорог и искусственных сооружений на них.

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

- совершенствование  организации  движения транспорта и пешеходов

Оценка результативности действий муниципальной программы будет проводиться по результатам отчётного года. Источник получения информации - отчёты  исполнителей  и  участников  муниципальной программы.

Целевые  показатели  реализации  муниципальной  программы  будут  определяться  на  основании  отчетов  участников  муниципальной  программы  расчетным  методом.

В  результате  реализации  муниципальной  программы   будет  обеспечено  содержание  и  ремонт  улично-дорожной  сети  города, обеспечено  бесперебойное транспортное  сообщение  с  микрорайоном города узкоколейным  железнодорожным  транспортом.

Ожидаемые социально-экономические результаты  реализации  муниципальной  программы:

- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в ганицах населенного пункта

Значение показателя определяется в соответствии с данными Кировстата, статистической отчетностью по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований»

- осуществить ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта

Значение показателя определяется в соответствии  с Формой 1-ФД "Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов",  статистической отчетностью по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований»

- отремонтировать водопропускные трубы на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенного пункта

Значение показателя определяется в соответствии  с Формой 1-ФД "Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов",  статистической отчетностью по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований»

- уменьшить число лиц, погибших в ДТП

На основании ведомственной отчетности ГБДД России

- Сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года определяется по формуле:

Днт = (Пнт / Пс) x 100%, где:

Днт – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, %;

Пнт – протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в соответствии с данными Кировстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»;

Пс – протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с данными Кировстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

Сведения о вышеуказанных целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы приведены в приложении 1.

По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов:

- - обеспечить сохранность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 168,675 км.;

- - осуществить ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения –   3,615  км.;

- отремонтировать водопропускные трубы на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенного пункта,   4 шт

- - уменьшить число лиц, погибших в ДТП до 0 человек

- - Сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до  86,4 %.

- Реализация муниципальной программы  не  предусматривает разделения  на  этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной  программы

В рамках реализации муниципальной программы  «Развитие дорожного хозяйства» Омутнинского городского поселения на 2014-2021 годы, осуществляется реализация следующих мероприятий:

по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

по нормативному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

обеспечение софинансирования за счет средств местных бюджетов в размере не менее 5% от общего объема расходов на осуществление ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;

обеспечение закупок в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.

4. Основные меры правового регулирования в сфере

реализации муниципальной  программы

Программа разработана в соответствии:

- с Федеральным законом  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Реализация  муниципальной  программы  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  о  дорожной  деятельности;

- постановлениями  администрации  муниципального  образования    о  предоставлении  субсидий  юридическим  лицам  на  возмещение  затрат  по  содержанию  и ремонту  дорог  и  дорожных  сооружений;

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2021 годах составит 158663,405 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования – 127468,815  тыс.рублей, средства областного бюджета 31194,59 тыс.рублей.

- Источники финансирования представлены в таблице 1 муниципальной программы.

- Таблица1

- Источники финансирования муниципальной программы

- (тыс.руб.).

| - № п/п | - Наименование источника финансирования | - Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  | - Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 |  |
| - 1. | - Бюджет муниципального образования | - 10467,770 | - 10196,181 | - 20089,035 | - 22036,798 | - 15489,496 | - 16177,000 | - 13500,000 | - 14100,000 | - 122056,280 |
| - 2. | - Областной бюджет | - - | - 1000,000 | - 10739,597 | - - | - 17851,997 | - 1500,000 | - - |  | - 31091,594 |
|  | - Итого | - 10467,770 | - 11196,181 | - 30828,632 | - 22036,798 | - 33341,493 | - 17677,000 | - 13500,000 | - 14100,000 | - 153147,874 |

Метод оценки затрат на реализацию мероприятий муниципальной программы – расчётный, в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание

мер управления рисками

При  реализации  муниципальной  программы  могут возникнуть  следующие  группы  рисков:

Таблица 2

Анализ рисков реализации муниципальной программы

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Изменение действующего законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу. |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, привлечение средств областного бюджета. |
| Несоответствие фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным. | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей от запланированных, оперативная разработка и реализация мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы. |

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется как сумма баллов, набранных по каждому критерию:

3

Эмп  =  Кj, где:

j = 1

Эмп – оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллов, с двумя знаками после запятой);

Кj – итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов, с двумя знаками после запятой).

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение Эмп ≥ 80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается  удовлетворительной в случае, если 60 ≤ Эмп < 80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается  низкой в случае, если Эмп < 60.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы финансово-экономическим отделом  администрации Омутнинского городского поселения для представления главе администрации Омутнинского городского поселения готовятся следующие предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ:

о целесообразности продолжения реализации муниципальной программы для муниципальных программ с высоким уровнем эффективности реализации;

о внесении изменений в муниципальную программу, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований, для муниципальных программ с удовлетворительным уровнем эффективности реализации;

о досрочном прекращении реализации муниципальной программы начиная с очередного финансового года для муниципальных программ с низким уровнем эффективности реализации.

Ответственный исполнитель Программы ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о ходе реализации Программы предоставляет в финансово-экономический отдел  администрации муниципального образования.

Ответственный исполнитель Программы ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в финансово-экономический отдел  администрации муниципального образования годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы

_____________

Приложение 1

Форма № 2

к муниципальной программе

«Развитие  дорожного хозяйства»

на 2014-2021 годы

Омутнинского городского поселения

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

| - N п/п <*> | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателя эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2021 годы Омутнинского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - протяженность сети автодорог общего пользования местного значения | км. | 168,675 | 168,675 | 168,675 | 168,675 | 168,675 | 168,675 | 168,675 | 168,675 |
| 2 | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения а границах населенного пункта | км. | - 0,375 | - 0,414 | - 2,826 |  | - 1,7 | - 0,1 | - 0,1 | - 0,1 |
| 3 | - ремонт водопропускных труб на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | шт. | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 17 | 15 | 15 |
| 4 | - Установка дорожных знаков | шт. |  |  |  | 40 | 91 | 34 | 30 | 30 |
| 5 | число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 6 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %. | % | 98,9 | 98,5 | 97,3 | 96,8 | 95,4 | 95,3 | 95,2 | 95,1 |

Приложение 2

Форма № 5

к муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства»

на 2014-2021 годы

Омутнинского городского поселения

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения

реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| - N п/п <*> | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | итого |
|  | Муниципальная программа | «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы Омутнинского городского поселения | всего | 10467,770 | 11196,181 | 30828,632 | 22036,798 | 33341,493 | 17677,000 | 13500,000 | 14100,000 | 153147,874 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | 1000,0 | 10739,597 | - | 17851,997 | 1500,000 | - | - | 31091,594 |
|  |  |  | местный бюджет | 10467,770 | 10196,181 | 20089,035 | 22036,798 | 15489,496 | 16177,000 | 13500,000 | 14100,000 | 122056,280 |
| 1. | Мероприятие | содержание дорог местного значения в границах населенного пункта | всего | 5465,428 | 6323,543 | 7543,473 | 9017,073 | 9503,217 | 10046,350 | 13500,000 | 14100,000 | 75499,084 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 5465,428 | 6323,543 | 7543,473 | 9017,073 | 9503,217 | 10046,350 | 13500,000 | 14100,000 | 75499,084 |
| 2 | Мероприятие | ремонт асфальтированных тротуаров | всего | 712,666 | 592,747 | - | 1006,453 | 747,626 | 1177,132 | - | - | 4236,624 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 712,666 | 592,747 | - | 1006,453 | 747,626 | 1177,132 | - | - | 2187,132 |
| 3 | Мероприятие | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта | всего | 4289,676 | 4279,890 | 20094,518 | 12013,272 | 2152,443 | 2000,093 | - | - | 44829,892 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | 1000,000 | 9750,000 | - | - | - | - | - | 10750,000 |
|  |  |  | местный бюджет | 4289,676 | 3279,890 | 10344,518 | 12013,272 | 2152,443 | 2000,093 | - | - | 34079,892 |
| 4 | мероприятие | ремонт водопропускных труб на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | всего | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |  | - |
| 5 | мероприятие | повышение безопасности дорожного | всего | - | - | 1183,447 |  | 763,980 |  |  |  | 1947,427 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | 1183,447 |  | 763,980 |  |  |  | 1947,427 |
| 6 | Мероприятие | Реализация пилотного проекта «Народный бюджет» | Всего | - | - | 2007,194 | - | 1814,814 | 2695,389 |  |  | 6517,397 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 989,597 |  | 907,407 | 1500,00 |  |  | 3397,004 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 1017,597 |  | 907,407 | 1195,389 |  |  | 3120,393 |
| 7 | Мероприятие | Ремонт основных (центральных) улиц в моногородах Кировской области | Всего |  |  |  |  | 17836,426 |  |  |  | 17836,426 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 16944,590 |  |  |  | 16944,590 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 891,836 |  |  |  | 891,836 |
| 8 | Мероприятие | Установка дорожных знаков, ограждений, искусственных неровностей | Всего |  |  |  |  | 522,988 | 17580,036 |  |  | 18103,024 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 522,988 | 17580,036 |  |  | 18103,024 |

______________________