|  | Приложение 1 УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 04.06.2019 № 471 |
| --- | --- |

План

по подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Омутнинского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мониторинг подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Омутнинского городского поселения к работе в зимних условиях по установленной форме «1-ЖКХ (зима) срочная», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях». | 31.05.2019 – 22.11.2019 ( ежемесячно по состоянию на 23 число каждого месяца) | Заместитель главы администрации Омутнинского городского поселения, МУП ЖКХ Омутнинского района, МУП ЖКХ «Водоканал», ООО «Жилищные услуги», предприятия и организации обеспечивающие работу объектов жизнеобеспечения города** |
| 2 | Выполнение работ предприятиями жилищно-коммунального хозяйства по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов в соответствии с утвержденными графиками и мероприятиями. | до 30.09.2019 | Заместитель главы администрации Омутнинского городского поселения, МУП ЖКХ Омутнинского района, МУП ЖКХ «Водоканал», ООО «Жилищные услуги», МУП ЖКХ «Благоустройство», предприятия и организации обеспечивающие работу объектов жизнеобеспечения города** |
| 3 | Осуществление подготовки жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов в соответствии с постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», с оформлением паспортов готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 годов | до 15.09.2019 | Заместитель главы администрации Омутнинского городского поселения, ООО «Жилищные услуги», товарищества собственников жилья**, собственники жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах** |
| 4 | Обеспечение готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в отопительном периоде 2019-2020 годов | до 01.11.2019 | Заместитель главы администрации Омутнинского городского поселения, отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения, АО «ОМЗ», МУП ЖКХ Омутнинского района |
| 5 | Обеспечение готовности к получению муниципальным образованием Омутнинское городское поселение паспортов готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов, предусмотренных приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» | до 15.11.2019 | Заместитель главы администрации Омутнинского городского поселения, отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения |
| 6 | Формирование резервных запасов материально- технических ресурсов для предотвращения и (или) ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения города | до 01.11.2019 | Заместитель главы администрации Омутнинского городского поселения, МУП ЖКХ Омутнинского района, МУП ЖКХ «Водоканал», ООО «Жилищные услуги», предприятия и организации, обеспечивающие работу объектов жизнеобеспечения города |
| 7 | Формирование резервных фондов администрации Омутнинского городского поселения, предназначенных для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно- восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций | до 31.12.2019 | Заместитель главы администрации Омутнинского городского поселения |
| 8 | Проведение комплекса противопожарных мероприятий всеми управляющими компаниями и эксплуатирующими организациями жилищного фонда | до 01.09.2019 | Заместитель главы администрации Омутнинского городского поселения, отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения, ООО «Жилищные услуги», товарищества собственников жилья**, собственники жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах** |
| 9 | Обеспечение объектов жизнеобеспечения Омутнинского городского поселения резервными источниками электроснабжения (на праве собственности, аренды и т.п.) | до 15.09.2019 | Заместитель главы администрации Омутнинского городского поселения, МУП ЖКХ Омутнинского района, ОМПЭС ОАО «Коммунэнерго», Омутнинский РЭС филиала «Кировэнерго», предприятия и организации, обеспечивающие работу объектов жизнеобеспечения района** |
| 10 | Обеспечение заготовки топлива и формирование нормативного запаса топлива | до 01.11.2019 поддержание в течение осенне-зимнего периода 2019-2020 годов | Заместитель главы администрации Омутнинского городского поселения, АО «ОМЗ», ФКУ ЖКУ УФСИН России по Кировской области, МУП ЖКХ Омутнинского района |
| 11 | Осуществление еженедельного мониторинга заготовки и наличия топлива | в течение осенне-зимнего периода 2019-2020 годов | Заместитель главы администрации Омутнинского городского поселения, АО «ОМЗ», ФКУ ЖКУ УФСИН России по Кировской области, МУП ЖКХ Омутнинского района |
| 12 | Обеспечение наличия резервного топлива на основании нормативов, принятых в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. | до 01.09.2019 | Заместитель главы администрации Омутнинского городского поселения, АО «ОМЗ», ФКУ ЖКУ УФСИН России по Кировской области, МУП ЖКХ Омутнинского района |
| 13 | Организация контроля за своевременностью расчетов организаций, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, за потребленные топливно-энергетические ресурсы | постоянно | Заместитель главы администрации Омутнинского городского поселения |

* Указанные исполнители участвуют в реализации мероприятий по согласованию.

** Указанные исполнители участвуют в реализации мероприятий в соответствии с представленными ими предложениями.

__________________