Муниципальная  программа
 «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности на территории Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области на 2019-2023 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной  программы
 «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности на территории Омутнинского городского  поселения на 2018-2022 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области 2019-2023 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральными законами № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Распоряжение правительства РФ от 13.11.2009 № 1715 "Об энергитической стратегии России на период до 2030 года" |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Омутнинского городского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Омутнинского городского поселения |
| Координатор программы | Заместитель главы администрации Омутнинского городского поселения |
| Основные цели Программы | -улучшение качества жизни и благосостояния населения Омутнинского городского поселения -повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры -учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов на территории Омутнинского городского поселения; -совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; -создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности; -лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере; -широкая пропаганда энергосбережения; -обучение и подготовка персонала; -повышение эффективности использования энергетических ресурсов Омутнинского городского поселения; -снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за энергетические ресурсы - Обеспечение рационального использования энергитических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышения энергитической эффективности |
| Основные задачи Программы | -модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; -повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; - экономия финансовых средств местного бюджета; - организация всего учета и контроля потребляемых коммунальных ресурсов |
| Сроки реализации Программы | 2019 – 2023 годы |
| Структура Программы | - паспорт муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Омутнинского городского поселения на 2019-2023 годы» Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы. Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение. Раздел 4. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы. Раздел 5. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы. Приложение 1: Система программных мероприятий муниципальной долгосрочной программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Омутнинского городского поселения на 2019-2023 годы» Приложение 2: Уличное освещение автобусных маршрутов Приложение 3: Характеристика системы электроснабжения г. Омутнинска |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2019 – 2023 годах – 3915000 рублей - средства местного бюджета, в том числе по годам: 2019 - 1924920 рублей 2020 - 1990080 рублей 2021- стоимость определяется проектом 2022- стоимость определяется проектом 2023- стоимость определяется проектом Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019 – 2023 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета на 2019- 2023 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - благоустроенность населенных пунктов поселения; -улучшение уровни жизни населения; - экономия финансовых средств местного бюджета |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов.

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг.

Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита. Результаты выборочных обследований, научные исследования и опыт практического применения современных приборов учета показывают необоснованное завышение платежей энергоснабжающими организациями практически по всем видам энергоресурсов.

Все это значительно увеличивает долю расходов из бюджета на содержание объектов администрации.

Хронически недостаточное финансирование комплекса работ по энергосбережению с течением времени значительно усугубляет ситуацию.

Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к энергосбережению и реализации мероприятий данной программы.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории Омутнинского городского  поселения.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

Необходимо обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных программ социально-экономического развития регионов.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Омутнинского городского поселения.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Омутнинском городском поселении создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органу местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

2.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- принятие программ или среднесрочных  планов по повышению показателей энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов на предприятиях и в организациях на территории муниципального образования;

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка, утверждение и внедрение примерных форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе:

включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения среди населения,  в  образовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории.

2.2. Запрет на  применение не энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсо-энергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

2.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов (в соответствии с утверждёнными Правительством РФ требованиями);

- проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте зданий.

2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии орган местного самоуправления, муниципальные бюджетные учреждения и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальной долгосрочной целевой программы позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных долгосрочных целевых программ.

Проведение актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Омутнинского городского поселения.

Программа реализуется в 2019-2023 годах.

Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы

В Омутнинском городском поселении была утверждена программа «Энергосбережения муниципального образования Омутнинское городское поселение Кировской области на 2010-2014 годы» от 29.07.2010 	№ 24.

При ее реализации удалось выполнить следующие мероприятия

- оснащение общедомовыми приборами учета тепловой энергии многоквартирных домов и зданий бюджетных организаций с максимальной тепловой нагрузкой на отопление не менее 0,2 Гкал/час – 100%;что снизило расход тепловой энергии по бюджетной сфере и населению:

Потребление тепловой энергии						Таблица1

| № п/п | Год | Потребление тепловой энергии, гКал | Расход % | Экономия % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 80960 | 0 | 0 |
|  | 2013 | 76785 | 94,8 | 5,3 |
|  | 2014 | 77252 | 95,4 | 4,6 |
|  | 2015 | 68496 | 84,6 | 15,4 |
|  | 2016 | 69085 | 85,3 | 14,7 |
|  | 2017 | 70210 | 86,7 | 13,3 |

- оснащение общедомовыми приборами учета воды многоквартирных домов и зданий бюджетных организаций (где имеется техническая возможность) – 100%, что снизило расход потребления воды по бюджетной сфере и населению:

Потребление воды								Таблица 2

| № п/п | Год | Расход воды тыс. куб.м. | Расход % | Экономия % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 533,8 | 0 | 0 |
|  | 2013 | 519,4 | 97,3 | 2,7 |
|  | 2014 | 494,6 | 92,6 | 7,4 |
|  | 2015 | 470 | 88 | 12 |
|  | 2016 | 460,5 | 86,2 | 13,8 |
|  | 2017 | 442,8 | 82,9 | 17,1 |

- оснащение общедомовыми приборами учета электрической энергии многоквартирных домов и зданий бюджетных организаций с максимальной нагрузкой не менее 5 кВт– 100%;

- При заключении энергосервисного контракта с привлечением внебюджетных средств, проведена модернизация системы уличного освещения - проведена замена светильников уличного освещения с дуговыми ртутными лампами на светильники с натриевыми газоразрядными лампами и светодиодные светильники, что привело к экономии расходов электрической энергии:

Потребление электроэнергии						Таблица3

| № п/п | Год | Потребление электрической энергии в год кВт | Расход % | Экономия % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 599459 | 100 % | 0% |
|  | 2013 | 561992 | 93,7% | 6,3% |
|  | 2014 | 320698 | 53,5% | 46,5 % |
|  | 2015 | 303785 | 50,6% | 49,4 % |
|  | 2016 | 320585 | 53,5% | 46,5 % |
|  | 2017 | 337997 | 56,4% | 43,6 % |

- Проведены энергетические обследования с оформлением паспорта – 15 многоквартирных домов, 23 объектов бюджетной сферы.

- Установлены датчики движения на осветительных приборах в подъездах многоквартирных домов – 41 дом;

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности характеризуются:

- долей объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются

с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии,

потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

- долей объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с

использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с

использованием коллективных приборов учета) в общем объеме тепловой

энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального

образования;

- долей объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием

приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием

коллективных приборов учета) в общем объемов воды, потребляемой

(используемой) на территории муниципального образования;

- объемом внебюджетных средств, используемых для финансирования

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности в общем объеме финансирования муниципальной программы.

Мероприятиями по повышению энергетической эффективности являются:

- проведение энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- оснащения общедомовыми приборами учета домов и зданий, не подпадающих под требования закона, при проведении капитального ремонта или реконструкции;

- внедрение автоматизированных систем учета;

- реконструкция сетей уличного освещения;

- сокращение потребления электрической мощности за счет внедрения альтернативных источников энергии;

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;

- установка датчиков движения и освещенности на осветительных приборах в местах общего пользования внутри зданий и наружном освещении;

- обучение профильных специалистов основам энергосбережения и реализации договоров на энергоаудит и энергосервис;

- пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

Для обеспечения комфортных условий проживания в г. Омутнинске и повышения качества и уровня жизни населения  необходимо увеличить освещенность улиц. Первоочередным шагом в этом направлении является обеспечение уличным освещением улиц города по которым проходят маршруты общественного транспорта. Данные дороги обеспечены сетями  уличного освещения, но количество светильников не соответствует нормативам.

Основным мероприятием является замена существующих и установка дополнительных светодиодных светильников уличного освещения. Предлагается выполнить данные мероприятия в течении 2019 и 2020гг. Приложение № 2.

Но в городе Омутнинске есть улицы на которых отсутствуют сети централизованного уличного освещения. На некоторых улицах существующие опоры воздушных линий электропередач находятся в отдалении от проезжей части дороги и установка светильников на таких опорах не даст нужного эффекта. Поэтому необходимо выполнение комплексного проекта централизованной системы уличного освещения. Характеристики системы электроснабжения  приведены в Приложении №3. По результатам проекта будет определена стоимость проведения работ. Работы планируется провести в 2021-2023 годах.

Раздел 4. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы

Руководителем Программы является Администрация Омутнинского городского  поселения, которая несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Реализация мероприятий Программы возможна за счет увеличения собственных средств.

Мероприятия Программы осуществляются на основе:

муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О конкурентной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными нормативными правовыми актами или субъектов РФ.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.

Отчет о ходе работ по Программе должен содержать:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы;

оценку эффективности результатов реализации Программы.

Отчеты о ходе работ по Программе, по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает муниципальный заказчик Программы.

Раздел 5. Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях:

приборов учета тепловой энергии;

топливно-энергетических балансов;

актов энергетических обследований;

установленных нормативов и лимитов энергопотребления,

- формирование действующего механизма управления потреблением

топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными

организациями всех уровней и сокращение бюджетных затрат на оплату

коммунальных ресурсов;

- снижение затрат на энергопотребление организаций бюджетной

сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате

реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации

энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий для принятия долгосрочных программ

энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса

муниципального образования;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере

энергосбережения;

- увеличение доли местных и возобновляемых энергоресурсов в

топливно-энергетическом балансе муниципального образования.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом доме будут проводиться мероприятия по энергосбережению. Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

Реализация данной программы также повысит безопасность движения автомобильного транспорта и пешеходов в г. Омутнинске.