Приложение

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Омутнинского городского поселения

от  27.05.2019 №   191

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации в 2020 году муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2022 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1.Выработка стратегии по реализации проекта в 2020 году: - актуализация дизайн – проекта по общественной территории «Аллея Героев» по ул. Свободы», подготовка сметной документации 1.2. Определение дворовых территорий, благоустройство которых целесообразно осуществить в 2020 году - актуализация сметной документации и дизайн проектов по данным дворовым территориям (при необходимости составление сметной документации по другим дворовым территориям) 1.3. Проведение ОМК для назначения общественного обсуждения по утверждению работ по благоустройству - общественной территории «Аллея Героев» - перечню дворовых территорий, благоустраиваемых в 2020 году | с 20.05.2019 по 12.07.2019 с 20.05.2019 по 21.06.2019 с 20.05.2019 по 12.07.2019 | отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 2. | Общественное обсуждение – 30 кал. дней по - утверждению работ по благоустройству общественной территории «Аллея Героев» - перечню дворовых территорий, благоустраиваемых в 2020 году | с 15.07.2019 по 13.08.2019 | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 3. | Подготовка, актуализация дизайн - проектов | с 01.08.2019 по 16.08.2019 | отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения |
| 4. | Проведение общественной муниципальной комиссии по утверждению итогов общественного обсуждения и муниципальной программы на 2020 годы; опубликование решений комиссии на официальном интернет – сайте администрации Омутнинского городского поселения | с 14.08.2019 по 28.08.2019 | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 5. | Направление информации в Министерство энергетики и ЖКХ Кировской области | не позднее 01.09.2019 | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |

__________________