АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2017								        № 617

г.Омутнинск

Об утверждении плана по реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

на территории муниципального образования

Омутнинское городское поселение

Омутнинского района Кировской области

В целях реализации на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы,

в соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 гг.», постановлением Правительства Кировской области от 15.03.2017 № 53/148 «О внесении изменения в постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/838» Уставом муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области, администрация Омутнинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить план по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области согласно приложению.

2.	Настоящее постановление с приложением разместить на интернет-сайте администрации Омутнинского городского поселения и опубликовать в сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области.

3.	Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4.	Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Омутнинского городского поселения				С.Г. Уткин

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Омутнинского городского поселения

от 01.08.2017 № 617

ПЛАН

по реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы на территории муниципального образования

Омутнинское городское поселение

Омутнинского района Кировской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и публикация проекта и графика общественного обсуждения правил благоустройства Омутнинского городского поселения | до 01.08.2017 | юридический отдел администрации Омутнинского городского поселения |
| 2 | Осуществление общественного обсуждения проекта правил благоустройства Омутнинского городского поселения и подведение итогов общественного обсуждения | с 01.08.2017 до 01.09.2017 |  |
| 3 | Утверждение (корректировка) правил благоустройства Омутнинского городского поселения и опубликование на интернет-сайте администрации Омутнинского городского поселения | до 01.11.2017 |  |
| 4 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы | до 14.08.2017 | социальный отдел администрации Омутнинского городского поселения |
| 5 | Разработка и размещение на общественное обсуждение проекта и графика общественного обсуждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы | до 15.08.2017 | отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения |
| 6 | Осуществление общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы | с 15.08.2017 до 15.09.2017 | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 7 | Подведение итогов общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, рассмотрение и оценка поступивших предложений по проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы общественной комиссией, доработка проекта муниципальной программы по итогам общественного обсуждения | с 18.09.2017 по 28.09.2017 | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения |
| 8 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы и опубликование на интернет-сайте администрации Омутнинского городского поселения | до 01.10.2017 | отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения |
| 9 | Проведение полной инвентаризации дворовых и общественных территорий муниципального образования, объектов имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с региональным порядком проведения инвентаризации | до 01.11.2017 | отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения |

__________________