УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

муниципального образования

Омутнинского городского поселения

Кировской области

от 04.12.2013  №  484

Муниципальная программа

«Развитие коммунальной инфраструктуры»

Омутнинского городского поселения на 2014-2016 годы

г. Омутнинск

2013 г.

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры»
на 2014 - 2020 годы

(далее - муниципальная программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - |
| Цель муниципальной программы | -повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения городского поселения; -обеспечение потребностей развивающегося производственного комплекса и жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных услугах. |
| Задачи муниципальной программы | -повышение качества коммунальных услуг; -обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; -улучшение экологической ситуации на территории городского поселения; - увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2020 годы. Реализация муниципальной программы не предусматривает разделения на этапы |

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

тыс.руб.

| №п/п | Наименование источника финансирования | Годы реализации программы | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | Бюджет муниципального образования Омутнинского городского поселения далее (бюджет муниципального образования | 12314,8 | 1200,0 | 1200,0 | 14714,8 |
| 2 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Внебюджетные источники | 598,2 | 0 | 0 | 598,2 |
|  | Всего | 12913,0 | 1200,0 | 1200,0 | 15313,0 |

2.Общая характеристика  сферы реализации  муниципальной программы, в  том числе формулировки основных

проблем  в  указанной сфере и прогноз  ее  развития

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения  поселения отнесена организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения  населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

Система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Уровень износа муниципальных объектов организаций ЖКХ составляет 60% и продолжает увеличиваться, что снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования.

Основные причины, препятствующие развитию системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- ограниченная платежеспособность потребителей (населения) по оплате жилищно-коммунальных услуг,

- низкая доля инвестиционных расходов в структуре себестоимости коммунальных услуг. Необходимо решение проблемы повышения эффективности и надежности работы системы коммунальной инфраструктуры путём модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.

Финансовое состояние коммунальных организаций МУП «Водоканал», МУП ЖКХ Омутнинского района, МУП ЖКХ «Благоустройство», ООО «Жилищный услуги» Омутнинского городского поселения ограничивает потенциал привлечения кредитных ресурсов для финансирования работ по модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры.

Производственные базы МУП «Водоканал» требуют обновления и модернизации, замены технологического оборудования.

Повышение тарифов путем установления инвестиционной надбавки к тарифам сдерживается низкой платежеспособностью населения, что находит отражение в установлении индексов роста цен на коммунальные услуги. При утверждении тарифов для организаций, осуществляющих деятельность в сфере тепло- и водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, с превышением устанавливаемых индексов роста цен (не доступных для потребителей) принимается решение о возмещении указанным организациям выпадающих доходов либо о предоставлении бюджетных субсидий на возмещение недополученных доходов.

Учитывая низкую платежеспособность потребителей, предприятия коммунальной отрасли оказались в сложном экономическом положении: не имея достаточных доходов от предоставления коммунальных услуг, не привлекались инвестиции в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки.

Недостаточные инвестиции в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры ведут к снижению качества и надежности обслуживания потребителей, ресурсной эффективности производства коммунальных услуг, а в конечном итоге - к снижению качества и комфортности проживания.

Решение вышеуказанные проблем требуют больших финансовых затрат, привлечения средств областного бюджета, при этом для участия в областных программах необходимо иметь разработанную в установленном порядке проектно-сметную документацию на работы по капитальному ремонту и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, заявляемые для отбора в областные программы.

Представленная характеристика коммунального хозяйства Омутнинского городского поселения показывает, что отказ от решения проблем программно - целевым методом приведет к инерционному развитию коммунального хозяйства, в условиях которого показатели надежности обслуживания, ресурсной эффективности, условия жизни населения будут ухудшаться.

Изложенные проблемы имеют комплексный характер, требуют системного решения, что определяет целесообразность использования программно-целевого метода.

Для решения вышеуказанных проблем требуется привлечение средств бюджета муниципального образования, а при их недостаточности - средств областного бюджета в соответствии с действующими областными программами в данной сфере.

3. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей

сфере социально-экономического развития, цели, задачи целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Муниципальная программа соответствует приоритетам, установленным в Программе социально-экономического развития муниципального образования Омутнинского городского поселения Омутниского района Кировской области на 2014 - 2020 годы,   и направлена на развитие городской коммунальной инфраструктуры, повышение ее качества и надежности.

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р.

При этом задача по техническому обновлению коммунальной инфраструктуры является одной из двух прорывных задач, на решении которых должны быть сосредоточены органы государственной власти и местного самоуправления.

Целью государственной программы Кировской области «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2014-2020 годы является повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, что обеспечивается решением одной из основных задач программы - обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Основной целью муниципальной программы является - улучшение условий проживания и коммунального обслуживания в Омутнинском городском поселении путём повышения надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по обеспечению выполнения работ по капитальному ремонту и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры городского поселения.

Оценка результативности действий муниципальной программы будет проводиться по результатам отчётного года. Источник получения информации - отчёты  исполнителей  муниципальной программы.

Целевые  показатели  реализации  муниципальной  программы  будут  определяться  на  основании  отчетов  участников  муниципальной  программы  расчетным  методом.

В  результате реализации  муниципальной  программы:

- улучшится качество коммунального обслуживания потребителей  города (в том числе населения),

-будет обеспечиваться надежность работы коммунальных систем жизнеобеспечения  города,

-будет предотвращаться критический уровень износа основных фондов  коммунального хозяйства  города.

Сроки  реализации  муниципальной  программы  2014-2020  годы. Реализация  муниципальной  программы  не  предполагает  разделения  на  этапы.

4.Основные  меры правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы

Разработка новых нормативно-правовых актов для реализации муниципальной программы не требуется.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Реализация  муниципальной  программы  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  о  государственных  и  муниципальных  закупках.

5.Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий  объем финансирования муниципальной программы  на 2014 - 2016 годы составит  15313,0 тыс. руб,  в  том  числе  из  бюджета  муниципального образования 14714,8 тыс.руб.

Объём  и  источники  финансирования  муниципальной  программы:

Таблица 1 (тыс.руб.)

| №п/п | Наименование источника финансирования | Годы реализации программы | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | Бюджет муниципального образования | 12314,8 | 1200,0 | 1200,0 | 14714,8 |
| 2 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Внебюджетные источники | 598,2 | 0 | 0 | 598,2 |
|  | Всего | 12913,0 | 1200,0 | 12 00,0 | 15313,0 |

Средства  областного бюджета  могут  включаться  в  муниципальную программу в  виде  субсидий  на  условиях  софинансирования в  случае   их  предоставления  бюджету  муниципального  образования  на  реализацию  инвестиционных  проектов  по модернизации  объектов  коммунальной  инфраструктуры,  включенных  в  областные  целевые  программы:

- «Комплексная  программа  модернизации  и  реформирования  жилищно-коммунального  хозяйства  Кировской области»  на  2012-2015  годы,

- «Развитие  водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  Кировской области»  на  2011-2017  годы  при  условии  прохождения  муниципальным  образованием  конкурсного  отбора  в  порядке,  установленном  указанными  программами.

Указанные  областные  целевые  программы  включены  в  государственную  программу  Кировской  области «Развитие  коммунальной  и  жилищной  инфраструктуры»  на  2013-2017  годы.

Объем  финансирования  муниципальной программы  будет  уточняться  ежегодно  по  итогам  оценки  эффективности  реализации  программных  мероприятий.

Метод оценки затрат на реализацию мероприятий муниципальной программы – расчётный.

6.Анализ рисков реализации муниципальной программы и

описание мер управления рисками

При  реализации  муниципальной  программы  могут возникнуть  следующие  группы  рисков:

Таблица 2

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Изменение действующего законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, привлечение средств областного, федерального бюджетов, внебюджетных источников |
| Несоответствие фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей от запланированных, оперативная разработка и реализация мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |

7. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной  программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

n

SUM  П

i=1      i

П   = ---------, где:

эф       n

П     -   степень   достижения   показателей  эффективности  реализации

эф

муниципальной программы в целом (%);

П    -  степень  достижения  i-го  показателя  эффективности реализации

i

муниципальной программы в целом (%);

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутого и планового значения показателя эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

П  = П    /  П     x 100%;

i      фi      плi

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

П  = П    /  П   x 100%,  где:

i     плi     фi

П   -  фактическое  значение  i-го показателя  эффективности реализации

фi

муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

П    -  плановое  значение  i-го  показателя  эффективности  реализации

плi

муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

При условии  выполнения значений показателей «не более», «не менее» степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы считать равным 1.

В случае если значения показателей эффективности реализации муниципальной программы являются относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Ф

ф

У  = ----- x 100%, где:

ф    Ф

пл

У  - уровень финансирования муниципальной программы в целом;

Ф   -  фактический  объем  финансовых  ресурсов за счет всех источников

ф

финансирования,  направленный  в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы  (тыс. руб.);

Ф    -  плановый  объем  финансовых  ресурсов  за  счет всех источников

пл

финансирования  на  реализацию  мероприятий  муниципальной  программы  на

соответствующий  отчетный  период, установленный муниципальной программой

(тыс. руб.).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:

П   + У

эф      ф

Э   = ----------, где:

2

Э   - оценка эффективности реализации муниципальной программы (%);

П     -   степень   достижения   показателей  эффективности  реализации

эф

муниципальной программы (%);

У  - уровень финансирования муниципальной программы в целом (%).

ф

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если   значение   Э    равно  80%  и  выше,  то  уровень  эффективности

реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

если  значение  Э    от 60 до 80%,  то уровень эффективности реализации

муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

если  значение  Э    ниже  60%,  то  уровень  эффективности  реализации

муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.

Ответственные  исполнители  муниципальной  программы  ежеквартально  в  срок  до  10  числа  месяца, следующего  за  отчетным  периодом,  и ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляют отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы, согласованный с заместителем главы администрации муниципального образования, в отдел жизнеобеспечения администрации муниципального образования.

_____________

Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Раздел 1. Теплоснабжение

| №п/п | Наименование мероприятия | Краткое обоснование необходимости | Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2014 год |
| 1 | Реконструкция центральных тепловых пунктов (ЦТП № 1, 3. 4)- 3 шт. | Автоматическое поддержание постоянной температуры горячей воды. Повышение качества услуги ГВС. Замена устаревших кожухотрубных водонагревателей на пластинчатые теплообменники | 6564 |
| 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей замена аварийных участков тепловых сетей -1500 м | Повышение качества и надежности услуги теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии | 15403 |
| 3 | Замена изоляции тепловых сетей из минваты на скорлупу ППУ ул. Юных Пионеров от ЗАО ОМЗ до ул. Урицкого | Повышение качества услуги теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии | 7000 |
| 2015 год |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации перевод на газ котельной № 15 ул. Садовая, 51 | Повышение качества и надежности услуги теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии | 600 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации перевод на газ котельной № 14 (туберкулезное отделение ЦРБ) ул. Трудовые резервы,119 | Повышение качества и надежности услуги теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии | 600 |
| 3 | Реконструкция центральных тепловых пунктов - 3 шт. | Автоматическое поддержание постоянной температуры горячей воды. Повышение качества услуги ГВС. Замена устаревших кожухотрубных водонагревателей на пластинчатые теплообменники | 6894 |
| 4 | Капитальный ремонт тепловых сетей замена аварийных участков тепловых сетей -1500 м | Повышение качества и надежности услуги теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии | 16 173 |
| 5 | Замена изоляции тепловых сетей из минваты на скорлупу ППУ- 800м | Повышение качества и надежности услуги теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии | 1 920 |
| 6 | Реконструкция теплотрассы от ул. 30 лет Победы до ул.Свободы - замена труб Ф 133 на Ф159 - L 165 м в двухтрубном подземном исполнении (изоляция - скорлупа ППУ). | Подключение новых потребителей - здание отделения сбербанка России ул. Свободы, 22; здание многофункционального назначения ул. Свободы 11 | 2888 |
| 2016 год |
| 1 | Строительство газовой блочно-модульной котельной № 15 ул. Садовая, 51 | Повышение качества и надежности услуги теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии | 9500 |
| 2 | Строительство газовой блочно-модульной котельной № 14 (туберкулезное отделение ЦРБ) ул.Трудовые резервы,119 | Повышение качества и надежности услуги теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии | 9500 |
| 3 | Реконструкция центральных тепловых пунктов - 3 шт. | Автоматическое поддержание постоянной температуры горячей воды. Повышение качества услуги ГВС. Замена устаревших кожухотрубных водонагревателей на пластинчатые теплообменники | 7 239 |
| 4 | Капитальный ремонт тепловых сетей замена аварийных участков тепловых сетей -1500 м | Повышение качества и надежности услуги теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии | 16 982 |
| 5 | Замена изоляции тепловых сетей из мин.ваты на скорлупу ППУ- 800м | Повышение качества и надежности услуги теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии | 2 016 |
| 6 | Реконструкция теплотрассы от ул. Юных Пионеров по ул. Володарского L- 120 м в двухтрубном исполнении - изоляция скорлупа ППУ | Подключение новых потребителей – здание детского сада ул. Юных пионеров 33 а | 1 853 |
| 2017 год |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей замена аварийных участков тепловых сетей -1500 м | Повышение качества и надежности услуги теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии | 17143 |
| 2 | Разработка проекта автоматизации тепловых узлов потребителей тепловой энергии | Повышение качества и энергосбережения услуги теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии | 3000 |
| 2018 год |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей замена аварийных участков тепловых сетей -1500 м | Повышение качества и надежности услуги теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии | 18771 |
| 2 | Реализация проекта автоматизации тепловых узлов потребителей тепловой энергии | Повышение качества и энергосбережения услуги теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии | сумма определится проектом |
| 2019 год |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей замена аварийных участков тепловых сетей -1500 м | Повышение качества и надежности услуги теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии |  |
| 2 | Реализация проекта автоматизации тепловых узлов потребителей тепловой энергии | Повышение качества и энергосбережения услуги теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии |  |
| 2020 год |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей замена аварийных участков тепловых сетей -1500 м | Повышение качества и надежности услуги теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии |  |
| 2 | Реализация проекта автоматизации тепловых узлов потребителей тепловой энергии | Повышение качества и энергосбережения услуги теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии |  |

Раздел 2. Водоснабжение

| №п/п | Наименование мероприятия | Краткое обоснование необходимости | Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2014 год |
| 1 | Строительство водопровода по проекту «Водоснабжение жилых домов по адресу: Кировская обл. г. Омутнинск, ул. Стальская, ул. Володарского» 3 очередь | Подключение новых потребителей, водоснабжение жилых домов микрорайона | 300,0 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на устройство системы водоподготовки перед подачей в сеть из резервуаров чистой воды РЧВ №4 ул. Ю. Пионеров 34 и РЧВ №5 ул. Островского | Повышение качества услуги водоснабжения | 300 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации «Водоснабжение и водоотведение жилых домов №3,5,7,9а по ул. Кривцова № 4,6,7,9,10 по ул. Станционной, №28, 38а, 43а по ул. Кривцова», | Подключение новых потребителей, водоснабжение жилых домов микрорайона | 2700 |
| 4 | Капитальный ремонт водопроводных сетей Замена аварийных участков, ул. Ю.Пионеров от ж/д № 68 до ж/ д.№33,№ 54 – L - 312 п.м. d.110 | Повышение качества и надежности услуги водоснабжения, снижение потерь воды | 1759,499 |
| 5 | Капитальный ремонт водопроводных сетей замена аварийных участков ул. Ю.Пионеров от К.Либкнехта до Воровского L – 200 п.м d.110 | Повышение качества и надежности услуги водоснабжения, снижение потерь воды | 1686,941 |
| 2015 год |
| 1 | Строительство устройств системы водоподготовки перед подачей в сеть из резервуаров чистой воды РЧВ №4 ул. Ю. Пионеров 34 и РЧВ №5 ул. Островского | Повышение качества услуги водоснабжения | Сумма определится проектом |
| 2 | Строительство водопровода по проекту «Водоснабжение и водоотведение жилых домов №3,5,7,9а по ул. Кривцова № 4,6,7,9,10 по ул. Станционной, №28, 38а, 43а по ул. Кривцова», | Подключение новых потребителей, водоснабжение жилых домов | Сумма определится проектом |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводных сетей замена аварийных участков пос. Лесозаводской ул. Дрелевского L - 50 п.м. d.32 | Повышение качества и надежности услуги водоснабжения, снижение потерь воды | 42 |
| 4 | Капитальный ремонт водопроводных сетей замена аварийных участков ул. 30-Летия Победы от ж\д № 35 до ул. Володарского L - 60 п.м. d. 63 | Повышение качества и надежности услуги водоснабжения, снижение потерь воды | 150 |
| 5 | Капитальный ремонт водопроводных сетей замена аварийных участков ул. Набережная от ж/д 16"а" до колонки у ж/д № 8 L - 125 м, d. 40 | Повышение качества и надежности услуги водоснабжения, снижение потерь воды | 85 |
| 6 | Капитальный ремонт резервуара чистой воды насосной № 4 (двор дома № 34 ул.Ю.Пионеров) | Повышение качества и надежности услуги водоснабжения | 250 |
| 7 | Капитальный ремонт водопроводных сетей замена аварийных участков ул. Воровского от ул. Свободы до ул.Ю.Пионеров L - 375м. d. 110 | Повышение качества и надежности услуги водоснабжения, снижение потерь воды | 1100 |
| 2016 год |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей замена аварийных участков от артезианских скважин № 54871, № 50603 (берег пруда) до насосной станции № 5 ул. Островского L - 200 м. d. 110 | Повышение качества и надежности услуги водоснабжения, снижение потерь воды | 500 |
| 2 | Строительство водопровода по проекту «Водоснабжение и водоотведение жилых домов №3,5,7,9а по ул. Кривцова № 4,6,7,9,10 по ул. Станционной, №28, 38а, 43а по ул. Кривцова», | Подключение новых потребителей, водоснабжение жилых домов | Сумма определится проектом |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводных сетей замена аварийных участков по ул. Ленина, район д/с "Теремок" - L - 50 м. d. 110 | Повышение качества и надежности услуги водоснабжения, снижение потерь воды | 80 |
| 4 | Бурение скважины дублера пос. Лесозаводской Н=57м. |  | 1100 |
| 5 | Капитальный ремонт водопроводных сетей замена аварийных участков проходящих по территории МУП ЖКХ "Водоканал" ул. Пугачева, 19 L - 100 м. d. 63 | Повышение качества и надежности услуги водоснабжения, снижение потерь воды | 100 |
| 6 | Капитальный ремонт водопроводных сетей замена аварийных участков ул. Вокзальная от ул. Стальская L-60 м d. 63 | Повышение качества и надежности услуги водоснабжения, снижение потерь воды | 100 |
| 7 | Капитальный ремонт водопроводных сетей замена аварийных участков пос. Мирный ул. Дружбы L -60 п.м. d.63 | Повышение качества и надежности услуги водоснабжения, снижение потерь воды | 60 |
| 8 | Капитальный ремонт водопроводных сетей замена аварийных участков ул. Комсомольская - от ул. Юн. Пионеров до спортивной школы L - 600 м. d. 110 | Повышение качества и надежности услуги водоснабжения, снижение потерь воды | 1500 |
| 2017 год |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей | Повышение качества и надежности услуги водоснабжения, снижение потерь воды | 3000 |
| 2 | Строительство водопроводных сетей | Подключение новых потребителей, водоснабжение жилых домов | 1000 |
| 2018 год |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей | Повышение качества и надежности услуги водоснабжения, снижение потерь воды | 3000 |
| 2 | Строительство водопроводных сетей | Подключение новых потребителей, водоснабжение жилых домов | 1000 |
| 2019 год |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей | Повышение качества и надежности услуги водоснабжения, снижение потерь воды |  |
| 2 | Строительство водопроводных сетей | Подключение новых потребителей, водоснабжение жилых домов |  |
| 2020 год |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей | Повышение качества и надежности услуги водоснабжения, снижение потерь воды |  |
| 2 | Строительство водопроводных сетей | Подключение новых потребителей, водоснабжение жилых домов |  |
| Раздел 3. Водоотведение |
| №п/п Наименование мероприятия Краткое обоснование необходимости Стоимость тыс. руб. 1 2 3 4 |
| 2014 год |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации «Водоснабжение и водоотведение жилых домов №3,5,7,9а по ул. Кривцова № 4,6,7,9,10 по ул. Станционной, №28, 38а, 43а по ул. Кривцова», | Подключение новых потребителей, водоснабжение жилых домов микрорайона | 2700 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкции системы водоотведения и очистки сточных вод в д.Плетеневской» |  | 1000 |
| 3 | Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) ул. Пугачева |  | 1196,300 |
| 2015 год |
| 1 | Строительство системы водоотведения по проекту «Водоснабжение и водоотведение жилых домов №3,5,7,9а по ул. Кривцова № 4,6,7,9,10 по ул. Станционной, №28, 38а, 43а по ул. Кривцова», |  | Сумма определится проектом |
| 2 | Реализация проекта реконструкции ОСК г.Омутнинска (замена системы аэрации) |  | 5500 |
| 3 | Строительство по проекту «Реконструкции системы водоотведения и очистки сточных вод в д. Плетеневской» |  | Сумма определится проектом |
| 2016 год |
|  | Строительство системы водоотведения по проекту «Водоснабжение и водоотведение жилых домов №3,5,7,9а по ул. Кривцова № 4,6,7,9,10 по ул. Станционной, №28, 38а, 43а по ул. Кривцова», |  | Сумма определится проектом |
|  | Реализация проекта реконструкции ОСК г.Омутнинска (замена системы аэрации) |  | 6500 |
|  | Капитальный ремонт канализационных сетей |  | 1000 |
| 2017 год |
|  | Капитальный ремонт канализационных сетей |  | 1000 |
|  | Строительство канализационных сетей |  | 700 |
| 2018 год |
|  | Капитальный ремонт канализационных сетей |  | 1000 |
|  | Строительство канализационных сетей |  | 700 |
| 2019 год |
|  | Капитальный ремонт канализационных сетей |  |  |
|  | Строительство канализационных сетей |  |  |
| 2020 год |
|  | Капитальный ремонт канализационных сетей |  |  |
|  | Строительство канализационных сетей |  |  |
| Раздел 4. Электроснабжение |
| №п/п Наименование мероприятия Краткое обоснование необходимости Стоимость тыс. руб. 1 2 3 4 |
| 2014 год |
|  | Замена существующих светильников РКУ 250 на светильники Schreder | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов | 1558 |
| 2015 год |
|  | Замена существующих светильников РКУ 250 на светильники Schreder | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсо | 1650 |
|  | Строительство новых участков системы уличного освещения |  | 50 |
| 2016 год |
|  | Замена существующих светильников РКУ 250 на светильники Schreder | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсо | 1780 |
|  | Строительство новых участков системы уличного освещения |  | 50 |
| 2017 год |
|  | Замена существующих светильников РКУ 250 на светильники Schreder | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсо | 1860 |
|  | Строительство новых участков системы уличного освещения |  | 50 |
| 2018 год |
|  | Замена существующих светильников РКУ 250 на светильники Schreder | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсо | 1900 |
|  | Строительство новых участков системы уличного освещения |  | 50 |
| 2019 год |
| 2020 год |
| Раздел 5. Газоснабжение |
| №п/п Наименование мероприятия Краткое обоснование необходимости Стоимость тыс. руб. 1 2 3 4 |
| 2014 год |
|  | Разработка проекта «Строительство разводящих сетей газопровода низкого давления центральной части г.Омутнинска» |  | 4000 |
| 2015 год |
|  | Реализация проекта «Строительство разводящих сетей газопровода низкого давления центральной части г.Омутнинска» |  | 40000 |
| 2016 год |
|  | Реализация проекта «Строительство разводящих сетей газопровода низкого давления центральной части г.Омутнинска» |  | 40000 |
| 2017 год |
|  | Реализация проекта «Строительство разводящих сетей газопровода низкого давления центральной части г.Омутнинска» |  | 40000 |
| 2018 год |
|  | Реализация проекта «Строительство разводящих сетей газопровода низкого давления центральной части г.Омутнинска» |  | 40000 |
| 2019 год |
| 2020 год |
| Раздел 6. Утилизация, обезвреживание и захоронение ТБО |
| №п/п Наименование мероприятия Краткое обоснование необходимости Стоимость тыс. руб. 1 2 3 4 |
| 2014 год |
|  | Содержание и очитка мест общего пользования, вывоз мусора | Улучшение благоустройства территории городского поселения | 1400 |
| 2015 год |
|  | Содержание и очитка мест общего пользования, вывоз мусора | Улучшение благоустройства территории городского поселения | 1500 |
| 2016 год |
|  | Содержание и очитка мест общего пользования, вывоз мусора | Улучшение благоустройства территории городского поселения | 1600 |
| 2017 год |
|  | Содержание и очитка мест общего пользования, вывоз мусора | Улучшение благоустройства территории городского поселения | 1700 |
| 2018 год |
|  | Содержание и очитка мест общего пользования, вывоз мусора | Улучшение благоустройства территории городского поселения | 1700 |
| 2019 год |
|  | Содержание и очитка мест общего пользования, вывоз мусора | Улучшение благоустройства территории городского поселения |  |
| 2020 год |
|  | Содержание и очитка мест общего пользования, вывоз мусора | Улучшение благоустройства территории городского поселения |  |