АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02 .03.2020								№ 68

г.Омутнинск

Об утверждении дорожной карты по реализации в 2021 году

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2024 годы»

В целях реализации в 2021 году на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2024 годы»,

в соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 гг.» (с изменениями от 21.12.2017 № 169/пр), постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 741- П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области», постановлением администрации Омутнинского городского поселения от 10.10.2017 № 862 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2024 годы» (с изменениями от 01.11.2019 № 986), Уставом муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области:

1.	Утвердить дорожную карту по реализации в 2021 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2024 годы» согласно приложению.

2.	Настоящее распоряжение с приложением разместить на официальном сайте администрации Омутнинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.	Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

4.	Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

Омутнинского городского поселения				И.В. Шаталов

ПОДГОТОВЛЕНО

Зав. отделом по социальным вопросам

администрации

Омутнинского городского поселения	____________	В.Н. Курилова

____.03. 2020

СОГЛАСОВАНО

Зав. юридическим отделом

администрации Омутнинского

городского поселения                        	____________	Е.Б. Волкова

____.03.2030

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Омутнинского городского поселения

от         .03.2020 №

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации в 2021 году муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2022 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1.Выработка стратегии по реализации проекта в 2021 году: - актуализация дизайн – проекта по общественной территории «Бульвар Металлургов» (по ул. Воровского), подготовка сметной документации 1.2. Определение дворовых территорий, благоустройство которых целесообразно осуществить в 2021 году - актуализация сметной документации и дизайн проектов по данным дворовым территориям (при необходимости составление сметной документации по другим дворовым территориям) 1.3. Проведение ОМК для назначения общественного обсуждения по утверждению работ по благоустройству - общественной территории «Бульвар Металлургов» (по ул. Воровского) - перечню дворовых территорий, благоустраиваемых в 2021 году | с 20.04.2020 по 12.07.2020 | отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 2. | Общественное обсуждение – 30 кал. дней по - утверждению работ по благоустройству общественной территории «Бульвар Металлургов» - перечню дворовых территорий, благоустраиваемых в 2021 году | с 15.07.2020 по 13.08.2020 | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 3. | Подготовка, актуализация дизайн - проектов | с 01.08.2020 по 16.08.2020 | отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения |
| 4. | Проведение общественной муниципальной комиссии по утверждению итогов общественного обсуждения и муниципальной программы на 2021 год; опубликование решений комиссии на официальном интернет – сайте администрации Омутнинского городского поселения | с 14.08.2020 по 28.08.2020 | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 5. | Направление информации в Министерство энергетики и ЖКХ Кировской области | не позднее 01.09.2020 | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |

__________________