**ПРОЕКТ**

АДМИНИСТРАЦИЯ

Омутнинского городского поселения

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ
 РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2017 ГОД**

ОМУТНИНСК 2017 г.

 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2017 год муниципального образования Омутнинское городское поселение (далее – муниципальная программа) обеспечивает, прежде всего, реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2017 № 169 (далее – Правила предоставления федеральной субсидии) и направлена на развитие городской среды в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение, благоустройство общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов.

 В муниципальной программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

 Под общественной территории понимается территория общего пользования (улицы, набережная, скверы, парки).

Раздел 1. ПАСПОРТ

муниципальной программы на 2017 год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители Программы  | администрации Омутнинского городского поселения |
| Участники Программы | администрации Омутнинского городского поселения, собственники помещений многоквартирных помещений  |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы |  не предусмотрены |
| Цели Программы | повышение уровня благоустройства общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов Омутнинского городского поселения |
| Задачи Программы | организация мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов Омутнинского городского поселения, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в ремонте общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов Омутнинского городского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Приложение № 2 |
| Срок реализации Программы | 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования - 6669 тыс. рублей, в т.ч.:- средства федерального бюджета – 6033,0 тыс.рублей;- средства областного бюджета – 318,0 тыс.рублей;- средства местного бюджета – 318,0 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в [приложении №](#P739)2доля площади благоустроенных дворовых и общественных территорий по отношению к общей протяженности дворовых территорий, нуждающихся в ремонте;доля площади благоустроенных общественных и дворовых территорий по отношению к общей протяженности общественных и дворовых территорий, нуждающихся в ремонте |

Раздел 2. Характеристика сферы реализации программы

Анализ благоустройства общественных и дворовых территорий многоквартирных домов в Омутнинском городском поселении показал, что в вопросах благоустройства имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем.

В Омутнинском городском поселении имеются общественные территории и дворовые территории многоквартирных домов, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству. Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, малыми архитектурными формами и т.д.) на 1 января 2017 года составляет 0 кв. м. Общее количество придомовых территорией многоквартирных домов – 66 шт., площадью – 248663 кв.м. Площадь территории общего пользования – 50323 м2: Набережная пруда– 28879 м2, Парк Дворца культуры – 16767 м2, Памятник участникам боевых действий в Афганистане и локальных войнах – 1837 м2, Памятник ликвидаторам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС – 2840м2.

В ходе проведения мониторинга состояния дворовых территорий, а также на основании обращений граждан, поступивших в администрацию Омутнинского городского поселения, сформирован адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, с учетом мнения заинтересованных лиц, на которых планируется благоустройство в 2017 году (Приложение № 4).

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Омутнинского городского поселения, а также общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

 - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Омутнинского городского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

Раздел 3. Цели и задачи, сроки реализации, целевые

индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов

реализации муниципальной программы

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, стратегией развития Кировской области.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

организация мероприятий по реализации муниципальной программы по благоустройству общественных территорий Омутнинского городского поселения;

организация мероприятий по реализации муниципальной программы нуждающихся в ремонте дворовых территорий многоквартирных домов;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по реализации муниципальной программы по благоустройству общественных территорий Омутнинского городского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, отражены в [приложении № 2](#P739) к муниципальной программе.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов Омутнинского городского поселения, в том числе следующие мероприятия:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство общественных территорий Омутнинского городского поселения;

Сводная информация о плане реализации муниципальной программы, исполнителях, сроках реализации, представлены в Приложении №6. Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы, ожидаемом непосредственном результате его реализации, взаимосвязи с показателями муниципальной программы отражаются в [приложении](#P2771) № 3.

Раздел 5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование программы составляет 6669 тыс. рублей.