Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Омутнинского городского поселения

от 10.02.2017 № 80

ПЛАН

по разработке и реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

на территории муниципального образования

Омутнинское городское поселение

Омутнинского района Кировской области

в рамках реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационные мероприятия: - создание рабочей группы по разработке и реализации муниципальной программы - разработка МПА для реализации муниципальной программы - осуществление деятельности по популяризации приоритетного проекта (размещение информации на интернет-сайте, СМИ, презентация проекта, собрание со старшими МКД) | до 17.02.2017 | социальный отдел администрации Омутнинского городского поселения |
| 2 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в проект муниципальной программы | с 20.02.2017 по 20.03.2017 | социальный отдел администрации Омутнинского городского поселения |
| 3 | Разработка и опубликование проекта муниципальной программы на 2017 год | до 01.04.2017 | отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения |
| 4 | Осуществление общественного обсуждения проекта муниципальной программы (поступление предложений от заинтересованных лиц в отношении объектов, включенных в проект муниципальной программы) | с 01.04.2017 по 30.04.2017 | социальный отдел администрации Омутнинского городского поселения |
| 5 | Рассмотрение и оценка поступивших предложений общественной комиссией | с 10.05.2017 по 19.05.2017 | общественная комиссия |
| 6 | Утверждение муниципальной программы на 2017 год | не позднее 25.05.2017 |  |
| 7 | Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта дворовых территорий и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования. Подготовка сметной и проверка сметной документации. | не позднее 01.07.2017 | отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения Голоколенов В.Н. социальный отдел администрации Омутнинского городского поселения |
| 8 | Осуществление мероприятий по выбору подрядчика. Заключение муниципальных контрактов и договоров на оказание услуг по строительному контролю. |  | отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения финансово-экономический отдел администрации Омутнинского городского поселения юридический отдел администрации Омутнинского городского поселения |
| 9 | Завершение реализации муниципальной программы на 2017 год | до конца 2017 года |  |
| 10 | Информирование граждан МО о ходе реализации муниципальной программы | в течение всего периода реализации проекта | социальный отдел администрации Омутнинского городского поселения |
| 11 | Утверждение муниципальной программы на 2018-2022 года | не позднее 31.12.2017 |  |