АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2020				                                                                      № 794

г. Омутнинск

О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2013 № 485

Администрация Омутнинского городского  поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2013 № 485 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства" Омутнинского городского поселения на 2014-2016 годы" (с изменениями от 30.06.2014 № 209, от 29.12.2014 № 465, от 30.12.2014 № 475, от 21.07.2015 № 426, от 29.12.2015 № 927, от 10.02.2016 № 80, от 10.06.2016 № 461, от 13.09.2016 № 759, от 25.11.2016 № 1016, от 17.04.2017 № 245, от 16.06.2017 № 473, от 29.08.2017 № 717, от 20.02.2018 № 174, от 16.04.2018 № 383, от 15.05.2018 № 469, от 01.04.2019 № 273, от 05.06.2019 №479, от 04.07.2019 № 580, от 29.07.2019 № 640, от 23.01.2020 № 53, от 25.02.2020 № 155, от 13.04.2020 № 263, от 02.06.2020 № 380, от 16.07.2020 № 494, от 19.08.2020 № 592, от 08.09.2020 № 650):

1.1. Раздел "Объемы ассигнований муниципальной программы (тыс.руб.)" в паспорте муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования - 197 176,088, в том числе:

Средства областного бюджета - 43 027,389;

Средства бюджета Омутнинского района - 1 595,000;

Средства бюджета городского поселения - 152 553,699".

1.2. В разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы пункт "оснащение специальными техническими средствами, имеющими функции фото-киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения, 2 шт." исключить.

1.3. В предпоследнем абзаце раздела 2 "Приоритеты  муниципальной  политики  в  соответствующей сфере  социально-экономического развития,  цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы" пункт "оснащение специальными техническими средствами, имеющими функции фото-киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения, 2 шт." исключить.

1.4. В абзаце 1 раздела 3 "Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы" пункт "услуги по содержанию и обеспечению работы специальных технических средств (в том числе оснащение специальными техническими средствами, имеющими функции фото-киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения) исключить.

1.5. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" первый абзац и таблицу изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2022 годах составит 197 176,088 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 43 027,389 тыс. рублей, средства бюджета Омутнинского района - 1 595,000 тыс. руб., средства бюджета Омутнинского городского поселения - 152 553,699 тыс.рублей".

- Таблица 1

- Источники финансирования муниципальной программы

- (тыс.руб.).

| - № п/п | - Наименование источника финансирования | - Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  | - Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 |  |
| - 1. | - Бюджет Омутнинского городского поселения | - 10467,770 | - 10196,181 | - 20089,035 | - 22036,798 | - 15489,496 | - 18750,802 | - 29503,617 | - 12710,000 | - 13310,000 | - 152553,699 |
| - 2. | - Бюджет Омутнинского района | - - | - - | - - | - - |  | - 995,000 | - 600,000 | - - | - - | - 1595,000 |
| - 3. | - Областной бюджет | - - | - 1000,000 | - 10739,597 | - - | - 17851,997 | - 1515,795 | - 10640,000 | - 640,000 | - 640,000 | - 43027,389 |
|  | - Итого | - 10467,770 | - 11196,181 | - 30828,632 | - 22036,798 | - 33341,493 | - 21261,597 | - 40743,617 | - 13350,000 | - 13950,000 | - 197176,088 |

1.6. Приложение № 1 "Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции. Прилагается.

1.7. Приложение № 2 "Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования" изложить в новой редакции. Прилагается.

- 2. Настоящее постановление опубликовать в сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Омутнинского городского поселения и на официальном сайте администрации Омутнинского городского поселения.

3. Постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Омутнинского городского поселения                                                 И.В.Шаталов

Подготовлено:

Главный специалист

финансово-экономического

отдела администрации

Омутнинского городского  поселения     __________ К.А. Запольских

Согласовано:

Заведующий юридическим отделом

администрации Омутнинского

городского  поселения                                __________  Е.Б. Волкова

Заведующий финансово-экономическим

отделом, главный бухгалтер

администрации Омутнинского

городского поселения                               __________Е.В. Арасланова

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие  дорожного хозяйства»

Омутнинского городского поселения

на 2014-2022 годы

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

| - N п/п <*> | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателя эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | «Развитие дорожного хозяйства» Омутнинского городского поселения на 2014-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Количество постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения, выявленных с помощью специальных технических средств | шт. | - | - | - | - | - | - | 200 | 3600 | 3600 |
| 2. | - Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта | км. | 168,675 | 168,675 | 168,675 | 168,675 | 168,675 | 168,675 | 168,675 | 168,675 | 168,675 |
| 3. | Устранение деформаций и повреждений автомобильных дорог местного значения в г. Омутнинске | кв.м | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 4417,5 |  |  |
| 4. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта | км. | - 0,375 | - 0,414 | - 2,826 | - 0,857 | - 1,7 | - 0,143 | - 2,312 | - 0,1 | - 0,1 |
| 5. | - Ремонт водопропускных труб на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенного пункта | шт. | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 26 | 15 | 15 | 15 |
| 6. | - Установка дорожных знаков | шт. | - | - | - | 40 | 91 | 39 | 15 | 15 | 15 |
| 7. | Проект "Народный бюджет" | ед. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 8. | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %. | % | 98,9 | 98,5 | 97,3 | 96,8 | 95,4 | 95,3 | 94 | 93,9 | 93,9 |

__________________

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства»

Омутнинского городского поселения

на 2014-2022 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения

реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| - N п/п <*> | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | итого |
|  | Муниципальная программа | «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2022 годы Омутнинского городского поселения | всего | 10467,770 | 11196,181 | 30828,632 | 22036,798 | 33341,493 | 21261,597 | 40743,617 | 13350,000 | 13950,000 | 197176,088 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | 1000,0 | 10739,597 | - | 17851,997 | 1515,795 | 10640,000 | 640,000 | 640,000 | 43027,389 |
|  |  |  | районный бюджет | - | - | - | - | - | 995,000 | 600,000 | - | - | 1595,000 |
|  |  |  | местный бюджет | 10467,770 | 10196,181 | 20089,035 | 22036,798 | 15489,496 | 18750,802 | 29503,617 | 12710,000 | 13310,000 | 152553,699 |
| 1. | Подпрограмма | Повышение безопасности дорожного движения | всего | - | - | 1183,447 | - | 763,980 | 15,795 | 640,000 | 640,000 | 640,000 | 3883,222 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 15,795 | 640,000 | 640,000 | 640,000 | 1935,795 |
|  |  |  | районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | 1183,447 | - | 763,980 | - | - | - | - | 1947,427 |
| 1.1. | Мероприятие | Расходы на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения, выявленных с помощью специальных технических средств | всего | - | - | - | - | - | - | 20,000 | 271,400 | 271,400 | 562,800 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 20,000 | 271,400 | 271,400 | 562,800 |
|  |  |  | районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятие | Обеспечение содержания и работы видеосистем | всего | - | - | - | - | - | 15,795 | 620,000 | 368,600 | 368,600 | 1372,995 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 15,795 | 620,000 | 368,600 | 368,600 | 1372,995 |
|  |  |  | районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 5465,428 | 6323,544 | 7543,473 | 9017,073 | 9503,216 | 10046,347 | 17726,220 | 9710,000 | 10310,000 | 85645,301 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | районный бюджет | - | - | - | - | - | - | 600,000 | - | - | 600,000 |
|  |  |  | местный бюджет | 5465,428 | 6323,544 | 7543,473 | 9017,073 | 9503,216 | 10046,347 | 17126,220 | 9710,000 | 10310,000 | 85045,301 |
| 3. | Мероприятие | Ремонт асфальтированных тротуаров | всего | 712,666 | 592,747 | - | 1006,453 | 747,626 | 2308,425 | - | 1500,000 | 1500,000 | 8367,917 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | местный бюджет | 712,666 | 592,747 | - | 1006,453 | 747,626 | 2308,425 | - | 1500,000 | 1500,000 | 8367,917 |
| 4. | Мероприятие | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта | всего | 4289,676 | 4279,890 | 20094,518 | 12013,272 | 2152,443 | 4589,670 |  | - | - | 47419,469 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | 1000,000 | 9750,000 | - | - | - |  | - | - | 10750,000 |
|  |  |  | районный бюджет | - | - | - | - | - | 995,000 |  | - | - | 995,000 |
|  |  |  | местный бюджет | 4289,676 | 3279,890 | 10344,518 | 12013,272 | 2152,443 | 3594,670 |  | - | - | 35674,469 |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
|  |  | в т.ч. ремонт ул.Трудовые резервы | всего | - | - | - | - | - | 1050,045 | - | - | - | 1050,045 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | районный бюджет | - | - |  |  | - | 995,000 | - | - | - | 995,000 |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | 55,045 | - | - | - | 55,045 |
| 5. | Мероприятие | Ремонт автомобильных дорог по улицам Пролетарская, Тукмачева, Октябрьская в границах Омутнинского городского поселения в том числе: | всего | - | - | - | - | - | - | 20472,750 | - | - | 20472,750 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 10000,000 | - | - | 10000,000 |
|  |  |  | районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | 10472,750 | - | - | 10472,750 |
| 5.1. |  | ремонт автомобильной дороги по улице Пролетарская в границах Омутнинского городского поселения | всего |  |  |  |  |  |  | 5592,336 |  |  | 5592,336 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 2796,168 |  |  | 2796,168 |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2796,168 |  |  | 2796,168 |
| 5.2. |  | ремонт автомобильной дороги по улице Тукмачева в границах Омутнинского городского поселения | всего |  |  |  |  |  |  | 8434,998 |  |  | 8434,998 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 4217,499 |  |  | 4217,499 |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 4217,499 |  |  | 4217,499 |
| 5.3. |  | ремонт автомобильной дороги по улице Октябрьская в границах Омутнинского городского поселения | всего | - | - | - | - | - | - | 6445,416 | - | - | 6445,416 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 2986,333 | - | - | 2986,333 |
|  |  |  | районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | 3459,083 | - | - | 3459,083 |
| 6. | Мероприятие | Ремонт водопропускных труб на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Мероприятие | Реализация пилотного проекта «Народный бюджет» | всего | - | - | 2007,194 | - | 1814,814 | 2663,857 | - | - | - | 6485,865 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | 989,597 | - | 907,407 | 1500,000 | - | - | - | 3397,004 |
|  |  |  | районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | 1017,597 | - | 907,407 | 1163,857 | - | - | - | 3088,861 |
| 8. | Мероприятие | Ремонт основных (центральных) улиц в моногородах Кировской области | всего | - | - | - | - | 17836,426 | - | - | - | - | 17836,426 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | 16944,590 | - | - | - | - | 16944,590 |
|  |  |  | районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | 891,836 | - | - | - | - | 891,836 |
| 9. | Мероприятие | Установка дорожных знаков, ограждений, искусственных неровностей, остановочных павильонов | всего | - | - | - | - | 522,988 | 1637,503 | 1904,647 | 1500,000 | 1500,000 | 7065,138 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | 522,988 | 1637,503 | 1904,647 | 1500,000 | 1500,000 | 7065,138 |

______________________