По состоянию на: 24.07.2015

| Наименование застройщика | ООО "СтройКат" |
| --- | --- |
| Наименование проекта, адрес. | Проект девятиэтажного жилого дома по улице Героев Тулы, 7, г. Волгограда Волгоградской области. |
| Кадастровый номер земельного участка,площадь | 34:34:010011:124 Общая площадь - 1,4063 га |
| Общая площадь жилья, строящегося по проекту | 20975,22 м2 |
| в т.ч. по Программе | 17796,26 м2 |
| Общее количество жилых помещений(квартир) | 322 шт. |
| в т.ч. по Программе | 305 шт. |
| Рыночная стоимость жилья в месте реализации проекта | 45893руб/м2 |
| Стоимость жилья экономического класса по проекту | 35000 руб/м2 |
| Стадия реализации проекта строительства (краткое описание) | Выполнены работы по устройству: стен техподполья (фундаментные блоки, монолитные стены и стены из кирпича) 1,2,3,4,5,6,7,8 секций. плит перекрытия техподполья 1,2,3,4,5,6,7,8 секции. стен и плит перекрытия 3-го этажа 1, 2,3,7,9 секций. стен 2-го этажа секции 4. плита перекрытия 4-го этажа 5,6 секции. стен и плиты перекрытия 4-го этажа 5, 6 секций. лестниц всех секций в техподполье и 1-го этажа. гидроизоляция стен техподполья. ведутся работы по устройству наружных сетей канализации и водопровода. |
| Плановые сроки ввода жилья в рамках Программы | 16931м2 |
| в т.ч. в 2017 году(кв.м. / квартир) | 17796,26 м2/ 305 шт. |
| Начало продаж квартир | С 22.04.2015 |
| Количество проданных квартир | - |
| Информация о проекте | Фундамент – монолитная плита Каркас-полный монолитный каркас Стены техподполья – бетонные блоки (ФБС) Стены наружные – кирпич, утеплитель, ячеистобетонный блок Перегородки межквартирные – керамзитобетонные блоки Перегородки межкомнатные – гипсолит Перегородки санузлов – гипсолит влагостойкий Лестницы – сборные ж.б. ступени по металлическим косоурам Кровля – плоская, рулонная Шахты лифтов – монолитные |
| Внутренняя отделка | Жилые комнаты и коридоры: - стены – оклейка обоями - потолок – окрашен вододисперсионной краской - полы – линолеум, наличие плинтусов Кухня: -стены – в помещении кухни на стене в рабочей зоне мойки наличие облицовки керамической плиткой вертикальной стены "фартук", другие стены оклеены обоями - потолок – окрашен вододисперсионной краской - полы – линолеум, наличие плинтусов Ванная и санузел: -стены – оштукатурены и окрашены влагостойкой краской - потолок – окрашен вододисперсионной краской - полы – облицовка керамической плиткой В наличии: - межкомнатные двери во всех помещениях, с дверными ручками, установка наличников; - входная дверь с запирающим устройством в исправном состоянии: - оконные блоки (ПВХ) с подоконниками - откосы оштукатурены |
| Оборудование | Сантехническое оборудование: - унитаз со смывным бачком; - умывальник; - ванна с душем со смесителем; - полотенцесушитель; - мойка со смесителем на кухне; - приборы отопления; - подключенный прибор учета расхода холодной воды; - подключенный прибор учета расхода горячей воды (централизованное горячее водоснабжение); - вентиляционные решетки на кухне, санузле, ванной Электроснабжение: - скрытая электрическая проводка; - в исправном состоянии электровыключатели и электророзетки; - приборучета (счетчик) электроснабжения Слаботочные инженерные системы: - Радио, телевидение, телефонизация, интернет – выполняется в соответствие с проектом Газоснабжение: - оборудование газовой плитой с жаровым шкафом Водоснабжение: - наличие в доме централизованного водоснабжения Теплоснабжение: - от крышной газовой котельной; |
| Информация о выкупе сетей | Информация о предполагаемых к выкупу сетях отсутствует. Сметы не представлены. |
| Инфраструктура | Проектом предусмотрены: Наземная автостоянка на 28 м/мест, блочно-модульная котельная установка АБМКУ-П-2,1МВт, Трансформаторная подстанция, площадки для детей дошкольного и школьного возраста, площадки для отдыха, элементы благоустройства Планировка отвечает современным требованиям; Предусмотрена значительная дворовая территория; Определены зоны для озеленения территории. В шаговой доступности расположены: детские сады и школы; спортивные объекты; объекты торговли, и развлечений . |