ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению

администрации Суровикинского

муниципального района

от 11 февраля 2016 г. № 438

ПЛАН

проведения предупредительных противопаводковых мероприятий

по обеспечению подготовки и пропуска паводковых вод на территории

Суровикинского муниципального района в 2016 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1. | Создать комиссии по организации проведения пропуска паводковых вод. | до 14.02.2016 г. | Главы городского поселения г. Суровикино, сельских поселений и руководители предприятий, учреждений и организаций Суровикинского муниципального района, независимо от их организационно - правовых форм (по согласованию) |
| **2** | Разработать и утвердить мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. | до 25.02.2016 г. | Главы городского поселения г. Суровикино, сельских поселений и руководители предприятий, учреждений и организаций Суровикинского муниципального района, независимо от их организационно- правовых форм ( по согласованию) |
| **3** | Определить расчет сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий. | до 20.02.2016 г. | Главы городского поселения г. Суровикино, сельских поселений и руководители предприятий, учреждений и организаций Суровикинского муниципального района, независимо от их организационно - правовых форм (по согласованию) |
| **4** | Подготовить инструменты для выполнения работ по борьбе со льдом (шесты, веревки, доски, спасательные круги и т.д.). | до 05.03.2016 г. | Главы городского поселения г. Суровикино, сельских поселений и руководители предприятий, учреждений и организаций Суровикинского муниципального района, независимо от их организационно - правовых форм (по согласованию) |
| **5** | Провести обследование и подготовить к сбросу паводковых вод гидротехнические сооружения, водо- пропускные (мостовые) переходы, расположенные под автодорогами, проверить их состояние и готовность к пропуску паводковых вод, с составлением актов. | до 10.03.2016 г. | Главы городского поселения г. Суровикино, сельских поселений и руководители предприятий Суровикинского муниципального района, независимо от их организационно - правовых форм (по согласованию) |
| **6** | Определить места выбора песка для проведения мероприятий по пропуску паводковых вод. | до 15.02.2016 г. | Директор ОГУП «Волгоградавтодор» филиал Суровикинское ДРСУ, Генеральный директор ОАО ДЭП № 57 (по согласованию) |
| **7** | Подготовить необходимое количество ГСМ для проведения мероприятий по пропуску паводковых вод. | до 15.02.2016 г. | Главы городского поселения г. Суровикино, сельских поселений и руководители и предприятий, учреждений и организаций Суровикинского муниципального района, независимо от их организационно - правовых форм (по согласованию) |
| **8** | Организовать круглосуточное наблюдение за паводковой обстановкой на водных и водохозяйственных объектах. | в период паводка | Главы городского поселения г. Суровикино, сельских поселений и руководители предприятий, учреждений и организаций Суровикинского муниципального района, независимо от их организационно-правовых форм ( по согласованию) |
| **9** | Выделять, согласно расчету сил и средств, технику по заявкам районной комиссии для проведения работ по пропуску паводковых вод. | в период паводка | Руководители предприятий, учреждений и организаций Суровикинского муниципального района, независимо от их организационно- правовых форм ( по согласованию) |
| **10** | Организовать охрану и оказать необходимую помощь организациям, учреждениям, а также населению, попавшим в зону ЧС | в период паводка | Начальник Отдела МВД РФ по Суровикинскому району (по согласованию) |
| **11** | Организовать устойчивую связь в районе на период проведения работ по пропуску паводковых вод. | в период паводка | Начальник Суровикинского ЛТЦ ОАО «Ростелеком» Волгоградский филиал Южной ЦТЭТ  ( по согласованию) |
| **12.** | Организовать и провести работы по ликвидации и расчистке имеющихся препятствий (засоров и за-рослей) в руслах рек. | до 15.03.2016г. | Главы сельских поселений и глава городского поселения г. Суровикино Суровикинского муниципального района (по согласованию) |
| **13** | Организовать помещения для эвакуации сельскохозяйственных животных из зоны подтопления, обеспечить места отстоя животных семидневным запасом кормов и воды | до 15.03.2016 | Главы поселений, начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и природопользования администрации Суровикинского муниципального района, руководители сельскохозяйственных предприятий Суровикинского муниципального района. |