ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению

администрации Суровикинского

муниципального района

от 15 февраля 2018 г. № 94

ПЛАН

проведения предупредительных противопаводковых мероприятий

по обеспечению подготовки и пропуска паводковых вод на территории

Суровикинского муниципального района в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать и утвердить мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. | до 25.02.2018 | Главы городского поселения г. Суровикино, сельских поселений и руководители предприятий, учреждений и организаций Суровикинского муниципального района, независимо от их организационно-правовых форм (по согласованию) |
| 2 | Определить расчет сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий. | до 20.02.2018 | Главы городского поселения г. Суровикино, сельских поселений и руководители предприятий, учреждений и организаций Суровикинского муниципального района, независимо от их организационно-правовых форм (по согласованию) |
| 3 | Подготовить инструменты для выполнения работ по борьбе со льдом (шесты, веревки, доски, спасательные круги и т.д.). | до 05.03.2018 | Главы городского поселения г. Суровикино, сельских поселений и руководители предприятий, учреждений и организаций Суровикинского муниципального района, независимо от их организационно - правовых форм (по согласованию) |
| 4 | Провести обследование и подготовить к сбросу паводковых вод гидротехнические сооружения, водо- пропускные (мостовые) переходы, расположенные под автодорогами, проверить их состояние и готовность к пропуску паводковых вод, с составлением актов. | до 10.03.2018 | Главы городского поселения г. Суровикино, сельских поселений и руководители предприятий Суровикинского муниципального района, независимо от их организационно-правовых форм (по согласованию) |
| 5 | Определить места выбора песка для проведения мероприятий по пропуску паводковых вод. | до 20.02.2018 | Директор ГБУ ВО «Волгоградавтодор» филиал Суровикинского ДРСУ, Генеральный директор ОАО ДЭП № 57 (по согласованию) |
| 6 | Подготовить необходимое количество ГСМ для проведения мероприятий по пропуску паводковых вод | до 20.02.2018 | Главы городского поселения г. Суровикино, сельских поселений, руководители предприятий, учреждений и организаций Суровикинского муниципального района, независимо от их организационно-правовых форм (по согласованию) |
| 7 | Организовать круглосуточное наблюдение за паводковой обстановкой на водных и водохозяйственных объектах. | в период паводка | Главы городского поселения г. Суровикино, сельских поселений и руководители предприятий, учреждений и организаций Суровикинского муниципального района, независимо от их организационно-правовых форм (по согласованию) |
| 8 | Выделять, согласно расчету сил и средств, технику по заявкам районной комиссии для проведения работ по пропуску паводковых вод. | в период паводка | Руководители предприятий, учреждений и организаций Суровикинского муниципального района, независимо от их организационно-правовых форм (по согласованию) |
| 9 | Организовать охрану и оказать необходимую помощь организациям, учреждениям, а также населению, попавшим в зону ЧС | в период паводка | Начальник Отдела МВД РФ по Суровикинскому району (по согласованию) |
| 10 | Организовать устойчивую связь в районе на период проведения работ по пропуску паводковых вод. | в период паводка | Начальник Суровикинского цеха ПАО «Ростелеком» Волгоградской области (по согласованию) |
| 11 | Организовать и провести работы по ликвидации и расчистке имеющихся препятствий (засоров и зарослей) в руслах рек. | до 15.03.2018 | Главы сельских поселений и глава городского поселения г. Суровикино Суровикинского муниципального района (по согласованию) |
| 12. | Организовать помещения для эвакуации сельскохозяйственных животных из зоны подтопления, обеспечить места отстоя животных семидневным запасом кормов и воды | до 15.03.2018 | Заместитель главы Суровикинского муниципального района по с/хозяйству, продовольствию и природопользованию, начальник отдела по с/х, продовольствию и природопользованию администрации Суровикинского муниципального района, главы поселений, руководители сельскохозяйственных предприятий Суровикинского муниципального района (по согласованию) |
| 13. | Обеспечить регулярное информирование населения района о развитии весеннего половодья и своевременное его оповещение при угрозе затопления населенных пунктов | в период паводка | Главы сельских поселений и городского поселения г. Суровикино Суровикинского муниципального района (по согласованию) |
| 14. | Создать систему взаимного информирования по изменению водной обстановки в угрожающий период и в период возникновения чрезвычайных ситуаций по направлению развития событий от поселка к поселку, от района к району. | в период паводка | Служба ЕДДС района, главы городского поселения г. Суровикино, сельских поселений и руководители предприятий, учреждений и организаций Суровикинского муниципального района, независимо от их организационно-правовых форм (по согласованию) |
| 15. | Создать комиссии по оценке готовности поселений района к паводкоопасному периоду, организовать ее работу. | до 20.02.2018 | Администрация Суровикинского муниципального района, администрации сельских поселений района и городского поселения г. Суровикино (по согласованию) |
| 16. | Привести в готовность пункты временного размещения. | до 25.02.2018 | Руководители организаций, в которых запланировано размещение ПВР (по согласованию) |
| 17. | Уточнить наличие плавсредств, других материально-технических ресурсов, находящихся в собственности граждан и пригодных для использования при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. | до 25.02.2018 | Главы сельских поселений и городского поселения г. Суровикино Суровикинского муниципального района (по согласованию) |
| 18. | При угрозе осложнения паводковой обстановки организовать выставление временных постов наблюдения за водной обстановкой и общественных спасательных постов. | в период паводка | Главы сельских поселений и городского поселения г. Суровикино Суровикинского муниципального района (по согласованию) |