Утверждён

постановлением администрации

Дальнегорского городского округа

от 18.11.2015 г.  № 665-па

План мероприятий (дорожная карта)

По обеспечению реализации на территории Дальнегорского городского округа полномочий органа местного самоуправления в области отношений, возникших в связи с введением государственного адресного реестра, эксплуатацией федеральной информационной адресной системы (ФИАС), использованием содержащихся в ФИАС сведений, предусмотренных Федеральным законом от 28.12.2013 №  443 –ФЗ « о федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение учебно-методического семинара для сотрудников органа местного самоуправления Дальнегорского городского округа в целях обеспечения исполнения полномочий по присвоению адресов объектам адресации и размещению сведений в ФИАС | До 23.11.2015 | МИ ФНС № 6 по Приморскому краю |  |
| 2. | Обеспечение верификации и внесения в ФИАС актуальных сведений о нумерации домов и улично-дорожной сети Дальнегорского городского округа | До 30 .11.2015 | Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | Еженедельный отчёт о ходе работы |
| 3. | Обеспечение верификации и внесения в ФИАС актуальных сведений об адресах объектов адресации, права на которые зарегистрированы в упрощённом порядке, предусмотренном ст.25.3 Федерального закона № 122-ФЗ от 21.07.1997 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (индивидуальные жилые дома) | До 30 .11.2015 | Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа МИ ФНС № 6 по Приморскому краю Дальнегорский межмуниципальный отдел Управления Росреестра МУП «АПППБ ДГО» | Еженедельный отчёт о ходе работы |
| 4. | Приведение муниципальных правовых актов о правилах присвоения, изменения и аннулирования адресов в соответствие с Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 | До 23.11.2015 | Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа |  |
| 5. | Мониторинг приведения муниципальных правовых актов, регламентирующих присвоение, изменения и аннулирования адресов в соответствие с Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 | До 23.11.2015 | МИ ФНС № 6 по Приморскому краю |  |
| 6. | Проведение проверки достоверности, полноты и актуальности ранее внесённых в ФИАС (до 01.07.2014) сведений об адресах с актуализацией (при наличии оснований), включая сведения по объектам адресации в промзонах, межселенных территориях и т.п. | До 30 .11.2015 | Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа МИ ФНС № 6 по Приморскому краю МУП «АПППБ ДГО» | Еженедельный отчёт о ходе работы |
| 7. | Сопоставление почтовой информации в государственном адресном реестре с реестром почтовых индексов, используемых для оказания услуг почтовой связи | До 30 .11.2015 | Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа Кавалеровский почтампт |  |
| 8. | Представление в администрацию Дальнегорского городского округа сведений об адресах, отсутствующих в ФИАС, выявленных в процессе предоставления услуг, для актуализации адресной части ФИАС | До 20.11.2015 | МИ ФНС № 6 по Приморскому краю УФМС России по ДГО Дальнегорский межмуниципальный отдел Управления Росреестра МУП «АПППБ ДГО» |  |
| 9. | Верификация и актуализация (в том числе на основе адресной части ФИАС) сведений, содержащихся в базах данных подразделения УФМС России по ДГО, сведениях об адресах, используемых для взаимодействия с налогоплательщиками, в том числе в процессе оказания государственных услуг и доставки налоговых уведомлений | До 30 .11.2015 | Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа МИ ФНС № 6 по Приморскому краю УФМС России по ДГО МУП «АПППБ ДГО» |  |
| 10. | Подготовка и направление отчёта о завершении инвентаризации | До 05.12.2015 | Председатель рабочей комиссии |  |