Приложение

к постановлению администрации

Дальнегорского городского округа

от 27 февраля 2018 г. № 127-па

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы**

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского  городского округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа |
| Структура муниципальной программы: |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | **«1000 дворов на территории Дальнегорского городского округа в 2019 году»** |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы | **1. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) г.Дальнегорск;**  **2. Благоустройство дворовых территорий Дальнегорского городского округа;**  **3.Благоустройство общественных территорий Дальнегорского городского округа.** |
| Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края | Постановление Администрации Приморского края от 15.03.2017 № 74-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 398-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013-2020 годы".  Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». |
| Цель муниципальной  программы | повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территории Дальнегорского городского округа |
| Задачи  муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Дальнегорского городского округа;  - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Дальнегорского городского округа;  - обустройство мест массового отдыха населения (городские парки) Дальнегорского городского округа. |
| Индикаторы (показатели) муниципальной программы | **«1000 дворов на территории Дальнегорского городского округа в 2019 году»**  Индикаторы, характеризующие достижение цели подпрограммы:  - доля оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;  - доля оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;  - доля отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;  Показатели подпрограммы, характеризующие решение задачи**:**  - количество оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов;  - количество оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов;  - количество отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов;  Индикаторы, характеризующие достижение цели программы:  - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;  - доля благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа от общего количества таких территорий;  - доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества парков Дальнегорского городского округа.  Показатели программы, характеризующие решение задачи:  - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  - количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) Дальнегорского городского округа;  - количество благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап в 2018-2022 годы. |
| Объем средств бюджета Дальнегорского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Общий объем финансирования муниципальной программы составит **186 589,76887** тыс.руб., из них: за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа **7 907,81091** тыс.руб., в том числе:  2018год – 947,81091 тыс.руб.;  2019 год – 1740, 0 тыс.руб.;  2020 год – 1740, 0 тыс.руб.;  2021 год – 1740, 0 тыс.руб.;  2022 год – 1740, 0 тыс.руб.  Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию цели муниципальной программы средств краевого и федерального бюджетов составляет **178 681,95796** тыс.руб., в том числе:  средства краевого бюджета – **48 507,43504** тыс.руб.;  в том числе:  2018год – 2 478,02808 тыс.руб.;  2019 год – 29 694,70348 тыс.руб.;  2020 год – 3 294,70348 тыс.руб.;  2021 год – 6 520,0 тыс.руб.;  2022 год – 6 520,0 тыс.руб.  средства федерального бюджета – **130 174,52292** тыс.руб.; в том числе:  2018год – 18 172,20574 тыс.руб.;  2019 год – 24 161,15859 тыс.руб.;  2020 год – 24 161,15859 тыс.руб.;  2021 год – 31 840,0 тыс.руб.;  2022 год – 31 840,0 тыс.руб.  Выделение дополнительных объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы не предусмотрено. |
| Ожидаемые результаты муниципальной программы | - увеличение доли оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 0% в 2018 году до 1,3% в 2019 году;  - увеличение доли оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 2,6% в 2018 году до 4,08% в 2019 году;  - увеличение доли отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 4,08% в 2018 году до 5,38% в 2019 году;  - увеличение количества оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 0 ед. в 2018 году до 8 ед. в 2019 году;  увеличение количества оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 14 ед. в 2018 году до 22 ед. в 2019 году;  - увеличение количества отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 22 ед в 2018 году до 29 ед. в 2019 году;  - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 2,7% в 2017 году до 10,06% в 2022 году;  - увеличение доли благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа от общего количества таких территорий от 12% в 2017 году до 65% в 2022году;  - увеличение доли обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества парков Дальнегорского городского округа от 25% в 2017 году до 100% в 2022 году.  - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, от 11 ед. в 2017 году до 41 ед. в 2022 году;  - увеличение количества обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) Дальнегорского городского округа от 0,5 ед. в 2017 году до 2 ед в 2022 году;  - увеличение количества благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа, от 2,4 ед. в 2017 году до 13 ед. в 2022 году. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем в указанной сфере и**

**прогноз её развития**

Важнейшей задачей администрации Дальнегорского городского округа является формирование и обеспечение среды, комфортной   
и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство  
и надлежащее содержание дворовых территорий, наличие современных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха и занятий физической культурой и спортом населения.

Реализация подпрограммы осуществляется по трем направлениям:

- благоустройство дворовых территорий Дальнегорского городского округа;

- благоустройство общественных территорий Дальнегорского городского округа;

- обустройство мест массового отдыха населения (городские парки).

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Дальнегорского городского округа многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Состояние парков, скверов за последние годы на территории города ухудшилось вследствие растущих антропогенных и техногенных нагрузок, значительной части необходим постоянный уход. Часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками. Зеленые насаждения содержатся недостаточно качественно и системно, не ведется санитарная очистка насаждений, имеется большая доля деревьев, требующих сноса.

Парки представлены лишь наличием кустарников и деревьев, требующих ухода, формовочной обрезки, уборки. На сегодняшний день отсутствуют объекты благоустройства – тропиночная сеть, скамейки, урны, архитектурные элементы, спортивно-оздоровительные площадки. То есть, первоначальное функциональное назначение использования данной территории утрачено.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения Дальнегорского городского округа, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**2. Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского**

**городского округа в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы на 2018-2022**

Основным приоритетом муниципальной политики в вопросах благоустройства города является создание и развитие благоприятной городской среды для проживания населения Дальнегорского городского округа, поэтому основной целью реализации подпрограммы является повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства в первую очередь дворовых территорий многоквартирных домов (оснащение спортивным и детским инвентарем) Дальнегорского городского округа.

Исходя из этого, формулируются следующие задачи программы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Дальнегорского городского округа;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Дальнегорского городского округа;

- обустройство мест массового отдыха населения (городские парки) Дальнегорского городского округа.

**3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации**

Индикаторы (показатели) государственной программы определяются в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»

Индикаторами муниципальной программы, характеризующими достижение её цели, являются:

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 2,7% в 2017 году до 10,06% в 2022 году;

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа от общего количества таких территорий от 12% в 2017 году до 65% в 2022году;

- увеличение доли обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества парков Дальнегорского городского округа от 25% в 2017 году до 100% в 2022 году.

Показатели программы, характеризующие решение задачи:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, от 11 ед. в 2017 году до 41 ед. в 2022 году;

- увеличение количества обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) Дальнегорского городского округа от 0,5 ед. в 2017 году до 2 ед в 2022 году;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа, от 2,4 ед. в 2017 году до 13 ед. в 2022 году.

Индикаторами подпрограммы, характеризующими достижение её цели, являются:

- увеличение доли оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 0% в 2018 году до 1,3% в 2019 году;

- увеличение доли оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 2,6% в 2018 году до 4,08% в 2019 году;

- увеличение доли отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 4,08% в 2018 году до 5,38% в 2019 году;

Показатели подрограммы, характеризующие решение задачи:

- увеличение количества оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 0 ед. в 2018 году до 8 ед. в 2019 году;

увеличение количества оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 14 ед. в 2018 году до 22 ед. в 2019 году;

- увеличение количества отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 22 ед в 2018 году до 29 ед. в 2019 году.

1. **Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий**

Каждое мероприятие решает конкретные задачи муниципальной программы. Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы описаны и реализуются: три основных и три отдельных мероприятия имеющих одну цель - повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территории Дальнегорского городского округа. При выполнении указанных мероприятий обязательным требованием является проведение ценовой экспертизы стоимости каждого мероприятия.

* 1. **Отдельное мероприятие «Обустройство мест массового отдыха**

**населения (городских парков) г.Дальнегорск»**

Отдельное мероприятие – «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) г.Дальнегорск», ответственный исполнитель отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, имеет цель повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) г.Дальнегорск.

* 1. **Отдельное мероприятие** **«Благоустройство дворовых**

**территорий г.Дальнегорск»**

Отдельное мероприятие – «Благоустройство дворовых территорий г.Дальнегорск», ответственный исполнитель отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, имеет цель повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством создания и поддержания функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

* 1. **Отдельное мероприятие** **«Благоустройство общественных**

**территорий г.Дальнегорск»**

Отдельное мероприятие – «Благоустройство общественных территорий г.Дальнегорск», ответственный исполнитель отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, имеет цель повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством создания и поддержания функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности общественных территорий.

* 1. **Основное мероприятие подпрограммы**  **«Установка спортивной площадки»**

Основное мероприятие – «Установка спортивной площадки», ответственный исполнитель отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, имеет цель повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством создания и поддержания функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

* 1. **Основное мероприятие подпрограммы**  **«Установка детской площадки»**

Основное мероприятие – «Установка детской площадки», ответственный исполнитель отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, имеет цель повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством создания и поддержания функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

* 1. **Основное мероприятие подпрограммы**  **«Ремонт внутридворовых дорог, тротуаров»**

Основное мероприятие – «Ремонт внутридворовых дорог, тротуаров», ответственный исполнитель отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, имеет цель повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством создания и поддержания функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

**5. Механизм реализации муниципальной программы**

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирование хода исполнения отдельных мероприятий, координацию действий участников муниципальной программы, обеспечения контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа.

Реализация отдельных мероприятий осуществляется посредством размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, предусмотренном действующим законодательством. План реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период указан в приложении № 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы.

**5.1. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы**

В целях решения задач, направленных на достижение цели программы, в ее составе предусмотрены мероприятия, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

В результате реализации данных мероприятий программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

Успешное выполнение задач программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность Дальнегорского городского округа.

Реализация программы позволит достичь:

- благоустройство дворовых территории;

- обустройство мест массового отдыха населения (городских парков);

- благоустройство общественных территорий Дальнегорского городского округа.

- ремонт внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий программы и подпрограммы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение № 8 к программе),

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, (приложение № 9 к программе),

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложения №№10-12 к программе),

- порядок трудового участия граждан в выполнении дополнительного перечня работ (приложение № 13 к программе),

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включенных в подпрограмму на 2017 год (приложение № 14 к программе).

- адресный перечень дворовых территорий общественных территорий, подлежащих благоустройству.

- адресный перечень дворовых территорий, подлежащих оснащению спортивными и детскими площадками, а также ремонту внутридворовых дорог и тротуаров.

Адресный перечень дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству представлен в приложении № 15 программы (формируется на основании заявок Управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, собственников жилых помещений многоквартирных домов в соответствии с «Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в программу «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы и «Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в программу «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Дальнегорского городского округа в 2018-2022годах.

Перечень территорий, отобранных для благоустройства по результатам конкурса «1000 Дворов» представлен в приложении № 17.

5.2. Сроки реализации и контрольные события программы

Сроки реализации и контрольные события программы отражаются в приложении № 16 к программе при выборе дворовых и общественных территорий, а также мест массового отдыха (городских парков).

5.3. Осуществление контроля за реализацией программы

В целях осуществления контроля за реализацией программы в Дальнегорском городском округе создана общественная комиссия из представителей администрации Дальнегорского городского округа, Думы Дальнегорского городского округа, представителей политических партий и движений, а также общественных организаций и иных лиц.

**6. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы и сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Основной мерой правового регулирования муниципальной программы является принятый муниципального правового акт администрации Дальнегорского городского округа «О создании муниципального дорожного фонда Дальнегорского городского округа» (решение Думы Дальнегорского городского округа от 08 ноября 2013года № 164).

Применение дополнительных мер налогового, тарифного и иных мер государственного регулирования не требуется (приложения № 3 и № 4 к муниципальной программе).

**7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе**

В рамках муниципальной программы не предусматривается оказание муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальных услуг (работ) по причине отсутствия подотчетных бюджетных учреждений у ответственного исполнителя, вследствие чего формирование муниципальных заданий программой не предусмотрено (приложение № 5 к муниципальной программе).

**8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, иных внебюджетных источников**

Общий объем финансирования муниципальной программы составит **186 589,76887** тыс.руб., из них: за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа **7 907,81091** тыс.руб., в том числе:

2018год – 947,81091 тыс.руб.;

2019 год – 1740, 0 тыс.руб.;

2020 год – 1740, 0 тыс.руб.;

2021 год – 1740, 0 тыс.руб.;

2022 год – 1740, 0 тыс.руб.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию цели муниципальной программы средств краевого и федерального бюджетов составляет **178 681,95796** тыс.руб., в том числе:

средства краевого бюджета – **48 507,43504** тыс.руб.;

в том числе:

2018год – 2 478,02808 тыс.руб.;

2019 год – 29 694,70348 тыс.руб.;

2020 год – 3 294,70348 тыс.руб.;

2021 год – 6 520,0 тыс.руб.;

2022 год – 6 520,0 тыс.руб.

средства федерального бюджета – **130 174,52292** тыс.руб.; в том числе:

2018год – 18 172,20574 тыс.руб.;

2019 год – 24 161,15859 тыс.руб.;

2020 год – 24 161,15859 тыс.руб.;

2021 год – 31 840,0 тыс.руб.;

2022 год – 31 840,0 тыс.руб.

Выделение дополнительных объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы не предусмотрено.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию цели муниципальной программы средств краевого и федерального бюджетов представлено в приложении № 6 к муниципальной программе.

**9. Срок и этапы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в один этап в 2018-2022 годы. Промежуточные показатели реализации муниципальной программы определяются в ходе ежегодного мониторинга реализации муниципальной программы и служат основой для принятия решения о ее корректировке.

**10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

10.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год, а также по итогам завершения реализации муниципальной программы.

10.2. Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является выполнение запланированных промежуточных результатов реализации муниципальной программы индикаторов, показателей муниципальной программы).

10.3. Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы:

10.3.1. расчет степени достижения цели подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы:

10.3.1.1. применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения индикатора над плановым значением:

I факт

I ц = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, где:

I план

I ц – фактическое достижение цели муниципальной программы;

I факт – фактическое значение индикатора;

I план – плановое значение индикатора;

При использовании данной формулы, если «Iц">1, значение принимается равным 1.

10.3.1.2. применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического значения индикатора по сравнению с плановым значением:

1

I ц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ где:

I факт / I план

I ц – фактическое выполнение цели муниципальной программы;

I факт – фактическое значение индикатора;

I план – плановое значение индикатора.

В случае, если структура муниципальной программы предполагает реализацию только отдельных мероприятий. В данном случае производится расчет достижения целей и задач муниципальной программы в соответствии с установленными значениями индикаторов (показателей).

В случае, если структура муниципальной программы предполагает в своем составе реализацию нескольких подпрограмм. В данном случае производится расчет достижения целей и задач каждой подпрограммы, в соответствии с установленными значениями индикаторов (показателей), с последующим расчетом среднего значения достижения цели и задач муниципальной программы в целом. Среднее значение достижения целей подпрограмм, отдельных мероприятий будет являться расчетной оценкой достижения цели муниципальной программы.

В случае, если структура муниципальной программы предполагает в своем составе реализацию нескольких подпрограмм и отдельных мероприятий. В данном случае производится расчет достижения целей по каждой подпрограмме с расчетом среднего значения достижения цели муниципальной программы. Кроме того, производится расчет достижения задач подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с расчетом среднего значения достижения задач.

При этом, среднее значение достижения задач отдельных мероприятий и среднее значение достижения целей подпрограмм будет являться расчетной оценкой достижения цели муниципальной программы.

10.4. расчет степени достижения задач муниципальной программы:

10.4.1. применяется для показателей, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения показателя над плановым значением показателя:

I факт

I задача =\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, где:

I план

I задача – фактическое достижение задачи муниципальной программы;

I факт – фактическое значение показателя;

I план – плановое значение показателя;

10.4.2. применяется для показателей, у которых положительным результатом считается снижение фактического значения показателя по сравнению с плановым значением показателя:

1

I задача = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , где:

I факт / I план

I задача – фактическое достижение задачи муниципальной программы;

I факт – фактическое значение показателя;

I план – плановое значение показателя;

При использовании данной формулы, если «Iзадача">1, значение принимается равным 1.

10.4.3. среднее значение достижения задач муниципальной программы:

SUM I задача

I з = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , где:

n

I з – среднее значение выполнения задач муниципальной программы;

SUM I задача – суммарное значение фактического выполнения задач муниципальной программы;

n – количество задач муниципальной программы.

В случае наличия в муниципальной программе нескольких целей аналогичным образом рассчитывается среднее значение достижения целей муниципальной программы.

10.5. Сравнение среднего значения достижения цели муниципальной программы со средним значением достижения задач муниципальной программы:

10.5.1. в случае если разница между средним значением достижения цели муниципальной программы (Iц) и средним значением достижения задач муниципальной программы (Iз) составляет не более 10%, то показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы;

10.5.2. в случае если разница между средним значением достижения цели муниципальной программы (Iц) и средним значением достижения задач программы (Iз) составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению цели муниципальной программы.

10.6. Среднее значение достижения целей подпрограмм, отдельных мероприятий будет являться расчетной оценкой достижения цели муниципальной программы:

10.6.1. в случае если Iц >= 0,9, цель реализации муниципальной программы выполняется, программа имеет высокую эффективность;

10.6.2. в случае если Iц > 0,7, цель реализации муниципальной программы достигнута не полностью, программа имеет недостаточную эффективность.

10.6.3. в случае если Iц < 0,7, цель реализации муниципальной программы не достигнута, программа признается неэффективной.

10.6.4. Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств:

Ф факт

Э бв = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ x 100%, где:

Ф план

Э бв – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;

Ф факт – фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде;

I план – запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде.

Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

|  |  |
| --- | --- |
| **Виды работ** | |
| 1. **Ремонт дворовых проездов** | |
| 1. **Обеспечение освещения дворовых территорий**   **(некапитального характера)** | |
| 1. **Установка скамеек** | |
|  | **Скамья без спинки**     |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 1,5 м;  Ширина – 380 мм;  Высота - 680 мм. | |
|  | **Скамья без спинки**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 2,0 м;  Ширина - 385 мм;  Высота - 660 мм. | |  |  | |
| 1. **Установка урн для мусора** | |
| http://polistroy74.ru/thumb/O1WINVtP-x6INxMkIaPCBA/580r450/796303/IMG__7014.jpg | **Урна для мусора**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Высота - 540 м  Ширина – 400 мм  Объем: 20 л | |

Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

|  |  |
| --- | --- |
| №  пп | Наименование видов работ |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение территорий |
| 4 | Иные виды работ некапитального характера |

Приложение № 10

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Единичные расценки | | | | |
| на ремонт дворовых проездов | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед.  измер. | Кол-во | Стоимость с НДС в руб. |
| 1 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 люк | 1 | 2596 |
| 2 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина: до 5 см  (с погрузкой экскаватором и перевозкой автомобилями – самосвалами на расстоянии до 15 км) | м2 | 1 | 74 |
| 3 | Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и перевозкой автомобилями – самосвалами на расстоянии до 15км) толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 228 |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с перевозкой автомобилями – самосвалами на расстоянии до 15км) |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 51 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ. 10 см (с доставкой на расстоянии 40 км) | м3 | 1 м2 х0,1м | 135 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня (с доставкой на расстоянии до 40 км) |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 184 |
| 7 | Розлив битума | тн | 1м2х0,0003тн | 14 |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона, толщ. слоя 2,5 см | тн | 1м2х0,025мх2,34тн | 242 |
| 9 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) -проезжая часть | м2 | 1 | 579 |
| 10 | Разборка старого бортового камня | 1 пог.м | 1 | 338 |
| 11 | Установка нового бортового камня БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) | 1 пог.м | 1 | 1666 |

Приложение № 11

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы

Единичные расценки на освещение дворовых территорий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Прокладка провода по фасаду здания | м | 101 |
| 2 | Установка кронштейна | шт | 2 352 |
| 3 | Установка светильника | шт | 1 877 |
| 4 | Установка выключателя | шт | 70 |
| 5 | Установка фотоэлемента | шт | 312 |
| 6 | Установка распределительной коробки | шт | 686 |
| 7 | Прокладка труб гофра для защиты проводов | м | 31 |
| 8 | Затягивание провода в трубы | м | 8 |
| 10 | Установка опоры СВ-110-5 | шт | 2 765 |
| 11 | Подвес провода СИП | м | 101 |
| 12 | Демонтаж светильника | шт | 732 |
| 13 | Демонтаж провода с фасада | м | 24 |
| 14 | Демонтаж опоры | шт | 709 |
| 15 | Сверление отверстий в кирпиче | 1 отв. | 15 |
|  | **Материалы** |  |  |
| 17 | Провод ВВГ 3\*2,5 | м | 34,27 |
| 18 | Провод ВВГ 3\*1,5 | м | 21,12 |
| 19 | Опора СВ-110-5 | шт | 9 700 |
| 23 | Фотоэлемент | шт | 367 |
| 24 | Автоматический выключатель 16А | шт | 91,38 |
| 25 | Выключатель | шт | 54,52 |
| 26 | Гофротруба | м | 4,91 |
| 27 | Труба полипропиленовая | м | 48,00 |
| 28 | Светодиодный светильник (с датчиком движения) накладной защитного исполнения | шт | 1 420 |
| 29 | Светильник светодиодный LED | шт | 5 750 |
|  | Кронштейн для светильников | шт | 482,86 |
| 30 | Провод СИП 2\*16 | м | 33,26 |
| 31 | Провод СИП 4\*16 | м | 57,37 |
| 32 | Провод СИП 4\*25 | м | 80,09 |
| 33 | Изолента ПВХ | шт | 37,24 |
| 34 | Коробка распределительная (IP-54) | шт | 72,50 |
| 35 | Клипса | шт | 7,96 |
| 36 | Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) | шт | 3,50 |
| 37 | Рейка DIN 30см | шт | 17,95 |
| 38 | Шина нулевая | шт | 347,93 |

Приложение № 12

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы

Единичные расценки

на установку скамьи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки скамьи | шт | 1545 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Скамья  Размеры: 1500\*380\*680 | шт | 5000 |
| 3 | Скамья  Размеры: 2000\*385\*660 | шт | 5630 |

Единичные расценки

на установку урны

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки урны на бетонном основании | шт | 1782 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Урна наземная  Объем: 20л  Размеры: 400\*300\*540 | шт | 5000 |

Приложение № 13

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы

**Порядок трудового участия граждан в выполнении дополнительного перечня работ**

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий путем выполнения жителями неоплаченных работ, не требующих специальной квалификации (подготовка дворовой территории к началу работ, земляные работы, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объектов и т.д.).

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа расположенный по адресу: Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 125, 1-й этаж, кабинет № 7. Телефон для справок: 8(42372) 3 23 59,

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Приложение № 14

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в программу «Формирования современной городской среды на территории города Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Дальнегорского городского округа (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается отделом архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа (далее - уполномоченный орган).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием и определением объёмов работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования Дальнегорского городского округа, утвержденных постановлением Главы Дальнегорского городского округа от 24 июля 2015 года № 8-пг, Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае, утверждённых Постановлением Администрации Приморского края от 21 декабря 2016 № 593-па.

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

8. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания общественной комиссии.

Приложение № 15

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы

**Адресный перечень дворовых территорий, общественных территорий и мест массового отдыха, подлежащих благоустройству в Дальнегорском городском округе\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес многоквартирного дома | Площадь, га | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | г.Дальнегорск, ул. ул. 8 Марта, 4 | 0,6342 |  |
| 2 | г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 32 | 0,4409 |  |
| 3 | г.Дальнегорск, ул. Набережная, 11 | 0,6120 |  |
| 4 | г.Дальнегорск, ул.Пионерская, 3 | 0,5088 |  |
| 5 | г.Дальнегорск, ул. Строительная, 59 | 0,4399 |  |
| 6 | г.Дальнегорск, ул. Строительная, 57 | 0,3971 |  |
| 7 | г.Дальнегорск, ул. Набережная, 15 | 0,6871 |  |
| 8 | г.Дальнегорск, ул. Набережная, 17 | 0,3629 |  |
| 9 | г.Дальнегорск, ул. Ключевская, 4 | 0,5309 |  |
| 10 | г.Дальнегорск, ул. 1-ая Советская, 22 | 0,5045 |  |
| 11 | г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 54 | 0,1733 |  |
| 12 | г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 38 | 0,2076 |  |
| 13 | г.Дальнегорск, ул.Строительная, 60 | 0,5454 |  |
| 14 | г.Дальнегорск, ул.Осипенко, 6 | 0,4971 |  |
| 15 | г.Дальнегорск, ул.Осипенко, 24 | 0,6878 |  |
| 16 | г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 3 | 0,3867 |  |
| 17 | г.Дальнегорск, ул.Пионерская, 68 | 0,5766 |  |
| 18 | г.Дальнегорск, с.Каменка ул. Партизанская, 3 | 0,1959 |  |
| 19 | г.Дальнегорск, с.Каменка ул. Партизанская, 5 | 0,1723 |  |
| 20 | г.Дальнегорск, ул. Осипенко, 23 | 0,2156 |  |
| 21 | г.Дальнегорск, ул.Пионерская, 64 | 0,6785 |  |
| 22 | г.Дальнегорск, проспект, 50 лет Октября, 52 | 0,2592 |  |
| 23 | г.Дальнегорск, с.Сержантово ул. Ленинская, 3 | 0,5940 |  |
| 24 | г.Дальнегорск, с.Сержантово ул. Ленинская, 4 | 0,5328 |  |
| 25 | г.Дальнегорск, ул.Набережная, 19 | 0,3827 |  |
| 26 | г.Дальнегорск, проспект, 50 лет Октября, 87 | 0,3080 |  |
| 27 | г.Дальнегорск, ул.Набережная, 18 | 0,4025 |  |
| 28 | г.Дальнегорск, ул.Осипенко, 38 | 0,4630 |  |
| 29 | г.Дальнегорск, ул.Осипенко, 40 | 0,6355 |  |
| 30 | г.Дальнегорск, ул.Осипенко, 40А | 0,6326 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование общественных  территорий | Площадь, га | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Центральная площадь расположена примерно в 60 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, д. 122. | 0,9100 |  |
| 2 | Пешеходная зона по ул.Набережная в г. Дальнегорск | 0,1423 |  |
| 3 | Сквер, расположенный примерно в 40 м. от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 17. | 0,3632 |  |
| 4 | Сквер, расположенный примерно в 21 м от ориентира по направлению на запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.Дальнегорск, ул. Горького, д. 41а. | 0,0922 |  |
| 5 | Сквер, расположенный примерно в 20 м от ориентира по направлению на восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.Дальнегорск, ул. Горького, д. 42а. | 0,0945 |  |
| 6 | Сквер у монумента «Героям–Дальнегорцам» находится примерно в 77 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 99а. | 0,4000 |  |
| 7 | Парковая зона у ДК «Химиков» расположенная примерно в 200 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Первомайская, 15. | 6,2351 |  |
| 8 | Сквер у памятника погибшим героям за освобождение Приморья находится примерно в 39 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, д. 61. | 0,7820 |  |
| 9 | Пешеходная зона по ул Октябрьская в Дальнегорском городском округе с.Краснореченский вдоль МКД № 8,9,10,11,12,13,14,15,17,19. | 0,0904 |  |
| 10 | Парковая зона у ДК «Химиков» расположенная примерно в 100 м от ориентира по направлению на север, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Первомайская, 15. | 1,4476 |  |
| 11 | Пешеходная зона в Дальнегорском городскомокруге, с.Рудная Пристань, по ул.Арсеньева. | 0,0864 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мест массового отдыха населения (городских парков) | Площадь, га | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Парк «Березка», расположен примерно в 107м. от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.Дальнегорск, ул.Приморская, 23. | 2,1441 |  |
| 2 | Парк им.Пушкина, расположен примерно в 96м от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 106. | 3,1340 |  |

Приложение № 18

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы

**Подпрограмма «1000 дворов на территории Дальнегорского городского округа в 2019 году»**

Паспорт подпрограммы «1000 дворов на территории Дальнегорского городского округа в 2019 году»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа |
| Участники подпрограммы | Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, территориальные отделы администрации Дальнегорского городского округа, Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН, собственники жилых помещений многоквартирных домов (по согласованию). |
| Цель  подпрограммы | повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Дальнегорского городского округа |
| Задачи  муниципальной подпрограммы | - повышение уровня благоустройства придомовых территорий, спортивных и детских площадок на территории Дальнегорского городского округа. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Индикаторы, характеризующие достижение цели подпрограммы:  - доля оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;  - доля оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;  - доля отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;  Показатели подпрограммы, характеризующие решение задачи**:**  - количество оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов;  - количество оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов;  - количество отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов; |
| Сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется в 2019 году в 1 этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 году за счет средств местного, краевого и федерального бюджетов составляет **26400,00** тыс.руб., в том числе:  средства местного бюджета – **0,00**тыс.руб.;  средства краевого бюджета – **26400,00** тыс.руб.;  средства федерального бюджета **– 0,00** тыс.руб.  Дополнительные средства на реализацию подпрограммы не предусматриваются. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение доли оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 0% в 2018 году до 1,3% в 2019 году;  - увеличение доли оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 2,6% в 2018 году до 4,08% в 2019 году;  - увеличение доли отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 4,08% в 2018 году до 5,38% в 2019 году;  - увеличение количества оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 0 ед. в 2018 году до 8 ед. в 2019 году;  увеличение количества оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 14 ед. в 2018 году до 22 ед. в 2019 году;  - увеличение количества отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от 22 ед в 2018 году до 29 ед. в 2019 году; |

1. **Описание основных мероприятий**

Важнейшей задачей администрации Дальнегорского городского округа является формирование и обеспечение среды для жизнедеятельности, отдыха и занятий физической культурой и спортом населения, комфортной   
и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство  
и надлежащее содержание дворовых территорий.

Реализация подпрограммы осуществляется по трем основным мероприятиям:

- установка спортивной площадки;

- установка детской площадки;

- ремонт внутридворовых дорог, тротуаров.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Дальнегорского городского округа многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация подпрограммы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения Дальнегорского городского округа, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач подпрограммы**

Основным приоритетом муниципальной политики в вопросах благоустройства города является создание и развитие благоприятной городской среды для проживания населения Дальнегорского городского округа, поэтому основной целью реализации подпрограммы является повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территории Дальнегорского городского округа.

Исходя из этого, формулируются следующая задача подпрограммы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Дальнегорского городского округа;

**3. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы**

В целях решения задач, направленных на достижение цели подпрограммы, в ее составе предусмотрены мероприятия, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

В результате реализации данных мероприятий подпрограммы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

Успешное выполнение задач подпрограммы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность Дальнегорского городского округа.

Реализация подпрограммы позволит достичь:

- благоустройство дворовых территории;

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы отражены в табл. 1.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Год формирования подпрограммы  2019 год |
|
| 1. | Количество установленных спортивных площадок. | единиц | 7 |
| 2. | Доля установленных спортивных площадок. | % | 2,7 |
| 3. | Количество установленных детских площадок. | единиц | 0,5 |
| 4. | Доля установленных спортивных площадок. | % | 25 |
| 5 | Количество отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров. | единиц | 2,4 |
| 6 | Доля отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров. | % | 12 |

Необходимым условием реализации подпрограммы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий подпрограммы подготовлены следующие документы:

перечень дворовых территорий многоквартирных домов.

4. Состав и ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках подпрограммы, приведены в [приложениях](#P1127) 9,10 к муниципальной программе«Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы

5. Сроки реализации и контрольные события подпрограммы

Сроки реализации и контрольные события подпрограммы отражены в приложении 11 к муниципальной программе«Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы

6. Осуществление контроля за реализацией подпрограммы

В целях осуществления контроля за реализацией подпрограммы в Дальнегорском городском округе создана общественная комиссия из представителей администрации Дальнегорского городского округа, Думы Дальнегорского городского округа, представителей политических партий и движений, а также общественных организаций и иных лиц.

Приложение № 16

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды Дальнегорского

городского округа» на 2018-2022 годы

**Сроки реализации и контрольные события программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события под[программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 2018-2022 годы | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1-  **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов** | Контрольная точка | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | - | - | Август 2018 | Декабрь 2022 |
| Контрольное событие № 2-  **Благоустройство территорий общего пользования** | Контрольная точка | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | - | - | Август 2018 | Декабрь 2022 |
| Контрольное событие №3  **Обустройство мест массового отдыха (городские парки)** | Контрольная точка | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | - | - | Июль 2018 | Декабрь 2020 |

Приложение № 17

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды Дальнегорского

городского округа» на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень территорий, отобранных для благоустройства по результатам конкурса «1000Дворов»** | | | | |
| Дальнегорский городской округ | | | | |
| (наименование муниципального образования) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Адрес территории** | **Наименование территории (объекта)** | **Види работ** | **Срок выполнения работ** |
| 1 | г. Дальнегорск, с. Рудная Пристань, ул. Арсеньева, д. 24 | придомовая территория | установка спортивной площадки | ноябрь 2019 |
| 2 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Гастелло, д. 14 | придомовая территория | установка спортивной площадки | ноябрь 2019 |
| 3 | г. Дальнегорск, ул. Первомайская, д. 4 | придомовая территория | установка спортивной площадки | ноябрь 2019 |
| 4 | г. Дальнегорск, с. Рудная Пристань, ул. Советская, д. 20 | придомовая территория | установка спортивной площадки | ноябрь 2019 |
| 5 | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 4 | придомовая территория | установка детской площадки | ноябрь 2019 |
| 6 | г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 11 | придомовая территория | установка детской площадки | ноябрь 2019 |
| 7 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 1 | придомовая территория | установка детской площадки | ноябрь 2019 |
| 8 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 8 | придомовая территория | установка спортивной площадки | ноябрь 2019 |
| 9 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Октябрьская, д. 6 | придомовая территория | установка детской площадки | ноябрь 2019 |
| 10 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 7 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | ноябрь 2019 |
| 11 | г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д. 39А | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | ноябрь 2019 |
| 12 | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 46 | придомовая территория | установка детской площадки | ноябрь 2019 |
| 13 | г. Дальнегорск, ул. Ключевская, д. 2 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | ноябрь 2019 |
| 14 | г. Дальнегорск, с. Каменка, ул. Комсомольская, д. 17 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | ноябрь 2019 |
| 15 | г. Дальнегорск, с. Сержантово, ул. Ленинская, д. 5 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | ноябрь 2019 |
| 16 | г. Дальнегорск, ул. Менделеева, д. 6 | придомовая территория | установка спортивной площадки | ноябрь 2019 |
| 17 | г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 4 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | ноябрь 2019 |
| 18 | г. Дальнегорск, ул. Сухановская, д. 1 | придомовая территория | установка детской площадки | ноябрь 2019 |
| 19 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 3 | придомовая территория | установка детской площадки | ноябрь 2019 |
| 20 | г. Дальнегорск, ул. Строительная, д. 55 | придомовая территория | ремонт внутридворовых дорог, тротуаров | ноябрь 2019 |
| 21 | г. Дальнегорск, ул. Индустриальная, д. 5 | придомовая территория | установка спортивной площадки | ноябрь 2019 |
| 22 | г. Дальнегорск, ул. Инженерная, д. 4 | придомовая территория | установка детской площадки | ноябрь 2019 |