|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 1к муниципальной программе «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы |
| «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора, показателя |  |
| отчетный финансовый год(2013) | текущий финансовый год(2014) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Муниципальная программа «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы (отдельное мероприятие - «повышение безопасности дорожного движения»)
 |
|  1.1. | Увеличение доли установки и содержания дорожных знаков (помывка,окраска) на территории Дальнегорского городского округа | % | 0,29 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,45 | 0,46 |
| 1.2. | Увеличение доли нанесенной дорожной разметки дорожной краской на территории Дальнегорского городского округа | % | 2,41 | 2,41 | 2,52 | 2,63 | 2,74 | 3,17 | 3,2 |
| 1.3. | Увеличение доли объектов установки искусственных дорожных неровностей из асфальтобетона (в том числе ограждений на пешеходных переходах) на территории Дальнегорского городского округа | % | 1,18 | 5,9 | 6,7 | 7,5 | 8,2 | 6,77 | 7,08 |
| 2.Муниципальная программа «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы (отдельное мероприятие - «сохранение и развитие зеленых насаждений») |  |
|  2.1. | Увеличение окашиваемых площадей травы с целью обеспечения чистоты территорий, покрытых травяным покровом, увеличение доли окашиваемой территории Дальнегорского городского округа. | % | 1,54 | 1,54 | 1,69 | 1,84 | 1,99 | 2,28 | 2,54 |
| 2.2. | Увеличение освобожденной территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев, улучшение эстетического вида зелёных насаждений посредством их обрезки | % | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,010 | 0,014 | 0,016 |
| 2.3. | уничтожение возможных очагов скопления гусениц непарного шелкопряда путем обработки деревьев биопрепаратами на территории Дальнегорского городского округа. | % | 0 | 0,20 | х | х | х | х | х |
| 3. Муниципальная программа «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы (отдельное мероприятие - «восстановление системы ливневой канализации») |
| 3.1. | Увеличение доли восстановленных и прочищенных сетей ливневой канализации в общей протяженности сетей ливневой канализации Дальнегорского городского округа | % | 0,00 | 2,63 | 5,26 | 7,99 | 11,62 | 36,2 | 44,00 |
| 3.2. | Увеличение доли принятых на содержание ливневых канализаций в общей протяженности сетей ливневой канализации Дальнегорского городского округа | % | 0,00 | 11,00 | 16,5 | 22,0 | 27,5 | 36,2 | 44,00 |
| 4. Муниципальная программа «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы (отдельное мероприятие - «благоустройство территории») |
| 4.1. | Увеличение доли протяженности освещенных частей улиц и проездов к общей протяженности улиц Дальнегорского городского округа | % | 34,4 | 35,3 | 38,7 | 41,6 | 44,4 | 47,2 | 50,6 |
| 4.2. | Увеличение количества эксплуатируемых муниципальных светильников на территории Дальнегорского городского округа | % | 34,4 | 35,3 | 38,7 | 41,6 | 44,4 | 47,2 | 50,6 |
| 4.3. | Увеличение доли территории содержания и обслуживания кладбища Дальнегорского городского округа | % | 1,34 | 1,54 | 1,58 | 1,62 | 1,65 | 2,34 | 2,45 |
| 4.4. | Увеличение доли содержания территории Дальнегорского городского округа (в части уборки от мусора) | % | 7,68 | 7,68 | 15,43 | 18,24 | 22,49 | 25,90 | 29,87 |
| 4.5. | Увеличение доли содержания территории Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) | % | 4,1 | 6,1 | 7,9 | 10,4 | 12,9 | 14,83 | 17,08 |
| 5. Муниципальная программа «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы (отдельное мероприятие - «уборка дорог») |
| 5.1. | Увеличение доли содержания дорог местного значения Дальнегорского городского округа (в части уборки от мусора) | % | 17,68 | 17,68 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 28,92 | 31,82 |
| 5.2. | Увеличение доли содержания дорог местного значения Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) | % | 19,1 | 19,1 | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 26,94 | 28,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  Приложение №2к муниципальной программе «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий |
|  | «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители |  |  | Срок |
| начала реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Связь подпрограммы, отдельного мероприятия с показателями муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | **Отдельное мероприятие** - «**повышение безопасности дорожного движения**»,  *-установка и содержание дорожных знаков (помывка,окраска) на территории Дальнегорского городского округа*  | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | 2019 год | снижение количества дорожнотранспортных происшествийна территории Дальнегорского городского округа | увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на территории Дальнегорского городского округа | увеличение количества дорожных знаков: с 315шт в 2014 году до 392шт в 2019 году. |
|  |  *-* *нанесение дорожной разметки дорожной краской на территории Дальнегорского городского округа* | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | 2019 год | снижение количества дорожнотранспортных происшествийна территории Дальнегорского городского округа | увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на территории Дальнегорского городского округа | увеличение количества дорожной разметки с 2,04км в 2014 году до 2,71км в 2019 году. |
|  | *-установка искусственных дорожных неровностей из асфальтобетона (в том числе ограждения на пешеходных переходах) на территории Дальнегорского городского округа* | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | 2019 год | снижение количества дорожнотранспортных происшествийна территории Дальнегорского городского округа | увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на территории Дальнегорского городского округа | Ежегодное устройство дорожных неровностей из асфальтобетона (в том числе ограждений на пешеходных переходах) в количестве не менее 1 объекта в 2013 году до 12 объектов в 2019 году. |
| 2 | **Отдельное мероприятие «сохранение и развитие зеленых насаждений»** - *окос травы с целью обеспечения чистоты территорий, покрытых травяным покровом*; | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | 2019 год | ежегодный уход и придание эстетического вида территории Дальнегорского городского округа | отсутствие эстетического вида территорий Дальнегорского городского округа и как следствие постепенное загрязнение окружающей среды | увеличение доли окашиваемой территории Дальнегорского городского округа с 131465пм в 2014году до 216660пм в с2019году |
|  | - *освобождение территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев, улучшение эстетического вида зелёных насаждений посредством их обрезки* | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | 2019 год | ежегодный уход и придание эстетического вида территории Дальнегорского городского округа | отсутствие эстетического вида территорий Дальнегорского городского округа и как следствие постепенное загрязнение окружающей среды | увеличение освобожденной территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев и количества обрезки с 144 шт в 2014году до331шт в 2019году |
|  | *- обработка деревьев биопрепаратами от гусениц непарного шелкопряда на территории Дальнегорского городского округа* | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | 2015 год | ликвидация последствий увеличения гусениц непарного шелкопряда на территории Дальнегорского городского округа | увеличение гусениц непарного шелкопряда на территории Дальнегорского городского округа | Разовое решение возникшей проблемы с летом бабочек гусениц непарного шелкопряда на территории Дальнегорского городского округа путем обработки 20000шт деревьев |
| 3 | **Отдельное мероприятие *«*восстановление системы ливневой канализации»** *-ремонт ливнестоков Дальнегорского городского округа* | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | 2019 год | приведение в работоспособное состояние ливнестоков Дальнегорского городского округа  | неприведение в работоспособное состояние ливнестоков Дальнегорского городского округа | увеличение количества отремонтированных ливнестоков с 468 пм в 2014году до 7822пм в 2019году |
|  |  *-обслуживание ливнестоков на территории Дальнегорского городского округа* | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | 2019 год | поддержание работоспособности ливнестоков Дальнегорского городского округа | приведение в негодность отремонтированных ливнестоков | увеличение количества обслуживаемых ливнестоков с 2шт в 2014году до 8шт в 2019году |
| 4 | **Отдельное мероприятие** - «**благоустройство территории»** ***-*** *организация и обслуживание мест захоронения Дальнегорского городского округа* | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | 2019 год | поддержание эстетического вида территорий городского кладбища | приведение в ненадлежащий вид территорий городского кладбища | увеличение количества территорий городского кладбища, подлежащих обслуживанию с 36450кв.м. в 2014году до 57988кв.м. в 2019году |
|  | *- организация и обслуживание уличного освещения Дальнегорского городского округа* | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | 2019 год | увеличение количества освещенных улиц и территорий Дальнегорского городского округа | отсутствие свободы передвижения населения в темное время суток по неосвещенным местам территории Дальнегорского городского округа | увеличение количества горящих и обслуживаемых светильников уличного освещения на территории Дальнегорского городского округа с 528шт в 2014году до 791шт в 2019году |
|  | ***-***  *очистка от мусора территорий Дальнегорского городского округа* | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | 2019 год | обеспечение уборки от мусора территорий Дальнегорского городского округа | отсутствие свободы передвижения населения по очищенным от мусора территориям Дальнегорского городского округа | увеличение количества убранных площадей территории Дальнегорского городского округа от мусора с 503250 кв.м 2014году до 1957083кв.м. 2019году |
| *- очистка от свежевыпавшего снега территорий Дальнегорского городского округа* | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | 2019 год | обеспечение уборки от мусора и снега территорий Дальнегорского городского округа | отсутствие свободы передвижения населения по очищенным от снега территориям Дальнегорского городского округа | увеличение количества убранных площадей территории Дальнегорского городского округа от снега с 268000кв.м. в 2014году до 750400кв.м. в 2019году |
| 5. | **Отдельное мероприятие** - **«уборка дорог»** ***-***  *очистка от мусора дорог Дальнегорского городского округа* | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | 2019 год | обеспечение уборки от мусора дорог Дальнегорского городского округа | отсутствие свободы передвижения населения и транспортных средств по очищенным от мусора дорогам Дальнегорского городского округа | увеличение количества убранных площадей дорог Дальнегорского городского округа от мусора с 834315 кв.м 2014году до 1501579кв.м. 2019году |
| *очистка от свежевыпавшего снега дорог Дальнегорского городского округа* |  |  |  | обеспечение уборки от мусора и снега дорог Дальнегорского городского округа | отсутствие свободы передвижения населения и транспортных средств по очищенным от снега дорогам Дальнегорского городского округа | увеличение количества убранных площадей дорог Дальнегорского городского округа от снега с 5488000кв.м. в 2014году до 8231999кв.м.в 2019году |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Приложение №3к муниципальной программе «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы |
| «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование меры государственого регулирования | Объем доходов/расходов Дальнегорского городского округа\* (тыс. руб.) | Финансовая оценка результатотов применения мер государственного регулирования (тыс. руб.), годы | Краткое обоснование необходимости применения мер государственного регулирования для достижения цели муниципальной программы |
| очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройствоДальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы не требует мер государственного регулирования. | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   Приложение №4 к муниципальной программе «Развитие, содержание улично-дорожной сети и  благоустройство Дальнегорского  городского округа» на 2015-2019 годы Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы |  |
| «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование проекта нормативного правового акта Российской Федерации, Приморского края, Дальнегорского городского округа | Основные положения проекта нормативного правового акта | ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление администрации Дальнегорского городского округа «О правилах благоустройства и санитарного содержания территории Дальнегорского городского округа»» | определение распределения обязанностей по благоустройству, санитарному содержанию территорий общего пользования Дальнегорского городского округа | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | По мере изменений в законодательстве |
|  |  |  |  |  |  | Приложение №5к муниципальной программе «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|  | муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе  |
| «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы  |
|  |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы), показателя объема услуги (выполнения работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (выполнения работы) | Расходы бюджета Дальнегорского городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |
| очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе не формируются. |  Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Развитие,

содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа

 «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия**  | **Ответственный исполнитель** | **Код бюджетной классификации** | **Расходы Дальнегорского городского округа (тыс.руб), годы** |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 1. | Муниципальная программа | Всего, в том числе: | 964 | Х | Х | Х | **15523,00** | **15523,0** | **15523,0** | **26520,2** | **29205,7** |
| Отдел жизнеобеспечения | 964 | Х | Х | Х | 15523,00 | 15523,0 | 15523,0 | 26520,2 | 29205,7 |
| 1.1. | ***Отдельное мероприятие: «повышение безопасности дорожного движения»*** | Всего, в том числе: | 964 | Х | Х | Х | **1200,00** | **1200,00** | **1200,00** | **1894,50** | **2084,80** |
| Отдел жизнеобеспечения | 964 | Х | Х | Х | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1894,50 | 2084,80 |
| - *установка и содержание дорожных знаков дорожных знаков (помывка,окраска) на территории Дальнегорского городского округа* |  | 964 | Х | Х | Х | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 943,5 | 1037,8 |
| *- нанесение дорожной разметки дорожной краской на территории Дальнегорского городского округа* |  | 964 | Х | Х | Х | 467,00 | 467,00 | 467,00 | 621,00 | 684,00 |
| *- установка искусственных дорожных неровностей из асфальтобетона (в том числе ограждения на пешеходных переходах) на территории Дальнегорского городского округа* |  | 964 | Х | Х | Х | 483,00 | 483,00 | 483,00 | 330,00 | 363,00 |
| 1.2. | ***Отдельное мероприятие: «сохранение и развитие зеленых насаждений»*** | Всего, в том числе: | 964 | Х | Х | Х | **1423,00** | **1423,00** | **1423,00** | **2500,00** | **2800,00** |
|  | Отдел жизнеобеспечения | 964 | Х | Х | Х | 1423,00 | 1423,00 | 1423,00 | 2500,00 | 2800,00 |
| *- окос травы с целью обеспечения чистоты территорий, покрытых травяным покровом*; |  | 964 | Х | Х | Х | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 900,00 | 1000,00 |
| *- освобождение территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев, улучшение эстетического вида зелёных насаждений посредством их обрезки* |  | 964 | Х | Х | Х | 700,00 | 823,00 | 823,00 | 1600,00 | 1800,00 |
| *- обработка деревьев биопрепаратами от гусениц непарного шелкопряда на территории Дальнегорского городского округа* |  | 964 | Х | Х | Х | 223,00 |  |  |  |  |
| 1.3. | ***Отдельное мероприятие: «восстановление системы ливневой канализации»*** | Всего, в том числе: | 964 | Х | Х | Х | **1300,00** | **1300,00** | **1300,00** | **3600,00** | **3600,00** |
|  | Отдел жизнеобеспечения | 964 | Х | Х | Х | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 3600,00 | 3600,00 |
| ***-*** *ремонт ливнестоков Дальнегорского городского округа* |  | 964 | Х | Х | Х | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| *- обслуживание ливнестоков на территории Дальнегорского городского округа* |  | 964 | Х | Х | Х | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1.4. | ***Отдельное мероприятие: «благоустройство территории»*** | Всего, в том числе: | 964 | Х | Х | Х | **9800,00** | **9800,00** | **9800,00** | **16925,7** | **18920,9** |
|  | Отдел жизнеобеспечения | 964 | Х | Х | Х | 9800,00 | 9800,00 | 9800,00 | 16925,70 | 18920,90 |
| - *организация и обслуживание мест захоронения Дальнегорского городского округа* |  | 964 | Х | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 725,7 | 870,9 |
| ***-*** *организация и обслуживание уличного освещения Дальнегорского городского округа* |  | 964 | Х | Х | Х | 6600,00 | 6600,00 | 6600,00 | 9900,00 | 11150,00 |
| *- очистка от мусора территорий Дальнегорского городского округа* |  | 964 | Х | Х | Х | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 3450,00 | 3800,00 |
| *- очистка от свежевыпавшего снега территорий Дальнегорского городского округа;* |  | 964 | Х | Х | Х | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2850,00 | 3100,00 |
| 1.5. | ***Отдельное мероприятие: «уборка дорог»*** | Всего, в том числе: | 964 | Х | Х | Х | **1800,0** | **1800,0** | **1800,0** | **1600,0** | **1800,0** |
| Отдел жизнеобеспечения | 964 | Х | Х | Х | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1600,0 | 1800,0 |
| *- очистка от мусора дорог Дальнегорского городского округа* |  | 964 | Х | Х | Х | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 900,0 |
| *- очистка от свежевыпавшего снега дорог Дальнегорского городского округа;* |  | 964 | Х | Х | Х | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 800,0 | 900,0 |

 Приложение № 7

 к муниципальной программе «Развитие,

 содержание улично-дорожной сети и

 благоустройство Дальнегорского

 городского округа» на 2015-2019 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников |  |
| «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель/ ГРБС\* мероприятия, отдельного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов(тыс. руб.), годы |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | ***Отдельное мероприятие: «повышение безопасности дорожного движения»*** | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | всего | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1894,50** | **2084,80** |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1894,50 | 2084,80 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | ***Отдельное мероприятие: «сохранение и развитие зеленых насаждений*** | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | всего | **1423,00** | **1423,00** | **1423,00** | **2500,00** | **2800,00** |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 1423,00 | 1423,00 | 1423,00 | 2500,00 | 2800,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | ***Отдельное мероприятие: «восстановление системы ливневой канализации»*** | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | всего | **1300,00** | **1300,00** | **1300,00** | **3600,00** | **3600,00** |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 3600,00 | 3600,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | ***Отдельное мероприятие: «благоустройство территории»*** | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | всего | **9800,00** | **9800,00** | **9800,00** | **16925,70** | **18920,90** |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 9800,00 | 9800,00 | 9800,00 | 16925,70 | 18920,90 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | ***Отдельное мероприятие: «уборка дорог»*** | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | всего | **1800,0** | **1800,0** | **1800,0** | **1600,0** | **1800,0** |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1600,0 | 1800,0 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого: Программа****«Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство****Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы**  | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | всего | **15523,0** | **15523,0** | **15523,0** | **26520,2** | **29205,7** |
| **6.** | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | **15523,0** | **15523,0** | **15523,0** | **26520,2** | **29205,7** |
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

 Приложение № 8

 к муниципальной программе «Развитие,

 содержание улично-дорожной сети и

 благоустройство Дальнегорского

 городского округа» на 2015-2019 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на целевые индикаторы, показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| с учетом дополни- тельных ресурсов | без учета дополни-тельных ресурсов | с учетом дополни- тельных ресурсов | без учета дополни-тельных ресурсов | с учетом дополни- тельных ресурсов | без учета дополни-тельных ресурсов | с учетом дополни- тельных ресурсов | без учета дополни-тельных ресурсов | с учетом дополни- тельных ресурсов | без учета дополни-тельных ресурсов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 1. | Увеличение доли установки и содержания дорожных знаков (помывка,окраска) на территории Дальнегорского городского округа | шт. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Увеличение доли нанесенной дорожной разметки дорожной краской на территории Дальнегорского городского округа | п.м. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Увеличение доли объектов установки искусственных дорожных неровностей из асфальтобетона (в том числе ограждений на пешеходных переходах) на территории Дальнегорского городского округа | шт. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Увеличение окашиваемых площадей травы с целью обеспечения чистоты территорий, покрытых травяным покровом, увеличение доли окашиваемой территории Дальнегорского городского округа. | м2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Увеличение освобожденной территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев, улучшение эстетического вида зелёных насаждений посредством их обрезки | шт | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Разовая обработка деревьев биопрепаратами от гусениц непарного шелкопряда на территории Дальнегорского городского округа | шт | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Увеличение доли восстановленных и прочищенных сетей ливневой канализации в общей протяженности сетей ливневой канализации Дальнегорского городского округа | п.м | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Увеличение доли принятых на содержание ливневых канализаций в общей протяженности сетей ливневой канализации Дальнегорского городского округа | шт. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9. | Увеличение доли протяженности освещенных частей улиц и проездов к общей протяженности улиц Дальнегорского городского округа | м2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Увеличение количества эксплуатируемых муниципальных светильников на территории Дальнегорского городского округа | шт | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Увеличение доли территории содержания и обслуживания кладбища Дальнегорского городского округа | м2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Увеличение доли содержания территории Дальнегорского городского округа (в части уборки от мусора) | м2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13. | Увеличение доли содержания территории Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) | м2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 14. | Увеличение доли содержания дорог Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) | м2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15. | Увеличение доли содержания дорог Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) | м2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение № 9 к муниципальной программе «Развитие,  содержание улично-дорожной сети и  благоустройство Дальнегорского  городского округа» на 2015-2019 годы  |
|   | Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и непосредственные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |
|  | «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы  |  |
|  | (наименование муниципальной программы) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем дополнительных ресурсов (тыс. руб.) |  | С учетом дополнительных ресурсов |
| срок | ожидаемый результат (краткое описание) |
| начала реализации муниципальной программы | окончания реализации муниципальной программы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | ***Отдельное мероприятие: «повышение безопасности дорожного движения»*** | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | Х | 2015 | 2019 |   | Х |
| **2.** | ***Отдельное мероприятие: «сохранение и развитие зеленых насаждений*** | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | Х | 2015 | 2019 |   | Х |
| **3.** | ***Отдельное мероприятие: «восстановление системы ливневой канализации»*** | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | Х | 2015 | 2019 |   | Х |
| **4.** | ***Отдельное мероприятие: «благоустройство территории»*** | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | Х | 2015 | 2019 |  | Х |
| **5.** | ***Отдельное мероприятие: «уборка дорог»*** | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | Х | 2015 | 2019 |  | Х |