Приложение

к постановлению администрации

Дальнегорского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа   
«Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа»**

Паспорт муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ «Обслуживающее учреждение», территориальные отделы, отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа. |
| Структура муниципальной программы: |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | **-** |
| подпрограммы муниципальной программы, действие которых завершено, либо передано в другую муниципальную программу | **«Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2017 год»** (Завершена в 2017 году)  Основные мероприятия подпрограммы:  - обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) г. Дальнегорск;  - благоустройство дворовых территорий  г. Дальнегорск;  - благоустройство общественных территорий  г. Дальнегорск.  Проведение ценовой экспертизы. |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы | 1. **Повышение безопасности дорожного движения:**   - изготовление полиграфической продукции, обеспечивающей безопасность пассажирских перевозок, по муниципальным маршрутам на автомобильных дорогах Дальнегорского городского округа;  - грейдирование грунтовых дорог Дальнегорского городского округа.  **2.** **Сохранение и развитие зеленых насаждений:**  - санитарная обработка возможных очагов скопления гусениц непарного шелкопряда и других вредителей путем обработки деревьев и почвы химическими препаратами на территории Дальнегорского городского округа.  **3. Содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности):**  - благоустройство пешеходной дороги по ул. Осипенко в г. Дальнегорске;  - обустройство площадок под газоны и клумбы на территории Дальнегорского городского округа;  - обустройство пешеходных дорожек на территории Дальнегорского городского округа;  - технологическое присоединение к водоснабжению и водоотведению объектов благоустройства на территории Дальнегорского городского округа;  - благоустройство территории малыми архитектурными формами;  - подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт подпорных стенок вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22, по ул. Пушкинская д. № 41 А, № 43А, № 45 А;  - капитальный ремонт подпорной стены вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22;  - ремонт моста через реку Горбуша;  - обустройство детской и спортивной площадок по ул. Осипенко;  - создание картографического материала с отображением мест размещения объектов.  **4. Благоустройство территории:**  - содержание и обслуживание мест захоронения Дальнегорского городского округа;  - организация, техническое обслуживание, ремонт сетей уличного освещения и сетей электроснабжения Дальнегорского городского округа;  - очистка от свежевыпавшего снега территории Дальнегорского городского округа;  - благоустройство поселений;  - подтверждение ПИР (проектно-изыскательские работы) по объекту «Строительство Дальнегорского городского кладбища (с. Сержантово)»;  - приобретение фотоловушек.  **5. Уборка дорог:**  - очистка территории Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) с учетом периодичности уборки;  - очистка дорог и территорий Дальнегорского городского округа от снега в зимний период с учетом периодичности уборки.  **6. Создание контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов:**  **-** создание контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов.  **7. Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений:**  - установка и замена дорожных знаков на территории Дальнегорского городского округа;  - установка искусственных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа;  - нанесение дорожной разметки дорожной краской на территории Дальнегорского городского округа;  - изготовление и установка дорожных ограждений на автодорогах местного значения, обочинах автодорог Дальнегорского городского округа;  - содержание, восстановление (помывка, окраска, ремонт стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа;  -окос травы с целью обеспечения чистоты территорий Дальнегорского городского округа, покрытых травяным покровом;  - обрезка деревьев и освобождение территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев;  - приобретение рассады цветов, посадка, уход за растениями на территории Дальнегорского городского округа;  - ремонт и обслуживание ливнестоков Дальнегорского городского округа;  - очистка территории и дорог от мусора и сломанных ветвей деревьев Дальнегорского городского округа;  - устранение зимней скользкости на автомобильных дорогах местного значения;  - приобретение специализированной техники;  - приобретение автомобилей грузовых. |
| отдельные мероприятия муниципальной программы, действие которых завершено, либо передано в другую муниципальную программу | **-** |
| Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края | постановление Администрации Приморского края от 12.12.2019 № 919-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы». |
| Цель муниципальной программы | Целью муниципальной программы является обеспечение транспортной доступности и благоустройства территории Дальнегорского городского округа. |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение безопасности дорожного движения на территории Дальнегорского городского округа;  - сохранение благоприятной среды для массового отдыха гостей и жителей города Дальнегорска;  - обеспечение стабильности работы системы ливневой канализации на территории Дальнегорского городского округа;  - улучшение художественного облика городской среды Дальнегорского городского округа;  - повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территории Дальнегорского городского округа;  - доведение (создание) технического и эксплуатационного состояния контейнерных площадок до нормативных требований. |
| Индикаторы, показатели муниципальной  программы | 1. **Отдельное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения»:**   **Индикаторы, характеризующие достижение цели мероприятия:**  - увеличение доли изготовленной полиграфической продукции, обеспечивающей безопасность пассажирских перевозок, по муниципальным маршрутам на автомобильных дорогах Дальнегорского городского округа;  - увеличение доли протяженности грейдированных грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа.  **Показатели мероприятия, характеризующие решение задачи:**  - увеличение количества изготовленной полиграфической продукции, обеспечивающей безопасность пассажирских перевозок, по муниципальным маршрутам на автомобильных дорогах Дальнегорского городского округа;  - увеличение протяженности грейдированных грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа.  **2. Отдельное мероприятие «Сохранение и развитие зеленых насаждений»:**  **Индикаторы, характеризующие достижение цели мероприятия:**  - увеличение доли площадей обработки деревьев и почвы химическими препаратами от гусениц непарного шелкопряда и других вредителей на территории Дальнегорского городского округа.  **Показатели мероприятия, характеризующие решение задачи:**  - увеличение площади обработки возможных очагов скопления гусениц непарного шелкопряда и других вредителей путем обработки деревьев и почвы химическими препаратами на территории Дальнегорского городского округа.  **3. Отдельное мероприятие «Содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности)»:**  **Индикаторы, характеризующие достижение цели мероприятия:**  - благоустройство пешеходной дороги по ул. Осипенко в г. Дальнегорске;  - увеличение доли обустроенных площадок под газоны и клумбы на территории Дальнегорского городского округа;  - увеличение доли обустроенных пешеходных дорожек на территории Дальнегорского городского округа;  - технологическое присоединение к водоснабжению и водоотведению объектов благоустройства на территории Дальнегорского городского округа;  - увеличение доли благоустроенных территорий малыми архитектурными формами;  - подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт подпорных стенок вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22, по ул. Пушкинская д. № 41 А, № 43А, № 45 А;  - капитальный ремонт подпорной стены вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22;  - ремонт моста через реку Горбуша;  - обустройство детской и спортивной площадок по ул. Осипенко;  - создание картографического материала с отображением мест размещения объектов.  **Показатели мероприятия, характеризующие решение задачи:**  - благоустройство пешеходной дороги по ул. Осипенко в г. Дальнегорске;  - увеличение количества обустроенных площадок под газоны и клумбы на территории Дальнегорского городского округа;  - увеличение количества обустроенных пешеходных дорожек на территории Дальнегорского городского округа;  - технологическое присоединение к водоснабжению и водоотведению объектов благоустройства на территории Дальнегорского городского округа;  - увеличение количества благоустроенных территорий малыми архитектурными формами;  - подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт подпорных стенок вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22, по ул. Пушкинская д. № 41 А, № 43А, № 45 А;  - капитальный ремонт подпорной стены вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22;  - обустройство детской и спортивной площадок по ул. Осипенко;  - создание картографического материала с отображением мест размещения объектов.  **4. Отдельное мероприятие «Благоустройство территории»:**  **Индикаторы, характеризующие достижение цели мероприятия:**  -увеличение доли эксплуатируемых муниципальных светильников и линий электропередач на территории Дальнегорского городского округа;  -увеличение доли территории содержания и обслуживания кладбища Дальнегорского городского округа;  - увеличение доли содержания территории Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) с учетом периодичности уборки;  - увеличение доли территории благоустроительных работ в поселениях;  - подтверждение ПИР (проектно-изыскательские работы) по объекту «Строительство Дальнегорского городского кладбища (с. Сержантово);  - приобретение фотоловушек;  **Показатели мероприятия, характеризующие решение задачи:**  -увеличение количества эксплуатируемых муниципальных светильников и линий электропередач на территории Дальнегорского городского округа;  -увеличение площадей обслуживаемых кладбищ на территории Дальнегорского городского округа;  - увеличение площади уборки территорий от снега с учетом периодичности;  - увеличение протяженности территории благоустроительных работ в поселениях;  **5. Отдельное мероприятие «Уборка дорог»:**  **Индикаторы, характеризующие достижение цели мероприятия:**  - увеличение доли содержания территории Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) с учетом периодичности уборки;  - увеличение доли уборки дорог и территорий Дальнегорского городского округа от снега в зимний период с учетом периодичности уборки.  **Показатели мероприятия, характеризующие решение задачи:**  - увеличение площади уборки дорог от снега с учетом периодичности уборки;  - увеличение площади уборки дорог и территорий Дальнегорского городского округа от снега в зимний период с учетом периодичности уборки.  **6. Отдельное мероприятие «Создание контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов»:**  **Индикаторы, характеризующие достижение цели мероприятия:**  - увеличение доли создания контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов.  **Показатели мероприятия, характеризующие решение задачи:**  - увеличение количества созданных контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов.  **7. Обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений:**  **Индикаторы, характеризующие достижение цели мероприятия:**  - увеличение доли установленных дорожных знаков в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа;  - установка искусственных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа;  - увеличение доли протяженности дорожной разметки в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа;  - увеличение доли протяженности дорожных ограждений на территории Дальнегорского городского округа;  - увеличение доли восстановленных (помытых, окрашенных, отремонтированных стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа;  - увеличение доли окашиваемых площадей травы в общей площади территорий, покрытых травяным покровом на территории Дальнегорского городского округа;  - увеличение доли обрезки деревьев и освобождение территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев;  - увеличение доли площадей, засаженных цветами в общей доле цветников на территории Дальнегорского городского округа;  - увеличение доли восстановленных и прочищенных сетей ливневой канализации в общей протяженности сетей ливневой канализации Дальнегорского городского округа;  - увеличение доли содержания территории и дорог от мусора и сломанных ветвей Дальнегорского городского округа;  - устранение зимней скользкости на автомобильных дорогах местного значения;  - увеличение доли приобретенной специализированной техники;  - приобретение автомобилей грузовых.  **Показатели мероприятия, характеризующие решение задачи:**  - увеличение количества установленных дорожных знаков в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа;  - установка искусственных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа;  - увеличение протяженности дорожной разметки в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа;  - увеличение протяженности дорожных ограждений на территории Дальнегорского городского округа городского округа;  - увеличение количества восстановленных (помытых, окрашенных, отремонтированных стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа;  - увеличение площади окоса с учетом периодичности выполнения работ;  - увеличение числа деревьев, подвергаемых обрезке и освобождение территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев;  - увеличение площадей, засаженных цветами на территории Дальнегорского городского округа;  - увеличение протяженности обслуживаемой, отремонтированной ливневой канализации;  увеличение площади содержания территории и дорог от мусора и сломанных ветвей Дальнегорского городского округа;  - устранение зимней скользкости на автомобильных дорогах местного значения;  - увеличение количества приобретенной специализированной техники;  - приобретение автомобилей грузовых. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап в 2015-2021 годы. |
| Объем средств бюджета Дальнегорского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Общий объем финансирования муниципальной программы составит **330 691,38067** тыс.руб., за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа **322 955,30797** тыс.руб., в том числе:  2015 год – 15 246,44400 тыс.руб.;  2016 год – 16 222,90876 тыс.руб.;  2017 год – 16 830,25629 тыс.руб.;  2018 год – 32 073,81500 тыс.руб.;  2019 год – 116 269,13231 тыс.руб;  2020 год – 68 686,73070 тыс.руб;  2021 год – 65 362,09361 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение доли изготовленной полиграфической продукции, обеспечивающей безопасность пассажирских перевозок, по муниципальным маршрутам на автомобильных дорогах Дальнегорского городского округа с 25,40% в 2018 до 90% в 2021 году;  - увеличение количества изготовленной полиграфической продукции, обеспечивающей безопасность пассажирских перевозок, по муниципальным маршрутам на автомобильных дорогах Дальнегорского городского округа с 65 единиц в 2018 году до 230 единиц в 2021 году;  - увеличение доли протяженности грейдированных грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа с 23,80% в 2018 году до 95,2 % в 2021 году.  - увеличение протяженности грейдированных грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа с 26100 м2 в 2018 году до 104400 м2 в 2021 году;  - увеличение доли площадей обработки деревьев и почвы химическими препаратами от гусениц непарного шелкопряда и других вредителей на территории Дальнегорского городского округа с 4,08 % в 2015 году до 4,58% в 2021 году;  - увеличение площади обработки возможных очагов скопления гусениц непарного шелкопряда и других вредителей путем обработки деревьев и почвы химическими препаратами на территории Дальнегорского городского округа с 347976 м2 в 2015 году до 390625 м2 в 2021 году;  - благоустройство пешеходной дороги по ул. Осипенко в г. Дальнегорске - 100% в 2019 году;  - благоустройство пешеходной дороги по ул. Осипенко в г. Дальнегорске - 1 единица в 2019 году;  - увеличение доли обустроенных площадок под газоны и клумбы на территории Дальнегорского городского округа – с 7,9% в 2020 году до 8,60 % в 2021 году;  - увеличение количества обустроенных площадок под газоны и клумбы на территории Дальнегорского городского округа – с 6576 м2 в 2020 году до 7076 м2 в 2021 году;  - увеличение доли обустроенных пешеходных дорожек на территории Дальнегорского городского округа с 0,33% в 2020 году до 0,49% в 2021 году;  - увеличение количества обустроенных пешеходных дорожек на территории Дальнегорского городского округа с 203,2 м2 в 2020 году до 300 м2 в 2021 году;  - технологическое присоединение к водоснабжению и водоотведению объектов благоустройства на территории Дальнегорского городского округа с 10 % в 2020 году до 20 % в 2021 году;  - технологическое присоединение к водоснабжению и водоотведению объектов благоустройства на территории Дальнегорского городского округа – с 1 единицы в 2020 году до 2 единиц в 2021 году;  - увеличение доли благоустроенных территорий малыми архитектурными формами с 5,70% в 2020 году до 6,43% в 2021 году;  - увеличение количества благоустроенных территорий малыми архитектурными формами с 120 шт. в 2020 году до 135 шт. в 2021 году;  - подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт подпорных стенок вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22, по ул. Пушкинская д. № 41 А, № 43А, № 45 А – 100% в 2021 году;  - капитальный ремонт подпорной стены вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22 – 100 % в 2021 году;  - подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт подпорных стенок вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22, по ул. Пушкинская д. № 41 А, № 43А, № 45 А – 2 единицы в 2021 году;  - капитальный ремонт подпорной стены вдоль МКД по ул. 1-я Советская д. № 22 – 1 единица в 2021 году;  - ремонт моста через реку Горбуша – 1 единица в 2018 году;  - обустройство детской и спортивной площадок по ул. Осипенко – 100% в 2018 году;  - обустройство детской и спортивной площадок по ул. Осипенко – 2 единицы в 2018 году;  - создание картографического материала с отображением мест размещения объектов – 100% в 2019 году;  - создание картографического материала с отображением мест размещения объектов – 1 единица в 2019 году;  -увеличение доли эксплуатируемых муниципальных светильников и линий электропередач на территории Дальнегорского городского округа с 33,65 % в 2014 до 47,80 % в 2021 году;  -увеличение количества эксплуатируемых муниципальных светильников и линий электропередач на территории Дальнегорского городского округа с 528 штук в 2014 году до 750 штук в 2021 году;  -увеличение доли территории содержания и обслуживания кладбища Дальнегорского городского округа с 77,05 % в 2014 году до 175,64% в 2021 году;  -увеличение площадей обслуживаемых кладбищ на территории Дальнегорского городского округа с 93000 м2 в 2015 году до 212000 м2 в 2021 году;  - увеличение доли содержания территории Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) с учетом периодичности уборки – 14,61% в 2019 году;  - увеличение площади уборки территорий от снега с учетом периодичности – 1350000 м2 в 2019 году;  - увеличение доли территории благоустроительных работ в поселениях с 16,3 % в 2019 году до 56,79 % в 2021 году;  - увеличение протяженности территории благоустроительных работ в поселениях 803662,62 в 2019 м2 году до 2800000,01 м2 в 2021 году;  - подтверждение ПИР (проектно-изыскательские работы) по объекту «Строительство Дальнегорского городского кладбища (с. Сержантово) – 1 единица в 2019 году;  - увеличение доли приобретенных фотоловушек 10% в 2019 году;  увеличение доли содержания территории Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) с учетом периодичности уборки – 75,97% в 2019 году;  - увеличение площади уборки территорий от снега с учетом периодичности – 4300000 м2 в 2019 году;  - увеличение доли уборки дорог и территорий Дальнегорского городского округа от снега в зимний период с учетом периодичности уборки с 79,33% в 2020 году до 79,35% в 2021 году;  - увеличение площади уборки дорог и территорий Дальнегорского городского округа от снега в зимнйй период с учетом периодичности уборки с 5650000 м2 в 2020 году до 5651100 м2 в 2021 году;  - увеличение доли создания контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов с 25,62% в 2020 году до 36,13% в 2021 году;  - увеличение количества созданных контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов с 93 единиц в 2020 году до 113 единиц в 2021 году;  - увеличение доли установленных и обслуживаемых дорожных знаков в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа с 0,23% в 2020 году до 0,69% в 2021 году;  - увеличение количества установленных дорожных знаков в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа с 10 единиц в 2020 году до 30 единиц в 2021 году;  - установка искусственных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа до 30,76 % в 2021 году;  - установка искусственных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа в количестве 4 единиц в 2021 году;  - увеличение доли протяженности дорожной разметки в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа с 3,51% в 2020 году до 3,52% в 2021 году;  - увеличение протяженности дорожной разметки в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа с 2975 м2 в 2020 году до 2980 м2 в 2021 году;  - увеличение доли дорожных ограждений на территории Дальнегорского городского округа с 7,70 % в 2020 году до 15,30% в 2021 году;  - увеличение протяженности дорожных ограждений на территории Дальнегорского городского округа с 80 п.м в 2020 году до 160 п.м в 2021 году;  - увеличение доли восстановленных (помытых, окрашенных, отремонтированных стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа 59,93 % в 2020 году до 61,36 % в 2021 году;  - увеличение количества восстановленных (помытых, окрашенных, отремонтированных стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа с 417 единиц в 2020 году до 427 единиц в 2021 году;  - увеличение доли окашиваемых площадей травы в общей площади территорий, покрытых травяным покровом на территории Дальнегорского городского округа с 9,27 % в 2020 году до 201,7 % в 2021 году;  - увеличение площади окоса с учетом периодичности выполнения работ с 154 696,837 м2 в 2020 году до 3366345 м2 в 2021 году;  - увеличение доли обрезки деревьев и освобождение территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев с 0,0014% в 2020 году до 0,0027% в 2021 году;  - увеличение числа деревьев, подвергаемых обрезке и освобождение территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев с 414 шт. в 2020 году до 799 шт. в 2021 году;  - увеличение доли площадей, засаженных цветами в общей доле цветников на территории Дальнегорского городского округа с 72,28% в 2020 до 123,18 % в 2021 году;  - увеличение площадей, засаженных цветами на территории Дальнегорского городского округа с 1312 м2 в 2020 году до 2236 м2 в 2021 году;  - увеличение доли восстановленных и прочищенных сетей ливневой канализации в общей протяженности сетей ливневой канализации Дальнегорского городского округа с 29% в 2020 году до 63,71 % в 2021 году;  - увеличение протяженности обслуживаемой, отремонтированной ливневой канализации с 5180 м в 2020 году до 11380 метров в 2021 году;  - увеличение доли содержания территории и дорог от мусора и сломанных ветвей Дальнегорского городского округа с 83,80% в 2020 году до 107,8 % в 2021 году;  - увеличение площади содержания территории и дорог от мусора и сломанных ветвей Дальнегорского городского округа с 16000000 м2 в 2020 году до 20592960 м2 в 2021 году;  - устранение зимней скользкости на автомобильных дорогах местного значения до 80% в 2021 году;  - устранению зимней скользкости на автомобильных дорогах местного значения площадью 166300 м в 2021 году;  - увеличение доли приобретенной специализированной техники – с 20% в 2020 году до 36% в 2021 году;  - увеличение количества приобретенной специализированной техники – с 5 единиц в 2020 году до 9 единиц в 2021 году;  - приобретение автомобилей грузовых на 20 % в 2021 году;  - приобретение автомобилей грузовых в количестве 2 единиц в 2021 году. |