Приложение 10

к муниципальной программе «Ремонт автомобильных

дорог и инженерных сооружений на них на территории

Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы»

План реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

«Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа»

на 2015- 2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Ответствен-ный исполнитель, соисполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджет - ной классифи – кации  (бюджет Дальнегорского городского округа) | Объем финансирова-ния  (тыс.руб) |
| начала реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | окончания  реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | 2015 | 2019 | поддержание нормативного технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | 964-0409-0192110-244 | 41 635,946 |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | 2016 | 2019 | Улучшение асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов на территории Дальнегорского городского округа | 964-0409-0192120-244 | 15 600,00 |
| 3 | Ремонт инженерных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | 2016 | 2019 | Улучшение состояния инженерных сооружений, обеспечение отвода поверхностных вод с дорожного полотна и предотвращение преждевременного разрушения | 964-0409-0192110-244 | 11 200,00 |
| 4 | Закупка и хранение материалов (изделий) на ремонт дорожного покрытия, ливневой канализации в г. Дальнегорске | отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | 2015 | 2015 | Улучшение состояния инженерных сооружений, обеспечение отвода поверхностных вод с дорожного полотна и предотвращение преждевременного разрушения | 964-0409-0192110-244 | 4 527,110 |
| 5 | Проектирование, строительство подъездных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным, (предоставляе-мым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, а так же молодым семьям | отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | 2015 | 2019 | Прирост количества земельных участков, предоставленных, (предоставляемых) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, а также молодым семьям | 964-0409-0192110-244  964-0409-0199238-244 | 1 875,00 |
| Итого | | | | | | | 74 838,056 |