УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дальнегорского городского округа

от 10 марта 2015 года  №156-па

Приморский край

город Дальнегорск

|  | КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОПРОФИЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДАЛЬНЕГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ (г.ДАЛЬНЕГОРСК) |
| --- | --- |

2010 – 2019

Дальнегорск, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт КИП развития города Дальнегорск	4

Введение	9

Краткая историческая справка о городе	10

Географическая характеристика Дальнегорска	11

I. ДИАГНОСТИКА СИТУАЦИИ В МОНОГОРОДЕ	13

1.1. Инфраструктура	13

1.1.1. Транспортная инфраструктура	13

1.1.2. Социальная инфраструктура	13

1.2. Природные ресурсы	15

1.2.1. Географическое положение	15

1.2.2. Рельеф и месторождения	15

1.2.3. Климат	16

1.2.4. Экология	17

1.2.5. Туризм	17

1.3. Экономика, финансы и динамика показателей социально-экономического развития	17

1.4. Динамика капитала моногорода	23

1.5. SWOT-анализ Дальнегорского городского округа	26

1.5.1 Сильные стороны	26

1.5.2 Слабые стороны	27

1.5.3 Возможности	28

1.5.4 Угрозы	28

1.6. Сценарий развития Дальнегорска без реализации КИП	28

II. Стратегия развития моногорода	32

2.1. Миссия и цель города Дальнегорска	32

2.2. Направления развития	34

2.2.1. Модернизация предприятий традиционных отраслей экономики	34

2.2.2. Диверсификация  экономики  города	34

2.2.3. Развитие социальной инфраструктуры города	35

III. Программа мероприятий	36

3.1. Модернизация традиционных отраслей экономики	36

3.1.1 ЗАО «ГХК «БОР»	36

3.1.2 ОАО ГМК «Дальполиметалл»	40

Общая информация о проектах, реализуемых в рамках данного направления	44

3.2. Диверсификация экономики города	46

3.2.1. Развитие добывающей промышленности	46

3.2.2.	Развитие рыбоводства	49

3.2.3. Развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности	51

3.2.4.  Развитие  деревообрабатывающих производств	56

3.2.6. Развитие малого и среднего предпринимательства	60

Общая информация о проектах, реализуемых в рамках данного направления	64

3.3 Развитие социальной инфраструктуры города	66

Общая информация о проектах, реализуемых в рамках данного направления	99

IV. Баланс трудовых ресурсов	101

4.1 Сетевой график рабочих мест	101

4.2. Реализация программ содействия занятости населения	106

4.2.1 Содействие занятости населения	106

V. Ресурсное обеспечение мероприятий	111

VI. Организационное обеспечение мероприятий	141

VII. Риски реализации проектов КИП	146

VIII. Планируемые результаты реализации КИП	148

IX. Социально-экономическая эффективность КИП	152

Приложения	155

Приложение 1. Сводная таблица инвестиций для поддержания и развития мощностей горнодобывающего производства ОАО ГМК «Дальполиметалл» на 2010-2018 г.	155

Приложение 2.Показателт эффективности проекта «Поддержание и развитие мощностей.горнодобывающего производства ОАО «ГМК Дальполиметалл» на 2010-2018г	155

Приложение 3. Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест	158

Приложение 4. Реестр проектов Комплексного ИНВЕСТИЦИОННОГО плана модернизациимонопрофильного муниципального образования Дальнегорский городской округ (г.Дальнегорск) на 2010-2019годы	160

Приложение 5. Целевые показатели и индикаторы мониторинга Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного муниципального образования  Дальнегорский городской округ (г.Дальнегорск)	177

Приложение 6.  Плановые Целевые показатели и индикаторы мониторинга Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного муниципального образования  Дальнегорский городской округ (г.Дальнегорск)	184

Приложение 7. Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного муниципального образования  Дальнегорский городской округ (г.Дальнегорск) (на конец соответствующего года)	190

Приложение 8. Повышение квалификации и переподготовка рабочих в 2010 году	192

Приложение 9. Повышение квалификации и переподготовка рабочих в 2011 году	193

Приложение 10. Повышение квалификации и переподготовка рабочих в 2012 году	195

Приложение 11. Направление переподготовки работников по профессиям, востребованным  в Дальнегорском городском округе	201

Приложение 12.  Фактические Объемы финансирования  по программам  обучения в 2010году	208

Приложение 13.  Объемы финансирования  по программам  обучения в 2011году	209

Приложение 14.  Объемы финансирования  по программам  обучения в 2012году	209

ПРИЛОЖЕНИЕ 15. СЕТЕВОЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 2010год	212

ПРИЛОЖЕНИЕ 16. СЕТЕВОЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 2011год	213

ПРИЛОЖЕНИЕ 17. СЕТЕВОЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 2012 год	215

# Паспорт КИП развития города Дальнегорск

| Наименование | Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования Дальнегорский городской округ (г.Дальнегорск) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке КИП | Постановление Главы администрации Дальнегорского городского округа от 30.12.2009 года № 1051-па «Об организации разработки Стратегии социально-экономического развития города Дальнегорска». |
| Основные разработчики программы КИП | Администрация Дальнегорского городского округа, Департамент экономики и стратегического развития Приморского края Приморского края. |
| Цели и задачи разработки КИП | Цели: Устойчивое развитие города Дальнегорск на основе эффективного использования имеющегося ресурсного потенциала территории. Задачи: 1. Разработка механизмов реализации Стратегии социально – экономического развития города Дальнегорск на период до 2019 года с учетом преодоления кризисных явлений в экономике в два этапа: 1) 2010 – 2012 гг. – «стабилизационный» этап: - в реальном секторе экономики – трансформация экономической специализации и структуры экономики города (модернизация традиционных и создание новых производств); - в муниципальной сфере – оптимизация структуры расходов бюджета. 2) 2013 – 2019 гг. – этап роста: - в реальном секторе экономики – расширение масштабов деятельности модернизированных и новых производств, увеличение социально-экономической и бюджетной эффективности реализуемых инвестиционных проектов; - в муниципальной сфере – рост доходной части бюджета города. 2. Максимально полное, комплексное и сбалансированное использование имеющихся ресурсов города с целью достижения устойчивых положительных социально значимых результатов в интересах повышения уровня жизни населения, создания более комфортных условий труда, отдыха, образования и охраны здоровья. |
| Стратегические направления инвестиционного КИП | Модернизация предприятий традиционных отраслей экономики. Диверсификация экономики города. Развитие социальной инфраструктуры города. |
| Сроки и этапы реализации КИП | Реализация комплексного инвестиционного плана предусматривается в период 2010 – 2019 гг. поэтапно. |
| Основные мероприятия, Ключевые инвестиционные проекты КИП | Мероприятия: 1) создание рабочей группы по реализации Стратегии города Дальнегорска; 2) создание проектных групп, осуществляющих общий контроль за реализацией проектов, в состав которых будут входить представители инвестора, администрации городского округа, других участников и заинтересованных сторон по проекту; 3) организация процессов частно-государственного партнерства между органами муниципального и краевого управления, имеющими ресурсы для принятия стратегических управленческих решений, а также – представителями бизнеса и горожанами через различные формы общественных инициатив. Основные направления реализации КИП: 1. Модернизация предприятий традиционных отраслей экономики: ключевые инвестиционные проекты: - «Модернизация производства и оптимизация затрат ЗАО ГХК «БОР»; - «Поддержание и развитие мощностей по добыче руды и диверсификация горнодобывающего производства ОАО ГМК «Дальполиметалл»; 2. Диверсификация экономики города: ключевые инвестиционные проекты: - «Вовлечение в отработку месторождений серебра Таежного рудного узла на базе ГОК «Серебристый» ПГРК «Восток»; -«Расширение производства различных видов продукции на основе цеолитового сырья, добываемого ООО «Приморский цеолит»; - «Создание агропромышленного комплекса»; - «Модернизация завода по производству хлеба и хлебобулочных изделий» - «Создание промышленной площадки для строительства рыборазводного лососевого минизавода»; - «Строительство туристической базы «3 Лангоу»; 3. Развитие социальной инфраструктуры города. ключевые инвестиционные проекты: - «Поддержка и развитие социальной и инженерной инфраструктуры г. Дальнегорска»; - «Модернизация гидротехнических сооружений»; - «Перевод угольных котельных Дальнегорского городского округа на работу на угле»; - «Реконструкция ПС 220кВ «Горелое» для электроснабжения потребителей Дальнегорского и Тернейского районов Приморского края» - «Капитальный ремонт многоквартирных домов Дальнегорского городского округа»; - «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства»; - «Строительство полигонов ТБО с мусоросортировочной линией»; - «Материально-техническое оснащение и обновление дошкольных образовательных учреждений»; - «Технологическое обновление объектов социальной инфраструктуры»; - «Реконструкция спорткомплексов Дальнегорского городского округа»; - «Развитие культуры Дальнегорского городского округа». - «Создание на территории Дальнегорского городского округа аэродрома под новые самолеты DHС-6» |
| Ключевые целевые показатели КИП | На первом этапе (до 2012г.) - уменьшение доли градообразующих предприятий в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг традиционных отраслей с 52,9% до 45,7%; - увеличение доли новых и действующих непрофильных в настоящее время отраслей промышленности в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг с 47,1 % до 54,3%; - снижение объемов вредных сбросов в водные объекты и вредных выбросов в атмосферу города предприятиями традиционных отраслей на 25,0 % в результате технологической модернизации существующих производств; - 100,0% охват населения обеспечением питьевой водой, полностью соответствующей санитарно–гигиеническим требованиям; На втором этапе (до 2019г.) - уменьшение доли градообразующих предприятий в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг традиционных отраслей до 38,7%; - создание к 2019 г. дополнительных рабочих мест на уровне 17,3% от численности трудовых ресурсов 2009 г.; - сокращение численности безработных в 2,8 раза; - увеличение доли занятых на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста в 1,3 раза. |
| Механизм управления реализацией плана | С целью обеспечения реализации Комплексного инвестиционного плана создается Исполнительная дирекция. Общее управление реализацией плана возлагается на Совет Исполнительной дирекции во главе с Первый вице-губернатором Приморского края, курирующим вопросы финансов, экономики, жилищно-коммунального хозяйства, лицензирования и торговли, тарифообразования, земельных и имущественных отношений. Оперативное управление реализацией плана осуществляется Координатором реализации плана — главой Дальнегорского городского округа. Организационное сопровождение реализации стратегических направлений плана осуществляется профильными отделами администрации Дальнегорского городского округа. Контроль реализации комплекса мероприятий по модернизации градообразующего предприятия возлагается на генерального директора ЗАО «ГХК «БОР». Мониторинг и анализ реализации плана с подготовкой промежуточных отчетов для Совета Исполнительной дирекции осуществляет Группа мониторинга и анализа плана под руководством начальника отдела экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа. План предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно–частного партнерства. К реализации и контролю исполнения инвестиционных проектов планируется привлекать всех заинтересованных участников плана, включая органы муниципального управления (законодательные и исполнительные), предпринимателей и горожане (через различные формы общественных инициатив). |
| Источники и объемы финансирования КИП | Общий объем финансирования проектов КИП: 8071,351 млн. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 831,321 млн. рублей; - за счет средств бюджета Приморского края – 3580,942 млн. рублей; - за счет средств местного бюджета – 224,628 млн. рублей; - за счет частных инвестиций – 3434,46 млн. рублей |

# Введение

Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования Дальнегорский городской округ 
(г. Дальнегорск) на 2010-2019 годы разработан в соответствии с Федеральным законом «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», Стратегией социально-экономического развития Приморского края на период до 2025 года, Стратегией социально-экономического развития города Дальнегорска до 2019 года.

При разработке Комплексного плана учтены основные положения:

- федеральных, краевых и муниципальных целевых программ, региональных адресных инвестиционных программ;

- национальных проектов;

- программ (проектов) технического перевооружения и модернизации предприятий города;

- инвестиционных проектов, представленных инициаторами,

- предложения, подготовленные специалистами органов местного самоуправления, предприятиями и организациями различных форм собственности, населением города.

Главной целью Комплексного инвестиционного плана является обеспечение устойчивого развития г. Дальнегорска в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 г. и обеспечения реализации стратегических направлений развития города на период до 2019 года.

В основу Комплексного плана положено следующее видение города: к 2019 году город Дальнегорск должен сформировать диверсифицированную экономику, где наряду с традиционными отраслями, перешедшими на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются высокотехнологичные отрасли, сфера услуг, средний и малый бизнес. Дальнегорск трансформируется в город с высоким уровнем экологической безопасности, комфортной средой обитания, растущей численностью населения, развитым сектором услуг, высоким уровнем качества жизни населения.

Миссией города является формирование кластера социально-экономического развития северо-восточных территорий региона с интеграцией в новую экономику Приморского края

## Краткая историческая справка о город

Дальнегорск – город в Приморском крае Российской Федерации, является административным центром Дальнегорского городского округа (до 1997 года – Дальнегорского района).

Дальнегорск – центр цветной металлургии и горнохимической промышленности. История этого города началась с экспедиции под руководством горного инженера С.В.Масленникова, которая в 1897 году обнаружила в отрогах Сихотэ-Алиня месторождение свинцово-цинковых руд. Тогда будущий город был основан как горняцкий посёлок Тетюхе (китайский - «долина диких кабанов»).

Вскоре на базе месторождения было создано горнопромышленное общество, занявшееся его разработкой. Постепенно добыча руды расширялась, а само производство совершенствовалось. В 1930 году поселок Тетюхе получил статус рабочего посёлка. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 марта 1941 года за счет разукрупнения Ольгинского и Тернейского районов был образован Тетюхинский район с центром в рабочем поселке Тетюхе. Перед началом Второй Мировой войны Сихотэ-Алинский полиметаллический комбинат представлял собой уже сложное предприятие с законченным циклом производства олова.

26 декабря 1972 года Тетюхинский район переименован в Дальнегорский, а его центр – в рабочий поселок Дальнегорск как часть кампании по переименованию советских поселений, имеющих китайские названия. Статус города присвоен в 1989 году.

В 1997 году Дальнегорский район был упразднён, его территория отошла в управление горсовета, а сам Дальнегорск становится городом краевого значения. В соответствии с Законом Приморского края «Об административно-территориальном устройстве Приморского края» № 93-КЗ от 29.09.97 и Уставом муниципального образования города Дальнегорска Дальнегорский район переименован в муниципальное образование город Дальнегорск.

В соответствии с Законом Приморского края от 11 ноября 2004 года «О Дальнегорском городском округе», муниципальное образование город Дальнегорск наделено статусом городского округа с 1 января 2005 года, в состав которого включены: город Дальнегорск, села: Каменка, Краснореченский, Рудная Пристань, Сержантово, деревни: Лидовка, Мономахово и Черемшаны.

## Географическая характеристика Дальнегорска

Дальнегорский городской округ находится на востоке Приморского края. С юго-востока омывается Японским морем, на северо-востоке граничит с Тернейским районом, на севере — с Красноармейским и Дальнереченским, на западе с Чугуевским, на юго-западе с Кавалеровским районами.

Дальнегорск — самый удалённый от краевого центра город (528 км), самый восточный, самый высокогорный (180 – 804 м над уровнем моря) город в Приморье. Расположен в долине реки Рудная. Протяжённость городской черты в пределах долины –  16 км, ширина от 0,2 до 1,5 км. Имеет государственную морскую границу. Незамерзающий морской порт – Рудная Пристань – создает благоприятные условия сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанским регионам и регионами Дальнего Востока России.

Удаленность от железной дороги – 198 км; удаленность от центра 
Приморского края, г. Владивостока, по автомобильной дороге – 528 км.

В Дальнегорском городском округе 8 населенных пунктов, которые связаны между собой шоссейными и грунтовыми дорогами.

Несмотря на высокий уровень индустриализации Дальнегорска, более 90 % территории, находящейся под управлением города, покрыто хвойными (преимущественно кедровыми) и смешанными широколиственными лесами.

Большую часть территории Дальнегорского городского округа занимают низкогорья и среднегорья Сихотэ-Алиня. Наиболее расчленённый рельеф с большими относительными превышениями 600 – 900 м) и абсолютными отметками более 1200 м над уровнем моря распространён на главном водоразделе Сихотэ-Алиня на границе с Кавалеровским районом; на севере, в хребте Дальний.

Климат умеренный муссонный, подвержен влиянию холодного Приморского течения. Зима холодная и довольно снежная, а лето теплое и влажное. Средняя температура января  -15,2 градуса, августа (наиболее теплый месяц) – +18,9 градуса.

# I. ДИАГНОСТИКА СИТУАЦИИ В МОНОГОРОДЕ

## 1.1. Инфраструктура

### 1.1.1. Транспортная инфраструктура

Дальнегорский городской округ (далее – ДГО) расположен на северо-востоке Приморского края, имеет государственную морскую границу. Незамерзающий морской порт – Рудная Пристань – создает благоприятные условия сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанским и другими регионами Дальнего Востока.

Удаленность от железной дороги – 198 км; удаленность от центра Приморского края, г. Владивостока, по автомобильной дороге – 528 км.

В Дальнегорском городском округе 8 населенных пунктов, которые связаны между собой шоссейными и грунтовыми дорогами.

В городе Дальнегорск два автотранспортных предприятия, осуществляющих межрайонные перевозки пассажиров; 2 автотранспортных предприятия, осуществляющих внутригородские перевозки и одно предприятие, осуществляющее междугородние перевозки пассажиров. Из Дальнегорска осуществляются автобусные перевозки во Владивосток, Находку, Уссурийск, Спасск-Дальний, Хабаровск, Терней.

### 1.1.2. Социальная инфраструктура

На территории округа создана полная сеть социальной инфраструктуры. Обеспеченность жильем составляет 25,8 кв.м. на одного человека. Из медицинских учреждений в городе есть краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения – «Дальнегорская центральная городская больница». Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями составляет 274,6 посещений в смену на 10 тыс. населения; обеспеченность больничными койками – 53,3 коек на 10 тыс. населения. Кроме того, в городе есть медсанчасть ЗАО «ГХК «Бор», аптечная сеть.

Дошкольное и начальное образование осуществляют 28 учреждений: 13 школ, 15 детских садов. На территории округа находятся две школы-интерната регионального уровня. Дошкольные образовательные учреждения рассчитаны на 2760 детей, вместимость общеобразовательных школ составляет 6768 человек. Кроме того, в городе есть муниципальное учреждение «Детская школа искусств»; краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Дальнегорский индустриальный технологический колледж», осуществляющий подготовку специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих кадров по образовательным программам, востребованными предприятиями  Дальнегорского городского округа, филиал федерального государственного  автономного образовательного учреждения  высшего профессионального  образования «Дальневосточный  федеральный университет»  в г. Дальнегорске, осуществляющий подготовку кадров по программам  среднего  профессионального образования и высшего  образования.

Из учреждений культуры в городе имеется 5 учреждений культурно-досугового типа. Уровень фактической обеспеченности  клубами и учреждениями клубного типа  составляет 81,86%

На 1000 человек населения приходится 40,4 зрительских места; 9 библиотек. Спортивная инфраструктура представлена 2 спортивными комплексами, бассейном.

Проектная мощность поликлиники используется на 67%. Учреждения культуры и спорта готовы принять дополнительно 4 тыс. человек.

Возможности обеспечения жильем следующие. На территории Дальнегорского городского округа имеются: общежития на 84 места, 3057 муниципальных квартир. Свободных квартир на вторичном рынке жилья для сдачи в поднаем переселенцам на территории города нет.

## 1.2. Природные ресурсы

### 1.2.1. Географическое положение

Дальнегорский городской округ находится на востоке Приморского края. С юго-востока омывается Японским морем, на северо-востоке граничит с Тернейским районом, на севере — с Красноармейским и Дальнереченским, на западе с Чугуевским, на юго-западе с Кавалеровским районами.

Дальнегорск — самый удалённый от краевого центра город (528 км), самый восточный, самый высокогорный (180 – 804 м над уровнем моря) город в Приморье. Расположен в долине реки Рудная. Протяжённость городской черты в пределах долины –  16 км, ширина от 0,2 до 1,5 км.

Несмотря на высокий уровень индустриализации Дальнегорска, более 90 % территории, находящейся под управлением города, покрыто хвойными (преимущественно кедровыми) и смешанными широколиственными лесами.

Единственный город России, где большинство жителей отказались от услуг центрального теплоснабжения и используют альтернативные виды обогрева жилых помещений (в основном с помощью электроэнергии).

### 1.2.2. Рельеф и месторождения

Большую часть территории ДГО занимают низкогорья и среднегорья Сихотэ-Алиня. Наиболее расчленённый рельеф с большими относительными превышениями (600 – 900 м) и абсолютными отметками более 1200 м над уровнем моря распространён на главном водоразделе Сихотэ-Алиня на границе с Кавалеровским районом, на севере, в хребте Дальний. Высшая точка ДГО – гора Глухоманка 1594 м – находится на крайнем севере округа. Высшей точкой в черте города Дальнегорска является гора Телевизионная, высотой 804,5 м.

Западный макросклон Сихотэ-Алиня более пологий, чем восточный. Здесь наблюдаются широкие долины даже у небольших рек, относительно пологие склоны сопок, крайне низкая обнажённость рельефа.

Восточный макросклон интенсивно расчленён. Долины рек узкие, с большим продольным уклоном. Встречается относительно много скальных обнажений, особенно в районах распространения известняков. Самые известные – гора Сахарная, урочище Чёртовы Ворота в истоках реки Кривая. Возле побережья сопки относительно низки, тем не менее, благодаря абразионному воздействию моря, именно здесь находятся самые высокие обрывы (более 300 м на мысе Чёрная Скала и мысе Сивучий).

Равнины занимают очень незначительную площадь. Наиболее крупная аккумулятивная равнина расположена в нижнем течении реки Рудной, от устья реки Кривая, до бухты Рудная.

Город располагает богатейшими природными ресурсами. В районе Дальнегорска находится крупнейшее в России месторождение бора (датолитовых, борсодержащих руд). Оно разрабатывается ЗАО «Горно-химическая компания «Бор» открытым способом и может обеспечить работу перерабатывающих предприятий не менее чем на 50 лет. В недрах сосредоточены значительные запасы полиметаллических руд с содержанием свинца, цинка, олова, серебра и других драгоценных металлов.

Открыты несколько месторождений фосфоритов на материковом склоне Японского моря. Добываются бурые и каменные угли, строительные материалы. В небольшом количестве добывается рассыпное золото, цеолиты, бентонитовые глины и другие полезные ископаемые.

Богатые природные ресурсы района создали предпосылки для развития горнодобывающей, химической, металлургической, лесной, дереобрабатывающей, пищевой промышленности.

Прилегающие к району морская и океаническая акватории богаты рыбой и морепродуктами.

### 1.2.3. Климат

Климат умеренный муссонный, подвержен влиянию холодного Приморского течения. Зима холодная и довольно снежная, а лето теплое и влажное. Средняя температура января – 15,2, августа (наиболее теплый месяц) – +18,9 градуса.

### 1.2.4. Экология

В октябре 2006 года посёлок Рудная Пристань, входящий в Дальнегорский городской округ, был назван одним из самых загрязнённых на планете (наряду с Чернобылем и прочими) по результатам шестилетнего исследования американского Blacksmith Institute. Основное загрязнение исходило от свинцового завода ОАО «Дальполиметалл», который в настоящее время закрыт.

### 1.2.5. Туризм

На территории Дальнегорского городского округа находится большое количество природных памятников, которые представляют большой интерес для туристов и гостей города. Особенно интересно посещение естественных пещер (самые известные из них — Николаевская и Чертовы ворота) и поездка к скалам Два Брата. Песчаный пляж Лидовки и бухты 1, 2, 3-е Лан-Гоу известны уже за пределами ДГО. Остальные природно-географические особенности района труднодоступны. Однако плохо развитый туристический бизнес не может предоставить приезжим качественные туристические маршруты. В результате относительно хорошо развито лишь направление «самостоятельного туризма».

## 1.3. Экономика, финансы и динамика показателей социально-экономического развития

Дальнегорск – промышленный город, основные отрасли производства которого сосредоточены в цветной металлургии и химической промышленности.

На территории города действуют следующие социально-значимые предприятия:

- ОАО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» (добыча и обогащение цветных металлов);

- ПГРК «Восток» (добыча и обогащение цветных металлов);

- ЗАО «Горно-химическая компания «Бор» (производство прочих неорганических веществ);

- ОАО «Дальнегорская электросеть» (электроснабжение);

- ЗАО «Коммунэлектросервис» – передача и распределение электроэнергии.

Последствия мирового финансового кризиса негативно отразились на деятельности социально значимых предприятий Дальнегорского городского округа, приводя к снижению объемов отгрузки готовой продукции социально значимых предприятий (см. табл. 1).

Таблица 1. Динамика объемов отгрузки готовой продукции

социально значимых предприятий Дальнегорского городского округа

| Наименование предприятия | Ед. изм. | Наименование продукции | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Темп прироста 2013 г. к 2009 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «ГМК «Дальполиметалл» | тонн | Свинцовый концентрат | 21468,2 | 13813,0 | 12232 | 11378 | 9338 | 9230 | -33,2 |
|  | тонн | Цинковый концентрат | 42713,2 | 27011,6 | 15829 | 15615 | 15119 | 14620 | -45,39 |
| ЗАО «ГХК «Бор» | тонн | Борная кислота | 109216,0 | 102759,0 | 87907 | 78844 | 76001 | 76438 | -25,6 |

Отмечаются следующие тенденции, характеризующие социально–экономическое состояние города.

В 2013 году отмечен рост инвестиций в  основной капитал за счет всех источников финансирования, который в сопоставимых ценах в сравнении с 2012 годом составил 155,1 %.  В 2013 году к уровню 2009 года  в 2,5 раза возросли инвестиции в основной капитал ( 2009 год – 251,5 млн. руб., 2013 год – 620,84 млн.руб.).

Объем работ, выполненный по виду деятельности «Строительство», в 2013 году увеличился на 47,0% относительно уровня предыдущего года, и почти в 9 раз по отношению к 2009 году (в 2013 году произведено работ на сумму 343,4 млн. руб., в 2012 году – 233,6 млн. рублей, в 2009 году – 38,1 млн. руб.).

В 2013 году Дальнегорский городской округ стал участником программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015годы. Построено   четыре трёхэтажных многоквартирных дома.

Уровень регистрируемой безработицы снизился  с 5 % на 01.01.2010г. до 1,7 % на 01.01.2014 года (на 01.01.2008 г. – 2,3 %). Состояли на учете в качестве безработных по состоянию на 01.01.2014 года 401 человек, что ниже  значения на 01.01.2010г. на 69,3 % (1306 чел.), значения на 01.01.2009 г. – на 55,5% (902 чел.).

На территории городского округа по состоянию на 1.01.2014 года зарегистрировано 611 предприятий, из которых малые и средние предприятия составляют  471  единиц в качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрированы 1351 чел. Оборот малых предприятий за 2013 год составил
7,2 млрд. руб., что составляет 54,2 % от суммарного оборота всех организаций. Число субъектов малого предпринимательства на 10 тыс. чел. населения составляет 407,7 ед.; доля занятых на предприятиях малого бизнеса составляет  10,2 % от трудоспособного  населения округа.

Успешное развитие малого и среднего предпринимательства в значительной степени зависит от внедрения и возможности софинансирования совместных инвестиционных проектов как долгосрочного, так и оперативного характера.

Дальнегорский городской округ являлся участником Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в 2010-2012 годах, в мероприятиях которой принимали  участие 612 человек, в том числе: было направлено на опережающее обучение 18 работников градообразующего предприятия ЗАО ГХК «Бор»; в общественных и временных работах участвовали 398 человек, в том числе 135 человек на ЗАО ГХК «Бор»; была организована стажировка для 31 выпускника образовательных учреждений, с привлечением 20 наставников; оказана адресная поддержка 20 гражданам при трудоустройстве в другой местности; оказано содействие в самозанятости 109 безработным,  были трудоустроены  на дополнительные рабочие места 6 граждан из числа многодетных родителей, родителей воспитывающих детей инвалидов.

Ниже приведена таблица, отражающая динамику основных показателей социально-экономического развития Дальнегорского городского округа за 2006–2013 годы.

Таблица 2. Динамика основных показателей социально-экономического развития Дальнегорского городского округа

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Валовый выпуск продукции всего | млн. руб. | 6733,2 | 7180,5 | 7624,4 | 9721,0 | 9464,04 | 11447,8 | 12100,4 | 13307,2 |
| 2. | Отгружено товаров собственного производства | млн. руб. | 3799,0 | 3519,1 | 2948,6 | 3671,3 | 4080,9 | 4504,9 | 4056,4 | 4063,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 1738,6 | 1440,4 | 802,0 | 1192,9 | 1740,1 | 1950,5 | 1595,4 | 1605,6 |
|  | в т.ч. ОАО «ГМК «Дальполиметалл» | млн. руб. | 1738,6 | 1440,4 | 802,0 | 1192,9 | 1740,1 | 1950,5 | 1595,4 | 1605,6 |
| 2.2. | обрабатывающее производство | млн. руб. | 1599,9 | 1553,4 | 1761,1 | 1977,2 | 1755,2 | 1997,8 | 1943,9 | 1613,8 |
|  | в т.ч. ЗАО «ГХК БОР» | млн. руб. | 1252,7 | 1399,3 | 1553,0 | 1942,0 | 1690,4 | 1820,4 | 1800,7 | 1591,8 |
|  | Удельный вес продукции ЗАО «ГХК БОР» в общем объеме отгруженных товаров собственного производства | % | 33,0 | 39,8 | 52,7 | 52,9 | 41,4 | 40,4 | 44,4 | 39,2 |
|  | Удельный вес продукции ЗАО «ГХК БОР» в общем объеме отгруженных товаров обрабатывающих производств | % | 78,3 | 90,1 | 88,2 | 98,2 | 96,3 | 93,3 | 92,96 | 98,7 |
| 3. | Количество предприятий | ед. | 485,0 | 490,0 | 521,0 | 516,0 | 564 | 599 | 600 | 611 |
| 4. | Финансовая деятельность крупных и средних предприятий (прибыль, убыток) | млн. руб. | 253,4 | 235,9 | -1080,2 | -363,3 | -63,4 | -609,2 | -424,4 | -1615,6 |
| 5. | Начисленная среднемесячная заработная плата одного работника | руб. | 8528,7 | 10328,5 | 12509,0 | 13138,2 | 14476,4 | 16685,4 | 18899,4 | 21340,0 |
| 6. | Численность населения | тыс. чел. | 48,5 | 48,0 | 47,4 | 47,0 | 46,6 | 45,5 | 44,9 | 44,4 |
| 8. | Естественная убыль населения, на 1000 населения | чел. | -7 | -5 | -7 | -4 | -4 | -6 | -6 | -4,3 |
| 9. | Численность экономически активного населения | тыс. чел. | 26,1 | 25,8 | 26,1 | 26,3 | 25,8 | 25,6 | 25,4 | 23,9 |
| 9.1. | в том числе работающие на социально-значимых предприятиях (Бор, Дальполиметалл) | тыс. чел. | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,3 |
| 9.2 | Удельный вес работающих на социально-значимых предприятиях (Бор, Дальполиметалл) в экономически активном населении | % | 18,4 | 18,6 | 17,6 | 18,3 | 19,4 | 18,8 | 18,1 | 18,0 |
| 10. | Численность официально зарегистрированных безработных | чел. | 700,0 | 608,0 | 902,0 | 1306,0 | 858,0 | 593 | 538 | 401 |
| 11. | Доходы местного бюджета | млн. руб. | 534,5 | 664,1 | 663,3 | 727,6 | 877,4 | 654,1 | 943,5 | 987,0 |
| 12. | Доходы без межбюджетных трансфертов | млн. руб. | 205,6 | 231,3 | 260,1 | 219,6 | 373,3 | 386,1 | 437,6 | 480,2 |
| 13. | Расходы местного бюджета | млн. руб. | 523,3 | 628,8 | 661,4 | 775,2 | 881,2 | 645,6 | 973,4 | 940,6 |
| 14. | Дефицит (-), профицит местного бюджета | млн. руб. | 11,2 | 35,3 | 1,9 | -47,6 | -3,8 | 8,5 | -29,9 | 46,4 |

Из приведенных данных видно, что экономика и жизнедеятельность Дальнегорского городского округа непосредственно зависит от деятельности градообразующего предприятия ЗАО «ГХК БОР». Удельный вес продукции предприятия в общем объеме отгруженных товаров собственного производства был увеличен  с 35,9 в 2005 г. до 52,9% в 2009г.  За время реализации КИПа удельный вес продукции предприятия в общем объеме отгруженных товаров собственного производства снижен до  39,2 % , в общем объеме отгруженных товаров обрабатывающих производств доля ЗАО «ГХК Бор» составила      98,7 %, данные результаты обусловлены падением объемов выпуска и реализации продукции предприятия. Проводимые мероприятия дают незначительные положительные результаты. Необходимо дельнейшее проведение целенаправленных мероприятий по диверсификации экономики города, сокращению степени влияния градообразующего предприятия на жизнедеятельность города и, таким образом, снижению социальных рисков, росту инфраструктурной привлекательности города.

Анализ исполнения бюджета городского округа показывает, что структура доходной части бюджета городского округа только на 48,7 % формируется за счет собственных доходных источников, что определяет полную зависимость бюджета г. Дальнегорск от вышестоящих бюджетов и свидетельствует об отсутствии финансовой независимости бюджета города и неспособности города к самостоятельному обеспечению своих расходов. Таким образом, необходимо проведение политики, направленной на повышение доли налоговых доходов за счет роста налогового потенциала города. Это позволит повысить финансовую самостоятельность города Дальнегорск.

## 1.4. Динамика капитала моногорода

Для оценки динамики изменения капитала оценивалась динамика притоков и оттоков капитала, связанная  с взаимодействием следующих элементов:

- внешняя экономическая среда;

- население моногорода;

- бюджет моногорода;

- денежные потоки градообразующего предприятия - ЗАО «ГХК БОР» (ГРОП);

- инфраструктура (все юридические и физические лица, оказывающие основные общественные услуги);

- промышленность и малый бизнес;

- вышестоящие  бюджеты.

Поскольку достоверно разделить денежные потоки на «внутренние» в пределах моногорода и «внешние» не представляется возможным, для расчета сальдо капитала моногорода был выбран способ учета всех денежных потоков каждого  из элементов( в этом случае часть потоков учтена несколько раз- как  в исходящих, так и во входящих потоках). Расчет капитала Дальнегорска за  2007–2009 гг. представлен ниже.

Таблица 3. Динамика изменения капитала Дальнегорска

| № | Элемент | Входящий денежный поток в город, млн. руб. | Исходящий денежный поток за пределы города, млн. руб. | Сальдо, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | ГРОП | 1529,9 | 1698,8 | 2241,4 | 1391,8 | 1424,9 | 1533,4 | 138,1 | 273,9 | 708,0 |
| 2 | Местный бюджет | 231,3 | 260,1 | 219,5 | 628,8 | 661,4 | 775,2 | -397,5 | -401,3 | -555,7 |
| 3 | Инфраструктура | 144,3 | 145,5 | 239,9 | 44,9 | 43,6 | 144,8 | 99,4 | 101,9 | 95,1 |
| 4 | Население | 2523,6 | 2939,7 | 3068,7 | 2498,0 | 2933,4 | 3060,5 | 25,6 | 6,3 | 8,2 |
| 5 | Промышленность и малый бизнес | 2162,1 | 1214,0 | 1556,4 | 2010,8 | 1395,4 | 2367,6 | 151,3 | -181,4 | -811,2 |
| 6 | Вышестоящие бюджеты | 432,9 | 403,2 | 508,0 |  |  |  | 432,9 | 403,2 | 508,0 |
| 7 | Итого | 7024,1 | 6661,3 | 7833,9 | 6574,2 | 6458,7 | 7881,5 | 450,0 | 202,6 | -47,6 |

Согласно методологии Министерства регионального развития Российской Федерации состояние города определяется как тяжелое.

Объем исходящих финансовых потоков в 2009 году превышал входящие, что связано со значительным уменьшением объема производства промышленности и малого бизнеса, а также ростом непокрытой дебиторской задолженности на балансах предприятий.

Упомянутая негативная ситуация была вызвана экономическим кризисом, который обострил проблемы на предприятиях. Доля ГРОП во входящих денежных потоках была снижена  до 11% в 2009 году по сравнению с 22% в 2007 году и 26% в 2008 году. Значительное падение входящих денежных потоков ГРОП, несмотря на рост объемов реализации, объяснялось неплатежами со стороны контрагентов – дебиторская задолженность компании выросла более чем в 5 раз до уровня в 2 млрд. руб. Аналогичная ситуация, подкрепленная снижением объемов производства (по сравнению с 2007 годом) отмечалась на остальных предприятиях городского округа.  Исходящий поток ГРОП в основном состоял из оплаты товаров и услуг, приобретенных у поставщиков за пределами города (в городе оставались только средства, которые шли  на оплату труда и налоги).

Вместе с тем, увеличение объема продаж и входящих потоков на предприятиях малого и среднего бизнеса свидетельствовало о возможности постепенного восстановления экономики городского округа.

Значительная доля финансовых потоков формировалась населением города. Входящие денежные потоки населению формировались за счет заработной платы на ГРОП, промышленными предприятиями, предприятиями малого и среднего бизнеса и в администрации МО,  и составляли более  2,5 млрд. рублей в 2007 году  (36% от суммы всех входящих денежных потоков Дальнегорска), 2,9 млрд. рублей в 2008 году (44%) и 3,1 млрд. рублей в 2009 году (48%). Постоянный рост средней заработной платы позволял прогнозировать увеличение потребительских расходов в ближайшей перспективе, что позволяло  привести  к улучшению деловой активности и увеличению оборота малого и среднего бизнеса в городе.

Далее, бюджет Дальнегорска характеризовался тенденцией увеличения зависимости от безвозмездных перечислений вышестоящих бюджетов, рост которых в 2009 г. составлял 26%. Коэффициент покрытия расходов бюджета собственными источниками дохода составлял 28%.

Дотационность муниципального образования за рассматриваемый период значительно возросла. Для достижения финансовой независимости муниципального образования необходимо было диверсифицировать источники пополнения доходной части бюджета за счет развития новых производств.

В результате реализации проектов данного комплексного инвестиционного плана ожидалось сокращение отрицательных значений сальдо финансовых потоков г. Дальнегорска .

Осуществление всех проектов КИП стимулирует увеличение к 2020 г. сальдо финансовых потоков в 4,6 раза по сравнению со значением 2007 г.

## 1.5. SWOT-анализ Дальнегорского городского округа

### 1.5.1 Сильные стороны

1) Значительный производственный потенциал.

Крупнейшими промышленными предприятиями города являются 
ЗАО «Горно-химическая компания «БОР», производящее борную кислоту, и ОАО «ГМК «Дальполиметалл», выпускающее свинцовый и цинковый концентрат.

Таблица 4. Динамика основных показателей крупнейших предприятий г. Дальнегорск

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отгружено товаров собственного производства, в текущих ценах | млн. руб. | 2684,8 | 3799,0 | 3519,1 | 2948,6 | 3671,3 | 4080,9 | 4504,9 | 4056,4 | 4063,0 |
| в т.ч.: - ОАО «ГМК «Дальполиметалл» | млн. руб. | 1116,2 | 1738,6 | 1440,4 | 802,0 | 842,5 | 1740,1 | 1950,5 | 1595,0 | 1605,6 |
| - ЗАО «ГХК БОР» | млн. руб. | 1028,1 | 1252,7 | 1399,3 | 1553,0 | 1942,0 | 1755,2 | 1820,4 | 1800,4 | 1591,8 |

На 2014 г. эти предприятия располагают свободными производственными площадями с инженерным обеспечением, что можно использовать для реализации инновационных проектов.

2) Значительный объем природных ресурсов

- В районе Дальнегорска находится крупнейшее в России месторождение бора (датолитовых, борсодержащих руд). Оно разрабатывается открытым способом и может обеспечить работу перерабатывающих предприятий города не менее чем на 50 лет.

- Значительные запасы полиметаллических руд с содержанием свинца, цинка, олова, серебра и других драгоценных металлов. В небольшом количестве в крае добывается рассыпное золото, цеолиты, бентонитовые глины.

- Прилегающие к району морская и океаническая акватории богаты рыбой и морепродуктами.

- Месторождения фосфоритов на материковом склоне Японского моря.

Богатые природные ресурсы района создают предпосылки для развития горнодобывающей, химической, металлургической, лесной, деревообрабатывающей, пищевой промышленности.

3) Выгодное географическое положение.

Близость к динамично развивающимся азиатским рынкам – выгодное экономико-географическое расположение для расширения спектра внешнеэкономических связей.

### 1.5.2 Слабые стороны

1) Высокая степень физического и морального износа основных фондов

Значительно изношенный парк техники и коммунальных сетей городской инфраструктуры, гидротехнических сооружений; высокая доля аварийного и ветхого жилья.

2) Высокая зависимость от завозного топлива (цена, доставка).

3) Высокая стоимость предоставления услуг теплоснабжения в городе.

4) Концентрация значительной доли производственных мощностей и трудовых ресурсов на двух предприятиях.

Совокупная численность работников этих двух предприятий в докризисном 2007 году составляла 4,8 тыс. человек или 18,6% от численности экономически активного населения города. В том же 2007 году удельный вес продукции ОАО «ГМК «Дальполиметалл» в общем объеме отгруженных товаров собственного производства составлял 40,9%, а удельный вес продукции ЗАО «ГХК БОР» – 39,8%. Итого на два крупнейших предприятия города приходилось 79,5% промышленной продукции города.

### 1.5.3 Возможности

1) Развитие инновационных процессов и производств на базе имеющегося научного потенциала, в том числе посредством реализации научных разработок ученых Приморского края;

2) Позиционирование в качестве центра развития северных территорий Приморского края;

3) Организация вторичной переработки хвостов обогащения руд, которые сейчас сбрасываются в отвалы (кремний, кальций, серебро);

4) Развитие пищевой промышленности.

### 1.5.4 Угрозы

1) Демографические проблемы: старение населения; высокая смертность, в том числе вследствие ухудшения здоровья; нелегальная миграция;

2) Несбалансированность федеральной миграционной политики (действуют программы: «Выезд из районов Крайнего севера», «Переселение соотечественников из зарубежья»);

3) Угроза техногенных аварий в силу изношенности фондов и высокой концентрации промышленных предприятий, в том числе в сфере ЖКХ, гидротехнических сооружений.

## 1.6. Сценарий развития Дальнегорска без реализации КИП

О вариантах развития Дальнегорска без реализации настоящего плана можно судить, анализируя последствия для города недавнего мирового финансового кризиса. Если до кризиса наблюдался стабильный рост социально-экономических показателей, то после кризиса проявлены негативные аспекты экономики города (хотя в Дальнегорске они не носили таких тяжелых последствий как в некоторых других монопрофильных городах России).

Мировой финансовый кризис негативно повлиял на деятельность основных промышленных предприятий Дальнегорска. В большей степени кризис отразился на производстве ОАО «ГМК «Дальполиметалл», которое сократилось на 40,3% на 1 ноября 2009 г. по отношению к 1 ноября 2008 г., на работу ЗАО «ГХК БОР» кризис повлиял в меньшей степени. В результате в общем объеме отгруженных товаров собственного производства удельный вес продукции ЗАО «ГХК БОР» увеличен до 52,9% в 2009 году. В 2010 году данный показатель снизился и составил 41,4% ,в связи с финансовой неустойчивостью ЗАО «ГХК БОР»  по состоянию на 1.01.2013 года  удельный вес продукции  в общем объеме отгруженных товаров собственного производства увеличен  на 4,3 пункта и составил – 45,7%.

Резкое сокращение объемов промышленной продукции на ОАО «ГМК «Дальполиметалл» объясняется тем, что с ноября 2008 г. по апрель 2009 г. в связи со снижением цен на продукцию производство на предприятии было полностью остановлено. С апреля 2009 г. после получения кредита Сбербанка России в сумме 235 млн. руб. ОАО «ГМК «Дальполиметалл» возобновило производственную деятельность и с августа вышло на прибыльную работу. Уровень цен на продукцию предприятия вернулся на докризисный уровень. В 2007 г. цинковый концентрат отпускался по средней цене 867,06 долларов за тонну, в 2008 г. 243,18 доллара за тонну, в 2009 г. к ноябрю цена выросла до 482,93 долларов за тонну. Динамика цен на свинцовый концентрат аналогична: 2007 г. – 2044,46 доллара за тонну, 2008 г. – 1236,81 долларов за тонну, ноябрь 2009 г. - 1628,18 долларов за тонну.

Сложившаяся на ведущих предприятиях города кризисная ситуация привела к резкому обострению целого ряда проблем:

- снизился объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования) на 70 % к уровню предыдущего года (так, в 2008 году инвестиционные расходы составили 516,4 млн. руб., в 2009 году –263,7 млн. руб.).

- в 2009 году снизился на 72% относительно уровня 2008 года объем работ выполненный по виду деятельности «Строительство». Так в 2009 году произведено работ на сумму 38,1 млн. руб., в 2008 году – 136,7 млн. руб., в 2010 году произведено работ на сумму 67,7 млн. руб., к уровню 2009 года рост составил 77,7%. Всего введено в действие 2310 кв.м. в 2009 году, 1367 кв.м. в 2010 году. Многоэтажное строительство не осуществлялось.

- численность работников, находившихся в простое по вине работодателя, на конец 2008 г. составляла 2315 человек (8,8% от численности экономически активного населения города).

- увеличился с 2,3 % на 01.01.2008 до 5,0% на 01.01.2010 года уровень регистрируемой безработицы. Было признано в установленном порядке безработными по состоянию на 01.01.2010 года 1306 человек, что превышало значения на 01.01.2009 г. (902 чел.) - на 44,8%, значения на 01.01.2008 г. (608 чел.) – в 2,1 раза. По численности официально зарегистрированных безработных среди 34 муниципальных образований Приморского края Дальнегорский городской округ находился на 10 месте.

Анализ исполнения бюджета городского округа показывал снижение доходной части, при опережающем росте расходов бюджета. По состоянию на 01.01.2010  г. структура доходной части бюджета городского округа на 30% была сформирована за счет собственных доходных источников, на 70% - за счет безвозмездных перечислений.

В настоящее время без реализации комплекса мероприятий по диверсификации экономики города вероятность повторения кризисной ситуации в городе остается крайне высокой. Потому что, во-первых, высоки риски волатильности цен на продукцию предприятий, во-вторых, существуют риски низкой рентабельности производства, связанные с использованием устаревших технологий. Причем сценарий, когда кризис вызывает временный коллапс лишь на одном из двух основных предприятий города, а недостаток средств бюджета муниципального образования компенсируется за счет дотаций из федерального и областного бюджетов, является оптимистическим. Последствия кризиса, когда упадут цены на продукцию обоих предприятий, грозят более серьезными социально-экономическими последствиями, чем события 2008-2009 гг.

# ii. Стратегия развития моногорода

## 2.1. Миссия и цель города Дальнегорска

Миссией города является формирование кластера социально-экономического развития северо-восточных территорий региона с интеграцией в новую экономику Приморского края, что подразумевает:

- формирование к 2019 году диверсифицированной экономики, где наряду с традиционными отраслями, перешедшими на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются высокотехнологичные отрасли, сфера услуг, средний и малый бизнес;

- трансформацию в город с высоким уровнем экологической безопасности, комфортной средой обитания, растущей численностью населения, развитым сектором услуг, высоким уровнем качества жизни населения.

Данные цели предполагают решение следующих задач:

1. Разработка механизмов реализации Стратегии социально–экономического развития г. Дальнегорск на период до 2019 года с учетом преодоления кризисных явлений в экономике в два этапа:

1) 2010 – 2012 гг. – «стабилизационный» этап:

- в реальном секторе экономики – структурная перестройка (модернизация традиционных и создание новых производств);

- в муниципальной сфере – оптимизация структуры  расходов бюджета.

2) 2013 – 2019 гг. – этап роста:

- в реальном секторе экономики – выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность;

- в муниципальной сфере – рост доходной части бюджета, активное инвестирование в социальную сферу.

2. Максимально полное, комплексное и сбалансированное использование имеющихся ресурсов города с целью достижения устойчивых положительных социально значимых результатов в интересах повышения уровня жизни населения, создания более комфортных условий труда, отдыха, образования и охраны здоровья.

Основной проблемой города Дальнегорск является его высокая зависимость от градообразующего предприятия ЗАО «ГХК БОР». Для разрешения острой ситуации, сложившейся на рынке труда города в результате финансово-экономического кризиса, необходимо в ближайшее время реализовать комплекс мер по финансовому оздоровлению и модернизации градообразующего предприятия. Решение данной задачи  должно быть дополнено программой мероприятий, направленной на снижение зависимости города от положения на его градообразующем предприятии ЗАО «ГХК БОР». Данная программа должна представлять собой совокупность инвестиционных проектов, реализация которых позволит диверсифицировать экономику города, сократить степень влияния градообразующего предприятия на жизнедеятельность города и снизить социальные риски, способствовать инфраструктурной привлекательности города и достичь других положительных социальных эффектов в результате создания новых производств, опирающихся на конкурентные преимущества моногорода. Реализация инвестиционных проектов позволит обеспечить сохранение высоких темпов экономического роста города в долгосрочной перспективе.

Необходимым условием успешной реализации инвестиционных проектов являются также мероприятия, направленные на повышение качества жизни жителей города. Данная группа проектов должна обеспечить стабилизацию на рынке труда, количественный и качественный рост трудовых ресурсов города, повышение покупательной способности населения, безопасности жизни и экономию бюджетных средств.

Таким образом, ключевыми направлением стратегии развития города Дальнегорск являются:

- Модернизация предприятий традиционных отраслей экономики.

- Диверсификация экономики города;

- Развитие социальной инфраструктуры города.

Основным инструментом реализации стратегических направлений настоящего комплексного инвестиционного плана выступают инвестиционные проекты.

## 2.2. Направления развития

### 2.2.1. Модернизация предприятий традиционных отраслей экономики

Уровень социально-экономического развития города в ближайшее время будет во многом определяться результатами финансово-хозяйственной деятельности градообразующего предприятия ЗАО «Горно-химическая компания «БОР», а также второго по социальной значимости предприятия ОАО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл». Также, важное значение с точки зрения социально-экономических показателей города имеет деятельность иных предприятий традиционных для города отраслей экономики.

Таким образом, в рамках Комплексного инвестиционного проекта предлагаются следующие группы мероприятий:

- Модернизация ЗАО «ГХК БОР»

- Модернизация ОАО ГМК «Дальполиметалл»

### 2.2.2. Диверсификация  экономики  города

Дальнегорск в силу своего географического положения, ландшафта и специфики природных ресурсов обладает значительным потенциалом в сфере развития новых производств. В то же время для повышения уровня развития города в целом и улучшения условий жизнедеятельности населения Дальнегорска целесообразным представляется максимальное использование ресурсного потенциала города, а также повышение уровня обеспеченности продуктами собственного производства. Таким образом, в рамках Комплексного инвестиционного проекта предлагаются следующие группы мероприятий:

- Мероприятия, направленные на развитие добывающей промышленности.

- Мероприятия, направленные на поддержку развития малого и среднего бизнеса.

- Мероприятия, направленные на развитие сельского хозяйства и производство пищевых продуктов.

- Мероприятия, направленные на развитие деревообрабатывающих производств.

- Мероприятие, направленное на развитие рыбоводства.

- Мероприятия, направленные на развитие туризма.

### 2.2.3. Развитие социальной инфраструктуры города

# С целью оптимизации социальной инфраструктуры города, создания должных условий проживания для населения города в рамках Комплексного инвестиционного проекта планируется осуществление следующих инвестиционных проектов: «Капитальный ремонт многоквартирных домов Дальнегорского городского округа»; «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства»;

«Модернизация гидротехнических сооружений»; «Перевод мазутных котельных Дальнегорского городского округа на работу на угле»; «Поддержка и развитие социальной и инженерной инфраструктуры г. Дальнегорска»; «Строительство полигонов ТБО с мусоросортировочной линией на территории Дальнегорского городского округа»; «Реконструкция и модернизация  спорткомплексов  Дальнегорского городского округа»; «Технологическое обновление объектов социальной инфраструктуры»; «Развитие  культуры Дальнегорского городского округа»; «Материально-техническое оснащение и  обновление дошкольных образовательных учреждений», Реконструкция ПС 220 кВ «Горелое»  для электроснабжения потребителей Дальнегорского и Тернейского районов», «Создание на территории Дальнегорского городского округа аэродрома под новые самолеты DHC-6».

# iii. Программа мероприятий

## 3.1. Модернизация традиционных отраслей экономики

### 3.1.1 ЗАО «ГХК «БОР»

Инвестиционный проект №1. «Модернизация производства и оптимизация затрат ЗАО «ГХК БОР»

1. Наименование инвестиционного проекта: Модернизация производства и оптимизация затрат на ЗАО «ГХК «БОР».

2. Основные участники проекта: ЗАО «ГХК «БОР».

3. Потенциальные инвесторы: предусматривается реализация проектов за счет средств федерального бюджета; кредитных ресурсов банков.

4. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2011 – 2015 г.

5. Основные этапы проекта: прединвестиционная, инвестиционная, модернизация (строительство), эксплуатация.

6. Инвестиционная готовность проекта: предпроект, подготовка ТЭО.

7. Цель инвестиционного проекта: последовательная реализация трех взаимосвязанных подпроектов, направленных на оптимизацию деятельности основного градообразующего предприятия, снижение социальных рисков, расширение экономической специализации и инфраструктурной привлекательности города, а также достижение положительных социальных эффектов.

Подпроект 1. Замена оборудования.

Предлагается освободить производственные площади борного цеха (корпус №3) от устаревшего и энергоемкого фильтрационного оборудования шламов борной кислоты с предшествующей установкой более современного энергосберегающего оборудования итальянской фирмы «DIEMME» в корпусе №2.

В настоящее время процесс фильтрации шламов в производстве борной кислоты происходит на дисковых фильтрах марки ДК-68 и ДК-63. Технологическая схема выполнена по принципу противоточной декантации и состоит из 20 шт. дисковых фильтров, 20 шт. вакуум-приёмников, 20 шт. барометрических ящиков, 11 шт. емкостей объёмом 50м3 каждая, 7 шт. вакуум-насосов, 3 шт. турбовоздуходувок ТВ-80, 27 шт. насосов, 2150 метров трубопроводов диаметром от 100мм до 219мм, 139 единиц запорной арматуры. Всё оборудование выполнено из нержавеющей стали. Износ его составляет более 90%.

Предлагается установить вместо всего комплекса существующего оборудования автоматическую линию фильтрации на базе трех мембранных фильтр-прессов мод. GHT2000.P13 с комплектом вспомогательного оборудования фирмы «DIEMME», от которой имеется коммерческое предложение, проведено тестирование шламов на лабораторном оборудовании. Фирма LAROX готовит для ГХК «Бор» альтернативное коммерческое предложение по аналогичному типу оборудования.

Переход на новое оборудование для фильтрации пульпы позволит существенно упростить производство, снизить затраты на производство и повысить его рентабельность на 8,9%.

Расчет снижения годовых расходов на производство борной кислоты приведен в Таблице 5.

Таблица 5. Расчет снижения годовых расходов на производство борной кислоты

| Наименование | Снижение нормы на 1т борной кислоты | Выпуск борной кислоты, т в год | Цена, руб. | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Электроэнергия | 115 квт.ч | 112 800 | 2,245 | 29 122,14 |
| 2.Теплоэнергия | 0,15 Гкал | 112 800 | 777,52 | 17355,64 |
| 3.Рубашки из капрона арт.56385 | 0,4 шт. | 112 800 | 98,98 | 4 465,98 |
| 4.Чулки из капрона арт.56007 | 0,14 шт. | 112 800 | 128,63 | 2 031,32 |
| 5. Удорожание – спецполотно Диемме | -18 075 |
| Итого: | 34 900,08 |
| Снижение себестоимости на 1т борной кислоты: | 0,3094 |
| Снижение себестоимости на 1т борной кислоты, $ | 10,31 |

Стоимость комплекта оборудования фирмы «DIEMME» с учетом таможенных платежей, доставки и пуско-наладочных работ составляет 317 млн. руб. Таким образом, срок окупаемости проекта составляет 9 лет. Однако реализация этого проекта позволит значительно улучшить качество фильтрации и уменьшить воздействие на окружающую среду. Совокупный эффект от реализации всех инициатив компании ЗАО «ГХК «Бор» будет посчитан отдельно.

Подпроект 2. Установка новых фильтров позволит выйти на рынок с новым продуктом – борогипсом.

Проектом предусматривается создание производства борогипса для нужд ведущего предприятия стройиндустрии Дальнего Востока - ЗАО «Спасскцемент», с сокращением количества твёрдых отходов производства на 25%. При реализации проекта предусматривается применение основного оборудования российского производства. Размещение производства планируется на незадействованных производственных площадях. Технология предполагает использование основного сырья собственного производства.

При реализации проекта общая доля (в тоннах) борной кислоты в выпуске товарной продукции снижается с 90% до 40%.

Вследствие низкого содержания целевого компонента в датолитовом концентрате, производство борной кислоты сопровождается образованием большого количества шлама, требующего захоронения в хвостохранилищах. В основном шлам состоит из гипса различных модификаций и при небольшой доработке может быть использован в качестве минерализатора и регулятора сроков схватывания цемента. Опыт работы ЗАО «Спасскцемент» показал, что при использовании борогипса не только улучшается качество цемента, но и повышается стойкость футеровки прокалочной печи.

На данный момент суспензия шлама (борогипса) после фильтрации сбрасывается в хвостохранилище ЗАО «ГХК Бор»; ежегодный выход составляет 540 тыс. тонн. При установке прессов фирмы DIEMME спрессованный борогипс после дробления с влажностью 16%, как товарный продукт используется в производстве цемента. Потребность ЗАО «Спасскцемент» составляет 120 тыс. тонн сухого гипса в год. Предварительная договоренность о поставках борогипса с ЗАО «ГХК «Бор» имеется. Реализация данного проекта позволит:

- Диверсифицировать доходы ЗАО «ГХК «Бор»;

- Существенно сократить наполняемость емкости хвостохранилища;

- Уменьшить негативное воздействие на окружающую среду;

- Создать 10 новых рабочих мест.

Поскольку все необходимое для производства борогипса к моменту начала реализации проекта на предприятии будет, за исключением специального пресса, инвестиции в проект составят 26 млн. руб.

По данным ЗАО «Спасскцемент» стоимость тонны борогипса с содержанием SO3 аналогичным содержанию в борогипсе ЗАО «ГХК Бор» составляет около 1080 руб. Однако использование влажного борогипса при производстве цемента, вероятно, потребует дополнительного расхода тепла, в связи с чем для расчётов и привлечения потребителя принимается минимальная цена вхождения на рынок на уровне 900 руб./т. При планируемой производительности в 120 тыс. т/год выручка подразделения компании составит 91,5 млн. руб. в год, а расчетная прибыль около 46 млн. руб. в год.

Таким образом, если рассматривать подпроекты 1 и 2 как один проект, его срок окупаемости составит (317 + 26) / (34,9 + 46) = 4,2 года, что говорит о целесообразности их реализации.

8. Потенциальные поставщики оборудования/сырья/материалов: уточняются.

9. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта с указанием источников финансирования (млн. рублей): 343,0 млн. рублей за счет частных инвестиций, в том числе  за счет частных инвестиций 26,5 млн. рублей, за счет привлечения кредитных ресурсов банков – 316,5 млн.рублей..

10. Показатели социально-экономической и финансовой эффективности:

- вклад в создание новых рабочих мест на период эксплуатации:            10 чел.;

- вклад в налоговую базу МО: 0,45 млн. рублей;

- основные финансовые показатели проекта (чистая текущая стоимость (NPV): 156,7 млн. руб.; рентабельность инвестиций (PI): 112,0%; дисконтированный период окупаемости (DPP) – 5,5 лет).

Таблица 6. Сводные показатели инвестиционного проекта ЗАО ГХК БОР

| № п/п | Наименование подпроекта | Общий объем инвестиций, млн. руб. | Срок реализации проекта | Экономический эффект млн.руб. | Кол-во новых рабочих мест, чел | Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена оборудования (фильтры DIEMME) | 317,0 | 2012-2014 | 34,9* | 0 | 0,00 |
| 2. | Производство нового продукта «Борогипс» | 26,0 | 2015 | 46** | 10 | 0,15 |
|  | Итого | 343,0 |  | 80,9 | 10 | 0,15 |

*экономия средств;

**ежегодный доход.

### 3.1.2 ОАО ГМК «Дальполиметалл»

Инвестиционный проект № 2 «Поддержание и развитие мощностей по добыче руды и диверсификация горнодобывающего производства ОАО ГМК «Дальполиметалл» на 2010-2018 г.»

1. Наименование инвестиционного проекта: «Поддержание и развитие мощностей по добыче руды и диверсификация горнодобывающего производства ОАО ГМК «Дальполиметалл» на 2010 – 2018 г.»

2. Основные участники проекта: ОАО «ГМК «Дальполиметалл».

3. Потенциальные инвесторы: собственные средства

4. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2010 – 2018 г.

5. Основные этапы проекта: прединвестиционная, инвестиционная, модернизация (строительство), эксплуатация.

6. Инвестиционная готовность проекта: предпроект.

7. Цель инвестиционного проекта: Данный проект направлен на ликвидацию возникших диспропорций в подготовке горнодобывающих мощностей взамен выбывающих по Верхнему руднику за счет их развития по Николаевскому и Советскому рудникам и поддержания мощностей на руднике «Южный». Кроме того, реализация проекта позволит диверсифицировать существующее горнодобывающее производство за счет вовлечения в отработку новых месторождений с высоким содержанием металлов, в том числе драгоценных. Инвестиционный проект состоит из следующих частей:

- Рудник «Николаевский»: Вскрытие и отработка запасов руды в этаже – 360 м. ÷ 520 м. Корректировка проекта III очереди строительства». Проектом предусматривается вскрытие и отработка запасов руды в этаже – 360 ÷ 520 м. взамен выбывающих мощностей, что позволит увеличить производительность рудника до 500 тыс. тонн руды в год и продолжить срок его эксплуатации до 2019 года. Вскрываемые запасы: руда – 2250 тыс. тонн, свинец – 54,2 тыс. тонн (2,41%), цинк – 61,6 тыс. тонн (2,74%). Кроме того, планируется осуществить вскрытие и отработку запасов руды в этаже – 420м. ÷ 520 м. Корректировка проекта III очереди строительства». Проектом предусматривается вскрытие и отработка запасов руды в этаже – 420м. ÷ 520м. взамен выбывающих в 2019 г. мощностей в этаже – 320м.  ÷ 420м. Это позволит сохранить достигнутую мощность рудника 500 тыс. тонн руды в год.

- Рудник «Южный»: Вскрытие и отработка запасов руды в этаже 440 м. ÷ 480 м. Проектом предусматривается вскрытие и отработка запасов руды в этаже 440 – 480 м. взамен выбывающих мощностей, что позволит сохранить достигнутую мощность – 60 тыс. тонн руды в год и продлить срок эксплуатации рудника более чем на 4 года, по 2013 год включительно. Вскрываемые запасы руды 144,5 тыс. тонн: свинец – 12,2 тыс. тонн (8,43%), цинк – 12,5 тыс. тонн (8,65%). Кроме того, планируется осуществить вскрытие и отработку запасов руды в этаже 350м. – 440 м. Проектом предусматривается вскрытие и отработка запасов руды в этаже 350 – 440 м. взамен выбывающих в 2014 году запасов руды в этаже 440 – 480 м., что позволит сохранить достигнутую мощность рудника и продлит срок его работы еще на 9 лет, до 2023 года.

- Рудник «2-й Советский»: Вскрытие и отработка запасов руды в этаже – 135 м. ÷ 205 м. Корректировка порядка отработки вышележащих горизонтов. Проектом решаются вопросы вскрытия и отработки нового горизонта – 135м. ÷ -205 м. с запасами руды  772,6 тыс. тонн, свинца – 15,4тыс. тонн (1,99%), цинка 62,4 тыс. тонн (8,08%) и вопросы подготовки новых рудных тел на действующих горизонтах с использованием современного самоходного оборудования. Реализация проекта позволит увеличить производительность рудника до 300 тыс. тонн руды в год и продлить срок эксплуатации.

- Рудник «Силинский»: Проведение эксплуатационных разведочных работ на полиметаллы.	Реализация проекта позволит путем проведения выработок и бурения скважин провести эксплуатационную разведку и в значительной мере подготовить к последующей добыче балансовые запасы руды  414,9 тыс. тонн, свинца – 18,97 тыс. тонн, цинка – 25,58 тыс. тонн, произвести разведку забалансовых запасов руды – 218,4 тыс. тонн, свинца 7,2 тыс. тонн, цинка 10,3 тыс. тонн и получить ожидаемый прирост запасов  руды в размере 120 тыс. тонн, свинца 6,5 тыс. тонн, цинка 7,6 тыс. тонн. По результатам реализации проекта будет принято решение об организации рудника с ориентировочной производительностью 60 тыс. тонн руды в год.

- Рудник «Королевский»: Отработка Майминовского серебро-полиметаллического месторождения открытым способом окисленных руд и II очереди отработки запасов руд на штольневых горизонтах. Проектом предусматривается вскрытие и отработка штольневых горизонтов +400 м., +450 м., +500 м. с запасами соответственно 179,3 тыс. тонн (свинец 6495 тонн, цинк 7961 тонн, серебро 41,78 тонн), 234,0 тыс. тонн (свинец  9160 тонн, цинк 10252 тонн, серебро – 59,56 тонн), 289,4 тыс. тонн (свинец 9344 тонн, цинк 11712 тонн, серебро 99,71 тонн). При достижении производственной мощности 60 тыс. тонн руды в год, срок эксплуатации месторождения продлится до 2025 года.

- Фланги «Смирновского месторождения». Проведение эксплуатационно-разведочных работ. Реализация проекта позволит путем организации разведочного бурения и проведения разведочных выработок провести разведку запасов руды на флангах месторождения и подготовить для последующей добычи балансовые запасы руды.

- Реконструкция пункта приготовления взрывчатых веществ. Реконструкция пункта приготовления взрывчатых веществ позволит увеличить объемы производства россыпных взрывчатых веществ и организовать производство патронированных взрывчатых веществ, что снизит себестоимость проведения работ по проходке горных выработок и почти полностью обеспечит потребности предприятий г. Дальнегорска во взрывчатых веществах (в т.ч. ЗАО ГХК «Бор»).

8. Потенциальные поставщики оборудования/сырья/материалов: уточняются.

9. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта с указанием источников финансирования (млн. рублей): 1030,0 млн. рублей за счет собственных средств предприятия .

10. Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации инвестиционного проекта рассчитывались исходя из следующих предпосылок:

- Сводные показатели эффективности проекта ОАО «ГМК «Дальполиметалл» в течение всего прогнозного периода приведена в Приложении 2.

Исходя из этих расчетов, показатели социальной и финансовой эффективности проекта выглядят следующим образом:

- вклад в создание новых рабочих мест на период эксплуатации: 633 чел.;

- вклад в налоговую базу МО: 19,8 млн.рублей;

- чистая текущая стоимость (NPV): 286,9 млн. руб.;

- IRR – 30%

- период окупаемости – 3,57 лет;

- дисконтированный период окупаемости (DPP) – 4 года.

11. Прогноз социальной нагрузки на градообразующее предприятие: планируется сокращение.

Таблица 7. Сводные показатели инвестиционного проекта ОАО «ГМК «Дальполиметалл»

| № п/п | Наименование подпроекта | Общий объем инвестиций, млн. руб. | Срок реализации проекта | Кол-во новых рабочих мест, чел | Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поддержание и развитие мощностей по добыче руды и диверсификация горнодобывающего производства | 1030,0 | 2010-2018 | 633 | 19,8 |
|  | Итого | 1030,0 |  | 633 | 19,8 |

### Общая информация о проектах, реализуемых в рамках данного направления

Сводная информация об инвестиционных проектах, направленных на модернизацию традиционных производств города, приведена в Таблице 8.

Таблица 8. Показатели реализации инвестиционных проектов модернизации традиционных отраслей экономики города

| № п/п | Наименование проекта | Срок реализации | Общий объем инвестиций, млн. руб. | Количество новых рабочих мест, чел. | Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация производства и оптимизация затрат ЗАО «ГХК БОР» | 2011-2015 | 343,0 | 10 | 0,15 |
| 2 | Поддержание и развитие мощностей по добыче руды и диверсификация горнодобывающего производства ОАО «ГМК «Дальполиметалл» | 2011-2018 | 1030,0 | 633 | 19,8 |
|  | Итого |  | 1373,0 | 643 | 19,95 |

## 3.2. Диверсификация экономики города

### 3.2.1. Развитие добывающей промышленности

Инвестиционный проект № 3 «Вовлечение в отработку месторождений серебра Таежного рудного узла на базе ГОК «Серебристый» ПГРК «Восток»

1. Наименование инвестиционного проекта: «Вовлечение в отработку месторождений серебра Таежного рудного узла на базе ГОК «Серебристый» ПГРК «Восток».

2. Основные участники проекта: ПГРК «Восток».

3. Потенциальные инвесторы: собственные средства и внебюджетные фонды – на уровне 30% от общего объема инвестиций по проекту; на уровне 70% – кредит коммерческих банков.

4. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2010 – 2012 гг.

5. Основные этапы проекта: прединвестиционная, инвестиционная, модернизация (строительство), эксплуатация.

6. Инвестиционная готовность проекта: реализация проекта приостановлена.

7. Цель инвестиционного проекта: В рамках реализации данного проекта предполагается увеличение объемов выпуска продукции, расширение минерально-сырьевой базы, продление жизненного цикла предприятия, улучшение финансово-экономических показателей деятельности. Этапы осуществления проекта: 1. установка дополнительного дробильного и измельчительного оборудования с целью увеличения мощности обогатительной фабрики по переработке руды с 60 тыс. тонн до 100 тыс. тонн в год, что позволит повысить выпуск серебра в концентрате до 30 тонн, золота - до 40-50 кг.; 2. вовлечение в отработку золотосеребряного месторождения «Кумирное» (расположение: 35 км от ГОК «Серебристый») с целью расширения минерально-сырьевой базы предприятия, что позволит увеличить выпуск серебра до 45-50 тонн в год, золота - до 300-400 кг.; 3. проведение геологоразведочных работ на площади ключа «Страдный»; 4. строительство в Дальнегорском городском округе плавильного цеха по переработке серебряного концентрата с получением серебристого свинца. Весь объем производства драгоценных металлов реализуется на рынке. ЗАО «ПГРК «Восток» реализует аффинированное серебро банку ОАО «ВТБ» и ОАО «Сбербанк России», аффинированное золото ОАО «Газпромбанк». За время реализации инвестиционного проекта предполагается реализация 592 тонн серебра и 5 тонн золота, что эквивалентно 9,47 млрд. рублей и 5 млрд. рублей соответственно.

8. Потенциальные поставщики оборудования/сырья/материалов: уточняются.

9. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта с указанием источников финансирования (млн. рублей): 630 млн. рублей (в т.ч. за счет средств коммерческих банков – 441,0 млн. руб., собственных средств предприятия и внебюджетных фондов – 189,0 млн. руб.).

10.Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации инвестиционного проекта, в т.ч.:

- вклад в создание новых рабочих мест на период эксплуатации: 75 чел.;

- вклад в налоговую базу МО: 25,20 млн. рублей;

- вклад в диверсификацию монопрофильности города: 1998,0 млн. рублей.

- основные финансовые показатели проекта (чистая текущая стоимость (NPV): 111,2 млн. руб.; рентабельность инвестиций (PI): 105,0%; дисконтированный период окупаемости (DPP) – 5,5 лет).

Таблица 9. Основные экономические показатели проекта

| Срок реализации | Общий объем инвестиций, млн. руб. | Количество новых рабочих мест, чел. | Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010-2012 | 630,0 | 75 | 4,22 |

Инвестиционный проект № 4 «Расширение производства различных видов продукции на основе цеолитового сырья, добываемого ООО «Приморский цеолит»

1. Наименование инвестиционного проекта: «Расширение производства различных видов продукции на основе цеолитового сырья, добываемого 
ООО «Приморский цеолит».

2. Основные участники проекта: ООО «Приморский цеолит».

3. Потенциальные инвесторы: собственные и привлеченные средства – на уровне 100% от общего объема инвестиций по проекту.

4. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2010-2013 гг.

5. Основные этапы проекта: прединвестиционная, инвестиционная, модернизация (строительство), эксплуатация.

6. Инвестиционная готовность проекта: реализация проекта приостановлена.

7. Цель инвестиционного проекта: предполагается расширение ассортимента и увеличение объемов производства существующего предприятия; освоение рынков новой продукции путем организации производства минеральных добавок в корма, добавок для внесения в почву, необходимых для нужд сельского хозяйства. Кроме того, предполагается производство сорбента и пеностекла на основе цеолита - нового экологически чистого теплоизоляционного материала; товаров народного потребления (уничтожители запахов, закладочные материалы для фильтров водоочистки, монофильтры для очистки питьевой воды для многоквартирных домов). Объем производства в год составит 20 тыс. тонн в год. Выручка от реализации продукции – 80 млн. руб. в год. Рентабельность производства – 20%. Рынок сбыта: внутрироссийский рынок и экспорт в Республику Корея и  Японию.

8. Потенциальные поставщики оборудования/сырья/материалов: уточняются.

9. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта с указанием источников финансирования (млн. рублей): 100 млн. рублей за счет собственных средств предприятия и внебюджетных фондов.

10.Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации инвестиционного проекта, в т.ч.:

- вклад в создание новых рабочих мест на период эксплуатации: 19 человек;

- вклад в налоговую базу МО: 26,64 млн. рублей;

- вклад в диверсификацию монопрофильности города: 480,0 млн. рублей.

- основные финансовые показатели проекта (чистая текущая стоимость (NPV): 160,7 млн. рублей; рентабельность инвестиций (PI): 122,0%; дисконтированный период окупаемости (DPP) – 5,5 лет).

Таблица 10. Основные экономические показатели проекта

| Срок реализации | Общий объем инвестиций, млн. руб. | Количество новых рабочих мест, чел. | Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010-2013 | 100,0 | 19 | 4,44 |

### Развитие рыбоводства

### Инвестиционный проект № 5 «Создание промышленной площадки для строительства рыборазводного лососевого минизавода»

1. Наименование инвестиционного проекта: «Создание промышленной площадки для строительства лососевого рыборазводного минизавода».

2. Основные участники проекта: Сельскохозяйственный производственный кооператив (рыболовецкая артель) «Лидовский», министерство природных ресурсов и экологии.

3. Потенциальные инвесторы: собственные средства  на уровне 100% от общего объема инвестиций по проекту.

4. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2013- 2016 г.

5. Основные этапы проекта: прединвестиционная, инвестиционная, модернизация (строительство), эксплуатация.

6. Инвестиционная готовность проекта: проект.

7. Цель инвестиционного проекта: цели создания минизавода:

- поддержание численности уникальной популяции кеты в периоды ухудшения естественных условий для ее воспроизводства в малом водотоке;

- получение избыточной численности кеты, которую без ущерба для основной части популяции можно будет изымать для последующей реализации;

- создание дополнительных рабочих мест.

Специфика проекта заключается в том, что при условии первой закладки икры в 2013 г. выпуск товарной продукции возможен с 2016 г., т.к. возврат кеты на нерестилища происходит на 3-й год. Завод рекомендуется построить на террасе, расположенной на левом берегу нерестовой протоки, в районе устья. Помимо рыборазводного завода планируется развитие прибрежного рыболовства в районе и оборудование цеха по глубокой переработке рыбопродукции. Потребителями, получаемой от деятельности рыборазводного завода рыбопродукции, будут являться предприятия пищевой промышленности, население.

Основным условием реализации проекта является формирование рыбопромыслового участка для осуществления добычи (вылова) анадромных видов рыб, получение соответствующих разрешений.

8. Потенциальные поставщики оборудования/сырья/материалов: уточняются.

9. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта с указанием источников финансирования (млн. рублей): всего 30,5 млн. руб.  частных инвестиций.

10.Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации инвестиционного проекта, в т.ч.:

- вклад в создание новых рабочих мест на период эксплуатации: 29 человек;

- вклад в налоговую базу МО: 0,6 млн. рублей;

- основные финансовые показатели проекта (чистая текущая стоимость (NPV): 29,2 млн. руб.; рентабельность инвестиций (PI): 104,8,0%; дисконтированный период окупаемости (DPP) – 3,5 лет).

Таблица 11. Основные экономические показатели проекта

| Срок реализации | Общий объем инвестиций, млн. руб. | Количество новых рабочих мест, чел. | Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013-2016 | 30,5 | 29 | 0,6 |

### 3.2.3. Развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности

Инвестиционный проект № 6 «Создание агропромышленного комплекса»

1. Наименование инвестиционного проекта: «Создание агропромышленного комплекса».

2. Основные участники проекта: КФХ ИП «Кобченко».

3. Потенциальные инвесторы: собственные средства – на уровне 92,5% от общего объема инвестиций по проекту; на уровне 7,5% – бюджетные средства.

4. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2010-2014 гг.

5. Основные этапы проекта: прединвестиционная, инвестиционная, модернизация (строительство), эксплуатация.

6. Инвестиционная готовность проекта: инвестиционная.

7. Цель инвестиционного проекта: обеспечение потребности Дальнегорского городского округа и близлежащих муниципальных образований в мясных, молочных продуктах питания высокого качества, овощных культурах местного производства. Реализация продукции - через специализированные магазины, так и через розничные торговые сети города. Хозяйство будет обеспечивать бюджетные организации района (детские сады, больницы, школы) и иные социально важные объекты своей продукцией по ценам ниже рыночных. Реализация проекта будет проходить по следующим этапам:

1.Строительство завода (цеха) по переработке молока в количестве 3000 тонн в год. Строительство на территории района современного цеха по переработке молока на 3000 тонн в год позволит наладить производство высококачественной натуральной молочной продукции в том числе: пастеризованное молоко, творог, сметана, кефир, бифидок, ряженка, сыр, масло, творожки (творожная масса), молоко сгущенное и прочие продукты питания. Данное направление тесно связано с направлением № 4 – строительство животноводческого комплекса для КРС на 800 голов дойного стада и 400 голов выращиваемых на убой, поскольку полученное молоко будет напрямую поставляться на завод по переработке молока, что значительно снизит себестоимость выпускаемой продукции и увеличит рентабельность производства. Помимо переработки молока, будет осуществляться сбор молока в хозяйствах расположенных как на территории Дальнегорского городского округа, так и в близлежащих муниципальных образованиях.

2.Строительство завода (цеха) по переработке мяса на 500 тонн в год. Строительство цеха по переработке мяса говядины, свинины на 500 тонн в год, позволит наладить производство высококачественной мясной продукции в том числе: колбас различных видов, копченостей, котлет, пельменей, консервов и иных мясных продуктов питания. Предполагается реализация свежего мяса в магазинах и на рынках района и края. Данное направление также тесно связано с направлениями № 3 – строительство  свинокомплекса на 1000 голов и № 4 – строительство животноводческого комплекса для КРС на 800 голов дойного стада и 400 голов выращиваемых на убой, поскольку полученное мясо будет без каких-либо посредников напрямую поставляться на завод по переработке мяса, что значительно снизит себестоимость выпускаемой продукции и увеличит рентабельность производства. Помимо переработки мяса, произведенного на животноводческом комплексе, будет осуществляться сбор мяса в хозяйствах, расположенных как на территории Дальнегорского городского округа, так и в близлежащих муниципальных образованиях.

3. Строительство свинокомплекса на 1000 голов. Строительство современного свинокомплекса на 1000 голов свиней, строительство бойни, отвечающей всем санитарным нормам и правилам позволит обеспечить цех по переработке мяса сырьем. После забоя, мясо, исключая посредников, будет направляться на переработку в мясоперерабатывающий цех, где будет производиться в ассортименте мясная продукция, а так же охлажденное мясо без посредников будет поставляться на рынки, в специализированные магазины и в торговые сети района и края для дальнейшей реализации потребителям.

4. Строительство животноводческого комплекса для КРС на 800 голов дойного стада и 400 голов, выращиваемых на убой. Строительство современного животноводческого комплекса для КРС на 800 голов дойного стада и 400 голов, выращиваемых на убой, на базе крестьянского (фермерского) хозяйства ИП Кобченко А.М., оснащенного современным качественным высокотехнологическим оборудованием позволит обеспечить цеха по переработке молока и мяса сырьем. Для достижения максимальных надоев молока и воспроизводства поголовья будут применяться новейшие технологии в заготовке и хранении  кормов и осеменения. Качественные корма будут производиться как самостоятельно путем выращивания на сельскохозяйственных землях, находящихся в районе, так и приобретаться в соседних хозяйствах. Для этого будет приобретена современная кормозаготовительная сельскохозяйственная техника. Планируется получать в год 2900 тонн молока, что на 95% обеспечит сырьем молокоперерабатывающий завод (цех).

8. Потенциальные поставщики оборудования/сырья/материалов: уточняются.

9. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта с указанием источников финансирования (млн. рублей): 250,0 млн. рублей  в т.ч. за счет собственных средств предприятия – 218,5 млн.руб., за счет федерального бюджета 3,5 млн.руб., за счет краевого бюджета 28 млн.руб.

10. Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации инвестиционного проекта, в т.ч.:

- вклад в создание новых рабочих мест на период эксплуатации: 
129 чел.;

- вклад в налоговую базу:  32,8 млн. рублей;

- вклад в диверсификацию монопрофильности города: 2 976,0 млн. рублей.

- основные финансовые показатели проекта (чистая текущая стоимость (NPV): 1,9 млн. руб.; рентабельность инвестиций (PI): 42%; рентабельность продаж: 30%; период окупаемости: 2,4 года; дисконтированный период окупаемости (DPP) при ставке дисконтирования 12% годовых– 4 года.

Таблица 12. Основные экономические показатели проекта

| Наименование направления | Срок реализации | Объем инвестиций млн. руб. | Кол-во новых рабочих мест, чел. | Дополнительные поступления в бюджет млн. руб. в год | Объем продаж, млн. руб. | Прибыль млн. руб. в год | Рентабельность продаж, % | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Строительство цеха по переработке молока в количестве 3000 тонн в год | 2010 | 60,0 | 43 | 16,2 | 240,0 | 60,0 | 25 | 1 |
| 2.Строительство цеха по переработке мяса в количестве 500 тонн в год | 2010-2014 | 65,0 | 23 | 6,9 | 100,0 | 25,0 | 25 | 2,6 |
| 3.Строительство свинокомплекса на 1000 голов | 2010-2013 | 50,0 | 40 | 1,97 | 19,0 | 4,0 | 21 | 12,5 |
| 4. Строительство животноводческого комплекса для КРС на 800 голов дойного стада и 400 голов выращиваемого на убой | 2010-2011 | 75,0 | 23 | 7,73 | 88,0 | 28,0 | 32 | 2,7 |
| Итого |  | 250,0 | 129 | 32,8 | 447,0 | 117,0 | 26 | 2,4 |

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 7  МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАВОДА  ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

1. Наименование инвестиционного проекта: « Модернизация завода по производству хлеба и хлебобулочных изделий».

2. Основные участники проекта: ООО «Дальхлеб ДВ».

3. Потенциальные инвесторы: собственные средства, бюджетные средства, кредиты банка.

4. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта (горизонт планирования): 2015-2018 гг.

5. Основные этапы проекта: прединвестиционная, инвестиционная, эксплуатация.

6. Инвестиционная готовность проекта: предпроект

7. Цель инвестиционного проекта: замена и дополнительная установка производственного оборудования на менее энергоемкое.

8. Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации инвестиционного проекта, в т.ч.:

- вклад в создание новых рабочих мест на период эксплуатации: 30 чел.;

- вклад в налоговую базу МО: 0,9 млн. рублей;

Таблица 13. Основные экономические показатели проекта

| № п.п. | Наименование подпроектов | Период реализации проекта, год | Общий объем инвестиций, млн. руб. | Кол-во новых рабочих мест, чел. | Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | « Модернизация завода по производству хлеба и хлебобулочных изделий». | 2015-2018 | 33,0 | 30 | 0,9 |

### 3.2.4.  РАЗВИТИЕ  деревообрабатывающих  ПРОИЗВОДСТВ

Инвестиционный проект № 8 «СОзДАНИЕ БЕЗОТХОДНОЙ  ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. дАЛЬНЕГОРСК И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВА НА ДРЕВЕСНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ЧАСТНЫХ КОТЕЛЬНЫХ пРИМОРСКОГО КРАЯ»

1. Наименование инвестиционного проекта: «Создание безотходной  лесоперерабатывающей инфраструктуры в г. Дальнегорск и организация  
биотоплива на древесной основе для обеспечения муниципальных и частных котельных Приморского края».

2. Основные участники проекта: ООО «Биотопвуд», субъекты малого и среднего предпринимательства.

3. Потенциальные инвесторы: собственные средства ООО «Биотопвуд» в размере 100%.

4. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта (горизонт планирования): 2012-2014 гг.

5. Основные этапы проекта: прединвестиционная, инвестиционная, эксплуатация.

6. Инвестиционная готовность проекта: предпроект.

7. Цель инвестиционного проекта: формирование в Дальнегорском городском округе кластера высокотехнологичного развития северо-восточных территорий региона с интеграцией в новую экономику Приморского края. Реализация проекта предполагается через последовательное осуществление следующих основных его подпроектов:

Подпроект 1. Создание производства выскотехнологичного биотоплива (пеллет). Инициатор ООО «БИОТОПВУД». Объем инвестиций 17,51 млн. рублей собственных средств предприятия и кредитов банков. Срок реализации 2013 год. Планируется создать производство по выпуску 24,8 тыс. тонн пеллет в год. Сырье – отходы деревообрабатывающих производств и сухостой.

Подпроект 2. Создание мини-завода по производству ДСП с ориентированным волокном. Инициатор ООО «БИОТОПВУД». Объем инвестиций 283,92 млн. рублей собственных средств предприятия и кредитов банков. Срок реализации 2012-2014 года. Планируется создать производство по выпуску 150 тыс. м3 плит ДСП в год.

Подпроекта 3. Создание мини-завода по производству клееного бруса. Инициатор ООО «БИОТОПВУД». Объем инвестиций 11,92 млн. рублей собственных средств предприятия и кредитов банков. Срок реализации 2013 год. Планируется создать производство по выпуску 10 тыс. м3 клееного бруса в год.

Подпроект 4. Создание мини-завода по производству цельного паркета. Инициатор ООО «БИОТОПВУД». Объем инвестиций 32,34 млн. рублей собственных средств предприятия и кредитов банков. Срок реализации 
2013 год. Планируется создать производство по выпуску 16,30 тыс. м3 паркета в год.

Годовой производственный  план по подпроектам 2-4 рассчитан исходя из полной загрузки согласно паспортной (почасовой, сменной, суточной) производительности оборудования, а также исходя из обьемов заготавливаемого сырья  под реализацию инвестиционного проекта, в объеме 250, 0 тыс. м3 пиловочника. Чистый объем сырья, направленного на распиловку, планируется в пределах 36,3 тыс. м3 сухого пиломатериала, предназначаемого для производства клееного бруса и клееного щита, шпона, паркета, производства щепы.

Для обеспечения производства клееного бруса в из хвойного сырья в объеме 10 тыс. м3 в год необходимо раcпиливать в месяц около 3 тыс. м3 круглого леса. Общая потребность в лесосечном фонде около 47,5 тыс. м3 в год. Для выпуска продукции из твердолиственного сырья необходимо исходное сырье  в пределах 11 тыс.куб.м в месяц, или 172,5 тыс. м3 в год. Для загрузки линий по производству шпона в объеме 10 тыс. м3 в год, необходимо  30 тыс. м3 отборного пиловочника не ниже первого сорта. Для загрузки линий по производству 150 тыс. м3 древесно-стружечных плит в год необходимо 112 тыс. м3 некондиционного сырья разных пород, для переработки на щепу. Общая потребность в выделении лесосечного фонда составляет 300 тыс. м3.

10. Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации инвестиционного проекта, в т.ч.:

- вклад в создание новых рабочих мест на период эксплуатации: 383 чел.;

- вклад в налоговую базу МО: 24,5 млн. рублей;

- вклад в диверсификацию монопрофильности города: 1050 млн. рублей (доходы предприятий деревообработки).

Таблица 14. Основные экономические показатели проекта

| № п.п. | Наименование подпроектов | Период реализации проекта, год | Общий объем инвестиций, млн. руб. | Кол-во новых рабочих мест, чел. | Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Создание производства выскотехнологичного биотоплива (брикеты типа Nostro); производства биотоплива пеллет | 2013 | 17,51 |  |  |
|  | 2. Создание мини завода по производству ДСП с ориентированным волокном | 2012-2014 | 283,92 |  |  |
|  | 3.Создание мини завода по производству клееного бруса | 2013 | 11,92 |  |  |
|  | 4.Создание мини завода по производству цельного паркета | 2013 | 32,34 |  |  |
|  | Итого |  | 345,69 | 8 | 0,2 |

3.2.5. Развитие туризма

Инвестиционный проект № 9  СТРОИТЕЛЬСТВО ТУРИСТИЧЕСКОЙ БАЗЫ «ТРЕТЬЕ ЛАНГОУ».

1. Наименование инвестиционного проекта: «Строительство Туристической базы «Третье Лангоу».

2. Основные участники проекта: ООО «Поставщик двора Его Величества».

3. Потенциальные инвесторы: предусматривается участие бюджетных и частных инвестиций.

4. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2013-2015 гг.

5. Основные этапы проекта: прединвестиционная, инвестиционная, модернизация (строительство), эксплуатация.

6. Инвестиционная готовность проекта: проект.

7. Цель инвестиционного проекта: Развитие туризма и спорта в Дальнегорском городском округе, повышение уровня занятости, улучшение здоровья и уровня жизни населения.

8. Потенциальные поставщики оборудования/сырья/материалов: уточняются.

9. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта с указанием источников финансирования (млн. рублей): 22,0 млн. рублей частных инвестиций.

Для привлечение бюджетных источников финансирования планируется включение данного проекта в действующую Федеральную целевую Программу «Развитие внутреннего и выездного туризма  в Российской Федерации  (2011-2018 годы)».

10. Показатели социально-экономической и финансовой эффективности:

- вклад в создание новых рабочих мест на период эксплуатации: 28 чел.;

- вклад в налоговую базу МО: 0,9 млн. рублей;

- основные финансовые показатели проекта (чистая текущая стоимость (NPV): 22 млн. руб.; рентабельность инвестиций (PI): 104,8,0%; внутренняя норма доходности (IRR ) -19,72%; срок окупаемости проекта (Р) – 5 лет;

Таблица 15. Основные экономические показатели проекта

| Срок реализации | Общий объем инвестиций, млн. руб. | Количество новых рабочих мест, чел. | Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013-2015 | 22 | 28 | 0,9 |

### 3.2.6.Развитие малого и среднего предпринимательства

Развитие малого и среднего предпринимательства Дальнегорского городского округа планируется в рамках комплексных и согласованных действий органов исполнительной власти Приморского края и местного самоуправления, а также субъектов малого и среднего предпринимательства. Комплекс мероприятий по поддержке и развитию малого бизнеса будет реализовываться с использованием программно-целевого подхода.

В муниципальном образовании г. Дальнегорск разработана муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Дальнегорского городского округа» на 2010-2012 годы и на период до 2015 года (далее – Программа). Действие вышеуказанной Программы продлено до 2019г.

Для реализации мероприятий Программы предполагается затратить 178,061 млн. рублей, в том числе в 2010-2012 годах освоено 119,448 млн. рублей, из них 1,82 млн. рублей – за счет средств муниципального бюджета Дальнегорского городского округа, 23,3 млн. рублей – за счет частных инвестиций при условии софинансирования из федерального бюджета в объеме 84,156 млн. рублей и бюджета Приморского края в объеме 10,172млн. рублей.

Программой определены такие приоритетные виды деятельности как производство товаров пищевой продукции, мебели и изделий из дерева, строительных материалов, переработка морского биологического сырья, ремесленная деятельность, развитие и оказание услуг в сфере туризма и здравоохранения.

В период действия Программы планируется:

- предоставление субъектам малого предпринимательства производящим и реализующим товары (работы, услуги) и осуществляющим инвестиционные проекты в приоритетных видах деятельности, финансовой поддержки в виде субсидирования части затрат по проектам, в том числе:

- субсидирования уплаты субъектом малого и среднего предпринимательства  первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования;

- предоставления грантов на начало предпринимательской деятельности;

- возмещение затрат связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

- содействие расширению деловых возможностей и продвижению на рынке продукции и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе с помощью:

- организации ярмарок и выставок для малого и среднего предпринимательства;

- проведения маркетинговых исследований в сфере малого и среднего предпринимательства, включая оценку инвестиционной среды и перспективных рынков,

- обслуживание портала «Малое и среднее предпринимательство города Дальнегорск»,

- осуществления мониторинга и анализа развития малого и среднего бизнеса; проведения статистических наблюдений;

- формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса:

-  содержание и развитие муниципального автономного учреждения «Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства»,  основными целями которого являются: предоставление субъектам малого предпринимательства микрозаймов, юридическая, бухгалтерская  и информационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства;

предоставление обучающих мероприятий субъектам малого предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров (проведение семинаров и тренингов, курсов, занятий «школы начинающего предпринимателя»);

- имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества на возмездной основе или на льготных условиях;

- информационная и консультационная  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства через:

-организацию «горячей линии» для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам получения краевой и муниципальной поддержки и другим вопросам в области предпринимательства;

- проведение круглых столов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства;

- разработку и изготовление информационных и методических материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства по организации бизнеса;

Учитывая социально-экономическую ситуацию, существующую структуру экономики городского округа, приоритеты в развитии предпринимательской деятельности определены для тех хозяйствующих субъектов, которые способствуют решению первоочередных социально-экономических проблем в приоритетных видах деятельности:

- производство пищевой продукции;

- воспроизводство и переработка морского биологического сырья;

- производство мебели и изделий из дерева;

- производство современных экологичных строительных материалов;

- новых видов потребительских, рекреационных и бизнес услуг.

Приоритетным направлением развития малого и среднего бизнеса является сельское хозяйство и пищевая промышленность.

С целью формирования предпринимательской среды, создания благоприятных условий для возникновения и развития начинающих предприятий на территории Дальнегорского городского округа, их укрепления, повышения конкурентоспособности и адаптации к условиям внешней экономической среды, планируется создание бизнес-инкубатора на базе филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения  высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» в г. Дальнегорске.

Используя потенциал бизнес-инкубатора будут реализовываны отдельные проекты ключевых предприятий г. Дальнегорска: ЗАО «ГХК«БОР», ОАО «ГМК «Дальполиметалл», КГУП «Примтеплоэнерго» и других.

Финансовое обеспечение создания бизнес-инкубатора предусматривается осуществить за счет средств федерального, краевого и муниципального бюджетов, направляемых в рамках программ поддержки малого и среднего предпринимательства, средств ДВФУ.

Объем требуемых инвестиций и источники будут определены после разработки необходимой проектной документации.

Таблица 16. Основные экономические показатели проекта

| Срок реализации | Общий объем инвестиций, млн. руб. | Количество новых рабочих мест, чел. | Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010-2019 | 178,061 | 869 | 9,16 |

### Общая информация о проектах, реализуемых в рамках данного направления

Общая информация о проектах, реализуемых в рамках данного направления, представлена в Таблице 16.

Таблица 17. Показатели реализации инвестиционных проектов, направленных на диверсификацию экономики города

| № п/п. | Наименование проекта | Период реализации проекта, год | Общий объем инвестиций, млн. руб. | Количество новых рабочих мест, чел. | Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие добывающей промышленности |  |
| 1 | Вовлечение в отработку месторождений серебра Таежного рудного узла на базе ГОК «Серебристый» ПГРК «Восток» | 2010-2012 | 630,0 | 75 | 4,22 |
| 2 | Расширение производства различный видов продукции на основе цеолитового сырья, добываемого ООО «Приморский цеолит» | 2010-2014 | 100,0 | 19 | 4,44 |
|  | Развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности |  |
| 3 | Создание агропромышленного комплекса | 2010-2014 | 250 | 129 | 32,8 |
| 4 | Модернизация завода по производству хлеба и хлебобулочных изделий | 2015-2018 | 33 | 30 | 0,9 |
|  | Развитие рыбоводства |  |  |  |  |
| 5 | Создание промышленной площадки для строительства рыборазводного лососевого минизавода | 2013- 2015 | 30,5 | 29 | 0,6 |
|  | Развитие деревообрабатывающих производств |  |
| 6 | «Создание безотходной лесоперерабатывающей инфраструктуры в г. Дальнегорск и организация биотоплива на древесной основе для обеспечения муниципальных и частных котельных Приморского края» | 2012-2014 | 345,69 | 8 | 0,2 |
|  | Развитие туризма |  |  |  |  |
| 7 | Строительство туристической базы «Третье Лангоу» | 2013-2015 | 22,0 | 28 | 0,9 |
|  | Развитие малого и среднего предпринимательства |  |
| 8 | Реализация проектов малого и среднего бизнеса | 2010-2019 | 178,061 | 869 | 9,16 |
|  | Итого |  | 1589,251 | 1187 | 53,22 |

## 3.3 Развитие социальной инфраструктуры города

Инвестиционный проект № 11 «Капитальный ремонт многоквартирных домов Дальнегорского городского округа»

1. Наименование инвестиционного проекта: «Капитальный ремонт многоквартирных домов Дальнегорского городского округа»

2. Основные участники проекта: ООО ПКК «Люкс», ООО «Старт», ООО УО «Центр», ООО  ГУО «Жилищный фонд»,ТСЖ «Фаворит», ТСЖ «Чистый Двор», ТСЖ «Бриз», ТСЖ«Сельчанин», ТСЖ «Наш Дом Октябрьское», ТСЖ «Алмаз», ТСЖ «Жемчужина».

3. Потенциальные инвесторы:  бюджеты всех уровней и собственники МКД.

4.Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2010 – 2019гг.

5. Основные этапы проекта: в рамках реализации проекта предполагается поэтапное проведение капитального ремонта 121 многоквартирного дома, в том числе – реконструкция плоских кровель с переводом на скатные,  установка приборов учета потребления ресурсов, ремонт подвальных помещений, фасадов, внутридомовых инженерных  сетей.

6. Инвестиционная готовность проекта: заключение инвестиционных и кредитных договоров, документарная работа.

7. Цель инвестиционного проекта: В результате реализации проекта планируется ремонт 121 объекта.

8. Потенциальные поставщики оборудования: уточняются.

9. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта с указанием источников финансирования (млн. рублей): 601,8 млн. рублей (в т.ч. средства федерального бюджета – 188,15 млн. руб., средства краевого бюджета – 30,49 млн. руб., средства муниципального бюджета – 73,09 млн. руб., внебюджетные источники – 310,07 млн. руб.).

10. Показатели социальной эффективности:

- вклад в создание новых рабочих мест на период эксплуатации:
499  человек;

- вклад в налоговую базу МО: 3,0 млн. рублей

Таблица 18. Основные экономические показатели проекта

| Срок реализации | Общий объем инвестиций, млн. руб. | Количество новых рабочих мест, чел. | Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010-2019 | 601,8 | 556 | 3,0 |

# Инвестиционный проект № 12. сТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛИГОНОВ тбо С МУСОРОСОРТИРОВОЧНОЙ ЛИНИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ дАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

# 1. Наименование  инвестиционного проекта: «Строительство полигонов ТБО с мусоросортировочной линией на территории Дальнегорского городского округа»

# 2. Основные участники проекта: будут определены после разработки концепция создания в Приморском крае комплексной системы обращения с отходами, основанная на принципах государственно-частного партнерства  и раздельного сбора отходов (далее – Концепция).

# 3.Потенциальные инвесторы: частные инвесторы, реализующие проект на принципах государственно-частного партнерства.

# 4. Сроки начала и окончания  реализации инвестиционного проекта: 2016-2019 гг.

# 5. Основные этапы проекта:

# - на первом этапе – разработка концепции создания в Приморском крае комплексной системы обращения с отходами

# - на втором этапе реализации проекта производится подготовка проектно- сметной документации, прохождение экспертиз по объектам;

# - на третьем этапе – строительство полигонов;

# - на четвертом этапе – строительство мусоросортировочной линии;

# - на пятом этапе – пусконаладочные работы по всем объектам.

# Возможно включение данного проекта в действующие государственные программы Российской Федерации и Приморского края после разработки и утверждения Концепции.

6. Цели инвестиционного проекта: создание современной комплексной системы по обращению с отходами, которая позволит решить проблему отходов в Дальнегорском городском округе. Сокращение выделяемых площадей под полигоны ТБО в перспективе. Создание дополнительных рабочих мест. Достижение указанной цели приведет к значительному сокращению загрязнения окружающей среды и появлению несанкционированных свалок ТБО.

Цели будут достигнуты путем решения следующих задач:

- повышение эффективности сбора ТБО у населения и дальнейшего вовлечения их хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья;

- повышение качества предоставляемых населению района коммунальных услуг;

- привлечение населения к централизованной утилизации ТБО;

- пропаганда здоровой экологической обстановки;

- уменьшение  негативного воздействия  на окружающую среду

- замедление расширения земельных площадей, занимаемых полигонами ТБО

- снижение риска угрозы здоровью населения, исходящих от свалок (отравление грунтовых вод, размножение переносчиков заболеваний).

7. Инвестиционная готовность проекта: Концепция в стадии разработки.

8.Потенциальные поставщики оборудования: будут определены после разработки Концепции.

9. Потребности в финансовых средствах, а также источники будут определены после разработки Концепции.

10. Показатели социальной эффективности: будут определены после разработки Концепции.

Инвестиционный проект № 13 «Модернизация гидротехнических сооружений»

1. Наименование инвестиционного проекта: «Модернизация гидротехнических сооружений».

В результате  реализации данного проекта  произойдет уменьшение степени опасности на  производственных объектах на территории Дальнегорского городского округа. Мероприятия проекта также  направлены на  улучшение качества питьевой воды, улучшение экологической ситуации, путем повышения качества биологической очистки стоков.

2. Основные участники проекта: администрация Дальнегорского городского округа.

3. Потенциальные инвесторы: предусматривается участие бюджетных инвестиций.

4. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта:            2015-2018 гг.

5. Основные этапы проекта: прединвестиционная, инвестиционная, модернизация (строительство), эксплуатация.

6. Инвестиционная готовность проекта: предпроект.

7. Цель инвестиционного проекта: во исполнении Федерального закона №  17-ФЗ, предписаний Межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями, предписаний Ростехнадзора, предписаний ГУ МЧС  РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий по Приморскому краю, эксплуатирующей организации комплексы гидротехнических сооружений водопроводно-канализационного хозяйства Дальнегорского городского округа, необходима реализация комплексного инвестиционного проекта, предусматривающего модернизацию гидротехнических сооружений. Проект состоит из следующих подпроектов:

1. Строительство гипохлоридной станции для обеззараживания (очистки) воды, поступающей из водохранилищ 27 ключ и Нежданкинское.

Обеззараживание воды на водоисточниках Дальнегорского городского округа производится жидким хлором. Доставка хлора осуществляется с центральных районов России железнодорожным транспортом и автомобильным транспортом, что противоречит Правилам.

Производство гипохлорида на месте путем электролиза солевого раствора  позволит уменьшить затраты, обеспечить безопасность путем ликвидации опасных производственных объектов на территории Дальнегорского городского округа.

Для реализации мероприятия необходимо выполнить следующие работы:

- выполнить проектно-сметную документацию, включая инженерно-геологические изыскания – 1,0 млн. руб.;

- строительство или реконструкция существующего  здания – 
6,0 млн. руб.;

- приобретение и монтаж электролизной установки – 8,0 млн. руб.

Предполагаемый срок реализации проекта 2015-2018 годы. Ориентировочная стоимость  15,0 млн. руб.

2. «Нежданкинское водохранилище. Модернизация комплекса ГТС». «Нежданкинский гидроузел» введен во временную эксплуатацию в 1960 году с расчетным сроком эксплуатации – 50 лет. За период эксплуатации ГТС модернизация и реконструкция объектов гидроузла не производилась. На комплексе ГТС необходимо произвести следующие работы:

- модернизация насосной станции: стоимость модернизации  
9,9 млн. руб.; экономия электроэнергии  от модернизации составит 1 103 760 кВт.;

- модернизация хлораторной: стоимость  3 млн. руб.;

- ремонт водозаборной башни: стоимость 3,7 млн. руб.;

- ликвидация разрушений бетонных участков водосбросной башни и плотины – 21, 5 млн.руб.;

- очистка плотины от иловых отложений – 358,4 млн. руб., из них подготовительные работы – 3 млн.руб., очитка ложа – 355,4 млн.руб.

- получение декларации безопасности ГТС – 1,2 млн.руб

проект создания локальной системы оповещения ГТС. Стоимость проектных и пуско-наладочных работ по сведениям ФГУП «Автоматика» 
9 млн.  руб. Для чего  в  2015 году планируется выполнить проектно-сметную документацию - 1 млн. руб., Работы по мероприятию планируется начать в 2015г.;

- разработка проекта водоохранных зон и защитных полос водохранилища. Ориентировочная стоимость 2 млн. руб. Данное мероприятие не нуждается в проектно-сметной документации. Предполагаемый срок реализации  2015г.;

- обеспечение комплекса ГТС аварийным источником бесперебойного электроснабжения. Ориентировочная стоимость 5,1 млн. руб.;

ВСЕГО стоимость объекта: 413,8 млн. руб. Планируется разработать проектно-сметную документацию 2015г. на сумму 2,5млн. руб. и выполнить необходимые работы 2015-2018гг.

3. Комплекс водохранилища «27 ключ». Построен в 1987 году, не сдан в эксплуатацию по причине фильтрации воды в теле плотины на отметке 202 м., что не дает заполнить водохранилище до проектной отметки 206 м. (5,5 млн. м3). Разрешенное заполнение 3,5 млн. м3, что недостаточно для обеспечения города водой на период ремонта водохранилища «Нежданка». Водораздел ручья «27 Ключ» обеспечивает наполнение водохранилища только в летний период (период ливневых дождей и проходящих циклонов). Фильтрация в левобережном примыкании плотины, в результате ремонтных работ проводимых в 2013 г. в соответствии с проектом была утрачена, однако сместилась к центру плотины. Требуется продолжение работ по цементационной завесе тела плотины от отметки + 50 левобережного примыкания до устранения течи. На сегодняшний день данный водозабор обеспечивает 45,6% водоснабжения Дальнегорского ГО. На комплексе ГТС необходимо произвести следующие работы:

- предпроектное обследование ( геологические изыскания) -2,5 млн.руб.;

-разработка проектно-сметной документации  по устранению фильтрации плотины – 1,0 млн.руб.;

- реализация проекта по устранению фильтрации плотины –                 25,3 млн.руб.;

Получение декларации безопасности  гидротехнического сооружения – 1,2 млн.руб.

ВСЕГО стоимость объекта: 30 млн. руб. Планируется разработать проектно-сметную документацию 2015г. на сумму 1,0 млн. руб. и выполнить необходимые работы 2015-2016гг.

4. Станция водоочистки "Увальная" предназначена для очистки природных вод перед подачей в централизованную сеть хоз. питьевого водоснабжения центральной части г. Дальнегорск и обеззараживания воды для подпитки Центральной котельной г. Дальнегорск. На станции предусмотрены умягчение и  очистка воды с применением коагулянтов и флокулянтов. Состав сооружений – отделение приготовления реагентов – растворов сернокислого алюминия, известковой воды и ПАА; вертикальный смеситель; осветлители со слоем взвешенного осадка; скорые безнапорные фильтры с двухслойной загрузкой; хлораторная станция для приготовления хлорной воды (обеззараживание предусмотрено жидким хлором), регулирующие резервуары. На станции отсутствует механизация основных процессов приготовления реагентов и управления работой сооружений.  Запорная и регулирующая арматура для управления работой сооружений в нерабочем состоянии. Полностью отсутствует система обработки  промывных вод и осадка осветлителей. В настоящее время станция полностью выведена из эксплуатации. Оборудование станции, введенной в эксплуатацию в начале 60-х годов прошлого столетия, требует капитального ремонта, замены и модернизации. Смеситель, осветлители, фильтры находятся в аварийном состоянии, стенки сооружений текут. Здание водоочистной станции в аварийном состоянии. Балки между первым и вторым этажом прогнулись, бетон и штукатурка растрескались, осыпаются. Здания складов коагулянта и жидкого хлора имеют глубокие трещины в стенах, кирпичная кладка стен частично разрушена. В настоящее время водоочистная станция из эксплуатации выведена. В резервуары поступает вода в основном  из водохранилища «Нежданка»,  но возможна подача воды из водохранилища «27.

Планируется провести следующие работы:

-разработка проектно-сметной документации   -  0,5 млн.руб.;

- реализация проекта по восстановлению станции водоочистки «Увальная».

ВСЕГО стоимость объекта: 10 млн. руб. Планируется разработать проектно-сметную документацию 2015г. на сумму 0,5млн. руб. и выполнить необходимые работы 2015-2016гг.

5. Модернизация водозаборов на озере Васьковское, р. Рудной, ключе Арзамазов  с установкой водоочистных сооружений модульного типа и обеспечением водозаборов аварийными источниками бесперебойного электроснабжения. Поверхностные водозаборы на озере Васьковское, р.Рудной, кл. Арзамазов запроектированы без установки химической очистки воды. В этих источниках водоснабжения показатели цветности не соответствуют нормативным значениям СанПиНа 2.1.4.1074-01. Во время паводков, которые часто случаются в летний период, нарушаются и другие показатели воды. Цветность воды можно довести до нормативных показателей только с использованием химических реагентов, используемых  на водоочистных станциях. Кроме этого, насосная станция I подъема на р. Рудной расположена у самой воды, во время паводков подмывается рекой, находится в неудовлетворительном техническом состоянии, так как здание очень старое, построенное в 50-е годы прошлого столетия.  Как механическая, так и техническая очистка воды отсутствуют. Вода хлорируется гипохлоридом установкой «трех бачков». В связи с этим возникла острая необходимость в модернизации водозаборов с  установкой водоочистных сооружений модульного типа, а также обеспечением водозаборов аварийными источниками бесперебойного электроснабжения.

Предполагаемая стоимость модернизации 420,4 млн. руб. В том числе  планируется разработать проектно-сметную документацию к 2015г. на сумму 
5 млн. руб., и выполнить необходимые работы 2016-2018г.г.

6. Модернизация системы очистки стоков с. Каменка, с. Краснореченский, с. Тайга, с. Краснореченский, с. Р. Пристань.

Мероприятия подпроекта  направлены на  улучшение экологической ситуации, путем повышения качества биологической очистки стоков.

6.1. Проектом предусматривалась совместная схема очистки хозяйственно-бытовых стоков жилого массива с. Каменка и производственных  стоков после локальной очистки рыбокомбината «Каменский», общей производительностью 1800 м3/сутки. Ввиду прекращения деятельности рыбокомбината, приостановки строительства  новых жилых и общественных зданий резко сократился объем поступающих на очистку вод (до 80 м3/сутки).  В настоящее время низкие объемы стоков не позволяют очистным сооружениям работать согласно проекту.

Станция биологической  очистки сточных вод. Предусмотрены сблокированные сооружения  - первичные отстойники,  аэротенки, вторичные отстойники. Имеются отдельно расположенные контактные резервуары. Обработка осадка – на иловых площадках. Сброс сточных вод после очистки:

– по проекту – удаленный от берега в залив Опричник Японского моря,

– по факту – береговой сосредоточенный.

Приемник сточных вод – море, водный объект рыбохозяйственного назначения высшей категории с недостижимыми требованиями к очистке и сбросам сточных вод.

Проектный расход и качественный состав сточных вод предусматривал очистку производственных сточных вод с рыбозавода Каменский.

Отсутствие стоков и расположение сооружений под открытым небом  привели к разрушению сооружений. Сооружения находятся в аварийном состоянии.

Оборудование и сооружения станции выведены из эксплуатации.

В настоящее время требуется полная модернизация очистных сооружений: проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию.

6.2. Станция механической очистки с. Краснореченский эксплуатируется с 1951 года. Реконструкции и модернизации не подвергалась, что привело к изношенности и старению сооружений как моральному, так и физическому. Станция механической очистки  сточных вод работает по неполной технологической схеме водоочистки. Концентрация загрязняющих веществ в сточных  водах на выпуске в водоем превышает нормативные показатели. Для повышения  качества очищенных вод нужна  полная биологическая очистка, т. е. помимо механической – должна быть вторая ступень очистки - биологическая очистка.

Установлены двухъярусные отстойники и вторичный отстойник (контактный резервуар). Обработка осадка – на иловой площадке с дренажем. Сооружения по приему аварийного сброса сточных вод  - отсутствуют. Станция располагается в прибрежной зоне водотока рыбохозяйственного значения высшей категории. Оборудование и сооружения станции, построенные в начале 40-х годов 20 столетия, устарело и технически, и морально. Требуется полная модернизация сооружений (строительство новых очистных сооружений).

6.3. Станция биологической очистки стоков с. Тайга выполнена по типовому проекту ТП 902-2-150  и эксплуатируется с конца 50-х годов. В течение всего срока эксплуатации не проводились ни модернизация, ни реконструкция очистных сооружений. Сооружения устарели и изношены,  сократились объемы водопотребления и водоотведения. Недостаточная загрузка станции по количеству сточных вод и органических загрязнений, низкая температура поступающих сточных вод не позволяют отрегулировать  процесс биологической очистки сточных вод. Станция работает в режиме минерализаторов. Для очистки хозяйственно–бытовых  сточных вод до предельно допустимых сбросов  загрязняющих веществ в водные объекты необходимо изменение технологической схемы очистки и замена оборудования.

На станции биологической  очистки сточных вод  предусмотрены циркуляционный окислительный канал с механическими аэраторами, вторичный отстойник, контактный  резервуар. Система рециркуляции активного ила между вторичным отстойником и циркуляционным окислительным каналом - отсутствует (демонтирована и не восстановлена). Обработка осадка – на иловых площадках без дренажа, что при местном климате приводит к застою воды на иловых картах. Иловые карты сплошь заросли древесно-кустарниковой растительностью. Для доочистки и приема аварийного сброса сточных вод  используется естественный пруд. Оборудование и сооружения станции не удовлетворяют нормативным требованиям очистки сточных вод в связи с недостаточным содержанием биогенных загрязнений и наличием большого количества нефтепродуктов в поступающих на очистку сточных водах. Неблагоприятным фактором для жизнедеятельности аэробных бактерий  и, следовательно, очистки сточных вод являются низкая  температура поступающих стоков и периодическая работа аэраторов.

6.4.Станция биологической очистки стоков с. Сержантово выполнена по типовому проекту  ТП 902-2-150  и эксплуатируется   с  60-х годов. Состав сооружений и технология морально устарели. Фактическая производительность намного превышает проектную. Большая перегрузка станции по количеству сточных вод, низкая температура сточных вод  не  позволяют наладить  процесс биологической очистки сточных вод. Станция работает в режиме минерализаторов.

На станции биологической  очистки сточных вод  предусмотрены циркуляционный окислительный канал с механическими аэраторами, вторичный отстойник, контактный  резервуар. Система рециркуляции активного ила между вторичным отстойником и циркуляционным окислительным каналом - отсутствует (демонтирована и не восстановлена). Обработка осадка – на иловых площадках без дренажа, что при местном климате приводит к застою воды на иловых картах. Для приема аварийного сброса сточных вод  предусмотрена  специальная карта в грунте. Оборудование и сооружения станции не удовлетворяют нормативным требованиям очистки сточных вод в связи с тем, что количество сточных вод, поступающих на очистные сооружения, многократно превышает проектную производительность станции и количество.  Многократное увеличение количества биогенно-загрязненных сточных вод происходит из-за неучтенного притока сточных вод в канализационный коллектор, проложенный по болотистой местности. Неблагоприятным фактором для жизнедеятельности аэробных бактерий  и, следовательно, очистки сточных вод является и низкая  температура стоков и периодичность включения аэраторов. В 80-х годах прошлого столетия был разработан проект на модернизацию очистных сооружений и прокладку нового коллектора. Начатое строительство ершовых биофильтров приостановлено в конце 80-х годов и в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии: Железобетонные сооружения под действием климатических факторов разрушаются. Трубы коллектора и железобетонные элементы канализационных колодцев – демонтированы и использованы для проведения текущих и капитальных ремонтов существующих сетей.

6.5.Станция биологической очистки хозбытовых сточных вод 
с. Рудная Пристань  выполнена по  типовому проекту ТП 902-2-225., в состав которой входят 2 компактные установки, выполненные в виде аэротенка-отстойника-минерализатора  с пневматической  системой аэрации поступающих на очистку сточных вод. Компактные установки смонтированы выше поверхности земли на железобетонной подушке  и обвалованы землей, что обеспечивает недостаточную теплоизоляцию сооружений. Поверхность сточных вод в сооружениях в зимний период времени покрывается льдом. Расположение сооружений биологической очистки вне здания, перегрузка станции по количеству сточных вод, неравномерная подача сточных вод на биологическую очистку, низкая температура  сточных вод не позволяют наладить процесс биологической очистки.

Предусмотрены сблокированные сооружения  - первичные отстойники,  аэротенки, вторичные отстойники, минерализаторы осадка и избыточного активного ила. Имеется отдельно расположенный контактный резервуар. Блок сооружений – из металла. Контактный резервуар – железобетонный. Обработка осадка – на иловых площадках. Сброс сточных вод после очистки  – в естественный водоем в дельте р. Рудная, которая является водотоком рыбохозяйственного назначения высшей категории. Аварийный сброс сточных вод не предусмотрен. Оборудование и сооружения не удовлетворяют нормативным требованиям очистки сточных вод в связи с тем, что количество сточных вод,  поступающих на очистные сооружения  превышает проектную производительность станции.  Неблагоприятным фактором для жизнедеятельности аэробных бактерий и, следовательно, очистки сточных вод является расположение аэротенков под открытым воздухом и низкая  температура стоков. Здания и сооружения станции требуют капитального ремонта и замены оборудования нормативно выработавшего свой срок.

Назрела необходимость, используя передовые технологии, разработать  и внедрить проект  станции очистки  модульного типа для очистки сточных вод с. Каменка, с. Краснореченский, с. Тайга, с. Сержантово, с. Р. Пристань.

Предполагаемая стоимость проекта составит 63 млн.руб.

6.6. Очистные сооружения г. Дальнегорск

Очистные сооружения г. Дальнегорска эксплуатируются с 1976 года. Реконструкция и модернизация объекта с момента сдачи не производилась, что привело к изношенности и старению, как моральному так и физическому износу. Концентрация загрязняющих веществ сточных вод на выпуске в водоем превышает нормативные показатели. Для повышения качества очищенных  сточных вод необходима полная биологическая очистка. Для этого потребуется:

- замена модуля на вторичных отстойниках( замена труб и отбойных стенок)- 10 млн.руб.;

- ремонт аэротенок с заменой пузырьковой системы – 10 млн.руб.;

- ремонт первичных отстойников (замена отбойных стенок, замена пузырьковой системы)- 15 млн.руб.;

- реконструкция блока фильтрации с заменой загрузки, фильтров- 13 млн.руб.;

- реконструкция здания гидроизоляции насосной №2  - 20 млн.руб.;

- реконструкция насосного отделения №1 – 5 млн.руб.;

- модернизация зданий : насосные  №1,2, хлораторная, здания фильтрации и корпус АБК- 10 млн.руб.;

- замена трубопровода на иловые поля  Д -250 мм,320 м-3,0 млн.руб.;

- замена хлоропровода Д-40мм- 150м – 0,2 млн.руб.;

Итого затраты на реконструкцию очистных сооружений г.Дальнегорска составили 86,2 млн.руб.

ВСЕГО по подпроекту №4 :   объектов требуется  149,2 млн. руб., в том числе  выполнение проектно-сметной  документации 3,5 млн. руб. Выполнить необходимые работы предполагается в  2014-2018г.г.

Таблица 19. Основные экономические показатели подпроекта

| № п/п | Наименование | Общий объем инвестиций, млн. руб. | Срок реализации проекта | Кол-во новых рабочих мест, чел | Дополнительные поступления в бюджет МО млн. руб. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация системы очистки стоков с. Каменка | 3 | 2015-2018 | 5 | 0,2 |
| 2. | Модернизация системы очистки стоков с. Р.Пристань | 16 | 2015-2018 | 0 | 0 |
| 3. | Модернизация системы очистки стоков с. Сержантово | 12 | 2016-2018 | 0 | 0 |
| 4. | Модернизация системы очистки стоков с. Тайга | 4 | 2015-2018 | 0 | 0 |
| 5. | Модернизация системы очистки стоков с. Краснореченский | 28 | 2015-2018 | 0 | 0 |
| 6. | Очистные сооружения г. Дальнегорск | 86,2 | 2015-2018 | 0 | 0 |
|  | Итого | 149,2 | - | 5 | 0,2 |

8. Потенциальные поставщики оборудования/сырья/материалов:  уточняются.

9. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта с указанием источников финансирования (млн. рублей): 1038,4 млн. руб. за счет средств краевого бюджета.

10.Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации инвестиционного проекта, в т.ч.:

- вклад в создание новых рабочих мест на период эксплуатации:
55 чел.;

- вклад в налоговую базу МО:  1,4 млн. рублей;

8. Потенциальные поставщики оборудования/сырья/материалов: уточняются

Таблица 20. Основные показатели проекта

| № п/п | Наименование подпроектов | Общий объем инвестиций, млн. руб.. | Срок реализации проекта | Кол-во новых рабочих мест, чел | Дополнительные поступления в бюджет МО млн. руб. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство гипохлоридной станции для обеззараживания (очистки) воды, поступающей из водохранилищ 27 ключ и Нежданкинское. | 15,0 | 2014 | 0 | 0 |
| 2. | «Нежданкинское водохранилище. Модернизация комплекса ГТС» | 413,8 | 2015-2018 | 0 | 0 |
|  | Комплекс водохранилища «27 Ключ» | 30,0 | 2015-2016 | 0 | 0 |
|  | Станция водоочистки «Увальная» | 10 | 2015-2016 | 30 | 0,7 |
| 3. | Модернизация водозаборов на озере Васьковское, р. Рудной, ключе Арзамазов с установкой водоочистных сооружений модульного типа и обеспечением водозаборов аварийными источниками бесперебойного электроснабжения. | 420,4 | 2015-2017 | 20 | 0,5 |
| 4. | Модернизация системы очистки стоков с. Каменка, с. Краснореченский, с. Тайга, с. Сержантово с. Р. Пристань, очистных сооружений г. Дальнегорск | 149,2 | 2014-2018 | 5 | 0,2 |
|  | Итого | 1038,4 |  | 55 | 1,4 |

Инвестиционный проект № 14 «Поддержка и развитие социальной и инженерной инфрастурктуры  г. Дальнегорск»

1. Наименование инвестиционного проекта: «Поддержка и развитие социальной и инженерной инфраструктуры г. Дальнегорска»

2. Основные участники проекта: администрация Дальнегорского городского округа.

3. Потенциальные инвесторы: предполагается  бюджетное финансирование
(федеральный, краевой и местный бюджеты)

4. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта:
2011-2014 гг.

5. Цель инвестиционного проекта: Поддержка и развитие социальной и инженерной инфраструктуры г. Дальнегорска

Проектом предусматривается реализация двух подпроектов:

5.1. «Комплексный капитальный ремонт Дворца культуры химиков».

Проведение капитального ремонта позволит возродить Дворец культуры, отвечающий современным требованиям по оказанию услуг культуры и  соответствующим нормам электро и  пожарной безопасности, антитеррористической защищенности. Во Дворце культуры химиков общей площадью 4 112,67 м2  будут выполнены:

-  монтаж оборудования зрительного зала на 384 посадочных мест с подключением электрооборудования машинерии сцены и светового оборудования, ремонт покрытия сцены;

- ремонт кровли и фасада с укреплением и заменой витражных элементов, реконструкция, отделочные работы помещений и фойе;

- установка и пусконаладочные работы технологического и инженерного оборудования, кинооборудования, монтаж системы пожаротушения;

- благоустройство прилегающей территории.

В результате реализации мероприятия

- количество посадочных мест в зрительных залах Дворца культуры химиков увеличится на 60 (112%);

- количество обслуживаемого населения вырастет на  3026 человек (105%);

- количество клубных формирований увеличится с 21 до 25 (на 104%);

- количество участников клубных формирований увеличится на 72 человека (117%);

-  количество предоставляемых услуг вырастет в 1,4 раза;

- количество посетителей мероприятий, проводимых  на платной основе,  увеличится на 1 100 человек,  в результате доходы от платных услуг вырастут на 261 тыс. рублей.

Стоимость  подпроекта составит 56 351,56 тыс. рублей, объем 
финансирования из местного бюджета  1 246,0 тыс. рублей.

5.2. «Поддержка и развитие инфраструктуры водоснабжения 
г. Дальнегорск».

Целью подпроекта является устранение дефицита и обеспечение надежного снабжения населения и объектов г. Дальнегорск водой питьевого качества.

Подпроект включает комплекс мероприятий:

- Капитальный ремонт  противофильтрационной цементационной завесы в левобережном примыкании плотины водохранилища «27 Ключ;

- Ремонт инфраструктуры водоснабжения микрорайонов  Центр - Горелое  г.Дальнегорска:

2.1. Ремонт магистрального водовода от ул. Увальной до водохранилища Нежданскинское;

2.2. «Ремонт ложа водохранилища Нежданкинское с очисткой от иловых отложений, ремонтом водозаборной башни и отмостки верхнего бьефа»  
в части   ликвидации разрушений бетонной конструкции водоотводящего канала путем выполнения работ по цементации стенок и днища канала;

2.3. «Ремонт ложа водохранилища Нежданкинское с очисткой от иловых отложений, ремонтом водозаборной башни и отмостки верхнего бьефа»  
в части разрушений водосбросной башни;

2.4. «Ремонт ложа водохранилища Нежданкинское с очисткой от иловых отложений, ремонтом водозаборной башни и отмостки верхнего бьефа»  
в части разрушений бетонной отмостки верхнего бьефа.

В качестве показателей результативности и показателей решения поставленных задач  проекта  предлагаются:

- приведение  качественных показателей состава воды к нормативным;

- количество человек, проживающих на защищенной территории в результате проведения капитального ремонта гидротехнических сооружений.

В результате реализации мероприятий количество гидротехнических сооружений приведенных в безопасное техническое состояние обеспечивающее безаварийную работу составит - 2 единицы, при этом количество человек, проживающих на защищенной территории и получающих качественное водоснабжение в результате проведения капитального ремонта гидротехнических сооружений составит 32 800 человек.

Стоимость мероприятий составит 119 378,83 тыс. рублей, объем финансирования из местного бюджета  7 784 тыс. рублей.

6. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта с указанием источников финансирования (млн. рублей): 175,73 
млн. рублей бюджетных средств, в том числе  средств федерального бюджета 
100,0 млн. рублей,  краевого бюджета 66,7 млн. рублей, местного бюджета 
9,03  млн. рублей.

7. Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации инвестиционного проекта, в т.ч.:

- вклад в создание новых рабочих мест: 73человек;

- вклад в налоговую базу МО:  9 ,4млн. рублей;

Таблица 21. Основные экономические показатели проекта

| № п.п. | Наименование проекта | Период реализации проекта, год | Общий объем инвестиций, млн. руб. | Кол-во новых рабочих мест, чел. | Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поддержка и развития социальной и инженерной инфраструктуры г. Дальнегорска | 2011-2014 |  |  |  |
| 1.1. | «Комплексный капитальный ремонт Дворца культуры химиков» | 2011-2012 | 56,351 | 71 | 9,4 |
| 1.2. | «Поддержка и развитие инфраструктуры водоснабжения г. Дальнегорск» | 2011-2014 | 119,378 | 2 | 9,4 |
|  | Итого |  | 175,729 | 73 | 9,4 |

Инвестиционный проект № 15 «Перевод мазутных котельных Дальнегорского городского округа на работу на угле»

1. Наименование инвестиционного проекта: «Перевод мазутных котельных Дальнегорского городского округа на работу на угле».

2. Основные участники проекта: Администрация Дальнегорского городского округа.

3. Потенциальные инвесторы: на основе реализации государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и  энергетики в Приморском крае» на 2010-2017 годы, утвержденной распоряжением администрации  Приморского края, в рамках реализации проекта предполагается 100% участие  за счет средств краевого бюджета.

4.Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2011 – 2018 гг.

5. Основные этапы проекта: Проект планируется реализовать в несколько этапов:

1 этап – разработка проектно-сметной документации (2011-2012 годы);

2 этап – реконструкция котельной №4 г. Дальнегорск (2012- 2018 годы);

3 этап – перевод котельных п. Краснореченский, п. Рудная Пристань,         п. Каменка, п. Тайга на работу на угле (2016-2018 гг.).

6. Инвестиционная готовность проекта: предпроект, разработка ПСД.

7. Цель инвестиционного проекта: В настоящее время теплоснабжение городского округа осуществляется от котельных, использующих в качестве топлива дорогостоящий мазут. Проектом предусматривается перевод большинства мазутных котельных Дальнегорского городского округа (кроме котельной ЗАО ГКХ БОР) на работу на твердом топливе (угле). Реализация проекта позволит снизить себестоимость отпускаемой тепловой энергии, обновить в котельных оборудование, износ которого составляет более 65%. Экономический эффект на разнице стоимости топлива составит 526,45 млн. руб. в год.

8. Потенциальные поставщики оборудования: уточняются.

9. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта с указанием источников финансирования (млн. рублей): 2118,73 млн. рублей за счет средств краевого бюджета .

10. Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации инвестиционного проекта, в т.ч.:

- основные финансовые показатели проекта (чистая текущая стоимость (NPV): 826,3 млн. руб.; PI – 1,8%; дисконтированный период окупаемости (DPP) – 3,5 лет).

Перечень мероприятий по каждому году с необходимым объемом инвестиций приведен в Приложении 3.

Таблица 22. Характеристика текущей ситуации и планируемые результаты

| Показатель | Текущая ситуация | После реализации проекта |
| --- | --- | --- |
| Расход мазута, тыс. тонн в год | 55,178 | 1,655 |
| Расход угля, тыс. тонн в год | 0 | 118,767 |
| Стоимость мазута, млн. руб. в год | 897,80 | 26,93 |
| Стоимость угля, млн. руб. в год | 0,00 | 344,42 |
| Общая стоимость топлива, млн. руб. в год | 897,80 | 371,35 |
| Экономия, млн. руб. в год |  | 526,45 |

Таблица 23. Основные экономические показатели проекта

| Срок реализации | Общий объем инвестиций, млн. руб. | Количество новых рабочих мест, чел. | Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011-2014 | 2118,73 | 0 | 0 |

Инвестиционный проект № 16 «РЕКОНСТРУКЦИЯ  ПС  220 Кв «ГОРЕЛОЕ» ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

1. Наименование инвестиционного проекта: «Реконструкция ПС 220кВ «Горелое»  для электроснабжения потребителей  Дальнегорского городского округа».

2. Основные участники проекта: ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока

3. Потенциальные инвесторы: ОАО «ФСК ЕЭС».

4. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2014-2019 гг.

5. Основные этапы проекта: прединвестиционная, инвестиционная, модернизация (строительство), эксплуатация.

6. Инвестиционная готовность проекта: пройдена государственная экспертиза проекта, в настоящее время  подрядной организацией  ведутся строительно-монтажные работы.

7. Цель инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 220кВ «Горелое»  для электроснабжения потребителей  Дальнегорского городского округа

8. Потенциальные поставщики оборудования, сырья, материалов: определяются в соответствие  с федеральным законодательством в области закупочных процедур.

9. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта с указанием источников финансирования (млн. рублей): 339,2 млн. рублей, в т.ч. внебюджетные источники – 339,2 млн. руб.

10. Показатели социально-экономической и финансовой эффективности: создание новых рабочих мест не предусмотрено.

Таблица 24. Основные экономические показатели проекта

| Срок реализации | Общий объем инвестиций, млн. руб. | Количество новых рабочих мест, чел. | Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-2019 | 339,2 | 0 | 0 |

# Инвестиционный проект № 17. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

# 1. Наименование  инвестиционного проекта: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства»

# 2. Основные участники проекта: Администрация Дальнегорского городского округа.

# 3.Потенциальные инвесторы:  предполагается  бюджетное  финансирование (федеральный, краевой, местный бюджеты)

# 4. Сроки начала и окончания  реализации инвестиционного проекта: 2013-2019 гг.

# 5. Основные этапы проекта: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства»

Строительство домов, расселение граждан и снос аварийных домов, будет  осуществляться в  три этапа:

- на первом этапе реализации проекта размещаются муниципальные заказы на строительство малоэтажных домов, заключаются соответствующие муниципальные контракты;

- на втором этапе - осуществляется строительство малоэтажных домов;

- на третьем этапе - переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения в малоэтажных домах и снос аварийных домов.

6. Цель инвестиционного проекта: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Дальнегорского городского округа путем переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации  в благоустроенные жилые помещения в домах.

В результате реализации проекта на территории Дальнегорского городского округа  при финансовой поддержке за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, краевого и местного бюджетов планируется:

- переселить 568 жителей из 310 жилых помещений.

- снести 49 аварийных многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 18186,1 кв.м., в том числе расселяемой жилой площадью 10788,0 кв.м.

- предоставить гражданам жилые помещения площадью не менее 10787,7 кв.м.

7. Инвестиционная готовность проекта: заключение инвестиционных и кредитных договоров

8.Потенциальные поставщики оборудования: уточняются.

9. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта с указанием источников финансирования: 572,61 млн.рублей ( в том числе  средства федерального бюджета 296,14 млн.руб.,  средства краевого бюджета 241,28 млн.руб., средства муниципального бюджета – 35,19 млн.руб.)

Таблица 25. Основные экономические показатели проекта

| Срок реализации | Общий объем инвестиций, млн. руб. | Количество новых рабочих мест, чел. | Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013-2019 | 572,61 | 929 | 11,5 |

# Инвестиционный проект № 18. РЕКОНСТРУКЦИЯ СПОРТКОМПЛЕКСОВ дАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# 1. Наименование  инвестиционного проекта: «Реконструкция  спорткомплексов  Дальнегорского городского округа»

# 2. Основные участники проекта: Администрация Дальнегорского городского округа.

# 3.Потенциальные инвесторы:  предполагается  бюджетное  финансирование ( федеральный, краевой, местный бюджеты)

# 4. Сроки начала и окончания  реализации инвестиционного проекта: 2013-2015 гг.

# 5. Основные этапы проекта:

# - на первом этапе - выполнение основных этапов СМР;

# - на втором этапе - оплата основных позиций по оборудованию;

# - на третьем этапе - монтаж оборудования, строительство, реконструкция;

# - на четвертом этапе - пусконаладочные работы.

6. Цели инвестиционного проекта: Целью проекта  является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Проект состоит из следующих подпроектов:

- Реконструкция  спортивных сооружений МОУ ДОД ДООЦ «Вертикаль»;

- Реконструкция  спортивных сооружений МОУ ДОД ДООЦ «Гранит».

При реализации данных мероприятий   предусматривается реконструкция трибун, футбольного поля с искусственным покрытием и с тартановыми беговыми дорожками, кровли спортивного комплекса, остекления, отопления, реконструкцию  универсальной спортивной площадки размером  20х40 м, которая будет оснащена спортивным оборудованием для игры в футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис и других спортивных игр. Проведенная реконструкция позволит соответствовать всем современным требованиям, предъявляемым к плоскостным спортивным сооружениям для массовых занятий физической культурой.

7. Инвестиционная готовность проекта: разработана  проектно-сметная документация, проведена ценовая экспертиза проектов по реконструкции стадионов.

8.Потенциальные поставщики оборудования: уточняются.

9. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта с указанием источников финансирования: 108,97 млн. руб. (в том числе средства краевого бюджета 76,22 млн. руб., средства муниципального бюджета – 32,75 млн. руб.)

10. Показатели социальной эффективности:

- вклад в создание новых рабочих мест на период эксплуатации – 12 человек;

- вклад в налоговую базу МО – 0,4  млн.рублей.

Таблица 26.  Основные экономические показатели проекта

| № п.п. | Наименование проекта | Период реализации проекта, год | Общий объем инвестиций, млн. руб. | Кол-во новых рабочих мест, чел. | Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Реконструкция МОУ ДОД ДООЦ «Вертикаль» | 2014-2015 | 59,8 | 6 | 0,2 |
| 1.2. | Реконструкция МОУ ДОД ДООЦ «Гранит» | 2014-2015 | 49,17 | 6 | 0,2 |
|  | Итого |  | 108,97 | 12 | 0,4 |

# Инвестиционный проект № 19. технологическое обновление объектов социальной инфраструктуры

# 1. Наименование  инвестиционного проекта: «Технологическое обновление объектов социальной инфраструктуры»

# 2. Основные участники проекта: Администрация Дальнегорского городского округа.

# 3.Потенциальные инвесторы:  предполагается  бюджетное  финансирование (федеральный, краевой, местный бюджеты)

# 4. Сроки начала и окончания  реализации инвестиционного проекта: 2013-2015 гг.

# 5. Основные этапы проекта:

# - на первом этапе - выполнение основных этапов СМР;

# - на втором этапе – ремонт, реконструкция;

# - на третьем этапе - приобретение оборудования;

# - на четвертом этапе - пусконаладочные работы.

6. Цели инвестиционного проекта: обеспечение государственных гарантий доступности общего образования. В результате реализации проекта будет решена задача повышения качества современного общего образования.

Проект состоит из следующих подпроектов:

6.1.Реконструкция и капитальный ремонт МОБУ СОШ №2

В рамках подпроекта предполагается:

- реконструкция системы отопления и энергоснабжения ;

- ремонт и замена оконных блоков на стеклопакеты;

- ремонт кровли спортивного зала и фасада;

- объединение школ, проведение кадровой реорганизации, оснащение современным оборудованием;

- ремонт кабинетов, замена полового покрытия, учебной мебели, покраска, побелка.

- компьютеризация учебных классов, организация внутрисетевой разводки, построение внутреннего домена.

6.2.Ремонт фасадов  школ

В рамках подпроекта предполагается осуществить ремонт фасадов  следующих школ: МОБУ СОШ №17, МОБУ СОШ № 2, МОБУ СОШ №25.

6.3. Ремонт кровли школ

В рамках подпроекта предполагается осуществить ремонт кровель  следующих школ: МОБУ СОШ №21, МОБУ СОШ №3, МОБУ СОШ №8, МОБУ СОШ №1.

7. Инвестиционная готовность проекта: частично готова проектно-сметная документация

8.Потенциальные поставщики оборудования: уточняются.

9. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта с указанием источников финансирования: 70,7 млн.рублей ( в том числе  средства краевого бюджета 22,6 млн.руб.,  средства муниципального бюджета – 48,1 млн.руб.)

Таблица 27. Основные экономические показатели проекта

| № п.п. | Наименование проекта | Период реализации проекта, год | Общий объем инвестиций, млн. руб. | Кол-во новых рабочих мест, чел. | Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Реконструкция и ремонт МОБУ СОШ №2 | 2013-2015 | 35,73 | 0 | 0 |
| 1.2. | Ремонт фасадов школ | 2016-2017 | 13,94 | 0 | 0 |
| 1.3. | Ремонт кровли школ | 2015-2018 | 21,04 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | 70,71 | 0 | 0 |

# Инвестиционный проект № 20. материально-техническое оснащение и обновление дошкольных образовательных учреждений

# 1. Наименование  инвестиционного проекта: «Материально-техническое оснащение и  обновление дошкольных образовательных учреждений».

# 2. Основные участники проекта: Администрация Дальнегорского городского округа.

# 3.Потенциальные инвесторы:  предполагается  бюджетное  финансирование ( федеральный, краевой, местный бюджеты)

# 4. Сроки начала и окончания  реализации инвестиционного проекта: 2013-2015 гг.

# 5. Основные этапы проекта:

# - на первом этапе - выполнение основных этапов СМР;

# - на втором этапе -  осуществление ремонта, приобретение мебели, оборудования;

# - на третьем этапе - пусконаладочные работы.

6. Цели инвестиционного проекта: повышение качества образовательных услуг, улучшение условий содержания детей раннего и дошкольного возраста

В процессе реализации проекта  будет выполнено:

- устройство скатных кровель;

- фасадные работы;

- ремонт и замена оконных блоков на стеклопакеты;

- установка автоматической пожарной сигнализации;

- замена электропроводки;

- ревизия и ремонт канализационной, водопроводной, отопительной и вентиляционной систем;

- приобретение мебели и оборудования в группы;

- восстановление и ремонт ограждения учреждений;

- восстановление асфальтового покрытия;

- ремонт игрового оборудования на прогулочных участках;

- ремонт и установка павильонов на прогулочных участках.

7. Инвестиционная готовность проекта: проектно-сметная документация  в стадии разработки.

8.Потенциальные поставщики оборудования: уточняются.

9. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта с указанием источников финансирования: 40,63 млн. рублей ( в том числе    средства федерального бюджета – 12,8 млн.руб., краевого бюджета 15,76 млн.руб., средства муниципального бюджета – 12,07 млн.руб.)

10. Показатели социальной эффективности:

- вклад в создание новых рабочих мест на период эксплуатации - 6 человек;

- вклад в налоговую базу МО – 0,2 млн. рублей.

Таблица 28. Основные экономические показатели проекта

| Срок реализации | Общий объем инвестиций, млн. руб. | Количество новых рабочих мест, чел. | Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013-2018 | 40,63 | 3 | 0,2 |

# Инвестиционный проект № 21. развитие культуры дальнегорского городского округа

# 1. Наименование  инвестиционного проекта: «Развитие  культуры Дальнегорского городского округа»

# 2. Основные участники проекта: Администрация Дальнегорского городского округа.

# 3.Потенциальные инвесторы:  предполагается  бюджетное  финансирование (краевой, местный бюджеты)

# 4. Сроки начала и окончания  реализации инвестиционного проекта: 2013-2015 гг.

# 5. Основные этапы проекта: прединвестиционная, инвестиционная, эксплуатация

6. Цели инвестиционного проекта: Основной стратегической целью мероприятия является сохранение российской культурной самобытности и создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.

Реализация проекта предполагается через осуществление следующих подпроектов:

6.1. Модернизация библиотек Дальнегорского городского округа

В целях обеспечения модернизации  библиотечного дела и организации информационно-библиотечного обслуживания населения Дальнегорского городского округа, обеспечения  равного и свободного доступа населения к информационным ресурсам, предусматривается проведение  мероприятий:

приобретение оборудования для библиотек с целью модернизации библиотечных процессов (компьютеры, МФУ, книжный сканер, АИБС);

создание информационных продуктов и технологий в сфере культуры;

автоматизация библиотечных процессов;

обеспечение сохранности библиотечных фондов,  в том числе редких и особо ценных книг;

подключение и обслуживание Интернета во всех библиотеках-филиалах, в том числе сельских;

6.2. Развитие музейно- выставочного центра

Необходима полная  модернизация музейно-выставочного центра,  приобретение автоматизированной информационной системы для музея, специального оборудования и музейных предметов.  Ресурсы будут направлены на преодоление отставания музея  в  использовании информационных технологий, создания новых музейных продуктов,  обеспечения сохранности музейных предметов и музейных коллекций, укрепления материально-технической базы музея.  Предполагается   создание в музее  мультимедийных и интерактивных   экспозиционных блоков (стендов), с использованием средств 3D, 4D-визуализации;  внедрение интерактивных технологий и экспонатов; внедрение электронных аудио-гидов, информационных электронных сенсорных киосков.

В рамках подпроекта необходимо провести:

установку автономной системы отопления; изготовление проектно- сметной документации и установку  вентиляционной системы оборудования; ремонт фасада здания;  приобретение экспозиционного, фондового, информационного  оборудования; приобретение  фондового оборудования, комплексной автоматизированной музейной информационной системы «КАМИС», программного обеспечения.

6.3. Модернизация дворцов культуры Дальнегорского городского округа

Учреждения культуры находятся в зданиях, которые имеют изношенность более 70%, все требуют капитального ремонта кровель, замены оконных блоков, электрической проводки, установки пожарной сигнализации. Острая необходимость во всех учреждениях-старая звуковая аппаратура, фактическое отсутствие световой аппаратуры. Укрепление  материально-технической базы учреждений культуры и искусства  Дальнегорского городского округа.

7. Инвестиционная готовность проекта: предпроект.

8.Потенциальные поставщики оборудования: уточняются.

9. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта с указанием источников финансирования: 17,897 млн. рублей (в том числе  средства краевого бюджета 11 млн. рублей, средства муниципального бюджета – 6,697 млн. рублей, внебюджетные источники – 0,2 млн.рублей)

10. Показатели социальной эффективности:

- вклад в создание новых рабочих мест  -  5 человек;

- вклад в налоговую базу МО -  0,2 млн. рублей.

Таблица 29. Основные экономические показатели проекта

| № п.п. | Наименование проекта | Период реализации проекта, год | Общий объем инвестиций, млн. руб. | Кол-во новых рабочих мест, чел. | Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Модернизация библиотек Дальнегорского городского округа | 2014-2015 | 1,000 | - | - |
| 1.2. | Развитие музейно- выставочного центра | 2014-2014 | 0,587 | - | - |
| 1.3. | Модернизация дворцов культуры Дальнегорского городского округа | 2014-2015 | 16,31 | 5 | 0,2 |
|  | Итого |  | 17,897 | 5 | 0,2 |

# Инвестиционный проект № 22  «СОЗДАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА АЭРОДРОМА  ПОД НОВЫЕ САМОЛЕТЫ DHC-6»

1. Наименование инвестиционного проекта: «Создание не территории Дальнегорского городского округа  аэродрома под новые самолеты DHC-6»;

2. Основные участники проекта:  администрация Дальнегорского городского округа, КГУАП «Пластун-авиа»;

3. Потенциальные инвесторы: предполагается  бюджетное финансирование
(краевой и местный бюджеты);

# 4. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2015 г.

# 5. Основные этапы проекта: прединвестиционная, инвестиционная, эксплуатация

# 6. Цели инвестиционного проекта: рациональное перераспределение пассажиропотоков между видами транспорта, экономия времени в пути, достижение принципиально нового качества услуг на транспорте, уровня их доступности и надежности.

7. Инвестиционная готовность проекта: предпроект.

8.Потенциальные поставщики оборудования: уточняются.

9. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта: 9,983 млн. рублей средств краевого бюджета.

10. Показатели социальной эффективности:

- вклад в создание новых рабочих мест  -  7 человек;

- вклад в налоговую базу МО -  0,2 млн. рублей.

Таблица 30. Основные экономические показатели проекта

| № п.п. | Наименование проекта | Период реализации проекта, год | Общий объем инвестиций, млн. руб. | Кол-во новых рабочих мест, чел. | Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание не территории Дальнегорского городского округа аэродрома под новые самолеты DHC-6 | 2015 | 9,98 | 7 | 0,2 |

### Общая информация о проектах, реализуемых в рамках данного направления

Сводная информация о программах и проектах развития социальной инфраструктуры города Дальнегорск приведена в таблице 31.

Таблица 31. Показатели реализации  инвестиционных проектов

развития социальной инфраструктуры

| № п.п. | Наименование проекта | Период реализации проекта, год | Общий объем инвестиций, млн. руб. | Кол-во новых рабочих мест, чел. | Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт многоквартирных домов Дальнегорского городского округа | 2010-2019 | 601,8 | 556 | 3,0 |
| 2. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства | 2013-2019 | 572,61 | 929 | 11,5 |
| 3. | Модернизация гидротехнических сооружений | 2014-2018 | 1038,4 | 55 | 1,4 |
| 4. | Поддержка и развитие социальной и инженерной инфраструктуры г. Дальнегорска | 2011-2013 | 175,73 | 73 | 1,7 |
| 5. | Реконструкция ПС 220 Кв «Горелое» для электроснабжения потребителей Дальнегорского и Тернейского районов | 2014-2019 | 339,2 | 0 | 0 |
| 6. | Перевод мазутных котельных Дальнегорского городского округа на работу на угле | 2011-2018 | 2118,73 | 0 | 0 |
| 7 | Строительство полигонов ТБО с мусоросортировочной линией на территории Дальнегорского городского округа | 2016-2019 | Потребности в финансовых средствах, а также источники будут определены после разработки Концепции |
| 8. | Реконструкция спорткомплексов Дальнегорского городского округа» | 2013-2015 | 108,97 | 12 | 0,8 |
| 9. | Технологическое обновление объектов социальной инфраструктуры | 2013-2017 | 70,71 | 0 | 0 |
| 10. | Материально-техническое оснащение и обновление дошкольных образовательных учреждений | 2013-2018 | 40,63 | 3 | 0,2 |
| 11. | Развитие культуры Дальнегорского городского округа | 2013-2015 | 17,90 | 5 | 0,2 |
| 12. | Создание не территории Дальнегорского городского округа аэродрома под новые самолеты DHC-6 | 2015 | 9,98 | 7 | 0,2 |
|  | Итого |  | 5094,66 | 1640 | 19,0 |

# IV. Баланс трудовых ресурсов

## 4.1 Сетевой график рабочих мест

За последние годы в городе Дальнегорске наблюдалось устойчивое снижение численности населения, одновременно с этим происходило и снижение количества населения, находящегося в трудоспособном возрасте.

Численность трудоспособного населения (2004-2009), тыс. чел.

Свойственная России в целом ситуация преобладания числа умерших над числом родившихся наблюдается и в Дальнегорске. Причем в ближайшее время не предвидится смены этой тенденции.

Рождаемость и смертность в Дальнегорске (2004-2009), чел.

Также в последние годы принципиально не менялась миграционная ситуация, что отражено на графике. Только в 2008 году количество прибывших в город превысило количество выбывших, но после кризиса ситуация опять ухудшилась.

Миграция в Дальнегорске

Между тем совокупная убыль населения города не повлияла принципиально на соотношение трудоспособного и нетрудоспособного населения. В 2004 году доля трудоспособного населения составляла 61% от общей численности населения Дальнегорского городского округа, в 2009 году она увеличилась всего на 1,5% и составила 62,6%.

Доля трудоспособного населения в Дальнегорске

В результате реализации Комплексного инвестиционного плана ожидается снижение уровня безработицы в Дальнегорске до 1,6%. В ходе кризиса уровень безработицы в Дальнегорске повысился с 2,3% до 5%, что превышало средний уровень безработицы по Приморскому краю. В дальнейшем без реализации КИПа безработица в Дальнегорске осталась бы  на уровне, превышающем показатель по региону.

Уровень регистрируемой безработицы в Дальнегорске и Приморском крае  на конец года (прогноз без реализации КИП выполнен в 2010 году)

Прогнозировалось, что реализация инвестиционных проектов позволит решить эту проблему и к 2012 г.вывести на уровень 3,7% (при прогнозном уровне безработицы в Приморском крае на тот момент 2,7%).

Реализация мероприятий Комплексного инвестиционного плана уже позволила снизить уровень зарегистрированной безработицы в 2011 году до 2,3% (при среднекраевом показателе 1,9%). В 2012 году уровень зарегистрированной безработицы в Дальнегорском городском округе составил 2,1%, В 2013 году – 1,66 % (при уровне безработицы в Приморском крае  1,5%).

По графику видно, что на протяжении нескольких лет число создаваемых рабочих мест будет превышать число высвобождаемых рабочих мест, что обеспечит снижение уровня безработицы в Дальнегорске и сдержит социальную напряженность.

Уровень безработицы без реализации КИП и в случае его реализации (2009-2012)

Наибольший приток новых рабочих мест обеспечит малый бизнес (до 2020 г.  1008 новых рабочих мест), горнодобывающая промышленность (до 2020 г. 824 новых рабочих мест) и строительство (до 2020 г. 938 новых рабочих мест). Более подробно данные представлены ниже в таблице 32, а так же в Приложении 3.

Таблица 33. Планируемое трудоустройство высвобождаемых работников в Дальнегорске по отраслям (человек)

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2010-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высвобождение работников в основной отрасли | 104 | 35 | 256 | 85 | 75 | 92 | 44 | 44 | 43 | 37 | 38 | 853 |
| Трудоустройство высвобождаемых работников | 844 | 436 | 550 | 888 | 672 | 765 | 366 | 368 | 362 | 305 | 315 | 5871 |
| в том числе |
| Химическое производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Добыча полезных ископаемых | 61 | 145 | 3 | 131 | 130 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 |
| Сельское хозяйство | 87 | 10 | 32 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| Субъекты малого и среднего предпринимательства | 268 | 81 | 247 | 95 | 44 | 43 | 41 | 42 | 42 | 50 | 55 | 1008 |
| Строительство | 188 | 15 | 120 | 115 | 132 | 99 | 84 | 85 | 80 | 10 | 10 | 938 |
| Туризм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Сфера ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Деревообработка | 0 | 0 | 8 | 275 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 |
| Трудоустройство в близлежащих муниципальных образованиях | 15 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 455 |
| Занятые на общественных работах | 225 | 165 | 120 | 202 | 185 | 185 | 185 | 185 | 190 | 195 | 200 | 2037 |

Одним из итогов реализации КИП должно стать снижение уровня безработицы к  2020 г. до 1,6%.

Планируемый уровень безработицы в Дальнегорске  в результате реализации КИП отражен на  рисунке

Для реализации инвестиционных проектов будут привлекаться трудовые ресурсы из сопредельных Дальнегорску муниципальных образований.

Таблица 34. Источники трудовых ресурсов для реализации инвестиционных 
проектов развития г. Дальнегорска

|  | Численность безработных, чел. | Уровень безработицы, % | Нагрузка незанятого населения на 1 вакансию, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Дальнегорск | 1306 | 858 | 593 | 538 | 401 | 5,0 | 3,3 | 2,3 | 2,1 | 1,66 | 24,2 | 11,6 | 9,8 | 8,2 | 2,1 |
| Кавалеровский МР | 977 | 650 | 443 | 403 | 397 | 7,6 | 5,2 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 6,0 | 2,0 | 1,1 | 0,9 | 0,6 |
| Ольгинский МР | 814 | 666 | 651 | 585 | 422 | 13,3 | 11,3 | 11 | 10,1 | 7,7 | 14,8 | 9,1 | 18,8 | 20,6 | 2,6 |
| Тернейский МР | 469 | 420 | 330 | 334 | 277 | 5,0 | 4,5 | 3,6 | 3,7 | 4,3 | 2,8 | 1,8 | 2,2 | 1,3 | 0,8 |
| Чугуевский МР | 1024 | 664 | 511 | 491 | 436 | 9,5 | 6,5 | 5,0 | 4,8 | 3,4 | 29,7 | 6,1 | 2,1 | 1,8 | 1,9 |

Параллельно с реализацией инвестиционных проектов для обеспечения баланса трудовых ресурсов в Дальнегорске будут осуществлены «Дополнительные мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Приморского края», включающие мероприятия  по содействию трудоустройству жителей города и опережающему профессиональному обучению.

## 4.2. Реализация программ содействия занятости населения

### 4.2.1 Содействие занятости населения

В рамках дополнительных мероприятий, направленных на  снижение напряженности на рынке труда Приморского края были выделены и освоены в 2010 году средства в объеме 7,97 млн. рублей, в 2011году освоено 5,53 млн.рублей. В 2012 г. на дополнительные рабочие места было трудоустроено 5 человек из числа многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей инвалидов, незанятых инвалидов. Кассовые расходы составили 0,208 млн. рублей. В 2013 году трудоустроено 3 человека, создано 2 дополнительных рабочих места.

Кассовые расходы по Программе составили 0,21 млн. рублей: средства федерального бюджета – 0,13 млн. рублей, средства краевого бюджета – 0,09 млн. рублей.

В период 2014 -2015 г.г. в рамках государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013-2017 годы» (далее Программа) в городе Дальнегорске предполагаемое финансирование составит  0,52 млн. рублей.

4.2.2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

В рамках Программы  предусмотрено переобучение и повышение квалификации  трудовых ресурсов.

Обучение предусмотрено на базе двух образовательных учреждений и  трех учебных комбинатов (ОАО «ГМК «Дальполиметалл», КГУП «Примтеплоэнерго» филиал Дальнегорский, местное отделение ДОСААФ России г.Дальнегорска Приморского края).

В 2010 году  по программе переподготовки  сотрудников ОАО «ГМК «Дальполиметалл» прошло  обучение 454 человека по следующим направлениям:

- Обучение рабочей профессии (148человек);

- Обучение смежной профессии (43 человека);

- Повышение квалификации и переподготовка рабочих по профессиям, необходимым для модернизации предприятия (263 человека).

В 2011году  было обучено  187 человек по следующим направлениям:

1. Обучение рабочей профессии (71человек);

2.Обучение смежной профессии (25 человек);

3.Повышение квалификации и переподготовка рабочих по профессиям, необходимым для модернизации предприятия (91 человек).

В 2012 году  было обучено 310  человек , из них:

1.Обучение рабочей профессии (124человека);

2.Обучение смежной профессии (38 человек);

3.Повышение квалификации и переподготовка рабочих по профессиям, необходимым для модернизации предприятия (148 человек).

В 2013 году  было обучено 282 человека, из них:

1.Обучение рабочей профессии (159человека);

2.Обучение смежной профессии (56 человек);

3.Повышение квалификации и переподготовка рабочих по профессиям, необходимым для модернизации предприятия (67человек).

На основании Устава ОАО «ГМК «Дальполиметалл», в соответствии с лицензией на ведение образовательной деятельности от 25.05.2005г, серия А №135369, регистрационный номер 126, обучение рабочим профессиям, необходимым для стабильной работы предприятия, производится отделом технического обучения, который является структурным подразделением ОАО «ГМК «Дальполиметалл».

Подготовка и переподготовка водителей автомобилей  различных категорий, необходимых предприятиям городского округа осуществляет местное отделение ДОСААФ России г.Дальнегорска Приморского края.

КГУП «Примтеплоэнерго» филиал Дальнегорский осуществляет подготовку рабочих специальностей  необходимых на территории Дальнегорского городского округа.

Подробные данные по организации курсов повышения квалификации и переподготовки рабочих по профессиям, необходимым для модернизации предприятия, представлены в приложениях  № 8-17.

Для организации подготовки работников востребованных в Дальнегорском городском округе предполагается в качестве учебной базы использовать:

- Филиал федерального государственного автономного образовательного  учреждения  высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» в г. Дальнегорске (лицензия серия ААА№ 002361,  от 01.12.2011г.)

- Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Дальнегорский индустриально-технологический колледж» ( лицензия серия А № 318484, регистрационный № 182 от 01.012.2009г.);

- Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного профессионального образования «Партнёр»( лицензия серия А №31856а, регистрационный № 261 от 21.0.7.2009г.);

- Филиал КГУП «Примтеплоэнерго»(лицензия № 828 от 24.11.2011г.);

- Местное отделение ДОСААФ России г.Дальнегорска (лицензия  серия 25 Л01 № 58 от 12.04.2013г.);

Список рекомендованных учебных заведений разного уровня, реализующих программы дополнительного профессионального образования по необходимым направлениям подготовки представлен в приложении №11.

При обучении и повышении квалификации кадров планируется использовать следующие механизмы организации:

- Проведение мероприятий, семинаров, бизнес-тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же для начинающих предпринимателей, занимающихся предпринимательской деятельностью, в том числе из числа высвобождаемых работников предприятий реального сектора экономики  предполагается на базе филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» в г. Дальнегорске. Длительность программ от 9 до 72 часов. Средняя стоимость обучения в расчете на одного человека составляет – 5100 рублей.

Источник финансирования – бюджетные средства.

-	 Подготовка специалистов для работы в сфере добычи полезных ископаемых.

Для расширения производства в области добычи полезных ископаемых (ПГРК «Восток », ООО «Приморский цеолит»), необходимо увеличение численности  квалифицированных специалистов.

Предполагается произвести обучение работников следующих специальностей: проходчики, машинисты буровых установок, взрывники, слесаря по ремонту оборудования, стропальщики, машинисты погрузо-доставочной машины, электровозов, слесаря- ремонтники, дробильщики, бульдозеристы, электрики,

В качестве учебной базы предполагается использовать  отдел технического обучения ОАО «ГМК «Дальполиметалл».

Длительность программ – от 1560 до 5640 часов. Средняя стоимость обучения в расчете на одного человека составляет – 27368 рублей.

Источник финансирования – собственные средства предприятия.

Повышение квалификации и переподготовка рабочих по профессиям.

В качестве учебной базы предполагается использовать  краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Дальнегорский индустриально-технологический колледж»

Предполагается произвести обучение работников следующих специальностей: электросварщик, повар-кондитер, оператор ЭВМ, продавец, маляр-штукатур, плотник, швея, водитель автомобиля, слесарь по ремонту автомобиля.

Длительность программ – от 72 до 1040 часов. Средняя стоимость обучения в расчете на одного человека составляет – 15 000 рублей.

Источник финансирования – собственные средства предприятия.

Объемы финансирования Программы, а также сетевые графики представлены в Приложениях №№ 8-17

# V. Ресурсное обеспечение мероприятий

Настоящий инвестиционный план предусматривает реализацию в 2010 – 2019 г. 23 инвестиционных проектов, направленных на диверсификацию экономики и существенное улучшение социальной инфраструктуры города.

Общий объем средств, необходимых для их реализации 8,07 млрд. руб.,  в том числе по периодам инвестирования:

- 2010 – 2012 г. – 1,92 млрд. руб.;

- 2013 – 2019 г. – 6,15 млрд. руб.

В общем объеме инвестиций 42,5% (3,43 млрд. руб.) составляют средства частных инвесторов, направляемые преимущественно на цели создания новых или модернизации действующих производств.

Бюджетные средства – 4,64 млрд. руб. (57,5 %) общего объема инвестиций) направляются на реализацию проектов, непосредственно связанных с реализацией государственных или муниципальных полномочий.

Общая информация об объемах инвестиций по проектам в разрезе основных источников финансирования на период 2010-2019 г. приведена в таблицах 34-36. Реестр проектов Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного муниципального образования Дальнегорский городской округ (г. Дальнегорск) приведен в Приложении 3.

Таблица 35. Общая информация об объемах инвестиций по проектам в разрезе основных источников финансирования на период 2010 – 2012 гг.

| Наименование проекта программы | Мероприятия | Наличие ПСД | Наличие согласования с ФОИВ федерального финансирования в 2010 г. | Объем инвестиций, млн. рублей | Финансирование 2010 год - всего | в том числе | Финансирование 2011 год - всего | в том числе | Финансирование 2012 год-всего | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | средства фед. бюджета | средства краевого бюджета | средства муниципального бюджета | частные инвестиции |  | средства фед. бюджета | средства краевого бюджета | средства муниципального бюджета | частные инвестиции |  | средства фед. бюджета | средства краевого бюджета | средства муниципального бюджета | частные инвестиции |
| I. Министерство экономического развития РФ | 178,061 | 79,55 | 60,46 | 2,54 | 0,64 | 15,91 | 22,34 | 12,70 | 4,88 | 0,63 | 4,13 | 17,56 | 11,0 | 2,75 | 0,55 | 3,26 |
| 1. | Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства | Предоставление поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса (гранты, субсидии, микрозаймы, поручительство по кредитам), создание центра поддержки предпринимательства, информационно-консультационная поддержка | не требуется | Согласовано на 2010-2011 годы будет направлено на согласование финансирования из федерального бюджета в 2012 году | 178,061 | 79,55 | 60,46 | 2,54 | 0,64 | 15,91 | 22,34 | 12,70 | 4,88 | 0,63 | 4,13 | 17,56 | 11,0 | 2,75 | 0,55 | 3,26 |
| II. Министерство регионального развития РФ | 1174,41 | 114,50 | 101,35 | 3,71 | 3,71 | 5,73 | 25,95 | 0,00 | 10,38 | 10,38 | 5,19 | 125,9 | 86,8 | 16,4 | 16,4 | 6,3 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | 1174,41 | 114,50 | 101,35 | 3,71 | 3,71 | 5,73 | 25,95 | 0,00 | 10,38 | 10,38 | 5,19 | 125,9 | 86,8 | 16,4 | 16,4 | 6,3 |
| 2. | Капитальный ремонт многоквартирных домов Дальнегорского городского округа | Ремонт 121 объекта | есть | Согласовано на 2010-2018 год | 601,8 | 114,50 | 101,35 | 3,71 | 3,71 | 5,73 | 25,95 | 0,00 | 10,38 | 10,38 | 5,19 | 125,9 | 86,8 | 16,4 | 16,4 | 6,3 |
| 3. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства | Строительство 12 домов | в стадии разработки | согласовано | 572,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Министерство сельского хозяйства РФ | 283,00 | 127,5 | 0,50 | 4,00 | 0,00 | 123,00 | 58,5 | 1,0 | 8,0 | 0 | 49,5 | 25,5 | 1,0 | 8,0 | 0,00 | 16,5 |
| Субсидии юридическим лицам в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012г.» | 283,0 | 127,5 | 0,50 | 4,00 | 0,00 | 123,00 | 58,5 | 1,0 | 8,0 | 0 | 49,5 | 25,5 | 1,0 | 8,0 | 0,00 | 16,5 |
| 4. | КФХ ИП «Кобченко» Создание агропромышленного комплекса | Строительство на территории района современного комплекса по производству и переработке молока, мяса. Строительство свиноводческого, животноводческого комплексов,, тепличных сооружений. Для снабжения жителей города высококачественной продукцией | есть | согласовано | 250,00 | 127,5 | 0,50 | 4,00 | 0,00 | 123,00 | 58,5 | 1,0 | 8,0 | 0 | 49,5 | 25,5 | 1,0 | 8,0 | 0,00 | 16,5 |
| 5. | Модернизация завода по производству хлеба и хлебобулочных изделий ООО «Дальхлеб ДВ» | Замена и установка дополнительного производственного оборудования | в стадии разработки |  | 33,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Министерство труда и социальной защиты РФ |  |  | 14,44 | 7,97 | 7,57 | 0,4 | 0,00 | 0,00 | 5,532 | 5,255 | 0,277 | 0,00 | 0,00 | 0,208 | 0,198 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Дополнительные меры снижения напряженности на рынке труда Приморского края |  |  |
| 6.1. | Программа дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Приморского края | Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения | не требуется | согласовано | 0,39 | 0,21 | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,17 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Программа дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Приморского края | Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными гражданами, и граждан ищущих работу, содействие самозанятости безработных граждан, организация стажировок выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы, адресная поддержка граждан, желающих переехать в другую местность в целях трудоустройства, трудоустройство незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей инвалидов | не требуется | согласовано | 14,05 | 7,76 | 7,37 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 5,352 | 5,085 | 0,267 | 0,00 | 0,00 | 0,208 | 0,198 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии из федерального бюджета на строительство полигонов ТБО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Строительство полигонов ТБО с мусоросортировочной линией на территории Дальнегорскогогородского округа | Строительство полигонов ТБО в п.Каменка, Рудная Пристань, Краснореченский. В г.Дальнегорске предполагается строительство полигона ТБО с мусоросортировочной линией | нет | Потребности в финансовых средствах, а также источники будут определены после разработки Концепции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии из федерального бюджета на строительство промышленной площадки |  | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Создание промышленной площадки для строительства рыборазводного минизавода | Создание на территории района промышленной площадки с целью воспроизводства рыбы лососевых пород | есть | в стадии согласования | 30,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Министерство финансов РФ | 175,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,6 | 100,0 | 0,00 | 0,6 | 0,00 | 75,13 | 0,00 | 66,7 | 8,43 | 0,00 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации | 175,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,6 | 100,0 | 0,00 | 0,6 | 0,00 | 75,13 | 0,00 | 66,7 | 8,43 | 0,00 |
| 9. | Администрация Дальнегорского городского округа. «Поддержка и развитие социальной и инженерной инфраструктуры г. Дальнегорска» | В рамках реализации проекта планируется развитие социальной и инженерной инфраструктуры г. Дальнегорска |  | согласовано | 175,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,6 | 100,0 | 0,00 | 0,6 | 0,00 | 75,13 | 0,00 | 66,7 | 8,43 | 0,00 |
| 9.1. | Комплексный капитальный ремонт Дворца культуры химиков | планируется развитие социальной инфраструктуры г. Дальнегорска | есть |  | 56,352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,299 | 53,299 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,053 | 0,00 | 1,807 | 1,246 | 0,00 |
| 9.2. | Поддержка и развитие инфраструктуры водоснабжения г. Дальнегорск | планируется развитие инженерной инфраструктуры г. Дальнегорска | В стадии завершения |  | 119,378 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 47,301 | 46,701 | 0,00 | 0,00 | 0,6 | 72,077 | 0,00 | 64,893 | 7,184 | 0,00 |
| VII. Администрация Приморского края | 3167,113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,476 | 45,00 | 9,476 | 0,00 | 0,00 | 173,471 | 60,19 | 113,281 | 0,00 | 0,00 |
| ДЦП "Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2010-2014 годы | 3157,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,476 | 45,00 | 9,476 | 0,00 | 0,00 | 173,471 | 60,19 | 113,281 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Перевод мазутных котельных Дальнегорского городского округа на работу на угле | В целях снижения себестоимости отпускаемой тепловой энергии, обновления основных фондов предлагается осуществить перевод ряда мазутных котельных округа на работу на твердом топливе (угле) | есть | согласовано (предусмотрено финансирование в рамках реализации ДЦП "Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2010-2014 годы | 2118,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,476 | 45,00 | 9,476 | 0,00 | 0,00 | 173,471 | 60,19 | 113,281 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Модернизация гидротехнических сооружений | В рамках реализации проекта планируется модернизация гидротехнических соорудений | Частично по подпроектам |  | 1038,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013-2017 годы» | 9,983 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Создание на территории Дальнегорского городского округа аэродрома под новые самолеты DHC-6» | В рамках реализации проекта планируется создание аэродрома под новые самолеты DHC-6 |  |  | 9,983 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Министерство спорта, туризма и молодёжной политики РФ | 130,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Реконструкция спорткомплексов Дальнегорского городского округа | Проведение реконструкции МОУ ДОД ДООЦ Вертикаль, Гранит. Строительство хоккейного модуля и хоккейных площадок | есть | в стадии согласования | 108,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Строительство туристической базы «Третье Лангоу» | Строительство современной туристической базы в которой будет размещен дайвинг-центр, комплекс услуг по любительской рыбалке, морским прогулкам, сухопутные туристические маршруты, прокат спортивного снаряжения,велосипедов. | есть | в стадии согласования | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IХ. Министерство образования и науки РФ | 111,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Материально- техническое оснащение и обновление дошкольных образовательных учреждений | Проведение ремонтов детских садов, приобретение основных средств, игрового оборудования. | частично есть | в стадии согласования | 40,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Технологическое обновление объектов социальной инфраструктуры | Технологическая модернизация МОУСОШ «Гелиос» как объекта в рамках концепции «Наша новая школа» | частично есть | в стадии согласования | 70,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Х. Министерство культуры РФ | 17,897 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Развитие культуры Дальнегорска | Модернизация библиотек, дворцов культуры, детской школы искусств. Развитие музейно-выставочного центра | не требуется | в стадии согласования | 17,897 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Х I. Средства иных банков | 2667,898 | 342,00 | 0 | 0 | 0 | 342,00 | 488,00 | 0 | 0 | 0 | 488,0 | 473,60 | 0 | 0 | 0 | 473,60 |
| 18. | ОАО ГМК "Дальполиметалл" Поддержание и развитие мощностей по добыче руды и диверсификация горнодобывающего производства ОАО ГМК "Дальполиметалл" | Диверсификация существующего горнодобывающего производства за счет вовлечения в отработку новых месторождений с высоким содержанием металлов, в том числе и драгоценных. | есть | Ведутся переговоры с банками | 1030,00 | 42,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,6 | 64,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,1 | 48,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,2 |
| 19. | ООО "Приморский цеолит" Расширение производства различных видов продукции на основе цеолитового сырья добываемого ООО «Приморский цеолит» | Производство сорбента по удалению проливов нефтепродуктов с водных поверхностей; товаров народного потребления. | есть | Реализация проекта приостановлена | 100,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,0 |
| 20. | Замена оборудования для фильтрации ЗАО ГХК БОР | Модернизация производственных фондов | есть | Ведутся переговоры с банками | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,70 |
| 21. | Производство борогипса ЗАО ГХК БОР | Производство инновационного продукта - борогипс, спрос на который в настоящее время начинает формироваться предприятиями по производству строительных материалов | есть | Ведутся переговоры с банками | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Вовлечение в отработку месторождений серебра Таежного рудного узла на базе ГОК «Серебристый» ПГРК «Восток». | В результате осуществления проекта предполагается реализация 592 т. серебра, 5 т. золота. | есть | Реализация проекта приостановлена | 630,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,0 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,0 | 210,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,0 |
| 23. | Создание безотходной лесоперерабатывающей инфраструктуры в г. Дальнегорск и организация производства биотоплива на древесной основе для обеспечения муниципальных и частных котельных Приморского края» | Создание комплекса предприятий по дереовообработки | нет | Не требуется | 345,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,90 |
| 24 | Реконструкция ПС 220 кВ «Горелое» для электроснабжения потребителей Дальнегорского и Тернейского районов Приморского края | Повышение качества электроэнергии , увеличение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии | есть | Не требуется | 339,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 8071,351 | 610,72 | 169,88 | 10,65 | 4,35 | 425,84 | 566,489 | 163,951 | 33,008 | 11,61 | 357,92 | 744,568 | 159,188 | 207,141 | 25,38 | 352,86 |

Таблица 36. Общая информация об объемах инвестиций по проектам в разрезе основных источников финансирования на период 2013 – 2015 гг.

| Наименование проекта программы | Мероприятия | Наличие ПСД | Наличие согласования с ФОИВ федерального финансирования в 2010 г. | Объем инвестиций, млн. рублей | Финансирование 2013 год - всего | в том числе | Финансирование 2014 год - всего | в том числе | Финансирование 2015 год-всего | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | средства фед. бюджета | средства краевого бюджета | средства муниципального бюджета | частные инвестиции |  | средства фед. бюджета | средства краевого бюджета | средства муниципального бюджета | частные инвестиции |  | средства фед. бюджета | средства краевого бюджета | средства муниципального бюджета | частные инвестиции |
| I. Министерство экономического развития РФ | 178,061 | 18,67 | 10,14 | 3,45 | 0,69 | 4,39 | 5,61 | 2,70 | 0,70 | 0,83 | 1,38 | 5,0 | 2,40 | 0,60 | 0,80 | 1,20 |
| 1. | Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства | Предоставление поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса (гранты, субсидии, микрозаймы, поручительство по кредитам), создание центра поддержки предпринимательства, информационно-консультационная поддержка | не требуется | Согласовано на 2010-2011 годы будет направлено на согласование финансирования из федерального бюджета в 2012 году | 178,061 | 18,67 | 10,14 | 3,45 | 0,69 | 4,39 | 5,61 | 2,70 | 0,70 | 0,83 | 1,38 | 5,0 | 2,40 | 0,60 | 0,80 | 1,20 |
| II. Министерство регионального развития РФ | 1174,41 | 137,34 | 69,87 | 58,99 | 8,48 | 0 | 69,99 | 33,66 | 29,22 | 7,11 | 0 | 104,27 | 23,78 | 29,25 | 12,42 | 38,82 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | 1174,41 | 137,34 | 69,87 | 58,99 | 8,48 | 0 | 69,99 | 33,66 | 29,22 | 7,11 | 0 | 104,27 | 23,78 | 29,25 | 12,42 | 38,82 |
| 2. | Капитальный ремонт многоквартирных домов Дальнегорского городского округа | Ремонт 121 объекта | есть | Согласовано на 2010-2018 год | 601,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,34 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 38,82 |
| 3. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства | Строительство 12 домов | в стадии разработки | согласовано | 572,61 | 137,34 | 69,87 | 58,99 | 8,48 | 0,00 | 69,99 | 33,66 | 29,22 | 7,11 | 0,00 | 56,93 | 23,78 | 29,25 | 3,9 | 0,00 |
| III. Министерство сельского хозяйства РФ | 283 | 25,50 | 1,00 | 8,00 | 0,00 | 16,50 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии юридическим лицам в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012г." | 283 | 25,50 | 1,00 | 8,00 | 0,00 | 16,50 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 7,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4. | КФХ ИП "Кобченко" Создание агропромышленного комплекса | Строительство на территории района современного комплекса по производству и переработке молока, мяса. Строительство свиноводческого, животноводческого комплексов,, тепличных сооружений. Для снабжения жителей города высококачественной продукцией | есть | согласовано | 250,00 | 25,50 | 1,00 | 8,00 | 0,00 | 16,50 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Модернизация завода по производству хлеба и хлебобулочных изделий ООО «Дальхлеб ДВ» | Замена и установка дополнительного производственного оборудования | в стадии разработки |  | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 |
| IV. Министерство труда и социальной защиты РФ |  |  | 14,44 | 0,213 | 0,126 | 0,087 | 0,00 | 0,00 | 0,230 | 0,198 | 0,032 | 0,00 | 0,00 | 0,287 | 0,198 | 0,089 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Дополнительные меры снижения напряженности на рынке труда Приморского края |  |  |
| 6.1. | Программа дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Приморского края | Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения | не требуется | согласовано | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Программа дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Приморского края | Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными гражданами, и граждан ищущих работу, содействие самозанятости безработных граждан, организация стажировок выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы, адресная поддержка граждан, желающих переехать в другую местность в целях трудоустройства, трудоустройство незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей инвалидов | не требуется | согласовано | 14,05 | 0,213 | 0,126 | 0,087 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,198 | 0,032 | 0,00 | 0,00 | 0,287 | 0,198 | 0,089 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии из федерального бюджета на строительство полигонов ТБО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,00 |
| 7. | Строительство полигонов ТБО с мусоросортировочной линией на территории Дальнегорскогогородского округа | Строительство полигонов ТБО в п.Каменка, Рудная Пристань, Краснореченский. В г.Дальнегорске предполагается строительство полигона ТБО с мусоросортировочной линией | нет | Потребности в финансовых средствах, а также источники будут определены после разработки Концепции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии из федерального бюджета на строительство промышленной площадки |  | 30,5 | 7,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,2 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,3 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 8. | Создание промышленной площадки для строительства рыборазводного минизавода | Создание на территории района промышленной площадки с целью воспроизводства рыбы лососевых пород | есть | в стадии согласования | 30,5 | 7,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,2 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,3 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| VI. Министерство финансов РФ | 175,730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации | 175,730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Администрация Дальнегорского городского округа. «Поддержка и развитие социальной и инженерной инфраструктуры г. Дальнегорска» | В рамках реализации проекта планируется развитие социальной и инженерной инфраструктуры г. Дальнегорска |  | согласовано | 175,730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | Комплексный капитальный ремонт Дворца культуры химиков | планируется развитие социальной инфраструктуры г. Дальнегорска | есть |  | 56,352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2. | Поддержка и развитие инфраструктуры водоснабжения г. Дальнегорск | планируется развитие инженерной инфраструктуры г. Дальнегорска | В стадии завершения |  | 119,378 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. Администрация Приморского края | 3167,113 | 431,744 | 0,00 | 431,744 | 0,00 | 0,00 | 129,42 | 0,00 | 129,42 | 0,00 | 0,00 | 477,893 | 0,00 | 477,893 | 0,00 | 0,00 |
| ДЦП "Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2010-2014 годы | 3157,13 | 431,744 | 0,00 | 431,744 | 0,00 | 0,00 | 129,42 | 0,00 | 129,42 | 0,00 | 0,00 | 467,91 | 0,00 | 467,91 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Перевод мазутных котельных Дальнегорского городского округа на работу на угле | В целях снижения себестоимости отпускаемой тепловой энергии, обновления основных фондов предлагается осуществить перевод ряда мазутных котельных округа на работу на твердом топливе (угле) | есть | согласовано (предусмотрено финансирование в рамках реализации ДЦП "Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2010-2014 годы | 2118,73 | 431,744 | 0,00 | 431,744 | 0,00 | 0,00 | 129,42 | 0,00 | 129,42 | 0,00 | 0,00 | 451,61 | 0,00 | 451,61 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Модернизация гидротехнических сооружений | В рамках реализации проекта планируется модернизация гидротехнических соорудений | Частично по подпроектам |  | 1038,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,30 | 0,00 | 16,3 | 0,00 | 0,00 |
| «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013-2017 годы» | 9,983 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,983 | 0,00 | 9,983 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Создание на территории Дальнегорского городского округа аэродрома под новые самолеты DHC-6» | В рамках реализации проекта планируется создание аэродрома под новые самолеты DHC-6 |  |  | 9,983 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,983 | 0,00 | 9,983 | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Министерство спорта, туризма и молодёжной политики РФ | 130,97 | 10,64 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 10,55 | 52,71 | 0,00 | 33,31 | 14,7 | 3,7 | 67,62 | 0 | 41,91 | 17,96 | 7,75 |
| 13.. | Реконструкция спорткомплексов Дальнегорского городского округа | Проведение реконструкции МОУ ДОД ДООЦ Вертикаль, Гранит. Строительство хоккейного модуля и хоккейных площадок | есть | в стадии согласования | 108,97 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 49,01 | 0,00 | 34,31 | 14,7 | 0,00 | 59,87 | 0,00 | 49,91 | 17,96 | 0,00 |
| 14. | Строительство туристической базы «Третье Лангоу» | Строительство современной туристической базы в которой будет размещен дайвинг-центр, комплекс услуг по любительской рыбалке, морским прогулкам, сухопутные туристические маршруты, прокат спортивного снаряжения,велосипедов. | есть | в стадии согласования | 22,00 | 10,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,55 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,7 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 |
| IХ. Министерство образования и науки РФ | 111,34 | 29,0 | 12,8 | 8,39 | 7,81 | 0,00 | 29,22 | 0,00 | 16,08 | 13,14 | 0,00 | 22,36 | 0,00 | 10,88 | 11,48 | 0,00 |
| 15. | Материально- техническое оснащение и обновление дошкольных образовательных учреждений | Проведение ремонтов детских садов, приобретение основных средств, игрового оборудования. | частично есть | в стадии согласования | 40,63 | 21,04 | 12,8 | 7,18 | 4,03 | 0,00 | 14,22 | 0,00 | 8,58 | 5,64 | 0,00 | 0,6 | 0,00 | 0,00 | 0,6 | 0,00 |
| 16. | Технологическое обновление объектов социальной инфраструктуры | Технологическая модернизация МОУСОШ «Гелиос» как объекта в рамках концепции «Наша новая школа» | частично есть | в стадии согласования | 70,71 | 4,99 | 0,00 | 1,21 | 3,78 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 21,76 | 0,00 | 10,88 | 10,88 | 0,00 |
| Х. Министерство культуры РФ | 17,897 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 17,51 | 0,00 | 11,00 | 6,31 | 0,20 | 0,387 | 0,00 | 0,00 | 0,387 | 0,00 |
| 17. | Развитие культуры Дальнегорска | Модернизация библиотек, дворцов культуры, Развитие музейно-выставочного центра | не требуется | в стадии согласования | 17,897 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,51 | 0,00 | 11,00 | 6,31 | 0,20 | 0,387 | 0,00 | 0,00 | 0,387 | 0,00 |
| Х I. Средства иных банков | 2448,69 | 442,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,16 | 544,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,59 | 158,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,34 |
| 18. | ОАО ГМК "Дальполиметалл" Поддержание и развитие мощностей по добыче руды и диверсификация горнодобывающего производства ОАО ГМК "Дальполиметалл" | Диверсификация существующего горнодобывающего производства за счет вовлечения в отработку новых месторождений с высоким содержанием металлов, в том числе и драгоценных. | есть | Ведутся переговоры с банками | 1030,00 | 142,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,8 | 81,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,8 | 131,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,3 |
| 19. | ООО "Приморский цеолит" Расширение производства различных видов продукции на основе цеолитового сырья добываемого ООО «Приморский цеолит» | Производство сорбента по удалению проливов нефтепродуктов с водных поверхностей; товаров народного потребления. | есть | Реализация проекта приостановлена | 100,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Замена оборудования для фильтрации ЗАО ГХК БОР | Модернизация производственных фондов | есть | Ведутся переговоры с банками | 317,00 | 163,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,4 | 134,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Производство борогипса ЗАО ГХК БОР | Производство инновационного продукта - борогипс, спрос на который в настоящее время начинает формироваться предприятиями по производству строительных материалов | есть | Ведутся переговоры с банками | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 |
| 22. | Вовлечение в отработку месторождений серебра Таежного рудного узла на базе ГОК «Серебристый» ПГРК «Восток». | В результате осуществления проекта предполагается реализация 592 т. серебра, 5 т. золота. | есть | Реализация проекта приостановлена | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Создание безотходной лесоперерабатывающей инфраструктуры в г. Дальнегорск и организация производства биотоплива на древесной основе для обеспечения муниципальных и частных котельных Приморского края» | Создание комплекса предприятий по деревообработки | нет | Не требуется | 345,69 | 178,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,83 | 141,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Реконструкция ПС 220 кВ «Горелое» для электроснабжения потребителей Дальнегорского и Тернейского районов Приморского края | Повышение качества электроэнергии , увеличение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии | есть | Не требуется | 339,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 8071,351 | 1173,47 | 96,546 | 510,661 | 17,07 | 548,77 | 717,45 | 36,66 | 220,76 | 42,09 | 417,94 | 855,117 | 27,178 | 562,822 | 43,047 | 222,07 |

Таблица 37. Общая информация об объемах инвестиций по проектам в разрезе основных источников финансирования на период 2016 – 2018 гг.

| Наименование проекта программы | Мероприятия | Наличие ПСД | Наличие согласования с ФОИВ федерального финансирования в 2010 г. | Объем инвестиций, млн. рублей | Финансирование 2016 год - всего | в том числе | Финансирование 2017год - всего | в том числе | Финансирование 2018 год-всего | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | средства фед. бюджета | средства краевого бюджета | средства муниципального бюджета | частные инвестиции |  | средства фед. бюджета | средства краевого бюджета | средства муниципального бюджета | частные инвестиции |  | средства фед. бюджета | средства краевого бюджета | средства муниципального бюджета | частные инвестиции |
| I. Министерство экономического развития РФ | 178,061 | 5,00 | 2,40 | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 5,00 | 2,40 | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 9,51 | 3,80 | 0,95 | 0,95 | 3,81 |
| 1. | Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства | Предоставление поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса (гранты, субсидии, микрозаймы, поручительство по кредитам), создание центра поддержки предпринимательства, информационно-консультационная поддержка | не требуется | Согласовано на 2010-2011 годы будет направлено на согласование финансирования из федерального бюджета в 2012 году | 178,061 | 5,00 | 2,40 | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 5,00 | 2,40 | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 9,51 | 3,80 | 0,95 | 0,95 | 3,81 |
| II. Министерство регионального развития РФ | 1174,41 | 161,51 | 44,77 | 36,51 | 12,88 | 67,35 | 140,99 | 44,84 | 31,55 | 12,62 | 51,98 | 146,98 | 39,61 | 27,88 | 12,14 | 67,35 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | 1174,41 | 161,51 | 44,77 | 36,51 | 12,88 | 67,35 | 140,99 | 44,84 | 31,55 | 12,62 | 51,98 | 146,98 | 39,61 | 27,88 | 12,14 | 67,35 |
| 2. | Капитальный ремонт многоквартирных домов Дальнегорского городского округа | Ремонт 121 объекта | есть | Согласовано на 2010-2018 год | 601,8 | 75,87 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 67,35 | 60,5 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 51,98 | 75,87 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 67,35 |
| 3. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства | Строительство 12 домов | в стадии разработки | согласовано | 572,61 | 85,64 | 44,77 | 36,51 | 4,36 | 0,00 | 80,49 | 44,84 | 31,55 | 4,1 | 0,00 | 71,11 | 39,61 | 27,88 | 3,62 | 0,00 |
| III. Министерство сельского хозяйства РФ | 283,00 | 12,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| Субсидии юридическим лицам в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012г." | 283,00 | 12,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 4. | КФХ ИП "Кобченко" Создание агропромышленного комплекса | Строительство на территории района современного комплекса по производству и переработке молока, мяса. Строительство свиноводческого, животноводческого комплексов,, тепличных сооружений. Для снабжения жителей города высококачественной продукцией | есть | согласовано | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Модернизация завода по производству хлеба и хлебобулочных изделий ООО «Дальхлеб ДВ» | Замена и установка дополнительного производственного оборудования | в стадии разработки |  | 33,0 | 12,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| IV. Министерство труда и социальной защиты РФ |  |  | 14,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Дополнительные меры снижения напряженности на рынке труда Приморского края |  |  |
| 6.1. | Программа дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Приморского края | Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения | не требуется | согласовано | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Программа дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Приморского края | Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными гражданами, и граждан ищущих работу, содействие самозанятости безработных граждан, организация стажировок выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы, адресная поддержка граждан, желающих переехать в другую местность в целях трудоустройства, трудоустройство незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей инвалидов. | не требуется | согласовано | 14,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии из федерального бюджета на строительство полигонов ТБО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Строительство полигонов ТБО с мусоросортировочной линией на территории Дальнегорскогогородского округа | Строительство полигонов ТБО в п.Каменка, Рудная Пристань, Краснореченский. В г.Дальнегорске предполагается строительство полигона ТБО с мусоросортировочной линией | нет | Потребности в финансовых средствах, а также источники будут определены после разработки Концепции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии из федерального бюджета на строительство промышленной площадки |  | 30,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Создание промышленной площадки для строительства рыборазводного минизавода | Создание на территории района промышленной площадки с целью воспроизводства рыбы лососевых пород | есть | в стадии согласования | 30,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Министерство финансов РФ | 177,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации | 177,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Администрация Дальнегорского городского округа. «Поддержка и развитие социальной и инженерной инфраструктуры г. Дальнегорска» | В рамках реализации проекта планируется развитие социальной и инженерной инфраструктуры г. Дальнегорска |  | согласовано | 177,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | Комплексный капитальный ремонт Дворца культуры химиков | планируется развитие социальной инфраструктуры г. Дальнегорска | есть |  | 93,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2. | Поддержка и развитие инфраструктуры водоснабжения г. Дальнегорск | планируется развитие инженерной инфраструктуры г. Дальнегорска | В стадии завершения |  | 84,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. Администрация Приморского края | 3167,113 | 728,73 | 0,00 | 728,73 | 0,00 | 0,00 | 649,5 | 0,00 | 649,5 | 0,00 | 0,00 | 521,879 | 0,00 | 521,879 | 0,00 | 0,00 |
| ДЦП "Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2010-2014 годы | 3157,13 | 728,73 | 0,00 | 728,73 | 0,00 | 0,00 | 649,5 | 0,00 | 649,5 | 0,00 | 0,00 | 521,879 | 0,00 | 521,879 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Перевод мазутных котельных Дальнегорского городского округа на работу на угле | В целях снижения себестоимости отпускаемой тепловой энергии, обновления основных фондов предлагается осуществить перевод ряда мазутных котельных округа на работу на твердом топливе (угле) | есть | согласовано (предусмотрено финансирование в рамках реализации ДЦП "Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2010-2014 годы | 2118,73 | 364,93 | 0,00 | 364,93 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 193,079 | 0,00 | 193,079 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Модернизация гидротехнических сооружений | В рамках реализации проекта планируется модернизация гидротехнических соорудений | Частично по подпроектам |  | 1038,4 | 363,8 | 0,00 | 363,8 | 0,00 | 0,00 | 329,5 | 0,00 | 329,5 | 0,00 | 0,00 | 328,8 | 0,00 | 328,8 | 0,00 | 0,00 |
| «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013-2017 годы» | 9,983 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,983 | 0,00 | 3,5 | 6,483 | 0,00 |
| 12. | Создание на территории Дальнегорского городского округа аэродрома под новые самолеты DHC-6» | В рамках реализации проекта планируется создание аэродрома под новые самолеты DHC-6 |  |  | 9,983 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,983 | 0,00 | 3,5 | 6,483 | 0,00 |
| VIII. Министерство спорта, туризма и молодёжной политики РФ | 130,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Реконструкция спорткомплексов Дальнегорского городского округа | Проведение реконструкции МОУ ДОД ДООЦ Вертикаль, Гранит. Строительство хоккейного модуля и хоккейных площадок | есть | в стадии согласования | 108,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Строительство туристической базы «Третье Лангоу» | Строительство современной туристической базы в которой будет размещен дайвинг-центр, комплекс услуг по любительской рыбалке, морским прогулкам, сухопутные туристические маршруты, прокат спортивного снаряжения,велосипедов. | есть | в стадии согласования | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IХ. Министерство образования и науки РФ | 111,34 | 15,91 | 0,00 | 3,01 | 12,9 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |
| 15. | Материально- техническое оснащение и обновление дошкольных образовательных учреждений | Проведение ремонтов детских садов, приобретение основных средств, игрового оборудования. | частично есть | в стадии согласования | 40,63 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| 16. | Технологическое обновление объектов социальной инфраструктуры | Технологическая модернизация МОУСОШ «Гелиос» как объекта в рамках концепции «Наша новая школа» | частично есть | в стадии согласования | 70,71 | 15,31 | 0,00 | 3,01 | 12,3 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| Х. Министерство культуры РФ | 17,797 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Развитие культуры Дальнегорска | Модернизация библиотек, дворцов культуры. Развитие музейно-выставочного центра | не требуется | в стадии согласования | 17,797 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Х I. Средства иных банков | 2667,898 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 79,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,2 |
| 18. | ОАО ГМК "Дальполиметалл" Поддержание и развитие мощностей по добыче руды и диверсификация горнодобывающего производства ОАО ГМК "Дальполиметалл" | Диверсификация существующего горнодобывающего производства за счет вовлечения в отработку новых месторождений с высоким содержанием металлов, в том числе и драгоценных. | есть | Ведутся переговоры с банками | 1030,00 | 162,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,4 | 194,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,0 | 159,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,2 |
| 19. | ООО "Приморский цеолит" Расширение производства различных видов продукции на основе цеолитового сырья добываемого ООО «Приморский цеолит» | Производство сорбента по удалению проливов нефтепродуктов с водных поверхностей; товаров народного потребления. | есть | Реализация проекта приостановлена | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Замена оборудования для фильтрации ЗАО ГХК БОР | Модернизация производственных фондов | есть | Ведутся переговоры с банками | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Производство борогипса ЗАО ГХК БОР | Производство инновационного продукта - борогипс, спрос на который в настоящее время начинает формироваться предприятиями по производству строительных материалов | есть | Ведутся переговоры с банками | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Вовлечение в отработку месторождений серебра Таежного рудного узла на базе ГОК «Серебристый» ПГРК «Восток». | В результате осуществления проекта предполагается реализация 592 т. серебра, 5 т. золота. | есть | Реализация проекта приостановлена | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Создание безотходной лесоперерабатывающей инфраструктуры в г. Дальнегорск и организация производства биотоплива на древесной основе для обеспечения муниципальных и частных котельных Приморского края» | Создание комплекса предприятий по деревообработки | нет | Не требуется | 345,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Реконструкция ПС 220 кВ «Горелое» для электроснабжения потребителей Дальнегорского и Тернейского районов Приморского края | Повышение качества электроэнергии , увеличение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии | есть | Не требуется | 339,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,0 |
| ИТОГО | 8071,351 | 1086,93 | 48,17 | 773,1 | 26,63 | 235,03 | 1117,21 | 48,44 | 683,95 | 21,77 | 363,05 | 923,699 | 43,41 | 550,709 | 19,69 | 309,89 |

Таблица 38. Общая информация об объемах инвестиций по проектам в разрезе основных источников финансирования в 2019 г.

| Наименование проекта программы | Мероприятия | Объем инвестиций, млн. рублей | Финансирование 2019 год - всего | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средства фед. бюджета | средства краевого бюджета | средства муниципального бюджета | частные инвестиции |
| I. Министерство экономического развития РФ | 178,061 | 9,81 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 3,81 |
| 1. | Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства | Предоставление поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса (гранты, субсидии, микрозаймы, поручительство по кредитам), создание центра поддержки предпринимательства, информационно-консультационная поддержка | 178,061 | 9,81 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 3,81 |
| II. Министерство регионального развития РФ | 1174,41 | 146,98 | 39,61 | 27,88 | 12,14 | 67,35 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | 1174,41 | 146,98 | 39,61 | 27,88 | 12,14 | 67,35 |
| 2. | Капитальный ремонт многоквартирных домов Дальнегорского городского округа | Ремонт 121 объекта | 601,8 | 75,87 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 67,35 |
| 3. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства | Строительство 12 домов | 572,61 | 71,11 | 39,61 | 27,88 | 3,62 | 0,00 |
| III. Министерство сельского хозяйства РФ | 283,00 | 12,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 8,00 |
| Субсидии юридическим лицам в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012г." | 283,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 4. | КФХ ИП "Кобченко" Создание агропромышленного комплекса | Строительство на территории района современного комплекса по производству и переработке молока, мяса. Строительство свиноводческого, животноводческого комплексов,, тепличных сооружений. Для снабжения жителей города высококачественной продукцией | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Модернизация завода по производству хлеба и хлебобулочных изделий ООО «Дальхлеб ДВ» | Замена и установка дополнительного производственного оборудования | 33,0 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| IV. Министерство труда и социальной защиты РФ | 14,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Программа дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Приморского края | Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Программа дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Приморского края | Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными гражданами, и граждан ищущих работу, содействие самозанятости безработных граждан, организация стажировок выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы, адресная поддержка граждан, желающих переехать в другую местность в целях трудоустройства, трудоустройство незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей инвалидов. | 14,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии из федерального бюджета на строительство полигонов ТБО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Строительство полигонов ТБО с мусоросортировочной линией на территории Дальнегорскогогородского округа | Потребности в финансовых средствах, а также источники будут определены после разработки Концепции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии из федерального бюджета на строительство промышленной площадки | 30,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Создание промышленной площадки для строительства рыборазводного минизавода | Создание на территории района промышленной площадки с целью воспроизводства рыбы лососевых пород | 30,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Министерство финансов РФ | 177,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации | 177,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Администрация Дальнегорского городского округа. «Поддержка и развитие социальной и инженерной инфраструктуры г. Дальнегорска» | В рамках реализации проекта планируется развитие социальной и инженерной инфраструктуры г. Дальнегорска | 177,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | Комплексный капитальный ремонт Дворца культуры химиков | планируется развитие социальной инфраструктуры г. Дальнегорска | 93,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2. | Поддержка и развитие инфраструктуры водоснабжения г. Дальнегорск | планируется развитие инженерной инфраструктуры г. Дальнегорска | 84,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. Администрация Приморского края | 3157,13 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| ДЦП "Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2010-2014 годы | 3157,13 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| 10. | Перевод мазутных котельных Дальнегорского городского округа на работу на угле | В целях снижения себестоимости отпускаемой тепловой энергии, обновления основных фондов предлагается осуществить перевод ряда мазутных котельных округа на работу на твердом топливе (угле) | 2118,73 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Модернизация гидротехнических сооружений | В рамках реализации проекта планируется модернизация гидротехнических соорудений | 1038,4 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Создание на территории Дальнегорского городского округа аэродрома под новые самолеты DHC-6» | В рамках реализации проекта планируется создание на территории Дальнегорского городского округа аэродрома под новые самолеты DHC-6 | 9,983 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Министерство спорта, туризма и молодёжной политики РФ | 130,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Реконструкция спорткомплексов Дальнегорского городского округа | Проведение реконструкции МОУ ДОД ДООЦ Вертикаль, Гранит. Строительство хоккейного модуля и хоккейных площадок | 108,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Строительство туристической базы «Третье Лангоу» | Строительство современной туристической базы в которой будет размещен дайвинг-центр, комплекс услуг по любительской рыбалке, морским прогулкам, сухопутные туристические маршруты, прокат спортивного снаряжения,велосипедов. | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IХ. Министерство образования и науки РФ | 111,34 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| 15. | Материально- техническое оснащение и обновление дошкольных образовательных учреждений | Проведение ремонтов детских садов, приобретение основных средств, игрового оборудования. | 40,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Технологическое обновление объектов социальной инфраструктуры | Технологическая модернизация МОУСОШ «Гелиос» как объекта в рамках концепции «Наша новая школа» | 70,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Х. Министерство культуры РФ | 17,797 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Развитие культуры Дальнегорска | Модернизация библиотек, дворцов культуры. Развитие музейно-выставочного центра | 17,797 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Х I. Средства иных банков | 2667,898 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | ОАО ГМК "Дальполиметалл" Поддержание и развитие мощностей по добыче руды и диверсификация горнодобывающего производства ОАО ГМК "Дальполиметалл" | Диверсификация существующего горнодобывающего производства за счет вовлечения в отработку новых месторождений с высоким содержанием металлов, в том числе и драгоценных. | 1030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | ООО "Приморский цеолит" Расширение производства различных видов продукции на основе цеолитового сырья добываемого ООО «Приморский цеолит» | Производство сорбента по удалению проливов нефтепродуктов с водных поверхностей; товаров народного потребления. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Замена оборудования для фильтрации ЗАО ГХК БОР | Модернизация производственных фондов | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Производство борогипса ЗАО ГХК БОР | Производство инновационного продукта - борогипс, спрос на который в настоящее время начинает формироваться предприятиями по производству строительных материалов | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Вовлечение в отработку месторождений серебра Таежного рудного узла на базе ГОК «Серебристый» ПГРК «Восток». | В результате осуществления проекта предполагается реализация 592 т. серебра, 5 т. золота. | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Создание безотходной лесоперерабатывающей инфраструктуры в г. Дальнегорск и организация производства биотоплива на древесной основе для обеспечения муниципальных и частных котельных Приморского края» | Создание комплекса предприятий по деревообработки | 345,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Реконструкция ПС 220 кВ «Горелое» для электроснабжения потребителей Дальнегорского и Тернейского районов Приморского края | Повышение качества электроэнергии , увеличение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии | 339,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,0 |
| ИТОГО | 8071,351 | 286,52 | 42,81 | 28,68 | 13,14 | 191,49 |

# VI. Организационное обеспечение мероприятий

С целью организации эффективного управления реализацией Комплексного инвестиционного плана создана система координирующих органов, позволяющих направлять и контролировать ход исполнения инвестиционных проектов.

Система координирующих органов образует Исполнительную дирекцию реализации КИП, структура которой представлена на рисунке ниже.

Для обеспечения их взаимодействия в процессе реализации проектов Инвестиционного плана:

–	создан координационный Совет по реализации Комплексного инвестиционного плана развития Дальнегорска при главе администрации Дальнегорского городского округа из числа представителей всех участников и заинтересованных сторон проектов в целях координации действий и коммуникаций;

–	инициировано заключение соответствующих соглашений между муниципалитетом и инициаторами проекта при участии Администрации Приморского края и Министерства регионального развития РФ.

Руководитель реализации КИП

Председатель комиссии по обеспечению устойчивого социально- экономического развития монопрофильных населенных пунктов Приморского края

Руководитель реализации КИП имеет следующие полномочия:

–	выносить на Совет Исполнительной дирекции предложения по структуре и кадровым назначениям Исполнительной дирекции КИП;

–	снимать с должности и назначать на должность Координатора реализации КИП;

–	утверждать структуру, штатную численность, положение и регламенты деятельности Исполнительной дирекции КИП;

–	утверждать план заседаний Совета Исполнительной дирекции;

–	принимать решение о внеплановом проведении заседания Совета Исполнительной дирекции;

–	участвовать в заседаниях Совета исполнительной дирекции, выступать, выносить на обсуждение предложения и принимать участие в принятии решений;

–	заключать с подрядчиками договоры о реализации мероприятий КИП, о получении необходимых услуг или о поставке продукции.

Совет Исполнительной дирекции

В состав Совета входят представители заинтересованных субъектов:

руководитель реализации КИП:

Председатель комиссии по обеспечению устойчивого социально-экономического развития монопрофильных населенных пунктов Приморского края

Глава Дальнегорского ГО.

руководители отраслевых отделов администрации ГО:

Начальник отдела экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского ГО;

Начальник отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского ГО;

представители администрации Приморского края:

Директор департамента экономики Приморского края;

Директор департамента промышленности и транспорта Приморского края;

Директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;

иные заинтересованные субъекты:

Управляющий директор  ЗАО  «ГХК БОР».

Деятельность Совета заключается в принятии ключевых решений по реализации КИП, требующих участия всех или части заинтересованных субъектов КИП. К ключевым решениям реализации КИП относятся:

–	выбор/отклонение подрядчика для реализации запланированных мероприятий КИП;

–	изменение запланированной стоимости или сроков реализации мероприятия КИП;

–	своевременная актуализация мероприятий КИП;

–	рассмотрение случаев отклонения от плана или не достижения запланированных результатов с последующей выработкой действий, направленных на устранение отклонения;

–	распределение ответственности по мероприятиям или направлениям КИП среди ключевых субъектов, координатора и руководителей отраслевых отделов администрации муниципального района и поселения;

–	выбор подрядчиков для реализации мероприятий КИП (решение может быть также принято ответственным по данному мероприятию).

Координатор реализации КИП

Глава  администрации Дальнегорского городского округа.

Задачами координатора является оперативное решение комплекса вопросов, связанных с каждодневной работой по выполнению мероприятий КИП:

–	обеспечение Руководителя реализации КИП, ключевых субъектов и Министерства регионального развития России достоверной и полной информацией о ходе реализации КИП;

–	оперативное информирование Руководителя реализации КИП и ключевых субъектов о случаях отклонения реализации мероприятий КИП от запланированных сроков;

–	обеспечение своевременности и результативности мероприятий КИП.

Руководитель направления

Руководитель направления КИП имеет следующие полномочия:

–	участвовать в заседании Совета исполнительной дирекции, выступать, выносить на обсуждение предложения и принимать участие в выработке и в принятии решений;

–	выбирать подрядчиков и заключать договоры на реализацию мероприятий КИП, оказание услуг или предоставление продукции, необходимой для реализации КИП;

–	запрашивать у Координатора реализации КИП информацию о ходе выполнения КИП, в том числе другими ответственными;

–	контролировать реализацию подрядчиками мероприятий, по которым субъект был назначен ответственным.

Руководитель направления «Модернизация традиционных отраслей»

Управляющий директор  ЗАО ГХК «БОР».

Руководитель направления «Диверсификация экономики»

Начальник отдела экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа.

Руководитель направлений «Развитие социальной инфраструктуры»

Начальник отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа.

Группа мониторинга и анализа реализации КИП

Начальник отдела экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа.

Группа мониторинга и анализа реализации КИП выполняет следующие функции:

–	подготовка и согласование отчета о ходе реализации КИП и представление его в Министерство регионального развития России;

–	регулярное информирование руководителя реализации КИП и ключевых субъектов о ходе реализации КИП;

–	информирование руководителя реализации КИП и соответствующих ключевых субъектов о фактических и потенциальных отклонениях от плана реализации мероприятий КИП, несоблюдении сроков в достижении запланированных результатов и о возможности не достижения конечной цели КИП после его реализации;

–	контроль исполнения решений, принятых Советом Исполнительной дирекции, и информирование членов Совета в случае неисполнения или задержки исполнения решений.

# VII. Риски реализации проектов КИП

В результате анализа были выявлены основные риски реализации КИПа, определенные существующими тенденциями социально-экономического развития.

Риски градообразующего предприятия

- ухудшение финансово-экономического положения градообразующих предприятий в связи со снижением спроса и цен на их продукцию;

- перебои в притоке инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение действующих производств;

- конфликт интересов собственников, банкротство собственников.

Риски непрофильных видов экономической деятельности и малого бизнеса

- обострение проблем взаимных неплатежей в результате ухудшения финансово-экономического положения градообразующих предприятий;

- сокращение объемов производства в результате снижения спроса и заказов  со стороны предприятий химической и горнодобывающей отрасли;

- потеря молодых квалифицированных кадров в связи с миграцией в другие муниципальные образования;

Риски инфраструктуры

- ограниченность транспортных коммуникаций и энергетических мощностей;

- существенное повышение цен и тарифов на услуги естественных монополий;

- невысокий уровень развития инженерной инфраструктуры для подключения новых объектов и реконструкции существующих.

Риски населения

- несвоевременная выплата заработной платы работодателями, снижение уровня доходов;

- повышение уровня безработицы и возникновение социальной напряженности;

- проблема дальнейшего трудоустройства на территории города бывших работников градообразующих предприятий;

Риски органов местного самоуправления

- снижение налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Дальнегорска

# VIII. Планируемые результаты реализации КИП

Реализация проектов Инвестиционного плана позволила к 2012 году:

1. модернизировать традиционные производства, вывести их на новые рынки сбыта, гарантировать загрузку существующих производственных мощностей, стабильную занятость и доход работающих на этих предприятиях жителей города;

2. диверсифицировать экономику города, создав новые для города отрасли экономики (производство строительных материалов, производство товаров массового потребления, продуктов питания, развитие малого и среднего бизнеса), увеличив их  вклад в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг до 40,0 %;

3. создать условия для устойчивого экономического роста, обеспечив увеличение  собственных доходов бюджета на  50,2% по сравнению с уровнем 2009 года;

4. снять социальную напряженность, обеспечив создание  новых  1863 рабочих места.

Реализация проектов Инвестиционного плана позволит к 2019 году:

1. улучшить экологическую ситуацию в городе:

- снизить объемы вредных выбросов в атмосферу предприятиями традиционных отраслей на 25 % в результате технологической модернизации существующих производств;

- обеспечить 100 % охват населения питьевой водой, полностью соответствующей санитарно – гигиеническим требованиям

- Повысить благосостояние жителей города посредством обеспечения:

- создания 4066 новых рабочих мест;

- сокращения численности безработных до 1,6 % от экономически активного населения.

В данном разделе представлен прогноз дополнительных показателей реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации 
монопрофильного муниципального образования  Дальнегорский городской округ (г.Дальнегорск). В таблице 38 представлены фактические данные за 2007-2012 гг. и прогноз до 2020 г. финансовых результатов ГРОП и промышленных предприятий МО, а также сальдо динамики капитала моногорода.

Финансовые результаты деятельности ГРОП были получены исходя из прогнозов компании об увеличении объемов производства и снижении себестоимости в результате реализации проектов, представленных в КИП. Основные факторы, позволяющие прогнозировать стабильный рост финансовых результатов ГРОП:

- За период с 2009 по 2012 г. показана положительная динамика финансовых результатов компании даже в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры, что позволяет надеяться на ускорение темпов роста в посткризисный период.

- Снижение себестоимости продукции в результате реализации проекта по модернизации производства и оптимизации затрат.

- Снижение стоимости электроэнергии для компании за счет перевода котельных с мазута на уголь.

- Прогнозируемое повышение стоимости борной кислоты на мировом рынке.

- Диверсификация и увеличение доходов компании за счет появления нового продукта – борогипса.

Данные предпосылки позволили рассчитывать на рост объемов производства ГРОП и значительное повышение сальдо прибылей и убытков.

Аналогичные благоприятные предпосылки позволят значительно улучшить финансовые результаты и другим промышленным предприятиям моногорода. Значительное увеличение сальдо прибылей и убытков достигнуто  на ОАО «ГМК «Дальполиметалл», что в первую очередь было связано со значительным увеличением спроса и цены на продукцию компании в конце 2009 – начале 2012 гг. Планируемое в результате реализации КИПа поддержание и развитие мощностей по добыче руды позволит нарастить производство продукции в условиях повышения цен и снижения себестоимости. На себестоимость продукции предприятия также значительное влияние окажет реализация инфраструктурных проектов по переводу мазутных котельных на уголь.

Улучшение финансовых результатов на промышленных предприятиях моногорода позитивно скажется на сальдо капитала моногорода. Кроме того, о возможности постепенного восстановления экономики города свидетельствует увеличение объема продаж и входящих потоков на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Из таблицы 35 видно, что сальдо финансовых потоков г. Дальнегорск  к 2020  году станет положительным, чему способствуют  следующие  факторы:

- Рост объемов промышленного производства и сальдо прибылей и убытков предприятий моногорода.

- Увеличение доходов населения г. Дальнегорска, обусловленное ростом средней заработной платы.

- Увеличение спроса на услуги малого и среднего бизнеса в связи с увеличением покупательской способности населения.

- Увеличение входящих денежных потоков со стороны вышестоящих бюджетов – на период реализации КИП развития города Дальнегорска планируемый объем финансовых потоков со стороны федерального и краевого бюджетов составит 4,4 млрд. руб.

- Улучшение качества жизни населения за счет реализации инфраструктурных проектов.

Как видно из таблицы 39, реализация инвестиционных проектов, направленных на поддержку промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, а также развитие инфраструктуры г. Дальнегорска, заложенные в КИП, позволят значительно повысить денежные потоки внутри города и достичь стабильного положительного сальдо динамики его капитала.

Таблица 39. Сальдо финансовых потоков г. Дальнегорска

| Показатели | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сальдо финансовых потоков МО, млн. руб. | 450,0 | 202,6 | -47,6 | 46,2 | 8,5 | 2,8 | 46,34 | -62,7 | 66,17 | 22,49 | 142,78 | 107,16 | 107,16 | 107,16 |
| Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) организаций МО, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, млн. руб. | 249,6 | -1027,1 | -363,3 | -737,4 | -63,4 | 191,7 | -1615,0 | 166,8 | 747,1 | 1317,5 | 1364,0 | 1448,0 | 1450,0 | 1450 |
| Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) градообразующих предприятий МО, млн. руб. | -13,7 | -53,1 | 708,0 | 674,0 | 357,0 | 593,0 | -1790,7 | 500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1550,0 | 1560,0 | 1570,0 | 1580,0 |

# IX. Социально-экономическая эффективность КИП

Важнейшими показателями социально-экономической эффективности реализации настоящего комплексного инвестиционного плана являются изменение соотношения доли традиционных и новых непрофильных отраслей промышленности в производстве и занятости, а также снижение уровня безработицы до 1,6%.

К 2019 году прогнозируется снизить значимость градообразующих предприятий в экономике города так же и по доле в общегородском объеме отгруженных товаров. Если по итогам 2012 года доля градообразующих предприятий отмечается на уровне 45,7%, то к 2019  году значение доли составит 38,3%.

В свою очередь, доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров будет неизменно повышаться (с 27,0% в 2012 году до 30,2% в 2019году).

Снижение значимости градообразующих предприятий в экономике города

Модернизация градообразующих предприятий и создание новых малых предприятий будет сопровождаться созданием новых рабочих мест. К 2019 году будет создано 4066 новых рабочих мест.

Количество созданных новых рабочих мест (накопленным итогом)

Что касается среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий МО (за исключением градообразующих), то прогнозируется ее непрерывное повышение на протяжении всего срока реализации КИПа (см. график ниже)

Рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних 
предприятий (за исключением градообразующих)

# Приложения

### Приложение 1. Сводная таблица инвестиций для поддержания и развития мощностей горнодобывающего производства ОАО ГМК «Дальполиметалл» на 2010-2018 г.

| № | Наименование объекта проекта | Срок реализации раздела проекта | Инвестиции | 2010-2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2011-2013г.г. | Проектн. | 3,4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
|  | Рудник «Николаевский» |  | СМР | 88,3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,3 |
|  | «Вскрытие и отработка запасов руды в этаже – 360м. ÷ - 420м. Корректировка проекта III очереди строительства» |  | Оборуд. | 64,9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,9 |
|  |  |  | Всего | 156,6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,6 |
| 2. | Рудник «Николаевский» | 2014-2018г.г. | Проектн. | 0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 |
|  | «Вскрытие и отработка запасов руды в этаже – 420м. ÷ - 520м. Корректировка проекта III очереди строительства» |  | СМР | 0 | 0 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 31,0 |
|  |  |  | Оборуд. | 0 | 2,0 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 18,7 | 106,2 |
|  |  |  | Всего | 0 | 10 | 36,3 | 36,3 | 36,2 | 26,4 | 145,2 |
| 3. |  | 2011-2012г.г. | Проектн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Рудник «Южный». |  | СМР | 12,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,1 |
|  | «Вскрытие и отработка запасов руды в этаже 440м ÷480м |  | Оборуд. | 26,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,4 |
|  |  |  | Всего | 38,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,5 |
|  | Рудник «Южный». | 2011-2015г.г. | Проектн. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. |  |  | СМР | 0 | 0 | 29,1 | 29,2 | 26,1 | 21,1 | 105,5 |
|  | «Вскрытие и отработка запасов руды в этаже 350м – 440м» |  | Оборуд. | 25,6 | 20,9 | 10,9 | 10,9 | 4,2 | 0,8 | 76,3 |
|  |  |  | Всего | 25,6 | 21,9 | 40,0 | 40,1 | 33,3 | 21,9 | 182,8 |
| 5. |  | 2011-2014г.г. | Проектн. | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
|  | Рудник «2-ой Советский». |  | СМР | 0 | 0 | 10,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 102,0 |
|  | Вскрытие и отработка запасов руды в этаже -135м÷-205м. Корректир. порядка отработки вышележащих горизонтов |  | Оборуд. | 0 | 0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 | 18 | 88,0 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 21,5 | 60,5 | 60,5 | 48,5 | 191,0 |
|  |  | 2011-2015г.г. | Проектн. | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 6. | Рудник «Силинский». |  | СМР | 20,2 | 4,6 | 15,0 | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 59,3 |
|  | Проведение эксплуатационно-разведочных работ на полиметаллы, отработка запасов. |  | Оборуд. | 60,4 | 29,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,7 |
|  |  |  | Всего | 80,6 | 34,9 | 15,0 | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 150,0 |
| 7. |  | 2011-2015г.г. | Проектн. | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
|  | Рудник «Королевский». |  | СМР | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,4 | 49,9 |
|  | «Отработка Майминовского серебро-полиметаллического месторождения» |  | Оборуд. | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 18,5 | 17,5 | 17,5 | 17,4 | 70,9 |
| 8 |  | 2011-2014г.г. | Проектн. | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 |
|  | Фланги «Смирновского месторождения» |  | СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,5 | 24,5 | 49,0 |
|  | Проведение эксплуатационно-разведочных работ. |  | Оборуд. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 39,5 | 39,5 | 80 |
| 9. |  | 2011-2012г.г. | Проектн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Базисный склад ВМ. |  | СМР | 0 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 |
|  | Реконструкция пункта приготовления взрывчатых веществ. |  | Оборуд. | 0 | 11,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,4 |
|  |  |  | Всего | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 |
|  | Всего по ОАО «ГМК «Дальполиметалл» |  | Проектн. | 3,4 | 10,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16,4 |
|  |  |  | СМР | 120,6 | 8,2 | 74,9 | 87,0 | 108,3 | 101,7 | 500,7 |
|  |  |  | Оборуд. | 177,3 | 63,6 | 54,4 | 74,4 | 85,7 | 57,5 | 512,9 |
|  |  |  | Всего | 301,3 | 81,8 | 131,3 | 162,4 | 194 | 159,2 | 1030,0 |

### ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА  «ПОДДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МОЩНОСТЕЙ горнодобывающего производства ОАО ГМК «Дальполиметалл» на 2010-2018 г.

| Показатели | Ед.изм. | 2010-2012 факт | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2010-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем инвестиций по проекту | млн.рублей | 158,5 | 142,8 | 81,8 | 131,3 | 162,4 | 194 | 159,2 | 1030,0 |
| Добыча руды | тыс.тонн | 2150 | 650 | 835 | 894 | 1000 | 1010 | 1010 | 7549 |
| Выпуск концентратов всего: | тонн | 145024 | 43969 | 54576 | 60678 | 70966 | 71820 | 71820 | 518853 |
| -свинцового | тонн | 50607 | 14260 | 18129 | 19996 | 25018 | 25414 | 25414 | 178838 |
| -цинкового | тонн | 94417 | 29709 | 36447 | 40682 | 45948 | 46406 | 46406 | 340015 |
| Выпуск товарной продукции | млн.руб. | 5393,1 | 1467,9 | 2259,9 | 2682,2 | 3135 | 3278 | 3278 | 21494,1 |
| Прибыль +, убытки - | млн.руб. | 240,2 | -128,8 | 10,6 | 324,6 | 431,3 | 583,6 | 504,4 | 1965,9 |
| Рентабельность | % | 5 | -8,1 | 0,47 | 13,77 | 15,95 | 21,66 | 18,19 | 8,5 |
| Бюджетная эффективность проекта : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего налогов и платежей | млн.руб | 923,2 | 344,7 | 315,2 | 361,1 | 381,9 | 388,1 | 406,2 | 3120,4 |
| Федеральный | млн.руб | 64,9 | 35,5 | 30,2 | 32,6 | 39,3 | 40,7 | 41,1 | 284,3 |
| Краевой бюджет | млн.руб | 211,3 | 59,4 | 57,9 | 61,5 | 71,6 | 73,7 | 74,3 | 609,7 |
| Местный бюджет | млн.руб | 150,1 | 61,8 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 222,8 |
| Внебюджетные фонды | млн.руб | 496,9 | 188 | 224,9 | 264,9 | 268,8 | 271,5 | 288,6 | 2003,6 |
| Увеличение численности занятых на предприятии с учетом реализации проекта |  | 115 | 0 | 69 | 101 | 112 | 118 | 118 | 633 |

### Приложение 3. Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест

СЕТЕВОЙ ГРАФИК РАБОЧИХ МЕСТ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010-2020 Высвобождение работников в основной отрасли 104 35 256 20 15 120 10 10 10 10 10 492 Число зарегистрированных безработных 858 593 538 401 400 400 395 390 385 385 380 5125 Трудоустройство высвобождаемых работников, 844 436 550 888 672 765 366 368 362 305 315 5871 в том числе Химическое производство 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 Добыча полезных ископаемых 61 145 3 131 130 354 0 0 0 0 0 824 Сельское хозяйство 87 10 32 20 15 0 0 0 0 0 0 164 Субъекты малого и среднего предпринимательства 268 81 247 95 44 43 41 42 42 50 55 1008 Строительство 188 15 120 115 132 99 84 85 80 10 10 938 Туризм 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 Сфера ЖКХ 0 0 0 0 6 6 6 6 0 0 0 24 Деревообработка 0 0 8 275 100 0 0 0 0 0 0 383 Трудоустройство в близлежащих муниципальных образованиях 15 20 20 50 50 50 50 50 50 50 50 455 Занятые на общественных работах 225 165 120 202 185 185 185 185 190 195 200 2037 ДИНАМИКА РАБОЧИХ МЕСТ НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Высвобождение работников в основной отрасли 104 139 395 415 430 442 452 462 472 482 492 Число зарегистрированных безработных 858 1451 1989 2390 2790 3190 3585 3975 4360 4745 5125 Высвобожденные и безработные ВСЕГО 962 1590 2384 2805 3220 3632 4037 4437 4832 5227 5617 Трудоустройство высвобождаемых работников, 844 1280 1830 2718 3390 4155 4521 4889 5251 5556 5871 в том числе Химическое производство 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 Добыча полезных ископаемых 61 206 209 340 470 824 824 824 824 824 824 Сельское хозяйство 87 97 129 149 164 164 164 164 164 164 164 Субъекты малого и среднего предпринимательства 268 349 596 691 735 778 819 861 903 953 1008 Строительство 188 203 323 438 570 669 753 838 918 928 938 Туризм 0 0 0 0 0 28 28 28 28 28 28 Сфера ЖКХ 0 0 0 0 6 12 18 24 24 24 24 Деревообработка 0 0 8 283 383 383 383 383 383 383 383 Трудоустройство в близлежащих муниципальных образованиях 15 35 55 105 155 205 255 305 355 405 455 Занятые на общественных работах 225 390 510 712 897 1082 1267 1452 1642 1837 2037 Сальдо -118 -310 -554 -87 170 523 484 452 419 329 254

### Приложение 4. Реестр проектов Комплексного ИНВЕСТИЦИОННОГО плана модернизации монопрофильного муниципального образования Дальнегорский городской округ (г.Дальнегорск) на 2010-2019 годы

| № п.п. | Инициатор и наименование проекта | Срок реализации проекта, в т.ч. по этапам | Объем финансирования, млн. рублей. | Создаваемые рабочие места постоянные, ед. | Создаваемые временные рабочие места , ед. | Итого созданных рабочих мест,ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Муниципальный бюджет | Собственные средства предприятия, внебюджетные источники | Кредиты коммерческих банков |  |  |  |
|  | Итого по инвестиционным проектам | 2010 год | 610,722 | 169,88 | 10,656 | 4,346 | 246,34 | 179,5 | 318 | 639 | 957 |
|  |  | 2011 год | 566,494 | 163,951 | 33,008 | 11,615 | 198,42 | 159,5 | 296 | 182 | 478 |
|  |  | 2012 год | 744,569 | 159,188 | 207,141 | 25,38 | 193,36 | 159,5 | 208 | 220 | 428 |
|  |  | 2013 год | 1170,34 | 93,932 | 510,661 | 17,07 | 259,047 | 289,63 | 211 | 104 | 315 |
|  |  | 2014 год | 717,665 | 36,562 | 220,765 | 42,09 | 141,378 | 276,86 | 93 | 204 | 297 |
|  |  | 2015 год | 854,117 | 26,378 | 562,622 | 43,047 | 194,87 | 27,2 | 148 | 182 | 330 |
|  |  | 2016 год | 1085,55 | 47,17 | 772,85 | 26,58 | 234,95 | 4,00 | 152 | 217 | 369 |
|  |  | 2017 год | 1115,74 | 47,24 | 683,65 | 21,67 | 361,18 | 2,00 | 128 | 217 | 345 |
|  |  | 2018 год | 926,371 | 43,41 | 550,709 | 19,69 | 311,062 | 1,5 | 133 | 207 | 340 |
|  |  | 2019 год | 279,793 | 43,61 | 28,88 | 13,14 | 192,663 | 1,5 | 10 | 197 | 207 |
|  |  | Итого | 8071,351 | 831,321 | 3580,942 | 224,628 | 2333,27 | 1101,19 | 1697 | 2369 | 4066 |
| Финансирование Министерства экономического развития Российской Федерации (итого по проектам) | 2010 год | 79,552 | 60,460 | 2,546 | 0,636 | 15,910 | 0 | 116 | 152,00 | 268 |
|  | 2011 год | 22,331 | 12,696 | 4,875 | 0,635 | 4,130 | 0 | 81 | 0 | 81 |
|  | 2012 год | 17,560 | 11,000 | 2,750 | 0,550 | 3,260 | 0 | 187 | 60 | 247 |
|  | 2013 год | 18,673 | 10,136 | 3,450 | 0,690 | 4,397 | 0 | 189 | 24 | 213 |
|  | 2014 год | 5,615 | 2,704 | 0,703 | 0,830 | 1,378 | 0 | 10 | 0 | 10 |
|  | 2015 год | 5,000 | 2,400 | 0,600 | 0,800 | 1,200 | 0 | 10 | 0 | 10 |
|  | 2016 год | 5,000 | 2,400 | 0,600 | 0,800 | 1,200 | 0 | 10 | 0 | 10 |
|  | 2017 год | 5,000 | 2,400 | 0,600 | 0,800 | 1,200 | 0 | 10 | 0 | 10 |
|  | 2018 год | 9,512 | 3,800 | 0,950 | 0,950 | 3,812 | 0 | 10 | 0 | 10 |
|  | 2019 год | 9,813 | 4,000 | 1,000 | 1,000 | 3,813 | 0 | 10 | 0 | 10 |
|  | Итого | 178,061 | 111,996 | 18,074 | 7,691 | 40,300 | 0 | 633 | 236 | 869 |
| 1. | Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства |  |
|  | Реализация муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» | 2010 год | 79,550 | 60,460 | 2,540 | 0,640 | 15,910 | 0 | 116 | 152,00 | 268 |
|  |  | 2011 год | 22,331 | 12,696 | 4,875 | 0,630 | 4,130 | 0 | 81 | 0 | 81 |
|  |  | 2012 год | 17,560 | 11,000 | 2,750 | 0,550 | 3,260 | 0 | 187 | 60 | 247 |
|  |  | 2013 год | 18,673 | 10,136 | 3,450 | 0,690 | 4,397 | 0 | 189 | 24 | 213 |
|  |  | 2014 год | 5,615 | 2,704 | 0,703 | 0,830 | 1,378 | 0 | 10 | 0 | 10 |
|  |  | 2015 год | 5,000 | 2,400 | 0,600 | 0,800 | 1,200 | 0 | 10 | 0 | 10 |
|  |  | 2016 год | 5,000 | 2,400 | 0,600 | 0,800 | 1,200 | 0 | 10 | 0 | 10 |
|  |  | 2017 год | 5,000 | 2,400 | 0,600 | 0,800 | 1,200 | 0 | 10 | 0 | 10 |
|  |  | 2018 год | 9,512 | 3,800 | 0,950 | 0,950 | 3,812 | 0 | 10 | 0 | 10 |
|  |  | 2019 год | 9,813 | 4,000 | 1,000 | 1,000 | 3,813 | 0 | 10 | 0 | 10 |
|  |  | Итого | 178,061 | 111,996 | 18,074 | 7,691 | 40,300 | 0 | 633 | 236 | 869 |
| Финансирование Министерства регионального развития Российской Федерации (итого по проектам) | 2010 год | 114,500 | 101,350 | 3,710 | 3,710 | 5,730 | 0 | 35 | 153 | 188 |
|  | 2011 год | 25,950 | 0 | 10,380 | 10,380 | 5,190 | 0 | 0 | 15 | 15 |
|  | 2012 год | 125,900 | 86,800 | 16,400 | 16,400 | 6,300 | 0 | 0 | 68 | 68 |
|  | 2013 год | 134,340 | 69,870 | 58,990 | 8,480 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
|  | 2014 год | 69,990 | 33,660 | 29,220 | 7,110 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 |
|  | 2015 год | 104,270 | 23,780 | 29,250 | 12,420 | 38,820 | 0 | 0 | 177 | 177 |
|  | 2016 год | 161,510 | 44, 77 | 36,510 | 12,880 | 67,350 | 0 | 0 | 197 | 197 |
|  | 2017 год | 140,990 | 44,840 | 31,550 | 12,620 | 51,980 | 0 | 0 | 197 | 197 |
|  | 2018год | 146,980 | 39,610 | 27,880 | 12,140 | 67,350 | 0 | 0 | 197 | 197 |
|  | 2019 год | 146,980 | 39,610 | 27,880 | 12,140 | 67,350 | 0 | 0 | 197 | 197 |
|  | Итого | 1174,41 | 484,29 | 271,77 | 108,28 | 310,07 | 0 | 35 | 1450 | 1485 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |
| 2. | Капитальный ремонт многоквартирных домов Дальнегорского городского округа | 2010 год | 114,500 | 101,350 | 3,710 | 3,710 | 5,730 | 0 | 35 | 153 | 188 |
|  |  | 2011 год | 25,950 | 0 | 10,380 | 10,380 | 5,190 | 0 | 0 | 15 | 15 |
|  |  | 2012 год | 125,900 | 86,800 | 16,400 | 16,400 | 6,300 | 0 | 0 | 68 | 68 |
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2015 год | 47,340 | 0 | 0 | 8,520 | 38,820 | 0 | 0 | 57 | 57 |
|  |  | 2016 год | 75,870 | 0 | 0 | 8,520 | 67,350 | 0 | 0 | 57 | 57 |
|  |  | 2017 год | 60,500 | 0 | 0 | 8,520 | 51,980 | 0 | 0 | 57 | 57 |
|  |  | 2018 год | 75,870 | 0 | 0 | 8,520 | 67,350 | 0 | 0 | 57 | 57 |
|  |  | 2019 год | 75,870 | 0 | 0 | 8,520 | 67,350 | 0 | 0 | 57 | 57 |
|  |  | Итого | 601,8 | 188,150 | 30,490 | 73,09 | 310,07 | 0 | 35 | 521 | 556 |
| 3. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства | 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2013 год | 137,340 | 69,870 | 58,990 | 8,480 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
|  |  | 2014 год | 69,990 | 33,660 | 29,220 | 7,110 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 |
|  |  | 2015 год | 56,930 | 23,780 | 29,250 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
|  |  | 2016 год | 85,640 | 44,770 | 36,510 | 4,360 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
|  |  | 2017 год | 80,490 | 44,840 | 31,550 | 4,100 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
|  |  | 2018 год | 71,110 | 39,610 | 27,880 | 3,620 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
|  |  | 2019 год | 71,110 | 39,610 | 27,880 | 3,620 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
|  |  | Итого | 572,61 | 296,14 | 241,28 | 35,19 | 0 | 0 | 0 | 929 | 929 |
|  | Финансирование Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (итого по проектам) | 2010 год | 127,500 | 0,500 | 4,000 | 0 | 103,000 | 20,00 | 17 | 70 | 87 |
|  |  | 2011 год | 58,500 | 1,000 | 8,000 | 0,000 | 49,500 | 0 | 2 | 8 | 10 |
|  |  | 2012 год | 25,500 | 1,000 | 8,000 | 0,000 | 16,500 | 0 | 2 | 30 | 32 |
|  |  | 2013 год | 25,500 | 1,000 | 8,000 | 0,000 | 16,500 | 0 | 0 | 20 | 20 |
|  |  | 2014 год | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 15 | 15 |
|  |  | 2015 год | 7,000 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2016 год | 12,000 | 0 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 30 | 0 | 30 |
|  |  | 2017 год | 8,000 | 0 | 2,000 | 0 | 4,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018год | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 283,000 | 3,500 | 36,000 | 0 | 211,500 | 32,00 | 51 | 108 | 159 |
| Субсидии юридическим лицам в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012г." |
| 4. | Создание агропромышленного комплекса КФХ ИП "Кобченко" | 2010 год | 127,500 | 0,500 | 4,000 | 0 | 103,000 | 20,00 | 17 | 70 | 87 |
|  |  | 2011 год | 58,500 | 1,000 | 8,000 | 0,000 | 49,500 | 0 | 2 | 8 | 10 |
|  |  | 2012 год | 25,500 | 1,000 | 8,000 | 0,000 | 16,500 | 0 | 2 | 30 | 32 |
|  |  | 2013 год | 25,500 | 1,000 | 8,000 | 0,000 | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2014 год | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 250,000 | 3,500 | 28,000 | 0 | 198,500 | 20,00 | 21 | 108 | 129 |
| 5. | Модернизация завода по производству хлеба и хлебобулочных изделий ООО «Дальхлеб ДВ» | 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2015 год | 7,000 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2016 год | 12,000 | 0 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 30 | 0 | 30 |
|  |  | 2017 год | 8,000 | 0 | 2,000 | 0 | 4,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 год | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 33,000 | 0 | 8,000 | 0 | 13,000 | 12,000 | 30 | 0 | 30 |
|  | Министерство труда и социальной защиты РФ (итого по проектам) | 2010 год | 7,970 | 7,570 | 0,400 | 0 | 0 | 0 | 98 | 255 | 353 |
|  |  | 2011 год | 5,532 | 5,255 | 0,277 | 0 | 0 | 0 | 68 | 159 | 227 |
|  |  | 2012 год | 0,208 | 0,198 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
|  |  | 2013 год | 0,213 | 0,126 | 0,087 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|  |  | 2014 год | 0,230 | 0,198 | 0,032 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
|  |  | 2015 год | 0,287 | 0,198 | 0,089 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 14,440 | 13,550 | 0,900 | 0 | 0 | 0 | 182 | 414 | 596 |
| 6. | Дополнительные меры снижения напряженности на рынке труда Приморского края |  |
| 6.1. | Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения | 2010 год | 0,210 | 0,200 | 0,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2011 год | 0,180 | 0,170 | 0,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 0,390 | 0,370 | 0,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными гражданами, и граждан ищущих работу, содействие самозанятости безработных граждан, организация стажировок выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы, адресная поддержка граждан, желающих переехать в другую местность в целях трудоустройства, трудоустройство незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей инвалидов | 2010 год | 7,760 | 7,370 | 0,390 | 0 | 0 | 0 | 98 | 255 | 353 |
|  |  | 2011 год | 5,352 | 5,085 | 0,267 | 0 | 0 | 0 | 68 | 159 | 227 |
|  |  | 2012 год | 0,208 | 0,198 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
|  |  | 2013 год | 0,213 | 0,126 | 0,087 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|  |  | 2014 год | 0,230 | 0,198 | 0,032 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
|  |  | 2015 год | 0,287 | 0,198 | 0,089 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 14,050 | 13,175 | 0,875 | 0 | 0 | 0 | 182 | 414 | 596 |
| 7. | Строительство полигонов ТБО с мусоросортировочной линией на территории Дальнегорского городского округа | 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 8. | Создание промышленной площадки для строительства рыборазводного лососевого минизавода | 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2013 год | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 7, 2 | 0 | 7 | 0 | 7 |
|  |  | 2014 год | 11,300 | 0 | 0 | 0 | 11,300 | 0 | 10 | 0 | 10 |
|  |  | 2015 год | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | 12 | 0 | 12 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 30,500 | 0 | 0 | 0 | 24,500 | 6,000 | 29 | 0 | 29 |
|  | Финансирование Министерства финансов Российской Федерации | 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2011 год | 100,600 | 100,000 | 0 | 0,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2012 год | 75,130 | 0 | 66,700 | 8,430 | 0 | 0 | 11 | 54 | 65 |
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 175,730 | 100,000 | 66,700 | 9,030 | 0 | 0 | 19 | 54 | 71 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации |  |
| 9. | Поддержка и развитие социальной и инженерной инфраструктуры г. Дальнегорска | 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2011 год | 100,600 | 100,000 | 0 | 0,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2012 год | 75,130 | 0 | 66,700 | 8,430 | 0 | 0 | 11 | 54 | 65 |
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 175,730 | 100,000 | 66,700 | 9,030 | 0 | 0 | 19 | 54 | 73 |
| 9.1. | Комплексный капитальный ремонт Дворца культуры химиков | 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2011 год | 53,299 | 53,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2012 год | 3,053 | 0 | 1,807 | 1,246 | 0 | 0 | 11 | 52 | 63 |
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | 56,352 | 53,299 | 1,807 | 1,246 | 0 | 0,00 | 19 | 52 | 71 |
| 9.2. | Поддержка и развитие инфраструктуры водоснабжения г. Дальнегорск | 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2011 год | 47,301 | 46,701 | 0 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2012 год | 72,077 | 0 | 64,893 | 7,184 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | 119,378 | 46,701 | 64,893 | 7,784 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|  | Администрация Приморского края | 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2011 год | 54,476 | 45,000 | 9,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2012 год | 173,471 | 60,190 | 113,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2013 год | 431,744 | 0 | 431,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2014 год | 129,420 | 0 | 129,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2015 год | 477,893 | 0 | 477,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2016 год | 728,730 | 0 | 728,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
|  |  | 2017 год | 649,500 | 0 | 649,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
|  |  | 2018год | 521,879 | 0 | 521,879 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 3157,13 | 105,190 | 3051,940 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 55 |
| ДЦП "Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2010-2014 годы" |  |
| 10. | Перевод мазутных котельных Дальнегорского городского округа на работу на угле | 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2011 год | 54,476 | 45,000 | 9,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2012 год | 173,471 | 60,190 | 113,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2013 год | 431,744 | 0 | 431,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2014 год | 129,420 | 0 | 129,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2015 год | 451,610 | 0 | 451,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2016 год | 364,930 | 0 | 364,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 год | 320,000 | 0 | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 год | 193,079 | 0 | 193,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 2118,730 | 105,190 | 2013,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Модернизация гидротехнических сооружений | 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2015 год | 16,300 | 0 | 16,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2016 год | 363,800 | 0 | 363,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
|  |  | 2017 год | 329,500 | 0 | 329,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
|  |  | 2018 год | 328,800 | 0 | 328,800 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 1038,400 | 0 | 1038,400 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 55 |
| 12. | Создание на территории Дальнегорского городского округа аэродрома под новые самолеты DHC-6 | 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2015 год | 9,983 | 0 | 9,983 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 9,983 | 0 | 9,983 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
|  | Финансирование министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации (итого по проектам) | 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2011год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2013 год | 10,640 | 0 | 0 | 0,090 | 10,550 | 0 | 4 | 0 | 4 |
|  |  | 2014 год | 52,710 | 0 | 34,310 | 14,700 | 3,700 | 0 | 0 | 27 | 27 |
|  |  | 2015 год | 67,620 | 0 | 41,910 | 17,96 | 7,75 | 0 | 4 | 5 | 9 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 130,970 | 0 | 76,220 | 32,750 | 22,000 | 0 | 8 | 32 | 40 |
| 13. | Реконструкция спорткомплексов Дальнегорского городского округа | 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2013 год | 0,090 | 0 | 0 | 0,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2014 год | 49,010 | 0 | 34,310 | 14,700 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
|  |  | 2015 год | 59,870 | 0 | 41,910 | 17,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 108,970 | 0 | 76,220 | 32,750 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 14. | Строительство туристической базы "Третье Лангоу" | 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2013 год | 10,550 | 0 | 0 | 0 | 10,550 | 0 | 4 | 0 | 4 |
|  |  | 2014 год | 3,700 | 0 | 0 | 0 | 3,700 | 0 | 0 | 15 | 15 |
|  |  | 2015 год | 7,750 | 0 | 0 | 0 | 7,750 | 0 | 4 | 5 | 9 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 0 | 8 | 20 | 28 |
|  | Финансирование министерства образования и науки Российской Федерации(итого по проектам) | 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2013 год | 29,000 | 12,800 | 8,390 | 7,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2014 год | 29,220 | 0 | 16,080 | 13,140 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|  |  | 2015 год | 22,360 | 0 | 10,880 | 11,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2016 год | 15,910 | 0 | 3,010 | 12,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 год | 8,250 | 0 | 0 | 8,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 год | 6,600 | 0 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 111,34 | 12,800 | 38,360 | 60,180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 15. | Материально техническое оснащение и обновление дошкольных образовательных учреждений | 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2013 год | 24,010 | 12,800 | 7,180 | 4,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2014 год | 14,220 | 0 | 8,580 | 5,640 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|  |  | 2015 год | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2016 год | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 год | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 год | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 40,630 | 12,800 | 15,760 | 12,07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16. | Технологическое обновление объектов социальной инфраструктуры | 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2013 год | 4,990 | 0 | 1,210 | 3,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2014 год | 15,000 | 0 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2015 год | 21,760 | 0 | 10,880 | 10,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2016 год | 15,310 | 0 | 3,010 | 12,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 год | 7,650 | 0 | 0 | 7,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 год | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 70,710 | 0 | 22,600 | 48,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Финансирование министерства культуры Российской Федерации | 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2014 год | 17,510 | 0 | 11,000 | 6,31 | 0,200 | 0 | 0 | 5 | 5 |
|  |  | 2015 год | 0,387 | 0 | 0 | 0,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 17,897 | 0 | 11,000 | 6,697 | 0,200 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 17. | Развитие культуры Дальнегорского городского округа | 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2013 год | 2,800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2014 год | 17,510 | 0 | 11,000 | 6,310 | 0,200 | 0 | 0 | 5 | 5 |
|  |  | 2015 год | 0,387 | 0 | 0 | 0,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 17,897 | 0 | 11,000 | 6,697 | 0,200 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Средства иных банков | 2010 год | 281,2 | 0 | 0 | 0 | 121,7 | 159,5 | 52 | 9 | 61 |
|  | 2011 год | 299,1 | 0 | 0 | 0 | 139,6 | 159,5 | 145 | 0 | 145 |
|  | 2012 год | 326,8 | 0 | 0 | 0 | 167,3 | 159,5 | 3 | 8 | 11 |
|  | 2013 год | 510,3 | 0 | 0 | 0 | 383,8 | 126,23 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2014 год | 388,66 | 0 | 0 | 0 | 111,8 | 276,86 | 69 | 0 | 69 |
|  | 2015 год | 157,3 | 0 | 0 | 0 | 139,1 | 18,2 | 111 | 0 | 111 |
|  | 2016 год | 162,4 | 0 | 0 | 0 | 162,4 | 0 | 112 | 0 | 112 |
|  | 2017 год | 304 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 118 | 0 | 118 |
|  | 2018 год | 238,4 | 0 | 0 | 0 | 238,4 | 0 | 118 | 0 | 118 |
|  | 2019 год | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 2787,89 | 0 | 0 | 0 | 1888,1 | 899,79 | 728 | 17 | 745 |
| 18. | Поддержание и развитие мощностей по добыче руды и диверсификация горнодобывающего производства ОАО ГМК "Дальполиметалл" | 2010 год | 46,2 | 0 | 0 | 0 | 46,2 | 0 | 40 | 0 | 40 |
|  |  | 2011 год | 64,1 | 0 | 0 | 0 | 64,1 | 0 | 75 | 0 | 75 |
|  |  | 2012 год | 48,2 | 0 | 0 | 0 | 48,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2013 год | 142,8 | 0 | 0 | 0 | 142,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2014 год | 81,8 | 0 | 0 | 0 | 81,8 | 0 | 69 | 0 | 69 |
|  |  | 2015 год | 131,3 | 0 | 0 | 0 | 131,3 | 0 | 101 | 0 | 101 |
|  |  | 2016 год | 162,4 | 0 | 0 | 0 | 162,4 | 0 | 112 | 0 | 112 |
|  |  | 2017 год | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 118 | 0 | 118 |
|  |  | 2018 год | 159,2 | 0 | 0 | 0 | 159,2 | 0 | 118 | 0 | 118 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 1030,0 | 0 | 0 | 0 | 1030,0 | 0 | 633 | 0 | 633 |
| 19. | Вовлечение в отработку месторождений серебра Таежного рудного узла на базе ГОК «Серебристый» ПГРК «Восток». | 2010 год | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 63,000 | 147,000 | 10 | 0 | 10 |
|  |  | 2011 год | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 63,000 | 147,000 | 65 | 0 | 65 |
|  |  | 2012 год | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 63,000 | 147,000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 630,00 | 0 | 0 | 0 | 189,00 | 441,000 | 75 | 0 | 75 |
| 20. | Замена оборудования для фильтрации ЗАО ГХК «БОР» | 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2012 год | 18,700 | 0 | 0 | 0 | 18,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2013 год | 163,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,400 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2014 год | 134,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 317,000 | 0 | 0 | 0 | 18,700 | 298,300 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Производство Борогипса ЗАО ГХК «БОР» | 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2015 год | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 7,800 | 18,200 | 10 | 0 | 10 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 7,800 | 18,200 | 10 | 0 | 10 |
| 22. | Расширение производства различных видов продукции на основе цеолитового сырья добываемого ООО «Приморский цеолит» | 2010 год | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 2 | 9 | 11 |
|  |  | 2011 год | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 5 | 0 | 5 |
|  |  | 2012 год | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 3 | 0 | 3 |
|  |  | 2013 год | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 10 | 9 | 19 |
| 23. | Создание безотходной лесоперерабатывающей инфраструктуры в г. Дальнегорск и организация производства биотоплива на древесной основе для обеспечения муниципальных и частных котельных Приморского края» | 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2012 год | 24,900 | 0 | 0 | 0 | 24,900 | 0 | 0 | 8 | 8 |
|  |  | 2013 год | 178,830 | 0 | 0 | 0 | 65,100 | 113,730 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2014 год | 141,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,960 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 345,690 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 255,690 | 0 | 8 | 8 |
| 24. | Реконструкция ПС 220кВ «Горелое» для электроснабжения потребителей Дальнегорского и Тернейского районов Приморского края | 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2011 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2012 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2014 год | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 год | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 год | 79,200 | 0 | 0 | 0 | 79,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 339,200 | 0 | 0 | 0 | 339,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Приложение 5. Основные показатели для оценки состояния города Дальнегорск и прогнозная динамика их изменения (без КИП)

| Наименование показателя | Ед. изм. | Факт | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Общее экономическое состояние |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем промышленного производства СРФ | млн. руб. | 87509,8 | 103236,7 | 121604,9 | 151953 | 171765,3 | 187118,7 |
| Объем промышленного производства МО | млн. руб. | 3519,1 | 2948,6 | 3671,3 | 4080,9 | 4095 | 4300 |
| Объем промышленного производства градообразующих предприятий | млн. руб. | 1399,3 | 1553,0 | 1942,0 | 2095,4 | 2216 | 2342 |
| Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме промышленного производства МО, в т.ч.: | % | 38,9 | 52,7 | 52,9 | 53,7 | 54,1 | 54,5 |
| Индекс промышленного производства СРФ (к прошлому году) | % | 101,0 | 108,6 | 97,3 | 113,6 | 117,4 | 106,1 |
| Индекс промышленного производства МО (к прошлому году) | % | 108,7 | 88,4 | 127,9 | 99,3 | 97,9 | 97,8 |
| Индекс промышленного производства градообразующих предприятий МО (к прошлому году), в т.ч.: | % | 99,7 | 86,6 | 93,0 | 83,35 | 100,6 | 100,7 |
| Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) организаций МО, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в т.ч.: | млн. руб. | 235,9 | -1080,2 | 363,3 | - | - | - |
| Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) градообразующих предприятий МО | млн. руб. | 8,4 | 0,135 | 0 | - | - | - |
| Объем задолженности населения за ЖКУ | млн. руб. | 180 | 254 | 260 | 337,13 | 306 | 302 |
| Рынок труда |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения МО | тыс.чел. | 48 | 47,4 | 47,4 | 47,2 | 46,9 | 46,5 |
| Численность трудоспособного населения в МО | тыс.чел. | 30,8 | 30,7 | 29,65 | 28,58 | 29,4 | 29,3 |
| Численность сотрудников градообразующих предприятий | тыс.чел. | 3,612 | 3,371 | 3,323 | 3,273 | 3,223 | 3,173 |
| Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности трудоспособного населения города (МО) | % | 11,7 | 10,98 | 11,2 | 11,45 | 10,96 | 10,80 |
| Уровень регистрируемой безработицы в МО ( на конец года) | % | 2,3 | 3,6 | 5 | 5,7 | 6,0 | 6,4 |
| Уровень регистрируемой безработицы в СРФ ( на конец года) | % | 3,1 | 2,9 | 3,5 | 2,3 | 1,9 | 1,82 |
| Отношение уровня зарегистрированной безработицы в МО к уровню зарегистрированной безработицы в СРФ | разы | 0,7 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,4 |
| Число официально зарегистрированных безработных в МО | чел. | 608 | 902 | 1306 | 1920 | 1850 | 1800 |
| Число безработных по методике МОТ в МО | чел. | - | - | - | - | - | - |
| Число уволенных сотрудников градообразующих предприятий | чел. | 250 | 170 | 630 | 699 | 102 | 98 |
| - в т.ч. нетрудоустроенных в отчетном периоде | чел. | 123 | 85 | 340 | 89 | 51 | 49 |
| Число сотрудников градообразующих предприятия в режиме неполной занятости или находящихся в неоплачиваемых отпусках | чел. | - | - | - | - | - | - |
| Отношение числа сотрудников градообразующих предприятий в режиме неполной занятости к числу трудоспособного населения МО | % | - | - | - | - | - | - |
| Число выпускников учреждений ВПО | чел. | 39 | 55 | 46 | 73 | 62 | 69 |
| - в т.ч. нетрудоустроенных в отчетном периоде | чел. | 10 | 11 | 16 | 25 | 22 | 18 |
| Число выпускников учреждений СПО\НПО | чел. | 160/260 | 158/220 | 138/252 | 173/217 | 141/200 | 189/200 |
| - в т.ч. нетрудоустроенных в отчетном периоде | чел. | 96 | 122 | 257 | 187 | 164 | 187 |
| Потенциальные возможности рынка труда СРФ по обеспечению занятости населения МО, в т.ч.: | чел. | 2203 | 2161 | 1958 | 1950 | 1990 | 1985 |
| - количество постоянных рабочих мест | чел. | 1468 | 1403 | 966 | 950 | 940 | 920 |
| - количество временных рабочих мест | чел. | 535 | 758 | 992 | 1000 | 1050 | 1065 |
| Число трудоспособного населения МО, устроившегося на временную работу в другие регионы РФ | чел. | 45 | 48 | 221 | 50 | 0 | 0 |
| Средняя заработная плата работников организаций СРФ, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | тыс. руб. | 14,26 | 18,05 | 20,49 | 23,68 | 26,47 | 30,38 |
| Средняя заработная плата работников организаций МО, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | тыс. руб. | 10,76 | 12,98 | 13,96 | 15,15 | 17,95 | 2081 |
| Средняя заработная плата работников градообразующих предприятий | тыс. руб. | 8,6 | 11,5 | 12,6 | 13,8 | 14,7 | 15,4 |
| Индекс реальной средней заработной платы работников организаций СРФ, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | % | 120,8 | 127,5 | 113 | 115,2 | 111,6 | 110,9 |
| Индекс реальной средней заработной платы работников организаций МО, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | % | 113 | 107 | 97,4 | 100 | 104 | 104 |
| Индекс реальной средней заработной платы работников градообразующих предприятий | % | 111,3 | 134 | 109,4 | 110,5 | 105 | 105 |
| Финансовый результат |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие доходы муниципального бюджета | млн. руб. | 664,1 | 663,3 | 727,6 | 659,1 | 715 | 781 |
| Индекс изменения доходов муниципального бюджета | % | 124,2 | 99,9 | 109,7 | 90,6 | 108,5 | 109,2 |
| Общий объем налоговых отчислений градообразующих предприятий в муниципальный бюджет | млн. руб. | 77,0 | 87,0 | 50,0 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| Доля доходов муниципального бюджета от отчислений градообразующих предприятий | % | 4,2 | 5,9 | 5,4 | 6,6 | 6,1 | 5,6 |
| Объем привлеченных внебюджетных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 145,66 | 144,97 | 216,873 |

### Приложение 6. Целевые показатели и индикаторы мониторинга Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного муниципального образования  Дальнегорский городской округ (г.Дальнегорск)

| Наименование показателя | Ед. изм. | Статус* | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Общий объем необходимых для реализации проектов инвестиций (накопленным итогом), из них: | млн. руб. | М | - | - | - | 671,52 | 1425,21 | 2321,95 |
| Федеральный бюджет, в т.ч.: | млн. руб. | М | - | - | - | 169,88 | 335,42 | 494,56 |
| - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | млн. руб. | М | - | - | - | 101,35 | 101,35 | 188,15 |
| - Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства | млн. руб. | М | - | - | - | - | - | - |
| - Федеральные целевые программы (указать какие) | млн. руб. | М | - | - | - | 68,529 | 89,07 | 101,22 |
| "Развитие водохозяйственного комплекса РФ (2012-2020 годы)" | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 г." | - | - | - | - | - | 0,5 | 1,5 | 2,5 |
| Программа дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда |  |  | - | - | - | 7,569 | 12,83 | 13,03 |
| - Программы Минэкономразвития России поддержки малого и среднего бизнеса | млн. руб. | М | - | - | - | 60,46 | 73,16 | 84,16 |
| Субсидии из федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства, не включенных в федеральные целевые программы | - | - | - | - | - | 0,00 | 145,0 | 205,19 |
| Банки с гос.участием, в т.ч.: | млн. руб. | М | - | - | - | - | - | - |
| - Внешэкономбанк (включая программы МСП РосБР) | млн. руб. | М | - | - | - | - | - | - |
| - Внешторгбанк | млн. руб. | М | - | - | - | - | - | - |
| - Сбербанк | млн. руб. | М | - | - | - | - | - | - |
| - Россельхозбанк | млн. руб. | М | - | - | - | - | - | - |
| - иные банки | млн. руб. | М | - | - | - | 254,40 | 591,00 | 887,00 |
| Региональный бюджет | млн. руб. | М | - | - | - | 10,65 | 42,04 | 249,17 |
| Муниципальный бюджет | млн. руб. | М | - | - | - | 4,35 | 15,96 | 43,35 |
| Частные инвестиции (собственные средства предприятий) | млн. руб. | М | - | - | - | 232,24 | 442,46 | 646,12 |
| Доля софинансирования проектов программы частными инвесторами, в том числе за счет кредитных ресурсов, % | % | М | - | - | - | 72,47 | 72,4 | 66,00 |
| Численность населения МО (для сопоставления) | чел. | М | 48000 | 47400 | 46970 | 46245 | 45517 | 44924 |
| Численность трудоспособного населения в МО (для сопоставления) | чел. | М | 30800 | 30700 | 29650 | 28128 | 26734 | 25535 |
| Численность сотрудников градообразующих предприятий, в т.ч.: | чел. | М | 3612 | 3371 | 3323 | 2944 | 2966 | 2888 |
| - предприятие 1 ЗАО "ГХК "Бор" | чел. | М | 3612 | 3371 | 3323 | 2944 | 2966 | 2888 |
| Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности трудоспособного населения города (МО), в т.ч.: | % | Ц | 11,7 | 10,98 | 11,2 | 10,5 | 11,1 | 11,3 |
| - предприятие 1 ЗАО "ГХК "Бор" | % | Ц | 11,7 | 10,98 | 11,2 | 10,5 | 11,1 | 11,3 |
| Доля работающих на предприятиях традиционных для МО отраслей (по ОКВЭД) | % | Ц | 79,9 | 81,12 | 80,1 | 81,3 | 80,4 | 79,8 |
| Численность сотрудников малых предприятий МО | чел. | Ц | 2600 | 2430 | 2574 | 2393 | 2489 | 2271 |
| Доля работающих на малых предприятиях от численности трудоспособного населения города (МО) | % | Ц | 8,4 | 7,9 | 8,7 | 8,2 | 8,5 | 8,9 |
| Число официально зарегистрированных безработных в МО | чел. | Ц | 608 | 902 | 1306 | 858 | 593 | 538 |
| Число официально зарегистрированных безработных в субъекте РФ (прогноз для сопоставления) | чел. | М | 32700 | 32000 | 37600 | 30500 | 23300 | 18000 |
| Число безработных по методике МОТ в субъекте РФ (прогноз для сопоставления) | чел. | М | 77700 | 83400 | 107600 | 104800 | 87400 | 72900 |
| Уровень регистрируемой безработицы в МО | % | Ц | 2,4 | 3,4 | 5,0 | 3,3 | 2,3 | 2,1 |
| Уровень регистрируемой безработицы в субъекте РФ (прогноз для сопоставления) | % | М | 3,1 | 2,9 | 3,5 | 2,3 | 1,9 | 1,7 |
| Отношение уровня регистрируемой безработицы в МО к уровню регистрируемой безработицы в субъекте РФ | ед. | Ц | 0,77 | 1,17 | 1,43 | 1,43 | 1,21 | 1,23 |
| Число уволенных сотрудников градообразующих предприятий, в т.ч.: | чел. | М | 85 | 56 | 48 | 104 | 35 | 256 |
| ЗАО "ГХК "Бор" | чел. | М | 85 | 56 | 48 | 104 | 35 | 256 |
| Из числа уволенных сотрудников градообразующих предприятий нетрудоустроенных в отчетном периоде, в т.ч.: | чел. | М | 42 | 15 | 27 | 30 | 28 | 39 |
| ЗАО "ГХК "Бор" | чел. | М | 42 | 15 | 27 | 30 | 28 | 39 |
| Число сотрудников градообразующих предприятия в режиме неполной занятости или находящихся в неоплачиваемых отпусках, в т.ч. | чел. | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАО "ГХК "Бор" | чел. | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число выпускников учреждений ВПО | чел. | М | 39 | 55 | 46 | 73 | 62 | 69 |
| - в т.ч. нетрудоустроенных в отчетном периоде | чел. | М | 10 | 11 | 16 | 7 | 6 | 5 |
| Число выпускников учреждений СПО/НПО | чел. | М | 160/260 | 158/220 | 138/252 | 173/217 | 141/200 | 189/200 |
| - в т.ч. нетрудоустроенных в отчетном периоде | чел. | М | 96 | 122 | 257 | 56 | 32 | 0 |
| Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (накопленным итогом) | чел. | Ц | 0 | 0 | 0 | 639 | 821 | 1046 |
| Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом) | чел. | Ц | 0 | 0 | 0 | 318 | 614 | 817 |
| Число трудоспособного населения МО, устроившегося на временную работу в другие регионы | чел. | М | 45 | 48 | 221 | 50 | 60 | 45 |
| Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий субъекта РФ (для сопоставления | руб. | М | 14255,1 | 18045,5 | 20493,2 | 23676,1 | 26471,6 | 30383,6 |
| Индекс среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий субъекта РФ (для сопоставления) | % | М | 120,8 | 126,6 | 113,6 | 115,5 | 111,8 | 114,8 |
| Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО (за исключением градообразующих) | руб. | Ц | 11281,9 | 13316,4 | 14322,6 | 15587,5 | 18445,0 | 21819,9 |
| Индекс среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий МО (за исключением градообразующих) | % | Ц | 126,9 | 118,0 | 107,6 | 108,8 | 118,3 | 118,3 |
| Среднемесячная заработная плата работников градообразующих предприятий | руб. | Ц | 8659,8 | 11523,0 | 12570,3 | 13377,4 | 15904,6 | 17262,8 |
| Индекс среднемесячной заработной платы работников градообразующих предприятий | % | Ц | 112,3 | 133,1 | 109,1 | 106,4 | 118,9 | 108,5 |
| Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий | руб. | М | 6324,0 | 7147,0 | 7504,0 | 9530,0 | 8270,0 | 11764,0 |
| Индекс среднемесячной заработной платы работников малых предприятий МО | % | М | 115,8 | 113,0 | 105,0 | 127,0 | 105,0 | 115,8 |
| Средняя заработная плата по дополнительно созданным временным рабочим местам в период реализации проектов | руб. | Ц | - | - | - | 13000,0 | 14300,0 | 15730,0 |
| Средняя заработная плата по дополнительно созданным постоянным рабочим местам в период эксплуатации проектов | руб. | Ц | - | - | - | 13000,0 | 14300,0 | 15730,0 |
| Объем промышленного производства субъекта РФ (для сопоставления) | млн. руб. | М | 87509,8 | 103236,7 | 121604,9 | 151953,0 | 171765,3 | 204429,40 |
| Индекс промышленного производства субъекта РФ (для сопоставления) | % | М | 101,0 | 108,6 | 95,8 | 113,6 | 117,4 | 110,1 |
| Объем промышленного производства МО | млн. руб. | М | 3519,1 | 2948,6 | 3671,3 | 4080,0 | 4418,6 | 3940,3 |
| Индекс промышленного производства МО | % | М | 108,7 | 88,4 | 127,9 | 99,3 | 92,9 | 88,3 |
| Объем производства градообразующих предприятий, в т.ч.: | млн. руб. | М | 1399,3 | 1553,0 | 1931,2 | 1690,3 | 1816,2 | 1799,7 |
| - предприятие 1 (наименование) | млн. руб. | М | 1399,3 | 1553,0 | 1931,2 | 1690,3 | 1816,2 | 1799,7 |
| Индекс производства градообразующих предприятий, в т.ч.: | % | М | 111,8 | 112,4 | 126,2 | 88,35 | 90,2 | 95,6 |
| - предприятие 1 ЗАО "ГХК "БОР" | % | М | 111,8 | 112,4 | 126,2 | 88,35 | 90,2 | 95,6 |
| Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме производства МО, в т.ч.: | % | Ц | 39,8 | 52,7 | 52,9 | 41,4 | 41,1 | 45,7 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства градообразующими предприятиями, в т.ч. | млн. руб. | М | 1399,5 | 1537,0 | 1942,0 | 1690,3 | 1816,2 | 1799,7 |
| - предприятие 1 (ЗАО "ГХК "БОР" | млн. руб. | М | 1399,5 | 1537,0 | 1942,0 | 1690,3 | 1816,2 | 1799,7 |
| Доля промышленного производства традиционных отраслей в общегородском объеме производства МО (по ОКВЭД) | % | Ц | 38,6 | 52,7 | 52,9 | 41,4 | 41,1 | 45,7 |
| Количество малых предприятий в МО | ед. | М | 375,0 | 369,0 | 342,0 | 420,0 | 453 | 442 |
| Объем производства товаров, работ, услуг малыми предприятиями МО | млн. руб. | М | 1329,9 | 1886,1 | 1397,6 | 2489,4 | 2886,2 | 3197,6 |
| Доля малых предприятий в общегородском объеме производства МО | % | Ц | 18,5 | 24,7 | 24,1 | 26,70 | 26,8 | 27,0 |
| Общие доходы муниципального бюджета | млн. руб. | М | 664,1 | 663,3 | 727,6 | 877,4 | 654,1 | 884,9 |
| Индекс изменения доходов муниципального бюджета | % | М | 124,2 | 99,9 | 109,7 | 120,6 | 74,5 | 135,2 |
| Общий объем налоговых отчислений градообразующих предприятий в муниципальный бюджет, в т.ч. | млн. руб. | М | 27,6 | 39,3 | 39,3 | 46,8 | 59,45 | 88,7 |
| - предприятие 1 (ЗАО "ГХК Бор") | млн. руб. | М | 27,6 | 39,3 | 39,3 | 46,8 | 59,45 | 88,7 |
| Доля доходов муниципального бюджета от отчислений градообразующих предприятий, в т.ч.: | % | М | 4,2 | 5,9 | 5,4 | 5,3 | 9,1 | 10,0 |
| - предприятие 1 ЗАО "ГХК БОР" | % | М | 4,2 | 5,9 | 5,4 | 5,3 | 9,1 | 10,0 |
| Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет | млн. руб. | Ц | - | - | - | 18,8 | 18,0 | 53,9 |
| Доля доходов муниципального бюджета от проектов | % | Ц | - | - | - | 2,6 | 2,8 | 6,1 |
| Объем привлеченных внебюджетных инвестиций | млн. руб. | Ц | - | - | - | 486,4 | 546,82 | 499,6 |

Ц - целевые показатели результатов реализации программы (основные)

М - мониторинговые (для расчета целевых показателей и сопоставления)

### Приложение 7.  Плановые Целевые показатели и индикаторы мониторинга Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного муниципального образования  Дальнегорский городской округ (г.Дальнегорск)

| Наименование показателя | Ед. изм. | Статус* |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Общий объем необходимых для реализации проектов инвестиций (накопленным итогом), из них: | млн. руб. | М | 3094,825 | 3812,275 | 4658,709 | 5756,479 | 6893,779 | 7835,148 | 8121,668 |
| Федеральный бюджет, в т.ч.: | млн. руб. | М | 589,565 | 626,223 | 653,401 | 703,421 | 756,561 | 804,391 | 849,801 |
| 1 - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | млн. руб. | М | 258,02 | 291,68 | 315,46 | 360,23 | 405,07 | 444,68 | 484,29 |
| - Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства | млн. руб. | М | - | - | - | - | - | - | - |
| - Федеральные целевые программы (указать какие) | млн. руб. | М | 126,36 | 129,36 | 132,76 | 138,01 | 146,31 | 157,126 | 160,326 |
| "Развитие водохозяйственного комплекса РФ (2012-2020 годы)" | млн. руб. | М | - | - | - | - | - | - |  |
| "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 г." | млн. руб. | М | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда Приморского края | млн. руб. | М | 13,15 | 13,35 | 13,55 | 13,55 | 13,55 | 13,55 | 13,55 |
| - Программы Минэкономразвития России поддержки малого и среднего бизнеса | млн. руб. | М | 96,91 | 99,71 | 102,906 | 106,306 | 109,906 | 113,706 | 116,906 |
| - Программа министерства образования и науки модернизация образования | млн. руб. | М | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| - Программа министерства спорта туризма и молодежной политики «Развитие физической культуры и спорта в РФ» | млн. руб. | М | - | - | - | - | - | - | - |
| - Программа министерства культуры «Культура России» | млн. руб. | М | - | - | - | - | - | - | - |
| - Программа министерства природных ресурсов и экологии «Охрана окружающей среды» | млн. руб. | М | - | - | - | 1,85 | 6,55 | 10,97 | 13,57 |
| Субсидии из федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства, не включенных в федеральные целевые программы | млн. руб. | М | 205,19 | 205,19 | 205,19 | 205,19 | 205,19 | 205,19 | 205,19 |
| Банки с гос.участием, в т.ч.: | млн. руб. | М | - | - | - | - | - | - | - |
| - Внешэкономбанк (включая программы МСП РосБР) | млн. руб. | М | - | - | - | - | - | - | - |
| - Внешторгбанк | млн. руб. | М | - | - | - | - | - | - | - |
| - Сбербанк | млн. руб. | М | - | - | - | - | - | - | - |
| - Россельхозбанк | млн. руб. | М | - | - | - | - | - | - | - |
| - иные банки | млн. руб. | М | 788,13 | 1064,99 | 1092,19 | 1096,19 | 1098,19 | 1099,69 | 1101,19 |
| Региональный бюджет | млн. руб. | М | 761,46 | 982,222 | 1535,061 | 2313,711 | 3011,761 | 3575,72 | 3612,2 |
| Муниципальный бюджет | млн. руб. | М | 58,41 | 100,5 | 144,847 | 174,907 | 197,977 | 217,667 | 230,807 |
| Частные инвестиции (собственные средства предприятий) | млн. руб. | М | 897,26 | 1038,34 | 1233,21 | 1468,24 | 1829,24 | 2137,68 | 2327,67 |
| Доля софинансирования проектов программы частными инвесторами, в том числе за счет кредитных ресурсов, % | % | М | 54,4 | 55,1 | 49,9 | 44,5 | 42,4 | 41,27 | 42,2 |
| Численность населения МО (для сопоставления) | чел. | М | 44446 | 44146 | 43850 | 43550 | 43250 | 42960 | 42600 |
| Численность трудоспособного населения в МО (для сопоставления) | чел. | М | 25535 | 24689 | 24442 | 24200 | 23956 | 23716 | 23500 |
| Численность сотрудников градообразующих предприятий, в т.ч.: | чел. | М | 2732 | 2861 | 2966 | 3126 | 3126 | 3126 | 3126 |
| - предприятие 1 ЗАО "ГХК "Бор" | чел. | М | 2732 | 2861 | 2966 | 3126 | 3126 | 3126 | 3126 |
| Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности трудоспособного населения города (МО), в т.ч.: | % | Ц | 10,7 | 11,6 | 12,1 | 12,9 | 13,0 | 13,2 | 13,3 |
| - предприятие 1 ЗАО "ГХК "Бор" | % | Ц | 10,7 | 11,6 | 12,1 | 12,9 | 13,0 | 13,2 | 13,3 |
| Доля работающих на предприятиях традиционных для МО отраслей (по ОКВЭД) | % | Ц | 79,4 | 78,5 | 76,6 | 76,2 | 75,8 | 75,1 | 74,9 |
| Численность сотрудников малых предприятий МО | чел. | Ц | 2616 | 2620 | 2688 | 2710 | 2730 | 2750 | 2770 |
| Доля работающих на малых предприятиях от численности трудоспособного населения города (МО) | % | Ц | 10,2 | 10,6 | 11,0 | 11,2 | 11,5 | 11,6 | 11,8 |
| Число официально зарегистрированных безработных в МО | чел. | Ц | 401 | 400 | 400 | 395 | 390 | 385 | 380 |
| Число официально зарегистрированных безработных в субъекте РФ (прогноз для сопоставления) | чел. | М | 15741 | 15680 | 15670 | 15570 | 15470 | 15470 | 15470 |
| Число безработных по методике МОТ в субъекте РФ (прогноз для сопоставления) | чел. | М | 75800 | 72500 | 71300 | 69900 | 68800 | 68800 | 68800 |
| Уровень регистрируемой безработицы в МО | % | Ц | 1,7 | 1,69 | 1,68 | 1,65 | 1,63 | 1,61 | 1,60 |
| Уровень регистрируемой безработицы в субъекте РФ (прогноз для сопоставления) | % | М | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Отношение уровня регистрируемой безработицы в МО к уровню регистрируемой безработицы в субъекте РФ | ед. | Ц | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,18 | 1,16 | 1,15 | 1,15 |
| Число уволенных сотрудников градообразующих предприятий, в т.ч.: | чел. | М | 20 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ЗАО "ГХК "Бор" | чел. | М | 20 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Из числа уволенных сотрудников градообразующих предприятий нетрудоустроенных в отчетном периоде, в т.ч.: | чел. | М | 14 | 13 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5, |
| ЗАО "ГХК "Бор" | чел. | М | 14 | 13 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Число сотрудников градообразующих предприятия в режиме неполной занятости или находящихся в неоплачиваемых отпусках, в т.ч. | чел. | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАО "ГХК "Бор" | чел. | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Число выпускников учреждений ВПО | чел. | М | 95 | 90 | 90,0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - в т.ч. нетрудоустроенных в отчетном периоде | чел. | М | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число выпускников учреждений СПО/НПО | чел. | М | 155/180 | 145/175 | 150/160 | 155/170 | 160/175 | 165/180 | 165/180 |
| - в т.ч. нетрудоустроенных в отчетном периоде | чел. | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (накопленным итогом) | чел. | Ц | 1145 | 1359 | 1537 | 1760 | 1983 | 2196 | 2393 |
| Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом) | чел. | Ц | 1033 | 1126 | 1267 | 1419 | 1547 | 1680 | 1690 |
| Число трудоспособного населения МО, устроившегося на временную работу в другие регионы | чел. | М | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий субъекта РФ (для сопоставления) | руб. | М | 33721,8 | 37026,5 | 40210,8 | 43910,2 | 48652,5 | 54004,3 | 59944,77 |
| Индекс среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий субъекта РФ (для сопоставления) | % | М | 111,0 | 109,8 | 108,6 | 109,2 | 110,8 | 111,0 | 111,0 |
| Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО (за исключением градообразующих) | руб. | Ц | 24811,6 | 27292,8 | 30021 | 33022,0 | 36654,4 | 40686,4 | 45161,9 |
| Индекс среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий МО (за исключением градообразующих) | % | Ц | 113,7 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 |
| Среднемесячная заработная плата работников градообразующих предприятий | руб. | Ц | 18552,8 | 19923,3 | 20919,5 | 21965,4 | 23063,7 | 24216,9 | 25427,7 |
| Индекс среднемесячной заработной платы работников градообразующих предприятий | % | Ц | 107,5 | 107,4 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий | руб. | М | 13250,73 | 14046,0 | 14888,5 | 15930,7 | 17125,5 | 18496,0 | 20161 |
| Индекс среднемесячной заработной платы работников малых предприятий МО | % | М | 115,7 | 106,0 | 106,0 | 107,0 | 107,5 | 108,0 | 109,0 |
| Средняя заработная плата по дополнительно созданным временным рабочим местам в период реализации проектов | руб. | Ц | 20821,0 | 22382,5 | 24173,1 | 26107,2 | 28326,1 | 29033 | 29300 |
| Средняя заработная плата по дополнительно созданным постоянным рабочим местам в период эксплуатации проектов | руб. | Ц | 20821,0 | 22382,5 | 24173,1 | 26107,2 | 28326,1 | 29033 | 29300 |
| Объем промышленного производства субъекта РФ (для сопоставления) | млн. руб. | М | 211979 | 231057,0 | 249542,0 | 269505,4 | 291065,4 | 314351,0 | 339500 |
| Индекс промышленного производства субъекта РФ (для сопоставления) | % | М | 96,3 | 100,6 | 102,3 | 103,4 | 104,3 | 104,4 | 104,4 |
| Объем промышленного производства МО | млн. руб. | М | 4062,98 | 5366,82 | 5672,43 | 5949,18 | 6644,7 | 7309,2 | 8070,1 |
| Индекс промышленного производства МО | % | М | 94,1 | 121,8 | 100,4 | 101,0 | 107,9 | 106,3 | 106,3 |
| Объем производства градообразующих предприятий, в т.ч.: | млн. руб. | М | 1591,84 | 2093,1 | 2206,6 | 2302,3 | 2558,2 | 2807,0 | 3088,0 |
| - предприятие 1 (наименование) | млн. руб. | М | 1591,84 | 2093,1 | 2206,6 | 2302,3 | 2558,2 | 2807,0 | 3088,0 |
| Индекс производства градообразующих предприятий, в т.ч.: | % | М | 90,78 | 135,17 | 129,1 | 106,9 | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
| - предприятие 1 ЗАО "ГХК "БОР" | % | М | 90,78 | 135,17 | 129,1 | 106,9 | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
| Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме производства МО, в т.ч.: | % | Ц | 39,2 | 39,0 | 38,9 | 38,7 | 38,5 | 38,4 | 38,3 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства градообразующими предприятиями, в т.ч. | млн. руб. | М | 1591,84 | 2093,1 | 2206,6 | 2302,3 | 2558,2 | 2807,0 | 3088,0 |
| - предприятие 1 (ЗАО "ГХК "БОР" | млн. руб. | М | 1591,84 | 2093,1 | 2206,6 | 2302,3 | 2558,2 | 2807,0 | 3088,1 |
| Доля промышленного производства традиционных отраслей в общегородском объеме производства МО (по ОКВЭД) | % | Ц | 39,2 | 39,0 | 38,9 | 38,7 | 38,5 | 38,4 | 38,3 |
| Количество малых предприятий в МО | ед. | М | 469 | 471 | 472 | 473 | 475 | 477 | 478 |
| Объем производства товаров, работ, услуг малыми предприятиями МО | млн. руб. | М | 3357,5 | 3525,4 | 3702,0 | 3887,0 | 4081,0 | 4286,0 | 4500,3 |
| Доля малых предприятий в общегородском объеме производства МО | % | Ц | 27,3 | 27,8 | 28,3 | 28,8 | 29,3 | 29,8 | 30,2 |
| Общие доходы муниципального бюджета | млн. руб. | М | 986,96 | 882,65 | 804,45 | 742,13 | 764,4 | 802,62 | 843,0 |
| Индекс изменения доходов муниципального бюджета | % | М | 111,5 | 89,4 | 91,2 | 92,3 | 103,0 | 105,0 | 1,05 |
| Общий объем налоговых отчислений градообразующих предприятий в муниципальный бюджет, в т.ч. | млн. руб. | М | 70,0 | 73,0 | 75,0 | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 84,3 |
| - предприятие 1 (ЗАО "ГХК Бор") | млн. руб. | М | 70,0 | 73,0 | 75,0 | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 84,3 |
| Доля доходов муниципального бюджета от отчислений градообразующих предприятий, в т.ч.: | % | М | 7,1 | 8,3 | 9,3 | 10,4 | 10,1 | 9,7 | 10,0 |
| - предприятие 1 ЗАО "ГХК БОР" | % | М | 7,1 | 8,3 | 9,3 | 10,4 | 10,1 | 9,7 | 10,0 |
| Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет | млн. руб. | Ц | 60,0 | 73,0 | 86,0 | 100,0 | 136,92 | 136,92 | 136,92 |
| Доля доходов муниципального бюджета от проектов | % | Ц | 6,1 | 8,3 | 10,7 | 13,5 | 17,9 | 17,0 | 17 |
| Объем привлеченных внебюджетных инвестиций | млн. руб. | Ц | 317,06 | 489,29 | 110,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ц - целевые показатели результатов реализации программы (основные)

М - мониторинговые (для расчета целевых показателей и сопоставления)

### Приложение 8. Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного муниципального образования  Дальнегорский городской округ (г.Дальнегорск) (на конец соответствующего года)

| Наименование показателя | Ед. изм. | Факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения МО | % | 13,5 | 12,1 | 12,7 | 11,5 | 11,9 | 10,8 |
| Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного населения МО | % | 9,7 | 8,7 | 9,8 | 9,3 | 9,1 | 9,0 |
| Уровень регистрируемой безработицы в МО | % | 2,3 | 3,4 | 5,0 | 3,3 | 2,3 | 2,1 |
| Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (накопленным итогом) | чел. | - | - | - | 639 | 821 | 1041 |
| Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом) | чел. | - | - | - | 318 | 614 | 822 |
| Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО | руб. | 10761,6 | 12977,6 | 13960,0 | 15152,8 | 17945,4 | 20814,5 |
| Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства традиционных отраслей | млн. руб. | 3519,1 | 2948,6 | 3671,3 | 4080,0 | 4418,6 | 3940,3 |
| Доля отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства | % | 49,0 | 38,7 | 37,8 | 48,0 | 38,8 | 32,8 |
| Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями | млн. руб. | 1399,3 | 1553,0 | 1942,0 | 1690,3 | 1816,2 | 1799,7 |
| Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства* | % | 39,8 | 52,7 | 52,9 | 41,4 | 41,1 | 45,7 |
| Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций | % | 18,5 | 24,7 | 24,1 | 26,7 | 26,8 | 27,0 |
| Количество малых предприятий в МО | ед. | 375,0 | 369,0 | 342,0 | 420 | 453 | 442 |
| Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет | млн. руб. | - | - | - | 18,8 | 18,0 | 53,9 |
| Объем привлеченных внебюджетных инвестиций | млн. руб. | - | - | - | 486,64 | 1033,46 | 1533,12 |
| Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО | % | 34,8 | 39,2 | 30,2 | 42,6 | 59,0 | 46,6 |
| Сальдо финансовых потоков МО | млн. руб. | 450,0 | 202,6 | -47,6 | 46,2 | 8,5 | -2,8 |
| Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) организаций МО, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | млн. руб. | 249,6 | -1027,1 | - 363,3 | -737,4 | -63,4 | 191,7 |
| Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) градообразующих предприятий МО | млн. руб. | -13,7 | -53,1 | 708,0 | 674,0 | 357,0 | 593,0 |
| Наименование показателя | Ед. изм. | План |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения МО | % | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,0 |
| Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного населения МО | % | 9,3 | 9,8 | 11,2 | 11,3 | 11,6 | 12,1 | 12,3 | 12,5 |
| Уровень регистрируемой безработицы в МО | % | 1,7 | 1,69 | 1,68 | 1,65 | 1,63 | 1,61 | 1,6 | 1,6 |
| Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (накопленным итогом) | чел. | 1145 | 1349 | 1531 | 1748 | 1965 | 2172 | 2369 | 2369 |
| Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом) | чел. | 1033 | 1126 | 1274 | 1426 | 1554 | 1687 | 1697 | 1697 |
| Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО | руб. | 23674,7 | 26042,2 | 28646,4 | 31511,0 | 34977,3 | 38824,8 | 43095,5 | 47836,0 |
| Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства традиционных отраслей | млн. руб. | 4062,98 | 5366,82 | 5672,43 | 5949,18 | 6644,7 | 7309,2 | 8070,1 | 8070,1 |
| Доля отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства | % | 39,5 | 39,8 | 38,6 | 36,8 | 34,3 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями | млн. руб. | 1591,84 | 2093,1 | 2206,6 | 2302,3 | 2558,2 | 2807,0 | 3088,0 | 3088,0 |
| Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства* | % | 39,2 | 39,0 | 38,9 | 38,7 | 38,5 | 38,4 | 38,3 | 38,3 |
| Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций | % | 27,3 | 27,8 | 28,3 | 28,8 | 29,3 | 29,8 | 30,2 | 30,2 |
| Количество малых предприятий в МО | ед. | 471 | 471 | 472 | 473 | 475 | 477 | 477 | 478 |
| Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет | млн. руб. | 60,0 | 73,0 | 86,0 | 100,0 | 136,92 | 136,92 | 136,92 | 136,92 |
| Объем привлеченных внебюджетных инвестиций | млн. руб. | 317,06 | 489,29 | 110,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО | % | 48,7 | 49,6 | 54,7 | 59,7 | 59,7 | 60,0, | 60,0 | 60,0 |
| Сальдо финансовых потоков МО | млн. руб. | 46,34 | -62,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) организаций МО, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | млн. руб. | -1615 | 166,8 | 747,1 | 1317,5 | 1364,0 | 1448,0 | 1450,0 | 1450,0 |
| Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) градообразующих предприятий МО | млн. руб. | -1790,7 | 500 | 1500 | 1500 | 1550 | 1560 | 1570 | 1570 |

### Приложение 9. Повышение квалификации и переподготовка рабочих в 2010 году

| Наименование профессии | Вид обучения | Кол-во (чел.) | Место обучения | сроки обучения | Продолжительность обучения, час. | стоимость обучения с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |
| ИТОГО |  | 18 |  |  |  | 210 000 |
| Переподготовка работников для ЗАО «Горнохимический комбинат «Бор» |
| Специалист по перевозочной деятельности на автомобильном транспорте и безопасности движения | переподготовка | 6 | Приморский учебно-курсовой комбинат г.Владивосток | октябрь 2010 | 288 | 139 500 |
| водитель по перевозке опасных грузов | повышение квалификации | 12 | Учебно-курсовой комбинат г.Дальнегорск | сентябрь 2010 | 206 | 70 500 |
| Итого |  | 18 |  |  |  | 210 000 |
| Переподготовка рабочих для модернизации ОАО «ГМК «Дальполиметалл» |
| ИТОГО |  | 454 |  |  |  | 3 204 120 |
| Проходчик подземный | обучение рабочей профессии | 77 | ОАО «ГМК «Дальполиметалл» | январь-20 чел. | 8162 | 489 720 |
|  |  |  |  | май-35 чел. |  |  |
|  |  |  |  | август – 22 чел. |  |  |
| Машинист буровой установки | обучение рабочей профессии | 44 | ОАО «ГМК «Дальполиметалл» | март – 17 чел. | 5 280 | 316 800 |
|  |  |  |  | август – 27чел. |  |  |
| Эл.слесарь дежурный по ремонту оборудования | обучение рабочей профессии | 27 | ОАО «ГМК «Дальполиметалл» | январь-10 чел., | 3240 | 194 400 |
|  |  |  |  | август – 17 чел. |  |  |
| Взрывник | обучение смежной профессии | 22 | ОАО «ГМК «Дальполиметалл» | март – 22 чел. | 2640 | 158 400 |
| Стропальщик | обучение смежной профессии | 21 | ОАО «ГМК «Дальполиметалл» | февраль-21 чел. | 2520 | 151 200 |
| Машинист погрузо-доставочной машины | Переподготовка | 14 | ОАО «ГМК «Дальполиметалл» | февраль-7 чел. | 1680 | 100 800 |
|  |  |  |  | август – 7 чел. |  |  |
| Машинист электровоза | Переподготовка | 168 | ОАО «ГМК «Дальполиметалл» | май- 84 чел. | 20160 | 1 209 600 |
|  |  |  |  | август -84 чел. |  |  |
| Слесарь-ремонтник | Повышение квалификации | 68 | ОАО «ГМК «Дальполиметалл» | апрель – 24 чел. | 8160 | 489 600 |
|  |  |  |  | октябрь -44 чел. |  |  |
| Прочие специальности | Переподготовка | 13 | ОАО «ГМК «Дальполиметалл» | Октябрь -13чел. | 1560 | 93 600 |

### Приложение 10. Повышение квалификации и переподготовка рабочих в 2011 году

| Наименование профессии | Вид обучения | Кол-во (чел.) | Место обучения | сроки обучения | Продолжительность обучения, час. | Ориентировочная стоимость обучения с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |
| ИТОГО |  | 30 |  |  |  | 183 000 |
| Переподготовка рабочих для ЗАО «Горнохимический комбинат «Бор» |
| водитель по перевозке опасных грузов | повышение квалификации | 20 | ООО «Транзит» (образовательное подразделение ОАО «Дальполиметалл») | сентябрь 2011 | 1440 | 106 400 |
| Итого |  | 20 |  |  |  |  |
| Переподготовка рабочих для МУЗ «Дальнегорская центральная больница» |
| врач | переподготовка | 1 | Владивостоксий медицинский университет | Август 2011 | 72 | 9 100 |
| Переподготовка кадров для «Почтамт» |
| Оператор ЭВМ | переподготовка | 3 | ГОУ Профессиональный лицей №39 г.Дальнегорска | Март | 216 | 22 500 |
| бухгалтер | переподготовка | 6 | ГОУ Профессиональный лицей №39 г.Дальнегорска | апрель | 432 | 45 000 |
| Итого |  | 9 |  |  |  | 67 500 |
| Переподготовка рабочих для модернизации ОАО «ГМК «Дальполиметалл» |
| ИТОГО |  | 187 |  |  |  | 1 299 360 |
| Проходчик подземный | обучение рабочей профессии | 56 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" |  | 5936 | 356 160 |
|  |  |  |  | май-46 чел. |  |  |
|  |  |  |  | август - 10 чел. |  |  |
| Машинист буровой установки | обучение рабочей профессии | 11 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | март - 5 чел. | 1320 | 79 200 |
|  |  |  |  | август - 6 чел. |  |  |
| Эл.слесарь дежурный по ремонту оборудования | обучение рабочей профессии | 4 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | январь-4 чел., | 480 | 28 800 |
| Взрывник | обучение смежной профессии | 21 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | март - 21 чел. | 2520 | 151 200 |
| Стропальщик | обучение смежной профессии | 4 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | февраль- 4 чел. | 480 | 28 800 |
| Машинист погрузо-доставочной машины | Переподготовка | 9 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | февраль- 9чел. | 1080 | 64 800 |
| Машинист электровоза | Переподготовка | 54 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | май- 22 чел. | 6480 | 388 800 |
|  |  |  |  | август -32 чел. |  |  |
| Слесарь-ремонтник | Повышение квалификации | 14 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | апрель – 14 чел. | 1680 | 100 800 |
| Прочие | обучение смежной профессии | 14 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | Октябрь -14 чел | 1680 | 100 800 |

### Приложение 11. Повышение квалификации и переподготовка рабочих в 2012 году

| Наименование профессии | Вид обучения | Кол-во (чел.) | Место обучения | сроки обучения | Продолжительность обучения, час. | Ориентировочная стоимость обучения с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |
| ИТОГО |  | 20 |  |  |  | 165 000,0 |
| Переподготовка рабочих для ЗАО «Горнохимический комбинат «Бор» |
| водитель по перевозке опасных грузов | повышение квалификации | 12 | Местное отделение ДОСААФ России города Дальнегорска Приморского края | сентябрь 2012 | 888 | 96000 |
| Итого |  | 12 |  |  |  | 96000 |
| Переподготовка рабочих для ЗАО «Коммунэлектросервис» |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | переподготовка | 4 | ГОУ Профессиональный лицей №39 г.Дальнегорска | Август 2012 | 72 | 45000 |
| Переподготовка кадров для ООО «Изыскатель» |
| Пользователь персонального компьютера | переподготовка | 4 | ГОУ Профессиональный лицей №39 г.Дальнегорска | Март | 105 | 24000 |
| Итого |  | 8 |  |  |  | 69000 |
| Переподготовка рабочих для модернизации ОАО «ГМК «Дальполиметалл» |
| ИТОГО |  | 290 |  |  |  | 8870754,5 |
| Проходчик подземный | обучение рабочей профессии | 37 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" |  | 3922 | 1769314 |
|  |  |  |  | Январь-май-17 чел. |  |  |
|  |  |  |  | август -декабрь- 20 чел. |  |  |
| Машинист буровой установки | обучение рабочей профессии | 45 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | Март-июль -20 чел. | 5640 | 2138571 |
|  |  |  |  | Август-декабрь - 25 чел. |  |  |
| Эл.слесарь дежурный по ремонту оборудования | обучение рабочей профессии | 42 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | январь-май 20 чел., август –декабрь- 22 чел. | 5040 | 988894 |
| Взрывник | обучение смежной профессии | 25 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | Март-июнь - 25 чел. | 3000 | 561288 |
| Стропальщик | обучение смежной профессии | 13 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | Март-7 чел Ноябрь – 6 чел | 1560 | 46435 |
| Машинист погрузо-доставочной машины | Переподготовка | 41 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | февраль-июль-20чел. Август –декабрь-21 чел. | 4920 | 1002975 |
| Машинист электровоза | Переподготовка | 16 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | май- июль-8 чел. | 1920 | 534373 |
|  |  |  |  | август –октябрь 8 чел. |  |  |
| Слесарь-ремонтник | Повышение квалификации | 37 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | апрель -июнь– 18 чел. Октябрь-декабрь – 19 чел | 4440 | 871168,7 |
| крепильщик | переподготовка | 24 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | Июнь-август -14 чел | 2880 | 735484,8 |
| Оператор котельной | Переподготовка | 10 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | Август октябрь - 10 | 2500 | 222251 |

### Приложение 12. Повышение квалификации и переподготовка рабочих в 2013году

| Наименование профессии | Вид обучения | Кол-во (чел.) | Место обучения | сроки обучения | Продолжительность обучения, час. | Ориентировочная стоимость обучения с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Переподготовка рабочих для предприятий городского округа |
| Водитель по перевозке пассажиров и грузов | переподготовка | 315 | Местное отделение ДОСААФ России города Дальнегорска Приморского края | Февраль-59 чел. Апрель – 10 чел. Май – 142 чел. Июнь – 79 чел. Август 25 чел. | 6300 | 236250 |
| Водители- наставники | подготовка | 11 | Местное отделение ДОСААФ России города Дальнегорска Приморского края | Январь – 1 чел. Март – 1 чел. Апрель – 1 чел. Май – 2 чел. Август – 1 чел. Ноябрь – 1 чел. Декабрь – 4 чел. | 363 | 8250 |
| Итого |  | 326 |  |  | 6663 | 244500 |
| Обучение представителей малого и среднего предпринимательства |
| Пользователь персонального компьютера | подготовка | 8 | Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» в г. Дальнегорске. | Июнь -8 чел. | 72 | 40000 |
| «1 С: Предприятие 8» | подготовка | 40 | Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» в г. Дальнегорске. | Май – 20 чел. Август 20 чел. | 72 | 280000 |
| Основы предпринимательской деятельности | подготовка | 28 | Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» в г. Дальнегорске. | Ноябрь-28 чел. | 72 | 196000 |
| Итого: |  | 76 |  |  |  | 516000 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | переподготовка | 5 | Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Дальнегорский индустриально-технологический колледж» | Август 2014 | 360 | 75000 |
| Пользователь персонального компьютера | переподготовка | 4 | Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Дальнегорский индустриально-технологический колледж» | Март | 105 | 28000 |
| Итого |  | 9 |  |  |  | 103000 |
| Переподготовка рабочих для модернизации ОАО «ГМК «Дальполиметалл» |
| ИТОГО |  | 282 |  |  |  | 7717934 |
| Проходчик подземный | обучение рабочей профессии | 17 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" |  | 2479 | 853574,5 |
|  |  |  |  | Март- июль 6 чел. |  |  |
|  |  |  |  | Апрель-август- 6 чел. |  |  |
|  |  |  |  | Май-сеньябрь-5 чел |  |  |
| Машинист буровой установки | Повышение квалификации | 10 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл | Март –июль 5человек Апрель –август - 5 человек | 1219 | 475238 |
| Машинист буровой установки | обучение рабочей профессии | 11 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | Май-сентябрь -5чел. | 1807 | 522762 |
|  |  |  |  | Июль- ноябрь 6 человек |  |  |
| Эл.слесарь дежурный по ремонту оборудования | обучение рабочей профессии | 13 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | январь-май 6 чел., август –декабрь- 7 чел. | 1635 | 306086 |
| Взрывник | обучение смежной профессии | 16 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | Март-июнь - 16 чел. | 636 | 359224 |
| Стропальщик | обучение смежной профессии | 6 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | Январь – 1 чел. | 136 | 21432 |
| Машинист погрузо-доставочной машины | обучение рабочей профессии | 23 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | февраль-июль-13чел. Август –декабрь-10 чел. | 1897 | 562645 |
| Машинист электровоза | Переподготовка | 14 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | Февраль-июнь-8 чел. | 795 | 467576 |
|  |  |  |  | июль –ноябрь 6 чел. |  |  |
| Слесарь-ремонтник | обучение рабочей профессии | 28 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | Январь-май–9 чел. Июнь-октябрь- 9 чел Август-декабрь- 10 | 2499 | 659263 |
| крепильщик | обучение рабочей профессии | 12 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | Март-май- 4 чел Июнь-август -4 чел Сентябрь-ноябрь- 4 чел. | 1492 | 367742 |
| Водители на открытых разработках | Переподготовка | 43 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | март – 43 чел. | 159 | 1012440 |
| Дробильщик | обучение рабочей профессии | 9 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | Январь-март 3 чел. Апрель- июнь -3 чел. Июль –сентябрь – 3 чел. | 1459 | 212000 |
| Заведующий складом взрывчатых веществ | обучение рабочей профессии | 10 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | Сентябрь-октябрь – 10 чел. | 360 | 235451 |
| Кондуктор грузовых поездов | обучение рабочей профессии | 4 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | Август –октябрь – 4чел. | 528 | 95000 |
| Машинист главной вентиляционной установки | обучение смежной профессии | 34 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | Июль -34 чел. | 184 | 807500 |
| Машинист компрессорной установки | обучение рабочей профессии | 4 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | Февраль –июнь- 4чел | 795 | 95000 |
| Машинист мельниц | обучение рабочей профессии | 4 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | Май -4 чел. | 151 | 95000 |
| Стволовой | обучение рабочей профессии | 6 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | март | 159 | 142500 |
| Флотатор | обучение рабочей профессии | 8 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | Февраль-апрель- 4 чел. Май-июль – 4 чел | 979 | 190000 |
| Электрогазосварщик | обучение рабочей профессии | 10 | ОАО "ГМК "Дальполиметалл" | Июль-декабрь -10. | 1039 | 237500 |
| Переподготовка рабочих для КГУП «Примтеплоэнерго» филиал Дальнегорский |
| Слесарь-ремонтник | обучение | 2 | Учебный центр КГУП «Примтеплоэнерго» филиал Дальнегорский | Февраль-июнь – 2 чел. | 795 | 22245 |
| Слесарь-ремонтник | Повышение квалификации | 24 | Учебный центр КГУП «Примтеплоэнерго» филиал Дальнегорский | Июль-ноябрь- 24 чел. | 856 | 266940 |
| Электрогазосварщик | Повышение квалификации | 1 | Учебный центр КГУП «Примтеплоэнерго» филиал Дальнегорский | Февраль-июль – 1 чел. | 979 | 14374 |
| Оператор котельной | обучение | 4 | Учебный центр КГУП «Примтеплоэнерго» филиал Дальнегорский | Июль-сентябрь – 4 чел. | 528 | 23606 |
| Оператор котельной | Повышение квалификации | 4 | Учебный центр КГУП «Примтеплоэнерго» филиал Дальнегорский | Июль-сентябрь – 4 чел. | 528 | 23606 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Повышение квалификации | 2 | Учебный центр КГУП «Примтеплоэнерго» филиал Дальнегорский | Май-сентябрь | 830 | 23272 |
| Машинист (кочегар) котельной | обучение | 19 | Учебный центр КГУП «Примтеплоэнерго» филиал Дальнегорский | Февраль-апрель | 493 | 113523 |
| Машинист (кочегар) котельной | Повышение квалификации | 10 | Учебный центр КГУП «Примтеплоэнерго» филиал Дальнегорский | Июль-сентябрь – 10 чел. | 528 | 59740 |
| Стропальщик | обучение | 10 | Учебный центр КГУП «Примтеплоэнерго» филиал Дальнегорский | Декабрь – 10 чел. | 183 | 22434 |
| Итого: |  | 76 |  |  |  | 569740 |

### Приложение 13. Направление переподготовки работников по профессиям, востребованным 
в Дальнегорском городском округе  в 2012 году

| № п/п | Наименование ОУ НПО, СПО, ВПО | Направление подготовки | Наименование образовательных программ по профессиональной подготовке (рабочие профессии) | Объем программы в часах (не менее 72 час.) | Стоимость обучения 1 чел. по программе (рублей) | Применяемое при обучении оборудование (дата выпуска, фирма производитель) | Количество мест в общежитии | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Переподготовка рабочих для ЗАО «Горнохимический комбинат «Бор» |
| 1. | ГОУ Профессиональный лицей №39 г.Дальнегорска | 19756 | электрогазосварщик | 480 | 13500 |  |  |  |
| 2. | Местное отделение ДОСААФ России города Дальнегорска Приморского края | 11442 | водитель по перевозке опасных грузов | 74 | 8000 |  |  | Лицензия А № 233646 21.03.2008 рег. № 62 |
| Подготовка высококвалифицированных специалистов по профессиям, необходимым для диверсификации предприятий в Дальнегорском в городском округе |
| Программы дополнительного профессионального образования СПО |
| 3. | 1. Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» в г. Дальнегорске. | Профессиональное повышение квалификации и переподготовка | Программа подготовки специалистов на право руководства горными и взрывными работами при разработке месторождений подземным способом | 500 | 13500 |  |  | лицензия серия А АА№ 002361, от 01.12.2011г. |
| 4 |  | Профессиональное повышение квалификации и переподготовка | Программа повышения квалификации специалистов "Безопасное ведение горных работ на месторождениях, опасных по горным ударам" | 72 | 7200 |  |  |  |
| 5. |  |  | Программа повышения квалификации специалистов "1С: Предприятие" | 72 | 7000 |  |  |  |
| 6. |  |  | Сборка, техническое обслуживание и ремонт компьютеров | 72 | 7000 | учебные укабинеты, оборудованные мультимедийным оборудованием |  |  |
| 7. |  |  | Пользователь персонального компьюра) | 72 | 5000 | учебные укабинеты, оборудованные мультимедийным оборудованием |  |  |
| 8. |  | Курсовая подготовка | Бухгалтерский учет и налогообложение | 72 | 7000 | Персональный компьютер, лицензионная компьютерная программа Бух-офис, 1С: Предприятие, Строй Консультант, Консультант +, Кодекс |  |  |
| Повышение квалификации и переподготовка рабочих по профессиям |
| 9. | 2. ГОУ Профессиональный лицей №39 г.Дальнегорска | 19906 | Электросварщик ручной сварки | 1040 | 19800 |  |  | лицензия серия А № 318484, регистрационный № 182 от 04.05.2009г |
| 10. |  | 11620 | Электрогазосварщик | 480 | 13500 |  |  |  |
| 11. |  | 16675 | Повар | 840 | 17500 |  |  |  |
| 12. |  | 12901 | Кондитер | 840 | 17500 |  |  |  |
| 13 |  | 12156 | Закройщик | 680 | 15200 |  |  |  |
| 14 |  | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию элекрооборудования | 840 | 16500 |  |  |  |
| 15. |  | 17351 | Продавец непродовольственных товаров | 1040 | 22200 |  |  |  |
| 16. |  | 17353 | Продавец продовольственных товаров | 1040 | 22200 |  |  |  |
| 17. |  | 13450 | Маляр | 480 | 7500 |  |  |  |
| 18. |  | 19727 | Штукатур | 320 | 6000 |  |  |  |
| 19. |  | 16671 | Плотник | 320 | 6000 |  |  |  |
| 20. |  | 19601 | Швея | 336 | 7500 |  |  |  |
| 21. |  | 11442 | Водитель автомобиля | 246 | 40800 |  |  |  |
| 22. |  | 18494 | Слесарь по ремонту автомобилей | 314 | 8000 |  |  |  |
| 23. |  | 14700 | Монтировщик шин | 152 | 4000 |  |  |  |
| Программы дополнительного профессионального образования |
| 24. |  |  | Бухгалтер | 480 | 15000 | Персональный компьютер, лицензионная компьютерная программа Бух-офис, 1С: Предприятие, Строй Консультант, Консультант +, Кодекс |  |  |
| 25. |  |  | Программный комплекс "1С: Предприятие (бухгалтерия)" | 72 | 7000 |  |  |  |
| 26. |  |  | Пользователь ПК | 105 | 6000 |  |  |  |
| 27. |  |  | Программный комплекс "1С: Предприятие (торговля, склад,)" | 72 | 7000 |  |  |  |
| 28. |  |  | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка рабочих по профессиям лицея | от 72 до 500 | 1500-15000 |  |  |  |

### Приложение 14 Направление переподготовки работников по профессиям, востребованным 
в Дальнегорском городском округе В 2013 году

| № п/п | Наименование ОУ НПО, СПО, ВПО | Направление подготовки | Наименование образовательных программ по профессиональной подготовке (рабочие профессии) | Объем программы в часах (не менее 72 час.) | Стоимость обучения 1 чел. по программе (рублей) | Применяемое при обучении оборудование (дата выпуска, фирма производитель) | Количество мест в общежитии | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Переподготовка рабочих для предприятий городского округа |
| 1. | Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Дальнегорский индустриально-технологический колледж» | 19756 | электрогазосварщик | 1040 | 24000 | Сварочное оборудование (2011г.) КНДР |  |  |
| 2. | Местное отделение ДОСААФ России города Дальнегорска Приморского края | 11442 | водитель по перевозке пассажиров и грузов | 363 | 8250 |  |  | Лицензия А № 233646 21.03.2008 рег. № 62 |
| Подготовка высококвалифицированных специалистов по профессиям, необходимым для диверсификации предприятий в Дальнегорском в городском округе |
| Программы дополнительного профессионального образования СПО |
| 3. | 1 Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» в г. Дальнегорске | Профессиональное повышение квалификации и переподготовка | Программа подготовки специалистов на право руководства горными и взрывными работами при разработке месторождений подземным способом | 500 | 13500 |  |  | лицензия серия А АА№ 002361, от 01.12.2011г. |
| 4 |  | Профессиональное повышение квалификации и переподготовка | Программа повышения квалификации специалистов "Безопасное ведение горных работ на месторождениях, опасных по горным ударам" | 72 | 7200 |  |  |  |
| 5. |  |  | Программа повышения квалификации специалистов "1С: Предприятие 8" | 72 | 7000 |  |  |  |
| 7. |  |  | Пользователь персонального компьюра) | 72 | 5000 | учебные укабинеты, оборудованные мультимедийным оборудованием |  |  |
| 8. |  | Курсовая подготовка | Бухгалтерский учет и налогообложение | 72 | 7000 | Персональный компьютер, лицензионная компьютерная программа Бух-офис, 1С: Предприятие, Строй Консультант, Консультант +, Кодекс |  |  |
| Повышение квалификации и переподготовка рабочих по профессиям |
| 9. | 2. Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Дальнегорский индустриально-технологический колледж» | 19906 | Электросварщик ручной сварки | 1040 | 24000 | Сварочное оборудование (2011г.) КНДР |  | лицензия серия А № 318484, регистрационный № 182 от 04.05.2009г |
| 10. |  | 11620 | Электрогазосварщик | 480 | 15000 | Сварочное оборудование (2011г.) КНДР |  |  |
| 11. |  | 16675 | Повар | 840 | 16000 | Оборудование предприятий общественного питания 2002-2010 гг. Россия |  |  |
| 12. |  | 12901 | Кондитер | 840 | 13500 |  |  |  |
| 13 |  | 12156 | Закройщик |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию элекрооборудования | 840 | 20000 | Учебное электрооборудование 2012г. Россия, Челябинск, ООО ППП «Учебная техника» |  |  |
| 15. |  | 17351 | Продавец непродовольственных товаров | 1040 | 18500 | Торговое оборудование 2001-2011 гг. Китай, Япония |  |  |
| 16. |  | 17353 | Продавец продовольственных товаров | 1040 | 18000 |  |  |  |
| 17. |  | 13450 | Маляр | 320 | 9000 | Строительный инвентарь 2009-2012гг. |  |  |
| 18. |  | 19727 | Штукатур | 320 | 5500 |  |  |  |
| 19. |  | 16671 | Слесарь по ремонту автомобилей | 320 | 9000 | УПМ «Автосервис» 2007-2008гг. Корея-Белоруссия |  |  |
| Программы дополнительного профессионального образования |
| 20. |  |  | Бухгалтер | 480 | 11000 | Персональный компьютер, лицензионная компьютерная программа Бух-офис, 1С: Предприятие, Строй Консультант, Консультант +, Кодекс |  |  |
| 21. |  |  | Программный комплекс "1С: Предприятие (бухгалтерия)" | 72 | 8000 | Вычислительная техника 2008-2010 годы Китай |  |  |
| 22. |  |  | Пользователь ПК | 105 | 7000 |  |  |  |
| 23. |  |  | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка рабочих по профессиям лицея | от 72 до 500 | 1500-15000 |  |  |  |

### Приложение 15.  Фактические Объемы финансирования  по программам  обучения в 2010году

| 1.Опережающее профессиональное обучение |
| --- |
|  | Направления | количество человек | общая стоимость (тыс. руб) |
| 1.1. | Подготовка специалистов в химической промышленности | 18 | 106,5 |
|  | Расходы на проезд до места обучения, проживание и суточные: |  |  |
|  | оплата проезда до места обучения |  | 5,5 |
|  | оплата расходов на проживание 1082 руб. в сутки * 15 дн. * 6 чел. |  | 97,4 |
|  | оплата суточных 200 руб. * 6 чел. |  | 0,6 |
|  | Итого (1) | 18 | 210,0 |
| 2. Направления подготовки высококвалифицированных специалистов для ОАО «ГМК Дальполиметалл» по профессиям, необходимым для модернизации предприятия |
| 2.1. | Обучение рабочей профессии | 148 | 1000,920 |
| 2.2. | Обучение смежной профессии | 43 | 309,6 |
| 2.3. | Повышение квалификации и переподготовка рабочих по профессиям, необходимым для модернизации ОАО «ГМК «Дальполиметалл» | 263 | 1 893,6 |
|  | Итого (2) | 454 | 3204,12 |
| 3. Направления подготовки высококвалифицированных специалистов по профессиям, необходимых для диверсификации предприятий в Дальнегорском в городском округе |
| 3.3. | Подготовка специалистов в области субъектов малого и среднего предпринимательства | 370 | 3 892 |
|  | Итого (3) | 370 | 3892 |
|  | ВСЕГО | 842 | 7306,12 |

### Приложение 16.  Объемы финансирования  по программам  обучения в 2011году

| 1.Опережающее профессиональное обучение |
| --- |
|  | Направления | количество человек | общая стоимость (тыс. руб) |
| 1.1. | Подготовка специалиста для работы в сфере медицины | 1 | 9,1 |
| 1.2. | Подготовка специалиста для работы в сфере услуг связи | 9 | 67,5 |
| 1.3. | Подготовка специалистов в химической промышленности | 20 | 106,4 |
|  | Итого (1) | 30 | 183,0 |
| 2. Направления подготовки высококвалифицированных специалистов для ОАО «ГМК Дальполиметалл» по профессиям, необходимым для модернизации предприятия |
| 2.1. | Обучение рабочей профессии | 71 | 464,16 |
| 2.2. | Обучение смежной профессии | 25 | 180,0 |
| 2.3. | Повышение квалификации и переподготовка рабочих по профессиям, необходимым для модернизации ОАО «ГМК «Дальполиметалл» | 91 | 655,2 |
|  | Итого (2) | 187 | 1299,36 |
| 3. Направления подготовки высококвалифицированных специалистов по профессиям, необходимых для диверсификации предприятий в Дальнегорском в городском округе |
| 3.1. | Подготовка специалистов для работы в сфере ЖКХ | 100 | 720 |
| 3.2. | Подготовка специалистов для строительной отрасли | 159 | 1 590 |
| 3.3. | Подготовка специалистов в области субъектов малого и среднего предпринимательства | 100 | 600,0 |
| 3.4. | Подготовка в сфере добычи полезных ископаемых | 153 | 3 045 |
|  | Итого (3) | 512 | 5955 |
|  | ВСЕГО | 729 | 7437,36 |

### Приложение 17.  Объемы финансирования  по программам  обучения в 2012году

| 1.Опережающее профессиональное обучение |
| --- |
|  | Направления | количество человек | общая стоимость (тыс. руб) |
| 1.1. | Подготовка специалистов в химической промышленности | 12 | 96,0 |
|  | Итого (1) | 12 | 96,0 |
| 2. Направления подготовки высококвалифицированных специалистов для ОАО «ГМК Дальполиметалл» по профессиям, необходимым для модернизации предприятия |
| 2.1. | Обучение рабочей профессии | 124 | 4896,8 |
| 2.2. | Обучение смежной профессии | 38 | 607,7 |
| 2.3. | Повышение квалификации и переподготовка рабочих по профессиям, необходимым для модернизации ОАО «ГМК «Дальполиметалл» | 128 | 3366,2 |
|  | Итого (2) | 290 | 8 870,7 |
| 3. Направления подготовки высококвалифицированных специалистов по профессиям, необходимых для диверсификации предприятий в Дальнегорском в городском округе |
| 3.1. | Подготовка специалистов для работы в сфере энергетики | 4 | 45 |
| 3.2. | Подготовка специалистов для строительной отрасли | 4 | 24 |
| 3.3. | Подготовка специалистов в области субъектов малого и среднего предпринимательства | 150 | 520 |
|  | Итого (3) | 158 | 589 |
|  | ВСЕГО | 460 | 9555,7 |

### Приложение 18.  Объемы финансирования  по программам  обучения в 2013году

| 1.Опережающее профессиональное обучение |
| --- |
|  | Направления | количество человек | общая стоимость (тыс. руб) |
| 1.1. | Подготовка специалистов для предприятий городского округа | 335 | 347,5 |
|  | Итого (1) | 335 | 347,5 |
| 2. Направления подготовки высококвалифицированных специалистов для ОАО «ГМК Дальполиметалл» по профессиям, необходимым для модернизации предприятия |
| 2.1. | Обучение рабочей профессии | 159 | 4574,5 |
| 2.2. | Обучение смежной профессии | 56 | 1188,2 |
| 2.3. | Повышение квалификации и переподготовка рабочих по профессиям, необходимым для модернизации ОАО «ГМК «Дальполиметалл» | 67 | 1955,3 |
|  | Итого (2) | 282 | 7718 |
| 3. Направления подготовки высококвалифицированных специалистов по профессиям, необходимых для диверсификации предприятий в Дальнегорском в городском округе |
| 3.1. | Подготовка специалистов для работы в сфере энергетики | 76 | 569,7 |
| 3.3. | Подготовка специалистов в области субъектов малого и среднего предпринимательства | 76 | 516,0 |
|  | Итого (3) | 158 | 1085,7 |
|  | ВСЕГО | 460 | 9151,2 |

### ПРИЛОЖЕНИЕ 19. СЕТЕВОЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 2010год

|  | Направления | количество человек | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1.Опережающее профессиональное обучение |
| 1.2. | Подготовка специалистов в химической промышленности | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 6 |  |  |
| 2. Направления подготовки высококвалифицированных специалистов для ОАО "ГМК Дальполиметалл» по профессиям, необходимым для модернизации предприятия |
| 2.1. | Обучение рабочей профессии |  |  |
| 2.1.1. | Проходчик подземный | 77 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Машинист буровой установки | 44 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Эл.слесарь дежурный по ремонту оборудования | 27 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 2.2. | Обучение смежной профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Взрывник | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Стропальщик | 21 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Повышение квалификации и переподготовка рабочих по профессиям, необходимым для модернизации ОАО "ГМК "Дальполиметалл" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Машинист погрузочно-доставочной машины | 14 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Машинист электровоза | 168 |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Слесарь- ремонтник | 68 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |
| 2.3.4. | Прочие специальности | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 3.Направления подготовки высококвалифицированных специалистов по профессиям, необходимых для диверсификации предприятий в Дальнегорском городском округе |
| 3.1. | Подготовка специалистов в области субъектов малого и среднего предпринимательства | 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 |
|  |  | ВСЕГО | 30 | 28 | 39 | 24 | 119 | 0 | 0 | 157 | 12 | 63 | 185 | 185 |

### ПРИЛОЖЕНИЕ 20. СЕТЕВОЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 2011год

|  | Направления | количество человек | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1.Опережающее профессиональное обучение |
| 1.1. | Подготовка специалистов для работы в сфере медицины | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.2. | Подготовка специалистов для работы в сфере услуг связи | 9 |  |  | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Подготовка специалистов в химической промышленности | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 2. Направления подготовки высококвалифицированных специалистов для ОАО "ГМК Дальполиметалл» по профессиям, необходимым для модернизации предприятия |
| 2.1. | Обучение рабочей профессии |  |  |
| 2.1.1. | Проходчик подземный | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Машинист буровой установки | 11 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Эл.слесарь дежурный по ремонту оборудования | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Обучение смежной профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Взрывник | 21 |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Стропальщик | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Повышение квалификации и переподготовка рабочих по профессиям, необходимым для модернизации ОАО "ГМК "Дальполиметалл" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Машинист погрузочно-доставочной машины | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Машинист электровоза | 54 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Слесарь- ремонтник | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Прочие специальности | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
| Направления подготовки высококвалифицированных специалистов по профессиям, необходимых для диверсификации предприятий в Дальнегорском городском округе |
| 3.1. | Подготовка специалистов для работы в сфере ЖКХ | 100 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 3.2. | Подготовка специалистов для строительной отрасли | 159 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |
| 3.3. | Подготовка специалистов в области субъектов малого и среднего предпринимательства | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3.4. | Подготовка в сфере добычи полезных ископаемых | 153 |  |  |  |  | 15 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 27 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 15 |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 4 | 13 | 29 | 20 | 83 | 25 | 65 | 174 | 138 | 78 | 0 | 100 |

### ПРИЛОЖЕНИЕ 21. СЕТЕВОЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 2012 год

|  | Направления | количество человек | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1.Опережающее профессиональное обучение |
| 1.1. | Подготовка специалистов в химической промышленности | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 2. Направления подготовки высококвалифицированных специалистов для ОАО "ГМК Дальполиметалл» по профессиям, необходимым для модернизации предприятия |
| 2.1. | Обучение рабочей профессии |  |  |
| 2.1.1. | Проходчик подземный | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Машинист буровой установки | 45 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Эл.слесарь дежурный по ремонту оборудования | 42 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 2.2. | Обучение смежной профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Взрывник | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Стропальщик | 13 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 2.3. | Повышение квалификации и переподготовка рабочих по профессиям, необходимым для модернизации ОАО "ГМК "Дальполиметалл" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Машинист погрузочно-доставочной машины | 41 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Машинист электровоза | 16 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Слесарь- ремонтник | 37 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |
| 2.3.4 | Прочие специальности | 34 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 3.Направления подготовки высококвалифицированных специалистов по профессиям, необходимых для диверсификации предприятий в Дальнегорском городском округе |
| 3.1. | Подготовка специалистов в области субъектов малого и среднего предпринимательства | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 100 | 100 |
| 3.2. | Подготовка специалистов в области энергетики | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 3.3. | Подготовка специалистов в области строительства | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 37 | 27 | 49 | 18 | 8 | 24 | 0 | 111 | 12 | 69 | 106 | 100 |

### ПРИЛОЖЕНИЕ 22. СЕТЕВОЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 2013 год

|  | Направления | количество человек | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1.Опережающее профессиональное обучение |
| 1.1. | Подготовка специалистов в химической промышленности | 335 | 1 | 59 | 5 | 11 | 144 | 79 |  | 31 |  |  | 1 | 4 |
| 2. Направления подготовки высококвалифицированных специалистов для ОАО "ГМК Дальполиметалл» по профессиям, необходимым для модернизации предприятия |
| 2.1. | Обучение рабочей профессии |  |  |
| 2.1.1. | Проходчик подземный | 17 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Машинист буровой установки | 11 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Эл.слесарь дежурный по ремонту оборудования | 13 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Машинист погрузо-доставочной машины | 23 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Слесарь- ремонтник | 28 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Крепильщик | 12 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 2.1.7 | Дробильщик | 9 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Кондуктор грузовых поездов | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Заведующий складом взрывчатых веществ | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 2.1.10 | Машинист компрессорной установки | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Машинист мельниц |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Стволовой | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Флотатор | 8 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Электрогазосварщик | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Обучение смежной профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Взрывник | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Стропальщик | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Машинист главной вентиляционной установки | 34 |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Повышение квалификации и переподготовка рабочих по профессиям, необходимым для модернизации ОАО "ГМК "Дальполиметалл" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Машинист электровоза | 14 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Машинист буровой установки | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Водители на открытых разработках | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Направления подготовки высококвалифицированных специалистов по профессиям, необходимых для диверсификации предприятий в Дальнегорском городском округе |
| 3.1. | Подготовка специалистов в области субъектов малого и среднего предпринимательства | 76 |  |  |  |  | 20 | 8 |  | 20 |  |  | 28 |  |
| 3.2. | Подготовка специалистов в области энергетики | 76 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | ВСЕГО | 769 | 25 | 110 | 85 | 25 | 184 | 100 | 101 | 82 | 14 | 0 | 29 | 14 |

# Text boxes

Руководитель реализации КИП

Председатель комиссии по обеспечению устойчивого социально-экономического развития монопрофильных населенных пунктов Приморского края

Администрация Приморского края

Совет

Администрация

Дальнегорского городского округа

Координатор реализации КИП

Глава администрации Дальнегорскго гордского округа

Руководитель направления

Управляющий директор ЗАО «Горно-химическая компания  Бор»

Руководитель направления

Начальник отдела жизнеобеспечения

Руководитель направления

Начальник отдела экономики и поддержки предпринимательства

Администрация

Дальнегорского городского округа

ЗАО ГХК «БОР»

Отдел

жизнеобеспечения

Отдел экономики и поддержки предпринимательства

Диверсификация

экономики

Развитие социальной

инфраструктуры

Модернизация

традиционных отраслей

Группа мониторинга и анализа реализации КИП

начальник отдела экономики и поддержки предпринимательства администрации

Дальнегорского городского округа