Приморский край

Дума Дальнегорского городского округа

шестого созыва

Комитет по городскому хозяйству

РЕШЕНИЕ

01 марта 2016 года                             г. Дальнегорск                                        №______

| Об итогах реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2015 году по второму этапу и о планируемых мероприятиях на 2016 год по третьему этапу. |  |
| --- | --- |

Заслушав представителя администрации Дальнегорского городского округа, учитывая что:

В ходе реализации программы по этапу 2014 года между администрацией Дальнегорского городского округа и ООО «Алгоритм» был заключен муниципальный контракт «На приобретение в муниципальную собственность 47 жилых помещений путем участия в долевом строительстве малоэтажных многоквартирных жилых домов на территории Дальнегорского городского округа». Обязательства по вышеуказанному контракту застройщиком ООО «Алгоритм» не выполнены. Администрация Дальнегорского городского округа обратилась в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением о расторжении контракта.

Для завершения этапа 2014 года администрацией Дальнегорского городского округа были внесены изменения в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилья, приобретены жилые помещения в муниципальную собственность на вторичном рынке жилья, выкуплены аварийные жилые помещения у собственников. Все приобретенные жилые помещения распределены гражданам.

По этапу 2015 года – в 2015 году трижды объявлялась закупка «На приобретение в муниципальную собственность 26 жилых домов на территории Дальнегорского городского округа». Два аукциона признаны несостоявшимися. В аукционе, объявленном 21 октября 2015 года, поступила единственная заявка ООО «Комплекс групп». 02 декабря 2015 года администрацией Дальнегорского городского округа оформлен протокол отказа от заключения контракта с ООО «Комплекс групп» по причине фактического отсутствия на дату подачи заявки у ООО «Комплекс групп» права на земельный участок, наличие которого является обязательным в соответствии с пунктом 1 статья 3 ФЗ №214-ФЗ. В 2016 году конкурс не объявлялся по причине отсутствия подтверждения финансирования программы из средств Фонда содействия реформирования ЖКХ и краевого бюджета.

Комитет по городскому хозяйству

РЕШИЛ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия.

| Председатель комитета Думы Дальнегорского городского округа по городскому хозяйству | А.Г.Тютюник |
| --- | --- |