АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля  2017г.                   г. Дальнегорск                       № 84-па

О подготовке топливно-энергетического комплекса и

жилищно-коммунального хозяйства Дальнегорского

городского округа к работе в осенне-зимний период

2017-2018 годов

На основании Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», распоряжения Администрации Приморского края от 10 января 2017 года № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2017-2018 годов» и Устава Дальнегорского городского округа, с целью обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Дальнегорского городского округа к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать городской штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона 2017-2018 годов и утвердить его состав (приложение № 1). Организовать проведение еженедельного заседания штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона 2017-2018 годов.

2. Утвердить:

-состав комиссии по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях (приложение № 2);

-состав комиссии по оценке готовности объектов муниципальных учреждений к эксплуатации в зимних условиях (приложение № 3);

-состав комиссии по оценке готовности организаций энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период (приложение № 4).

3. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

-до 01 июля  2017 года - в размере 20 процентов готовности жилого фонда от общего количества МКД  (согласно приложению № 8);

-до 01 августа   2017 года - в размере 55 процентов готовности жилого фонда от общего количества МКД  (согласно приложению № 9);

-до 01 сентября  2017 года - в размере 90 процентов готовности жилого фонда от общего количества МКД  (согласно приложению № 10);

-до 15 сентября  2017 года - в размере 100 процентов готовности жилого фонда от общего количества МКД  (согласно приложению № 11).

4. Председателю городского штаба по подготовке к отопительному сезону заместителю главы администрации Дальнегорского городского округа, курирующему вопросы жилищно-коммунального хозяйства:

- обеспечить контроль за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства Дальнегорского городского округа к отопительному сезону 2017-2018 годов;

- обеспечить работу комиссий по оценке готовности к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов и получению паспортов готовности:

- обеспечить контроль за подготовкой объектов жилищного фонда - до 15 сентября  2017 года;

- обеспечить контроль за подготовкой объектов бюджетных организаций и муниципальных предприятий - до 15 сентября   2017года;

- обеспечить предоставление в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов энерго- и теплоснабжающих организаций, теплоисточников.

5. Муниципальному казённому учреждению «Обслуживающее учреждение» (Язвенко А.И.) предоставить в отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа график подготовки объектов к отопительному сезону 2017-2018 годов в срок не позднее двух недель с даты подписания постановления.

6. Отделу жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа (Хаустов О.О.) обеспечить контроль за предоставлением в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края в установленные сроки:

- информации о ходе подготовки к отопительному периоду 2017-2018 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июня 2017 года,  по     15 ноября 2017 года, согласно форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная "Сведения  о  подготовке  жилищно-коммунального хозяйства  к  работе  в  зимних условиях";

- информации о ходе прохождения отопительного периода 2017-2018 годов по состоянию на 01 декабря 2017 года согласно форме государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) "Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях";

- информации о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01 декабря по 01 апреля согласно форме государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) "Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях" по состоянию на 01 число отчетного месяца;

- информации о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, по установленной департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края форме.

7. КГУП «Примтеплоэнерго» филиал «Дальнегорский» (Захаров М.Н.) обеспечить:

- исполнение календарного плана-графика проведения  гидравлических испытаний и проведения  гидропневматических промывок тепловых сетей;

- проведение ремонтно-восстановительных работ по подготовке котельных и тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону до 01 ноября 2017 года;

- отпуск в утвержденном объеме тепловой энергии в требуемом для стабильного и безаварийного прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов;

- ежемесячное предоставление  в  отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа  отчетов о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах,  до 2-го числа каждого месяца, следующего за отчетным.

- взять под личный контроль заготовку топлива, Дальнегорским филиалом КГУП "Примтеплоэнерго", в соответствии с заданиями согласно приложениям      № 6, 7 к настоящему постановлению, накопление топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства города до 01 октября 2017 года в необходимых объемах согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

- предоставление информации о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2017 – 2018 годов жилищного фонда и объектов социального назначения по состоянию на среду каждой недели месяца, начиная с 15 мая 2017 года,  по  01 октября 2017 года

8. Руководителям организаций Дальнегорский филиал КГУП «Примтеплоэнерго», АО «Коммунэлектросервис»,  ДРЭС филиала ОАО "ДРСК" "ПЭС":

- при формировании ремонтных программ организаций в рамках  подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов предусмотреть мероприятия по увеличению надежности сетей и оборудования, направить больший объем средств на капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, с учетом замены не менее 7 % физически изношенных сетей и оборудования;

- обеспечить накопление запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций на энергосетевых объектах к 15 октября 2017 года;

- разработать и утвердить графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение;

- обеспечить представление в отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа:

- в срок до 02 числа каждого месяца информацию о приборах учета, допущенных в эксплуатацию на объектах жилищного фонда (общедомовые приборы учета), объектах социально-культурного назначения, собственных объектах;

- информации о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2017- 2018 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июня 2017 года,  по   15 ноября 2017 года согласно форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

- информацию о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно с        01 декабря по 01 апреля в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчётного месяца;

- обеспечить получение паспортов готовности согласно форм, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013  №103.

9.  Лицам, ответственным за содержание многоквартирного дома,  обеспечить:

- качественную промывку внутридомовых систем теплопотребления в соответствии со сроками, указанными в приложениях  2.1-2.4 пункта 3 настоящего постановления;

- обязательное участие представителей управляющих компаний на еженедельных заседаниях штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона 2017-2018 годов (представителям ТСЖ, ТСН по приглашению), с предоставлением информации по выполнению утвержденного плана подготовки к отопительному сезону в разрезе каждого многоквартирного дома, начиная с 15 мая 2017 года до начала отопительного периода;

- проведение в отопительный сезон действий, направленных на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирных домах в целях её сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, либо принятие иных мер, предусмотренных действующим законодательством, направленных на оптимизацию расходов собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой энергии;

- согласование графика промывки и гидравлических испытаний с КГУП «Примтеплоэнерго» филиал «Дальнегорский» в срок до 15 апреля 2017 года.

- обеспечить получение паспортов готовности согласно форм, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103.

10. Управлению муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа (Шиш Е.Н.):

- обеспечить организацию работ по инвентаризации «бесхозяйных» электрических и тепловых сетей, трансформаторных подстанций, тепловых пунктов, сетей водоснабжения, водоотведения (в том числе ливневых), организовать их постановку на учет с признанием права муниципальной собственности, с последующей их передачей в управление сетевой (эксплуатирующей) организации;

11. Настоящее постановление подлежит опубликованию  в газете «Трудовое слово» и размещению на официальном интернет-сайте Дальнегорского городского округа.

12. Контроль за своевременной и качественной подготовкой топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Дальнегорского городского округа к отопительному сезону 2017-2018 годов возложить на заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

И. о. Главы Дальнегорского

городского округа       		                                                                В.Н. Колосков

Приложение № 1

к постановлению администрации Дальнегорского городского округа

от 16.02.2017г. №  84-па

СОСТАВ

городского штаба по подготовке к прохождению

отопительного сезона 2017-2018 годов (по должностям)

Руководитель штаба               - заместитель главы администрации Дальнегорского

городского округа;

Заместитель руководителя    - начальник отдела жизнеобеспечения администрации

Дальнегорского  городского округа;

Секретарь штаба                      -  старший специалист отдела жизнеобеспечения

администрации городского округа.

Члены штаба:

- главный инженер  филиала Дальнегорский

КГУП  «Примтеплоэнерго»;

- главный государственный инспектор

отдела энергетического надзора по Приморскому краю

Дальневосточного управления Ростехнадзора;

-  начальник Управления муниципального

имущества администрации Дальнегорского городского

округа;

- начальник ДРЭС филиала ОАО "ДРСК" "ПЭС";

- начальник отдела ГО и ЧС и мобилизационной работе

администрации Дальнегорского городского округа;

- главный специалист (пресс-секретарь) администрации

Дальнегорского  городского округа;

- главный инженер АО «Коммунэлектросервис»;

- директор МКУ «Обслуживающее учреждение»;

- главный специалист (муниципальный      жилищный

инспектор) администрации Дальнегорского городского

округа.

Приложение № 2

к постановлению администрации Дальнегорского городского округа

от  16.02.2017г. № 84-па

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности жилищного фонда

к эксплуатации в зимних условиях (по должностям)

Руководитель комиссии        - заместитель главы администрации Дальнегорского

городского округа по ЖКХ;

Заместитель руководителя    - начальник отдела жизнеобеспечения администрации

комиссии                                   Дальнегорского городского округа;

- начальник Управления муниципального

имущества администрации Дальнегорского городского

округа;

- главный инженер КГУП «Примтеплоэнерго»

филиала Дальнегорский;

- главный специалист (муниципальный      жилищный

инспектор) отдела жизнеобеспечения

администрации Дальнегорского городского округа.

Приложение № 3

к постановлению администрации Дальнегорского городского округа

от 16.02.2017 г. № 84-па

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности объектов муниципальных учреждений

к эксплуатации в зимних условиях (по должностям)

Руководитель комиссии       - заместитель главы администрации Дальнегорского

городского округа по ЖКХ;

Заместитель руководителя   - начальник отдела жизнеобеспечения администрации

комиссии                                  Дальнегорского городского округа;

- главный инженер КГУП «Примтеплоэнерго»  филиала

Дальнегорский;

-  Директор МКУ «Обслуживающее учреждение».

Приложение № 4

к постановлению администрации Дальнегорского городского округа

от 16.02.2017 г. № 84-па

Состав комиссии

по   оценке   готовности организаций энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период  (по должностям)

Председатель комиссии           - заместитель главы администрации Дальнегорского

городского округа по ЖКХ;

Члены комиссии:

- начальник отдела жизнеобеспечения администрации

Дальнегорского городского округа;

- главный государственный инспектор

отдела энергетического надзора по Приморскому краю

Дальневосточного управления Ростехнадзора;

- главный специалист

( муниципальный жилищный инспектор) отдела

жизнеобеспечения администрации

Дальнегорского городского округа.

|  |  |  | Приложение № 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к постановлению администрации |
|  |  | Дальнегорского городского округа |
|  |  | от 16.02.2017 г. № 84-па |
| НАКОПЛЕНИЕ ТОПЛИВА |  |  |
| для нужд Дальнегорского городского округа |  |  |
| до 01 октября 2017 года |  |  |
| № | Наименование | Дизельное | Мазут | Уголь |  |  |
| п/п | муниципального образования | топливо | топочный |  |  |  |
|  |  | всего тонн |  |  |
| 1. | Дальнегорский городской округ | 0 | 4 449 | 6 372 |  |  |

|  |  |  |  | Приложение № 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к постановлению администрации |
|  |  | Дальнегорского городского округа |
|  |  | от 16.02.2017г. № 84-па |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |
| в топочном мазуте для нужд Дальнегорского городского округа |  |
| на отопительный сезон 2017/2018 года |  |
|  |  | Всего тонн | в том числе |
| № п/п | Наименование |  |  |
|  | муниципального образования |  | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  | Межотопительный период | 1V кв. | I кв. | Il кв. |
| 1. | Дальнегорский городской округ | 26 958 | 2 553 | 9 343 | 12 565 | 2 497 |

|  |  |  |  | Приложение № 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к постановлению администрации |
|  |  | Дальнегорского городского округа |
|  |  | от 16.02.2017г. № 84-па |
| ПОТРЕБНОСТЬ |  |
| в угле для нужд Дальнегорского городского округа |  |
| на отопительный сезон 2017/2018года |  |
|  |  | Всего тонн | в том числе |
| № п/п | Наименование |  |  |
|  | муниципального образования |  | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  | Межотопительный период | 1V кв. | I кв. | Il кв. |
| 1. | Дальнегорский городской округ | 40 211 | 5 480 | 13 405 | 17 914 | 3 412 |