АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 февраля 2014г                               г. Дальнегорск                                           №  124-па

О подготовке топливно-энергетического комплекса и  жилищно-коммунального хозяйства Дальнегорского городского округа к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

На основании Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», распоряжения Администрации Приморского края от 09 января 2014года № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2014-2015 годов» и Устава Дальнегорского городского округа с целью обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Дальнегорского городского округа к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать городской штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона 2014-2015 годов и утвердить его состав (приложение № 1).

2. Утвердить:

состав комиссии по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях (приложение № 2);

состав комиссии по оценке готовности объектов муниципальных учреждений к эксплуатации в зимних условиях (приложение № 3);

состав комиссии по оценке готовности организаций к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов. (приложение № 4).

3. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

до 15 сентября 2014 года - в размере 80 процентов от плановых объемов работ;

до 01 октября 2014 года - полная готовность жилищного фонда к началу отопительного сезона в Дальнегорском городском округе;

до 15 октября 2014 года - полная готовность организаций всех форм собственности  к началу отопительного сезона в Дальнегорском городском округе;

4. Председателю городского штаба по подготовке к отопительному сезону- заместителю главы администрации Дальнегорского городского округа, курирующему вопросы жилищно-коммунального хозяйства:

Обеспечить контроль за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства Дальнегорского городского округа к отопительному сезону 2014-2015 годов;

Обеспечить работу комиссий по оценке готовности к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов и получению паспортов готовности;

жилищного фонда - до 01 октября 2014 года;

организаций - до 15 октября  2014 года;

объектов социального назначения – до 01 октября  2014 года;

Предоставить в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов энерго- и теплоснабжающих организаций, теплоисточников;

5. Отделу жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа (Филимонов Е.И.) обеспечить контроль за предоставлением в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края в установленные сроки:

информации о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июня 2014 года по 15 ноября 2014 года, согласно форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная "Сведения  о  подготовке  жилищно-коммунального хозяйства  к  работе  в  зимних условиях";

информации о ходе прохождения осенне-зимнего периода по состоянию на 01 декабря 2014 года согласно форме государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) "Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях";

информации о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01 ноября 2014 года по 01 апреля 2015 года согласно форме государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) "Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях" по состоянию на 01 число отчетного месяца;

информацию о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, по установленной департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края форме;

6.  Директору филиала «Дальнегорский» КГУП «Примтеплоэнерго» Курочкину А.Э.:

взять под личный контроль заготовку КГУП "Примтеплоэнерго" филиал «Дальнегорский»  топлива в соответствии с заданиями (приложение № 6, № 7), накопление топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства города до 01 октября 2014 года в необходимых объемах (приложение № 5);

Обеспечить:

исполнение календарного плана-графика проведения гидравлических испытаний тепловых сетей до 10 июня 2014 года, проведение ремонтно-восстановительных работ по подготовке котельных и тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону до 15октября 2014 года;

исполнение календарного плана-графика проведения  гидропневматических промывок тепловых сетей;

Отпуск тепловой энергии в требуемом для стабильного и безаварийного прохождения осенне-зимнего периода 2014-2015 годов в утвержденном объеме;

ежемесячное предоставление  в  отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа  отчетов о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах,  до второго числа каждого месяца, следующего за отчетным;

7. Руководителям организаций филиала «Дальнегорский» КГУП «Примтеплоэнерго», ОАО «Дальнегорская электросеть»,  ДРЭС филиала ОАО "ДРСК" "ПЭС":

При формировании ремонтных программ  организаций в рамках  подготовки к отопительному сезону 2014-2015 года предусмотреть мероприятия по увеличению надежности сетей и оборудования, направить больший объем средств на капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию объектов энергетики и жилищно-  коммунального хозяйства, с учетом замены не менее 7 % физически изношенных сетей и оборудования;

Обеспечить отпуск электрической энергии и отпуск тепловой энергии в соответствии с утвержденными на 2014 год графиками;

Обеспечить к 01 октября 2014 года накопление запасов топлива не ниже нормативных;

Провести оценку готовности электрических станций, электрических и тепловых сетей к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов с выдачей паспортов готовности и представить до 15 октября 2014 года соответствующий отчет в управление энергетики Приморского края и в Администрацию Дальнегорского городского округа;

Обеспечить к началу отопительного сезона создание запасов материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на электросетевых объектах и объектах жилищно-коммунального хозяйства, а также  комплектование аварийно-восстановительных бригад с обеспечением их необходимой техникой и оборудованием.

Разработать и утвердить графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение;

Обеспечить представление в отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа:

- в срок до 01 числа каждого месяца информацию о приборах учета, допущенных в эксплуатацию на объектах жилищного фонда (общедомовые приборы учета), объектах социально-культурного назначения, собственных объектах;

- информации о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2014 - 2015гг. по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июня 2014 года по 15 ноября 2014 года, согласно форме государственного статистического наблюдения № 1 ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

- в срок до 03 числа каждого месяца отчетов о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах;

- о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно с 01 декабря по 01 апреля в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца;

Продолжить работу по предоставлению собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах и лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, либо представляющим их интересы, в срок до 01 июля 2014 года предложения об оснащении объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют;

8.  Лицам, ответственным за содержание многоквартирного дома  обеспечить:

качественную промывку внутридомовых систем теплоснабжения в срок до 15 сентября 2014 года;

качественную подачу коммунального ресурса по внутридомовым инженерным сетям постоянно;

в срок до 15 мая 2014 года на основе результатов весеннего осмотра и недостатков, выявленных за прошедший год, составить и утвердить председателем городского штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона 2014-2015гг. план-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к работе в отопительный период с учетом отдельных мероприятий по выполнению гидравлических испытаний после отопительного периода и повторных - после проведения ремонтных работ и промывки систем отопления. График работ на внутридомовых системах теплоснабжения согласовать с графиком работ на тепловых сетях, и водопроводах, выполняемых Филиалом «Дальнегорский» КГУП «Примтеплоэнерго»;

еженедельное представление на совещание при зам. Главы администрации по ЖКХ информации, начиная с 01 июня 2014 года, по выполнению утвержденного плана подготовки к отопительному сезону, в разрезе каждого многоквартирного дома.

проведение в отопительный сезон действий, направленных на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирном доме в целях её сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил либо принятие иных мер, предусмотренных действующим законодательством, направленных на оптимизацию расходов собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой энергии.

9. Управлению муниципального имуществом (Круглов А.А.) обеспечить организацию работ по инвентаризации «бесхозяйных» электрических и тепловых сетей, трансформаторных подстанций, тепловых пунктов, сетей водоснабжения, водоотведения (в том числе ливневых), организовать их постановку на учет,  признание права муниципальной собственности с последующей их передачей в управление сетевой (эксплуатирующей) организации. Отчет о проделанной работе направлять в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края и департамент энергетики,  нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края по состоянию на 01 июля 2014 года до 20 числа месяца следующего за отчетным.

10. Контроль за своевременной и качественной подготовкой топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Дальнегорского городского округа к отопительному сезону 2014-2015 годов возложить на заместителя  главы администрации Дальнегорского городского округа, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Глава Дальнегорского городского округа       		                         И.В.Сахута

Приложение № 1

к постановлению администрации Дальнегорского городского округа

от 13.02.2014г  № 124-па

СОСТАВ

городского штаба по подготовке к прохождению

отопительного сезона 2014-2015гг.

- заместитель главы администрации Дальнегорского

городского округа, руководитель штаба

- нач.отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорс-

кого городского округа, зам.руководителя штаба

-  старший специалист отдела жизнеобеспечения

администрации городского округа, секретарь штаба

Члены штаба:

- главный инженер филиала Дальнегорский

КГУП «Примтеплоэнерго»

- главный инспектор Дальнегорского отдела по надзору

за промышленной и энергетической безопасностью по

Приморскому краю

- заместитель начальника управления муниципального

имущества администрации Дальнегорского городского

округа

- начальник ДРЭС филиала ОАО "ДРСК" "ПЭС"

- нач.отдела ГОиЧС и мобилизационной работе

администрации Дальнегорского городского округа

- главный специалист (пресс-секретарь) администрации

Дальнегорского  городского округа

- главный инженер ЗАО «Коммунэлектросервис»

- нач.финансового управления администрации

Дальнегорского городского округа

- директор МКУ «Обслуживающее учреждение»

- главный специалист (муниципальный      жилищный

инспектор) администрации Дальнегорского городского

округа

Приложение № 2

к постановлению администрации Дальнегорского городского округа

от 13.02.2014г  № 124-па

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности жилищного фонда

к эксплуатации в зимних условиях

- заместитель главы администрации Дальнегорского

городского округа, руководитель штаба

- заместитель начальника управления муниципального

имущества администрации Дальнегорского городского

округа

- нач.отдела жизнеобеспечения администрации

Дальнегорского городского округа, зам.руководителя штаба

- главный инженер филиала Дальнегорский

КГУП «Примтеплоэнерго»

- главный специалист (муниципальный      жилищный

инспектор) администрации Дальнегорского городского

округа

- ответственный руководитель управляющей организации,

ТСЖ

Приложение № 3

к постановлению администрации Дальнегорского городского округа

от 13.02.2014г  № 124-па

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности объектов муниципальных учреждений

к эксплуатации в зимних условиях

- заместитель главы администрации Дальнегорского

городского округа, руководитель штаба

- заместитель начальника управления муниципального

имущества администрации Дальнегорского городского

округа

- нач.отдела жизнеобеспечения администрации

Дальнегорского городского округа, зам.руководителя штаба

- главный инженер филиала Дальнегорский

КГУП «Примтеплоэнерго»

- главный специалист (муниципальный      жилищный

инспектор) администрации Дальнегорского городского

округа

- директор МКУ «Обслуживающее учреждение»

- ответственный руководитель муниципального учреждения

Приложение № 4

к постановлению администрации Дальнегорского городского округа

от 13.02.2014г  № 124-па

.

Состав комиссии

по   оценке   готовности организаций к работе в осенне-зимний период

2014-2015 гг.

- заместитель главы администрации Дальнегорского

городского округа, председатель комиссии;

Члены комиссии:

- представитель Дальневосточного

управления Ростехнадзора

- гл. инженер ЗАО «Коммунэлектросервис»

- заместитель начальника управления муниципального

имущества администрации Дальнегорского городского

округа

- нач.отдела жизнеобеспечения администрации

Дальнегорского городского округа, зам.руководителя штаба

- главный инженер филиала Дальнегорский

КГУП «Примтеплоэнерго»

Приложение № 8

Утвержден

постановлением администрации

Дальнегорского городского округа

от 13.02.2014г  № 124-па

ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2014г.-2015г.

адрес _______________________________________________________________________________

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Год постройки ____________

2. Характеристика объекта:

износ в % __________ этажность __________ подъездов __________

количество квартир ___________ (шт.)

общая площадь объекта _______________________ (кв.м)

жилая площадь  ______________________________ (кв.м)

перечень нежилых объектов и их площадь:

_____________________________________________________________________________________(кв.м)

_____________________________________________________________________________________(кв.м)

3. Источники:

теплоснабжения   ___________________  водоснабжения______________   электроснабжения ____________

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ЗИМНИХ

УСЛОВИЯХ ПРОШЕДШЕГО 2013-2014г.г.

| N п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2013-2014г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ

ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2014-2015г. г.

| № п/п | виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию | единицы измерения | всего по плану подготовки к зиме | выполнено при подготовке к зиме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли |  |  |  |
| 2 | Ремонт чердачных помещений, в том числе: - утепление (засыпка) чердачного перекрытия; - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  |  |  |
| 3 | Ремонт фасадов, в том числе: - герметизация швов - ремонт водосточных труб - утепление оконных проемов - утепление дверных проемов |  |  |  |
| 4 | Ремонт подвальных помещений, в том числе: - изоляция трубопроводов - ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  |  |  |
| 5 | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: - отмосток - приямков |  |  |  |
| 6 | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: 1) центрального отопления: - радиаторов - трубопроводов - запорной арматуры - промывка - опрессовка 2) горячего водоснабжения: - трубопроводов - запорной арматуры - промывка - опрессовка 3) водопровода: - ремонт и замена арматуры - ремонт труб 4) канализации: - ремонт трубопроводов - промывка системы 5) Электрооборудования: - световой электропроводки - силовой электропроводки - вводных устройств - электрощитовых |  |  |  |
| 7 | другие работы |  |  |  |
| 8 | Обеспеченность объекта: - пескосоляной смесью, песком и химреагентами - инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий |  |  |  |

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ЗИМЕ 2014-2015г.г.

Комиссия в составе представителей:

1. Зам.главы администрации ДГО – председатель комиссии

членов комиссии:

2. Управление муниципального имущества администрации ДГО

3. Отдел жизнеобеспечения администрации ДГО

4. Филиал «Дальнегорский» КГУП «Примтеплоэнерго»

5. Представитель общественности /старший по дому

произвела проверку  вышеуказанного  объекта  и  подтверждает,  что данный многоквартирный дом к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

1. Зам.главы администрации ДГО 				________________

2. Начальник УМИ администрации ДГО			________________

3. Начальник ОЖО администрации ДГО			________________

4. Гл. инженер ФД КГУП ПТЭ					________________

5. Представитель общественности /старший по дому	________________	…………………………..

(указать регистрацию проживания)

6. Ответственный руководитель управляющей организации, ТСЖ:

разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних условиях 2014-2015г.г.    _______________________________________________________________________

(подпись, ф.и.о., должность ответственного за эксплуатацию многоквартирного дома, наименование организации, осуществляющей управление/ многоквартирного дома

Приложение № 9

Утвержден

постановлением администрации

Дальнегорского городского округа

от 13.02.2014г  № 124-па

ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2014г.-2015г.

адрес

принадлежность объекта

назначение

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Год постройки

- Характеристика объекта:

износ в %	этажность

общая площадь объекта	(кв.м)

перечень иных пользователей и площадь занимаемых ими помещений:

(кв.м)

(кв.м)

(кв.м)

3.	Источники:

теплоснабжения	водоснабжения	электроснабжения

П. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ ПРОШЕДШЕГО 2013-2014г.г.

| N | Основные виды неисправностей | Дата | Причина возникновения | Отметка о выполненных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | (аварий) |  | неисправностей | работах по ликвидации |
|  | конструктивных элементов и |  | (аварий) | неисправностей (аварий) в |
|  | инженерного оборудования |  |  | текущем 2013-2014г.г. |

III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2014-2015г.г.

| № | виды выполненных работ по конструкциям | единицы | всего по плану | выполнено при |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | здания и технологическому и инженерному | измерения | подготовки к | подготовке к |
|  | оборудованию |  | зиме | зиме |
| 1 | Ремонт кровли (в т.ч. чердачных помещений) |  |  |  |
|  | Ремонт инженерного оборудования, в том |  |  |  |
|  | числе: |  |  |  |
|  | 1) центрального отопления: |  |  |  |
|  | - радиаторов |  |  |  |
|  | - трубопроводов |  |  |  |
|  | - запорной арматуры |  |  |  |
|  | - промывка |  |  |  |
|  | - опрессовка |  |  |  |
|  | 2) горячего водоснабжения: |  |  |  |
| 2 | - трубопроводов |  |  |  |
|  | - запорной арматуры |  |  |  |
|  | - промывка |  |  |  |
|  | - опрессовка |  |  |  |
|  | 3) водопровода: |  |  |  |
|  | - ремонт и замена арматуры |  |  |  |
|  | - ремонт труб |  |  |  |
|  | 4) канализации: |  |  |  |
|  | - ремонт трубопроводов |  |  |  |
|  | - промывка системы |  |  |  |
|  | 5) Электрооборудовании: |  |  |  |
|  | - световой электропроводки |  |  |  |
|  | - силовой электропроводки |  |  |  |
|  | - вводных устройств |  |  |  |
|  | - электрощитовых |  |  |  |
|  | другие работы |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность объекта: - пескосоляной смесью, песком и |  |  |  |
| 4 | химреагентами |  |  |  |
|  | - инструментом и инвентарем для зимней |  |  |  |
|  | уборки территорий |  |  |  |

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ЗИМЕ 2014-2015г.г.

Комиссия в составе представителей:

- Зам.главы администрации ДГО - председатель комиссии
членов комиссии:

- Управление муниципального имущества администрации

- Отдел жизнеобеспечения администрации ДГО

- Филиал «Дальнегорский» КГУП «Примтеплоэнерго»

- МКУ «Обслуживающее учреждение»

- Муниципальное учреждение

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект  к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

- Зам.главы администрации ДГО

- Начальник УМИ администрации ДГО

- Начальник ОЖО администрации ДГО

- Гл. инженер ФД КГУП ПТЭ

- МКУ «Обслуживающее учреждение»

- Ответственный руководитель муниципального учреждения

разрешаю эксплуатацию данного объекта в зимних условиях 2014-2015г.г.

подпись	м.п.	ф.и.о

должность ответственного за эксплуатацию муниципального объекта, наименование организации, осуществляющей эксплуатацию