План работ и отчет

План

мероприятий по подготовке к зиме  жил. фонда п. Холодный

2011г.- 2012г.

| №п\п | Наименования работ |
| --- | --- |
| Горняцкая №2 | Замена труб (стояки) холодного и горячего водоснабжения |
| Горняцкая №1 под.2,3 | Замена труб (стояки) холодного и горячего водоснабжения |
| Горняцкая № 15 | Замена трубы горячего водоснабжения 1-й этаж |
| ул. Горняцкая № 3,14 | замена труб на системе отопление |
| ул.Горняцкая № 3 под. 3 №15 под. 1,2 № 1 под. 1 | Побелка потолка, покраска (стен, оконных рам, перила, лестничные ограждения). |
| ул. Горняцкая № 15, | Замена частично дверных коробок, изготовление , ремонт, установка дверей. |
| ул.Пионерская ул.Горняцкая №3 под.4 №13 | Установка радиаторов теплоснабжения в подъездах |
| Комсомольская №№ 16,18 | Ремонт канализационной системы |

Отчет руководителя предприятия ООО « УправКом»                                                             о ходе подготовке  к  отопительному сезону   2012 – 2013гг.

По плану  подготовке к отопительному сезону предприятием планируется произвести ремонтные работы за счет собственных средств на сумму 300,00 руб.

- На 01.07.2012 года  проведены  следующие работы

а)  Произведён капитальный ремонт   стояков холодного и горячего водоснабжения ,  труб подачи холодного и горячего водоснабжения по  ул. Горняцкая , дом  №15.

б)  Закуплен  частично  материал на дальнейшие работы по замене труб холодного  и горячего водоснабжения , отопления .

в).  Начались работы по капитальному ремонту  входных  дверей подъездов.

г).   Произведён  косметический ремонт  подъезда № 1 по ул. Горняцкая 1.

д ). Размещены на каждом доме объявления с просьбой  к жителям – в связи с подготовкой к отопительному сезону 2012-2013гг  пересмотреть всю инженерную систему в своих  квартирах , и о всех неисправностях сообщить в « УправКом» , с 01.06.2012г. начались ремонтные  работы по  заявкам от  населения.

е). Начались ремонтные работы инженерных сетей и системы отопления в доме № 3  по ул. Пионеская  ( областная  адресная программа « Капитальный ремонт МКД на территории Магаданской области).

Выручка,  учитываемая при расчете  авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения  (объект  налогообложения – доходы)

за период с  01 января 2012г. по 30 июня 2012г.

Выручка всего- 2034222,61 рубля

в том числе: Жилищные услуги              - 1807351,22 рублей

Найм жилого помещения  - 226871,39 рублей

Сумма авансового платежа по налогу, исчисленная к уплате за:

полугодие: 122053,36  рубля

Директор ООО « УправКом»                                        О.И. Ядвижина