АДМИНИСТРАЦИЯ СУСУМАНСКОГО

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### От   10.2020                                                                №

г. Сусуман

| Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2020-2023 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Сусуманского городского округа от 25.10.2018 г. № 543 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ  Сусуманского городского округа», администрация Сусуманского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2020-2023 годы» согласно приложению.

2. Комитету по финансам администрации Сусуманского городского округа (Чаплыгина О.В.) предусмотреть финансовые средства на реализацию данной программы в проекте бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2020 год, а также в среднесрочном финансовом плане на 2021, 2022 и 2023 годы.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сусуманского городского округа Н.С. Заикину.

Глава Сусуманского городского округа						           А.В. Лобов

Приложение

Утверждено постановлением

администрации Сусуманского

городского округа от   .10.2020 № ____

«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие системы обращения с отходами

производства и потребления на территории

муниципального образования «Сусуманский

городской округ» на 2020-2023 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2020-2023 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2023 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Сусуманского городского округа. |
|  | Задачи: 1. Строительство, обустройство и безопасное использование межпоселенческого полигона твердых коммунальных отходов в г. Сусумане, соответствующего требованиям природоохранного законодательства; 2. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов в г. Сусумане, пос. Холодный и пос. Мяунджа; 3. Формирование муниципальной нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами; 4. Развитие системы экологического образования и информирования населения в сфере обращения с отходами производства и потребления. |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1. Проведение строительно-технической экспертизы по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусуман» 2. Строительство межпоселенческого полигона ТКО в городе Сусуман. 3. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов в г. Сусумане, пос. Холодный и пос. Мяунджа; 4. Формирование муниципальной нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами; 5. Обустройство площадок и мест для вторичного сырья |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 2842,5 тыс.рублей в том числе: 2020 год – 1342,5 тыс.рублей; 2021 год – 500,0 тыс.рублей; 2022 год – 500,0 тыс.рублей; 2023 год – 500,0 тыс. рублей; из них: местный бюджет – 1560,0 тыс.рублей; в том числе: 2020 год – 60,0 тыс.рублей; 2021 год – 500,0 тыс.рублей; 2022 год – 500,0 тыс.рублей; 2023 год – 500,0 тыс. рублей; областной бюджет – 1282,5 тыс.рублей; 2020 год – 1282,5 тыс.рублей; 2021 год – 0,0 тыс.рублей; 2022 год – 0,0 тыс.рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс.рублей; 2021 год – 0,0 тыс.рублей; 2022 год – 0,0 тыс.рублей; 2023 год – 0,0 тыс.рублей; внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс.рублей; 2021 год – 0,0 тыс.рублей; 2022 год – 0,0 тыс.рублей; 2023 год – 0,0 тыс.рублей. |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | http://susumanskiy-rayon.ru/ |

I. Характеристика и анализ текущего состояния

сферы социально-экономического развития Сусуманского городского округа.

Важным фактором формирования комфортной среды проживания населения Сусуманского городского округа является решение негативных экологических проблем, ликвидацию несанкционированных свалок и объектов складирования ТКО не отвечающих экологическим нормам безопасности и являющихся источником повышенного риска.

Размещение отходов в Сусуманском городском округе в настоящее осуществляется на местах временного складирования ТКО.

Низкая степень использования отходов производства и потребления приводит к тому, что в настоящее время имеющиеся свалки являются основными объектами для захоронения ТКО. Часть полигонов полностью заполнена или находится на грани заполнения и не отвечает элементарным экологическим и гигиеническим требованиям. При этом, практически все населенные пункты округа имеют несанкционированные свалки ликвидация которых не осуществлялась.

Значительные объемы образования отходов, неудовлетворительное состояние мест их размещения обусловливают необходимость создания в муниципальном образовании "Сусуманский городской округ" единой системы управления обращения с отходами производства и потребления.

В период 2017-2018 годов на территории Сусуманского городского округа в рамках муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2017-2018 годы» утвержденной постановлением администрации Сусуманского городского округа от 09.06.2017 № 354 были проведены инженерные изыскания и разработан проект строительства межпоселенческого полигона ТКО в городе Сусумане, а также приобретено оборудование для термического уничтожения различного типа (вида) отходов (утилизации).

В течение 2019 года УГХиЖТ администрации Сусуманского городского округа осуществлялся сбор согласований от различных министерств и ведомств для последующего направления проекта полигона ТКО в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Магаданской области для организации и проведения Государственной экологической экспертизы. 26.11.2019 проект был представлен ответственной организации.

30.01.2020 в адрес администрации округа поступило письмо Росприроднадзора об отказе в проведении государственной экологической экспертизы по причине некомплекта представленных документов с указанием необходимости в представлении заключения о результатах проведения историко-культурной экспертизы.

По результатам переписки с ведомствами, ответственными за назначение и проведение историко-культурной экспертизы администрации округа было указано на отсутствие необходимости в проведении рассматриваемой экспертизы. После чего было принято решение о повторном направлении проекта полигона ТКО в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Магаданской области для организации и проведения Государственной экологической экспертизы, без получения заключения которой не представляется возможным произвести строительно-техническую экспертизу.

Проблемы обращения с отходами производства и потребления на территории Сусуманского  городского округа требуют комплексного решения программным методом в рамках муниципальной программы.

Система обращения с отходами производства и потребления в округе нуждается в совершенствовании, внедрении новых механизмов по их сбору и захоронению.

Строительство объекта "Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусуман" и выполнение других мероприятий в области накопления, сбора и складирования  позволит достичь максимального результата, направленного на гарантированное предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду.

II. Цели, задачи и целевые показатели реализации

муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами

производства и потребления на территории муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2020-2023 годы».

Целью муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2020-2023 годы» является совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Сусуманского городского округа.

Для достижения поставленных целей определены следующие задачи:

-  строительство, обустройство и безопасное использование межпоселенческого полигона ТКО в городе Сусумане, соответствующего требованиям природоохранного законодательства;

- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов;

- формирование муниципальной нормативно-правовой базы в сфере обращения с отходами;

- развитие системы экологического образования и информирования населения в сфере обращения с отходами производства и потребления.

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | Источник значений показателей (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Цель 1. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Сусуманского городского округа. |
| 2 | Задача 1. Строительство, обустройство и безопасное использование межпоселенческого полигона твердых коммунальных отходов в г. Сусумане, соответствующего требованиям природоохранного законодательства. |
| 3 | Проведение строительно-технической экспертизы по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусуман» | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Магаданской области от 05.02.2015 г. № 50-пп «Об утверждении государственной программы Магаданской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Магаданской области» |
| 4 | Задача 2. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов в г. Сусумане, пос. Холодный и пос. Мяунджа;. |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок в г. Сусумане, пос.Холодный и пос. Мяунджа | ед | 0 | 2 | 2 | 2 | Постановление Правительства Магаданской области от 05.02.2015 г. № 50-пп «Об утверждении государственной программы Магаданской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Магаданской области» |
| 6 | Задача 3. Формирование муниципальной нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами |
| 7 | Задача 4. Развитие системы экологического образования и информирования населения в сфере обращения с отходами производства и потребления. |
| 8 | Обустройство площадок и мест для вторичного сырья | ед. | 0 | 0 | 0 | 5 | Постановление Правительства Магаданской области от 05.02.2015 г. № 50-пп «Об утверждении государственной программы Магаданской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Магаданской области» |
| 9 | Формирование муниципальной нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | Постановление Правительства Магаданской области от 05.02.2015 г. № 50-пп «Об утверждении государственной программы Магаданской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Магаданской области» |

III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы

«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2020-2023 годы».

План реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности исполнителей Программы.

В ходе реализации Программы, мероприятия могут подлежать корректировке на основе анализа полученных результатов, фактической потребности в средствах на реализацию мероприятий и исходя из реальных возможностей бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ».

Реализация программных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2020-2023 годы осуществляется по следующим направлениям:

- проведение  строительно-технической экспертизы по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусуман»;

- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов.

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Исполнители (соисполнители) мероприятий | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе: |  | 2842,5 | 1342,5 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | х |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | областной бюджет |  | 1282,5 | 1 282,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | местный бюджет |  | 1560,0 | 60,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | х |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 1.1 | Разработка технической документации гидротехнических сооружений |  | 1342,5 | 1342,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8,9 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | областной бюджет |  | 1282,5 | 1282,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | местный бюджет |  | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий и экспертиз по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусуман» |  | 1282,5 | 1282,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | областной бюджет |  | 1282,5 | 1282,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 1.1.2 | Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусуман» за счет средств местного бюджета» |  | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | местный бюджет |  | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 1.2 | Ликвидация несанкционированных свалок в г. Сусумане, пос. Холодный и пос. Мяунджа. |  | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 5 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | х |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сусуманского городского округа Н.С. Заикину.

Глава Сусуманского городского округа                                                                       А.В. Лобов