Утверждены постановлением администрации Сусуманского городского округа от 09.06.2017 г. № 356

ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и выполнению инженерных изысканий

по объекту: "Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусуман"

| Планируемые результаты выполнения работ | Описание работ | Предельный срок выполнения работ с учетом сроков, необходимых для определения подрядчика, исполнителя (календарных дней) | Предельный объем средств на оплату долгосрочного муниципального контракта с разбивкой по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |
| Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: "Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусуман" | Подготовка программы проведения изысканий | до 1 декабря 2017 года | 2 100,0 | - |
|  | Проведение полевых работ (инженерно-геодезических, геологических, экологических) |  |  |  |
|  | Проведение камеральных работ |  |  |  |
|  | Подготовка проектной документации | до 1 декабря 2018 года | - | 3 637,0 |
|  | Сопровождение экологической экспертизы |  |  |  |
|  | Сопровождение государственной градостроительной экспертизы |  |  |  |
|  | Подготовка рабочей документации |  |  |  |
|  |  |  | 2 100,0 | 3 637,0 |

____________________