АДМИНИСТРАЦИЯ СУСУМАНСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.09.2017 г. № 539

г. Сусуман

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Сусуманского городского округа на 2018-2020 годы» |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Сусуманского городского округа от 13.05.2016 года № 261 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа», постановлением администрации Сусуманского городского округа от 25 мая 2017 г. № 315 «Об утверждении перечня муниципальных программ» администрация Сусуманского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Сусуманского городского округа на 2018-2020 годы» согласно приложению.

2. Комитету по финансам администрации Сусуманского городского округа (Чаплыгина О.В.) предусмотреть финансовые средства на реализацию данной муниципальной программы в проекте бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2018 год, в среднесрочном финансовом плане на 2019, 2020 годы.

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Сусуманского

городского округа М.О. Ясакова

Приложение

 Утверждена постановлением администрации

 Сусуманского городского округа

 от 28.09.2017 г. № 539

«Об утверждении муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного

движения на территории Сусуманского

 городского округа на 2018-2020 годы»

**Муниципальное образование «Сусуманский городской округ»**

**Муниципальная программа**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории Сусуманского городского округа на 2018-2020 годы»**

**Ответственный исполнитель:** Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа.

**Дата составления проекта Программы:** 25.07.2017 г.

**Разработчик:** Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа, заместитель руководителя – начальник отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства Сорока Александр Владимирович, 2-15-34, *upravsusuman@mail.ru*

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«Повышение безопасности дорожного движения на территории Сусуманского городского округа на 2018-2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Основание разработки  | Постановление администрации Сусуманского городского округа от 25.05.2017 года № 315 «Об утверждении перечня муниципальных программ»;Поручение Президента ПР-637 п.4б от 14.03.2016 года по итогам [заседания](http://kremlin.ru/events/president/news/51506) президиума Государственного совета, состоявшегося 14 марта 2016 года по вопросу «О безопасности дорожного движения в Российской Федерации» |
| Заказчик  | Администрация Сусуманского городского округа |
| Ответственный исполнитель  | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа (далее УГХ и ЖТ) |
| Разработчик  | УГХ и ЖТ |
| Исполнители  | УГХ и ЖТ;Комитет по образованию администрации Сусуманского городского округа;Отделение Министерства внутренних дел России по Сусуманскому району (далее- ОМВД России по Сусуманскому району);ТВ «Колыма Плюс»;Муниципальное автономное учреждение редакционный издательский комплекс «Печать» (далее- МАУ «РИК «Печать») |
| Цель  | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
| Задачи | -предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;-сохранение жизни участников дорожного движения и предотвращение социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий;-сокращение количества дорожно-транспортных происшествий |
| **Срок реализации**  | 2018-2020 годы  |
| **Объем финансирования, всего (тыс.руб.) в т.ч.:**  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| **федеральный бюджет** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  **областной бюджет** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  **местный бюджет**  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Источники финансирования | Бюджет муниципального образования «Сусуманский городской округ» |
| Ожидаемые результаты реализации  | - снижение риска наезда транспортного средства на пешехода;- воспитание у жителей культуры поведения на дорогах и транспорте, а также формирование стереотипов законопослушного поведения;- создание условий для формирования знаний, умений и навыков безопасного поведения на дорогах;- повышение безопасности движения транспортных и пешеходных потоков;- повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
| Контроль реализации  | Контроль за исполнением Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации Сусуманского городского округа от 13.05.2016 г. № 261 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа» (далее-Порядок) |

**I.Обоснование необходимости решения проблемы**

**программным методом и целесообразности ее финансирования**

**за счет средств бюджета муниципального образования**

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах Сусуманского городского округа, предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

Продолжение решения существующих проблем на территории Сусуманского городского округа программно-целевым методом по обеспечению безопасности дорожного движения позволит предупредить опасное поведение участников дорожного движения.

**II.Основные цели и задачи**

**Цель Программы:** совершенствование организации движения транспорта и пешеходов

**Задачи Программы:**

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

-сохранение жизней участников дорожного движения и предотвращение социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий;

-сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.

**III. Планируемые индикаторы оценки и**

 **ожидаемый результат реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатор** | **Ед. изм.** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| Разработка комплексных схем организации дорожного движения на территории Сусуманского городского округа (п.Холодный, п.Мяунджа, автомобильная дорога общего пользования местного значения «Сусуман –Ударник») | шт. | 2 | 1 | - |
| Приобретение пешеходных ограждений | шт. | 200 | 200 | 309 |

**IV.Перечень мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Срок реализа ции | Исполнитель (получатель денежных средств) | Потребность в финансовых средствах (тыс. руб.), в т.ч. по бюджетам и годам |
| всего | федеральный | областной | местный |
| итого | 2018 | 2019 | 2020 | итого | 2018 | 2019 | 2020 | итого | 2018 | 2019 | 2020 | итого | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| I | Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» |
| 1. | Разработка комплексных схем организации дорожного движения на территории Сусуманского городского округа (п.Холодный, п.Мяунджа, автомобильная дорога общего пользования местного значения "Сусуман -Ударник) | 2018-2020г. | УГХ и ЖТ  | 352,6 | 176,3 | 176,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352,6 | 176,3 | 176,3 | 0,0 |
| 2. | Приобретение пешеходных ограждений | 2018-2020г. | УГХ и ЖТ  | 1147,4 | 323,7 | 323,7 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1147,4 | 323,7 | 323,7 | 500,0 |
| 3. | Привлечение к информационной и профилактической деятельности автотранспортных предприятий, общественных и профессиональных объединений | 2018-2020г | ОМВД России по Сусуманскому районуТВ «Колыма Плюс»,МАУ «РИК «Печать» | За счет текущей деятельности |
| 4. | Проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и понимания неотвратимости наказания | 2018-2020г | ОМВД России по Сусуманскому районуТВ «Колыма Плюс»,МАУ «РИК «Печать» | За счет текущей деятельности |
| 5. | Разработка и изготовление памяток при переходе проезжей части дороги детям в дневники, приобретение светоотражающих приспособлений для учащихся. | 2018-2020г | Комитет по образованию администрации Сусуманского городского округа;ОМВД России по Сусуманскому району  | За счет текущей деятельности |
| Всего по Программе: |  |  | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

**V.Финансирование муниципальной программы**

Источником финансирования Программы является бюджет муниципального образования «Сусуманский городской округ».

Общий объем финансирования Программы составляет 1 500,0 тыс.рублей, в том числе по годам:

**2018 год**- 500,0 тыс.руб., из них средства:

- федерального бюджета- 0,0 тыс.руб.;

- областного бюджета- 0,0 тыс.руб.;

- местного бюджета- 500,0 тыс.руб.;

**2019 год**- 500,0 тыс.руб., из них средства:

- федерального бюджета- 0,0 тыс.руб.;

- областного бюджета- 0,0 тыс.руб.;

- местного бюджета- 500,0 тыс.руб.;

**2020 год**- 500,0 тыс.руб., из них средства:

- федерального бюджета- 0,0 тыс.руб.;

- областного бюджета- 0,0 тыс.руб.;

- местного бюджета- 500,0 тыс.руб.

Объем финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов определяется при включении в бюджет муниципального образования «Сусуманский городской округ» объемов выделенных средств.

Изменение размеров и прекращение финансирования Программы производится в соответствии с Порядком.

**VI.Механизм реализации муниципальной программы**

# Механизм реализации настоящей Программы и всех предусмотренных программой мероприятий, определяет подрядчика и оплату работ по муниципальному контракту (договору), заключенному с Подрядчиком в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Определение Подрядчика производится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

# УГХ и ЖТ администрации Сусуманского городского округа является заказчиком закупки, организует приемку выполненных работ, проверку предоставленных расчетов и документов, а также производит расчеты с Подрядчиками в рамках заключенных муниципальных контрактов (договоров).

**VII.Управление реализацией муниципальной программы, контроль и отчетность**

Управление реализацией Программы осуществляется ее ответственным исполнителем –УГХ и ЖТ администрации Сусуманского городского округа, который координирует деятельность всех исполнителей реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию.

Контроль и отчетность осуществляется в соответствии с Порядком.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**