**АДМИНИСТРАЦИЯ СУСУМАНСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 28.05.2019 г. № 263

 г. Сусуман

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Сусуманского городского округа от 28.09.2017 г. № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Сусуманского городского округа на 2018-2020 годы» |  |

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Сусуманского городского округа от 25.10.2018 г. № 543 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Сусуманского городского округа», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сусуманский городской округ», администрация Сусуманского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Сусуманского городского округа от 28.09.2017 г. № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Сусуманского городского округа на 2018-2020 годы» следующие изменения:

1.1.Приложение изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|  | «ПриложениеУтвержденапостановлением администрации Сусуманского городского округа от 28.09.2017 г. № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Сусуманского городского округа на 2018-2020 годы» |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории

Сусуманского городского округа на 2018-2020 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа (далее – УГХ и ЖТ) |
| Сроки реализации муниципальной программы  | 2018-2020 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы  | Цель: Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.Задачи:-предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;-сохранение жизни участников дорожного движения и предотвращение социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий;-сокращение количества дорожно-транспортных происшествий-проведение на территории Сусуманского городского округа работ по обустройству улично-дорожной сети населенных пунктов техническими средствами организации дорожного движения (дорожными знаками).- проведение на территории Сусуманского городского округа работ по обустройству улично-дорожной сети населенных пунктов уличным освещением обеспечивающим безопасность движения автотранспорта и пешеходов. |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы  | - разработка комплексных схем организации дорожного движения на территории Сусуманского городского округа (п.Холодный, п.Мяунджа, автомобильная дорога общего пользования местного значения «Сусуман –Ударник»).- приобретение пешеходных ограждений.-количество населенных пунктов с улично-дорожной сетью оборудованной техническими средствами организации дорожного движения (дорожными знаками).-количество населенных пунктов с улично-дорожной сетью оборудованной уличным освещением обеспечивающим безопасность движения автотранспорта и пешеходов. |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей  | ВСЕГО:2 293,2 тыс.рублейв том числе: 2018 год – 918,0 тыс.рублей,2019 год - 875,2 тыс.рублей,2020 год – 500,0 тыс.рублей, из них:местный бюджет – 2 293,2,0 тыс.рублей2018 год – 918,0 тыс.рублей,2019 год - 875,2 тыс.рублей,2020 год – 500,0 тыс.рублей.областной бюджет – 0,0 тыс.рублей2018 год –0,0 тыс.рублей, 2019 год – 0,0 тыс.рублей,2020 год – 0,0 тыс.рублейфедеральный бюджет - 0,0 тыс.рублей2018 год – 0,0 тыс.рублей,2019 год – 0,0 тыс.рублей,2020 год – 0,0 тыс.рублейвнебюджетные источники: 0,0тыс.рублей  |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет  | [www.susumanskiy-rayon.ru](http://www.susumanskiy-rayon.ru)  |

**I.Характеристика и анализ текущего состояния сферы**

**социально-экономического развития Сусуманского городского округа**

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах Сусуманского городского округа, предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

 Муниципальная программа направлена на решение имеющихся проблем и повышение эффективности муниципального управления в сфере безопасности дорожного движения на территории Сусуманского городского округа.

**II. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории**

**Сусуманского городского округа на 2018-2020 годы»**

 Основной целью Программы является совершенствование организации движения транспорта и пешеходов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сохранение жизни участников дорожного движения и предотвращение социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

 Достижение указанной цели предусматривается в рамках реализации задач, связанных с проведением на территории Сусуманского городского округа работ по обустройству улично-дорожной сети населенных пунктов техническими средствами организации дорожного движения (дорожными знаками), уличным освещением обеспечивающим безопасность движения автотранспорта и пешеходов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование  цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | Источник  значений показателей (\*\*) |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. |
| 2 | Задача: Разработка комплексных схем организации дорожного движения на территории Сусуманского городского округа (п.Холодный, п.Мяунджа, автомобильная дорога общего пользования местного значения «Сусуман –Ударник»). |
| 3 | Количество разработанных комплексных схем организации дорожного движения | Ед. | 2 | 0 | 0 | Прогноз социально-экономического развития Сусуманского городского округа | Ед. | 0 | 1 | 3 | Прогноз социально-экономического развития Сусуманского городского округа |
| 4 | Задача: Приобретение пешеходных ограждений. |
| 5 | Количество пешеходных переходов оборудованных пешеходными ограждениями | Ед. | 2 | 0 | 0 | Прогноз социально-экономического развития Сусуманского городского округа |
| 6 | Задача: Приобретение и поставка дорожных знаков. |
| 7 | Количество поставленных технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков) | Ед. | 276 | 0 | 0 | Прогноз социально-экономического развития Сусуманского городского округа |
| 8 | Задача: Проведение на территории Сусуманского городского округа работ по обустройству улично-дорожной сети населенных пунктов техническими средствами организации дорожного движения (дорожными знаками). |
| 9 | Количество населенных пунктов с улично-дорожной сетью оборудованной техническими средствами организации дорожного движения (дорожными знаками) | Ед. | 0 | 1 | 3 | Прогноз социально-экономического развития Сусуманского городского округа |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | Задача: Проведение на территории Сусуманского городского округа работ по обустройству улично-дорожной сети населенных пунктов уличным освещением обеспечивающим безопасность движения автотранспорта и пешеходов. |
| 11 | Количество населенных пунктов с улично-дорожной сетью оборудованной уличным освещением обеспечивающим безопасность движения автотранспорта и пешеходов | Ед. | 0 | 1 | 3 | Прогноз социально-экономического развития Сусуманского городского округа |

**III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории**

**Сусуманского городского округа на 2018-2020 годы»**

 УГХ и ЖТ администрации Сусуманского городского округа является Заказчиком на проведение на территории Сусуманского городского округа работ по обеспечению безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах Сусуманского городского округа.

 Для выполнения мероприятий предусмотренных муниципальной программой Заказчик определяет Подрядчиков в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заказчик в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заключает муниципальный контракт с Подрядчиком на проведение на территории Сусуманского городского округа работ по обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах Сусуманского городского округа, предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий.

Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту. Заказчик принимает работы по акту приемки выполненных работ и проводит оплату.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов  на финансирование | Исполнители (соисполнители) мероприятий  | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет  всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены  мероприятия |  |
| всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | **ВСЕГО по муниципальнойпрограмме,**в том числе:  | УГХ и ЖТ | 2 293,2 | 918,0 | 875,2 | 500,0 | x |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
|  | местный бюджет  |  | 2 293,2 | 918,0 | 875,2 | 500,0 | x |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
| 1.1. | Обеспечение реализации программы |  | 2 293,2 | 918,0 | 875,2 | 500,0 | x |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |
|  | местный бюджет  |  | 2 293,2 | 918,0 | 875,2 | 500,0 | 3,5,7,9,11 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | ». |

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Сусуманского городского округа Н.С. Заикина