АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.12.2016 № 607-па

п. Усть-Омчуг

О внесении  изменений в постановление администрации

Тенькинского района от 17 октября 2013 года №  380-па

«Об утверждении муниципальной программы «Безопасность учреждений образования Тенькинского городского округа

Магаданской области на 2014-2016 годы»

Администрация   Тенькинского   городского округа  Магаданской области    п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации Тенькинского района от 17.10.2013г. № 380-па «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность учреждений образования Тенькинского городского округа Магаданской области на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.2 В паспорте Программы в графе «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» – цифры «6224,2»заменить  цифрами «6720,8».

1.3 Приложение № 1«Система программных мероприятий муниципальной программы «Безопасность учреждений образования Тенькинского городского округа Магаданской области на 2014-2016 годы»  к Программе  изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

# 1.4 Приложение № 2  «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Безопасность учреждений образования Тенькинского городского округа Магаданской области на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава Тенькинского городского округа                                 И.С. Бережной

Приложение № 1 к постановлению администрации Тенькинского городского округа от 19.12.2016 № 607-па

# Система программных мероприятий муниципальной программы

# «Безопасность учреждений образования Тенькинского городского округа Магаданской области на 2014-2016 годы»

# (наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Стоимость мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (тыс. руб.) |  |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по Программе | 6720,8 | 2598,0 | 1655,6 | 2467,2 |  |
| 1. Укрепление противопожарного состояния учреждения |
| 1.1. | Установка, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации | ДОУ п. Усть-Омчуг ДОУ п. Омчак СОШ п. Усть-Омчуг СОШ п. Омчак ТЦДОД | 2014-2016 | 728,9 | 50,0 | 40,0 | 638,9 | БМО |
| 1.2. | Установка видимого заземления | ДОУ п. Усть-Омчуг СОШ п. Усть-Омчуг | 2014-2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | БМО |
| 1.3. | Приобретение, заправка и обслуживание огнетушителей | ДОУ п. Усть-Омчуг ДОУ п. Омчак СОШ п. Усть-Омчуг СОШ п. Омчак ТЦДОД | 2014-2016 | 341,1 | 143,0 | 110,0 | 88,1 | БМО |
| 1.4. | Проведение замеров сопротивления изоляции электросетей и электрооборудования | ДОУ п. Усть-Омчуг ДОУ п. Омчак СОШ п. Усть-Омчуг СОШ п. Омчак ТЦДОД | 2014-2016 | 395,0 | 190,0 | 115,0 | 90,0 | БМО |
| 1.5. | Обработка конструкций огнезащитным составом | ДОУ п. Усть-Омчуг ДОУ п. Омчак СОШ п. Усть-Омчуг СОШ п. Омчак ТЦДОД | 2014-2016 | 621,6 | 116,5 | 215,5 | 289,6 | БМО |
| 1.6. | Приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности эвакуационных выходов из зданий и помещений | ДОУ п. Усть-Омчуг ДОУ п. Омчак СОШ п. Усть-Омчуг СОШ п. Омчак ТЦДОД | 2014-2016 | 467,7 | 134,0 | 140,0 | 193,7 | БМО |
| 1.7. | Ремонт электрощитового хозяйства, электропроводки, составление смет по ремонту электропроводки | ДОУ п. Усть-Омчуг ДОУ п. Омчак СОШ п. Усть-Омчуг СОШ п. Омчак ТЦДОД | 2014-2016 | 804,6 | 651,0 | 32,4 | 121,2 | БМО |
| 1.8. | Изготовление новых планов эвакуации по этажам | ДОУ п. Усть-Омчуг ДОУ п. Омчак СОШ п. Усть-Омчуг СОШ п. Омчак ТЦДОД | 2014-2016 | 64,4 | 32,4 | 11,0 | 21,0 | БМО |
| 1.9. | Приобретение и замена светильников открытого типа на светильники закрытого типа | ДОУ п. Усть-Омчуг ДОУ п. Омчак СОШ п. Усть-Омчуг СОШ п. Омчак ТЦДОД | 2014-2016 | 743,1 | 327,1 | 180,0 | 236,0 | БМО |
| 1.10. | Проведение проверок исправности внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения | ДОУ п. Усть-Омчуг ДОУ п. Омчак СОШ п. Усть-Омчуг СОШ п. Омчак ТЦДОД | 2014-2016 | 264,0 | 0,0 | 79,0 | 185,0 | БМО |
| 1.11. | Проверка работоспособности и перекатка пожарных рукавов на новую скрутку, приобретение пожарного инструментария | ДОУ п. Усть-Омчуг ДОУ п. Омчак СОШ п. Усть-Омчуг СОШ п. Омчак ТЦДОД | 2014-2016 | 427,3 | 158,8 | 130,0 | 138,5 | БМО |
| 1.12. | Организация обучения требованиям пожарной безопасности работников учреждений | Комитет ДОУ п. Усть-Омчуг ДОУ п. Омчак СОШ п. Усть-Омчуг СОШ п. Омчак ТЦДОД | 2014-2016 | 24,5 | 5,0 | 0,0 | 19,5 | БМО |
| 1.13. | Приобретение средств индивидуальной защиты | ДОУ п. Усть-Омчуг ДОУ п. Омчак СОШ п. Усть-Омчуг СОШ п. Омчак ТЦДОД | 2014-2016 | 127,5 | 77,5 | 20,0 | 30,0 | БМО |
| 1.14. | Проверка соответствия учреждений требованиям пожарной безопасности | ДОУ п. Усть-Омчуг ДОУ п. Омчак СОШ п. Усть-Омчуг СОШ п. Омчак ТЦДОД | 2014-2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | БМО |
| 1.15. | Утилизация люминесцентных ламп | ДОУ п. Усть-Омчуг ДОУ п. Омчак СОШ п. Усть-Омчуг СОШ п. Омчак ТЦДОД | 2014-2016 | 84,2 | 55,0 | 29,2 | 0,0 | БМО |
| 1.16. | Приобретение и обслуживание устройства по обеспечению дублирования сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной охраны | ДОУ п. Усть-Омчуг ДОУ п. Омчак СОШ п. Усть-Омчуг СОШ п. Омчак ТЦДОД | 2014-2016 | 427,8 | 265,3 | 35,0 | 127,5 | БМО |
| 1.17. | Установка и демонтаж систем АПС, видеонаблюдения | ДОУ п. Усть-Омчуг ДОУ п. Омчак СОШ п. Усть-Омчуг СОШ п. Омчак ТЦДОД | 2014-2016 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | БМО |
| 2. Мероприятия по антитеррористической защищенности |
| 2.1. | Установка, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения | ДОУ п. Усть-Омчуг ДОУ п. Омчак СОШ п. Усть-Омчуг СОШ п. Омчак ТЦДОД | 2014-2016 | 640,6 | 119,2 | 346,2 | 175,2 | БМО |
| 2.2. | Установка наружного освещения по всему периметру зданий | ДОУ п. Омчак СОШ п. Усть-Омчуг | 2014-2016 | 227,7 | 123,2 | 86,5 | 18,0 | БМО |
| 2.3. | Установка ограждения территории, дальнейший частичный ремонт | ДОУ п. Усть-Омчуг ДОУ п. Омчак СОШ п. Усть-Омчуг СОШ п. Омчак ТЦДОД | 2014-2016 | 82,4 | 0,0 | 42,4 | 40,0 | БМО |
| 3. Аттестация рабочих мест |
| 3.1. | Аттестация рабочих мест | ДОУ п. Усть-Омчуг ДОУ п. Омчак СОШ п. Усть-Омчуг СОШ п. Омчак ТЦДОД | 2014-2016 | 213,4 | 150,0 | 43,4 | 20,0 | БМО |

______________________

Приложение № 2

к постановлению администрации

Тенькинского городского округа

от 19.12.2016 № 607-па

# Ресурсное обеспечение

# муниципальной программы
«Безопасность учреждений образования Тенькинского городского округа Магаданской области

# на 2014-2016 годы»

# (наименование муниципальной программы)

| Год реализации программы | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам финансирования |
|  |  |  | Местный бюджет | Иные источники, в том числе |
|  |  |  |  | Областной бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2014 | 2598,0 | 2598,0 | 2598,0 | 0 |
| 2015 | 1655,6 | 1655,6 | 1655,6 | 0 |
| 2016 | 2467,2 | 2467,2 | 2467,2 | 0 |

____________________

Приложение № 3

к постановлению администрации

Тенькинского городского округа

# от 19.12.2016  № 607-па

# План мероприятий муниципальной программы
«Безопасность учреждений образования Тенькинского городского округа Магаданской области

# на 2014-2016 годы»

# (наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
|  |  | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Установка, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | руководители МУ |
| 2 | Установка видимого заземления |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | руководители МУ |
| 3 | Приобретение, заправка и обслуживание огнетушителей | * | * |  |  | * | * |  |  | * | * |  |  | руководители МУ |
| 4 | Проведение замеров сопротивления изоляции электросетей и электрооборудования |  | * | * |  |  | * | * |  |  | * | * |  | руководители МУ |
| 5 | Обработка конструкций огнезащитным составом | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | руководители МУ |
| 6 | Приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности эвакуационных выходов из зданий и помещений |  | * | * |  |  | * | * |  |  | * | * |  | руководители МУ |
| 7 | Ремонт электрощитового хозяйства, электропроводки, составление смет по ремонту электропроводки | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | руководители МУ |
| 8 | Изготовление новых планов эвакуации по этажам | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | руководители МУ |
| 9 | Приобретение и замена светильников открытого типа на светильники закрытого типа |  | * | * |  |  | * | * |  |  | * | * |  | руководители МУ |
| 10 | Проведение проверок исправности внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения |  | * | * |  |  | * | * |  |  | * | * |  | руководители МУ |
| 11 | Проверка работоспособности и перекатка пожарных рукавов на новую скрутку, приобретение пожарного инструментария |  | * | * |  |  | * | * |  |  | * | * |  | руководители МУ |
| 12 | Организация обучения требованиям пожарной безопасности работников учреждений | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | руководитель Комитета, руководители МУ |
| 13 | Приобретение средств индивидуальной защиты | * | * | * |  | * | * | * |  | * | * | * |  | руководители МУ |
| 14 | Проверка соответствия учреждений требованиям пожарной безопасности |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  | руководители МУ |
| 15 | Утилизация люминесцентных ламп |  |  | * | * |  |  | * | * |  |  | * | * | руководители МУ |
| 16 | Приобретение и обслуживание устройства по обеспечению дублирования сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной охраны |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * | руководители МУ |
| 17 | Установка и демонтаж систем АПС, видеонаблюдения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | руководители МУ |
| 18 | Установка, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | руководители МУ |
| 19 | Установка наружного освещения по всему периметру зданий |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  | руководители МУ |
| 20 | Установка ограждения территории, дальнейший частичный ремонт |  | * | * |  |  | * | * |  |  | * | * |  | руководители МУ |
| 21 | Аттестация рабочих мест |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * | руководители МУ |

___________________________