**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

12.12.2016 № 599-па

п. Усть-Омчуг

О внесении изменений в постановление администрации

Тенькинского городского округа Магаданской области

от 18 декабря 2015 г. № 82-па «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Тенькинского

городского округа на 2016-2020 годы»

# Администрация Тенькинского городского округа Магаданской области

# п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 18 декабря 2015 г. № 82-па «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Тенькинского городского округа на 2016-2020 годы».
2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 15 ноября 2016 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Тенькинского городского округа | И. С. Бережной |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области  от 12.12.2016 г. № 599-па |

**Изменения,**

**которые вносятся в постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 18 декабря 2015 г. № 82-па**

В муниципальной программе «Благоустройство территории Тенькинского городского округа на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 18 декабря 2015 г. № 82-па «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Тенькинского городского округа на 2016-2020 годы»:

1. Позицию паспорта, касающуюся объемов и источников финансирования муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Объемы и источники финансирования  Программы | общий объем финансирования составляет 84608,98 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  - бюджета муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области 5254,30 тыс. рублей;  - внебюджетных источников – 79354,68 тыс. рублей.  Объемы и источники финансирования подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на соответствующий год и плановый период. | ». |

1. Приложение № 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к [муниципальной программе](#sub_1000)

«Благоустройство территории

Тенькинского городского округа

на 2016 - 2020 годы»

# Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Тенькинского городского округа на 2016 -2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | всего | Стоимость мероприятия, тыс. руб. | | | | | Источник финансирования |
| в т.ч. по годам | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Озеленение территории (высадка деревьев и газонов) | Юридические или физические лица, определенные в соответствии с [44-ФЗ](garantF1://70253464.0) | 2016 - 2020 | 100,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | МБ и ВБИ |
| 95,0 | 0,0 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | ВБИ |
| 5,0 | 0,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | МБ |
| 2. | Приобретение, установка и монтаж электрооборудования на улицах населенных пунктов Тенькинского городского округа | Юридические или физические лица, определенные в соответствии с [44-ФЗ](garantF1://70253464.0) | 2016 - 2020 | 15812,6 | 3412,6 | 3100,0 | 3100,0 | 3100,0 | 3100,0 | МБ и ВБИ |
| 14323,0 | 2543,0 | 2945,0 | 2945,0 | 2945,0 | 2945,0 | ВБИ |
| 1489,6 | 869,6 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | МБ |
| 3. | Приобретение и установка урн, скамеек на дворовых территориях | Юридические или физические лица, определенные в соответствии с [44-ФЗ](garantF1://70253464.0) | 2016 -  2020 | 1200,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | МБ и ВБИ |
| 1140,0 | 0,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | ВБИ |
| 60,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | МБ |
| 4. | Укладка на сыпучее основание бесшовного травмобезопасного покрытия на детские площадки | Юридические или физические лица, определенные в соответствии с [44-ФЗ](garantF1://70253464.0) | 2016 - 2020 | 8000,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | МБ и ВБИ |
| 7600,0 | 0,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | ВБИ |
| 400,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МБ |
| 5. | Ограждение детских игровых площадок и дворовых территорий, прилегающих к зонам проезжей части | Юридические или физические лица, определенные в соответствии с [44-ФЗ](garantF1://70253464.0) | 2016 - 2020 | 2569,18 | 341,98 | 556,8 | 556,8 | 556,8 | 556,8 | МБ и ВБИ |
| 2115,84 | 0,0 | 528,96 | 528,96 | 528,96 | 528,96 | ВБИ |
| 453,54 | 341,98 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | МБ |
| 6. | Устройство покрытия на универсальную хоккейную площадку (бетонирование) | Юридические или физические лица, определенные в соответствии с [44-ФЗ](garantF1://70253464.0) | 2016 - 2020 | 2059,2 | 0,0 | 2059,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБ и ВБИ |
| 1956,24 | 0,0 | 1956,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВБИ |
| 102,96 | 0,0 | 102,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |
| 7. | Ремонт дорог местного значения в границах населенных пунктов Тенькинского городского округа | Юридические или физические лица, определенные в соответствии с [44-ФЗ](garantF1://70253464.0) | 2016 - 2020 | 54868,0 | 0,0 | 13717,0 | 13717,0 | 13717,0 | 13717,0 | МБ и ВБИ |
| 52124,6 | 0,0 | 13031,15 | 13031,15 | 13031,15 | 13031,15 | ВБИ |
| 2743,4 | 0,0 | 685,85 | 685,85 | 685,85 | 685,85 | МБ |
| ИТОГО | | | | 84608,98 | 3754,58 | 21758,0 | 19698,8 | 19698,8 | 19698,8 |  |

Примечание:

МБ – бюджет муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области;

ВБИ – внебюджетные источники финансирования;

44-ФЗ - [Федеральный закон](garantF1://70253464.0) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».».

1. Приложение № 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к [муниципальной программе](#sub_1000)

«Благоустройство территории

Тенькинского городского округа

на 2016 - 2020 годы»

# Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Благоустройство территории Тенькинского городского округа на 2016 - 2020 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации программы | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | | |
| всего | в т.ч. по источникам финансирования | |
| Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2016 | 3754,58 | 3754,58 | 1211,58 | 2543,0 |
| 2017 | 21 758,0 | 21 758,0 | 1 087,9 | 20 670,1 |
| 2018 | 19 698,8 | 19 698,8 | 984,94 | 18 713,86 |
| 2019 | 19 698,8 | 19 698,8 | 984,94 | 18 713,86 |
| 2020 | 19 698,8 | 19 698,8 | 984,94 | 18 713,86 |

1. приложение № 4 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4

к [муниципальной программе](#sub_1000)

«Благоустройство территории

Тенькинского городского округа

на 2016 - 2020 годы»

# План мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Тенькинского городского округа на 2016 - 2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель |
| 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
| I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Озеленение территории (высадка деревьев и газонов) |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  | комитет ЖКХ |
| 2. | Приобретение, установка и монтаж электрооборудования на улицах населенных пунктов Тенькинского городского округа |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х | комитет ЖКХ |
| 3. | Приобретение и установка урн, скамеек на дворовых территориях |  |  |  |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  | комитет ЖКХ |
| 4. | Укладка на сыпучее основание бесшовного травмобезопасного покрытия на детские площадки |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  | комитет ЖКХ |
| 5. | Ограждение детских игровых площадок и дворовых территорий, прилегающих к зонам проезжей части |  |  |  | х |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  | комитет ЖКХ |
| 6. | Устройство покрытия на универсальную хоккейную площадку (бетонирование) |  |  |  |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  | комитет ЖКХ |
| 7. | Ремонт дорог местного значения в границах населенных пунктов Тенькинского городского округа |  |  |  |  |  | х | x |  |  | х | x |  |  | х | x |  |  | х | x |  | комитет ЖКХ |

Примечание:

Комитет ЖКХ - комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области.».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_