**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

п. Усть-Омчуг

О внесении изменений в постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 10 мая 2017 г. № 169-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области на 2017 год»

# Администрация Тенькинского городского округа Магаданской области

# п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 10 мая 2017 г. № 169-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области на 2017 год».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Тенькинского городского округа | И. С. Бережной |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_ |

**Изменения,**

**которые вносятся в постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 10 мая 2017 г. № 169-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области на 2017 год»**

Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории поселка Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области на 2017 год», утвержденную постановлением администрации Тенькинского района Магаданской области от 10 мая 2017 г. № 169-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области на 2017 год» изложить в следующей редакции:

|  |
| --- |
| «УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области  от 10.05.2017 г. № 169-па |

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории

поселка Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области

на 2017 год»

Паспорт  
муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории поселка Усть-Омчуг

Тенькинского района Магаданской области на 2017 год»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | - | Формирование современной городской среды на территории поселка Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области на 2017 год |
| Цели муниципальной программы | - | повышение уровня благоустройства поселка Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области |
| Задачи муниципальной программы | - | повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселка Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области;  повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.) поселка Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области;  вовлечение жителей, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий поселка Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области |
| Участники муниципальной программы | - | комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области;  поставщики и подрядчики, определенные в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://70253464.0) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Целевые показатели муниципальной программы | - | количество благоустроенных дворовых территорий;  доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;  доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;  количество благоустроенных общественных территорий |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | - | 2017 |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | - | общий объем финансирования составляет 953,00 тыс. рублей, из них средства:  областного бюджета - 934,30 тыс. рублей,  местного бюджета - 18,70 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - | улучшение качества поселковой среды;  формирование у жителей бережного отношения к объектам благоустройства, расположенным на территории п. Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области;  улучшение качества жизни населения п. Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области |

# I. Анализ текущего состояния проблемы с обоснованием ее решения программным методом

Согласно сформулированным Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию РФ от 1 декабря 2016 года выводам и расставленным приоритетам, благоустройство городов и посёлков, сохранение исторического облика и создание современной среды для жизни с участием жителей является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития страны. В связи с этим в 2017 году в регионы будут направлены 20 миллиардов рублей на программы благоустройства, реализация которых должна быть произведена с участием самих жителей в принятии решения по использованию указанных ресурсов и определении проектов благоустройства, подлежащих осуществлению в первую очередь. В соответствии с паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 № 10) исполнение муниципальных программ по благоустройству предусмотрено на территории населенных пунктов с численностью 1000 и более человек.

По состоянию на 01 января 2017 года численность населения на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области составила 4272 человека. В тоже время численность населения в населенных пунктах, расположенных на территории Тенькинского района Магаданской области в большинстве своем не превышает 1000 человек, за исключением поселка Усть-Омчуг, в связи с чем реализация мероприятий настоящей муниципальной программы будет производиться на территории населенного пункта – поселка Усть-Омчуг, одновременно являющегося административным центром Тенькинского района.

На территории поселка Усть-Омчуг расположена 21 дворовая территория (при этом в целях настоящей муниципальной программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам).

В предшествующие годы работы по благоустройству дворовых территорий, отнесенные на сегодняшний день к минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн) выполнялись частично и без учета мнения жителей. При этом работы:

- по ремонту дворовых проездов на 21 дворовой территории не выполнялись;

- по обеспечению освещения выполнены частично на 1 дворовой территории, на 20 - не выполнялись;

- по установке скамеек выполнены в полном объеме на 7 дворовых территориях, частично на 4 дворовых территориях, на 10 - не выполнялись;

- по установке урн выполнены в полном объеме на 3 дворовых территориях, частично на 3 дворовых территориях, на 15 - не выполнялись.

Работы по благоустройству дворовых территорий, отнесенные на сегодняшний день к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий (оборудование детских площадок, оборудование спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение территории) выполнялись частично и также без учета мнения жителей. При этом работы:

- по оборудованию детских площадок выполнены в полном объеме на 12 дворовых территориях, частично на 1 дворовой территории, на 8 - не выполнились;

- по оборудованию спортивных площадок выполнены в полном объеме на 7 дворовых территориях, на 14 - не выполнялись;

- по оборудованию автомобильных парковок на 21 дворовой территории не выполнялись;

- по озеленению территории на 21 дворовой территории не выполнялись.

Также на территории поселка Усть-Омчуг имеется значительное количество общественных территорий, работы по благоустройству которых в предшествующие годы выполнялись частично и без учета мнения жителей.

С учетом приведенных выше данных можно сделать вывод о том, что благоустройство дворовых и общественных территорий не в полной мере отвечает современным потребностям жителей при проведении досуга и отдыха, ставя под сомнение возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности.

В рамках реализации мероприятий программы предполагается выполнить в полном объеме работы по благоустройству дворовых территорий, предусмотренные минимальным и дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий, а также работы по благоустройству общественных территорий с участием жителей.

# 

# II. Цели и задачи

# муниципальной программы

Целью, определяющей конечный результат реализации муниципальной программы, является повышение уровня благоустройства поселка Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области.

Задачами, необходимыми и достаточными для достижения установленной цели, являются:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселка Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.) поселка Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области;

вовлечение жителей, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий поселка Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области.

# III. Система программных мероприятий

# муниципальной программы

Система программных мероприятий, направленных на решение поставленных задач и достижение установленной цели, приведена в [Приложении № 1](#sub_2000) к настоящей муниципальной программе.

# IV. Сроки реализации

# муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы, определенный продолжительностью планируемых к реализации мероприятий: 2017 год при этом этапы реализации не выделяются.

# V. Важнейшие целевые показатели и индикаторы

# муниципальной программы

Важнейшие целевые показатели и индикаторы, обеспечивающие возможность проверки подтверждения достижения цели и решения задач, изложены в [Приложении № 2](#sub_3000) к настоящей муниципальной программе.

# VI. Ресурсное обеспечение

# муниципальной программы

Источники, структура и объемы финансирования приведены в [Приложении №](#sub_4000) 3к настоящей муниципальной программе.

# VII. Система управления

# муниципальной программы

Заказчиком муниципальной программы является администрация Тенькинского городского округа Магаданской области. Заказчик осуществляет управление реализацией муниципальной программы и несет ответственность за ее результаты. Формы и методы организации управления реализацией муниципальной программы определяются заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Участниками отдельных мероприятий муниципальной программы являются:

- комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области;

- поставщики и подрядчики, определенные в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://70253464.0) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В целях вовлечения граждан п. Усть-Омчуг в работу по благоустройству включение соответствующих территорий, в настоящую муниципальную программу осуществляется на основании:

- предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу общественной территории (далее – предложения граждан и организаций);

- предложений собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, о включении дворовой территории в муниципальную программу (далее – предложения заинтересованных лиц) в порядке, установленном постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 20.03.2017 г. № 94-па «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории поселка Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области на 2017 год, Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории поселка Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области на 2017 год» общественной территории».

Предложения заинтересованных лиц формируются с учетом:

- минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий, включающего в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн (далее - минимальный перечень работ по благоустройству);

- дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий, включающего в себя оборудование детских площадок, оборудование спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение территории (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству).

Реализация работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дополнительный перечень работ по благоустройству, производится при условии:

- наличия на дворовой территории работ по благоустройству дворовой территории, отнесенных к минимальному перечню работ по благоустройству;

- трудового участия заинтересованных лиц, размер которого не должен быть менее 0,5 процентов от объема трудозатрат мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству дворовых территорий, включенных в дополнительный перечень работ по благоустройству, может быть реализовано путем:

- выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора и т. д.) и участие в иных работах (покраска оборудования, озеленение территории и т. д.);

- предоставления строительных материалов, техники и т. д.

Участие в трудовой форме, осуществляется в соответствии с поданными предложениями заинтересованных лиц, содержащими информацию о видах работ, подлежащих выполнению и о строительных материалах, технике и т. д., подлежащих предоставлению.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ составляет:

5806,39 руб. - устройство 1 м2 бетонного покрытия, необходимого для ремонта дворовых проездов;

170781,00 руб. - установка 1 осветительного комплекса (включающего опору, кронштейн двухрожковый, светильник уличного освещения), необходимого для обеспечения освещения дворовой территории;

43279,00 руб. - установка 1 скамейки;

13340,00 руб. - установка 1 урны.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ, определяется индивидуально в соответствии с локальной ресурсной сметой.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий подлежат реализации с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Благоустройство каждой дворовой и общественной территории, включенной в муниципальную программу, производится на основании дизайн-проекта, включающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе перечень элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой и общественной территории (далее – дизайн-проект).

Дизайн-проекты благоустройства дворовой территории, подлежат обсуждению с представителями заинтересованных лиц, уполномоченными на согласование дизайн-проекта (далее – представители заинтересованных лиц) и утверждению с учетом их мнения не позднее 01 июля 2017 года.

Подготовка и утверждение дизайн-проекта осуществляется администрацией Тенькинского городского округа Магаданской области (далее – администрация) в следующем порядке.

Подготовка предварительного дизайн-проекта производится на основании минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, содержащихся в предложениях заинтересованных лиц.

Подготовка предварительного дизайн-проекта производится в срок, не превышающий 13 рабочих дней со дня утверждения настоящей программы.

По завершении подготовки предварительного дизайн-проекта администрация направляет в адрес представителей заинтересованных лиц, уведомление о месте, дате и времени обсуждения предварительного дизайн-проекта (далее – уведомление) с приложением предлагаемого проекта.

Уведомление представителей заинтересованных лиц производится не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения обсуждения предварительного дизайн-проекта.

Обсуждение предварительного дизайн-проекта включает в себя рассмотрение замечаний, комментариев и предложений, предоставленных представителями заинтересованных лиц.

Обсуждение предварительного дизайн-проекта осуществляется в течение 1 дня, определенного в соответствии с уведомлением.

По итогам обсуждения предварительного дизайн-проекта при необходимости производится его доработка с учетом поступивших замечаний, комментариев и предложений представителей заинтересованных лиц.

Доработка предварительного дизайн-проекта осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня обсуждения предварительного дизайн-проекта.

Утверждение дизайн-проекта с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц производится администрацией в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня доработки предварительного дизайн-проекта.

Контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, предполагающих участие в качестве исполнителей поставщиков и подрядчиков, определенных в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://70253464.0) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», осуществляется Общественной комиссией с участием представителей заинтересованных лиц (по согласованию) в форме внеплановой выездной проверки за фактическим выполнением работ по благоустройству на дворовых территориях (проверка), в том числе за сроками проведения работ, соблюдением требований технических регламентов, готовностью объектов к эксплуатации.

Проверка проводится по месту нахождения дворовой территории, на которой ведутся работы по благоустройству в случае поступления в администрацию Тенькинского городского округа обращений заинтересованных лиц, содержащих информацию о неудовлетворительном фактическом состоянии работ по благоустройству на дворовых территориях.

Срок проведения проверки не может превышать 10 рабочих дней.

По результатам проверки в течение пяти дней с момента её завершения составляется акт о результатах проверки.

Контроль выполнения муниципальной программы осуществляется заказчиком, который обеспечивает организацию системы учета и отчетности, позволяющую обеспечить постоянный мониторинг выполнения Программы, в соответствии с [постановлением](garantF1://43802610.0) администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 24.02.2016 г. № 120-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации» и [постановлением](garantF1://26833560.0) администрации Тенькинского района Магаданской области от 02.11.2010 г. № 295-па «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ».

# VIII. Ожидаемые социально-экономические результаты

В результате реализации мероприятий муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:

- улучшение качества поселковой среды;

- формирование у жителей бережного отношения к объектам благоустройства, расположенным на территории п. Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области;

- улучшение качества жизни населения п. Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области.

# IX. План мероприятий

# муниципальной программы

План мероприятий по реализации мероприятий муниципальной программы с указанием сроков приведен в Приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

Приложение № 1

к [муниципальной программе](#sub_1000)

**«Формирование современной городской**

**среды на территории поселка**

**Усть-Омчуг Тенькинского района**

**Магаданской области**  **на 2017 год»**

# Система программных мероприятий

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка**

**Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области на 2017 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Стоимость мероприятия | | Источник финансирования |
| всего | в том числе по годам |
| 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Разработка и утверждение в установленном порядке муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка  Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области на 2018 -2022 годы» | комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области  (далее – комитет ЖКХ) | 2017 | - | - | текущее финансирование |
| 2. | Разработка и утверждение в установленном порядке «Правил благоустройства муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области | комитет  ЖКХ | 2017 | - | - | текущее финансирование |
| 3. | Благоустройство дворовой территорий многоквартирного дома № 49 А по улице Горняцкой в п. Усть-Омчуг | комитет ЖКХ,  поставщики и подрядчики, определенные в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://70253464.0) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2017 | 635,37 | 635,37 | бюджет Магаданской области,  бюджет муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области |
| 4. | Благоустройство общественных территорий, признанных победителями отбора предложений граждан и организаций  в порядке, утвержденном постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 20.03.2017 г. № 94-па «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории поселка Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области на 2017 год, Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории поселка Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области на 2017 год» общественной территории» | комитет ЖКХ,  поставщики и подрядчики, определенные в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://70253464.0) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству | 2017 | 317,63 | 317,63 | бюджет Магаданской области,  бюджет муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области |

Приложение № 2

к [муниципальной программе](#sub_1000)

**«Формирование современной городской**

**среды на территории поселка**

**Усть-Омчуг Тенькинского района**

**Магаданской области**  **на 2017 год»**

# Важнейшие целевые показатели и индикаторы

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка**

**Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области**  **на 2017 год»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей и индикаторов | Единица измерения | Значения показателей и индикаторов по годам | |
| Базовый год | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единицы | 0 | 1 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | проценты | 0 | 6,25 |
| 3. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц (исчисленная от объема трудозатрат мероприятий по благоустройству дворовой территории) | проценты | 0 | 0 |
| 4. | Количество благоустроенных общественных территорий | единицы | 0 | 1 |

Приложение № 3

к [муниципальной программе](#sub_1000)

**«Формирование современной городской**

**среды на территории поселка**

**Усть-Омчуг Тенькинского района**

**Магаданской области**  **на 2017 год»**

# Ресурсное обеспечение

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка**

**Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области**  **на 2017 год»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации программы | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | | |
| всего | в том числе по источникам финансирования | |
| местный бюджет | иные источники, в том числе |
| областной бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2017 | 953,00 | 953,00 | 18,70 | 934,30 |

Приложение № 4

к [муниципальной программе](#sub_1000)

**«Формирование современной городской**

**среды на территории поселка**

**Усть-Омчуг Тенькинского района**

**Магаданской области**  **на 2017 год»**

# План мероприятий

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка**

**Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области**  **на 2017 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | | | | Ответственный исполнитель |  |
| 2017 год | | | |
| I  кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Разработка и утверждение в установленном порядке муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области на 2018 -2022 годы» |  |  | х |  | руководитель комитета жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области (далее – руководитель  комитета ЖКХ) |  |
| 2. | Разработка и утверждение в установленном порядке «Правил благоустройства муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области |  |  | х |  | руководитель  комитета ЖКХ |  |
| 3. | Благоустройство дворовой территорий многоквартирного дома № 49 А по улице Горняцкой в п. Усть-Омчуг |  | х | х |  | руководитель  комитета ЖКХ |  |
| 4. | Благоустройство общественных территорий, признанных победителями отбора предложений граждан и организаций  в порядке, утвержденном постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 20.03.2017 г. № 94-па «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории поселка Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области на 2017 год, Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории поселка Усть-Омчуг Тенькинского района Магаданской области на 2017 год» общественной территории» |  | х | х |  | руководитель  комитета ЖКХ | ». |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_