АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.03.2017 № 92-па

п. Усть-Омчуг

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры

Тенькинского городского округа»  на 2017-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),  администрация Тенькинского городского округа Магаданской области постановляет:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной  инфраструктуры Тенькинского городского округа» на 2017-2019 годы».

2.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации Тенькинского городского округа.

3.	Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу с 01 января 2017 года.

| Глава Тенькинского Городского округа | И.С. Бережной |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 20.03.2017 № 92-па |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа» на 2017-2019 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа» на 2017-2019 годы»

(наименование муниципальной программы)

| Наименование муниципальной программы | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа на 2017-2019 годы |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | - повышение комфортности и безопасности проживания населения Тенькинского района за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи муниципальной программы | - обновление объектов коммунального комплекса; - снижение расходов на текущий ремонт объектов коммунального комплекса; - профилактика аварийности; - снижение потерь теплоносителя в тепловых сетях. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области |
| Участники муниципальной программы | - Юридические лица вне зависимости от организационно-правовой формы либо физические лица, определенные в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и услуг |
| Подпрограммы муниципальной программы (при наличии) | нет |
| Целевые показатели муниципальной программы | - замена ветхих сетей теплоснабжения; - готовность котельных к предстоящему отопительному сезону; - безаварийная работа на объектах коммунального комплекса. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2017-2019 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Тенькинский городской округ» и внебюджетных источников, в том числе средств предприятий коммунального комплекса Тенькинского городского округа. Объём финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы составляет 44 846,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 21 000,0 тыс. руб. 2018 год – 11 672,5 тыс. руб. 2019 год - 12 174,3 тыс. руб. |
| Ожидаемый социально-экономический результат реализации муниципальной программы | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение качества производимых товаров (оказываемых услуг); - улучшение экологической ситуации; - создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; |

# Анализ текущего состояния проблемы с обоснованием

# ее решения программным методом

За последние годы руководством администрации Тенькинского городского округа и организацией, оказывающей коммунальные услуги на территории района, была проделана значительная работа по повышению эффективности систем тепло- и водоснабжения района. Администрацией ежегодно утверждались мероприятия по подготовке объектов коммунальной сферы к отопительным сезонам, предприятием коммунальной сферы  проводились работы по замене устаревшего оборудования на котельных.

Несмотря на активно проводимую работу этого недостаточно для стабильной и качественной работы коммунального комплекса.

Обеспечение теплоснабжением населения, объектов социальной сферы и прочих потребителей на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» осуществляют 6 котельных, из них пять котельных работают на твердом топливе (угле) и одна электрокотельная. Теплоснабжение  индивидуальных жилых домов, не подключенных к централизованному теплоснабжению, осуществляется от индивидуальных локальных источников тепловой энергии.

Существующая схема теплоснабжения  – двухтрубная, прокладка  тепловых сетей  подземная и наземная  на низких  опорах. Оборудование в котельных и магистральные тепловые сети требует обновления, проведения ремонта и замены оборудования.

Для обеспечения потребителей услугами водоснабжения привлечена организация ОАО «ОлаИнтерКом», которая занимается эксплуатацией инженерных сетей водоснабжения на всей территории муниципального образования «Тенькинский городской округ».

Централизованным водоснабжением обеспечены поселки Усть-Омчуг, Мадаун, Транспортный, пос. Омчак мкр-он Молодёжный, а также поселок имени Гастелло. В пос. Омчак частично водоснабжение населения организовано подвозом воды автоцистерной.

Услугами водоотведения обеспечено более 3-х тысяч человек. Протяженность канализационных сетей составляет 7,5 км, с износом более 50% - 3 км. Существующие очистные сооружения в поселке Усть-Омчуг были введены в эксплуатацию в 80-х годах. В других населенных пунктах Тенькинского городского округа канализационная система не централизована.

С момента ввода в эксплуатацию капитальные ремонты на очистных сооружениях в п. Усть-Омчуг и на системе канализации в других поселках района не проводились, оборудование   технически и морально изношено,  что приводит к загрязнению водных объектов и может привести к возможным вспышкам инфекционных заболеваний. Канализационные очистные сооружения п. Усть-Омчуг требуют капитального ремонта и замены устаревшего оборудования на новое, более усовершенствованное.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с 01 января 2015 года организация в границах поселения электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований. Учитывая, что собственные доходы бюджета муниципального образования «Тенькинский городской округ» не позволяют выделять достаточный объем средств на исполнение этих полномочий, решение проблемы функционирования коммунальной инфраструктуры, улучшения качества жизни населения, предотвращения чрезвычайных ситуаций требует значительных расходов и достаточно длительный временной период.

Таким образом, проблема модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тенькинский городской округ» может быть решена только программными методами.

Проблема не может быть решена в пределах одного финансового года и только лишь за счет средств муниципального образования «Тенькинский городской округ». Большая часть основного и вспомогательного оборудования котельных, магистральных сетей тепло-, и водоснабжения имеют высокую степень износа, а где-то и полностью устарели как морально, так и физически, что не позволяет обеспечить стандарты обеспечения населения, прежде всего, а также и других групп потребителей коммунальных услуг. Задачу по ремонту, замене оборудования котельных, тепловых и водопроводных сетей предлагается частично решить в рамках настоящей муниципальной программы за счет средств бюджета Магаданской области, частичного софинансирования мероприятий из бюджета муниципального образования «Тенькинский городской округ» и внебюджетных источников, в том числе средств предприятий коммунального комплекса Тенькинского городского округа.

# II. Цели и задачи

Цель Программы:

- повышение комфортности и безопасности проживания населения Тенькинского района за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Задачи Программы:

- обновление объектов коммунального комплекса;

-  снижение расходов на текущий ремонт объектов коммунального комплекса;

- профилактика аварийности;

- снижение потерь теплоносителя в тепловых сетях.

# III. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий – полный перечень предусмотренных Программой мероприятий, изложенных в Приложении № 1.

# IV. Сроки реализации

Программа реализуется в один этап – 2017-2019 годы, осуществление мероприятий  по подготовке к осенне - зимним отопительным периодам 2017-2018 г., 2018-2019г., 2019-2020г.

V. Важнейшие целевые показатели и индикаторы

Целевые показатели и индикаторы – это потенциально достижимые показатели, обеспечивающие количественную и качественную оценку реализации Программы и позволяющие оценить ход реализации Программы. Важнейшие целевые показатели и индикаторы изложены в Приложении № 2.

# VI. Нормативно-правовое обеспечение Программы

Перечень правовых актов необходимых для достижения целей и задач Программы, подлежащих разработке и утверждению, приведен в Приложении             № 3 к настоящей программе.

# VI. Ресурсное обеспечение

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Тенькинский городской округ» и внебюджетных источников, в том числе средств предприятий коммунального комплекса Тенькинского городского округа.

Объем финансирования Программы подлежит корректировке, исходя из реальных возможностей бюджета на очередной финансовый год.

Источники, структура и объемы финансирования мероприятий Программы изложены в Приложении 4 к настоящей Программе

# VII. Система управления

Реализация Программы осуществляется администрацией Тенькинского городского округа Магаданской области, организациями коммунального комплекса, подрядными организациями, привлекаемыми к выполнению работ по реализации программных мероприятий на договорной основе в соответствии с действующим законодательством.

Администрация Тенькинского городского округа Магаданской области:

- контролирует расходование средств на реализацию Программы;

- обеспечивает привлечение средств на развитие коммунальной инфраструктуры из внебюджетных источников;

- контролирует целевое расходование средств на реализацию Программы.

Исполнителями мероприятий Программы являются юридические лица вне зависимости от организационно-правовой формы либо физические лица, определенные в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и услуг.

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает  организацию системы учета и отчетности, позволяющую обеспечить постоянный мониторинг выполнения Программы, в соответствии с постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 24.02.2016 г.  № 120-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации» и постановлением администрации Тенькинского района Магаданской области от 02.11.2010 № 295-па «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ».

# VIII. Ожидаемые социально-экономические результаты

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества производимых товаров (оказываемых услуг);

- улучшение экологической ситуации;

# - создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

# IX. План мероприятий

Организационный план по реализации мероприятий Программы на 2017-2019 годы представлен в Приложении № 5.

___________________

Приложение  № 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие коммунальной

инфраструктуры Тенькинского городского округа»

на 2017-2019 годы»

Система программных мероприятий муниципальной программы

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа» на 2017-2019 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Стоимость мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1. | Поставка электрооборудования и силовых трансформаторов для нужд коммунального хозяйства Тенькинского городского округа Магаданской области | Юридические лица вне зависимости от организационно-правовой формы либо физические лица, определенные в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и услуг. | 2017-2019 | 3 439,4 | 1 095,0 | 1 147,5 | 1 196,9 | Всего, |
|  |  |  |  | 3 266,7 | 1 040,0 | 1 089,9 | 1 136,8 | ВБИ |
|  |  |  |  | 172,7 | 55,0 | 57,6 | 60,1 | МБ |
| 1.2. | Поставка комплектующих для нужд электрокотельной п.Усть-Омчуг Тенькинского городского округа Магаданской области |  | 2017 | 2 296,0 | 2 296,0 | 0,0 | 0,0 | Всего, |
|  |  |  |  | 2 181,0 | 2 181,0 | 0,0 | 0,0 | ВБИ |
|  |  |  |  | 115,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |
| 1.3. | Приобретение трубной продукции для замены сетей тепло-водоснабжения в Тенькинском городском округе Магаданской области |  | 2017-2019 | 12 702,4 | 4 044,0 | 4 238,1 | 4 420,3 | Всего, |
|  |  |  |  | 12 067,9 | 3 842,0 | 4 026,4 | 4 199,5 | ВБИ |
|  |  |  |  | 634,5 | 202,0 | 211,7 | 220,8 | МБ |
| 1.4. | Приобретение материалов (запорной арматуры) для нужд водопроводного и теплового хозяйства Тенькинского городского округа Магаданской области |  | 2017-2019 | 7 855,7 | 2 501,0 | 2 621,0 | 2 733,7 | Всего, |
|  |  |  |  | 7 463,1 | 2 376,0 | 2 490,0 | 2 597,1 | ВБИ |
|  |  |  |  | 392,6 | 125,0 | 131,0 | 136,6 | МБ |
| 1.5. | Ремонт аэротенка №2 на очисных сооружениях п. Усть-Омчуг |  | 2017 | 1 612,0 | 1 612,0 | 0,0 | 0,0 | Всего, |
|  |  |  |  | 1 531,0 | 1 531,0 | 0,0 | 0,0 | ВБИ |
|  |  |  |  | 81,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |
| 1.6. | Поставка стали листовой для нужд котельных Тенькинского городского округа Магаданской области | Юридические лица вне зависимости от организационно-правовой формы либо физические лица, определенные в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и услуг. | 2017 | 812,0 | 812,0 | 0,0 | 0,0 | Всего, |
|  |  |  |  | 771,0 | 771,0 | 0,0 | 0,0 | ВБИ |
|  |  |  |  | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |
| 1.7. | Поставка насосного оборудования для нужд котельных Тенькинского городского округа Магаданской области |  | 2017-2019 | 7 161,7 | 2 280,0 | 2 389,5 | 2 492,2 | Всего |
|  |  |  |  | 6 803,6 | 2 166,0 | 2 270,0 | 2 367,6 | ВБИ |
|  |  |  |  | 358,1 | 114,0 | 119,5 | 124,6 | МБ |
| 1.8. | Поставка тепло-изоляционных материалов для нужд водопроводного и теплового хозяйства Тенькинского городского округа Магаданской области |  | 2017-2019 | 3 825,6 | 1 218,0 | 1 276,4 | 1 331,2 | Всего, |
|  |  |  |  | 3 634,1 | 1 157,0 | 1 212,5 | 1 264,6 | ВБИ |
|  |  |  |  | 191,5 | 61,0 | 63,9 | 66,6 | МБ |
| 1.9. | Поставка оборудования (комплектующие для конвейера ШЗУ: цепи, рештаки) для нужд котельных п. Омчак, п. Молодежный |  | 2017 | 1 459,0 | 1 459,0 | 0,0 | 0,0 | Всего |
|  |  |  |  | 1 437,0 | 1 437,0 | 0,0 | 0,0 | ВБИ |
|  |  |  |  | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |
| 1.10. | Поставка дымовой трубы в п. Омчак Тенькинского городского округа Магаданской области |  | 2017 | 2 289,0 | 2 180,0 | 0,0 | 0,0 | Всего |
|  |  |  |  | 2 180,0 | 2 071,0 | 0,0 | 0,0 | ВБИ |
|  |  |  |  | 109,0 | 109,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |
| 1.11. | Поставка оборудования (шурующая планка, насосы) для нужд котельной п.Мадаун в Тенькинском городском округе Магаданской области |  | 2017 | 474,0 | 474,0 | 0,0 | 0,0 | Всего |
|  |  |  |  | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | ВБИ |
|  |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |
| 1.12. | Утепление бака-аккумулятора V300м3 на Центральной котельной п.Усть-Омчуг | Юридические лица вне зависимости от организационно-правовой формы либо физические лица, определенные в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и услуг. | 2017-2019 | 3 232,0 | 1 029,0 | 0,0 | 0,0 | Всего, |
|  |  |  |  | 3 071,9 | 978,0 | 0,0 | 0,0 | ВБИ |
|  |  |  |  | 160,1 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |
|  | ВСЕГО | 44 846,8 | 21 000,0 | 11 672,5 | 12 174,3 | Всего, |
|  |  | 42 654,4 | 20 000,0 | 11 088,8 | 11 565,6 | ОБ |
|  |  | 2 192,4 | 1 000,0 | 583,7 | 608,7 | МБ |

Примечание:

ВБИ – Внебюджетные источники финансирования

МБ – Бюджет МО «Тенькинский городской округ»

________________________

Приложение  № 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие коммунальной

инфраструктуры Тенькинского городского округа»

на 2017-2019 годы»

Важнейшие целевые показатели и индикаторы

муниципальной программы

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа»

на 2017-2019 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование показателей и индикаторов | Единица измерения | Базовый год | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 1 | Протяженность ветхих сетей теплоснабжения, на которых произведена замена | км | 0,7 | 1,5 | 1,8 | 2,1 |
| 2 | Количество котельных, на которых проведен ремонт или замена оборудования | ед | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Готовность котельных к предстоящему отопительному сезону (наличие паспорта готовности котельных к эксплуатации ОЗП) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество аварийных ситуаций на объектах коммунального комплекса. | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |

________________________

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Комплексное развитие коммунальной

инфраструктуры Тенькинского городского округа»

на 2017-2019 годы»

Правовое обеспечение муниципальной программы

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа»

на 2017-2019 годы »

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Вид правового акта | Примерное наименование правового акта | Срок разработки | Разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление | План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса Тенькинского городского округа к отопительному периоду 2017-2018гг. | II квартал 2017 года | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа |
| 2 | Постановление | План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса Тенькинского городского округа к отопительному периоду 2018-2019гг. | II квартал 2018 года | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа |
| 3 | Постановление | План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса Тенькинского городского округа к отопительному периоду 2019-2020гг. | II квартал 2019 года | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа |

_________________________

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Комплексное развитие коммунальной

инфраструктуры Тенькинского городского округа»

на 2017-2019 годы»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа»

на 2017-2019 годы »

(наименование муниципальной программы)

| Год реализации программы | Стоимость мероприятий, тыс.руб. | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. |
|  |  |  | по источникам финансирования |
|  |  |  | МБ | ВБИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2017 | 21 000,0 | 21 000,0 | 1 000,0 | 20 000,0 |
| 2018 | 11 672,5 | 11 672,5 | 583,7 | 11 088,8 |
| 2019 | 12 174,3 | 12 174,3 | 608,7 | 11 565,6 |

__________________

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Комплексное развитие коммунальной

инфраструктуры Тенькинского городского округа»

на 2017-2019 годы»

План мероприятий муниципальной программы

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа» на 2017-2019 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |
|  |  | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1. | Поставка электрооборудования и силовых трансформаторов для нужд коммунального хозяйства Тенькинского городского округа Магаданской области |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  | Первый заместитель главы |
| 1.2. | Поставка комплектующих для нужд электрокотельной п.Усть-Омчуг Тенькинского городского округа Магаданской области |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы |
| 1.3. | Приобретение трубной продукции для замены сетей тепло-водоснабжения в Тенькинском городском округе Магаданской области |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  | Первый заместитель главы |
| 1.4. | Приобретение материалов (запорной арматуры) для нужд водопроводного и теплового хозяйства Тенькинского городского округа Магаданской области |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  | Первый заместитель главы |
| 1.5. | Ремонт аэротенка №2 на очисных сооружениях п. Усть-Омчуг |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы |
| 1.6. | Поставка стали листовой для нужд котельных Тенькинского городского округа Магаданской области |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы |
| 1.7. | Поставка насосного оборудования для нужд котельных Тенькинского городского округа Магаданской области |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  | Первый заместитель главы |
| 1.8. | Поставка тепло-изоляционных материалов для нужд водопроводного и теплового хозяйства Тенькинского городского округа Магаданской области |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  | Первый заместитель главы |
| 1.9. | Поставка оборудования (комплектующие для конвейера ШЗУ: цепи, рештаки) для нужд котельных п. Омчак, п. Молодежный |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы |
| 1.10. | Поставка дымовой трубы в п. Омчак Тенькинского городского округа Магаданской области |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы |
| 1.11. | Поставка оборудования (шурующая планка, насосы) для нужд котельной п.Мадаун в Тенькинском городском округе Магаданской области |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы |
| 1.12. | Утепление бака-аккумулятора V300м3 на Центральной котельной п.Усть-Омчуг |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы |

### Примечание:

Первый заместитель главы – первый заместитель главы администрации Тенькинского городского округа Магаданской области

_________________________