**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

31.05.2017№ 208-па

п. Усть-Омчуг

**О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского**

**городского округа» на 2017-2019 годы», утвержденную**

**постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 20 марта 2017 г. № 92-па**

В целях приведения объема финансирования программных мероприятий в соответствие с выделенными бюджетными ассигнованиями, администрация Тенькинского городского округа Магаданской области

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа» на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 20 марта 2017г. № 92-па.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Тенькинского городского округа | И.С. Бережной |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области  от 31.05.2017 г. № 208-па |

**Изменения,**

**которые вносятся в муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа» на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 20 марта 2017г. № 92-па**

1. Приложение № 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

**Система программных мероприятий муниципальной программы**

**«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа» на 2017-2019 годы»**

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Стоимость мероприятия, тыс. руб. | | | | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в т.ч. по годам | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1. | Поставка силовых трансформаторов в целях обеспечения резерва для нужд коммунального хозяйства Тенькинского городского округа Магаданской области | Юридические лица вне зависимости от организационно-правовой формы либо физические лица, определенные в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и услуг. | 2017-2019 | **2 972,5** | **946,3** | **991,8** | **1 034,4** | **Всего,** |
| 2 823,9 | 899,0 | 942,2 | 982,7 | ВБИ |
| 148,6 | 47,3 | 49,6 | 51,7 | МБ |
| 1.2. | Поставка комплектующих для нужд электрокотельной п. Усть-Омчуг Тенькинского городского округа Магаданской области | 2017 | **2 296,0** | **2 296,0** | **0,0** | **0,0** | **Всего,** |
| 2 181,0 | 2 181,0 | 0,0 | 0,0 | ВБИ |
| 115,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |
| 1.3. | Приобретение трубной продукции для замены сетей тепло-водоснабжения в Тенькинском городском округе Магаданской области | 2017-2019 | **7 695,6** | **2 450,0** | **2 567,6** | **2 678,0** | **Всего,** |
| 7 337,5 | 2 336,0 | 2 448,1 | 2 553,4 | ВБИ |
| 358,1 | 114,0 | 119,5 | 124,6 | МБ |
| 1.4. | Приобретение материалов (запорной арматуры) для нужд водопроводного и теплового хозяйства Тенькинского городского округа Магаданской области | 2017-2019 | **8 016,9** | **2 552,3** | **2 674,8** | **2 789,8** | **Всего,** |
| 7 651,6 | 2 436,0 | 2 552,9 | 2 662,7 | ВБИ |
| 365,3 | 116,3 | 121,9 | 127,1 | МБ |
| 1.5. | Ремонт аэротенка №2 на очисных сооружениях п. Усть-Омчуг | 2017 | **1 086,5** | **1 086,5** | **0,0** | **0,0** | **Всего,** |
| 1 032,0 | 1 032,0 | 0,0 | 0,0 | ВБИ |
| 54,5 | 54,5 | 0,0 | 0,0 | МБ |
| 1.6. | Поставка стали листовой для нужд котельных Тенькинского городского округа Магаданской области | Юридические лица вне зависимости от организационно-правовой формы либо физические лица, определенные в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и услуг. | 2017 | **893,9** | **893,9** | **0,0** | **0,0** | **Всего,** |
| 840,0 | 840,0 | 0,0 | 0,0 | ВБИ |
| 53,9 | 53,9 | 0,0 | 0,0 | МБ |
| 1.7. | Поставка насосного оборудования для нужд котельных Тенькинского городского округа Магаданской области | 2017-2019 | **6 193,1** | **1 971,7** | **2 066,3** | **2 155,1** | **Всего** |
| 5 883,2 | 1 873,0 | 1 962,9 | 2 047,3 | ВБИ |
| 309,9 | 98,7 | 103,4 | 107,8 | МБ |
| 1.8. | Поставка тепло-изоляционных материалов для нужд водопроводного и теплового хозяйства Тенькинского городского округа Магаданской области | 2017-2019 | **3 058,3** | **973,6** | **1 020,4** | **1 064,3** | **Всего,** |
| 2 883,6 | 918,0 | 962,1 | 1 003,5 | ВБИ |
| 174,7 | 55,6 | 58,3 | 60,8 | МБ |
| 1.9. | Поставка оборудования (комплектующие для конвейера ШЗУ: цепи, рештаки) для нужд котельных п. Омчак, п. Молодежный | 2017 | **1 717,4** | **1 717,4** | **0,0** | **0,0** | **Всего** |
| 1 684,0 | 1 684,0 | 0,0 | 0,0 | ВБИ |
| 33,4 | 33,4 | 0,0 | 0,0 | МБ |
| 1.10. | Поставка дымовой трубы в п. Омчак Тенькинского городского округа Магаданской области | 2017 | **1 482,4** | **1 482,4** | **0,0** | **0,0** | **Всего** |
| 1 408,0 | 1 408,0 | 0,0 | 0,0 | ВБИ |
| 74,4 | 74,4 | 0,0 | 0,0 | МБ |
| 1.11. | Поставка оборудования (редуктор, шурующая планка, дымосос) для нужд котельной п. Мадаун Тенькинского городского округа Магаданской области | 2017 | **341,9** | **341,9** | **0,0** | **0,0** | **Всего** |
| 325,0 | 325,0 | 0,0 | 0,0 | ВБИ |
| 16,9 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | МБ |
| 1.12. | Утепление бака-аккумулятора V300м3 на Центральной котельной п. Усть-Омчуг | 2017 | **889,8** | **889,8** | **0,0** | **0,0** | **Всего,** |
| 846,0 | 846,0 | 0,0 | 0,0 | ВБИ |
| Юридические лица вне зависимости от организационно-правовой формы либо физические лица, определенные в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и услуг. | 43,8 | 43,8 | 0,0 | 0,0 | МБ |
| 1.13. | Ремонт высоковольтной линии (фидер №1) в п. Мадаун, Тенькинский район, Магаданская обл. | 2017 | **2 584,4** | **2 584,4** | **0,0** | **0,0** | **Всего,** |
| 2 455,0 | 2 455,0 | 0,0 | 0,0 | ВБИ |
| 129,4 | 129,4 | 0,0 | 0,0 | МБ |
| 1.14. | Поставка дробильного оборудования для центральной котельной п. Усть-Омчуг | 2017 | **813,8** | **813,8** | **0,0** | **0,0** | **Всего,** |
| 767,0 | 767,0 | 0,0 | 0,0 | ВБИ |
| 46,8 | 46,8 | 0,0 | 0,0 | МБ |
|  | **ВСЕГО** | | | **40 042,5** | **21 000,0** | **9 320,9** | **9 721,6** | **Всего,** |
| **38 117,8** | **20 000,0** | **8 868,2** | **9 249,6** | **ОБ** |
| **1 924,7** | **1 000,0** | **452,7** | **472,0** | **МБ** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

**План мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа» на 2017-2019 годы»**

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | |
| I  кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I  кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I  кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1. | Поставка силовых трансформаторов в целях обеспечения резерва для нужд коммунального хозяйства Тенькинского городского округа Магаданской области |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  | Первый заместитель главы |
| 1.2. | Поставка комплектующих для нужд электрокотельной п. Усть-Омчуг Тенькинского городского округа Магаданской области |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы |
| 1.3. | Приобретение трубной продукции для замены сетей тепло-водоснабжения в Тенькинском городском округе Магаданской области |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  | Первый заместитель главы |
| 1.4. | Приобретение материалов (запорной арматуры) для нужд водопроводного и теплового хозяйства Тенькинского городского округа Магаданской области |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  | Первый заместитель главы |
| 1.5. | Ремонт аэротенка №2 на очистных сооружениях п. Усть-Омчуг |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы |
| 1.6. | Поставка стали листовой для нужд котельных Тенькинского городского округа Магаданской области |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы |
| 1.7. | Поставка насосного оборудования для нужд котельных Тенькинского городского округа Магаданской области |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  | Первый заместитель главы |
| 1.8. | Поставка тепло-изоляционных материалов для нужд водопроводного и теплового хозяйства Тенькинского городского округа Магаданской области |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  | Первый заместитель главы |
| 1.9. | Поставка оборудования (комплектующие для конвейера ШЗУ: цепи, рештаки) для нужд котельных п. Омчак, п. Молодежный |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы |
| 1.10. | Поставка дымовой трубы в п. Омчак Тенькинского городского округа Магаданской области |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы |
| 1.11. | Поставка оборудования ( редуктор, шурующая планка, дымосос) для нужд котельной п. Мадаун Тенькинского городского округа Магаданской области |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы |
| 1.12. | Утепление бака-аккумулятора V300м3 на Центральной котельной п. Усть-Омчуг |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы |
| 1.13. | Ремонт высоковольтной линии (фидер №1) в п. Мадаун, Тенькинский район, Магаданская обл. |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы |
| 1.14. | Поставка дробильного оборудования для центральной котельной п. Усть-Омчуг |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы |

### Примечание:

Первый заместитель главы – первый заместитель главы администрации Тенькинского городского округа Магаданской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_