****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

15.10.2020 № 264-па

п. Усть-Омчуг

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области на 2021-2025 годы»**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 26 июня 2020 года №167-па «О муниципальных программ, предлагаемых к разработке в 2020 году», администрация Тенькинского городского округа Магаданской области **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Тенькинского городской округ» Магаданской области на 2021-2025 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу с 01.01.2021 года.

Глава Тенькинского городского округа Д.А. Ревутский

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  Приложение  к постановлению администрации  Тенькинского городского округа  Магаданской области  от 15.10.2020 № 264-па |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

# «Повышение безопасности дорожного движения

# на территории муниципального образования

# «Тенькинский городской округ» Магаданской области

# на 2021 – 2025 годы»

# ПАСПОРТ муниципальной программы

# «Повышение безопасности дорожного движения

# на территории муниципального образования

# «Тенькинский городской округ» Магаданской области

# на 2021 – 2025 годы»

# (наименование муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы | Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области на 2021 - 2025 годы |
| Цели муниципальной программы | Целью муниципальной программы является создание условий безопасности движения его участникам на дорогах муниципального образования. |
| Задачи муниципальной программы | Задачей муниципальной программы является:  - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;  - обучение детей безопасному поведению на дорогах;  - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры, градостроительства и дорожного хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения |
| Участники муниципальной программы | 1) Управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа;  2) отдел архитектуры, градостроительства и дорожного хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения;  3) юридические и физические лица, определенные в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://70253464.0) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Подпрограммы муниципальной программы (при наличии) | нет |
| Целевые показатели | - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;  - сокращение числа детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| Сроки и этапы реализации | 2021-2025 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Средства бюджета муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области в сумме 758,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 г. – 758,2 тыс. рублей;  2022 г. – 758,2 тыс. рублей;  2023 г. – 350,0 тыс. рублей;  2024 г. – 150,0 тыс. рублей;  2025 г. – 200,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Снижение уровня аварийности на дорогах и сокращение пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |
| Справочно: объем налоговых расходов муниципального образования в рамках реализации муниципальной программы | - |

# 1. Анализ текущего состояния проблемы с обоснованием

# её решения программным методом

Проблемы аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на автомототранспорте приобретает особую остроту и озабоченность. Это обусловлено как несоответствием существующего технического состояния автодорог, так и слабым развитием дорожной инфраструктуры, направленной на повышение безопасности дорожного движения (слабая информированность населения, необходимость строительства тротуаров и многое другое), а также недостаточно эффективным функционированием системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Основными видами нарушений водителями правил дорожного движения, повлекших за собой ДТП с тяжкими последствиями в Тенькинском городском округе Магаданской области являются: несоблюдение скорости конкретным дорожным условиям, превышение допустимой скорости движения, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил обгона.

Не смотря на то, что ежегодно проводится ряд мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма:

- обучение детей безопасному поведению на дорогах;

- профилактическая работа по пропаганде безопасности на дорогах среди несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях;

- профилактические мероприятия «Безопасное лето», «Внимание, дети!»;

- обследование маршрутов перевозки детей к местам обучения с выработкой конкретных мер, направленных на обеспечение безопасности перевозок, ситуация на дорогах округа остаётся сложной.

Таким образом, возникла необходимость в разработке муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Тенькинский городской» округ Магаданской области на 2021 - 2025 годы». Мероприятия Программы, затрагивающие имущественные отношения выполняются только на объектах муниципальной собственности округа.

Программой предусмотрены мероприятия, направленные на упорядочение движения транспортных средств в населенных пунктах: изменение дислокации и установка дорожных знаков. Данные мероприятия направлены на создание благоприятных и безопасных условий для движения транспортных средств и пешеходов в населенных пунктах муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области.

Применение программно-целевого подхода к решению проблемы повышения безопасности дорожного движения позволит обеспечить комплексность и системность воздействия на ее причины на основе:

- определения целей, задач и мероприятий, а также количественных и качественных связей между ними и объемами финансирования;

- концентрации ресурсов муниципального образования на реализацию мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

При применении программно-целевого метода будет осуществляться:

- формирование основ и приоритетных направлений профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести последствий;

- реализация комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и число погибших в результате ДТП.

Осуществление этих мероприятий позволит достичь положительного эффекта за счет реализации целевого и системного воздействия на объекты управления с целью повышения безопасности дорожного движения.

# 2. Цели и задачи

Целью Программы является создание условий безопасности движения его участникам на дорогах муниципального образования.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- обучение детей безопасному поведению на дорогах;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП.

# 3. Система программных мероприятий

Исходя из существующих проблем, поставленных целей и сформированных задач Программа включает в себя мероприятия по следующим приоритетным направлениям: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, направленная на максимальный охват детей и создание условий обучения навыкам безопасного поведения участников дорожного движения, проведение в дошкольных и общеобразовательных учреждениях специальных мероприятий с юными участниками дорожного движения в системе БДД;

- создание комплексной системы профилактики и информационной работы с населением, направленной на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

- проведение массовых мероприятий с детьми в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Перечень мероприятий, предусмотренных для реализации Программы, приведен в [приложении № 1](#sub_10) к настоящей Программе.

# 4. Сроки реализации

Программа реализуется в один этап - период реализации с 2021 года по 2025 год.

# 5. Важнейшие целевые показатели и индикаторы

Целевые показатели и индикаторы - это потенциально достижимые показатели, обеспечивающие количественную и качественную оценку реализации Программы и позволяющие оценить ход реализации Программы. Важнейшие целевые показатели и индикаторы изложены в [Приложении № 2](#sub_20)к настоящей Программе.

# 6. Ресурсное обеспечение

Источники, структура и объемы финансирования мероприятий Программы изложены в [Приложении № 3](#sub_30) к настоящей Программе. Источники финансирования - средства местного бюджета муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области.

Объем финансирования настоящей Программы ежегодно корректируется при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период исходя из возможностей местного бюджета и с учетом изменения стоимости программных мероприятий.

# 7. Система управления

Заказчиком Программы является администрация Тенькинского городского округа Магаданской области. Руководителем Программы является первый заместитель главы администрации Тенькинского городского округа Магаданской области. Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнителями отдельных мероприятий Программы являются:

- юридические и физические лица, определенные в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://70253464.0) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа Магаданской области;

- Отдел архитектуры, градостроительства и дорожного хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, одновременно выступающий в качестве ответственного исполнителя Программы, осуществляющего организацию и координацию деятельности по реализации программных мероприятий исполнителями Программы.

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает организацию системы учета и отчетности, позволяющую обеспечить постоянный мониторинг выполнения Программы, в соответствии с [постановлением](garantF1://26829746.0) администрации Тенькинского района Магаданской области от 24.02.2016 № 120-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации» и [постановлением](garantF1://26833560.0) администрации Тенькинского района Магаданской области от 02.11.2010 № 295-па «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ».

# 8. Ожидаемые социально-экономические результаты

Предложенные Программой мероприятия позволяют решать ряд социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников движения и овладением ими навыками безопасного поведения на дорогах.

Программные мероприятия направлены на формирование общественного сознания в части повышения дисциплины участников движения на автомобильных дорогах, улучшение дорожных условий, усиление контроля за движением.

Реализация программных мероприятий позволит приостановить рост ДТП с пострадавшими и снизить их количество, а также сократить число погибших в ДТП, совершенствовать системы управления обеспечением безопасности дорожного движения, работу с участниками дорожного движения, организацию дорожного движения в Тенькинском городском округе Магаданской области, обеспечить безопасные условия движения на местных автомобильных дорогах.

# 9. План мероприятий

Организационный план по реализации мероприятий Программы представлен в [Приложении № 4](#sub_40) к настоящей Программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к [муниципальной программе](#sub_1000) «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области  на 2021 - 2025 годы» |

# Система программных мероприятий муниципальной программы

# «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования

# «Тенькинский городской округ» Магаданской области на 2021 - 2025 годы»

# (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Стоимость мероприятия, тыс. руб. | | | | | | Источник финансирования |
| всего | в т.ч. по годам | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организация в школах муниципального образования ежегодного изучения Правил дорожного движения и безопасного поведение на дорогах | Управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа | 2021 - 2025 | - | - | - | - | - | - | Бюджет МО (текущее финансирование) |
| 2 | Обучение детей безопасному поведению на дорогах, организация и проведение системы мероприятий с детьми и подростками на летне-оздоровительных площадках при учреждениях образования Тенькинского городского округа | Управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа | 2021 - 2025 | - | - | - | - | - | - | Бюджет МО (текущее финансирование) |
| 3 | Освещение в газете «Тенька» в соответствующей рубрике вопросов о безопасности дорожного движения | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения | 2021 - 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Приобретение и установка оборудования для автогородка | ЮФЛ | 2021 - 2022 | 816,4 | 408,2 | 408,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет МО |
| 5 | Оформление в каждом образовательном учреждении Тенькинского городского округа уголков по безопасности дорожного движения для обучения учащихся Правилам дорожного движения | УО | 2024 - 2025 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | Бюджет МО |
| 6 | Распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | УО | 2023 - 2025 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 25,0 | 25,0 | Бюджет МО |
| 7 | Приобретение и установка средств наружной социальной рекламы по обеспечению безопасности дорожного движения | ЮФЛ | 2022  2023  2025 | 250,0 | 0,0 | 150,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | Бюджет МО |
| 8 | Приобретение и установка дорожных знаков | ЮФЛ | 2021 - 2025 | 500,0 | 150,0 | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Бюджет МО |
| 9 | Работы по внесению изменений в ПОДД на автомобильных дорогах общего пользования местного значения пос. Усть-Омчуг, пос. Омчак | ЮФЛ | 2021 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет МО |

Бюджет МО - бюджет муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области;

ЮФЛ - юридические или физические лица, определенные в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://70253464.0) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

**УО –** Управление образования и молодежной политики Тенькинского городского округа Магаданской области.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к [муниципальной программе](#sub_1000) «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области  на 2021 - 2025 годы» |

# Важнейшие целевые показатели и индикаторы муниципальной программы

# «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области на 2021 - 2025 годы»

# (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей и индикаторов | Ед-ца изм. | Значения показателей и индикаторов  по годам | | | | | |
| Базовый год 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | чел. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество проведенных мероприятий по обучению детей безопасному поведению на дорогах | ед. | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Обустройство улично-дорожной сети современными техническими средствами организации дорожного движения | ед. | 16 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к [муниципальной программе](#sub_1000) «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области  на 2021 - 2025 годы» |

# Ресурсное обеспечение муниципальной программы

# «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области на 2021 - 2025 годы»

# (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации программы | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| всего | в том числе по источникам финансирования | | Справочно: Объем налоговых расходов |
| местный бюджет | Иные источники, в том числе |
| внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** |
| 2021 | 758,2 | 758,2 | 758,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 758,2 | 758,2 | 758,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | 1 916,4 | 1 916,4 | 1 916,4 | 0,0 | **0,0** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к [муниципальной программе](#sub_1000) «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области  на 2021 - 2025 годы» |

# План мероприятий муниципальной программы

# «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования

# «Тенькинский городской округ» Магаданской области на 2021 - 2025 годы»

# (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель |
| 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | |
| I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Организация в школах муниципального образования ежегодного изучения [правил](garantF1://1205770.1000) дорожного движения и безопасного поведение на дорогах |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х | Управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа |
| 2 | Обучение отдыхающих детей безопасному поведению на дорогах, организация и проведение системы мероприятий с детьми и подростками на площадках летне-оздоровительных площадках при учреждениях образования Тенькинского городского округа |  |  | х | х |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  | Управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа |
| 3 | Освещение в газете «Тенька» в соответствующей рубрике вопросов о безопасности дорожного движения | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения |
| 4 | Приобретение и установка оборудования для автогородка |  | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа |
| 5 | Оформление в каждом образовательном учреждении Тенькинского городского округа уголков по безопасности дорожного движения для обучения учащихся [правилам](garantF1://1205770.1000) дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  | Управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа |
| 6 | Распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  | Управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа |
| 7 | Приобретение и установка средств наружной социальной рекламы по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения |
| 8 | Приобретение и установка дорожных знаков |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения |
| 9 | Работы по внесению изменений в ПОДД на автомобильных дорогах общего пользования пос. Усть-Омчуг, пос. Омчак |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_