АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

08.06.2017  № 217-ра

п. Усть-Омчуг

О внесении изменений в распоряжение администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 05 мая 2016 г. № 169-ра

В соответствии с распоряжением губернатора Магаданской области от 27.04.2016 г. № 216-р «Об организации и проведении месячника чистоты на территории Магаданской области», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 марта 1999 года          № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, санитарного и экологического состояния территории населенных пунктов Тенькинского городского округа Магаданской области, в распоряжение администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 05 мая 2016 г.       № 169-ра «Об организации и проведении на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области «Месячника чистоты», внести следующие изменения:

  - В пункте 1 слова «по 05 июня 2016 года» заменить словами «по 05 июля 2016 года».

  - Приложение «План основных мероприятий по проведению «Месячника чистоты» в муниципальном образовании «Тенькинский городской округ» Магаданской области» в 2016 году» к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

  - Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Тенькинского городского округа Л.В. Яковлеву.

  - Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава Тенькинского городского округа                                         И.С. Бережной

|  | Приложение к распоряжению администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от________________№_________ |
| --- | --- |

План основных мероприятий по проведению «Месячника чистоты» в муниципальном образовании

«Тенькинский городской округ» Магаданской области в 2016 году

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Субботник, санитарная очистка территорий, закрепленных за предприятиями, учреждениями и организациями (места проведения субботников предварительно согласовываются с администрацией Тенькинского городского округа) | весь период | Администрация Тенькинского городского округа, управляющие территориальных администраций, руководители предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности |
| 2. | Подготовка и проведение общегородского субботника | 08.06.2016г. | Администрация Тенькинского городского округа, руководители предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, руководители управляющих компаний, ТСЖ |
| 3. | Снос ветхого заброшенного жилья на территории Тенькинского городского округа, согласно адресному плану, в т.ч. планировка, рекультивация | весь период | Администрация Тенькинского городского округа, управляющие территориальных администраций |
| 4. | Организация уборки территорий общего пользования (парки, дороги, стадионы, площади) | весь период | Администрация Тенькинского городского округа, управляющие территориальных администраций |
| 5. | Санитарная уборка и субботники по благоустройству дворовых территорий многоквартирного жилищного фонда | весь период | МУП «ЖУК», МУП «ОЖКУ», ТСЖ «Черемушки» |
| 6. | Организация уборки мест сбора и временного хранения ТБО (контейнерные площадки), ликвидация несанкционированных свалок | весь период | МУП ЖУК» МУП ОЖКУ» |
| 7. | Вывоз крупногабаритного мусора с территории Тенькинского городского округа | весь период | Администрация Тенькинского городского округа, управляющие территориальных администраций |
| 8. | Организация уборки мест захоронения на территории Тенькинского городского округа | до 05.07.2016 г. | Администрация Тенькинского городского округа, управляющие территориальных администраций |

_________________________