АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

04.09.2017 № 305-ра

п. Усть-Омчуг

# О заключении долгосрочного муниципального контракта

# на выполнение работ по объекту: «Строительство пешеходного

# моста через р. Омчуг в пос. Усть-Омчуг в Тенькинском районе

# Магаданской области»

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 20 июня 2017 г. № 224-па «Об утверждении Порядка принятия решений о заключении муниципальных контрактов, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»:

# 1. Организовать заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту: «Строительство пешеходного моста через р. Омчуг в пос. Усть-Омчуг в Тенькинском районе Магаданской области» на период 2017-2018 годов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Утвердить прилагаемые показатели выполнения работ по объекту: «Строительство пешеходного моста через р. Омчуг в пос. Усть-Омчуг в Тенькинском районе Магаданской области».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава Тенькинского городского округа			          	  И.С. Бережной

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением администрации Тенькинского городского округа

Магаданской области

от 04.09.2017 № 305-ра

ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения работ по объекту: «Строительство пешеходного моста через р. Омчуг

в пос. Усть-Омчуг в Тенькинском районе в Магаданской области»

| Планируемые результаты выполнения работ | Описание состава работ | Предельный срок выполнения работ с учетом сроков, необходимых для определения подрядчиков, исполнителей | Предельный объем средств на оплату долгосрочного муниципального контракта с разбивкой по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Строительство пешеходного моста через р. Омчуг в пос. Усть-Омчуг в Тенькинском районе в Магаданской области | - подготовительные работы (разбивка осей опор, устройство монтажных площадок); - основные объекты строительства (строительство мост, опор, пролетных строений, сопряжение моста с насыпью, подходы к мосту); - сдача объекта в эксплуатацию. | 30 сентября 2018 г. | 6925,0 (в т.ч.: 6925,0 – федеральный бюджет) | 8935,3,0 (в т.ч.: 8935,3 – федеральный бюджет) |

_________________