АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕНЬКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2013 №573-па

Об утверждении районной целевой программы «Защита  населения  и объектов экономики Тенькинского района от наводнений и иного  негативного воздействия вод на 2013 год»

В целях обеспечения  защищенности населения и объектов экономики Тенькинского района Магаданской области от наводнений и иного негативного воздействия вод, в соответствии с областной целевой программой  «Развитие водохозяйственного  комплекса Магаданской области на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Магаданской области от 18.10.2012 г. №748-па, на основании соглашения о предоставлении из областного бюджета бюджету муниципального образования Тенькинский район субсидий на ликвидацию последствий паводка в пос. Усть – Омчуг, Транспортный и Мадаун от 22 октября 2013 г. №155/02/2013с, решения Тенькинского районного Собрания представителей от 24 декабря 2013 г. № 50 «О внесении изменений в решение Тенькинского районного Собрания представителей от 26.12.2012 № 64 «О бюджете Тенькинского района Магаданской области на 2013 год», администрация Тенькинского района Магаданской области   п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую районную целевую программу «Защита  населения  и объектов экономики Тенькинского района от наводнений и иного  негативного воздействия вод на 2013 год».

- Управляющему делами администрации Тенькинского района Магаданской области обеспечить размещение районной целевой программы на официальном сайте муниципального образования Тенькинский район Магаданской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию в районной газете «Тенька».

Глава Тенькинского района			  		                 Н.А.Савченко

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Тенькинского района от 27.12.2013 № 573-па

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Защита  населения  и объектов экономики Тенькинского района от наводнений и иного  негативного воздействия вод на 2013 год»

# ПАСПОРТ
районной целевой программы

# «Защита населения и объектов экономики Тенькинского района от наводнений и иного  негативного воздействия вод на 2013 год»

# (наименование муниципальной программы)

| Наименование районной целевой программы | «Защита населения и объектов экономики Тенькинского района от наводнений и иного негативного воздействия вод на 2013 год» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки районной целевой программы | Областная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Магаданской области на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Магаданской области от 18.10.2012 г. № 748-па; Решение Тенькинского районного Собрания представителей от 24 декабря 2013 г. № 50 «О внесении изменений в решение Тенькинского районного Собрания представителей от 26.12.2012 № 64 «О бюджете Тенькинского района Магаданской области на 2013 год» |
| Заказчик районной целевой программы | Администрация Тенькинского района Магаданской области |
| Разработчик районной целевой программы | Ведущий специалист по вопросам недропользования аппарата управления администрации Тенькинского района Магаданской области |
| Исполнители районной целевой программы | - Отдел архитектуры и градостроительства администрации Тенькинского района Магаданской области; - Проектные и подрядные организации (и/или физические лица) |
| Ответственный исполнитель районной целевой программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Тенькинского района Магаданской области |
| Перечень подпрограмм (при наличии) | нет |
| Цели и задачи районной целевой программы | Цель программы: обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод. Задачи программы: - предотвращение воздействия вод на территории поселений; - строительство и приведение к безопасному техническому состоянию гидротехнических сооружений |
| Краткое изложение основных мероприятий районной целевой программы | Проведение работ по руслорегуляции, дноуглублению, очистке русла от наносов на реках, протекающих на территории муниципальных образований Тенькинского района Магаданской области, укрепление береговых линий |
| Объемы и источники финансирования районной целевой программы | - средства бюджета муниципального образования Тенькинский район Магаданской области в сумме 50,0 тыс. рублей, - средства бюджета Магаданской области в сумме 5,0 млн. рублей |
| Срок реализации районной целевой программы | 2013 |
| Ожидаемый социально-экономический результат реализации районной целевой программы | - сокращение бюджетных средств на аварийно-восстановительные работы от воздействия паводков; - предотвращение затопления и разрушение поселковых территорий; - защита промышленных и социальных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения |
| Контроль исполнения районной целевой программы | Глава Тенькинского района Магаданской области |

______________

- Анализ текущего состояния проблемы с обоснованием ее решения программным методом

Тенькинский район Магаданской области  численностью  постоянно  проживающего  населения  по состоянию на 01.01.2013 года  составляет   4926  человек. Поселения района расположены в интенсивно разрабатывающихся зонах горнодобывающих предприятий. А так  как практически все месторождения приурочены к имеющимся на территории района  водотокам, то все они подвержены негативному воздействию  не только от природных процессов,  но и от производства горнопромышленных работ, как в прошлое так и настоящее время. Все поселения имеют сложившуюся инфраструктуру. Обильные паводки , весеннее половодье и техногенные процессы приводят к постоянному размыванию берегов рек и ручьев, что приводит к подтоплению территорий поселений и наносит соответственно ущерб как экономике района , так и проживающему на территории населению.  Муниципальное образование «Поселок Усть-Омчуг» расположено в междуречье  р. Детрин и  р. Омчуг,  муниципальное  образование  «Поселок  Мадаун» на  правом  берегу   руч. Магадавен,  муниципальное  образование  «Поселок  им. Гастелло»,  включая  пос.Транспортный   на руч. Омчак  и  руч. Тюкюль-Юрях,  муниципальное  образование  «Поселок  Омчак»  на руч. Омчак. Все  водотоки  относятся  к  горным,  имеют  множество притоков  и  в  период  таяния  снегов  и  обильных  дождей  в летний период межень  уреза  водотока  многократно  увеличивается.

Река Детрин имеет длину 222 км, количество притоков 1012, общей длиной 1068 км. На правобережном участке реки Детрин, напротив посёлка, расположены строения и поля бывшего совхоза «Тенькинский», которые используются крестьянско-фермерскими хозяйствами. На левобережном участке реки Детрин расположены водозабор и котельная предприятия МУП «Тенькатеплосеть», а также частный сектор с жилыми домами.

Русло р. Детрин  неустойчивое, мигрирующее. Берега реки и днище сложены гравийно-галечным материалом, легко вымываемым в период прохождения паводковых вод. В русле р. Детрин сложился техногенный рельеф в связи с прохождением драги от устья р. Омчуг и вверх по течению р. Детрин, что послужило толчком для развития неблагоприятных русловых процессов: обмелению, заужению и засорению русла наносами в пределах поселковой черты. В результате обмеления русла паводковые воды выходят из берегов реки на участке расположения водозаборного и котельного хозяйства МУП «Тенькатеплосеть» и нижней трети пос. Усть-Омчуг.

Старая  безхозная дамба постройки 50-х годов  прошлого столетия подвержена экзогенным природным процессам и  не  соответствует  своему  предназначению.

Так  паводком  прошедшим  в  августе  2013 года  затоплению  подверглась  вся  часть  жилого  сектора  с  хозяйственными  постройками,   промзона -  территория  котельной  МУП «Тенькатеплосеть» , территория  расположения ЗАО «Маяк», гаражи  администрации и пекарни, канализационная система  по ул. Горняцкая  и  другие  объекты расположенные  на  левом  берегу р. Детрин .

Река Омчуг имеет длину 51 км. В реку впадают 350 притоков длиной менее 10 км. Особенности происходящих русловых процессов на р. Омчуг обусловлены, также как и на р. Детрин, геоморфологическим строением долины и мерзлотными условиями. Берега рыхлые осыпающиеся, дно подвижное, русло заужено. После каждого паводка речные наносы образовывают островки и косы, на которых сразу же возникают лесные завалы, препятствующие свободному протоку воды и провоцирующие развитие русловых процессов.

В черте посёлка берега р. Омчуг застроены: правобережье – жилые пятиэтажные дома,  левый берег - пос. Заречный (бывший прииск «Курчатовский»), а также  частный сектор с хозяйственными постройками, гаражами и огородами.

В период  прохождения  паводков происходит интенсивное обрушение застроенных берегов, постройки сползают в реку или  же нависают над берегом, грозя обрушиться в любой момент. Так поводком 2010 года смыло один  из пешеходных мостов через р. Омчуг, а два других находятся в аварийном состоянии. Через пешеходный мост расположенный в районе  больницы проложен водовод к подстанции ЦЭС.  Мост расположенный в районе дома 45 по ул. Победы связывал центральную часть поселка с промышленной зоной на левом берегу р. Омчуг и расположенными там же частными гаражами и подсобными хозяйствами  жителей пос.Усть-Омчуг ( смыло паводком  прошедшим 19-23 августа 2013г.).  Размыв правого берега  р. Омчуг создает угрозу обрушения проезжей части дороги  и охранной   зоны многоквартирных   жилых   домов:   по ул. Мира 11,                                         по  ул. Победы  45.

Приведение  р.Детрин  и р.Омчуг  в  надлежащее  состояние  требует  длительного времени  и  капитальных  затрат  на  строительство  берегоукрепительных  работ  по р. Омчуг  и  капитальный  ремонт  дамбы по  р. Детрин  (разработка  пректно-сметной  документации,  выполнение  проектов,  экспертиз  и  аукционов),  поэтому  для  стабилизации  ситуации  требуется  провести  руслоформирующие  работы по  р. Детрин  и  р. Омчуг  в пределах  поселковой черты пос. Усть-Омчуг  в 2014 году  с выделением  соответствующих  ассигнований.

Руч.Магадавен  лев. приток р.Армань   имеет  длину 34 км,  196  притоков с общей  протяженностью  289 км.  на  правобережье  которого  расположен  поселок Мадаун.  Имея  обильный  водозбор  руч.Магадавен  в период  весеннего таяния  снегов  и  летних  дождей выходит  из  берегов  подтопляя  территорию  поселения.  Русло водотока  постоянно   изменяется,  размываются  берега, образуются  косы  и  наносы.  Для  предотвращения  выхода  водного  потока  из  берегов  требуется  периодически  проводить  расчистку  русла  реки  и  дноуглубительные  работы  в  пределах  поселения,  что  требует  соответствующих  затрат.

Руч. Тюкюль-Юрях   лев. приток  р. Тенька  протяженностью  19 км  имеет  80  притоков,  общей   длиной  72 км.  В  долине  руч.  Тюкюль-Юрях  расположен  поселок  Транспортный.  Сложившаяся  инфроструктура  (интенсивная добыча  золота)  на территории этого  поселения  приводит  к  неизбежным  негативным  воздействиям  на  водотоки.  Меняется  направление русловой   части  водотока,  разрушаются естественные  берега,  обильные  весенние  паводки  и  интенсивные  летние  дожди   усугубляют  негативное  воздействие   на  водоток.  Вода  выходит  из  берегов  подтопляя  поселение.  Для  предотвращения  подтопления  поселения  требуется  периодически  проводить  на  руч. Тюкюль-Юрях  дноуглубительные    и  руслоформирующие  работы,  что  требует  соответствующих  затрат.

Как  видно  из  выше  изложенного основная проблема – это подмыв основания берегов (низа берега) при подъеме уровня воды в реке, обрушение грунта в русло и последующее изменение рельефа дна реки. Повышение мутности в реках обусловлено, не только проводимыми горными работами, но и процессами переработки берегов рек.

На  основании этого очевидна  необходимость защиты застроенных  берегов рек и ручьев от размыва и затопления, а также защита отдельных территорий от подтопления,   строительство нового пешеходного  моста  через  р.Омчуг,   восстановление  ( капитальный  ремонт )  дамбы на р. Детрин.

Проводимые мероприятия аварийного характера – подсыпка привезенным грунтом, расчистка берегов  носят временный характер и не приводят к положительному результату.

Для  предотвращения  и  стабилизации предпаводковых  ситуаций требуется ежегодно, желательно в сентябре-октябре  или  апреле-мае месяце проводить руслоформирующие и руслорегуляционные  работы в русле рек и ручьев в пределах черты поселений.

Капиталоемкость всего комплекса водохозяйственных мероприятий  необходимых для решения этих проблем, а также их непривлекательность для частных инвесторов в связи с отсутствием доходности, требуют особого  подхода к  существующей проблеме особенно в условиях Дальнего Востока и Крайнего Севера, а отсутствие программы не позволяет аккумулировать бюджетные средства на решение поставленных задач.

Комплексное, системное решение вышеуказанных проблем программным методом позволит достичь максимального результата по регуляции, формированию и укреплению разрушающихся берегов рек и ручьев, расположенных на территориях поселений и одновременно охрану водных объектов (от загрязнения и засорения), и защиту селитебной территории от затопления, а застроенных территорий от смыва в воду.

- Цели и задачи

Цель Программы:

Обеспечение  защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.

Задача программы:

- предотвращение воздействия вод на территории поселений.

- Система программных мероприятий

Система программных мероприятий – полный перечень предусмотренных Программой мероприятий, представлена в Приложении № 1.

- Сроки реализации

Реализация Программы рассчитана на 2013 год.

- Важнейшие целевые показатели и индикаторы

Важнейшие целевые показатели и индикаторы изложены в Приложении № 2.

- Ресурсное обеспечение

Программные мероприятия финансируются за счет средств областного бюджета Магаданской области, средств бюджета муниципального образования Тенькинский район Магаданской области.

Объем необходимых финансовых ресурсов определяется с учетом сложившегося объема материальных затрат по аналогичным работам и имеющейся сметной документации по ряду объектов и корректируется исходя из возможностей бюджета и фактической потребности в средствах на реализацию мероприятий Программы.

Источники, структура и объемы финансирования мероприятий Программы изложены в Приложении 3.

- Система  управления

Заказчиком Программы является администрация Тенькинского района Магаданской области. Заказчик осуществляет управление реализацией Программы и несет ответственность за ее результаты. Руководителем Программы является Глава Тенькинского района Магаданской области. Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнителями Программы являются проектные и подрядные организации (и/или физические лица), определенные в соответствии с законодательством РФ о закупках товаров, работ, услуг. Ответственным исполнителем Программы является отдел архитектуры и градостроительства администрации Тенькинского района Магаданской области. Ответственный исполнитель осуществляет организацию и координацию деятельности исполнителей Программы по реализации программных мероприятий, а также самостоятельно реализует отдельные мероприятия Программы.

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает  организацию системы учета и отчетности, позволяющую обеспечить постоянный мониторинг выполнения мероприятий Программы, в соответствии с постановлением администрации Тенькинского района Магаданской области от 02.11.2010 № 295-па «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования Тенькинский район Магаданской области».

- Ожидаемые социально-экономические результаты

В результате реализации мероприятий программы предполагается достижение следующих социально-экономических результатов:

- сокращение  бюджетных  средств  на  аварийно-восстановительные  работы  от  воздействия  паводков;

- предотвращение  затопления  и  разрушение  поселковых  территорий;

- защита промышленных и социальных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность  населения.

- План мероприятий

Организационный план по реализации мероприятий Программы представлен в  Приложении  № 4.

____________________

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

# к муниципальной программе «Защита населения

# и объектов экономики Тенькинского района от наводнений

# и иного негативного воздействия вод на 2013 год»

# Система программных мероприятий районной целевой программы

# «Защита населения и объектов экономики Тенькинского района от наводнений и иного негативного воздействия вод на 2013 год»

# (наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Стоимость мероприятия, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2013 | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Проектные и экспертные работы |
| 1 | Составление сметных расчетов на предупредительные работы, проведение их экспертиз | АиГ | 2013 | 0,1 | 0,1 | МБ |
| Предупредительные работы |
| 2 | Укрепление береговой линии р. Омчуг п. Усть-Омчуг в местах сползания и размыва оснований пешеходных мостов в п. Усть-Омчуг, общей протяженностью до 300 метров | Подрядная организация | 2013 | 0,09 | 0,09 | МБ, ОБ |
| 3 | Углубление и расчистка русловой части р. Омчуг п. Усть-Омчуг от образовавшихся во время прохождения паводковых вод кос, завалов и заторов с разваловкой грунта к берегам, протяженностью до 2000 метров | Подрядная организация | 2013 | 0,8 | 0,8 | МБ, ОБ |
| 4 | Укрепление береговой линии р. Омчуг путем устройства двусторонних береговых насыпей в черте п. Усть-Омчуг, протяженностью до 2000 метров | Подрядная организация | 2013 | 1,21 | 1,21 | МБ, ОБ |
| 5 | Укрепление береговой линии р. Детрин в черте п. Усть-Омчуг, протяженностью до 2000 метров | Подрядная организация | 2013 | 1,39 | 1,39 | МБ, ОБ |
| 6 | Расчистка дна и береговой линии р. Тюкюль-Юрях от образовавшихся во время прохождения паводковых вод кос, завалов и заторов с разваловкой грунта к берегам в черте п. Транспортный, протяженностью до 1400 метров | Подрядная организация | 2013 | 1,0 | 1,0 | МБ, ОБ |
| 7 | Расчистка дна и береговой линии р. Магдавен от образовавшихся во время прохождения паводковых вод кос, завалов и заторов с разваловкой грунта к берегам в черте п. Мадаун, протяженностью до 1000 метров, до наступления половодья | Подрядная организация | 2013 | 0,46 | 0,46 | МБ, ОБ |

АиГ – отдел архитектуры и градостроительства администрации Тенькинского района Магаданской области;

МБ – бюджет муниципального образования Тенькинский район Магаданской области;

ОБ – бюджет Магаданской области.

____________________

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

# к муниципальной программе «Защита населения

# и объектов экономики Тенькинского района от наводнений

# и иного негативного воздействия вод на 2013 год»

# Важнейшие целевые показатели и индикаторы

# районной целевой программы
«Защита населения и объектов экономики

# Тенькинского района от наводнений и иного негативного воздействия вод на 2013 год»

# (наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование показателей и индикаторов | Ед. изм. | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество построенных мостовых переходов через реку Омчуг в черте п. Усть-Омчуга | шт. | 0 |
| 2 | Количество затоплений населенных пунктов Тенькинского района, участвующих в реализации Программы | ед. | 1 |
| 3 | Количество затоплений объектов коммунального хозяйства населенных пунктов, участвующих в реализации Программы | ед. | 1 |

______________

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

# к муниципальной программе «Защита населения

# и объектов экономики Тенькинского района от наводнений

# и иного негативного воздействия вод на 2013 год»

# Ресурсное обеспечение

# районной целевой программы
«Защита населения и объектов экономики Тенькинского района от наводнений

# и иного негативного воздействия вод на 2013 год»

# (наименование муниципальной программы)

| Год реализации программы | Стоимость мероприятий, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам финансирования |
|  |  |  | Местный бюджет | Иные источники, в том числе |
|  |  |  |  | Областной бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2013 | 5,05 | 5,05 | 0,05 | 5,00 |

_______________

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

# к муниципальной программе «Защита населения

# и объектов экономики Тенькинского района от наводнений

# и иного негативного воздействия вод на 2013 год»

# План мероприятий районной целевой программы
«Защита населения и объектов экономики Тенькинского района от наводнений и иного негативного воздействия вод на 2013 год»

# (наименование муниципальной программы)

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год |  |
|  |  | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Составление сметных расчетов на предупре-дительные работы, проведение их экспертиз |  |  |  | х | Начальник АиГ |
| 4 | Укрепление береговой линии р. Омчуг п. Усть-Омчуг в местах сползания и размыва оснований пешеходных мостов в п. Усть-Омчуг, общей протяженностью до 300 метров |  |  |  | х | Ведущий эксперт по вопросам ЖКХ и БУ |
| 5 | Углубление и расчистка русловой части р. Омчуг п. Усть-Омчуг от образовавшихся во время прохождения паводковых вод кос, завалов и заторов с разваловкой грунта к берегам, протяженностью до 2000 метров |  |  |  | х | Ведущий эксперт по вопросам ЖКХ и БУ |
| 6 | Укрепление береговой линии р. Омчуг путем устройства двусторонних береговых насыпей в черте п. Усть-Омчуг, протяженностью до 2000 метров |  |  |  | х | Ведущий эксперт по вопросам ЖКХ и БУ |
| 7 | Укрепление береговой линии р. Детрин в черте п. Усть-Омчуг, протяженностью до 2000 метров |  |  |  | х | Ведущий эксперт по вопросам ЖКХ и БУ |
| 9 | Расчистка дна и береговой линии р. Тюкюль-Юрях от образовавшихся во время прохожде-ния паводковых вод кос, завалов и заторов с разваловкой грунта к берегам в черте п. Транспортный, протяженностью до 1400 метров |  |  |  | х | Ведущий эксперт по вопросам ЖКХ и БУ |
| 11 | Расчистка дна и береговой линии р. Магдавен от образовавшихся во время прохождения паводковых вод кос, завалов и заторов с разваловкой грунта к берегам в черте п. Мадаун, протяженностью до 1000 метров, до наступления половодья |  |  |  | х | Ведущий эксперт по вопросам ЖКХ и БУ |

Начальник АиГ – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Тенькинского района Магаданской области;

Ведущий эксперт по вопросам ЖКХ и БУ – ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории Тенькинского района аппарата управления администрации Тенькинского района Магаданской области.

__________________________