АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.12.2016 № 636-па

п. Усть-Омчуг

О внесении изменений в постановление администрации

Тенькинского района от 13 мая 2015г. № 227-па «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского района» на 2015-2016 годы»

# В целях приведения объема финансирования программных мероприятий в соответствие с выделенными бюджетными ассигнованиями, администрация Тенькинского городского округа Магаданской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Тенькинского района Магаданской области от 13.05.2015 г. № 227-па  «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского района» на 2015-2016 годы» (далее - Программа) следующие изменения:

1.1.  В паспорте муниципальной Программы, утвержденной указанным постановлением, позицию «Объемы и источники финансирования  муниципальной программы»  изложить в следующей редакции:

| « | Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет 38 520,229 тыс. руб., в том числе: - бюджет Магаданской области 31 028,4 тыс. руб.; - бюджет Тенькинского городского округа – 7 491,829 тыс. руб. (в т.ч. дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности – 1 700,529 тыс. руб.) в том числе по годам: на 2015 год – 15286,6 тыс. руб., в т.ч.: - бюджет Магаданской области – 14499,3 тыс. руб.; - бюджет Тенькинского городского округа - 787,3 тыс. руб. на 2016 год– 23 233,629 тыс. руб., в т.ч.: - бюджет Магаданской области – 16 529,1 тыс. руб.; - бюджет Тенькинского городского округа – 6 704,529 тыс. руб. (в т.ч. - дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности – 1 700,529 тыс. руб.) | ». |
| --- | --- | --- | --- |

1.2. Приложение № 1 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа» на 2015-2016 годы» к Программе, утвержденной указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа» на 2015-2016 годы» к Программе, утвержденной указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 4 «План мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа» на 2015-2016 годы» к Программе, утвержденной указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава Тенькинского городского округа                                         И.С. Бережной

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 27.12.2016 № 636-па |
| --- | --- |
|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа» на 2015-2016 годы» |

# Система программных мероприятий муниципальной программы

# «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа» на 2015-2016 годы»

# (наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Стоимость мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Поселок Усть-Омчуг |
| 1.1 | Монтаж котла ДКВР-20/13 N 2 на центральной котельной п. Усть-Омчуг | Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) вне зависимости от организационно-правовой формы либо индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения,определенные в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и услуг | 2015 | 5822,1 | 5531,0 | 291,1 | - | - | Средства бюджета ТГО, областной бюджет |
| 1.2 | Поставка котельного оборудования в Тенькинский район |  | 2015 | 796,0 | 756,0 | 40,0 | - | - | - // - |
| 1.3 | Поставка теплообменника на электрокотельную п. Усть-Омчуг |  | 2015 | 965,0 | 917,0 | 48,0 | - | - | - // - |
| 1.4 | Строительство весовой и установка автомобильных весов на центральной котельной п. Усть-Омчуг |  | 2015 | 3137,4 | 2981,0 | 156,4 | - | - | - // - |
| 1.5. | Приобретение и поставка установки планового пуска электродвигателей для нужд котельныхТенькинского района |  | 2015 | 667,4 | 634,0 | 33,4 | - | - | - // - |
| 1.6 | Поставка материалов для объектов коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа | Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) вне зависимости от организационно-правовой формы либо индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, определенные в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и услуг | 2016 | 550,0 | - | - | 540,0 | 10,0 | - // - |
| 1.7 | Ремонт очистных сооружений п. Усть-Омчуг |  | 2016 | 1 554,4 | - | - | 1 464,4 | 90,0 | - // - |
| 1.8 | Ремонт канализационно-насосной станции п. Усть-Омчуг |  | 2016 | 706,7 | - | - | 676,7 | 30,0 | - // - |
| 1.9 | Поставка трансформатора ТМ-400 и провода СИП для объектов Тенькинского городского округа |  | 2016 | 700,0 | - | - | 665,0 | 35,0 | - // - |
| 1.10 | Поставка, монтаж и наладка конвейерных весов на топливоподачу Центральной котельной п. Усть-Омчуг |  | 2016 | 730,0 | - | - | 700,0 | 30,0 | - // - |
| 1.11 | Поставка оборудования и запчастей для ремонта электротехнического оборудования объектов Тенькинского городского округа |  | 2016 | 1 315,5 | - | - | 1 250,5 | 65,0 | - // - |
| 1.12 | Выполнение работ по устройству резервной линии 0,4 кВ от фидера 16 на КНС п. Усть-Омчуг |  | 2016 | 521,6 | - | - | 267,6 | 254,0 | - // - |
| 1.13 | Поставка спецлеса (энерголеса) для района распределительных сетей п. Усть-Омчуг |  | 2016 | 872,5 | - | - | 782,5 | 90,0 | - // - |
| 1.14 | Разработка Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций |  | 2016 | 280,0 | - | - | 277,0 | 3,0 | - // - |
| 1.15 | Поставка ленты транспортерной и роликов для нужд котельной п. Усть-Омчуг |  | 2016 | 1 101,4 | - | - | 1041,4 | 60,0 | - // - |
|  | 19720,0 | 10819,0 | 568,9 | 7665,1 | 667,0 |  |
| 2. Поселок Омчак |
| 2.1. | Поставка котла КВм-2,5 МВт с механической топкой на котельную п. Омчак | Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) вне зависимости от организационно-правовой формы либо индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения,определенные в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и услуг | 2015 | 1224,0 | 1163,0 | 61,0 | - | - | - // - |
| 2.2. | Поставка дымовой трубы на котельную пос. Омчак |  | 2015 | 1286,7 | 1222,0 | 64,7 | - | - | - // - |
| 2.3 | Демонтаж и монтаж дымовой трубы ДУ-1020 мм длиной 33метра для нужд котельной п. Омчак |  | 2016 | 1 495,0 | - | - | 1 415,0 | 80,0 | - // - |
| 2.4 | Поставка и монтаж бака-аккумулятора РВС-75 для нужд котельной п. Молодёжный |  | 2016 | 3 000,0 | - | - | 2 915,0 | 85,0 | - // - |
| 2.5 | Приобретение трубной продукции для ремонта водовода пос. Омчак |  | 2016 | 942,0 | - | - | 939,0 | 3,0 | - // - |
| 2.6 | Замена участка водовода в пос.Омчак протяженностью 1,7 км. (дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета муниципального образования «Тенькинский городской округ») |  | 2016 | 1700,529 | - | - | - | 1700,529 | -//- |
| Итого: | 9 648,229 | 2 385,0 | 125,7 | 5269,0 | 1868,529 |  |
| 3. Поселок имени Гастелло, поселок Транспортный |
| 3.1 | Поставка двух котлов марки КВр-1,8 (1,55) МВт (Гкал/ч) на котельную п. Транспортный | Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) вне зависимости от организационно-правовой формы либо индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, определенные в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и услуг | 2015 | 1 388,0 | 1 295,3 | 92,7 | - | - | - // - |
| 3.2 | Ремонт крыши водозабора пос. Транспортный |  | 2016 | 69,0 | - | - | - | 69,0 | - // - |
| 3.3 | Поставка, демонтаж и монтаж дымовой трубы ДУ-500 мм, длиной 31,8метра для нужд котельной п. Транспортный |  | 2016 | 2 495,0 | - | - | 2 395,0 | 100,0 | - // - |
|  | 3 952,0 | 1 295,3 | 92,7 | 2 395,0 | 169,0 |  |
| 4. Поселок Мадаун |
| 4.1. | Поставка, монтаж и пуско-наладка двух дизель-генераторных установок мощностью 230 кВт с щитом синхронизации для нужд п. Мадаун | Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) вне зависимости от организационно-правовой формы либо индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, определенные в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и услуг | 2016 | 5 200,0 | - | - | 1 200,0 | 4000,0 | - // - |
| Итого: | 5 200,0 | - | - | 1 200,0 | 4000,0 |  |
| В С Е Г О: | 38 520,229 | 14 499,3 | 787,3 | 16 529,1 | 6 704,529 |  |

Примечание: ТГО- Тенькинский городской округ

__________________________

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 27.12.2016 № 636-па |
| --- | --- |
|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа» на 2015-2016 годы» |

# Ресурсное обеспечение  муниципальной программы
«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа» на 2015-2016 годы»

(наименование муниципальной программы)

| Год реализации программы | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Стоимость мероприятий всего | в т.ч. по источникам финансирования |
|  |  | Местный бюджет | Областной бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2015 | 15 286,6 | 787,3 | 14 499,3 |
| 2016 | 23 233,629 | 6 704,529 | 16 529,1 |

_______________

|  | Приложение № 3 к постановлению администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 27.12.2016 № 636-па |
| --- | --- |
|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа» на 2015-2016 годы» |

# План мероприятий муниципальной программы

# «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа» на 2015-2016 годы»

# (наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 |  |
|  |  | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Монтаж котла ДКВР-20/13 N 2 на центральной котельной п. Усть-Омчуг |  |  | х |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы |
| 2 | Поставка котельного оборудования в Тенькинский район |  | х | х |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы |
| 3 | Поставка теплообменника на электрокотельную п. Усть-Омчуг |  |  | х |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы |
| 4 | Строительство весовой и установка автомобильных весов на центральной котельной п. Усть-Омчуг |  | х | х |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы |
| 5 | Приобретение и поставка установки планового пуска электродвигателей для нужд котельныхТенькинского района |  |  | х |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы |
| 6 | Поставка материалов для объектов коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа |  |  |  |  |  | х | х |  | Первый заместитель главы |
| 7 | Ремонт очистных сооружений п. Усть-Омчуг |  |  |  |  |  |  | х |  | Первый заместитель главы |
| 8 | Ремонт канализационно-насосной станции п. Усть-Омчуг |  |  |  |  |  |  | х |  | Первый заместитель главы |
| 9 | Поставка трансформатора ТМ-400 и провода СИП для объектов Тенькинского городского округа |  |  |  |  |  |  | х |  | Первый заместитель главы |
| 10 | Поставка, монтаж и наладка конвейерных весов на топливоподачу Центральной котельной п. Усть-Омчуг |  |  |  |  |  |  | х |  | Первый заместитель главы |
| 11 | Поставка оборудования и запчастей для ремонта электротехнического оборудования объектов Тенькинского городского округа |  |  |  |  |  |  | х |  | Первый заместитель главы |
| 12 | Выполнение работ по устройству резервной линии 0,4 кВ от фидера 16 на КНС п. Усть-Омчуг |  |  |  |  |  |  | х |  | Первый заместитель главы |
| 13 | Поставка спецлеса (энерголеса) для района распределительных сетей п. Усть-Омчуг |  |  |  |  |  | х | х |  | Первый заместитель главы |
| 14 | Разработка Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  | х | Первый заместитель главы |
| 15 | Поставка ленты транспортерной и роликов для нужд котельной п. Усть-Омчуг |  |  |  |  |  | х | х |  | Первый заместитель главы |
| 16 | Поставка котла КВм-2,5 МВт с механической топкой на котельную п. Омчак |  | х |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы |
| 17 | Поставка дымовой трубы на котельную пос. Омчак |  |  | х |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы |
| 18 | Демонтаж и монтаж дымовой трубы ДУ-1020 мм длиной 33метра для нужд котельной п. Омчак |  |  |  |  |  | х | х |  | Первый заместитель главы |
| 19 | Поставка и монтаж бака-аккумулятора РВС-75для нужд котельной п. Молодёжный |  |  |  |  |  | х | х |  | Первый заместитель главы |
| 20 | Приобретение трубной продукции для ремонта водовода пос. Омчак |  |  |  |  |  | х | х |  | Первый заместитель главы |
| 21 | Замена участка водовода в пос.Омчак протяженностью 1,7 км. |  |  |  |  |  | х | х |  | Первый заместитель главы |
| 21 | Поставка двух котлов марки КВр-1,8 (1,55) МВт (Гкал/ч) на котельную п. Транспортный |  | х | х |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы |
| 22 | Ремонт крыши водозабора пос. Транспортный |  |  |  |  |  | х | х |  | Первый заместитель главы |
| 23 | Поставка, демонтаж и монтаж дымовой трубы ДУ-500 мм, длиной 31,8метра для нужд котельной п. Транспортный |  |  |  |  |  | х | х |  | Первый заместитель главы |
| 24 | Поставка, монтаж и пуско-наладка двух дизель-генераторных установок мощностью 230 кВт с щитом синхронизации для нужд п. Мадаун |  |  |  |  |  |  | х |  | Первый заместитель главы |

### Примечание:

Первый заместитель главы – первый заместитель главы администрации Тенькинского городского округа Магаданской области

__________________________