# АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕНЬКИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

# 12.03.2014 №34-ра

# Об утверждении Плана мероприятий по реализации на территории
Тенькинского района Магаданской области государственной программы Российской Федерации  "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона"

В целях реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. N 466-р, постановления Правительства  Магаданской области от 13 февраля 2014 г. N 93-пп «Об утверждении плана мероприятий по реализации на территории    Магаданской области государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»:

1. Утвердить  План  реализации на территории Тенькинского района Магаданской области  мероприятий Государственной программы, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Тенька».

| Глава Тенькинского района | Н.А. Савченко |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением   администрации

Тенькинского района

от 12.03.2014  № 34-ра

План реализации
на территории Тенькинского района Магаданской области мероприятий государственной программы
Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока
и Байкальского региона"

| Статус | Наименование подпрограммы государственной программы, наименование основного мероприятия, наименование объекта | Наименование мероприятия по исполнению подпрограммы государственной программы | Год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации мероприятия | окончания реализации мероприятия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 9 «Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды» |
| Объект 9.2.110 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Усть-Омчуг, Магаданская область | Передача земельных участков для строительства объектов муниципальной собственность | 2014 год | 2015 год | администрация МО "поселок Усть-Омчуг" (по согласованию) |
| Объект 9.3.91 Объект 9.3.91 | Укрепление берегов на р. Омчуг в пос. Усть-Омчуг, Магаданская область | 1. Разработка проектной документации | 2021 год | 2026 год | администрация Тенькинского района |
|  |  | 2. Строительство берегоукрепления | 2023 год | 2025 год |  |
|  |  | 3. Оформление кадастрового паспорта гидротехнического сооружения | 2025 год | 2025 год |  |
|  |  | 4. Оформление технического паспорта гидротехнического сооружения | 2025 год | 2025 год |  |
|  |  | 5. Оформление свидетельства о государственной регистрации права собственности | 2025 год | 2026 год |  |
|  |  | 6. Реконструкция берегоукрепления | 2026 год | 2026 год |  |
| Объект 9.5.21 | Снос ветхого, заброшенного жилья в действующих поселках и полностью заброшенных поселков на территории Тенькинского района | 1. Проведение инвентаризации всех ликвидированных поселков | 2014 год | 2018 год | министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области; администрации муниципальных образований |
|  |  | 2. Проведение работ по обмеру зданий и сооружений, подлежащих сносу в ликвидированных поселках Магаданской области | 2016 год | 2020 год |  |
|  |  | 3. Разработка проектно-сметной документации по сносу зданий и сооружений, проведению рекультивации и планировки территорий ликвидированных поселений Магаданской области | 2018 год | 2022 год |  |
|  |  | 4. Снос зданий и сооружений | 2018 год | 2022 год |  |
|  |  | 5. Размещение отходов | 2020 год | 2025 год |  |
|  |  | 6. Проведение рекультивации и планировки территорий заброшенных поселений и нежилых частей поселений в действующих поселках | 2020 год | 2025 год |  |
| Объект 9.5.22 | Ликвидация несанкционированных бесхозных свалок ТБО на территории области за границами поселений и утилизация свалок ТБО ликвидированных населенных пунктов, Магаданская область | 1. Проведение инвентаризации исторически сложившихся мест размещения отходов в ликвидированных населенных пунктах и за границами поселений на территории Тенькинского района | 2014 год | 2020 год | министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области; администрации муниципальных образований (по согласованию) |
|  |  | 2. Обследование и изучение состава промышленных и бытовых отходов и мест их размещения в ликвидированных населенных пунктах и за границами поселений на территории Магаданской области | 2016 год | 2020год |  |
|  |  | 3. Проведение ликвидации несанкционированных бесхозных свалок ТБО за границами поселений и утилизация ТБО на несанкционированных свалках ликвидированных населенных пунктов | 2018 год | 2025год |  |

____________________