**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 **28.10.2016 № 528-па**

 п. Усть-Омчуг

**О внесении изменений в постановление администрации Тенькинского района от 13 мая 2015г. № 227-па «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского района» на 2015-2016 годы»**

# В соответствии с 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставом МО «Тенькинский городской округ» Магаданской области и в целях приведения объема финансирования программных мероприятий в соответствие с выделенными бюджетными ассигнованиями, администрация Тенькинского городского округа Магаданской областип о с т а н о в л я е т:

1. Муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа» на 2015-2016 годы», утвержденную постановлением администрации Тенькинского городского округа от 13 мая 2015г. № 227-па «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского района» на 2015-2016 годы» изложить вновой редакции (согласно приложению);
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Тенькинского городского округа.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

И. о. главы Тенькинского городского округа С.Ф. Сакеева

|  |
| --- |
| Приложениек постановлению администрации Тенькинского городского округа Магаданской областиот 28.10.2016 № 528-па |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа» на 2015-2016 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа» на 2015-2016 годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальнойпрограммы | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа на 2015-2016 годы |
| Цели муниципальной программы | Повышение комфортности и безопасности проживания населения Тенькинского городского округа за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктурой. |
| Задачи муниципальной программы | -обновление объектов коммунального комплекса;- снижение расходов на текущий ремонт объектов коммунального комплекса;- профилактика аварийности;-снижение потерь теплоносителя в тепловых сетях. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области |
| Участники муниципальной программы | - Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и (или) индивидуальные предприниматели, имеющих право на получение субсидии согласно Порядка предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по подготовке к отопительному периоду 2015-2016 годов, утвержденного постановлением администрации Тенькинского городского округа от 21.07.2015 № 340-па.- Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области. |
| Подпрограммы муниципальной программы (при наличии) | нет |
| Целевые показатели муниципальной программы | - количество объектов, подготовленных к осенне-зимнему отопительному периоду;- количество котельных, на которых проведены строительство, реконструкция, ремонт или замена оборудования;- протяженность сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении), на которых проведена реконструкция, ремонт или замена сетей;- протяженность водопроводных сетей и сетей водоотведения, на которых проведена реконструкция, ремонт или замена сетей;- реконструкция, ремонт или замена электрических сетей в населенных пунктах, в том числе имеющих локальные источники электроснабжения (ДЭС); |
| Срок реализации муниципальной программы | 2015-2016 года, осуществление мероприятий в рамках подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к к осеннее – зимним отопительным периодам 2015-2016 годам, 2016-2017 годам; |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет 36 820,8 тыс. руб., в том числе:- бюджет Магаданской области – 31 029,5тыс. руб.;- бюджет Тенькинского городского округа – 5 791,3 тыс. руб., в том числе по годам:на 2015 год – 15 286,6 тыс. руб., в т.ч.:- бюджет Магаданской области – 14 499,3 тыс. руб.;- бюджет Тенькинского городского округа - 787,3 тыс. руб.на 2016 год– 21 534,2 тыс. руб., в т.ч.:- бюджетМагаданской области – 16 530,2 тыс. руб.;- бюджет Тенькинского городского округа – 5004,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение качества услуг для потребителей;- повышение уровня жизни населения за счет модернизации действующих и строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры;- повышение надежности функционирования систем инженерной инфраструктуры Тенькинского района; |

#

# Анализ текущего состояния проблемы с обоснованием

# ее решения программным методом

Тенькинский район образован в 1953 году. Расположен на северо-западе Магаданской области, в 282 км от областного цента г. Магадана. На территории Тенькинского городского округа Магаданской области составляют следующие населенные пункты: поселок Усть-Омчуг, поселок Омчак, поселок имени Гастелло, поселок Мадаун. Общая площадь Тенькинского городского округа составляет 35 600 кв.км.

Услугами водоотведения обеспечено более 3-х тысяч человек. От большинства жителей, предприятий и организаций через сети канализации принимают и обрабатывают сточные воды очистные сооружения. Протяженность канализационных сетей составляет 7,5 км, с износом более 50% - 3 км. Существующие очистные сооружения в поселке Усть-Омчуг были введены в эксплуатацию в 80-х годах. В других населенных пунктах Тенькинского городского округа канализационная система не централизована.

С момента ввода в эксплуатацию капитальные ремонты на очистных сооружениях в п. Усть-Омчуг и на системе канализации в других поселках района не проводились, оборудование технически и морально изношено, что приводит к загрязнению водных объектов и может привести к возможным вспышкам инфекционных заболеваний.

На территории Тенькинского городского округа работает 7 котельных, из них 6 работают на твердом топливе (уголь) и 1 электрокотельная.

Существующая схема теплоснабжения – двухтрубная, прокладка тепловых сетей подземная и наземная на низких опорах. Оборудование в котельных и магистральные тепловые сети требует обновления. На котельных населенных пунктов Тенькинского городского округа планируется осуществить монтаж и наладку узлов учета тепловой энергии, а также разработать проект по монтажу и наладке узла учета тепловой энергии на электрокотельной в п. Усть-Омчуг, что позволит повысить контроль потребляемой энергии.

Основной проблемой в сфере коммунального хозяйства Тенькинского городского округа являются изрядно изношенные и морально устаревшие объекты коммунальной инфраструктуры. По причине этого идет сверхнормативный расход энергоресурсов, коэффициент полезного действия оборудования низок. Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры и соответственно высокий уровень аварийности, низкий коэффициент полезного действия (КПД) являются основными определяющими факторами при формировании программы в части обновления существующих объектов.

**Степень износа объектов коммунального комплекса Тенькинского района, %**

0,2

35,7

65,3

**до 30%**

**от 31% до 65%**

**свыше 65%**

В настоящее время практически все предприятия коммунального хозяйства испытывают острую потребность в инвестициях, которые необходимы для роста экономической активности, обновления основных фондов и внедрения новых технологий. Коммунальные системы затратны и масштабны, при этом коммунальная инфраструктура значительно изношена. Процент износа у некоторых организаций достигает критической отметки. Не все населенные пункты Тенькинского городского округа в полном объеме обеспечены системами и объектами коммунальной инфраструктуры. Например, поселок Омчак не имеет систему водоснабжения по ул. Клубная, ул. Горняцкая, ул. Школьная. Но проект на строительства системы водоснабжения разработан и с помощью Программы возможно реализовать данный проект при получении дополнительных инвестиций. Программа рассчитана на два года и предполагается, что приобретение коммунальных услуг населением будет реализовываться за счет средств населения, а модернизация объектов коммунальной инфраструктуры подлежит софинансированию из бюджетов всех уровней. Значит, прогноз способности населения, бюджета и других потребителей оплачивать развитие коммунальной инфраструктуры становится ключевым параметром определения масштабов реализации Программы. По своему содержанию проблемы жилищно-коммунального хозяйства Тенькинского муниципального городского округа носят комплексный характер и без применения системных подходов и программно-целевых методов не могут быть решены в полном объеме.

Необходимость инвестиционных вливаний и оказания срочной бюджетной поддержки на модернизацию и переоснащение объектов инженерной инфраструктуры с использованием современных энергосберегающих технологий продиктована вышеперечисленными факторами и социальной направленностью рассматриваемой проблемы.

Программа направлена и на решение таких проблем, как гарантированное перекрытие потребности Тенькинского городского округа в теплоносителе и воде для обеспечения эффективного и качественного обеспечения потребителей коммунальными ресурсами, на минимизацию затрат на производство этих ресурсов и на обеспечение экологической безопасности в поселках Тенькинского муниципального городского округа.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа.

# 2. Цели и задачи

Целью Программы являются повышение комфортности и безопасности проживания населения Тенькинского городского округа за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктурой.

Задачами Программы являются:

- обновление объектов коммунального комплекса;

- снижение расходов на текущий ремонт объектов коммунального комплекса;

- профилактика аварийности;

- снижение потерь теплоносителя в тепловых сетях.

**3. Система программных мероприятий**

Система программных мероприятий – полный перечень предусмотренных Программой мероприятий, изложенных в[Приложении № 1](#sub_1100).

# 4. Сроки реализации

Программа реализуется 2015-2016 года, осуществление мероприятий в рамках подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к подготовке к осеннее – зимним отопительным периодам 2015-2016 годам, 2016-2017 годам;

**5. Важнейшие целевые показатели и индикаторы**

Целевые показатели и индикаторы – это потенциально достижимые показатели, обеспечивающие количественную и качественную оценку реализации Программы и позволяющие оценить ход реализации Программы. Важнейшие целевые показатели и индикаторы изложены в Приложении № 2.

# 6. Нормативно-правовое обеспечение Программы

Примерный перечень планируемых к разработке документов, направленных на реализацию мероприятий Программы не предусмотрен.

# 7. Ресурсное обеспечение

Источники, структура и объемы финансирования мероприятий Программы изложены в [Приложении № 3](#sub_1300). Источниками финансирования мероприятий, включенных в Программу, являются средства бюджета муниципального образования Тенькинский городского округа Магаданской области, внебюджетные источники в том числе областной бюджет Магаданской области.

# 8. Система управления

Заказчиком Программы является администрация Тенькинского городского округа Магаданской области. Заказчик осуществляет управление реализацией программы и несет ответственность за ее результаты. Разработчиком программы является комитет ЖКХ, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, а ответственным за исполнение муниципальной программы является первый заместитель главы администрации Тенькинского городского округа Магаданской области. Формы и методы организации управления реализацией программы определяются заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнителями программы являются: комитет ЖКХ, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) вне зависимости от организационно-правовой формы либо индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также обслуживающие организации коммунального комплекса. Исполнители производят конкурсный отбор подрядчиков для исполнения мероприятий, финансируемых из бюджета.

 Ответственным исполнителем программы является комитет ЖКХ, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, который координирует программу и при возникшей необходимости вносит изменения и (или) дополнения в программу, а также обеспечивает организацию системы учета и отчетности, позволяющей обеспечить мониторинг и анализ выполнения программы в соответствии с постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 24.02.2016 № 120-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации» и постановлением администрации Тенькинского района Магаданской области от 02.11.2010 № 295-па «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования Тенькинский городской округ Магаданской области». Контроль исполнения программы осуществляет первый заместитель главы администрации Тенькинского городского округа путем организации и координации деятельности исполнителей программы по реализации программных мероприятий.

# 9.Ожидаемые социально-экономические результаты

1. Повышение качества услуг для потребителей;
2. Повышение уровня жизни населения за счет модернизации действующих и строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры;
3. Повышение надежности функционирования систем инженерной инфраструктуры Тенькинского района.

# 10. План мероприятий

Организационный план по реализации мероприятий Программы на 2015-2016 гг. представлен в Приложении № 4.

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к муниципальной программе«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа» на 2015-2016 годы» |

# Система программных мероприятий муниципальной программы

#  «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа» на 2015-2016 годы»

**(наименование муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Стоимость мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования |
| Всего | в т.ч. по годам |  |
| 2015 | 2016 |  |
| Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Поселок Усть-Омчуг |
| 1.1 | Монтаж котла ДКВР-20/13 N 2 на центральной котельной п. Усть-Омчуг | Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) вне зависимости от организационно-правовой формы либо индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения,определенные в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и услуг | 2015 | 5822,1 | 5531,0 | 291,1 | - | - | Средства бюджета ТГО, областной бюджет |
| 1.2 | Поставка котельного оборудования в Тенькинский район | 2015 | 796,0 | 756,0 | 40,0 | - | - | - // - |
| 1.3 | Поставка теплообменника на электрокотельную п. Усть-Омчуг | 2015 | 965,0 | 917,0 | 48,0 | - | - | - // - |
| 1.4 | Строительство весовой и установка автомобильных весов на центральной котельной п. Усть-Омчуг | 2015 | 3137,4 | 2981,0 | 156,4 | - | - | - // - |
| 1.5. | Приобретение и поставка установки планового пуска электродвигателей для нужд котельныхТенькинского района | 2015 | 667,4 | 634,0 | 33,4 | - | - | - // - |
| 1.6 | Поставка материалов для объектов коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа | Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) вне зависимости от организационно-правовой формы либо индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, определенные в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и услуг | 2016 | 550,0 | - | - | 540,0 | 10,0 | - // - |
| 1.7 | Ремонт очистных сооружений п. Усть-Омчуг | 2016 | 1 554,4 | - | - | 1 464,4 | 90,0 | - // - |
| 1.8 | Ремонт канализационно-насосной станции п. Усть-Омчуг | 2016 | 706,7 | - | - | 676,7 | 30,0 | - // - |
| 1.9 | Поставка трансформатора ТМ-400 и провода СИП для объектов Тенькинского городского округа | 2016 | 700,0 | - | - | 665,0 | 35,0 | - // - |
| 1.10 | Поставка, монтаж и наладка конвейерных весов на топливоподачу Центральной котельной п. Усть-Омчуг | 2016 | 730,0 | - | - | 700,0 | 30,0 | - // - |
| 1.11 | Поставка оборудования и запчастей для ремонта электротехнического оборудования объектов Тенькинского городского округа | 2016 | 1 315,5 | - | - | 1 250,5 | 65,0 | - // - |
| 1.12 | Выполнение работ по устройству резервной линии 0,4 кВ от фидера 16 на КНС п. Усть-Омчуг | 2016 | 521,6 | - | - | 267,6 | 254,0 | - // - |
| 1.13 | Поставка спецлеса (энерголеса) для района распределительных сетей п. Усть-Омчуг | 2016 | 872,5 | - | - | 782,5 | 90,0 | - // - |
| 1.14 | Разработка Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций | 2016 | 281,0 | - | - | 280,0 | 1,0 | - // - |
| 1.15 | Поставка ленты транспортерной и роликов для нужд котельной п. Усть-Омчуг | 2016 | 1 101,4 | - | - | 1041,4 | 60,0 | - // - |
|  | 19721,0 | 10819,0 | 568,9 | 7668,1 | 665,0 |  |
| 2. Поселок Омчак |
| 2.1. | Поставка котла КВм-2,5 МВт с механической топкой на котельную п. Омчак | Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) вне зависимости от организационно-правовой формы либо индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения,определенные в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и услуг | 2015 | 1224,0 | 1163,0 | 61,0 | - | - | - // - |
| 2.2. | Поставка дымовой трубы на котельную пос. Омчак | 2015 | 1286,7 | 1222,0 | 64,7 |  |  | - // - |
| 2.3 | Демонтаж и монтаж дымовой трубы ДУ-1020 мм длиной 33метра для нужд котельной п. Омчак | 2016 | 1 495,0 | - | - | 1 415,0 | 80,0 | - // - |
| 2.4 | Поставка и монтаж аккумуляторного бака V-75-м3 на котельную п. Молодёжный | 2016 | 3 000,0 | - | - | 2 915,0 | 85,0 | - // - |
| 2.5 | Приобретение трубной продукции для ремонта водовода пос. Омчак | 2016 | 942,1 | - | - | 937,1 | 5,0 | - // - |
| Итого: | 7947,8 | 2 385,0 | 125,7 | 5267,1 | 170,0 |  |
| 3. Поселок имени Гастелло, поселок Транспортный |
| 3.1 | Поставка двух котлов марки КВр-1,8 (1,55) МВт (Гкал/ч) на котельную п. Транспортный | Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) вне зависимости от организационно-правовой формы либо индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, определенные в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и услуг | 2015 | 1388,0 | 1295,3 | 92,7 | - | - | - // - |
| 3.2 | Ремонт крыши водозабора пос. Транспортный | 2016 | 69,0 | - | - | - | 69,0 | - // - |
| 3.3 | Поставка, демонтаж и монтаж дымовой трубы ДУ-500 мм, длиной 31,8метра для нужд котельной п. Транспортный | 2016 | 2 495,0 | - | - | 2 395,0 | 100,0 | - // - |
|  | 3 952,0 | 1295,3 | 92,7 | 2 395,0 | 169,0 |  |
| 4. Поселок Мадаун |
| 4.1. | Поставка, монтаж и пуско-наладка двух дизель-генераторных установок мощностью 230 кВт с щитом синхронизации для нужд п. Мадаун | Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) вне зависимости от организационно-правовой формы либо индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, определенные в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и услуг | 2016 | 5 200,0 | - | - | 1 200,0 | 4000,0 | - // - |
| Итого: | 5 200,0 | - | - | 1 200,0 | 4000,0 |  |
| В С Е Г О: | 36820,8 | 14 499,3 | 787,3 | 16 530,2 | 5004,0 |  |

Примечание: ТГО- Тенькинский городской округ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитиекоммунальной

инфраструктурыТенькинского городского округа» на 2015-2016 годы»

**Важнейшие целевые показатели и индикаторы**

**муниципальной программы**

**«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа»**

**на 2015-2016 годы»**

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей и индикаторов | Единицаизмерения | Значения показателей и индикаторов по годам |
| Базовый год | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | - количество объектов, подготовленных к осенне-зимнему отопительному периоду; | ед. | 4 | 4 | 8 |
| 2 | - количество котельных, на которых проведены строительство, реконструкция, ремонт или замена оборудования; | ед. | 4 | 4 | 5 |
| 3 | - протяженность сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении), на которых проведена реконструкция, ремонт или замена сетей; | км | 0,94 | 0 | 1,55 |
| 4 | - протяженность водопроводных сетей и сетей водоотведения, на которых проведена реконструкция, ремонт или замена сетей; | км | 0 | 0 | 1,10 |
| 5 | - реконструкция, ремонт или замена электрических сетей в населенных пунктах, в том числе имеющих локальные источники электроснабжения (ДЭС); |  км | 0 | 0 | 2 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3к муниципальной программе«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа» на 2015-2016 годы» |

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа» на 2015-2016 годы»**

**(наименование муниципальной программы)**

|  |  |
| --- | --- |
| Год реализации программы | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Стоимость мероприятий всего | в т.ч.по источникам финансирования |
| Местный бюджет | Областной бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2015 | 15 286,6 | 787,3 | 14 499,3 |
| 2016 | 21 534,2 | 5 004,0 | 16 530,2 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ № 4к муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа» на 2015-2016 годы» |

**План мероприятий муниципальной программы**

**«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа» на 2015-2016 годы»**

**(наименование муниципальной программы)**

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| Iкв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | Iкв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Монтаж котла ДКВР-20/13 N 2 на центральной котельной п. Усть-Омчуг |  |  | х |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы  |
| 2 | Поставка котельного оборудования в Тенькинский район |  | х | х |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы  |
| 3 | Поставка теплообменника на электрокотельную п. Усть-Омчуг |  |  | х |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы  |
| 4 | Строительство весовой и установка автомобильных весов на центральной котельной п. Усть-Омчуг |  | х | х |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы  |
| 5 | Приобретение и поставка установки планового пуска электродвигателей для нужд котельныхТенькинского района |  |  | х |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы  |
| 6 | Поставка материалов для объектов коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа |  |  |  |  |  | х | х |  | Первый заместитель главы  |
| 7 | Ремонт очистных сооружений п. Усть-Омчуг |  |  |  |  |  |  | х |  | Первый заместитель главы  |
| 8 | Ремонт канализационно-насосной станции п. Усть-Омчуг |  |  |  |  |  |  | х |  | Первый заместитель главы  |
| 9 | Поставка трансформатора ТМ-400 и провода СИП для объектов Тенькинского городского округа |  |  |  |  |  |  | х |  | Первый заместитель главы  |
| 10 | Поставка, монтаж и наладка конвейерных весов на топливоподачу Центральной котельной п. Усть-Омчуг |  |  |  |  |  |  | х |  | Первый заместитель главы  |
| 11 | Поставка оборудования и запчастей для ремонта электротехнического оборудования объектов Тенькинского городского округа |  |  |  |  |  |  | х |  | Первый заместитель главы  |
| 12 | Выполнение работ по устройству резервной линии 0,4 кВ от фидера 16 на КНС п. Усть-Омчуг |  |  |  |  |  |  | х |  | Первый заместитель главы  |
| 13 | Поставка спецлеса (энерголеса) для района распределительных сетей п. Усть-Омчуг |  |  |  |  |  | х | х |  | Первый заместитель главы  |
| 14 | Разработка Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  | х | Первый заместитель главы  |
| 15 | Поставка ленты транспортерной и роликов для нужд котельной п. Усть-Омчуг |  |  |  |  |  | х | х |  | Первый заместитель главы  |
| 16 | Поставка котла КВм-2,5 МВт с механической топкой на котельную п. Омчак |  | х |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы  |
| 17 | Поставка дымовой трубы на котельную пос. Омчак |  |  | х |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы  |
| 18 | Демонтаж и монтаж дымовой трубы ДУ-1020 мм длиной 33метра для нужд котельной п. Омчак |  |  |  |  |  | х | х |  | Первый заместитель главы  |
| 19 | Поставка и монтаж аккумуляторного бака V-75-м3 на котельную п. Молодёжный |  |  |  |  |  | х | х |  | Первый заместитель главы  |
| 20 | Приобретение трубной продукции для ремонта водовода пос. Омчак |  |  |  |  |  | х | х |  | Первый заместитель главы  |
| 22 | Поставка двух котлов марки КВр-1,8 (1,55) МВт (Гкал/ч) на котельную п. Транспортный |  | х | х |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы  |
| 23 | Ремонт крыши водозабора пос. Транспортный |  |  |  |  |  | х | х |  | Первый заместитель главы |
| 24 | Поставка, демонтаж и монтаж дымовой трубы ДУ-500 мм, длиной 31,8метра для нужд котельной п. Транспортный |  |  |  |  |  | х | х |  | Первый заместитель главы |
| 25 | Поставка, монтаж и пуско-наладка двух дизель-генераторных установок мощностью 230 кВт с щитом синхронизации для нужд п. Мадаун |  |  |  |  |  |  | х |  | Первый заместитель главы |

### Примечание:

Первый заместитель главы – первый заместитель главы администрации Тенькинского городского округа Магаданской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_