****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

14.01.2021 № 12-па

п. Усть-Омчуг

**Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования Тенькинский городской округ Магаданской области на 2021-2025 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 26 июня 2020 года № 167-па  
«О муниципальных программах, предлагаемых к разработке в 2020 году», администрация Тенькинского городского округа Магаданской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Тенькинского городского округа Магаданской области» на 2021 – 2025 годы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу с 01.01.2021 года.

Глава Тенькинского городского округа Д.А. Ревутский

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  постановлением администрации  Тенькинского городского округа Магаданской области  от 14.01.2021 № 12-па |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие системы обращения с отходами производства**

**и потребления на территории Тенькинского городского округа Магаданской области» на 2021 – 2025 годы»**

# ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства

# и потребления на территории Тенькинского городского округа Магаданской области» на 2021 – 2025 годы»

# (наименование муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Тенькинского городского округа Магаданской области» на 2021 - 2025 годы» (далее – Программа) |
| Цели муниципальной программы | –совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления  -уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Тенькинского городского округа Магаданской области. |
| Задачи муниципальной программы | - Организация деятельности по обращению, накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;  - Организация ликвидации накопленного экологического ущерба;  - Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области |
| Участники муниципальной программы | -Комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области;  -ЮФЛ – юридические или физические лица, определенные в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Подпрограммы муниципальной программы (при наличии) | нет |
| Целевые показатели муниципальной программы | - Количество введенных в эксплуатацию объектов размещения отходов, соответствующих экологическим требованиям;  - Количество ликвидированных несанкционированных свалок;  - Количество публикаций, репортажей по информированию населения по вопросам обращения с ТКО, в т.ч. работа с частным сектором. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2021 – 2025 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет 184594,43 тыс. рублей за счет средств:  - бюджета муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области – 2395,4 тыс. руб.  2021 год – 345,4 тыс. руб.  2022 год - 200,0 тыс. руб.  2023 год - 200,0 тыс. руб.  2024 год - 850,00 тыс. руб.  2025 год - 800,00 тыс. руб.  - ВБИ – 180 711,03 тыс. руб.  - бюджет Магаданской области – 1488,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду, совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории Тенькинского городского округа Магаданской области;  - ликвидация несанкционированных свалок;  - обеспеченность к 2025 году 60,0% поселков Тенькинского городского округа условиями для размещения отходов на специально оборудованном полигоне ТКО;  - обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения. |
| Справочно: объем налоговых расходов муниципального образования в рамках реализации муниципальной программы |  |

**I. Анализ текущего состояния проблемы с обоснованием ее решения программным методом**

Тенькинский городской округ Магаданской области, как и в целом Магаданская область, имеет ряд отличительных особенностей по сравнению с другими регионами Российской Федерации. Основная – это низкая плотность населения – 0,098 чел. на 1 кв. км, по состоянию на 01.01.2020 г. (для сравнения в среднем по России плотность населения составляет более 8 чел./кв. км);

- 79,3% населения проживает в районном центре – п. Усть–Омчуг.

Отдаленность от областного центра 280 км.

Данные аспекты сказываются и на состоянии системы обращения с отходами производства и потребления. При решении проблемы обращения с отходами в отдаленных малочисленных населенных пунктах муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области необходимо учитывать отсутствие постоянной транспортной доступности и объектов размещения отходов.

В настоящее время размещение отходов в городском округе осуществляется на полигоне твердых коммунальных отходов.

Основная часть образовавшихся коммунальных отходов направляется на полигон твердых коммунальных отходов (далее - ТКО). Существующий полигон расположен на расстоянии 1500 метров от п. Усть-Омчуг Тенькинского городского округа (186 км автодороги Палатка – Кулу – Нексикан). Земельный участок для размещения полигона ТКО поставлен на кадастровый учет.

Действующий полигон ТКО, не соответствуют требованиям, установленным законодательством.

Существующие свалки ТКО в населенных пунктах Тенькинского городского округа расположены как на землях поселений, так и на землях промышленности. Свалки не имеют надежного изолирующего покрытия и ограждения, отсутствуют водоотводящие осушительные траншеи и наблюдательные контрольные скважины. Кроме того не осуществляется рекультивация отработанных участков, что приводит к расширению территории свалок. Имеются случаи возгораний на свалках. В результате наносится значительный ущерб природной среде. Происходит загрязнение почвенного покрова: тяжелыми металлами, ртутью, свинцом, кадмием. В водную среду мигрируют аммиак, нитраты, кальций, железо. Воздух загрязняют образующие при разложении отходов углекислый газ, метан, сероводород и аммиак.

Свалки ТКО являются временными, подлежат обустройству в соответствии с установленными требованиями или закрытию в сроки, необходимые для проектирования и строительства полигонов ТКО.

В настоящее время на территории Тенькинского городского округа отсутствует учетнаяполитика в сфере обращения с отходами.

Управление отходами на территории городского округа осуществляется на основании разрозненных мероприятий, в результате самовольного загрязнения отходами земель и поселковых территорий. Другим фактором, сдерживающим развитие на территории городского округа эффективного управления отходами**,** является отсутствие нормативно-правовой базы.

Общая ситуация в области обращения с отходами характеризуется размещением отходов не только на полигоне, специально отведенных местах размещения промышленных отходов, а еще в местах несанкционированного размещения отходов, не подлежащих учету в соответствии с федеральным законодательством.

Основу экономики Тенькинского городского округа Магаданской области составляет добывающая промышленность, производство и распределение тепло-, электроэнергии, пара и воды.

На территории Тенькинского городского округа Магаданской области можно выделить следующие категории отходов:

- отходы добычи полезных ископаемых;

- строительные отходы;

- отходы энергетики;

- отходы автотранспорта;

- отходы водоподготовки, обработки сточных вод и т.д.

Наиболее актуальными в Тенькинском городском округе, как и во всей Магаданской области, являются проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), образующимися в муниципальных образованиях, а также ртутьсодержащими отходами, образованными отработанными люминесцентными (энергосберегающими) лампами, медицинскими и биологическими отходами.

Проблемы обращения с отходами производства и потребления на территории Тенькинского городского округа требуют комплексного решения программным методом в рамках муниципальной программы.

Программа разрабатывается во исполнение Федерального закона от 25 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; постановления Правительства Магаданской области от 5 февраля 2015г. № 50-пп «Об утверждении государственной программы Магаданской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Магаданской области».

Система обращения с отходами производства и потребления в Тенькинском городском округе Магаданской области нуждается в совершенствовании, внедрении новых механизмов по сбору и захоронению отходов.

Программный подход позволит построить межпоселенческий полигон ТКО в поселке Усть - Омчуг, отвечающий установленным требованиям, в первую очередь для обслуживания территории с относительно высокой плотностью населения в административном центре муниципального городского округа, а также позволит размещать промышленные и коммунальные отходы с территории всего городского округа.

**II. Цели и задачи**

Цель программы - совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Тенькинского городского округа Магаданской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Организация деятельности по обращению, накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

- Организация ликвидации накопленного экологического ущерба;

- Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

**III. Система программных мероприятий**

Программные мероприятия направлены на решение задач и достижение целей Программы.

Для обеспечения развития системы обращения с отходами производства и потребления на территории Тенькинского городского округа Магаданской области Программой предусмотрено выполнение мероприятий по следующим направлениям:

- строительство объектов размещения отходов и ликвидация несанкционированных свалок;

- повышение экологической культуры населения.

Система программных мероприятий – полный перечень предусмотренных Программой мероприятий, представлена в Приложении № 1 к муниципальной программе.

**IV. Сроки реализации**

Программа реализуется в один этап – пятилетний период с 2021 года по 2025 год. За период реализации Программы предполагается и строительство межпоселенческого полигона ТКО в п. Усть-Омчуг Тенькинского городского округа Магаданской области, полностью соответствующего требованиям действующего законодательства.

**V. Важнейшие целевые показатели и индикаторы**

Целевые показатели и индикаторы – это потенциально достижимые показатели, обеспечивающие количественную и качественную оценку реализации Программы и позволяющие оценить ход реализации Программы. Важнейшие целевые показатели и индикаторы изложены в Приложении № 2 к муниципальной программе.

**VI. Нормативно – правовое обеспечение**

Для реализации и управления Программой разработка и внедрение нормативно – правовых документов не требуется.

**VII. Ресурсное обеспечение**

Источники, структура и объемы финансирования мероприятий Программы изложены в Приложении №3 к муниципальной программе. Источники финансирования - средства бюджета муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области.

Объем финансирования настоящей Программы ежегодно корректируется на соответствующий финансовый год и плановый период исходя из возможностей местного и областного бюджетов с учетом затрат, необходимых на реализацию Программы в части строительства полигона, на основании выполненных инженерных изысканий и разработанной проектной документации по объекту «Межпоселенческий полигон ТКО в п. Усть-Омчуг Тенькинского городского округа Магаданской области».

**VIII. Система управления**

Заказчиком Программы является администрация Тенькинского городского округа Магаданской области. Заказчик осуществляет управление реализацией Программы и несет ответственность за ее результаты. Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнителями Программы являются: комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, комитет по управлению муниципальным имуществом Тенькинского городского округа Магаданской области, юридические или физические лица, определенные в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Ответственным исполнителем Программы является комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, который координирует Программу и при возникшей необходимости вносит изменения и (или) дополнения в Программу, а также обеспечивает организацию системы учета и отчетности, позволяющей обеспечить мониторинг и анализ выполнения Программы в соответствии с постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 24.02.2016 № 120-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации» и постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 02.11.2010 № 295-па «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ»

**IX. Ожидаемые социально-экономические результаты**

В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие результаты:

- снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду, совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории Тенькинского городского округа Магаданской области;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- обеспеченность к 2025 году 60,0% поселков Тенькинского городского округа условиями для размещения отходов на специально оборудованном полигоне ТКО;

- обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения.

Главным результатом реализации программы должно стать повышение экологической культуры жителей и общественного экологического сознания, что в дальнейшем будет способствовать повышению уровня экологической безопасности, снижения факторов экологического риска для населения Тенькинского городского округа.

**X. План мероприятий**

Организационный план по реализации мероприятий Программы представлен в Приложении №4 к муниципальной программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к муниципальной программе«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Тенькинского городского округа Магаданской области» на 2021 - 2025 годы» |

# Система программных мероприятий муниципальной программы

# «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории

# Тенькинского городского округа Магаданской области» на 2021 - 2025 годы»

# (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок реализации** | **Стоимость мероприятия, тыс. руб.** | | | | | | **Источник финансирования** |
| **всего** | **в т.ч. по годам** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | Строительство объекта: «Межпоселенческий полигон ТКО в поселке Усть-Омчуг Тенькинского городского округа» | Комитет ЖКХ ЮФЛ | 2022-2025 | 700,00 | - | - | - | 350,00 | 350,00 | Бюджет МО |
| 180711,03 | - | - | - | 90355,52 | 90355,52 | ВБИ |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок | Комитет ЖКХ ЮФЛ | 2021-2025 | 950,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 150,00 | Бюджет МО |
| 3. | Организация приведения объектов размещения ТКО, введенных в эксплуатацию до 01 января 2019 года, требованиям, предъявляемым к объектам размещения ТКО. | Комитет ЖКХ ЮФЛ | 2021-2025 | - | - | - | - | - | - | Бюджет МО (текущее финансирование) |
| 4. | Организация публикаций, репортажей, с целью информирования населения по вопросам обращения с ТКО, в т.ч. работа с частным сектором | ЮФЛ | 2021-2025 | - | - | - | - | - | - | Бюджет МО (текущее финансирование) |
| 5. | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации «Межпоселенческий полигон ТКО в поселке Усть-Омчуг Тенькинского городского округа» | Комитет ЖКХ ЮФЛ | 2021 | 145,4 | 145,4 | - | - | - | - | Бюджет МО |
| 1488,00 | 1488,00 | - | - | - | - | ОБ |
| 6. | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. | Комитет ЖКХ ЮФЛ | 2021-2025 | 400 | - | - | - | 200 | 200 | Бюджет МО |
| 7. | Актуализация схем размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. | Комитет ЖКХ | 2021-2025 | - | - | - | - | - | - | Бюджет МО (текущее финансирование) |
| 8. | Организация мероприятий по проведению месячников чистоты | Комитет ЖКХ ЮФЛ | 2021-2025 | 200 | - | - | - | 100 | 100 | Бюджет МО (текущее финансирование) |
|  | Итого: |  |  | 184594,43 | 1833,40 | 200,00 | 200,00 | 91205,52 | 91155,52 |  |

МО – муниципальное образование «Тенькинский городской округ» Магаданской области;

ОБ – Областной бюджет;

Комитет ЖКХ – Комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области;

ЮФЛ – юридические или физические лица, определенные в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к муниципальной программе«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Тенькинского городского округа Магаданской области»на 2021 - 2025 годы» |

# Важнейшие целевые показатели и индикаторы

# муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Тенькинского городского округа Магаданской области» на 2021 - 2025 годы»

# (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей и индикаторов | Ед-ца изм. | Значения показателей и индикаторов  по годам | | | | | | |
| Базовый год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов размещения отходов, соответствующих экологическим требованиям | ед. | 0 | - | - | - | - | 1 |
| 2 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Количество публикаций, репортажей по информированию населения по вопросам обращения с ТКО, в т.ч. работа с частным сектором. | ед. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3к муниципальной программе«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Тенькинского городского округа Магаданской области»на 2021 - 2025 годы» |

# Ресурсное обеспечение

# муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Тенькинского городского округа Магаданской области» на 2021 - 2025 годы»

# (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации программы | Стоимость мероприятий, млн. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| всего | в том числе по источникам финансирования | | |
| Местный бюджет | Иные источники, в том числе | |
| Областной бюджет | ВБИ |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 2021 | 1,8334 | 1833,4 | 345,4 | 1488,0 | - |
| 2022 | 0,200 | 200,0 | 200,00 | - | - |
| 2023 | 0,200 | 200,0 | 200,00 | - | - |
| 2024 | 91,20552 | 91205,52 | 850,00 | - | 90355,52 |
| 2025 | 91,20552 | 91205,52 | 800,00 | - | 90355,52 |
| Всего | 184,59443 | 184594,43 | 2395,4 | 1488,0 | 180711,03 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| РИЛОЖЕНИЕ № 4к муниципальной программе«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Тенькинского городского округаМагаданской области» на 2021 - 2025 годы» |

# План мероприятий муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории

# Тенькинского городского округа Магаданской области» на 2021 - 2025 годы»

# (наименование муниципальной программы)

| №п/п | Наименование мероприятия |  | | Срок реализации мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | |
| I кв-л | II кв-л | | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** |
| 1 | Строительство объекта: «Межпоселенческий полигон ТКО в поселке Усть-Омчуг Тенькинского городского округа» |  |  | |  |  |  | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х | Руководитель комитета ЖКХ; |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок |  | х | | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  | Руководитель комитета ЖКХ; |
| 3 | Организация приведения объектов размещения ТКО, введенных в эксплуатацию до 01 января 2019 года, требованиям, предъявляемым к объектам размещения ТКО. |  | х | | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  | Руководитель комитета ЖКХ; |
| 4 | Организация публикаций, репортажей, с целью информирования населения по вопросам обращения с ТКО, в т.ч. работа с частным сектором | х | х | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Руководитель комитета ЖКХ; |
| 5 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации «Межпоселенческий полигон ТКО  в поселке Усть-Омчуг Тенькинского городского округа» | х | х | | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель комитета ЖКХ; |
| 6 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. |  |  | |  |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  | Руководитель комитета ЖКХ; |
| 7 | Актуализация схем размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. | х | х | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Руководитель комитета ЖКХ; |
| 8 | Организация мероприятий по проведению месячников чистоты |  | х | | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  | Руководитель комитета ЖКХ; |

Руководитель комитета ЖКХ - руководитель комитета жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_