АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕНЬКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2015 №54-па

О внесении изменений в постановление администрации

Тенькинского района от 24.12.2013 г. № 561-па

В связи с приведением в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальной программы “Защита населения и объектов экономики Тенькинского района от наводнений и иного негативного воздействия вод на 2014-2020 годы”, администрация  Тенькинского района Магаданской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Муниципальную программу “Защита населения и объектов экономики Тенькинского района от наводнений и иного негативного воздействия вод на 2014-2020 годы”, утвержденную постановлением администрации Тенькинского района от 24.12.2013 г. № 561-па «Об утверждении муниципальной программы «Защита  населения и объектов экономики Тенькинского района от наводнений и иного  негативного воздействия вод на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете “Тенька”.

Глава Тенькинского района                                                             Н.А. Савченко

|  | Приложение к постановлению администрации Тенькинского района от 10.02.2015 №54-па |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Защита  населения  и объектов экономики Тенькинского района от наводнений и иного  негативного воздействия вод на 2014-2020 годы»

# ПАСПОРТ
 муниципальной программы

# «Защита населения и объектов экономики Тенькинского района от наводнений и иного  негативного воздействия вод на 2014-2020 годы»

# (наименование муниципальной программы)

| Наименование муниципальной программы | «Защита населения и объектов экономики Тенькинского района от наводнений и иного негативного воздействия вод на 2014-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 27 августа 2009 г. № 1235-р; Государственная программа Магаданской области «Природные ресурсы и экология Магаданской области» на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановление администрации Магаданской области от 7 ноября 2013 г. № 1083-па |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Тенькинского района Магаданской области |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Тенькинского района Магаданской области |
| Исполнители муниципальной программы | - Отдел архитектуры и градостроительства администрации Тенькинского района Магаданской области; - Проектные и подрядные организации (и/или физические лица) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Тенькинского района Магаданской области |
| Перечень подпрограмм (при наличии) | нет |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель программы: обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод. Задача программы: - предотвращение негативного воздействия вод на территории поселений |
| Краткое изложение основных мероприятий муниципальной программы | Проведение работ по руслорегуляции, дноуглублению, очистке русла от наносов на реках, протекающих на территории муниципальных образований Тенькинского района Магаданской области, укрепление береговых линий, разработка проектно-сметной документации на соответствующие работы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | - средства бюджета муниципального образования Тенькинский район Магаданской области в сумме 39,43 млн. рублей, - средства Федерального бюджета в сумме 5,00 млн. рублей, - средства бюджета Магаданской области в сумме 4,89 млн. рублей. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2014 – 2020 |
| Ожидаемый социально-экономический результат реализации муниципальной программы | - сокращение бюджетных средств на аварийно-восстановительные работы от воздействия паводков; - предотвращение затопления и разрушение поселковых территорий; - защита промышленных и социальных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. |
| Контроль исполнения муниципальной программы | Глава Тенькинского района Магаданской области |

- Анализ текущего состояния проблемы с обоснованием ее решения программным методом

Тенькинский район Магаданской области  численностью  постоянно  проживающего  населения  по состоянию на 01.01.2013 года  составляет   4926 человек. Поселения района расположены в интенсивно разрабатывающихся зонах горнодобывающих  предприятий. А так  как практически все месторождения приурочены к имеющимся на территории района  водотокам, то все они подвержены негативному воздействию  не только от природных процессов,  но и от производства горнопромышленных работ, как в прошлое, так и настоящее время. Все поселения имеют сложившуюся инфраструктуру. Обильные паводки, весеннее половодье и техногенные процессы приводят к постоянному размыванию берегов рек и ручьев, что приводит к подтоплению территорий поселений и наносит соответственно ущерб как экономике района, так и проживающему на территории населению.  Муниципальное образование «Поселок Усть-Омчуг» расположено   в междуречье р. Детрин и  р. Омчуг,  муниципальное  образование  «Поселок  Мадаун»  на  правом  берегу   руч. Магадавен,  муниципальное  образование  «Поселок  им. Гастелло»,  включая  пос.Транспортный   на руч. Омчак  и  руч. Тюкюль-Юрях,  муниципальное  образование  «Поселок  Омчак»  на руч. Омчак. Все  водотоки  относятся  к  горным,  имеют  множество притоков  и  в  период  таяния  снегов  и  обильных  дождей  в  летний  период  межень  уреза  водотока  многократно  увеличивается.

Река Детрин имеет длину 222 км, количество притоков 1012, общей длиной 1068 км. На правобережном участке реки Детрин, напротив посёлка, расположены строения и поля бывшего совхоза «Тенькинский», которые используются крестьянско-фермерскими хозяйствами. На левобережном участке реки Детрин расположены водозабор и котельная предприятия МУП «Тенькатеплосеть», а также частный сектор с жилыми домами.

Русло р. Детрин  неустойчивое, мигрирующее. Берега реки и днище сложены гравийно-галечным материалом, легко вымываемым в период прохождения паводковых вод. В русле р. Детрин сложился техногенный рельеф в связи с прохождением драги от устья р. Омчуг и вверх по течению р. Детрин, что послужило толчком для развития неблагоприятных русловых процессов: обмелению, заужению и засорению русла наносами в пределах поселковой черты. В результате обмеления русла паводковые воды выходят из берегов реки на участке расположения водозаборного и котельного хозяйства МУП «Тенькатеплосеть» и нижней трети пос. Усть-Омчуг.

Так  паводком, прошедшим в августе 2013 года затоплению подверглась вся часть  жилого сектора с хозяйственными постройками, промзона – территория котельной МУП «Тенькатеплосеть», территория расположения ЗАО «Маяк», гаражи администрации и пекарни, канализационная  система  по ул. Горняцкая  и другие  объекты, расположенные  на  левом  берегу р. Детрин.

Река Омчуг имеет длину 51 км. В реку впадают 350 притоков длиной менее 10 км. Особенности происходящих русловых процессов на р. Омчуг обусловлены, также как и на р. Детрин, геоморфологическим строением долины и мерзлотными условиями. Берега рыхлые осыпающиеся, дно подвижное, русло заужено. После каждого паводка речные наносы образовывают островки и косы, на которых сразу же возникают лесные завалы, препятствующие свободному протоку воды и провоцирующие развитие русловых процессов.

В черте посёлка берега р. Омчуг застроены: правобережье – жилые пятиэтажные дома,  левый берег – бывший пос. Заречный (бывший прииск «Курчатовский»), а также  частный сектор с хозяйственными постройками, гаражами и огородами.

В период  прохождения  паводков происходит интенсивное обрушение застроенных берегов, постройки сползают в реку или  же нависают над берегом, грозя обрушиться в любой момент. Так поводком 2010 года смыло один  из пешеходных мостов через р. Омчуг, а два других находятся в аварийном состоянии. Через пешеходный мост, расположенный в районе  больницы проложен водовод к подстанции ЦЭС.  Мост расположенный в районе дома 45 по ул. Победы связывал центральную часть поселка с промышленной зоной на левом берегу р. Омчуг и расположенными там же частными гаражами и подсобными хозяйствами  жителей пос. Усть-Омчуг (смыло паводком  прошедшим 19-23 августа 2013г.).  Размыв правого берега р. Омчуг создает угрозу обрушения проезжей части дороги  и охранной зоны многоквартирных жилых домов: по ул. Мира 11, по  ул. Победы  45.

Приведение  р. Детрин  и р. Омчуг  в  надлежащее  состояние  требует  длительного времени  и  капитальных  затрат  на  строительство  берегоукрепительных  работ  по р. Омчуг  и  строительство дамбы по  р. Детрин  (разработка  проектно-сметной  документации,  выполнение  проектов, экспертиз  и  аукционов),  поэтому  для  стабилизации  ситуации  требуется  провести руслоформирующие работы по  р. Детрин  и  р. Омчуг  в пределах  поселковой  черты пос. Усть-Омчуг  в  2014 и в последующие годы  с  выделением  соответствующих  ассигнований.

Руч. Магадавен  лев. приток  р.Армань   имеет  длину 34 км,  196  притоков с общей  протяженностью  289 км.  на  правобережье  которого  расположен  поселок Мадаун.  Имея  обильный  водосбор,  руч. Магадавен  в период  весеннего таяния  снегов  и  летних  дождей выходит  из  берегов,  подтопляя  территорию  поселения.  Русло водотока  постоянно   изменяется,  размываются  берега, образуются  косы  и  наносы.  Для  предотвращения  выхода  водного  потока  из  берегов  требуется  периодически  проводить  расчистку  русла  реки  и  дноуглубительные  работы  в  пределах  поселения,  что  требует  соответствующих  затрат.

Руч. Тюкюль-Юрях   левый приток  р. Тенька  протяженностью  19 км  имеет  80  притоков,  общей   длиной  72 км.  В  долине  руч.  Тюкюль-Юрях  расположен  поселок  Транспортный.  Сложившаяся  инфраструктура  (интенсивная добыча  золота)  на территории этого  поселения  приводит  к  неизбежным  негативным  воздействиям  на  водотоки.  Меняется  направление русловой   части  водотока,  разрушаются естественные  берега,  обильные  весенние  паводки  и  интенсивные  летние  дожди   усугубляют  негативное  воздействие   на  водоток.  Вода  выходит  из  берегов,  подтопляя  поселение.  Для  предотвращения  подтопления  поселения  требуется  периодически  проводить  на  руч. Тюкюль-Юрях дноуглубительные и руслоформирующие работы, что требует  соответствующих  затрат.

Как  видно  из  выше  изложенного основная проблема – это подмыв основания берегов (низа берега) при подъеме уровня воды в реке, обрушение грунта в русло и последующее изменение рельефа дна реки. Повышение мутности в реках обусловлено, не только проводимыми горными работами, но и процессами переработки берегов рек.

На  основании этого очевидна  необходимость защиты застроенных  берегов рек и ручьев от размыва и затопления, а также защита отдельных территорий от подтопления,   строительство нового пешеходного  моста  через  р. Омчуг, капитальное строительство дамбы на р. Детрин.

Проводимые мероприятия аварийного характера – подсыпка привезенным грунтом, расчистка берегов  носят временный характер и не приводят к положительному результату.

Для предотвращения  и  стабилизации предпаводковых ситуаций требуется ежегодно, желательно в сентябре-октябре  или  апреле-мае, проводить руслоформирующие и руслорегуляционные  работы в руслах рек и ручьев в пределах черты поселений.

Капиталоемкость всего комплекса водохозяйственных мероприятий  необходимых для решения этих проблем, а также их непривлекательность для частных инвесторов в связи с отсутствием доходности, требуют особого  подхода к  существующей проблеме особенно в условиях Дальнего Востока и Крайнего Севера, а отсутствие программы не позволяет аккумулировать бюджетные средства на решение поставленных задач.

Комплексное, системное решение вышеуказанных проблем программным методом позволит достичь максимального результата по регуляции, формированию и укреплению разрушающихся берегов рек и ручьев, расположенных на территориях поселений и одновременно охрану водных объектов (от загрязнения и засорения), и защиту селитебной территории от затопления, а застроенных территорий от смыва в воду.

- Цели и задачи

Цель Программы:

Обеспечение  защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.

Задача программы:

- предотвращение негативного воздействия вод на территории поселений;

- Система программных мероприятий

Система программных мероприятий – полный перечень предусмотренных Программой мероприятий, представлена в Приложении № 1.

- Сроки реализации

Реализация Программы рассчитана на 2014-2020 годы.

- Важнейшие целевые показатели и индикаторы

Важнейшие целевые показатели и индикаторы изложены в Приложении № 2.

- Ресурсное обеспечение

Программные мероприятия финансируются за счет средств федерального бюджета и областного бюджета Магаданской области, средств бюджета муниципального образования Тенькинский район Магаданской области.

Объем необходимых финансовых ресурсов определяется с учетом сложившегося объема материальных затрат по аналогичным работам и имеющейся сметной документации по ряду объектов и ежегодно корректируется при формировании бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период исходя из возможностей бюджета и фактической потребности в средствах на реализацию мероприятий Программы.

Источники, структура и объемы финансирования мероприятий Программы изложены в Приложении 3.

- Система  управления

Заказчиком Программы является администрация Тенькинского района Магаданской области. Заказчик осуществляет управление реализацией Программы и несет ответственность за ее результаты. Руководителем Программы является Глава Тенькинского района Магаданской области. Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнителями Программы являются проектные и подрядные организации (и/или физические лица), определенные в соответствии с законодательством РФ о закупках товаров, работ, услуг. Ответственным исполнителем Программы является отдел архитектуры и градостроительства администрации Тенькинского района Магаданской области. Ответственный исполнитель осуществляет организацию и координацию деятельности исполнителей Программы по реализации программных мероприятий, а также самостоятельно реализует отдельные мероприятия Программы.

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает  организацию системы учета и отчетности, позволяющую обеспечить постоянный мониторинг выполнения мероприятий Программы, в соответствии с постановлением администрации Тенькинского района Магаданской области от 19.09.2013 № 349-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации» и постановлением администрации Тенькинского района Магаданской области от 02.11.2010 № 295-па «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования Тенькинский район Магаданской области».

- Ожидаемые социально-экономические результаты

В результате реализации мероприятий программы предполагается достижение следующих социально-экономических результатов:

- сокращение  бюджетных  средств  на  аварийно-восстановительные  работы  от  воздействия  паводков;

- предотвращение  затопления  и  разрушение  поселковых  территорий;

- защита промышленных и социальных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность  населения.

- План мероприятий

Организационный план по реализации мероприятий Программы представлен в  Приложении  № 4.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

# к муниципальной программе «Защита населения

# и объектов экономики Тенькинского района от наводнений

# и иного негативного воздействия вод на 2014-2020 годы»

# Система программных мероприятий муниципальной программы

# «Защита населения и объектов экономики Тенькинского района от наводнений и иного негативного воздействия вод

# на 2014-2020 годы»

# (наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Стоимость мероприятия, млн. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Проектные и экспертные работы |
| 1 | Разработка проектной документации для объекта «Укрепление берегов на р. Омчуг в пос. Усть-Омчуг», экспертиза проекта | Проектная организация | 2017-2018 | 2,70 | - | - | - | 1,70 | 1,00 | - | - | МБ, ОБ |
| 2 | Составление сметных расчетов на предупредительные работы, проведение их экспертиз | АиГ | 2014-2019 | 0,75 | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | МБ |
| Предупредительные работы |
| 3 | Укрепление береговой линии р. Омчуг п. Усть-Омчуг в местах сползания и размыва оснований пешеходных мостов в п. Усть-Омчуг, общей протяжен-ностью до 300 метров | Подрядная организация | 2014-2020 | 0,60 | - | - | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | МБ |
| 4 | Ликвидация последствий паводков в пос. Усть-Омчуг, руслоформирующие работы по безаварийному пропуску паводковых вод | Подрядная организация | 2014-2020 | 7,27 | 0,99 | 0,92 | 0,97 | 1,02 | 1,07 | 1,12 | 1,18 | МБ, ОБ |
| 5 | Укрепление береговой линии р. Омчуг путем устройства двусторонних береговых насыпей в черте п. Усть-Омчуг, протяженностью до 2000 метров | Подрядная организация | 2014-2020 | 8,03 | - | - | 1,45 | 1,53 | 1,60 | 1,68 | 1,77 | МБ, ОБ |
| 6 | Укрепление береговой линии р. Детрин в черте п. Усть-Омчуг, протяженностью до 2000 метров | Подрядная организация | 2014-2020 | 4,01 | - | - | 0,72 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | МБ |
| 7 | Расчистка дна и береговой линии р. Мороз от образовавшихся наносов в черте поселка имени Гастелло, протяженностью до 600 метров | Подрядная организация | 2014-2020 | 2,74 | - | - | 0,50 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,60 | МБ |
| 8 | Ликвидация последствий паводков в пос. Транспортный, руслоформирующие работы по безаварийному пропуску паводковых вод | Подрядная организация | 2014-2020 | 8,2 | 0,7 | 1,10 | 1,16 | 1,21 | 1,28 | 1,34 | 1,41 | МБ, ОБ |
| 9 | Руслоформирующие работы по отведению водотока р. Омчак – р. Тенька для предотвращения угрозы подтопления водозабора п. Транспортный, протяженностью до 100 метров | Подрядная организация | 2014-2020 | 0,54 | - | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | МБ |
| 10 | Ликвидация последствий паводков в пос. Мадаун, руслоформирующие работы по безаварийному пропуску паводковых вод | Подрядная организация | 2014-2020 | 3,98 | 0,41 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | МБ, ОБ |
| Капитальный ремонт и строительство сооружений |
| 11 | Строительство объекта «Укрепление берегов на р. Омчуг в пос. Усть-Омчуг» | Подрядная организация | 2019-2020 | 5,30 | - | - | - | - | - | 2,12 | 3,18 | МБ, ОБ, ФБ |

АиГ – отдел архитектуры и градостроительства администрации Тенькинского района Магаданской области;

МБ – бюджет муниципального образования Тенькинский район Магаданской области;

ОБ – бюджет Магаданской области;

ФБ – Федеральный бюджет.

____________________

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

# к муниципальной программе «Защита населения

# и объектов экономики Тенькинского района от наводнений

# и иного негативного воздействия вод на 2014-2020 годы»

# Важнейшие целевые показатели и индикаторы

# муниципальной программы
«Защита населения и объектов экономики Тенькинского района от наводнений и иного негативного воздействия вод на 2014-2020 годы»

# (наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование показателей и индикаторов | Ед. изм. | Значения показателей и индикаторов по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Количество затоплений населенных пунктов Тенькинского района, участвующих в реализации Программы | ед. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество затоплений объектов коммунального хозяйства населенных пунктов, участвующих в реализации Программы | ед. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

______________

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

# к муниципальной программе «Защита населения

# и объектов экономики Тенькинского района от наводнений

# и иного негативного воздействия вод на 2014-2020 годы»

# Ресурсное обеспечение

# муниципальной программы
«Защита населения и объектов экономики Тенькинского района от наводнений и иного негативного воздействия вод на 2014-2020 годы»

# (наименование муниципальной программы)

| Год реализации программы | Стоимость мероприятий, млн. руб. | Объем финансирования, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам финансирования |
|  |  |  | Местный бюджет | Иные источники, в том числе |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 | 2,10 | 2,10 | 0,10 | 2,00 | - |
| 2015 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - | - |
| 2016 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | - | - |
| 2017 | 6,15 | 6,15 | 4,50 | 1,65 | - |
| 2018 | 6,45 | 6,45 | 5,46 | 0,99 | - |
| 2019 | 10,58 | 10,58 | 8,48 | 0,10 | 2,00 |
| 2020 | 11,12 | 11,12 | 7,97 | 0,15 | 3,00 |

_________________

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

# к муниципальной программе «Защита населения

# и объектов экономики Тенькинского района от наводнений

# и иного негативного воздействия вод на 2014-2020 годы»

# План мероприятий муниципальной программы
«Защита населения и объектов экономики Тенькинского района от наводнений и иного негативного воздействия вод

# на 2014-2020 годы»

# (наименование муниципальной программы)

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  |  | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Разработка проектной документации для объекта «Укрепление берегов на р. Омчуг в пос. Усть-Омчуг», экспертиза проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | Отдел архитектуры и градостроитель-ства администрации Тенькинского района |
| 2 | Составление сметных расчетов на предупре-дительные работы, проведение их экспертиз |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х |  |  |  |  | Отдел архитектуры и градостроитель-ства администрации Тенькинского района |
| 3 | Укрепление береговой линии р. Омчуг п. Усть-Омчуг в местах сползания и размыва оснований пешеходных мостов в п. Усть-Омчуг, общей протяженностью до 300 метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х | Отдел архитектуры и градостроитель-ства администрации Тенькинского района |
| 4 | Ликвидация последствий паводков в пос. Усть-Омчуг, руслоформирующие работы по безаварийному пропуску паводковых вод |  | х |  | х |  | х | х | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Тенькинского района |
| 5 | Укрепление береговой линии р. Омчуг путем устройства двусторонних береговых насыпей в черте п. Усть-Омчуг, протяженностью до 2000 метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х | Отдел архитектуры и градостроитель-ства администрации Тенькинского района |
| 6 | Укрепление береговой линии р. Детрин в черте п. Усть-Омчуг, протяженностью до 2000 метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х | Отдел архитектуры и градостроитель-ства администрации Тенькинского района |
| 7 | Расчистка дна и береговой линии р. Мороз от образовавшихся наносов в черте поселка имени Гастелло, протяженностью до 600 метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Тенькинского района |
| 8 | Ликвидация последствий паводков в пос. Транспортный, руслоформирующие работы по безаварийному пропуску паводковых вод |  | х |  |  |  | х | х | х |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Тенькинского района |
| 9 | Руслоформирующие работы по отведению водотока р. Омчак – р. Тенька для предотвращения угрозы подтопления водозабора п. Транспортный, протяженностью до 100 метров |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Тенькинского района |
| 10 | Ликвидация последствий паводков в пос. Мадаун, руслоформирующие работы по безаварийному пропуску паводковых вод |  | х |  |  |  |  | х | х |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Тенькинского района |
| 11 | Строительство объекта «Укрепление берегов на р. Омчуг в пос. Усть-Омчуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | Отдел архитектуры и градостроитель-ства администрации Тенькинского района |

__________________________