АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# от 28.01.2016 № 54-па

О внесении изменений в постановление администрации Тенькинского городского округа  Магаданской области                                   от 18 декабря 2015 г. № 82-па

Администрация Тенькинского городского округа постановляет:

1. Внести в постановление администрации Тенькинского района от 18 декабря 2015г. № 82-па «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Тенькинского городского округа на 2016-2020 годы» следующие изменения:

1.1. паспорт муниципальной программе «Благоустройство территорий Тенькинского городского округа на 2016 – 2020 годы» утвержденной постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области  от 18 декабря 2015 г. № 82-па изложить в новой редакции:

# Паспорт
муниципальной программы «Благоустройство территорий Тенькинского городского округа на 2016 – 2020 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство территорий Тенькинского городского округа на 2016 – 2020 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», государственная программа Магаданской области утвержденной Постановлением Правительства Магаданской области от 12.12.2013 года № 1256-па "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и комфортными условиями проживания населения Магаданской области на 2014 - 2020 годы" |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Тенькинского городского округа Магаданской области |
| Разработчик Программы | Отдел по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Тенькинского городского округа Магаданской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Тенькинского городского округа Магаданской области |
| Исполнители программы | Юридические лица и индивидуальные предприниматели, определенные в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Цели Программы | Цель программы: повышение уровня благоустроенности территории Тенькинского городского округа |
| Основные задачи Программы | - создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; - модернизации системы уличного освещения поселений Тенькинского городского округа; - оздоровление санитарной экологической обстановки территории Тенькинского городского округа; - благоустройство внутридворовых автопроездов и дорог территории Тенькинского городского округа; - благоустройство дворовых территорий, детских площадок, зон отдыха поселений Тенькинского городского округа. |
| Сроки реализации Программы | 2016 – 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 102 601,80 тыс. руб., бюджет Тенькинского городского округа составляет 5 130,1 тыс. руб., внебюджетные источники 97471,7 тыс. руб. в 2016 – 2020 годах, в том числе: на 2016 – 21747,4 руб., в т.ч. внебюджетные источники 20660,0 тыс. руб., местный бюджет 1087,4 тыс. руб. на 2017 – 21 758,0 тыс. руб., в т.ч. внебюджетные источники 20670,1 тыс. руб., местный бюджет 1087,4 тыс. руб.; на 2018 – 19698,8 тыс. руб., в т.ч. внебюджетные источники 18713,9 тыс. руб., местный бюджет 984,9 тыс. руб.; на 2019 – 19698,8тыс. руб., в т.ч. внебюджетные источники 18713,9 тыс. руб., местный бюджет 984,9 тыс. руб.; на 2020 – 19698,8тыс. руб., в т.ч. внебюджетные источники 18713,9 тыс. руб., местный бюджет 984,9 тыс. руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - создание условий для отдыха жителей поселений Тенькинского городского округа; - улучшение состояния территории поселений; - привитие жителям любви и уважения к своим поселкам, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселений; - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселений; - совершенствование эстетического состояния территории; - увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселениях; - создание зеленых зон для отдыха граждан; - предотвращение сокращения зеленых насаждений; - увеличение количества высаживаемых деревьев; -приведение технического состояния дорожного покрытия внутридворовых автопроездов и дорог в соответствие с нормативными требованиями; |
| Контроль исполнения Программы | Первый заместитель главы администрации Тенькинского городского округа |

1.2. мероприятия указанные в п.1.5. Анализ качественного состояния элементов благоустройства разделы 4,5 исключить из программы.

1.3. В разделе 3 Система программных мероприятий изложить в новой редакции:

# 3. Система программных мероприятий

3.1. Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления.

В перечень основных мероприятий по благоустройству поселковых территорий включены:

- озеленение;

- наружное освещение, иллюминация;

- организация обустройства мест массового отдыха населения;

- благоустройство в дворовых территориях;

1.4. В разделе 9 Ожидаемые социально-экономические результаты изложить в новой редакции:

# 9. Ожидаемые социально-экономические результаты

9.1. Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории поселений, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности поселений.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для отдыха населения на территории Тенькинского городского округа.

Реализация Программы повысит уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние дворовых территорий.

9.2. Конечными результатами реализации Программы являются:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселений;

- совершенствование эстетического состояния территории поселений;

- увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселениях;

- создание зеленых зон для отдыха граждан;

- предотвращение сокращения зеленых насаждений;

- качественное содержание дорог, дворовых территорий и объектов благоустройства;

- создание условий для работы и отдыха жителей поселений;

- улучшение состояния территории поселений;

- привитие жителям любви и уважения к своим поселкам, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселений;

# - увеличение количества высаживаемых деревьев

1.5. приложение № 1 к муниципальной программе «Благоустройство территорий Тенькинского городского округа на 2016 – 2020 годы» утвержденной постановлением администрации Тенькинского района от 18.12.2015 г. № 82-па изложить в новой редакции.

1.6. приложение № 2 к муниципальной программе «Благоустройство территорий Тенькинского городского округа на 2016 – 2020 годы» утвержденной постановлением администрации Тенькинского района от 18.12.2015 г. № 82-па изложить в новой редакции.

1.7. приложение № 3 к муниципальной программе «Благоустройство территорий Тенькинского городского округа на 2016 – 2020 годы» утвержденной постановлением администрации Тенькинского района от 18.12.2015 г. № 82-па изложить в новой редакции.

1.8. приложение № 3 к муниципальной программе «Благоустройство территорий Тенькинского городского округа на 2016 – 2020 годы» утвержденной постановлением администрации Тенькинского района от 18.12.2015 г. № 82-па изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию)

| Глава Тенькинского городского округа | И.С. Бережной |
| --- | --- |

Приложение № 1 к муниципальной программе «Благоустройство территорий Тенькинского городского округа на 2016 – 2020 годы»

# Перечень мероприятий
муниципальной программы «Благоустройство территории

# Тенькинского городского округа на 2016 – 2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | всего | Стоимость мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1 | Озеленение территории (высадка деревьев и газонов) | Юридические или физические лица, определенные в соответствии с 44-ФЗ | 2016-2020 | 125,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | МБ и ВБИ |
|  |  |  |  | 118,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | ВБИ |
|  |  |  |  | 6,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | МБ |
| 2 | Освещение территории (приобретение, установка, ремонт существующих приборов уличного освещения) | Юридические или физические лица, определенные в соответствии с 44-ФЗ | 2016-2020 | 16 228,8 | 3828,8 | 3100,0 | 3100,0 | 3100,0 | 3100,0 | МБ и ВБИ |
|  |  |  |  | 15 417,36 | 3637,36 | 2945,0 | 2945,0 | 2945,0 | 2945,0 | ВБИ |
|  |  |  |  | 811,44 | 191,44 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | МБ |
| 3 | Приобретение и установка урн, скамеек на дворовых территориях | Юридические или физические лица, определенные в соответствии с 44-ФЗ | 2016-2020 | 1500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | МБ и ВБИ |
|  |  |  |  | 1425,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | ВБИ |
|  |  |  |  | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | МБ |
| 4 | Укладка на сыпучее основание бесшовного травмобезопасного покрытия на детские площадки | Юридические или физические лица, определенные в соответствии с 44-ФЗ | 2016-2020 | 9559,8 | 1559,8 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | МБ и ВБИ |
|  |  |  |  | 9081,81 | 1481,81 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | ВБИ |
|  |  |  |  | 477,99 | 77,99 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МБ |
| 5 | Ограждение детских игровых площадок и дворовых территорий, прилегающих к зонам проезжей части | Юридические или физические лица, определенные в соответствии с 44-ФЗ | 2016-2020 | 2784,0 | 556,8 | 556,8 | 556,8 | 556,8 | 556,8 | МБ и ВБИ |
|  |  |  |  | 2644,8 | 528,96 | 528,96 | 528,96 | 528,96 | 528,96 | ВБИ |
|  |  |  |  | 139,2 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | МБ |
| 6 | Устройство покрытия на универсальную хоккейную площадку (бетонирование) | Юридические или физические лица, определенные в соответствии с 44-ФЗ | 2016-2020 | 2059,2 | 0,0 | 2059,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБ и ВБИ |
|  |  |  |  | 1956,24 | 0,0 | 1956,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВБИ |
|  |  |  |  | 102,96 | 0,0 | 102,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |
| 7 | Содержание внутридворовых автопроездов и дорог территории Тенькинского городского округа П. Усть-Омчуг | Юридические или физические лица, определенные в соответствии с 44-ФЗ | 2016-2020 | 66945,0 | 12077,0 | 13717,0 | 13717,0 | 13717,0 | 13717,0 | МБ и ВБИ |
|  |  |  |  | 63597,75 | 11473,15 | 13031,15 | 13031,15 | 13031,15 | 13031,15 | ВБИ |
|  |  |  |  | 3347,25 | 603,85 | 685,85 | 685,85 | 685,85 | 685,85 | МБ |
| 8 | Проведение проектно-изыскательских работ на строительство пешеходного моста через реку Омчуг в пос. Усть-Омчуг | Юридические или физические лица, определенные в соответствии с 44-ФЗ | 2016-2020 | 3400,0 | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБ и ВБИ |
|  |  |  |  | 3230,0 | 3230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ВБИ |
|  |  |  |  | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |
| 11 | Организация проведения ежегодных субботников по уборке территории Тенькинского городского округа | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации Тенькинского городского округа | 2016-2020 | текущее финансирование | текущее финансирование | текущее финансирование | текущее финансирование | текущее финансирование | текущее финансирование | МБ |
| 12 | Подготовка и размещение в СМИ информационных материалов по соблюдению населением и организациями правил благоустройства, повышению экологической культуры населения | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации Тенькинского городского округа | 2016-2020 | текущее финансирование | текущее финансирование | текущее финансирование | текущее финансирование | текущее финансирование | текущее финансирование | МБ |
|  | ИТОГО |  | 102601,8 | 21747,4 | 21758,0 | 19698,8 | 19698,8 | 19698,8 |  |

Примечание: 44-ФЗ - Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

МБ – Местный бюджет Тенькинского городского округа

ВБИ – Внебюджетные источники

____________________

Приложение № 2 к муниципальной программе «Благоустройство территорий Тенькинского городского округа на 2016 – 2020 годы»

Важнейшие целевые показатели и индикаторы муниципальной программы

"Благоустройство территории Тенькинского городского округа   на 2016 - 2020 годы"

(наименование муниципальной программы)

| Наименование показателей и индикаторов | Ед. изм. | Значения показателей и индикаторов по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | базовый год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Протяженность освещенных улиц и проездов поселений | км | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Количество благоустроенных детских и спортивных площадок | шт | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Протяженность благоустроенных внутридворовых автопроездов и дорог | км | 0 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1 | 1 |

______________________

|  | Приложение N 3 к муниципальной программе "Благоустройство территории Тенькинского городского округа на 2016 - 2020 годы" |
| --- | --- |

Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Благоустройство территории Тенькинского городского округа на 2016 - 2020 годы"

(наименование муниципальной программы)

| Год реализации программы | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. по источникам финансирования |
|  |  |  | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 2016 | 21 747,4 | 21747,4 | 1087,4 | 20 660,0 |
| 2017 | 21 758,0 | 21 758,0 | 1087,9 | 20 670,1 |
| 2018 | 19 698,8 | 19 698,8 | 984,9 | 18 713,9 |
| 2019 | 19 698,8 | 19 698,8 | 984,9 | 18 713,9 |
| 2020 | 19 698,8 | 19 698,8 | 984,9 | 18 713,9 |

_________________________

|  | Приложение N 4 к муниципальной программе "Благоустройство территории Тенькинского городского округа на 2016 - 2020 годы" |
| --- | --- |

План
мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории

Тенькинского городского округа на 2016 - 2020 годы"

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  |  | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 |
| 1 | Озеленение территории (высадка деревьев и газонов) |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  | первый заместитель главы администрации Тенькинского городского округа |
| 2 | Уличное освещение |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  | первый заместитель главы администрации Тенькинского городского округа |
| 3 | Приобретение и установка урн, скамеек на дворовых территориях |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  | первый заместитель главы администрации Тенькинского городского округа |
| 4 | Укладка на сыпучее основание бесшовного травмобезопасного покрытия на детские площадки |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  | первый заместитель главы администрации Тенькинского городского округа |
| 5 | Ограждение детских игровых площадок |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  | первый заместитель главы администрации Тенькинского городского округа |
| 6 | Устройство покрытия на универсальную хоккейную площадку (бетонирование) |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  | первый заместитель главы администрации Тенькинского городского округа |
| 7 | Содержание внутридворовых автопроездов и дорог территории Тенькинского городского округа |  | х | x |  |  | х | x |  |  | х | x |  |  | х | x |  |  | х | x |  | первый заместитель главы администрации Тенькинского городского округа |
| 8 | Проведение проектно-изыскательских работ на строительство пешеходного моста через реку Омчуг в пос. Усть-Омчуг |  | х | x |  |  | х | x |  |  | х | x |  |  | х | x |  |  | х | x |  | первый заместитель главы администрации Тенькинского городского округа |
| 9 | Организация проведения ежегодных субботников по уборке территории Тенькинского городского округа |  | х | x |  |  | х | x |  |  | х | x |  |  | х | x |  |  | х | x |  | первый заместитель главы администрации Тенькинского городского округа |
| 10 | Подготовка и размещение в СМИ информационных материалов по соблюдению населением и организациями правил благоустройства, повышению экологической культуры населения |  | х | x |  |  | х | x |  |  | х | x |  |  | х | x |  |  | х | x |  | первый заместитель главы администрации Тенькинского городского округа |

______________________