- Паспорт

- муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области на 2017-2020 годы»

- (наименование муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» на 2017 - 2020 годы |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Целью муниципальной программы является создание условий безопасности движения его участникам на дорогах муниципального образования, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, снижение аварийности. |
| Задачи муниципальной программы | Задачей муниципальной программы является: - снижение аварийности на дорогах муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области; - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры, градостроительства и дорожного хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения |
| Участники муниципальной программы | 1) Управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа; 2) отдел архитектуры, градостроительства и дорожного хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения; 3) юридические и физические лица, определенные в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Подпрограммы муниципальной программы (при наличии) | нет |
| Целевые показатели | Важнейшие целевые показатели изложены в Приложении № 2 настоящей Программы. |
| Сроки и этапы реализации | 2017-2020 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Средства бюджета муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области в сумме 1512,8тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Снижение уровня аварийности на дорогах и сокращение пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |

- 1. Анализ текущего состояния проблемы с обоснованием её решения программным методом

Проблемы аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на автомототранспорте приобретает особую остроту и озабоченность. Это обусловлено как несоответствием существующего технического состояния автодорог, так и слабым развитием дорожной инфраструктуры, направленной на повышение безопасности дорожного движения (слабая информированность населения, необходимость строительства тротуаров и многое другое), а так же недостаточно эффективным функционированием системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

В 2016 году на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили ранения. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий на автодорогах Тенькинского городского округа являются опрокидывания, столкновения транспортных средств, наезд на пешеходов, наезд на препятствия. Происшествия связаны с неправильным выбором скорости движения, ее превышением. Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, особенно находящиеся в состоянии опьянения.

Сложившаяся ситуация по обеспечению безопасности дорожного движения в условиях отсутствия программно-целевого планирования, характеризуется наличием тенденции ее дальнейшего ухудшения, что определяется высоким уровнем аварийности и тяжести последствий ДТП (в том числе детского травматизма);

Таким образом, необходимость разработки и реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Тенькинский городской» округ Магаданской области на 2017 – 2020 годы» ( далее по тексту Программа) обусловлено:

- социальной остротой проблемы и ее общественным значением;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы;

- необходимостью привлечения к ее решению органов местного самоуправления.

Применение программно-целевого подхода к решению проблемы повышения безопасности дорожного движения на районном уровне позволит обеспечить комплексность и системность воздействия на ее причины на основе:

- определения целей, задач и мероприятий, а также количественных и качественных связей между ними и объемами финансирования;

- концентрации ресурсов муниципального образования на реализацию мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

При применении программно-целевого метода будет осуществляться:

- формирование основ и приоритетных направлений профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести последствий;

- реализация комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и число погибших в результате ДТП.

Осуществление этих мероприятий позволит достичь положительного эффекта за счет реализации целевого и системного воздействия на объекты управления с целью повышения безопасности дорожного движения.

- 2. Цели и задачи

Целью Программы является создание условий безопасности движения его участникам на дорогах муниципального образования, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, снижение аварийности.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

- снижение аварийности на дорогах муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП.

- 3. Система программных мероприятий

Исходя из существующих проблем, поставленных целей и сформированных задач Программа включает в себя мероприятия по следующим приоритетным направлениям: коренная модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, направленная на максимальный охват детей, и создание условий обучения навыкам безопасного поведения участников дорожного движения, проведение в дошкольных и общеобразовательных учреждениях специальных мероприятий с юными участниками дорожного движения в системе БДД;

- создание комплексной системы профилактики и информационной работы с населением, направленной на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

- проведение районных массовых мероприятий с детьми в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Перечень мероприятий, предусмотренных для реализации Программы, приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

- 4. Сроки реализации

Программа реализуется в один этап - период реализации с 2017 года по 2020 года.

- 5. Важнейшие целевые показатели и индикаторы

Целевые показатели и индикаторы – это потенциально достижимые показатели, обеспечивающие количественную и качественную оценку реализации Программы и позволяющие оценить ход реализации Программы. Важнейшие целевые показатели и индикаторы изложены в Приложении № 2.

- 6. Ресурсное обеспечение

Источники, структура и объемы финансирования мероприятий Программы изложены в Приложении № 3. Источники финансирования – средства местного бюджета муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области.

Объем финансирования настоящей Программы ежегодно корректируется при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период исходя из возможностей местного бюджета и с учетом изменения стоимости программных мероприятий.

7. Система управления

Заказчиком Программы является администрация Тенькинского городского округа Магаданской области. Заказчик осуществляет управление реализацией Программы и несет ответственность за ее результаты. Руководителем Программы является первый заместитель главы администрации Тенькинского городского округа Магаданской области. Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнителями отдельных мероприятий Программы являются:

- юридические и физические лица, определенные в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

- управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа,

- отдел архитектуры, градостроительства и дорожного хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, одновременно выступающий в качестве - ответственного исполнителя Программы, осуществляющего организацию и координацию деятельности по реализации программных мероприятий исполнителями Программы.

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает организацию системы учета и отчетности, позволяющую обеспечить постоянный мониторинг выполнения Программы, в соответствии с постановлением администрации Тенькинского района Магаданской области от 19.09.2013 № 349-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации» и постановлением администрации Тенькинского района Магаданской области от 02.11.2010 № 295-па «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования Тенькинский район Магаданской области».

- 8. Ожидаемые социально – экономические результаты

Экономическая эффективность и результативность реализации Программы в основном зависят от степени достижения целевых показателей, в качестве которых снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

В результате реализации Программы ожидается существенное снижение аварийности и ДТП на дорогах муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области и сокращение числа пострадавших, а также улучшение условий движения на дорогах. Реализация Программы положительно скажется на обеспечении дорожного движения в населенных пунктах муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области.

9. План мероприятий

Организационный план по реализации мероприятий Программы представлен в Приложении № 4.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Повышение безопасности

дорожного движения на территории

муниципального образования

«Тенькинский городской округ»

# Магаданской области на 2017-2020 годы»

# Система программных мероприятий муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории

муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области на 2017-2020 годы»

# (наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Организация в школах муниципального образования ежегодного изучения Правил дорожного движения и безопасного поведение на дорогах | Управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа | 2017-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Освещение в районной газете «Тенька» в соответствующей рубрике вопросов о безопасности дорожного движения | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения | 2017-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Обучение отдыхающих детей безопасному поведению на дорогах, организация и проведение системы мероприятий с детьми и подростками на летне-оздоровительных площадках при учреждениях образования Тенькинского городского округа | Управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа | 2017-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | Оформление в каждом образовательном учреждении Тенькинского городского округа уголков по безопасности дорожного движения для обучения учащихся Правилам дорожного движения | ЮФЛ** | 2017-2020 | 32,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 | Бюджет МО* |
| 5 | Распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | ЮФЛ** | 2017-2020 | 60,8 | 30,4 | 30,4 | 0,0 | 0,0 | Бюджет МО* |
| 6 | Приобретение и установка средств наружной социальной рекламы по обеспечению безопасности дорожного движения | ЮФЛ** | 2017-2020 | 70,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | Бюджет МО* |
| 7 | Приобретение и установка дорожных знаков | ЮФЛ** | 2017-2020 | 1188,0 | 594,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | Бюджет МО* |
| 8 | Содержание технических средств безопасности дорожного движения | ЮФЛ** | 2017-2020 | 162,0 | 81 | 27 | 27 | 27 | Бюджет МО* |

Бюджет МО* – бюджет муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области;

ЮФЛ**  – юридические или физические лица, определенные в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

______________________

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Повышение безопасности

дорожного движения на территории

муниципального образования

«Тенькинский городской округ»

# Магаданской области на 2017-2020 годы»

# Важнейшие целевые показатели и индикаторы

муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории

муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской

области на 2017-2020 годы»

# (наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование показателей и индикаторов | Ед-ца изм. | Значения показателей и индикаторов по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Оформление в каждом образовательном учреждении Тенькинского городского округа уголков по безопасности дорожного движения для обучения учащихся Правилам дорожного движения. | ед. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений. | ед. | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 |
| 3 | Приобретение и установка средств наружной социальной рекламы по обеспечению безопасности дорожного движения. | ед. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Приобретение и установка дорожных знаков. | ед. | 0 | 27 | 9 | 9 | 9 |
| 5 | Содержание технических средств безопасности дорожного движения | ед. | 0 | 27 | 9 | 9 | 9 |

____________________

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Повышение безопасности

дорожного движения на территории

муниципального образования

«Тенькинский городской округ»

Магаданской области на 2017-2020 годы»

# Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области на 2017-2020 годы»

# (наименование муниципальной программы)

| Год реализации программы | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам финансирования |  |
|  |  |  | Местный бюджет | Иные источники |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2017 | 740,4 | 740,4 | 740,4 | 0,0 |
| 2018 | 271,4 | 271,4 | 271,4 | 0,0 |
| 2019 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 0,0 |
| 2020 | 241,0 | 241,0 | 241,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | 1512,8 | 1512,8 | 1512,8 | 0,0 |

____________________

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

«Повышение безопасности

дорожного движения на территории

муниципального образования

«Тенькинский городской округ»

# Магаданской области на 2017-2020 годы»

# План мероприятий муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории

# муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области на 2017-2020 годы»

# (наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |
|  |  | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Организация в школах муниципального образования ежегодного изучения Правил дорожного движения и безопасного поведение на дорогах |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х | Управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа |
| 2 | Освещение в районной газете «Тенька» рубрики о безопасности дорожного движения | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения |
| 3 | Обучение отдыхающих детей безопасному поведению на дорогах, организация и проведение системы мероприятий с детьми и подростками на площадках ЛОП при учреждениях образования Тенькинского городского округа |  |  | х | х |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  | Управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа |
| 4 | Оформление в каждом образовательном учреждении Тенькинского городского округа уголков по безопасности дорожного движения для обучения учащихся Правилам дорожного движения |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | х |  | Управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа |
| 5 | Распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа |
| 6 | Приобретение и установка средств наружной социальной рекламы по обеспечению безопасности дорожного движения |  | х |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения |
| 7 | Приобретение и установка дорожных знаков |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения |
| 8 | Содержание технических средств безопасности дорожного движения |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  | Комитет ЖКХ, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения |

________________________