АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСЫНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.10.2016					                                                     № 580

О внесении изменений в постановление Администрации Хасынского городского округа от 11.12.2015 № 486 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Хасынского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, опасностей военного времени и обеспечение пожарной

безопасности на 2016-2017 годы»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Уставом муниципального образования «Хасынский городской округ», в связи с прошедшими на территории Хасынского городского округа паводками и работой в режиме чрезвычайной ситуации, Администрация Хасынского городского округа                                  п о с т а н о в л я е т:

- Внести в постановление Администрации Хасынского городского округа от 11.12.2015 № 486 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Хасынского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, опасностей военного времени и обеспечение  пожарной безопасности на 2016-2017 годы» следующие изменения:

  - Приложение к муниципальной программе «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в еженедельной газете «Заря Севера» и размещению на официальном интернет сайте администрации муниципального образования «Хасынский городской округ».

# Глава

# Хасынского городского округа			          		   Б.В. Соколов

Приложение

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации муниципального

образования «Хасынский городской округ»

от 24.10.2016 №580

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | Источник финансирования | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 1. | Установка и усовершенствование систем оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации | Ежегодно | 390,0 | 290,0 | 100 | Средства местного бюджета | Обеспечение оповещения и информирования населения при угрозе и возникновении ЧС и опасностей военного времени |
|  |  |  |  | - | - | Иные источники финансирования |  |
| 2. | Укрепление береговой линии вдоль рек Хасынского района, противопаводковые и руслоформирующие работы | Ежегодно | 1063,0 | 423,0 | 640 | Средства местного бюджета | Уменьшение рисков затопления территорий |
|  |  |  |  | - | - | Иные источники финансирования |  |
| Осуществление мероприятий в целях гражданской обороны |
| 1. | Изготовление, приобретение и систематическое обновление информационных стендов, баннеров, плакатов, брошюр, информационных материалов для населения по способам защиты от ЧС, вопросам пожарной безопасности, гражданской обороны, и правилам поведения на водных объектах | Ежегодно | 10,0 | - | 10,0 | Средства местного бюджета | Повышение культуры населения в области гражданской обороны, защиты от ЧС и пожарной безопасности |
|  |  |  |  | - | - | Иные источники финансирования |  |
| 2. | Создание и пополнение резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС и в целях гражданской обороны | Ежегодно | 657,0 | 357,0 | 300,0 | Средства местного бюджета | Обеспечение населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Предупреждение чрезвычайных ситуаций. Обеспечение мероприятий гражданской обороны |
|  |  |  |  | - | - | Иные источники финансирования |  |
| 3. | Оборудование защитных сооружений | Ежегодно | 120,0 | - | 120,0 | Средства местного бюджета | Обеспечение укрытия населения при возникновении опасностей военного времени |
|  |  |  |  | - | - | Иные источники финансирования |  |
| 4 | Оснащение и организация работы пунктов управления | Ежегодно | 130 | - | 130 | Средства местного бюджета | Обеспечение работы органов управления городского округа по мероприятиям ГО и ЧС |
|  |  |  |  | - | - | Иные источники финансирования |  |
| Мероприятия в сфере пожарной безопасности |
| 1. | Приобретение, проверка и перезарядка огнетушителей, закупка пожарно-технического вооружения | Ежегодно | 20,0 | - | 20,0 | Средства местного бюджета | Повышение уровня пожарной безопасности, |
|  |  |  |  | - | - | Иные источники финансирования |  |
| 2. | Организация работы по созданию, оснащению и организации деятельности добровольной пожарной охраны, аварийно-спасательных формирований | Ежегодно | 95,0 | 15,0 | 80,0 | Средства местного бюджета | Выполнение мероприятий по гражданской обороне, снижение последствий ЧС, повышение уровня пожарной безопасности |
|  |  |  |  | - | - | Иные источники финансирования |  |
| 3. | Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания | Ежегодно | 50 | - | 50 | Средства местного бюджета | Обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре |
|  |  |  |  | - | - | Иные источники финансирования |  |
| 4. | Обеспечение готовности источников противопожарного водоснабжения для забора воды, технический осмотр, ремонт (замена) и приобретение пожарных гидрантов | Ежегодно | 20,0 | - | 20,0 | Средства местного бюджета | Повышение уровня пожарной безопасности Снижение количества пожаров |
|  |  |  |  | - | - | Иные источники финансирования |  |
| 5. | Обустройство минерализованных противопожарных полос в границах поселений, опашка полигонов твердых бытовых отходов, тушение лесных пожаров | Ежегодно | 178,0 | 28 | 150 | Средства местного бюджета | Обеспечение пожарной безопасности |
|  |  |  |  | - | - | Иные источники финансирования |  |
|  | Итого: |  | 2733 | 1113 | 1620 |  |  |

Пояснительная записка к проекту постановления Администрации Хасынского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Хасынского городского округа от 11.12.2015 № 486 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Хасынского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, опасностей военного времени и обеспечение пожарной безопасности на 2016-2017 годы»

В августе 2016 года на юге Хасынского городского округа в результате интенсивных проливных дождей выпало 96-176 мм (2-2,5 месячные нормы) осадков, повлекших за собой дождевой паводок и затопление населенных пунктов, жилых домов, разрушение дорог, гидротехнических сооружений и нарушение инфраструктуры жизнедеятельности населения. С 13.00 27.08.2016 г. распоряжением губернатора Магаданской области № 410-р на территории Магаданской области введен режим чрезвычайной ситуации и установлен региональный уровень реагирования. С 11.00 27.08.2016 г. Постановлением Администрации Хасынского городского округа № 486 введен режим чрезвычайной ситуации и установлен местный уровень реагирования.

В результате обильных осадков произошел подъем уровня р. Хасын начался паводок, повлекший за собой размыв и частичное разрушение берегов во всех населенных пунктах южной части Хасынского городского округа. По результатам работы оперативной группы администрации Хасынского городского округа, было выделено 7 основных участков размытого берега (2 участка в п. Палатка, 1 участок в п. Хасын, 3 участка в п. Стекольный и 1 участок в с. Сплавная). На данные участки подготовлена и направлена в правительство Магаданской области, необходимая документация с целью выделения финансовых средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Помимо этого, остается ещё несколько участков, где необходимо проведение работ небольших объемов.

В целом ситуация после прохождения паводка такова, что затоплений, нарушений жизнедеятельности людей и работы производственных объектов не допущено, но береговые линии оказались разрушены и не готовы к защите от последующих паводков.

В этой связи было принято решение аккумулировать финансовые средства по программе «Защита населения и территории Хасынского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, опасностей военного времени и обеспечение  пожарной безопасности на 2016-2017 годы» на трех основных мероприятиях:

- Установка и усовершенствование систем оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Сумма уменьшена с 333 т.р. до 290 т.р. (на 43 т.р.), в связи с проведенными аукционами на поставку оборудования оповещения, кабеля, и с учетом финансовых средств на монтаж данного оборудования в п. Стекольный.

- Укрепление береговой линии вдоль рек Хасынского района, противопаводковые и руслоформирующие работы. Для безаварийного пропуска весеннего половодья и борьбы с паводками, потрачено 122,607 т.р. В проекте сумма увеличена на 123 т.р. за счет сокращения  других мероприятий ввиду необходимости восстановления берегов рек, пострадавших от паводка.

- Создание и пополнение резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС и в целях гражданской обороны. Сумма увеличена на 207 т.р., для обеспечения необходимых, ранее определенных, затрат.

- Изготовление информационных стендов. Сумма уменьшена  на 10 т.р., до 0 на 2016 год, ввиду наличия информационных стендов в основных местах массового пребывания людей.

- Оснащение и организация работы пунктов управления. Сумма на 2016 год уменьшена на 70 т.р., до 0 в пользу противопаводковых мероприятий. Сумма на 2017 год увеличена ввиду увеличения запланированных затрат.

- Организация работы по созданию, оснащению и организации деятельности добровольной пожарной охраны, аварийно-спасательных формирований. Потрачена сумма 15 т.р. Остальные деньги в сумме 65 т.р., переведены на противопаводковые мероприятия и мероприятия по пополнению резерва.

- Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания. Для приобретения указанных средств был проведен электронный аукцион, но ввиду отсутствия заявок он был признан несостоявшимся. В дальнейшем сумма была уменьшена на 50 т.р., до 0 пользу противопаводковых мероприятий и мероприятий по пополнению резерва.

- Обеспечение готовности источников противопожарного водоснабжения. В текущем году работы по установке и замене источников противопожарного водоснабжения проводились в п. Талая и п. Атка, как наиболее отстающих, по результатам проводимых проверок. Пожарные гидранты устанавливались из фонда уже имеющихся, что сделало возможным отложить приобретение новых гидрантов на будущий год. Поэтому сумма была уменьшена на 20 т.р. до 0 пользу противопаводковых мероприятий и мероприятия по пополнению резерва.

- Обустройство минерализованных противопожарных полос в границах поселений, опашка полигонов твердых бытовых отходов, тушение лесных пожаров. В текущем году на территории Хасынского городского округа был один лесной пожар на землях с/х назначения, а также были потрачены средства на опашку полигона ТБО в п. Палатка. Общая сумма потраченных средств 27,09985 т.р. Учитывая отсутствие лесных пожаров на территории Хасынского городского округа в дальнейшем, сумма была уменьшена на 72 т.р., и средства были перенаправлены на противопаводковые мероприятия и мероприятия по пополнению резерва.

Общие суммы в программе оставлены без изменения.