ХАСЫНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

# п. Палатка				                                                04 октября 2017 г.

# ПРОТОКОЛ № 3

Заседание Общественной комиссии

по формированию современной городской среды

04 октября 2017 года в 09-30 в помещении Администрации ХГО проводится заседание общественной комиссии для обсуждения вопросов реализации программы «Формирование современной городской среды».

На заседании присутствуют члены Комиссии:

Соколов Б.В. – председатель Комиссии;

Хаджимуратов З.З. – заместитель председателя Комиссии;

Кишко В.А. – секретарь Комиссии;

Иванов Д.В. – член Комиссии;

Аксютина М.Н. – член Комиссии;

Ревутская Е.А. – член Комиссии;

Веретельникова Н.А. – член Комиссии;

Дудкин А.В., - член Комиссии;

Засухин П.А. – член Комиссии.

Всего присутствуют 9 членов Общественной комиссии, что составляет более ½, кворум имеется, комиссия вправе принимать решение по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Обсуждение промежуточных итогов реализации программы в 2017 году.

2. Рассмотрение данных инвентаризации дворовых территорий для включения в программу на 2018-2022 годы.

По вопросам повестки дня:

1. Кишко В.А. предоставил информацию о ходе реализации Программы в 2017 году.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование современной городской среды» в 2017 году в Хасынском городском округе в целях благоустройства дворовой территории (многоквартирных домов по ул. Зеленая, 6,8,10,12,14 в пос. Стекольный), выполнены работы:

в рамках минимального перечня (стоимостью 555,4 тыс.р.)

- ремонт дворового проезда (308,1 т.р.);

- освещение дворовой территории (67,3 т.р.);

- установка скамеек и урн (180,0 т.р.);

в рамках дополнительного перечня (стоимостью 1261,7 т.р.)

- устройство основания детской площадки (541,7 т.р.);

- устройство травмобезопасного покрытия (480,0 т.р.);

- устройство ограждения площадки (240,0 т.р.);

- работы по расчистке территории и уборке мусора – 5,7% (от нормативной сметной трудоемкости работ по благоустройству).

В качестве общественной территории, в соответствии с мнением заинтересованных лиц, отобрана территория стадиона в п. Стекольный, сформированная в 2017 году. На данной территории планируется оборудовать уличное освещение стоимостью 176,2 тыс.рублей. Работы будут выполнены не позднее 31.10.2017 г.

Таким образом, на благоустройство дворовой территории планируется израсходовать 1817,1 тыс.руб. (более 2/3 финансирования), на благоустройство общественной территории – 176,2 тыс.р. (менее 1/3 финансирования).

Риски реализации мероприятий в виде несвоевременного окончания работ в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 169 от 10.02.2017 г., отсутствуют, поскольку выполнение всех запланированных мероприятий должно быть завершено до 31.12.2017 г.

В соответствии с требованиями Министерства строительства, ЖКЗ и энергетики Магаданской области, все мероприятия должны быть завершены не позднее 01.11.2017 г., что обусловлено климатическими  особенностями территории.

Таким образом, при условии состоявшегося отбора поставщиков в соответствии с федеральным законодательством в сфере закупок, все работы планируется завершить до 31.10.2017 г.

2. Кишко В.А. довел до сведения присутствующих, проведена дворовых и общественных территорий в п. Палатка, Стекольный для включения в программу на 2018-2022 годы.

По результатам инвентаризации установлено следующее: в 10 дворах в неудовлетворительном состоянии находятся дворовые проезды, в 13 дворах отсутствует освещение дворовой территории, 22 двора не оборудованы скамейками и урнами. Благоустройство детских площадок требуется в 23 дворах.

Учитывая, что проект «Городская среда» в 2018-2022 годах на дворовых территориях будет реализован в рамках минимального перечня работ (асфальтирование проездов, установка освещения, установка скамеек и урн), предлагается отобрать 10 дворовых территорий с самым низким уровнем благоустройства.

| № | Адрес придомовой территории | S, м2 дворовой территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральная, 14 | 4700 м2 |
| 2 | Почтовая 15а | 185 м2 |
| 3 | Почтовая 10 | 721 м2 |
| 4 | Спортивная 14 | 2547 м2 |
| 5 | Юбилейная 18-20 | 1485 м2 |
| 6 | Зеленая, 1,1а, | 2391 м2 |
| 7 | Зеленая, 2 | 2020 м2 |
| 8 | Зеленая, 5,11 | 2041 м2 |
| 9 | Зеленая, 7,9 | 1319 м2 |
| 10 | Центральная, 1а,3а,5а | 1038 м2 |

Общественные территории населенных пунктов представлены скверами, площадями и тротуарами. Уровень благоустройства их достаточно высок, особенно в п. Палатка, однако некоторые территории нуждаются в дополнительном благоустройстве: устройство покрытия тротуаров, установка скамеек, освещения и т.д.

Поскольку перечень работ определяется заинтересованными лицами самостоятельно, отобраны 6 территорий, наиболее части используемых населением, для включения в Программу на 2018-2022 годы.

| № | Адрес общественной территории (адресный ориентир) | S, м2 терр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тротуар вдоль автобазы п. Палатка, по ул. Ленина | 1100 |
| 2. | Сквер п. Палатка, ул. Почтовая 11а,15 Центральная 30 | 1574 |
| 3. | Площадь возле поликлиники Пионерская 15 | 2500 |
| 4. | Тротуар вдоль школы к бассейну п. Палатка | 385 |
| 5. | Сквер п. Стекольный, ул. Зеленая 4,5 | 1609 |
| 6. | Сквер, аллея (церковь) п. Стекольный ул. Центральная 3 | 1541 |

Определение очередности работ производится по мере поступления предложений заинтересованных лиц. Отбор предложений будет производиться в соответствии с ранее установленным порядком, в пределах выделяемых лимитов

Решения комиссии:

1. Завершить в указанный срок все работы по благоустройству территорий в рамках проекта «Формирование современной городской среды». Руководителю Комитета жизнеобеспечения взять под личный контроль полноту и своевременность исполнения мероприятий в части оставшихся работ: устройство освещения дворовой территории, а также устройство освещения общественной территории стадиона в п. Стекольный.

2. Усилить информирование населения о планируемых работах по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2018-2022 годах: разместить информацию в СМИ «Заря Севера», на сайте муниципального образования «Хасынский городской округ», на информационном портале «ГИС ЖКХ».

Председатель комиссии                                                                  Б.В. Соколов

Секретарь комиссии                                                                        В.А. Кишко