

 **Администрация**

**сельского поселения «Даурское»**

 **муниципального района «Забайкальский район»**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 14 декабря 2017 г. № 149

**п.ст. Даурия**

**Об утверждении муниципальной** **программы сельского поселения «Даурское» «Формирование современной городской среды**

**(2018-2022 годы)»**

В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 600, Перечнем государственных программ Забайкальского края, утвержденным распоряжением Правительства Забайкальского края от 15 мая 2012 года № 223-р, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу сельского поселения «Даурское» «Формирование современной городской среды (2018-2022 годы)».

**Глава сельского поселения «Даурское» Е.В. Антонцева**

**Муниципальная программа**

**Сельского поселения «Даурское»**

**«Формирование современной городской среды (2018-2022 годы)»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы сельского поселения «Даурское»**

**«Формирование современной городской среды(2018-2022 годы)»**

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения «Даурское» |
| Соисполнители государственной программы | Управляющие компании сельского поселения «Даурское» (по согласованию) |
| Подпрограммыпрограммы | «Формирование городской среды (2018-2022 годы)». |
| Цель программы  | создание условий для повышения качества и комфорта среды обитания и жизнедеятельности для жителей сельского поселения «Даурское»;повышение уровня благоустройства территории сельского поселения «Даурское». |
| Задачи программы | развитие и благоустройство территорий сельского поселения «Даурское»; |
|  | повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения «Даурское». |
| Этапы и сроки реализации программы | 2018-2022 годы.  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы (прогнозная (справочная) оценка за счет средств краевого и федерального бюджета \* | Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджеты составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год –0 тыс. рублей;2019 год –0 тыс. рублей;2020 год – 0 тыс. рублей;2021 год – 0 тыс. рублей;2022 год – 0 тыс. рублей.Из них по подпрограмме:«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 год объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год –0 тыс. рублей;2019 год –0 тыс. рублей;2020 год – 0 тыс. рублей;2021 год – 0 тыс. рублей;2022 год – 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы | Обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории сельского поселения «Даурское».  |

**\*-** значение показателей будут уточнены после принятия постановления Правительства Забайкальского края о предоставлении субсидий из бюджета Забайкальского края в целях финансирования мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

Основным стратегическим направлением сельского поселения «Даурское» является обеспечение устойчивого развития населенного пункта, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие инженерной инфраструктуры населенного пункта, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Создание комфортной городской среды для человека является одним из основных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития.

Сегодня гражданам важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары, скверы, парки, набережные, центральные улицы, дворовые территории и многое другое.

В настоящее время благоустройство дворовых и общественных территорий сельского поселения «Даурское» не соответствует современным требованиям. Общественные территорий муниципального образования неблагоустроенны. Дворовые территории не обеспечены минимальным перечнем элементов благоустройства в совокупности (отсутствуют освещение, скамейки, урны, асфальтированные дворовые проезды).

Текущее состояние большинства дворовых территорий, парков, площадей не соответствует современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и [Жилищного кодексов Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901919946), а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

На территории сельского поселения «Даурское» имеются 13 многоквартирных домов, из них 42 474 тыс. кв.м.

Количество жителей, проживающих в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями составляет 2200 чел от общей численности сельского поселения «Даурское».

Общая площадь земель сельского поселения «Даурское» составляет 6777 га.

Общая протяженность улиц составила 19,62км;

Имеется 13 дворовых территорий, при этом полностью освещенных -10%.

оборудованных детскими и спортивными площадками, малыми архитектурными формами – 5 %

доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов составляет 5 %;

Для достижения указанного результата планируется выполнить следующие мероприятия:

озеленение дворовых и общественных территорий;

создание новых детских площадок;

создание спортивных площадок;

создание мест отдыха;

обеспечение дополнительного освещения дворовых и общественных территорий;

создание новых парковочных мест.

В настоящее время многие общественные территории характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т.д.).

Благоустройство дворовых и общественных территорий носит комплексный характер, а именно запланированные мероприятия позволят создать благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных условий для жителей сельского поселения «Даурское», выполнение которых обеспечивается программой.

**Раздел 2. Перечень приоритетов в соответствующей сфере социально-экономического развития**

Программа основана на положениях Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», федерального закона от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации», федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», стратегической целью государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах является создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Приоритетами государственной политики в сфере благоустройства в указанных документах определены:

 улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания;

обеспечение населения доступным и качественным жильем, создание комфортной городской среды для человека и эффективного жилищно-коммунального хозяйства, формирование гибкой системы расселения населения, учитывающей многообразие региональных и национальных укладов жизни;

обеспечение соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения и формирование комфортной городской среды и среды сельских поселений, в том числе: формирование комфортной городской среды и среды сельских поселений, включая развитие городского транспорта, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями.

**Раздел 3. Описание целей и задач программы**

Основные цели Программы:

- создание условий для повышения качества и комфорта среды обитания и жизнедеятельности для жителей сельского поселения «Даурское»;

- повышение уровня благоустройства территории муниципальных образований сельского поселения «Даурское»

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- развитие и благоустройства территорий сельского поселения «Даурское»;

- повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения «Даурское»

**Раздел 4. Сроки и этапы реализации программы**

Срок реализации программы – 2018-2022 годы. Программа будет осуществляться в течении 2018-2022 годов поэтапно.

**Раздел 5. Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов**

На реализацию задач Программы будет направлено основное мероприятие – поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды), включающих в себя мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований края и мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципальных образований края.

Перечень основных мероприятий Программы, представлены в приложении № 1 к государственной программе.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий (при условии включения освещения придомовой территории в состав общего имущества в многоквартирном доме, с последующим его содержанием за счет средств собственников помещений);

установка урн;

установка скамеек.

**Раздел 6. Перечень показателей конечных результатов программы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации программы**

Состав показателей (индикаторов) Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей, решения задач и выполнения основных мероприятий Программы.

Реализация муниципальной программы к 2022 году предполагает достижение следующих результатов:

количество благоустроенных дворовых территорий 13 ед;

количество благоустроенных общественных территорий 11 ед;

**Раздел 7. Информация о финансовом обеспечении программы за счет средств местного бюджета администрации сельского поселения «Даурское»**

Общий объем необходимого финансирования из средств местного бюджета администрации сельского поселения «Даурское» на реализацию мероприятий программы, рассчитанный из минимальных расходов, необходимых для достижения цели и реализации задач программы, составляет 150 000 тыс. рублей.

Программа основана на следующих принципах:

Привлечение средств федерального и краевого бюджетов будет осуществляться в рамках реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации в сфере благоустройства а также в рамках приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда». Привлечение средств местного бюджета предполагается в рамках настоящей муниципальной программы, предусматривающей аналогичные мероприятия.

Размер средств, которые необходимо предусмотреть в бюджете муниципального образования на софинансирование мероприятий, составляет не менее 7 % от выделенной субсидии.

**Раздел 8. Описание рисков реализации программы и способов их минимизации**

К основным рискам реализации программы, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, относятся:

законодательные риски, обусловленные изменением условий реализации программы;

финансовые риски, обусловленные недостаточным объемом бюджетных ассигнований и (или) снижением финансирования программы.

Перечисленные риски могут повлечь невыполнение в полном объеме и в установленные сроки [мероприятий](#Par1245) программы, что в конечном счете отразится на достижении показателей реализации программы.

Способами ограничения рисков будут являться:

подготовка и анализ отчетов о ходе реализации выполнения программы;

координация деятельности муниципального образования, участвующего в реализации программы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к муниципальной программе

сельского поселения «Даурское»

«Формирование современной городской

среды (2018-2022 годы)».

**Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий сельского поселения «Даурское» нуждающихся в благоустройстве**

**Дворовые территории 13**

[Забайкальский край, Забайкальский р-н, п/ст Даурия, ул ДОС, д 567](https://sreda.dom.gosuslugi.ru/%22%20%5Cl%20%22exampleCollapseContinuous238079)

[Забайкальский край, Забайкальский р-н, п/ст Даурия, ул ДОС, д 568](https://sreda.dom.gosuslugi.ru/%22%20%5Cl%20%22exampleCollapseContinuous247970)

[Забайкальский край, Забайкальский р-н, п/ст Даурия, ул ДОС, д 569](https://sreda.dom.gosuslugi.ru/%22%20%5Cl%20%22exampleCollapseContinuous254151)

[Забайкальский край, Забайкальский р-н, п/ст Даурия, ул ДОС, д 600](https://sreda.dom.gosuslugi.ru/%22%20%5Cl%20%22exampleCollapseContinuous256784)

[Забайкальский край, Забайкальский р-н, п/ст Даурия, ул ДОС, д 604](https://sreda.dom.gosuslugi.ru/%22%20%5Cl%20%22exampleCollapseContinuous257365)

[Забайкальский край, Забайкальский р-н, п/ст Даурия, ул ДОС, д 645](https://sreda.dom.gosuslugi.ru/%22%20%5Cl%20%22exampleCollapseContinuous257536)

[Забайкальский край, Забайкальский р-н, п/ст Даурия, ул ДОС, д 790](https://sreda.dom.gosuslugi.ru/%22%20%5Cl%20%22exampleCollapseContinuous257631)

[Забайкальский край, Забайкальский р-н, п/ст Даурия, ул ДОС, д 815](https://sreda.dom.gosuslugi.ru/%22%20%5Cl%20%22exampleCollapseContinuous257721)

[Забайкальский край, Забайкальский р-н, п/ст Даурия, ул ДОС, д 700](https://sreda.dom.gosuslugi.ru/%22%20%5Cl%20%22exampleCollapseContinuous263641)

[Забайкальский край, Забайкальский р-н, п/ст Даурия, ул ДОС, д 701](https://sreda.dom.gosuslugi.ru/%22%20%5Cl%20%22exampleCollapseContinuous263654)

[Забайкальский край, Забайкальский р-н, п/ст Даурия, ул ДОС, д 723](https://sreda.dom.gosuslugi.ru/%22%20%5Cl%20%22exampleCollapseContinuous263665)

[Забайкальский край, Забайкальский р-н, п/ст Даурия, ул ДОС, д 750](https://sreda.dom.gosuslugi.ru/%22%20%5Cl%20%22exampleCollapseContinuous263689)

[Забайкальский край, Забайкальский р-н, п/ст Даурия, ул ДОС, д 751](https://sreda.dom.gosuslugi.ru/%22%20%5Cl%20%22exampleCollapseContinuous263707)

**Общественные территории 11**

[Забайкальский край, Забайкальский р-н, п/ст Даурия, ул 30-летия Совхоза Даурский, д 9](https://sreda.dom.gosuslugi.ru/%22%20%5Cl%20%22exampleCollapseContinuous263724)

[Забайкальский край, Забайкальский р-н, п/ст Даурия, ул Совхозная, д 1](https://sreda.dom.gosuslugi.ru/%22%20%5Cl%20%22exampleCollapseContinuous314474)

[Забайкальский край, Забайкальский р-н, п/ст Даурия, ул Алтайская, д 3](https://sreda.dom.gosuslugi.ru/%22%20%5Cl%20%22exampleCollapseContinuous428891)

[Забайкальский край, Забайкальский р-н, п/ст Даурия, ул Вокзальная, д 3А](https://sreda.dom.gosuslugi.ru/%22%20%5Cl%20%22exampleCollapseContinuous428939)

[Забайкальский край, Забайкальский р-н, п/ст Даурия, ул Журавлевская, д 1](https://sreda.dom.gosuslugi.ru/%22%20%5Cl%20%22exampleCollapseContinuous428948)

[Забайкальский край, Забайкальский р-н, п/ст Даурия, ул Партизанская, д 1](https://sreda.dom.gosuslugi.ru/%22%20%5Cl%20%22exampleCollapseContinuous428956)

[Забайкальский край, Забайкальский р-н, п/ст Даурия, ул Пограничная, д 2](https://sreda.dom.gosuslugi.ru/%22%20%5Cl%20%22exampleCollapseContinuous428975)

[Забайкальский край, Забайкальский р-н, п/ст Даурия, ул Советская, д 6](https://sreda.dom.gosuslugi.ru/%22%20%5Cl%20%22exampleCollapseContinuous428984)

[Забайкальский край, Забайкальский р-н, п/ст Даурия, ул Степная, д 1](https://sreda.dom.gosuslugi.ru/%22%20%5Cl%20%22exampleCollapseContinuous428998)

[Забайкальский край, Забайкальский р-н, п/ст Даурия, ул Манежная, д 1](https://sreda.dom.gosuslugi.ru/%22%20%5Cl%20%22exampleCollapseContinuous429064)

[Забайкальский край, Забайкальский р-н, п/ст Даурия, ул Лазо, д 1](https://sreda.dom.gosuslugi.ru/%22%20%5Cl%20%22exampleCollapseContinuous429081)