АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | № 239 |
| --- | --- |

11.05.2016

О подготовке образовательных

учреждений Верещагинского района

к началу 2016-2017 учебного года

В целях организации своевременной подготовки образовательных учреждений Верещагинского муниципального района к новому 2016-2017 учебному году, контроля за состоянием пожарной и антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологическому, гигиеническому и медицинскому обеспечению, техническим состоянием зданий, на основании приказа Министерства   образования   и   науки  Пермского  края  от  06  мая  2016  года  № СЭД-26-01-06-302 «О подготовке государственных и муниципальных образовательных учреждений Пермского края к новому 2016-2017 учебному году», руководствуясь пунктом 10 части 1 статьи 8, частью 1,2 статьи 56 Устава МО «Верещагинский муниципальный район»,

администрация Верещагинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить состав районной комиссии, обеспечивающей взаимодействие территориальных  надзорных органов, антитеррористической комиссии и Управления образования администрации Верещагинского муниципального района по вопросам подготовки и приемки образовательных учреждений Верещагинского муниципального района к началу 2016 -2017 учебного года в следующем составе:

Нохрин Дмитрий Анатольевич, первый заместитель главы администрации муниципального района, председатель комиссии;

Артемова Ольга Валентиновна, начальник Управления образования администрации Верещагинского муниципального района, заместитель председателя комиссии;

Филимонова Наталья Александровна, главный специалист Управления образования администрации Верещагинского муниципального района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Гилева Елена Владимировна, ведущий специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Западного территориального отдела (по согласованию);

Попов Антон Иванович, начальник 16 Отдела надзорной деятельности по Верещагинскому и Сивинскому муниципальным районам (по согласованию);

Зеленов Валерий Юрьевич, ведущий специалист отдела общественной безопасности и мобилизационной работы администрации муниципального района;

Мобилизационный работник, представитель межмуниципального отдела МО МВД России «Верещагинский» (по согласованию);

Мобилизационный работник, специалист технического надзора государственной инспекции безопасности дорожного движения по Верещагинскому району (по согласованию).

2. Начальнику Управления образования  администрации Верещагинского муниципального района Артемовой Ольге Валентиновне в срок до 15 мая 2016 года:

2.1. Утвердить планы мероприятий образовательных учреждений по подготовке к новому учебному году в соответствии с Типовым планом мероприятий по подготовке  образовательных учреждений к новому учебному году (приложение 1).

2.2. Утвердить перечень лиц, ответственных за организацию мероприятий по подготовке  к началу 2016-2017 учебного года в каждом образовательном учреждении и график приемки муниципальных образовательных учреждений    (Приложение 2).

2.3. Сформировать и направить в Министерство образования и науки Пермского края:

- списки муниципальных образовательных учреждений, подлежащих приемке, с учетом числа закрытых по причине их реорганизации, либо приостановки деятельности, в соответствии с графиком приемки образовательных учреждений к началу 2016-2017 учебного года по форме (приложение 2).

- комплексный план реализации мероприятий по подготовке образовательных учреждений Верещагинского муниципального района к началу нового 2016 – 2017 учебного года, сформированный на основании типового плана мероприятий по подготовке образовательного учреждения к началу 2016-2017 учебного года и данных об объеме средств, утвержденных в бюджете на подготовку образовательных учреждений к началу 2016-2017 учебного года по форме (приложение 3)

2.4. В срок до 16 мая 2016 года предоставить в Министерство образования и науки Пермского края данные о проведении обследований, категорирования объектов, утверждении паспортов безопасности мест массового пребывания людей и формировании планов мероприятий, направленных на обеспечение требований антитеррористической безопасности на 2016 год (приложение 4).

2.5. В срок до 6 июня, 7 июля, 8 августа 2016 года предоставлять информацию в Министерство образования и науки Пермского края о ходе подготовки учреждений к началу нового 2016-2017 учебного года по форме (приложение 5).

2.6. Ежедневно с 1 августа 2016 года до 10 часов, предоставлять в Министерство образования и науки Пермского края, данные мониторинга готовности общеобразовательных школ, специальных (коррекционных) учреждений (приложение 6).

3. В срок до 19 августа 2016 года подготовить в Министерство образования и науки  Пермского края доклад о готовности общеобразовательных учреждений к началу  учебного года по форме (приложение 7).

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района-

глава администрации Верещагинского

муниципального района                                                                        С.В. Кондратьев

Приложение 1

к постановлению

администрации Верещагинского муниципального района

от 11 мая 2016 года № 239

План мероприятий

по подготовке образовательных учреждений к  2016-2017 учебному году

| № п\п | Мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Отметка об исполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения |  |  |  |  |
| 2 | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание |  |  |  |  |
| 3 | Установка системы тревожной сигнализации |  |  |  |  |
| 4 | Установка системы дымоудаления |  |  |  |  |
| 5 | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений |  |  |  |  |
| 6 | Оборудование путей эвакуации |  |  |  |  |
| 7 | Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |
| 8 | Оборудование аварийного освещения зданий |  |  |  |  |
| Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |  |  |
| 9 | Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием |  |  |  |  |
| 10 | Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения |  |  |  |  |
| 11 | Оборудование (ремонт) систем отопления |  |  |  |  |
| 12 | Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности |  |  |  |  |
| 13 | Оборудование медицинских кабинетов |  |  |  |  |
| 14 | Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся |  |  |  |  |
| 15 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям |  |  |  |  |
| Антитеррористическая безопасность |  |  |  |  |  |
| 16 | Установка ограждения по периметру образовательного учреждения |  |  |  |  |
| 17 | Установка систем видеонаблюдения |  |  |  |  |
| 18 | Установка тревожной сигнализации |  |  |  |  |
| 19 | Организация охраны: установка шлагбаума, турникета, (текущие расходы за выполнение услуг охраны не включаются) |  |  |  |  |
| 20 | Оборудование экстренной связи с органами МВД России |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |
| 21 | Проведение капитального ремонта |  |  |  |  |
| 22 | Проведение текущего ремонта |  |  |  |  |
| Выполнение других мероприятий |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению

администрации Верещагинского

муниципального района

от 11 мая 2016 года № 239

График

приемки образовательных учреждений к началу 2016-2017 учебного года и перечень ответственных лиц за приемку учреждений.

| № п/п | Образовательное учреждение | Дата приемки | ФИО руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ «Детский сад № 2» г. Верещагино | 4 июля | Обухова Л.Н. |
| 2 | МБДОУ «Детский сад №4» | 4 июля | Шлякова Е.В. |
| 3 | МБДОУ «Детский сад № 5» | 1 августа | Шмырина Л.В. |
| 4 | МБДОУ «Детский сад № 6» г. Верещагино | 4 июля | Шарунова С.И. |
| 5 | МБДОУ «Детский сад №7» | 4 июля | Мальцева Л.И. |
| 6 | МБДОУ «Детский сад №8» | 4 июля | Кузнецова Л.В. |
| 7 | МБДОУ «Детский сад № 82» | 1 августа | Хомякова М.Н. |
| 8 | МБДОУ «Детский сад №89» | 1 августа | Катаева Н.Н. |
| 9 | МБДОУ «Рябиновский детский сад» | 5 июля | Косых Г.А. |
| 10 | МБДОУ «Бородулинский детский сад» | 5 июля | Мокрушина В.Б. |
| 11 | МБДОУ «Вознесенский детский сад» | 10 июль | Чудинова Е.И. |
| 12 | МБДОУ «Зюкайский детский сад №3» | 10 июля | Дементьева Е.Г. |
| 13 | МБДОУ «Ленинский детский сад» | 1 августа | Чудинова С.В. |
| 14 | МБДОУ «Путинский детский сад» | 5 июля | Шмырина Ф.И. |
| 15 | МБДОУ «Сепычевский детский сад» | 5 июля | Маткина Л.В. |
|  | Школы |  |  |
| 1 | МАОУ «СОШ № 1» | 5 августа | Шатрова Н.Н. |
| 2 | МБОУ «СОШ №2» | 6 июля | Соловьева Н.Н. |
| 3 | МБОУ «Гимназия» | 6 июля | Томилова В.С. |
| 4 | МАОУ ВСОШ № 121 | 6 июля | Дубровская Л.В. |
| 5 | МБОУ Вознесенская СОШ | 7 июля | Юшко Л.А. |
| 6 | МБОУ «Зюкайская СОШ» | 7 июля | Пирогова А.И. |
| 7 | МБОУ «Бородулинская ООШ» | 4 августа | Плотникова Р.А. |
| 8 | МБОУ «Комаровская СОШ» | 8 июля | Мартюшева И.В. |
| 9 | МБОУ Кукетская СОШ | 7 июля | Кадочникова Н.В. |
| 10 | МБОУ «Кукетская ООШ» | 5 августа | Петухова М.Б. |
| 11 | МБОУ Ленинская СОШ | 7 июля | Трушников В.А. |
| 12 | МБОУ «Нижне-Галинская ООШ» | 5 августа | Шаврин С.П. |
| 13 | МБОУ «Путинская СОШ» | 8 июля | Решетников С.В. |
| 14 | МБОУ «Сепычевская СОШ» | 8 июля | Мошев В.Г. |
| 15 | МБОУ «Соколовская ООШ» | 4 августа | Михайлова А.С. |
| 16 | МБОУ «Бородульская НОШДС» | 7 июля | Рожнева О.Б. |
| 17 | МБОУ «Запольская НОШДС» | 4 августа | Никитина В.С. |
| 18 | МБОУ «ВСШИ» | 6 июля | Макарова И.В. |
| 19 | МБОУ «Верещагинская школа-интернат» | 8 июля | Галкина В.А. |
|  | Учреждения дополнительного образования |  |  |
| 1 | МАУДО «ДЮСШ» | 3 августа | Гилева Г.А. |
| 2 | МАУ ДО «СЮТ» | 3 августа | Беляева В.Е. |
| 3 | МАУ ДО СЮН | 3 августа | Главатских Ю.С. |
| 4 | МАУ ДО «СЮТур» | 3 августа | Марамыгина Л.Ф. |
| 5 | МБУ ДО «ФСЦ «Спутник» | 3 августа | Катаев А.Н. |
| 6 | МБУ ДО «ДОО(п)Ц «Мастер» | 3 августа | Любровский Л.Н. |
| 7 | МБУ ДО «ЦПМСС» | 3 августа | Чинных О.А. |

Приложение  3

к постановлению

администрации Верещагинского

муниципального района

от 11 мая 2016 года № 239

Комплексный план реализации мероприятий по подготовке образовательных учреждений к началу нового 2016-2017 учебного года и данные об объеме средств, утвержденных в бюджете на подготовку образовательных учреждений

к началу учебного года

| № п/п | Мероприятия | Число учреждений, в которых необходимо выполнение мероприятий | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пожарная безопасность |  |  |
| 1 | Приобретение (замена, перезарядка первичных средств пожаротушения) |  |  |
| 2 | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание |  |  |
| 3 | Установка системы тревожной сигнализации |  |  |
| 4 | Установка систем дымоудаления |  |  |
| 5 | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений |  |  |
| 6 | Оборудование путей эвакуации |  |  |
| 7 | Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения |  |  |
| 8 | Оборудование аварийного освещения зданий |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |
|  | Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 9 | Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием |  |  |
| 10 | Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения |  |  |
| 11 | Оборудование (ремонт) систем отопления |  |  |
| 12 | Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности |  |  |
| 13 | Оборудование медицинских кабинетов |  |  |
| 14 | Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся |  |  |
| 15 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |
|  | Антитерррористическая безопасность |  |  |
| 16 | Установка ограждения по периметру образовательного учреждения |  |  |
| 17 | Установка систем видеонаблюдения |  |  |
| 18 | Установка тревожной сигнализации |  |  |
| 19 | Организация охраны: установка шлагбаума,турникета, (текущие расходы за выполнение услуг охраны не включаются) |  |  |
| 20 | Оборудование экстренной связи с органами МВД России |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |
|  | Ремонтные работы |  |  |
| 21 | Проведение ремонтных работ |  |  |
| 22 |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |
|  | Выполнение других мероприятий |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |

Приложение 4

к постановлению

администрации Верещагинского

муниципального района

от 11 мая 2016 года № 239

Перечень мест массового пребывания людей образовательных учреждений

Верещагинский муниципальный район

| № | Назначение объекта | Адрес | Количество людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей | Категория |  |  | Реквизиты паспорта места массового пребывания людей | Реквизиты плана мероприятий, направленных на обеспечение требований антитеррористической безопасности на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |

Приложение 5

к постановлению

администрации Верещагинского

муниципального района

от 11 мая 2016 года № 239

Информация о ходе подготовки учреждений образования к 2016-2017 учебному году по данным на 01_________________________________

| № п/п | Мероприятия | Число учреждений, охваченных мероприятиями |  | Объем средств, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт |
|  | Пожарная безопасность |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение (замена, перезарядка первичных средств пожаротушения) |  |  |  |  |
| 2 | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание |  |  |  |  |
| 3 | Установка системы тревожной сигнализации |  |  |  |  |
| 4 | Установка систем дымоудаления |  |  |  |  |
| 5 | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений |  |  |  |  |
| 6 | Оборудование путей эвакуации |  |  |  |  |
| 7 | Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |
| 8 | Оборудование аварийного освещения зданий |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | * |  |  |  |
|  | Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |  |
| 9 | Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием |  |  |  |  |
| 10 | Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения |  |  |  |  |
| 11 | Оборудование (ремонт) систем отопления |  |  |  |  |
| 12 | Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности |  |  |  |  |
| 13 | Оборудование медицинских кабинетов |  |  |  |  |
| 14 | Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся |  |  |  |  |
| 15 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | * |  |  |  |
|  | Антитеррористические мероприятия |  |  |  |  |
| 17 | Установка ограждения по периметру образовательного учреждения |  |  |  |  |
| 18 | Устан6овка систем видеонаблюдения |  |  |  |  |
| 19 | Установка тревожной сигнализации |  |  |  |  |
| 20 | Организация охраны |  |  |  |  |
| 21 | Оборудование экстренной связи с органами МВД России |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |
| 22 | Проведение ремонтных работ |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение других мероприятий |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | * | * |  |  |

Приложение 5

к постановлению

администрации Верещагинского муниципального района                                                           от 11 мая 2016 года № 239

Информация о ходе подготовки учреждений

образовательных учреждений к началу 2016-2017 учебного года

по данным на 01 ___________________ 2015 года

Наименование муниципального района       Верещагинский муниципальный район

|  |  | Детские сады |  |  |  | Общеобразовательные школы |  |  |  | СКОУ и МБСУВУ ОТ |  |  |  | Итого |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Число учреждений |  | Объем средств, тыс. руб. |  | Число учреждений |  | Объем средств, тыс. руб. |  | Число учреждений |  | Объем средств, тыс. руб. |  | Число учреждений |  | Объем средств, тыс. руб. |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
|  | Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка системы тревожной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка систем дымоудаления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Оборудование путей эвакуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Оборудование аварийного освещения зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Оборудование (ремонт) систем отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Оборудование медицинских кабинетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Прохождение медицинского осмотра персоналом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Антитеррористическая безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Установка ограждения по периметру образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Установка систем видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Установка тревожной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Организация охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Оборудование экстренной связи с органами МВД России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение других мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

к постановлению

администрации Верещагинского

муниципального района

от 11 мая 2016 года № 239

Данные мониторинга

готовности учреждений образования к новому 2016-2017 учебному году

| Тип учреждения | Число учреждений, подлежащих приемке к началу 2016-2017 учебного года | Фактическая готовность по данным на _______2016 года | В том числе принято надзорными органами |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Роспотребнадзором | Гопожнадзором | Антитерррорис тической комиссией |
| Школы |  |  |  |  |  |
| С(к)ОУ |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

Приложение 7

к постановлению

администрации Верещагинского                                                             муниципального района

от 11 мая 2016 года № 239

Доклад

о готовности образовательных учреждений к новому учебному году

- Общее количество общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении Управления образования администрации Верещагинского муниципального района. Общее количество обучающихся.

| Тип (вид) образовательного учреждения | Количество учреждений | Количество обучающихся |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В текущем учебном году | В новом учебном году | Первоклассников |  |
|  |  |  |  | В текущем учебном году | В новом учебном году |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| Дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |

- Общее состояние образовательных учреждений.

| № п/п | Тип (вид) образовательного учреждения | Находящиеся в стадии |  | Находящиеся в аварийном состоянии (требуется модернизация или замена) | Планируется к реконструкции |  | Введено в строй в текущем учебном году (из них за счет ФБ) | Планируется к вводу в строй в новом учебном году (из них за счет ФБ) | Планируется к закрытию в новом учебном году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | текущего ремонта | капитального ремонта |  | В текущем году | В новом учебном году |  |  |  |
| 1 | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Состояние пожарной безопасности.

| № | Тип (вид) образовательного учреждения | Принято органиами Госпожнадзора без замечаний | Принято органами госпожнадзора с замечаниями | Не принято органиами Госпожнадзора | Оборудованы: количество, % |  |  |  |  |  | Пропитка огнезащитным составом. ропитано/требуется пропитать | Электропроводка и электрооборудование соответствует установленным нормам | Пути эвакуации соответствуют установленным нормам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Автоматической пожарной сигнализацией | Системами оповещения о пожаре | Системой пожарной сигнализации | Системами дымоудаления | Аварийным освещением зданий | Пожарным водоснабжением |  |  |  |
| 1 | Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Состояние антитеррористической безопасности:

| № п/п | Тип (вид) образовательного учреждения | Оборудованы |  |  |  |  | Состояние охраны |  |  |  |  | Наличие ограждения по всему периметру территории ограждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямой связью с органами МВД России | Прямой связью с органами ФСБ России | Кнопками экстренного вызова КЭВ | Телефонным аппаратом (при отсутствии КЭВ) | Системами видеонаблюдения | ЧОП | Вневедомственная охрана | Сторожа | Другие виды охраны | Не охраняется |  |
| 1 | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Учреждения дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Состояние санитарно-эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения:

| № п/п | Тип (вид) образовательного учреждения | Приняты органами Роспотребнадзора без замечаний | Приняты органами Роспотребнадзора с замечаниями | Не приняты органами Роспотребнадзора | Обеспечены |  |  |  |  |  |  | Оборудованы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пищеблоками (технологическим оборудованием) |  |  |  | Медицинскими кабинетами |  |  | Системами водоснабжения |  |  | Системами канализации |  |  | Системами центрального отопления |  |  | Число персонала, прошедшего медосмотр |
|  |  |  |  |  | всего | В т.ч. соответствует санитарным нормам | Не соответствует санитарным нормам | В т.ч. требуют замены | всего | В т.ч. соответствуют медицинским нормам | % укомплектованности медоборудованием | всего | В т.ч. соответствуют установленным нормам | Требуют замены оборудования | всего | В т.ч. соответствуют установленным нормам | Требуют замены оборудования | всего | В том числе соответствуют установленным нормам | Требуют замены оборудования |  |
| 1 | ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ДОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Выполнение других мероприятий

| № п/п | Тип (вид) образовательного учреждения |  |  |  |  |  | Поставлено в рамках национального проекта «Образование» всего в текущем календарном году |  |  |  |  |  |  |  |  | Подключение к сети «Интернет» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В школьных автобусах | В учебном оборудовании |  |  | Школьных автобусов |  | Учебно-наглядного оборудования |  |  |  |  |  |  | Всего подключено | % от общего количества учреждений |  |
|  |  |  |  | Учебных классах | Интерактивных аппаратно-программных комплексах (досках) |  | 22-х местных | 11-ти местных | Кабинеты физики |  | Кабинеты химии | Кабинеты биологии | Кабинеты географии | Интерактивные аппаратно-программные комплексы (доски) |  |  |  |  |
| п/п |  | Тип (вид) образовательного учреждения |  |  |  | Количество общеобразовательных учреждений, внедривших в практику методические рекомендации по внедрению ОБЖ |  |  |  | Количество образовательных учреждений, в которых изучается предмет ОБЖ |  |  |  |  | Проведено до начала учебного года мероприятий по безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 1 |  | ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ДОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Финансовое обеспечение выполнения мероприятий (тыс. руб.)

| № п/п | Тип (вид) образовательного учреждения | Выделено на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Из них, из |  |  | По направлениям затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | РБ | МБ | Ремонт и реконструкцию зданий | Обеспечение ПБ | Антитеррористические мероприятия | Обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния | Иные мероприятия |  |
| 1 | Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Общее состояние готовности к новому учебному году по состоянию на 1 сентября 2016 года

| № п/п | Тип (вид) образовательного учреждения | Готовы к 1 сентября |  | Не готовы к 1 сентября |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | % от общего числа | всего | % от общего числа | Примечание |
| 1 | ОУ |  |  |  |  |  |
| 2 | ДОУ |  |  |  |  |  |
| 3 | ДОП |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |

9. Сведения о повышении квалификации сотрудников:

| № п/п | Тип образовательного учреждения | Специалистов мобилизационных органов (лиц, отвечающих за вопросы мобилизационной готовности) |  |  |  | Специалистов гражданской обороны (лиц, отвечающих за вопросы гражданской обороны) |  |  |  | Профессорско-преподавательского состава направления подготовка (специальности) «Безопасность жизнедеятельности» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прошли повышение квалификации в 2011-2016 годах с получением документа государственного образца |  | Планируется повышение квалификации в 2016 году |  | Прошли повышение квалификации в 2011-2016 годах с получением документа государственного образца |  | Планируется повышение квалификации в 2016 году |  | Прошли повышение квалификации в 2011-2016 годах с получением документа государственного образца |  | Планируется повышение квалификации в 2016 году |  |
|  |  | Всего | В том числе УМЦ ДГТУ | Всего | В том числе УМЦ ДГТУ | Всего | В том числе УМЦ ДГТУ | Всего | В том числе УМЦ ДГТУ | Всего | В том числе УМЦ ДГТУ | Всего | В том числе УМЦ ДГТУ |
| 1 | Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. Сведения об обеспеченности школьными учебниками:

| № | Предмет | Общее количество обучающихся в школах | Общее количество обучающихся, обеспеченных учебниками (из гр.3) | Количество недостающих учебников по предметам | Причина необеспеченности учебниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Русский язык |  |  |  |  |
| 2 | Литература |  |  |  |  |
| 3 | история |  |  |  |  |
| 4 | Математика |  |  |  |  |
| 5 | Физика |  |  |  |  |
| 6 | Химия |  |  |  |  |
| 7 | Биология |  |  |  |  |
| 8 | География |  |  |  |  |
| 9 | Иностранный язык |  |  |  |  |
| 10 | Физкультура |  |  |  |  |
| 11 | Музыка |  |  |  |  |
| 12 | Информатика |  |  |  |  |
| 13 | Технология |  |  |  |  |
| 14 | ОБЖ |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |

11. Средства, израсходованные на школьные учебники:

| № п/п | Источники финансирования | Прошедший учебный год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во (экз.) | Сумма (тыс. руб) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Средства краевого бюджета |  |  |
| 2 | Средства муниципального бюджета |  |  |
| 3 | Внебюджетные средства |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |

Руководитель                                                       (подпись, инициалы, фамилия)