АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | № 518 |
| --- | --- |

30.10.2013

О ведомственной целевой

Программе «Реализация

природоохранных мероприятий

на территории Верещагинского

муниципального района на 2014-

2016 годы»

В целях улучшения экологической обстановки в Верещагинском муниципальном районе, повышения экологической безопасности территории и населения, сохранения и восстановления природных экосистем, руководствуясь Федеральным законом от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Федеральным законом  от 24 июня 1998 № 89- ФЗ «Об отходах производства и потребления», Положением «Об организации и осуществлении мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Верещагинского муниципального района»,  утвержденным   решением Земского собрания района от 01 марта 2007 № 34/430, Постановлением главы муниципального района от 01 августа 2013 года № 321 «О Порядке  разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Верещагинского муниципального района»,  частью  1,2 статьи  56 Устава муниципального образования «Верещагинский муниципальный район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить ведомственную целевую Программу «Реализация природоохранных мероприятий на территории Верещагинского    муниципального  района на 2014- 2016 годы» (прилагается).

2.Рекомендовать управлению финансов администрации муниципального района при разработке проектов бюджета района на 2014-2016 годы предусмотреть выделение средств на реализацию ведомственной целевой Программы «Реализация природоохранных мероприятий на территории Верещагинского    муниципального  района на 2014- 2016 годы».

3. Настоящее      постановление      вступает     в силу    со   дня  официального опубликования в районной газете «Заря» и распространяется на правоотношения с 01.01.2014 года.

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Черемных С.Б.

Глава муниципального района –

глава администрации Верещагинского

муниципального района                                                                          С.В. Кондратьев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Верещагинского муниципального

района от 30.10.2013 года № 518

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Реализация природоохранных мероприятий на территории Верещагинского муниципального района на 2014-2016 годы»

2013

Приложение

к постановлению администрации

Верещагинского муниципального

района от 30.10.2013  № 518

Паспорт

ведомственной целевой Программы

«Реализация природоохранных мероприятий на территории Верещагинского муниципального района на 2014-2016 годы»

| Наименование ведомственной целевой программы | Реализация природоохранных мероприятий на территории Верещагинского муниципального района на 2014-2016 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик ведомственной целевой программы | Администрация Верещагинского муниципального района |  |  |  |
| Исполнитель ведомственной целевой программы | Администрация Верещагинского муниципального района, городское, сельские поселения, структурные подразделения администрации Верещагинского муниципального района, муниципальные учреждения, хозяйствующие субъекты, организации |  |  |  |
| Срок реализации ведомственной целевой программы | 2014-2016 годы |  |  |  |
| Цель и задачи ведомственной целевой программы | Цель Программы -Улучшение состояния окружающей среды как необходимого условия повышения качества жизни и уровня здоровья населения, экологически безопасных условий проживания на территорииВерещагинского муниципального района, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: - Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. - Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от отходов производства и потребления. - Сохранение биоразнообразия и повышения устойчивости природных экосистем. - Осуществлениеэкологического мониторинга. - Повышения уровня экологической культуры и образования, воспитания населения. |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы | Повышение экологической безопасности территории Верещагинского муниципального района; Снижение уровня загрязнения природной среды; Сохранение биологического разнообразия живой природы, объектов окружающей среды; Экологическая культура, образование и воспитание, - снижение объемов сбросов загрязняющих веществ в водные объекты на 500 м3/год; - увеличение объемов переработки отходов производства и потребления на 800 м3/год; - сохранение биологического разнообразия живой природы, объектов окружающей среды». |  |  |  |
| Объем и источники финансирования ведомственной целевой программы | Общий объем финансирования по Программе25591,6тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования: федеральный бюджет-0тыс. руб., краевой бюджет- 0тыс. руб., районный бюджет–17101,6тыс. руб. бюджет поселений–8040,0 тыс. руб., внебюджетные-450,0 тыс. руб. |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Всего: | 25591,6 | 8382,5 | 9299,5 | 7909,6 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 17101,6 | 5552,5 | 6469,5 | 5079,6 |
| Средства поселений | 8040,0 | 2680,0 | 2680,0 | 2680,0 |
| Внебюджетные | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |

- Общая характеристика сферы реализации Программы

Ведомственная целевая Программа "Реализация природоохранных мероприятий на территории Верещагинского муниципального района на 2014-2016 годы " (далее - Программа) представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и ожидаемым результатам комплекс технических и финансовых мероприятий, обеспечивающих решение задач по охране окружающей среды на территории Верещагинского  муниципального района.

Разработка и реализация Программы - одно из  направлений Верещагинского муниципального района, направленное на его социально-экономическое развитие. Ожидаемые социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы потенциально являются существенными факторами повышения качества жизни населения и состояния окружающей среды района.

В настоящей Программе используются понятия и термины:

окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов;

природный объект - естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства;

охрана окружающей среды - деятельность органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий;

негативное воздействие на окружающую среду - воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды;

загрязнение окружающей среды - поступление в окружающую среду вещества и(или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду;

загрязняющее вещество - вещество или смесь веществ, количество и(или) концентрация которых превышают установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду;

мониторинг окружающей среды - система наблюдения за состоянием окружающей среды, оценки и прогнозы изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов;

отходы производства и потребления - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства;

объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое);

накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования.

В районе накопился ряд серьезных проблем, не позволяющих в полной мере достичь требуемого качества окружающей среды, обеспечить сохранение природного наследия, охрану и рациональное использование природных ресурсов.

Перечень проблем экологической безопасности Верещагинского муниципального района и Пермского края в целом включает в себя:

- ухудшение демографической ситуации и состояния здоровья населения;

- загрязнение поверхностных водных объектов сбросами промышленных предприятий, предприятий коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий;

- экологическую опасность загрязнения окружающей среды от неорганизованного хранения бытовых и промышленных отходов;

- влияние экологических факторов на здоровье населения;

- недостаточный уровень экологического информирования, экологического сознания и образованности жителей района.

Применение программно-целевого метода решения экологических проблем позволит:

- обеспечить комплексное и системное решение проблем на основе определения конкретных целей, задач и методов решения, ожидаемых результатов и их оценки;

- концентрировать ресурсы для реализации мероприятий;

- использовать возможность привлечения средств федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных источников;

- объединить усилия всех заинтересованных сторон (органы местного самоуправления, природоохранные органы, промышленные, сельскохозяйственные предприятия, научные, образовательные и общественные организации);

- повысить эффективность управления в сфере охраны окружающей среды;

- обеспечить долговременный результат.

Существующие проблемы обуславливают актуальность проведения целенаправленной политики в сфере экологии, определяют необходимость комплексного программного подхода к их решению.

Основные направления реализации комплексного решения экологических проблем Верещагинского муниципального района: четкая координация деятельности различных участников процесса реализации экологических мероприятий; внедрение предложений, направленных на совершенствование системы финансирования объектов негативного воздействия на окружающую среду.

Важными показателями Программы являются  снижение уровня негативного воздействия от сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, размещения отходов производства и потребления в окружающей среде, ликвидация несанкционированных мест размещения отходов, хозяйственной деятельности на окружающую среду, сохранение биоразнообразия и природных экосистем, формирование и совершенствование экологической культуры населения.

Результатами выполнения Программы должны стать:

1. Ликвидация сбросов неочищенных сточных вод на рельеф и предотвращение загрязнений поверхностных водных объектов на 500 м3/год.

2. Снижение объемов размещения отходов в окружающей среде за счет извлечения вторичного сырья до 15 % от общей массы накопленных отходов, утилизация и захоронение отходов до 95 % от общей массы накопления.

3. Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов производства и потребления до 90 %.

4. Повышение уровня экологической культуры и образования, воспитания населения.

- Цель и основные задачи Программы

Основная цель Программы - Улучшение состояния окружающей среды как необходимого условия повышения качества жизни  и уровня здоровья населения, экологически безопасных условий проживания на территории   Верещагинского муниципального района, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от сбросов

загрязняющих веществ в водные объекты.

- Снижение  техногенной нагрузки на окружающую среду от отходов

производства и потребления.

- Сохранение биоразнообразия и повышения устойчивости природных

экосистем.

- Осуществление экологического мониторинга.

- Повышения уровня экологической культуры и образования,

воспитания населения.

- Характеристика ведомственной целевой Программы

Перечень задач и мероприятий Программы отражен в приложении.

- Механизм реализации Программы

Общее руководство реализацией мероприятий Программы и контроль за их выполнением осуществляет заказчик Программы.

Исполнитель Программы осуществляет в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, несет полную ответственность за достижение целей и задач Программы, за своевременную и качественную организацию реализации Программы, сбор, обобщение и анализ сводной финансовой и статистической информации.

Заказчик Программы обобщает и анализирует результаты реализации отдельных этапов и Программы в целом, с точки зрения достижения программных целей и задач, совместно с исполнителем Программы осуществляет представление в установленном порядке справочно-аналитической информации и ежегодных отчетов о ходе реализации мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств.

Контроль за исполнением Программы, целевым и эффективным использованием средств осуществляется исполнителем, уполномоченными органами местного самоуправления, в соответствии с действующим законодательством.

Приложение к ВЦП

«Реализация природоохранных

мероприятий на территории

Верещагинского муниципального

района на 2014-2016 годы

Характеристика ведомственной целевой Программы

«Реализация природоохранных мероприятий на территории Верещагинского муниципального района

на 2014-2016 годы»

| Наименование цели, задач, мероприятий Программы | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результативности выполнения Программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам |  |  | Наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | План по годам |  |  |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель Программы -Улучшение состояния окружающей среды как необходимого условия повышения качества жизни и уровня здоровья населения, экологически безопасных условий проживания на территории района, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования на территории муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1«Мероприятия по снижению техногенной нагрузки на окружающую среду от сбросов загрязняющих веществ в водные объекты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1Приобретение и установка станции очистки канализационных сточных вод закрытого типа от муниципальных учреждений и учреждений соцкультбыта |  |  |  |  | Показатель 1.1 Ликвидациянеорганизованного сбросанеочищенных хозбытовыхсточных вод в водные объекты и на рельеф местности | Шт. | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 3600,0 | 1100,0 | 1200,0 | 1300,0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1: | 3600,0 | 1100,0 | 1200,0 | 1300,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2Перевод лесопарковой зоны в зеленую зонудля прокладки канализационного коллектора к очистным сооружениям в западной части г. Верещагино |  |  |  |  | Показатель 1.2 Прокладка канализационного коллектора | Км. | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2: | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3Обустройство водных объектов |  |  |  |  | Показатель 1.3 Протяженность очищенных береговых полос малых рек на территории района | Км. | 15 | 5 | 5 | 5 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства поселений | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию3: | 60,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1 | 3790,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1330,0 |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 3700,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1300,0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства поселений | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2«Мероприятия по снижению техногенной нагрузки на окружающую среду от отходов производства и потребления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1Обустройство санкционированных свалок на территории муниципального района (организация работ:котлованы, ограждение, подъездные пути к свалкам, обваловка,засыпка и изоляция отходов) |  |  |  |  | Показатель 2.1 Приведение свалок в нормативное состояние в соответствии с требованиями СанПиН | Шт. | 8 | 2 | 3 | 3 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1: | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 Ликвидация несанкционированных свалок на территории г. Верещагино и сельских поселений |  |  |  |  | Показатель 2.2 Количество ликвидированных несанкционированных объектов размещения отходов производства и потребления | Шт. | 120 | 40 | 40 | 40 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства поселений | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2: | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1Утилизация отходов производства и потребления от муниципальных учреждений района (утилизация ртутьсодержащих отходов, люминесцентных ламп, оргтехники, приборов и оборудования) |  |  |  |  | Показатель 2.3.1 Сбор люминесцентных ламп, орг. техники с последующей передачей специализированным организациям на утилизацию | Шт. | 7500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 3.1: | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |  |  |  |  | Показатель 2.3.2 утилизировано отходов на территории поселений, га | Га. | 166,6 | 83,3 | 83,3 | 83,3 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 3846,6 | 1211,4 | 1278,0 | 1357,2 |  |  |  |  |  |  |
| Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 3.2: | 3846,6 | 1211,4 | 1278,0 | 1357,2 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3Мероприятия, связанные с решением вопросов по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов (приобретение служебных помещений, организация мероприятий на объектахв п. Зюкайка, с. Вознесенское) |  |  |  |  | Показатель 2.3.3 Учет принятых и утилизированных отходов |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 1965,0 | 811,1 | 561,5 | 592,4 |  |  |  |  |  |  |
| Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 3.3: | 1965,0 | 811,1 | 561,5 | 592,4 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 Обустройство печи «Крематор» на свалке в г. Верещагино (установка ограждения, организация подъездных путей, площадки приема отходов, контейнера накопителя отходов) |  |  |  |  | Показатель 2.4 Снижение объемов размещения отходов в окружающей среде за счет сжигания отходов | М3/год | 2400 | 800 | 800 | 800 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 4: | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5 Приобретение и установка «Весовой» на свалке в г. Верещагино |  |  |  |  | Показатель 2.5 Учет объема отходов принимаемых на свалку для захоронения | Шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 1600,0 | 0 | 1600,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 5: | 1600,0 | 0 | 1600,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2 | 15861,6 | 5172,5 | 6089,5 | 4599,6 |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 12861,6 | 4172,5 | 5089,5 | 3599,6 |  |  |  |  |  |  |
| Средства поселений | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3«Мероприятия, направленные на сохранение биоразнообразия и повышения устойчивости природных экосистем» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Приведение скважин в нормативное состояние, подготовка документов для получения лицензии на добычу подземных вод на территории сельских поселений |  |  |  |  | Показатель 3.1 Количество приведенных скважин в нормативное состояние в соответствии с требованиями СанПиН | Шт. | 15 | 5 | 5 | 5 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства поселений | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1: | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 Озеленение населенных пунктов в районе, в том числе проведение ежегодной акции «Посади дерево», |  |  |  |  | Показатель 3.2 Количество посаженных деревьев, зеленых насаждений | Шт. | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства поселений | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2: | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 3 | 2400,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства поселений | 1950,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4«Мероприятия по осуществлению экологического мониторинга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Мониторинг качества воды в прудах и реках используемых для купания населения муниципального района |  |  |  |  | Показатель 4.1 Количество точек отбора проб воды | Шт. | 45 | 15 | 15 | 15 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства поселений | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1: | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 Мониторинг качества воды используемой для питьевого водоснабжения населения муниципального района |  |  |  |  | Показатель 4.2 Количество точек отбора проб воды | Шт. | 60 | 20 | 20 | 20 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства поселений | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2: | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 4 | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства поселений | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5«Мероприятия повышения уровня экологической культуры и образования, воспитания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Совершенствование и развитие информационного экологического Центра |  |  |  |  | Показатель 5.1 Количество проведенных мероприятий | Ед. | 240 | 80 | 80 | 80 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1: | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 Совершенствование и развитие комнаты «Природы» в музее(проведение просветительской работы среди населения) |  |  |  |  | Показатель 5.2 Количество проведенных экскурсий | Ед. | 300 | 100 | 100 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2: | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 Поддержка исследовательских работ юных экологов, организация и проведение конкурсов, выставок, организация волонтерского движения |  |  |  |  | Показатель 5.3 Количество детей принявших участие в мероприятиях | Ед. | 900 | 300 | 300 | 300 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 3: | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 Организация и проведение акций, конкурсов(формирование экологической культуры населения) |  |  |  |  | Показатель 5.4 Количество проведенных мероприятий | Шт. | 9 | 3 | 3 | 3 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 4: | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 5 | 540,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 540,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по ведомственной Программе | 25591,6 | 8382,5 | 9299,5 | 7909,6 |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 17101,6 | 5552,5 | 6469,5 | 5079,6 |  |  |  |  |  |  |
| Средства поселений | 8040,0 | 2680,0 | 2680,0 | 2680,0 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |