АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОДУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРЕЩАГИНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2015                                                                                   №  12

Об участии в приоритетном региональном

проекте  «Первичные меры пожарной

безопасности и   благоустройство

территории» и утверждении объемов

расходов

В целях реализации приоритетного муниципального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территорий» в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территорий»,  руководствуясь Постановлением правительства Пермского края от 29 ноября 2013 года № 1664-п « Об утверждении порядков предоставления  субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию инвестиционных проектов и приоритетных региональных проектов», решением Совета депутатов Бородульского сельского поселения №  от 26.02.2015 года № 28/115 «Об утверждении мероприятий для участия в приоритетном региональном проекте «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» в муниципальном образовании «Бородульское сельское поселение», Уставом муниципального образования «Бородульское сельское поселение»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.    Утвердить приоритетный  муниципальный   проект «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории»  в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» (приложение 1).

2.  Утвердить объемы расходов в разрезе  мероприятий (приложение 2).

3.   Контроль исполнения решения возлагаю на себя.

Глава поселения – глава администрации

Бородульского сельского   поселения                                         А.П. Уточкин

Приложение 1

к постановлению  администрации

Бородульского сельского поселения

от   26.02.2015 № 12

Приоритетный муниципальный проект

«Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории»

в рамках приоритетного регионального проекта  « Первичные меры пожарной                                          безопасности и благоустройство территории»

- Общие сведения

| 1.1 | Наименование мероприятий | Текущий ремонт уличного освещения с прокладкой проводов по адресу: Пермский край, Верещагинский район: д. Бородули по ул. Абатурова; д. Тюриково по ул. Центральная; д. Толковята; д. Кукеты по ул. Верещагинская, ул. Кадочникова; д. Гудыри по ул. Садовая; д. Крутики. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Ответственный исполнитель орган местного самоуправления | Администрация Бородульского сельского поселения |
| 1.3 | Руководитель проекта | Глава поселения – глава администрации Бородульского сельского поселения |
| 1.4 | Цель проекта | Восстановление сетей уличного освещения |
| 1.5 | Обоснование целесообразности реализации проекта за счет бюджетных ассигнований | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Пермского края от 29.11.2013 № 1664-п « Об утверждении порядков предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию инвестиционных проектов и приоритетных региональных проектов» |
| 1.6 | Основные ожидаемые результаты реализации проекта | Увеличение количества освещенных улиц |
| 1.7 | Сметная стоимость проекта, тыс.руб. | 398,80000 |
| 1.8 | Сроки реализации проекта | 2015 год |

- Этапы реализации проекта

| Этапы | Ожидаемый результат | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Текущий ремонт уличного освещения с прокладкой проводов по адресу: Пермский край, Верещагинский район: д. Бородули по ул. Абатурова; д. Тюриково по ул. Центральная; д. Толковята; д. Кукеты по ул. Верещагинская, ул. Кадочникова; д. Гудыри по ул. Садовая; д. Крутики. | Подвеска изолированных проводов, установка светильников с ртутными лампами, установка таймеров и счетчиков. |  |

- Источники и объемы финансирования проекта

| Мероприятия | Финансирование проекта, (тыс. руб.) | В том числе источники (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| Текущий ремонт уличного освещения с прокладкой проводов по адресу: Пермский край, Верещагинский район: д. Бородули по ул. Абатурова; д. Тюриково по ул. Центральная; д. Толковята; д. Кукеты по ул. Верещагинская, ул. Кадочникова; д. Гудыри по ул. Садовая; д. Крутики. | 398,80000 | 299,10000 | 99,70000 |
| Всего : | 398,80000 | 299,10000 | 99,70000 |

- Сведения о мероприятиях

|  | Текущий ремонт уличного освещения с прокладкой проводов по адресу: Пермский край, Верещагинский район: д. Бородули по ул. Абатурова; д. Тюриково по ул. Центральная; д. Толковята; д. Кукеты по ул. Верещагинская, ул. Кадочникова; д. Гудыри по ул. Садовая; д. Крутики. |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Адрес | Пермский край, Верещагинский район, д. Бородули, Тюриково, д. Толковята, д. Кукеты, Гудыри, д. Крутики |
| 4.1.1 | Проектная мощность |  |
| 4.1.2 | Характер ремонта | Подвеска изолированных проводов, установка светильников с ртутными лампами, установка таймеров и счетчиков |
| 4.1.3 | Сроки ремонта | 2-3 квартал 2015 года |
| 4.1.4 | Заказчик | Администрация Бородульского сельского поселения |
| 4.1.5 | Генеральная подрядная организация | Определяется путем проведения аукциона |

- Описание практических действий по осуществлению  приоритетного  муниципального  проекта  «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории»  в рамках приоритетного регионального  проекта «Первичные  меры пожарной безопасности и благоустройство территории» (план –график)

| № п/п | Основное содержание работ по этапу | Стоимость работ, тыс. руб. | Сроки исполнении этапа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |
| 1. | Текущий ремонт уличного освещения с прокладкой проводов по адресу: Пермский край, Верещагинский район: д. Бородули по ул. Абатурова; д. Тюриково по ул. Центральная; д. Толковята; д. Кукеты по ул. Верещагинская, ул. Кадочникова; д. Гудыри по ул. Садовая; д. Крутики. | 398,80000 | май | август |

Приложение 2

к постановлению  администрации

Бородульского сельского поселения

от 26.02.2015 № 12

ОБЪЕМЫ  РАСХОДОВ

в разрезе  и мероприятий по приоритетному муниципальному проекту «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории»   в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем расходов (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общий объем расходов | Бюджет Пермского края | Местный бюджет |
| 1 | Текущий ремонт уличного освещения с прокладкой проводов по адресу: Пермский край, Верещагинский район: д. Бородули по ул. Абатурова; д. Тюриково по ул. Центральная; д. Толковята; д. Кукеты по ул. Верещагинская, ул. Кадочникова; д. Гудыри по ул. Садовая; д. Крутики. | 398,80000 | 299,10000 | 99,70000 |
|  | Всего: | 398,80000 | 299,10000 | 99,70000 |