|  |
| --- |
| Приложениек постановлению администрации муниципального района «Койгородский» от 12 декабря 2018 года № 27/12 |

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Кажым»

на 2018 – 2027 годы

2018 год

**Паспорт** **программы**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Кажым» на 2018-2027 г.г.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Кажым» на 2018-2027 г.г.» (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы | - Градостроительный Кодекс Российской Федерации; - Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря  2015 г. №1440  « Об утверждении требований к программам комплексного развития  транспортной  инфраструктуры поселений, городских округов»;- Устав сельского поселения «Кажым» принят решением Совета муниципального образования сельского поселения «Кажым» от 04 октября 2016 года № I-1/7» |
| Разработчик программы | Администрация муниципального района «Койгородский» |
| Исполнители программы | Администрация СП «Кажым» |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального района «Койгородский» |
| Основная цель программы | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; |
| Основные задачи программы | Программа должна обеспечить:а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения;б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения  (далее - транспортный спрос);г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселении;д) условия для управления транспортным спросом;е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы   | достижение к 2027 году следующих показателей:доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с муниципальными долгосрочными контрактами, заключенными с организациями негосударственной и не муниципальной форм собственности. |
| Сроки реализации программы | 2018 - 2027 г.г. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации | Источники финансирования:- средства местного бюджета.общий объем финансирования программы составит тыс. рублей, в том числе:из них средства:в 2018 году – 887 тыс. рублей;в 2019 году – 456 тыс. рублей;в 2020 году – 200 тыс. рублей;в 2021 году – 265 тыс. рублей;Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при формировании бюджета сельского поселения « Кажым» на очередной финансовый год и плановый период.Ресурсное обеспечение реализации программы представлено в таблице 6. |
| Мероприятия программы   | - очистка и содержание улично-дорожной сети.- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  | - снижение к 2027 году доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, за счет ремонта автомобильных дорог;- повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

**1.Введение**

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения «Кажым» на период с 2018-2027 г.г. (далее – Программа) разработана на основании следующих документов;

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 29.12.2014г. №456-ФЗ);

|  |
| --- |
| - Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;- Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;- Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;- Устав муниципального образования сельского поселения «Кажым» принят решением Совета муниципального образования сельского поселения «Кажым» от 04 октября 2016 года № I-1/7. |

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры сельского поселения «Кажым», в том числе, социально-экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения, негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной инфраструктуры поселения.

Цели и задачи программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально-экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

Развитие транспорта на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

При планировании развития транспортной системы сельского поселения необходимо учитывать перспективное развитие транспортной системы района и региона в целом. Транспортная система сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования.

**2. Социально-экономическая ситуация  и потенциал развития**  **сельского поселения «Кажым»**

**2.1. Общая характеристика   сельского поселения «Кажым»**

Сельское поселение «Кажым» является муниципальным образованием муниципального района «Койгородский». Земли поселения находятся в восточной части муниципального района и граничат на северо-западе – с МО СП «Койгородок», западе-с МО СП «Койдин», с юго-запада- с МО СП «Кузьель», на юге – с Нагорским районом и юго-востоке Верхнекамским районом Кировской области; на востоке с Гайнским районом Пермского края.

 В состав муниципального образования сельского поселения «Кажым» входят поселки сельского типа Кажым: «Кажым», «Гуж», «Нижний Турунъю» и «Верхний Турунъю». Административным центром муниципального образования является пст.Кажым.

Общая численность населения составляла на 01.01.2018 г.– 1174 человек. В п.Кажым - 1097 чел, п.Нижний Турунью- 51 чел., п.Верхний Турунъю-25 чел., п.Гуж-1 чел.

 ​Административный центр поселения п. Кажым находится на расстоянии 250 км. от г.Сыктывкара.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения всего 2,5 км, из них: с твердым покрытием общего пользования -2,5 км. Ширина проезжей части , в основном составляет 6 м.

Количество мостов на автомобильных дорогах сельского поселения «Кажым» - один, имеются- 4 мостика.

На территории сельского поселения «Кажым» отсутствуют автомобильные дороги федерального значения.

**Таблица 1**

**Характеристика улично-дорожной сети на территории поселения СП «Кажым»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование объекта недвижимости** | **Реестровый****№**  | **Место нахождения объекта** | **Ширина** | **Фактическая длина** | **Год ввода в эксплуатацию** | **Дата внесения в реестр** | **В том числе** |
| **грунт** | **грунт-щебень**  | **асфальт** |
| 1 | ул. oбщего пользования местного значения «улица Береговая» |  001 | Республика коми, Койгородский район, п. Кажым | 7 | 480,0 | 1957 год | 2012 год | 160,0 м | - | 320,0 м |
| 2 | ул. oбщего пользования местного значения «улица Интернациональная» |  002 | Республика коми, Койгородский район, п. Кажым | 4 | 339,4 | 1900 год | 2012 год | 339,4 м. | - | - |
| 3 | ул. oбщего пользования местного значения «улица Кирова»  |  003 | Республика коми, Койгородский район, п. Кажым | 7 | 1472,0 | 1890 год | 2012 год | 1372,0 м |  | 100,0 м. |
| 4 | ул. oбщего пользования местного значения «улица Койгородская»  |  004 | Республика коми, Койгородский район, п. Кажым | 7 | 2176,0 | 1957 год | 2012 год | 1360,0 м. | - | 816,0 м. |
| 5 | ул. oбщего пользования местного значения «улица Комсомольская»  |  005 | Республика коми, Койгородский район, п. Кажым | 7 | 698,0 | 1898 год | 2012 год | - | - | 698,0 м. |
| 6 | ул. oбщего пользования местного значения «улица Кооперативная»  |  006 | Республика коми, Койгородский район, п. Кажым | 4 | 448,0 | 1895 год | 2012 год | 448,0 м. | - | - |
| 7 | ул. oбщего пользования местного значения «улица Куйбышева» |  007 | Республика коми, Койгородский район, п. Кажым | 7 | 464,0 | 1982 год | 2012 год | 389,0 м. | - | 75,0 м. |
| 8 | ул. oбщего пользования местного значения «улица Ленина» |  008 | Республика коми, Койгородский район, п. Кажым | 7 | 864,0 | 1895 год | 2012 год | 582,0 м. | - | 282,0 |
| 9 | ул. oбщего пользования местного значения «улица Луговая»  |  009 | Республика коми, Койгородский район, п. Кажым | 7 | 1600,0 | 1972 год | 2012 год | 1600,0 м. | - | - |
| 10 | ул. oбщего пользования местного значения «улица Молодёжная»  |  010 | Республика коми, Койгородский район, п. Кажым | 4 | 736,0 | 1988 год | 2012 год | 736,0 |  |  |
| 11 | ул. oбщего пользования местного значения «улица Набережная»  |  011 | Республика коми, Койгородский район, п. Кажым | 7 | 704,0 | 1895 год | 2012 год | - | - | 704,0 м. |
| 12 | ул. oбщего пользования местного значения «улица Октябрьская» |  012 | Республика коми, Койгородский район, п. Кажым | 4 | 722,7 | 1890 год | 2012 год | 722,7 м. | - | - |
| 13 | ул. oбщего пользования местного значения «улица Первомайская»  |  013 | Республика коми, Койгородский район, п. Кажым | 4 | 411,3 | 1905 год | 2012 год | 411,3 м. | - | - |
| 14 | ул. oбщего пользования местного значения «улица Пушкина»  |  014 | Республика коми, Койгородский район, п. Кажым | 4 | 216,8 | 1924 год | 2012 год | 216,8 м. | - | - |
| 15 | ул. oбщего пользования местного значения «улица Советская»  |  015 | Республика коми, Койгородский район, п. Кажым | 7 | 1728,0 | 1870 год | 2012 год | 1455,0 м. | - | 273,0 м. |
| 16 | ул. oбщего пользования местного значения «улица Школьная»  |  016 | Республика коми, Койгородский район, п. Кажым | 4 | 608,0 | 1974 год | 2012 год | 608,0 м. | - | - |
| 17 | ул. oбщего пользования местного значения «улица Шутова»  |  017 | Республика коми, Койгородский район, п. Кажым | 4 | 896,0 | 1890 год | 2012 год | 896,0 м. | - | - |
| 18 | Проезд 1 от Койгородская д.19 до Кирова д.52 |  | Республика Коми, Койгородский район, п. Кажым | 4 | 128,0  |  |  | 128,0 м |  |  |
| 19 | Проезд №2от Койгородская д.19 до Кирова д.56 |  | Республика Коми, Койгородский район, п. Кажым | 4 | 128,0  |  |  | 128,0 м |  |  |
| 20 | Проезд №3 ом магазина «Ирина» до перекрестка до церкви |  | Республика Коми, Койгородский район, п. Кажым | 4 | 600,0  |  |  | 600,0 м |  |  |
| 21 | Проезд №4 от Койгородская д.20 до ул. Койгородская |  | Республика Коми, Койгородский район, п. Кажым | 4 | 384,0 |  |  | 384,0 |  |  |
| 22 | Проезд №5 от перекреста церкви до почты |  | Республика Коми, Койгородский район, п. Кажым | 4 | 65,0 |  |  | 65,0 |  |  |
|  | **Итого** |  |  |  | **15869,0** |  |  | **12760,2** | **600,0 м** | **3268,0 м** |

 **Улично- дорожная сеть п.Нижний и Верхний Турунъю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта недвижимости | Место нахождения объекта | Протяженность объекта, м | Год ввода в эксплуатацию | Дата внесения в реестр | Тип покрытия |
| 001 | Ул.общего пользования местного значения ул. Центральная | Республика КомиКойгородский районпст. Нижний Турунъю | 1000  | 1953 | 2012 | грунтовая |
| 002 | Ул.общего пользования местного значения ул.Брусничная | Республика КомиКойгородский районпст. Нижний Турунъю | 800  | 1953 | 2012 | грунтовая |
| 003 | Ул.общего пользования местного значения ул.Лесная | Республика КомиКойгородский районпст. Нижний Турунъю | 800  | 1953 | 2012 | грунтовая |
| 004 | Ул.общего пользования местного значения ул.Красноармейская | Республика КомиКойгородский районпст. Нижний Турунъю | 400 м | 1953 | 2012 | грунтовая |
| 005 | Ул.общего пользования местного значения ул.Заречная | Республика КомиКойгородский районпст. Нижний Турунъю | 200 | 1953 | 2012 | грунтовая |
| 006 | Ул.общего пользования местного значения ул.Почтовая | Республика КомиКойгородский районпст. Нижний Турунъю | 300  | 1953 | 2012 | грунтовая |
| 007 | Ул.общего пользования местного значения ул.Новая | Республика КомиКойгородский районпст. Верхний Турунъю | 500  | 1953 | 2012 | грунтовая |
| 008 | Ул.общего пользования местного значения ул.Лесная | Республика КомиКойгородский районпст. Верхний Турунъю | 1400  | 1953 | 2012 | грунтовая |
| 009 | Ул.общего пользования местного значения ул.Железнодорожная | Республика КомиКойгородский районпст. Верхний Турунъю | 500  | 1953 | 2012 | грунтовая |
| 010 | Ул.общего пользования местного значения ул.Центральная | Республика КомиКойгородский районпст. Верхний Турунъю | 1000  | 1953 | 2012 | грунтовая |
|  | Итого |  | 6900 |  |  |  |

Связь между населенными пунктами осуществляется по республиканским дорогам с асфальтобетонным и грунтовым покрытием. Развитая сеть автомобильных дорог, близость районного и республиканского центров в общем благоприятно сказывается на социально-экономическом развитии сельского поселения «Кажым».

На территории сельского поселения «Кажым» предприятия сельского поселения представлены субъектами малого предпринимательства. Индивидуальные предприниматели ведут свою деятельность в транспортной и торговой отрасли экономики. Застройка поселения представлена в основном одноэтажными домовладениями, имеются многоквартирные дома.

На территории сельского поселения «Кажым» имеются образовательные учреждения: МБОУ «СОШ пст.Кажым, МБДОУ «Детский сад п.Кажым» и ГУ РК «Детский противотуберкулезный санаторий».

медицинские учреждения: врачебная амбулатория, ФАП в Нижний Турунъю.

 На территории поселения «Кажым» осуществляет свою деятельность отделение ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения» в Койгородском районе.

**2.2.   Демографическое развитие муниципального образования**

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития сельского поселения «Кажым» характеризуется следующими показателями:

 На территории сельского поселения «Кажым» проживает 1174 человека человек, в том числе: в п.Кажым-1097 чел.,п. Нижний Турунъю, поселок Верхний Турунъю, поселок Гуж.

**Таблица 2**

**Динамика роста населения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| *1* | *2* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1. | Число родившихся | 15 | 10 | 9 | 4 |
| 2. | Число умерших | 10 | 15 | 16 | 15 |
| 3. | Естественный прирост | 5 | -5 | -7 | -11 |
| 4. | Миграционный прирост населения | -33 | 16 | -18 | 1 |

Демографическая ситуация в сельском поселении «Кажым» за последние 4 года ухудшилась: число умерших превысило число родившихся на 68 процентов.

**3. Транспортная инфраструктура**

**3.1. Современное состояние**

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Кажым» осуществляются автомобильным видом транспорта.

Автомобильные дороги характеризуются низкой интенсивностью движения. Основной транспортный поток  сосредоточен на дороге по улице Набережная-Советская-Комсомольская – 75 автомобилей в сутки. Интенсивность движения по остальным автодорогам общего пользования не превышает 50 автомобилей в сутки.

Существующая конфигурация автодорожной сети на данном этапе полностью удовлетворяет потребности поселения. Главные недостатки в автодорожной сфере относятся к качественным характеристикам – необходимо улучшение состояния  и типа дорожного покрытия муниципальных дорог.

**3.2. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.**

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог IV-V категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице 3,4 приведены автомобильные дороги республиканского и местного значения.

Сельское поселение обладает достаточно развитой автомобильной транспортной сетью и находится относительно недалеко от районного центра с. Койгородок и республиканского центра г. Сыктывкара, что создаёт оптимальные условия для перемещения сырья и готовых товаров. Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Строительства новых автомобильных дорог не производилось более 10 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с грунтовым покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

**Таблица 3**

 **Республиканские дороги общего пользования на территории сельского поселения « Кажым»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование автомобильной дороги  | Техническая категория  | Протяжённость всего, км  | В том числе по типу покрытия, км  |
| а/б | грунт. | переходный |
| 1. | «Визинга-Кажым» | IV | 82,2  | 82,2 |  |  |
| 2. | «Кажым-В.Турунъю-Н.Турунъю | IV | 37,8 | 37,8 |  |  |
| 3. | «В.Турунъю-граница Пермского края» | IV | 18,73 | 18,73 |  |  |
| 4 | «Подъезд к п.Кажым» | IV | 0,760 | 0,760 |  |  |

**Таблица 4**

**Автомобильные дороги общего пользования местного значения на территории сельского поселения « Кажым»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование автомобильной дороги  | Техническая категория  | Протяжённость всего, км  | В том числе по типу покрытия, км  |
| а/б | грунт. | переходный |
| 1. | «По пст.Кажым» | IV | 1,3 | 1,3 |  |  |
| 2. | «заезд на свалку временного размещения отходов» | V | 0,6 |  |  | 0,6 |
| 3. |  «заезд в посёлок от автомобильной дороги Кажым-в.Турунью- н.Турунью до ул. Луговая»  | V | 0,75 | 0,75 |  |  |
| 4. |  «заезд в посёлок от автомобильной дороги Кажым — в.Турунью - н.Турунью до водозабора» | V | 1,4 | 1,4 |  |  |

 **Таблица 5**

Большинство автомобильных дорог общего пользования местного значения имеют грунтовое покрытие. Большинство грунтовых дорог находится в неудовлетворительном состоянии. Движение по ним характеризуется низкими скоростями, усиленной амортизацией транспорта и излишними затратами трудовых ресурсов, что негативно сказывается на качестве жизни населения, а также создаёт проблемы для проезда автотранспорта экстренных служб.

Перевозку пассажиров с районного центра с.Койгородок и с г. Сыктывкара осуществляет предприятие МУП «ТрансСервис» МР «Койгородский». А также жители пользуются личным автотранспортом, и пользуются услугами такси.

В настоящее время, помимо низкого технического уровня и  высокой степени износа, автомобильных дорог общего пользования, серьезной проблемой является  качество  транспортной инфраструктуры внутри населенного пункта. Общая протяженность улично-дорожной сети в населенном пункте  Сельского поселения по данным администрации составляет 22,77 км.

Сеть улиц и дорог – наиболее стабильный элемент планировочной структуры населенного пункта. Изменение уличной сети и даже габарита отдельной улицы связано с большими затратами, которые допустимы только в случае их обоснования. Настоящим проектом изменения конфигурации существующей улично-дорожной сети в населенных пунктах сельского поселения «Кажым» не планируется.

Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населенного пункта и сельского поселения принимаются в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Основой улично-дорожной сети поселка «Кажым» являются улицы жилой застройки, образующие каркас, объединяющий между собой зоны и узловые точки территории села: общественные здания с комплексами жилой застройки с центральной частью, промышленными предприятиями.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико - эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

Запланированные мероприятия по благоустройству улиц п.Кажым представлены в таблице 5.

**Таблица 5**

**Мероприятия по развитию улично-дорожной сети  на территории СП «Кажым»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование улицы | Тип покрытия | Планируемые мероприятия |
| 2018-2030г.г. |
| **Кажым** |  |  |
| ул. oбщего пользования местного значения «улица Береговая» | грунтовое | ремонтная планировка автодорог автогрейдером  |
| ул. oбщего пользования местного значения «улица Интернациональная» | грунтовое | ремонтная планировка автодорог автогрейдером  |
| ул. oбщего пользования местного значения «улица Кирова»  | грунтовое | ремонтная планировка автодорог автогрейдером  |
| ул. oбщего пользования местного значения «улица Койгородская»  | грунтовое | ремонтная планировка автодорог автогрейдером  |
| ул. oбщего пользования местного значения «улица Комсомольская»  | грунтовое | ремонтная планировка автодорог автогрейдером  |
| ул. oбщего пользования местного значения «улица Кооперативная»  | грунтовое | ремонтная планировка автодорог автогрейдером  |
| ул. oбщего пользования местного значения «улица Куйбышева» | грунтовое | ремонтная планировка автодорог автогрейдером  |
| ул. oбщего пользования местного значения «улица Ленина» | грунтовое | ремонтная планировка автодорог автогрейдером  |
| ул. oбщего пользования местного значения «улица Луговая»  | грунтовое | ремонтная планировка автодорог автогрейдером  |
| ул. oбщего пользования местного значения «улица Молодёжная»  | грунтовое | ремонтная планировка автодорог автогрейдером  |
| ул. oбщего пользования местного значения «улица Набережная»  | грунтовое | ремонтная планировка автодорог автогрейдером  |
| ул. oбщего пользования местного значения «улица Октябрьская» | грунтовое | ремонтная планировка автодорог автогрейдером  |
| ул. oбщего пользования местного значения «улица Первомайская»  | грунтовое | ремонтная планировка автодорог автогрейдером  |
| ул. oбщего пользования местного значения «улица Пушкина»  | грунтовое | ремонтная планировка автодорог автогрейдером  |
| ул. oбщего пользования местного значения «улица Советская»  | грунтовое | ремонтная планировка автодорог автогрейдером  |
| ул. oбщего пользования местного значения «улица Школьная»  | грунтовое | ремонтная планировка автодорог автогрейдером  |
| ул. oбщего пользования местного значения «улица Шутова»  | грунтовое | ремонтная планировка автодорог автогрейдером  |
| Проезд 1 от Койгородская д.19 до Кирова д.52 | грунтовое | ремонтная планировка автодорог автогрейдером  |
| Проезд №2от Койгородская д.19 до Кирова д.56 | грунтовое | ремонтная планировка автодорог автогрейдером  |
| Проезд №3 ом магазина «Ирина» до перекрестка до церкви | грунтовое | ремонтная планировка автодорог автогрейдером  |
| Проезд №4 от Койгородская д.20 до ул. Койгородская | грунтовое | ремонтная планировка автодорог автогрейдером  |
| Проезд №5 от перекреста церкви до почты | грунтовое | ремонтная планировка автодорог автогрейдером  |
| **Улично- дорожная сеть п.Нижний и Верхний Турунъю** |  |  |
| Ул.общего пользования местного значения ул. Центральная | грунтовое | ремонтная планировка автодорог автогрейдером  |
| Ул.общего пользования местного значения ул.Брусничная | грунтовое | ремонтная планировка автодорог автогрейдером  |
| Ул.общего пользования местного значения ул.Лесная | грунтовое | ремонтная планировка автодорог автогрейдером  |
| Ул.общего пользования местного значения ул.Красноармейская | грунтовое | ремонтная планировка автодорог автогрейдером  |
| Ул.общего пользования местного значения ул.Заречная | грунтовое | ремонтная планировка автодорог автогрейдером  |
| Ул.общего пользования местного значения ул.Почтовая | грунтовое | ремонтная планировка автодорог автогрейдером  |
| Ул.общего пользования местного значения ул.Новая | грунтовое | ремонтная планировка автодорог автогрейдером  |
| Ул.общего пользования местного значения ул.Лесная | грунтовое | ремонтная планировка автодорог автогрейдером  |
| Ул.общего пользования местного значения ул.Железнодорожная | грунтовое | ремонтная планировка автодорог автогрейдером  |
| Ул.общего пользования местного значения ул.Центральная | грунтовое | ремонтная планировка автодорог автогрейдером  |

Основные направления развития транспортной инфраструктуры на федеральном уровне определены транспортной стратегией Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. N 1734-р.

Стратегическая цель развития транспортной системы в соответствии с Транспортной стратегией - удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в качественных транспортных услугах.

Для создания эффективной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

- высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат высококачественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

**3.3. Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.**

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

 С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

**3.4. Система дорожной деятельности**

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:
 1.Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;
 2.Обеспечение безопасности дорожного движения;
 3.Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения.
Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселения «Кажым». Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета.
 В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского поселения «Кажым», основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.
 Исполнителями Программы являются администрация сельского поселения «Кажым».
 Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация сельского поселения «Кажым».

 Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы;

**4. Оценка эффективности реализации Программы**

Основными результатами реализации мероприятий являются:
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

**Таблица 6**

**Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение**

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования | 2018г.тыс.руб. | 2019г.тыс.руб. | 2020г.тыс.руб. | 2021г.тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта поселения | Повышение безопасности дорожного движения | бюджет поселения | 887 | 456 | 200 | 265 |
|   | Всего: | 887 | 456 | 200 | 265 |

**4.1. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).**

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2013-2018 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях.

**4.2. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.**

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами организовано предприятием МУП «ТрансСервис» МР «Койгородский».

**4.3. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.**

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в грунтовом исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

**4.4. Характеристика движения грузовых транспортных средств.**

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения не имеется.

**4.5. Анализ уровня безопасности дорожного движения.**

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

**4.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.**

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

**4.7. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.**

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

 Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

**4.8 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.**

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

**5. Обобщенная характеристика мер правового регулирования**

5.1.Основными мерами правового регулирования, направленными на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы, являются нормативные правовые акты сельского поселения «Кажым», которые подлежат корректировке в связи с изменением законодательства Российской Федерации в сфере транспортной инфраструктуры.

**6. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками**

6.1.При реализации Программы возможны риски:

Нормативные правовые риски: - связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование может привести к тому, что показатели не будут достигнуты в полном объеме.

Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов исполнительной власти всех уровней.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг изменений в федеральном и областном законодательстве.